LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#655628

### ANNEXE A

#### LE PROGRAMME

## Préparation des études de faisabilité de systèmes ruraux d’eau potable et d’assainissement

##### I.	OBJECTIF

1.01	L’objectif du Programme est de préparer des études de faisabilité de systèmes ruraux d’eau potable et d’assainissement qui pourront être financés par la Banque à travers un prêt qui est actuellement en préparation (HA-L1007).

##### II.	DESCRIPTION

2.01	Le SNEP a identifié trois régions pour l’exécution du projet qui sont parmi les plus pauvres d’Haïti (Artibonite, Grand'Anse et le Département de l'Ouest). Un bureau d’études avec une grande expertise dans la conception de systèmes d’eau potable et d’assainissement sera engagé pour réaliser les études de faisabilité dans ces trois régions.

2.02	Les études de faisabilité confirmeront la viabilité technique, économique, financière et environnementale des travaux et incluront de nouveaux systèmes d’eau potable et d’assainissement à être réhabilités au sein de communautés rurales. Pour ce qui a trait aux aspects techniques, les consultants analyseront la disponibilité des ressources en eau, leur proximité ainsi que leur qualité. La priorité des investissements sera fonction de la demande et du coût global des systèmes. L’économiste et le spécialiste en développement communautaire établiront le salaire moyen mensuel par famille ainsi que la volonté de contribuer au coût de la construction (i.e. main d' oeuvre), opération et entretien.

2.03	Avant que le bureau d’études ne réalise les études de faisabilité, un organisme spécialisé en développement communautaire, avec une grande expertise dans le secteur eau potable et assainissement, sera engagé afin de présenter le programme aux communautés.

2.04	Le rôle de l’organisme spécialisé en développement communautaire sera de faciliter le dialogue entre la communauté et le bureau d’études pendant la préparation des études. Ce processus comprendra les étapes suivantes:

2.05	Le bureau d’études, en accord avec l’organisme spécialisé en développement communautaire, réalisera un sondage préliminaire afin de rassembler des informations sur les habitudes de consommation qui permettront aux ingenieurs de dimensionner le projet d’expansion ou de réhabilitation. Les estimations de coûts et tarifs préliminaires seront déterminées lors de cette étape.

2.06	Le bureau d’études, avec l’appui d’un organisme spécialisé en développement communautaire, présentera à la communauté les différentes alternatives techniques et de tarifs et la communauté selectionnera l’alternative qui correspondra à sa capacité et volonté de payer.

2.07	Une fois qu’un niveau de coût et de tarif acceptable a été selectionné, les coûts détaillés seront établis.

III.		COÛT TOTAL DU PROGRAMME ET PLAN DE FINANCEMENT

3.01	Le coût total du Projet est estimé à la contre-valeur de US$610.000, dont la ventilation par catégories budgétaires et sources de financement est la suivante:

| ###### Coût et financement en US$ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Catégorie | Contribution | Apport | Total |
| Bureau d’Etudes Consultants avec expérience internationale Ingénieur eau et assainissement: Honoraire: 160 jours x US$525/jour Per diem: 140 jours x US$234/jour Economiste: Honoraires: 100 jours x US$525/jour Per diem: 80 jours x US$234/jour Spécialiste Environnement: Honoraires: 80 jours x US$300/jour Per diem: 40 jours x US$234/jour Déplacements internationaux: 4 billets d’ avion x US$3,000 Consultants avec expérience locale Spécialiste eau: Honoraires: 150 jours x US$170/jour Spécialiste assainissement: Honoraires:150 jours x US$170/jour Economiste: Honoraires: 130 jours x US$170/jour Géomètre: Honoraires: 150 jours x US$150 jours Transport local: 150 jours x US$80/jour | 84.000 32.760 52.500 18.720 24.000 9.360 12.000 25.500 25.500 22.100 22.500 12.000 |  | 84.000 32.760 52.500 18.720 24.000 9.360 12.000 25.500 25.500 22.100 22.500 12.000 |
| Développement Communautaire Engagement d’un organisme spécialisé en développement communautaire: US$15,000/mois x 210 jours | 105.000 |  | 105.000 |
| Support technique et logistique |  | 122.000 | 122.000 |
| Production de rapports, autre | 5.460 |  | 5.460 |
| Audit et Imprévus | 36.600 |  | 36.600 |
| TOTAL | 488.000 | 122.000 | 610.000 |

##### IV.	EXECUTION

4.01	Le SNEP agira à travers son unité rurale d’eau potable et d’assainissement. L'unité rurale d’eau potable et d’assainissement sera chargée de superviser toutes les activités incluses dans le Programme. Le responsable de l’unité agira sur la direction d’un employé senior du SNEP avec une grande expérience dans l’exécution de projets de ce type. L’unité comptera également avec deux consultants d'Ingénieurs Sans Frontieres Canada qui ont un contrat avec le SNEP pour une période de 2 ans et qui appuieront le personnel du SNEP pour les activités de passation de marchés.

4.02	Le SNEP avec l’appui de la Banque, sélectionnera les consultants, supervisera l’exécution des études sur le terrain et révisera tous les aspects techniques des études.