LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#617565

ANNEXE A

LE PROJET

## Appui au Service National de l’Eau Potable (SNEP)

I.	Objectif

  - L'objectif du Projet est d’appuyer l’Unité d’Eau et d’Assainissement Rurale du SNEP en matière d’évaluation de projets et de passation de marchés des biens et services pendant la préparation et le démarrage de l’exécution du programme d’Eau Potable et Assainissement Rurale (opération de prêt  HA-L1007).

II.	Description

  - Pour atteindre ce but, le Projet financera un spécialiste en passation de marchés qui sera responsable des activités suivantes: rédaction des documents d’appel d’offre pour l’exécution des travaux, sélection des fournisseurs et négociation des contrats, analyse des offres de services, rédaction des termes de référence. Le Projet financera également un spécialiste en développement communautaire et un responsable administratif et financier. Ces trois spécialistes seront responsables de former le personnel du SNEP à ces fonctions de manière à ce que ce personnel soit opérationnel une fois le projet approuvé par le Directoire de la Banque.

III.	Coût Total du Projet et Plan de Financement

  - Le coût total du Projet est estimé à la contre-valeur de cent quarante mille dollars (US$140.000) dont la ventilation par catégories budgétaires et sources de financement est la suivante :

Coût et financement

en US$

| Composants | Montants (US$) |
| --- | --- |
| 1 spécialiste passation de marchés Honoraires : US$150/jour x 300 jours 1 spécialiste développement communautaire Honoraires : US$120/jour x 300 jours 1 responsable administratif et financier Honoraires : US$150/jour x 300 jours Audit SNEP Imprévus | 45,000 36,000 45,000 9,000 5,000 |
| TOTAL | 140,000 |