LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#598273

ANNEXE A

LE PROJET

## Appui au Service National de l’Eau Potable (SNEP)

I.	Objectif

  - L'objectif de la coopération technique est de appuyer le SNEP a fin de renforcer ses compétences pour pouvoir exécuter l’opération de prêt « Programme d’Eau Potable et Assainissement Rural (HA-L1007) en préparation par la Banque.

II.	Description

  - Pour atteindre ce but, le Projet financera l’engagement d’ un expert dans le secteur eau et assainissement afin de préparer le SNEP a l’exécution du prêt HA-L1007 avant son approbation par la Banque et d’accompagner le SNEP lors de l’exécution du prêt. Le Conseiller Technique réalisera les activités suivantes : (i) aider le Directeur Général du SNEP dans la négociation des ententes financières avec les directeurs des centres d’exploitation qui seront gérés de manière déconcentrée ; (ii) collaborer avec l’unité d’exécution du prêt 1010/SF-HA (pour la réforme du secteur de l ‘eau potable) pour définir le programme de formation technique a donner aux employés du SNEP ; (iii) rédiger les documents d’ appel d’offre pour l’exécution des travaux de réhabilitation/expansion des systèmes ruraux et réseaux urbains et collaborer au processus de choix des fournisseurs et de la négociation des contrats ; et (iv) assister le Directeur Général du SNEP dans la rédaction des termes de référence, l ‘évaluation des offres, la négociation des contrats.

III.	Coût Total du Projet et Plan de Financement

  - Le coût total du Projet est estimé à la contre-valeur de cent quarante neuf mille dollars US$149.000 dont la ventilation par catégories budgétaires et sources de financement est la suivante:

Coût et financement

en US$

| Composants |  | Montants (US$) |
| --- | --- | --- |
| Salaire consultant | 12 mois x US$525 par jour | 136,500 |
| Assurance médicale | 12 mois x US$250 par mois | 3,000 |
| Billets d’ avion | 1 x US$1,500 | 1,500 |
| Audit SNEP |  | 8,000 |
| TOTAL |  | 149,000 |