LEG/OPR/REGII/IDBDOCS#829713

ANNEXE A

LE PROJET

Renforcement de la Sécurité Aéroportuaire

I.	Objectif

  - L’objectif général de ce Projet est de renforcer la sécurité aéroportuaire, en procédant à la modification et à l’adaptation tant des cadres réglementaires que des politiques de l’aviation civile ainsi qu’en assurant la formation du personnel de l’Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN) dans ce domaine. Le Projet aussi contribuera à la reconstruction de l’aéroport en préparant un plan directeur de l’infrastructure pour l’aéroport de Port-au-Prince, en élaborant des propositions de réforme de la gestion du système aéroportuaire, tout en incorporant la gestion et les financements privés à Port-au-Prince et à Cap-Haïtien.

II.	Description

  - Pour atteindre ces objectifs, le Projet fournira des services d’assistance technique pour les composantes suivantes :

1.	Renforcement réglementaire

2.02	Les activités comprises dans cette composante se réfèrent à la révision du cadre légal qui régit la sécurité aéroportuaire en Haïti, y compris les procédures existantes, afin de satisfaire aux règles minimales établies à l’Annexe 17 de l’OACI et de formuler une stratégie à long terme pour la durabilité financière et opérationnelle des systèmes et des mécanismes de sécurité aéroportuaire. À cette fin l’AAN engagera des consultants pour :

- a.	Réviser et définir les vulnérabilités que le système des aéroports maintient actuellement et préparer un plan pour les rectifier ;

- b.	Réviser et perfectionner le plan national de sûreté de l’aviation civile, les normes relatives à la sécurité aéroportuaire et les plans d’intervention en cas d’urgence pour chaque aéroport international. De plus, préparer un plan de secours pour les aéroports identifiés dans le Projet ;

- c.	Élaborer les manuels de premier secours et procéder à un simulacre d’accident ; et

- d.	Préparer un plan directeur de l’infrastructure pour l’aéroport de Port-au-Prince et élaborer des propositions de réforme de la gestion du système aéroportuaire, tout en incorporant la gestion et les financements privés à Port-au-Prince et à Cap-Haïtien.

- Acquisition d’équipement

- 2.03 	Dans cette composante, l’AAN a prévu d’incorporer l’équipement permettant d’effectuer des inspections de passagers et des employés qui accèdent à l’aéroport, de façon à avoir un meilleur contrôle à partir de certains points concentrés de surveillance. L’équipement comprend : (a) deux (2) scanners pour la détection de matériels non autorisés ; (b) six (6) portiques pour la détection d’objets métalliques, et (c) équipement et logiciels pour un système de formation continue.

- Formation

  - Dans le cadre de cette composante, l’AAN mettra en œuvre des programmes d’entretien en matière de sécurité aéroportuaire et de montage de programmes d’instruction de formateurs. Des consultants seront engagés pour former le personnel des aéroports d’Haïti et pour financer des cours de formation à l’extérieur. Ci-après des détails sont fournis sur les cours de formation du personnel : (a) cours de base AVSEC 123 de sûreté de l’aviation de l’OACI ; (b) cours pour instructeurs ; (c) cours pour superviseurs ; (d) cours de mise à jour ; (e) cours de gestion ; (f) cours d’administration de crise et de situation d’urgence ; (g) cours de gestion de crise ; (h) cours pour responsables de la sécurité du fret et du courrier ; (i) cours de sécurité des lignes aériennes, et (j) cours de maintien de l’équipement.

III.	Coût total du Projet et plan de financement

Coût et financement
(en US$)

|  | Banque | Contr. locale | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Composante 1: Adaptation du cadre normatif | 220.200 | 3.800 | 224.000 |
| Composante 2: Équipement | 98.250 | 79.250 | 177.500 |
| Composante 3: Formation | 169.645 | 30.355 | 200.000 |
| Évaluation et audits | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Coordination de projet et administration | 0 | 100.000 | 100.000 |
| Total | 498.095 | 213.405 | 711.500 |

- Exécution

  - L’Organisme d’Éxecution sera l’Autorité Aéroportuaire Nationale (AAN), par l’entremise de l’Office National de l’Aviation Civile (OFNAC). L’AAN sera chargée : (i) de superviser et de contrôler le respect des objectifs et buts du Projet ; (ii) de réviser et d’approuver le plan annuel d’activités du projet et le budget, y compris l’utilisation et l’affectation de la contrepartie locale ; (iii) de fournir les ressources financières nécessaires afin d’assurer la continuité du Projet, et (iv) de désigner le coordonnateur du Projet.

  - L’AAN disposera d’un coordonnateur du projet, qui maintiendra un contact permanent avec les directions opérationnelles de l’AAN ayant un rapport direct ou indirect avec le projet, ces directions étant, entre autres, la Direction de la Sécurité Aérienne, la Direction de la Navigation Aérienne, la Direction de la Sécurité Aéroportuaire et l’Institut Supérieur des Sciences et de la Technologie. Il appartient au coordonnateur d’évaluer le contenu des consultations, de corriger les rapports et de veiller au bon déroulement du projet dans chacun de ses domaines de spécialité. De son côté, le coordonnateur présentera des rapports périodiques au Directeur général afin d’accélérer le processus d’exécucion.