- Manual de Operaciones

Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias

PE-L 1153

Ministerio del Ambiente (MINAM)

Febrero, 2017

INDICE GENERAL

| GLOSARIO DE TERMINOS ………………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- |
| INTRODUCCION …………………………………………………………………………………….. | 4 |
| - EL PROGRAMA ………………………………………………………………………………………. | 6 |
| 1.1 Objetivo …………………………………………………………………………………………… | 6 |
| 1.2 Descripción del programa ………………………………………………………………… | 6 |
| 1.3 Monto de inversión y fuentes de financiamiento ………………………………... | 8 |
| 1.4 Resultados esperados ………………………………………………………………………. | 10 |
| - MARCO INSITUCIONAL DEL PROGRAMA ………………………………………………... | 11 |
| 2.1 Marco Institucional …………………………………………………………………………... | 11 |
| 2.1.1 Gobierno Locales …………………………………………………………………… | 12 |
| 2.1.2 Instituciones cooperantes ……………………………………………………….. | 14 |
| - ORGANIZACIÓN …………………………………………………………………………………….. | 15 |
| 3.1 Actores y sus funciones …………………………………………………………………….. | 15 |
| 3.1.1 Coordinación Interinstitucional ………………………………………………. | 15 |
| 3.1.2 Ubicación del Programa en el MINAM ……………………………………… | 15 |
| 3.1.3 Funciones de los actores relacionados al programa ………………….. | 15 |
| 3.1.4 Estructura organizacional de Unidad Ejecutora del Programa …... | 20 |
| 3.1.5 Funciones y perfil mínimo requerido para el personal de la UE … | 20 |
| - CICLO DE PROYECTOS …………………………………………………………………………… | 21 |
| 4.1 Estrategia de Intervención del Programa …………………………………………... | 21 |
| 4.1.1 Pre inversión ………………………………………………………………………….. | 21 |
| 4.1.2 Inversión ………………………………………………………………………………... | 21 |
| 4.1.3 Post Inversión ………………………………………………………………………... | 24 |
| - ESQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ………………………………... | 26 |
| 5.1 Fase de Programación ………………………………………………………………………. | 26 |
| 5.2 Fase de condiciones previas para desembolsos …………………………………. | 30 |
| 5.3 Fase de contratación ………………………………………………………………………… | 31 |
| 5.4 Fase de ejecución ……………………………………………………………………………... | 33 |
| 5.5 fase de Seguimiento y Evaluación ……………………………………………………… | 34 |
| 5.6 Auditoría …………………………………………………………………………………………. | 36 |
| - TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS …………………………………….. | 37 |
| 6.1 Asignación de recursos …………………………………………………………………….. | 37 |
| 6.2 Trámites administrativos de apertura de cuentas ……………………………… | 41 |
| 6.3. Desembolsos …………………………………………………………………………………… | 42 |
| 6.4 Áreas encargadas ……………………………………………………………………………... | 44 |
| - GESTION SOCIO AMBIENTAL …………………………………………………………………. | 48 |
| 7.1 Políticas de Salvaguardas ambientales del BID …………………………………... | 48 |
| 7.2 Marco y contexto ambiental social …………………………………………………….. | 48 |
| 7.3 Impacto, riesgo y medidas de mitigación …………………………………………… | 49 |
| 7.4 Políticas y directrices de salvaguardas ambientales …………………………… | 49 |

GLOSARIO DE TÉRMINOS

| AAM | Acuerdos Ambientales Multilaterales |
| --- | --- |
| AEA | Aviso Específico de Adquisiciones |
| AEI | Aviso de Expresión de Interés |
| AGA | Aviso General de Adquisiciones |
| CDP | Comité Directivo del Programa |
| CGR | Contraloría General de la República |
| DIGESA | Dirección General de Salud Ambiental-Ministerio de Salud |
| DGETP | Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público-Ministerio de Economía y Finanzas |
| DGCA | Dirección General de Calidad Ambiental-Ministerio del Ambiente. |
| DGIP | Dirección General de Inversiones Pública-Ministerio de Economía y Finanzas |
| DGPP | Dirección General de Presupuesto Público-Ministerio de Economía y Finanzas |
| EA | Evaluación Ambiental |
| EAE | Evaluaciones Ambientales Estratégicas |
| EDT | Estructura de Desglose de Trabajo |
| EIA | Evaluación de Impacto Ambiental |
| EPPS | Equipos de Protección Personal |
| GHG | Gases de Efecto Invernadero por sus siglas en inglés |
| GGLL | Gobiernos Locales |
| IPCC | Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático por sus siglas en inglés |
| IFR | Informes de Seguimiento Financiero |
| MEF | Ministerio de Economía y Finanzas |
| MOP | Manual de Operaciones del Programa |
| OSCE | Organismo Superior de la Contrataciones del Estado |
| PA | Plan de Adquisiciones |
| PCA | Programa de Compromisos Anual |
| PEP | Plan de Ejecución del Programa |
| PD | Plan de Desembolsos también llamado Plan Financiero |
| POA | Planes Operativos Anuales |
| PF | Plan Financiero |
| PGAS PCR | Plan de Gestión Ambiental y Social Project Completion Report – Reporte de Culminación del Proyecto – documento JICA |
| PSR | Project Status Report- Reporte del Estado del Proyecto- documento JICA |
| RSU | Residuos Sólidos Urbanos |
| SIAF-SP | Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Publico |
| SIGA | Sistema Integrado de Gestión Administrativa |
| SNIP | Sistema Nacional de Inversión Pública |
| TDR | Términos de Referencia |
| UE UEP | Unidad Ejecutora - Gestión Integral de la Calidad Ambiental Unidad Ejecutora del Programa |

INTRODUCCION

El Manual de Operaciones del Programa (MOP) es un instrumento de gestión para facilitar a la Unidad Ejecutora: Gestión Integral de la Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM), la ejecución del Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos En Zonas Prioritarias (en adelante el “Programa”).

El MOP hace viable el cumplimiento de los objetivos del Programa y de los contratos de préstamo suscritos entre el Gobierno del Perú con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), respectivamente, estableciendo los procedimientos que deben seguirse en las diferentes fases de la ejecución del Programa acordado con el BID y JICA, según corresponda su financiamiento.

El MOP, tiene como objeto asegurar que el Programa y sus componentes se puedan implementar en forma eficiente y dentro de los plazos previamente definidos. De igual forma establece y detalla las fases, procesos y procedimientos básicos de: (i) los componentes; (ii) los resultados del proyecto; (iii) los procedimientos de adquisiciones del Proyecto, incluyendo documentos de contratación aplicables a las diversas actividades elegibles; (iv) procedimientos de desembolsos y de rendición de gastos; (v) Planes de Ejecución Plurianual (PEP), Plan de Adquisiciones (PA), Planes Operativos Anuales (POA), Pronóstico de Desembolsos, Plan Financiero y otras herramientas necesarias para la ejecución y evaluación del Programa, (vi) los niveles requeridos de No Objeción por parte del BID y el JICA, y; (vii) las acciones de seguimiento y evaluación que  se requieren para el desarrollo del proyecto.

El MOP es propuesto por la Unidad Ejecutora del Programa – UEP debiendo contar con la No Objeción del BID y el JICA; y aprobado por el Ministerio del Ambiente (MINAM), mediante Resolución Ministerial o mediante delegación de responsabilidad al Coordinador General de la UE, con conocimiento de las Direcciones Generales del MINAM involucradas. Los usuarios del MOP son responsables de su aplicación. Las modificaciones del contenido del MOP deberán contar previamente con la No Objeción del BID y del JICA según corresponda. Lo dispuesto en este MOP será de cumplimiento para la totalidad del Programa.

De producirse discrepancias entre lo indicado en el MOP y los Contratos de Préstamo, prevalecerán éstos últimos.

El contenido del MOP es el siguiente:

Capítulo 1. Se describe el Programa, sus objetivos y componentes, así como de manera sucinta las fuentes de financiamiento y costos y los resultados esperados del Programa.

Capítulo 2. Marco Institucional. En este acápite se identificarán a las instituciones involucradas en el proceso de ejecución del Programa y se procederá a la configuración de las interrelaciones internas y externas, por lo cual incluye la normatividad y el marco institucional del Gobierno Nacional y Gobiernos locales, así como de las instituciones cooperantes: BID y JICA.

Capítulo 3. Se describe de manera detallada la organización, sus actores y funciones.

Capítulo 4. Se presentará el esquema de implementación, así como su flujograma con el fin de explicar de una manera clara y precisa los procesos de implementación del Programa, las Metodologías y los procesos de selección, además de los Procedimientos administrativos y financieros, para la asignación y utilización de recursos. (Gestión de adquisiciones y contrataciones), Contabilidad, Tesorería, transferencia de bienes y Auditoría.

Capítulo 5. Gestión Socio Ambiental. En el cual se explica el cumplimiento de las salvaguardias socio- ambientales del proyecto en el marco de las políticas del BID, JICA y las normas nacionales.

DISPOSICIONES SOBRE USO Y/ O ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIONES DEL PROGRAMA

- El presente Manual de Operaciones es de uso obligatorio para todo el personal del Programa e instituciones responsables del cumplimiento de sus objetivos. En caso de efectuarse modificaciones sustanciales, serán aprobadas por Resolución Jefatural emitida por la Coordinación General del Programa, previa No Objeción de BID y JICA. Se consideran modificaciones sustanciales: (i) los cambios en los componentes del Programa; y/o ii) los cambios en los procedimientos de adquisiciones y tesorería, contenidos en el presente Manual; los mismos que deberán ser comunicados a los responsables de su implementación.

- Las modificaciones no sustanciales al Manual de Operaciones serán informadas a JICA para su conocimiento y remitidas al BID para su No Objeción.

- El Programa podrá requerir de directivas, lineamientos, guías, y otros documentos para su adecuada implementación, los mismos que serán aprobados por el Coordinador General,  pasando a formar parte del presente Manual.

- Para los asuntos no previstos, o en caso de discrepancias o procedimientos que requieran aclaración, serán resueltos por el Coordinador General del Programa, con sujeción a las disposiciones contenidas en los Contratos de Préstamo y las Minutas de Entendimiento suscritos entre el BID, JICA y el Gobierno de la República del Perú.

# EL PROGRAMA

## Objetivo

El objetivo general del programa es mejorar las condiciones ambientales en el entorno de las áreas degradas por residuos sólidos en zonas prioritarias de Perú.

Los objetivos específicos son: (i) recuperación de áreas degradadas; (ii) fortalecer la gestión municipal en la disposición final de RSM; y (iii) mejorar las condiciones laborales y de los recicladores informales.

## Descripción del programa

El Programa plantea como solución, la gestión integral de los residuos sólidos en zonas priorizadas del país, comprendiendo 30 proyectos, de los cuales 12 son financiados con recursos del BID y 18 con recursos de JICA.

El Programa consta de dos componentes: (1) Infraestructura y (2) Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Social.

### Infraestructura

Este componente incluye actividades para la recuperación de las áreas degradadas, tales como: (i) estudios de ingeniería; (ii) paralización definitiva del ingreso de residuos; (iii) construcción de cierre perimetral; (iv) confinamiento y conformación de la masa de residuos, asegurando estabilidad estructural y favoreciendo escorrentías; (v) colocación de cobertura final, minimizando emanación de olores, control de ingreso de aguas lluvias y permitiendo la integración paisajística; (vi) manejo y gestión de lixiviados y biogás; y (vii) supervisión de ingeniería y obras.

De acuerdo con el Contrato de Préstamo del BID, se ejecutarán los siguientes proyectos:

Tabla 1-Proyectos Financiados por el BID

| Código SNIP | Nombre del PIP | Municipalidad |
| --- | --- | --- |
| 346162 | RECUPERACIÓN DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS VISTA ALEGRE SECTOR LA CURVA, DISTRITO DE BAGUA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS | Provincial de Bagua |
| 340807 | RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS SECTOR PAMPAYA, DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNIN | Provincial de Tarma |
| 358155 | RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS PAMPA CHANCHERÍA SECTOR PAMPA DE ÑOCO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA | Provincial de Chincha |
| 334561 | RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR PUNTA GRITA LOBOS, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA | Distrital de Chancay |
| 339313 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS “MACON SUR”, DISTRITO DE YAUYOS - JAUJA - JUNIN | Distrital de Yauyos |
| 340933 | RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS EL RELLENO, SECTOR EL DELFIN , DISTRITO DE POZUZO - OXAPAMPA - PASCO | Distrital de Pozuzo |
| 353136 | RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR MOLLE MOLLE, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC | Provincial de Aymaraes |
| 353042 | RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR IMPONEDA QUITASOL, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC | Provincial de Abancay |
| 340516 | RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS SECTOR GRAMAZÚ CAROLINA III ETAPA, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO | Provincial de Oxapampa |
| 354333 | RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADA POR RESIDUOS SÓLIDOS CERRO SAN JOSÉ , DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC | Provincial de Andahuaylas |
| 355766 | RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS PAMPACRUZ, COMUNIDAD CAMPESINA DE UCHUYPAMPA, DISTRITO DE TAMBILLO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | Provincial de Huamanga |
| 345637 | RECUPERACION DEL ÁREA DEGRADADA POR RESIDUOS SÓLIDOS PAMPA LAS SALINAS, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA | Provincial de Huaura |

Con Contrato de Préstamo de JICA, se ejecutarán los siguientes proyectos:

Tabla 2 Proyectos Financiados por el JICA

| Código SNIP | Nombre del PIP | Municipalidad |
| --- | --- | --- |
| 373117 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR PAMPA CARBONERA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH | distrital de Nuevo Chimbote |
| 355634 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR YAPATO, DISTRITO DE SECHURA, PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | provincial de Sechura |
| 348766 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR CHANA JILAHUATA - HUAYRAPATA CRUZ CUNCA DISTRITO DE AZÁNGARO, PROVINCIA DE AZÁNGARO, DEPARTAMENTO DE PUNO | Provincial de Azángaro |
| 337095 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR ROSA ROJA, DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA | Provincial de Talara |
| 360287 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR PAMPA GRANDE, DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES | Provincial de Tumbes |
| 345691 | RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR NUEVO SAN VICENTE DE CIENEGUILLO - PIEDRA RODADA, DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Provincial de Sullana |
| 351630 | RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN EL SECTOR PAMPA GAMONAL, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA | Distrital de Santiago |
| 355247 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR CHILEPAMPA, DISTRITO DE HUÁNUCO, PROVINCIA DE HUÁNUCO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO | Provincial de Huánuco |
| 373086 | RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS , PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO | Provincial de San Román |
| 354542 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR TUNCHIYACU, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN. | Provincial de Moyobamba |
| 358587 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR YACUCATINA, DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTÍN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN | Provincial de San Martín |
| 337307 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR EL PRADO DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS | Provincial de Tambopota |
| 357411 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA BUENA ESPERANZA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Provincial de Paita |
| 346273 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR RIO SECO, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA | Provincial de Piura |
| 348759 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR APACHETA, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, DEPARTAMENTO DE PUNO | Provincial de El Collao |
| 346513 | RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN EL SECTOR FANUPE, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO, PROVINCIA DE FERREÑAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | Provincial de Ferreñafe |
| 359104 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR QUEBRADA EL ATAJO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS | Provincial de Chachapoyas |
| 339638 | RECUPERACION DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN EL SECTOR CANCHARANI, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO | Provincial de Puno |

### Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Social

Fortalecimiento de la gestión municipal y social, por un monto total estimado en US$1.2 millones, que financiará la capacitación, supervisión de manejo ambiental, preparación e implementación de Planes de Inclusión Social de Recicladores (PISo) y actividades de sensibilización comunitaria. Los PISo contendrán las opciones propuestas para asegurar la formalización de los recicladores o su migración a actividades laborales alternativas. Estas opciones han sido consultadas previamente con los recicladores afectados para asegurar su aceptación y conformidad con las mismas y evitar oposición al proyecto. Las actividades propuestas incluyen la actualización del registro de recicladores, capacitaciones para su formalización o reconversión laboral, apoyo legal para la formalización de asociaciones de reciclaje, diseño de rutas de recolección selectiva en los municipios, estudio de mercado para la comercialización de materiales reciclables a nivel local, adquisición de equipos para actividades de reciclaje en la vía pública, campañas de sensibilización dirigidas a la población para la separación de residuos reciclables en la fuente y apoyo a las municipalidades para la implementación del PISo.

## Montos de inversión y fuentes de financiamiento

La República del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID suscribieron el xxxxxxx  el Contrato de Préstamo N° xxxx/OC-PE, el cual tiene por objeto financiar parcialmente la ejecución del Programa  de desarrollo de sistemas de gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias hasta por la suma de US$ 30, 000,000.

Asimismo, el xxxxxxxxx la República del Perú y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón suscriben el Contrato de Préstamo N° xxxxx mediante el cual el JICA otorga un préstamo hasta por la suma de ¥ xxxxxxxxxxx.

A continuación, se presenta el monto de inversión del Programa en dólares:

Tabla 3: Estructura de Financiamiento del Programa

| COMPONENTES | BID | MINAM | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1 - Obras para clausura de botaderos | 27,926,746 | 2,724,452 | 30,651,198 |
| Expedientes Técnicos | 3,032,023 | - | 3,032,023 |
| Obras | 21,601,008 | 2,724,452 | 24,325,459 |
| Supervisión | 3,293,715 | - | 3,293,715 |
| Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Social | 1,024,357 | 255,521 | 1,279,879 |
| Gestión Municipal | 160,158 | 20,200 | 180,358 |
| Gestión Social y Comunicación | 431,560 | 235,321 | 666,881 |
| Plan de Intervención Social de los Recicladores | 432,640 | - | 432,640 |
| Monitoreo, Evaluación y Auditoria | 903,823 | 44,418 | 948,240 |
| Administración | 145,075 | 2,266,713 | 2,411,788 |
| TOTAL | 30,000,000 | 5,291,104 | 35,291,105 |

## Resultados esperados

Los resultados esperados durante la ejecución del Programa incluyen: i) la construcción y puesta en operación de 3 rellenos sanitarios; ii) el paso de disposición en sitios no adecuados a rellenos sanitarios;  iii) el aumento de la cobertura de barrido, recolección y transporte de residuos sólidos urbanos RSU; iv) la habilitación de 31 plantas de compostaje y de  reciclaje; 
v) la capacitación técnica, financiera y administrativa del personal municipal, así como la propuesta para la sostenibilidad financiera y mejora de los ingresos fiscales; y vi) el diseño y la implementación de estrategias de sensibilización comunitaria e inclusión económica. Además, se esperan los siguientes resultados para cada una de las instituciones cooperantes del Programa:

#### En el caso del BID

Los resultados esperados de los 8 proyectos que serán financiados por el BID se muestran en la matriz de resultados indicada en el Anexo 2. Asimismo, los principales indicadores de producto expuestos son: i) la construcción (incluyendo diseño) de rellenos sanitarios para cada uno de los proyectos específicos; ii) la adquisición e instalación de equipamiento en cada proyecto específico; y iii) la ejecución de capacitación y consultorías técnica, financiera y administrativa, para cada proyecto específico.

En relación a los principales indicadores de resultado son: i) el envío al final del proyecto de al menos 432 toneladas/día de RSU en total a rellenos sanitarios para los ocho  proyectos específicos; ii) el paso del porcentaje de capacidad de almacenamiento público de RSU en los ocho proyectos específicos de un 22% a un 90%; y iii) el aumento del porcentaje de recuperación de los gastos corrientes de provisión del servicio con recaudación propia del sistema de gestión de residuos sólidos (ingresos por recaudación tarifaria/costos de operación y mantenimiento de los servicios) de un 35,6% a, al menos, un 55%.

#### En el caso del JICA

En el caso del JICA los resultados esperados se medirán a través del “Project Status Report” PSR, el cual buscará cumplir los objetivos del JICA, los cuales son tener un manejo eficiente y sostenible de los residuos sólidos en los 23 proyectos con el financiamiento JICA en las ciudades priorizadas, mediante la construcción de infraestructura para el manejo de residuos sólidos, así como desarrollar y rehabilitar los sistemas de recolección y reciclaje al contribuir a la mejora de la calidad ambiental y los estándares de vida de la población en las regiones objetivo del Perú.

El PSR se encuentra dividido en: (i) la descripción de cada proyecto, (ii) la metodología de implementación del proyecto, (iii) los beneficios derivados del proyecto, (iv) el análisis de la sustentabilidad del mismo y (v) una evaluación en la ejecución y las lecciones aprendidas y recomendaciones.

Los indicadores de monitoreo se encuentran establecidos en el Anexo 2-B del presente documento y en el Anexo I del PSR que forma parte de la Minuta de Discusión de fecha 30 de marzo de 2012.

El Especialista de Seguimiento y Evaluación de la UEP es responsable del monitoreo y supervisión de los indicadores.

# MARCO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

## Marco Institucional

En el presente capítulo se describe de manera detallada la normatividad de cada una de las instituciones involucradas en el desarrollo del Programa. Con este fin se hace inicialmente una clasificación previa de las instituciones de acuerdo a su nivel de gobierno (nacional o local), además de presentar las instituciones cooperantes del Programa, como se muestra a continuación:

Gobierno Nacional

•	Prestatario: República del Perú.

•	Organismo Ejecutor: Ministerio del Ambiente - Unidad Ejecutora del Programa (UEP).

Gobierno Local

•	Municipalidades participantes

Instituciones Cooperantes

•	 Banco Interamericano de Desarrollo – BID

•	Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA

### Gobierno Nacional

El Ministerio del Ambiente (MINAM) es el ente rector del sector ambiental y la autoridad competente para formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Política Nacional del Ambiente aplicable a los tres niveles de gobierno; ejerce, funciones técnico-normativas, entre otras, formula y aprueba planes, programas y proyectos en el ámbito de su sector, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1013, de fecha 13 de mayo de 2008, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones de este organismo. El Ministerio del Ambiente es una persona jurídica de derecho público y constituye un pliego presupuestal.

En este sentido, el MINAM dentro de sus funciones específicas entre las que se encuentran promover y coordinar la adecuada gestión de residuos sólidos; viene llevando a cabo el Programa de Inversión Pública denominado “Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias de Puno, Piura, Ancash, Tumbes, Apurímac, Ica, Huánuco, Puerto Maldonado, San Martin, Junín, Lambayeque, Loreto, Ayacucho, Amazonas, Lima y Pasco”.

Asimismo, en la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, se encuentra como eje de política la “Gestión integral de la calidad ambiental” el mismo que establece lineamientos de política para mejorar el manejo de los residuos sólidos tales como:

- Fortalecer la gestión de los gobiernos regionales y locales en materia de residuos sólidos de ámbito municipal, priorizando su aprovechamiento.

- Impulsar medidas para mejorar la recaudación de los arbitrios de limpieza y la sostenibilidad financiera de los servicios de residuos sólidos municipales.

- Impulsar campañas nacionales de educación y sensibilización ambiental para mejorar las conductas respecto del arrojo de basura y fomentar la reducción, segregación, reuso, y reciclaje; así como el reconocimiento de la importancia de contar con rellenos sanitarios para la disposición final de los residuos sólidos.

- Promover la inversión pública y privada en proyectos para mejorar los sistemas de recolección, operaciones de reciclaje, disposición final de residuos sólidos y el desarrollo de infraestructura a nivel nacional; asegurando el cierre o clausura de botaderos y otras instalaciones ilegales.

- Desarrollar y promover la adopción de modelos de gestión apropiada de residuos sólidos adaptadas a las condiciones de los centros poblados.

En el Plan Nacional de Acción Ambiental, PLANAA – Perú 2011 – 2021, aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2011-MINAM - instrumento de planificación nacional de largo plazo, formulado sobre la base de la Política Nacional del Ambiente-, se establecen las metas prioritarias en materia ambiental que deben lograrse en los próximos diez años. Así la Meta 2 sobre residuos sólidos, se está orientada a lograr alcanzar que el 100% de residuos sólidos del ámbito municipal sean manejados, reaprovechados y dispuestos adecuadamente. Para lo cual plantea entre las acciones estratégicas: (i) Asegurar el tratamiento y disposición final adecuados, de los residuos sólidos del ámbito municipal; y (ii) Minimizar la generación, mejorar la segregación, recolección selectiva y reciclaje de residuos sólidos del ámbito municipal.

Por otra parte, el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-2011-PCM, establece en su Eje Estratégico 6: Recursos Naturales y Ambiente, como parte de sus metas al 2021, que el 100% de los residuos sólidos municipales a nivel nacional tenga una disposición final segura, y como actividad estratégica: “Promover e incentivar mecanismos para una gestión adecuada de los residuos sólidos a nivel nacional”.

Asimismo en dicho Plan, establece como uno de sus Programas Estratégicos de cobertura nacional el “Programa de desarrollo de sistemas de gestión de residuos sólidos en zonas prioritarias”, con un monto estimado de inversión de 261 millones de Nuevos Soles, estableciendo como resultado esperado “(…) la implementación de 31 proyectos de gestión integral de residuos sólidos en diferentes regiones del país” y  como objetivos: (i) el control y minimización de la generación per cápita de residuos sólidos mediante la aplicación de actividades de educación ambiental y la promoción de la participación ciudadana; (ii) incrementar la calidad y cobertura de los servicios de residuos sólidos, considerando incluso la recolección selectiva; (iii) reducir, recuperar, reutilizar y reciclar los residuos; (iv) valorizar la materia orgánica de los residuos sólidos a través de medios eficaces de tratamiento como el compostaje; y (v) disponer en forma segura, sanitaria y ambientalmente aceptable los residuos sólidos no aprovechados o inservibles.

Bajo estas premisas la República del Perú llevó a cabo la operación de endeudamiento con dos instituciones internacionales como JICA y BID para el financiamiento parcial del Programa; asimismo, el MINAM se ha comprometido en brindar una contrapartida de US $ 22, 258,288, la misma que cuenta con el informe previo de la Contraloría General de la República, en el marco de la Resolución de Contraloría N° 052-2010-CG, y de conformidad con el literal l), del artículo 22° de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República..

### Gobiernos Locales

Otro actor importante son las Municipalidades que forman parte del Programa y participan activamente del mismo. Son instituciones con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia, mantienen una relación estrecha con su población, lo que permite cumplir con el mandato de ley (brindar los servicios de limpieza pública y manejo de residuos sólidos), al estar dotada de los recursos económicos, financieros, administrativos, tecnológicos y otros para tal fin.

Asimismo, se debe indicar que las competencias en materia de residuos sólidos de los gobiernos locales, se encuentran establecidas en la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, su modificatoria el Decreto Legislativo N° 1065; así como en su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 057-2004-PCM.

En el artículo 8 del Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos, señala que la Municipalidad tanto provincial como distrital es responsable por la gestión y manejo de residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellos similares a éstos originados por otras actividades. La Ley General de Residuos Sólidos establece que las municipalidades provinciales son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito de su jurisdicción, efectuando las coordinaciones con el gobierno regional al que corresponden, para promover la ejecución, revalorización o adecuación, de infraestructura para el manejo de los residuos sólidos, así como para la erradicación de botaderos que pongan en riesgo la salud de las personas y del ambiente.

Las municipalidades involucradas en el programa son responsables de los proyectos y suscribirán un convenio interinstitucional (Municipalidad – MINAM – MEF), que deberá ser aprobado mediante un Acuerdo de Consejo, asumiendo compromisos como:

Inversión

- El financiamiento de la inversión de los 30 proyectos de inversión pública, se realizará mediante recursos de endeudamiento externo de JICA, BID y recursos de contrapartida nacional (100%) asumidos por el MINAM.

- Compromiso a aceptar e implementar las recomendaciones que deriven de la UE para asegurar y facilitar la implementación de los proyectos en los municipios.

- Los Municipios se comprometen a dar las facilidades al MINAM para el control y seguimiento de los botaderos clausurados.

- Autorización de las Municipalidades al MINAM para la ejecución de los proyectos, otorgado mediante Acuerdo de Concejo Municipal y firma de convenio interinstitucional entre la Municipalidad y el MINAM.

Operación y mantenimiento

- La Autorización para comprometer parte de sus recursos a través de un mecanismo de retención por medio de la Cuenta Única del Tesoro administrado por el MEF para asegurar la sostenibilidad del proyecto.

- Gestionar procedimientos municipales para salvaguardar el área recuperada, y analizar la propuesta de incluir multas a los que dispongan sus residuos en lugares distintos al futuro relleno sanitario.

## Instituciones cooperantes

El Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en zonas prioritarias es financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón-JICA y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID. La ejecución del Programa se realizará en el marco de los procedimientos sujetos a las políticas de dichos organismos cooperantes en el marco de los contratos de préstamo suscritos para tal propósito.

Cabe resaltar que ambos organismos internacionales tienen como condición la contratación a través del proceso de licitación internacional de firmas consultoras que supervisarán y harán seguimiento a los procesos técnicos, administrativos y financieros de cada uno de los proyectos.

La UEP reportará directamente al JICA y el BID informando sobre los avances, dificultades, cumplimiento de cronogramas y desempeño general del proyecto, para asegurar eficiencia, economía, transparencia y calidad de la obra a implementar.

En este sentido, la UEP implementará sus acciones en estrecha coordinación con las municipalidades que forman parte del Programa, en tanto que los gobiernos locales son responsables funcionales de la gestión de los residuos sólidos.

# ORGANIZACIÓN

## Actores y sus funciones

### Coordinación interinstitucional

El Ministerio del Ambiente, actuará a través de una unidad con autonomía administrativa, financiera y económica (UE), que se encargará de la ejecución del Programa.

Asimismo, cada municipalidad que conforma el Programa designa su respectivo Coordinador de Enlace, quien realizará, en representación de éstas y por un período determinado, todas las acciones que resulten necesarias para el desarrollo de las actividades del Programa.

- Ilustración 1: Esquema de Coordinación Institucional del Programa

- COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL PROGRAMA

MINAM

(VMGA)

COMITÉ DIRECTIVO DEL PROGRAMA

-Viceministro de Gestión Ambiental del MINAM

-01 Representante del DGCA/MINAM

-02 Representantes del MEF (IP y Endeudamiento)

-02 representantes de las Municipalidades

-Representante de JICA

-Representante de BID

-Coordinador del Programa (secretario)

UNIDAD EJECUTORA

30 COORDINADORES DE ENLACE MUNICIPAL

### Ubicación del Programa en el MINAM

A continuación, se presenta la ubicación de la UEP dentro de la organización del MINAM:

- Ilustración 2: Ubicación del Programa en el MINAM

DGCA

### Funciones de los actores relacionados al programa

#### Comité Directivo del Programa (CDP)

El Comité Directivo es el órgano máximo de gobierno del Programa el cual brindará un liderazgo integral en la ejecución del mismo. Está conformado por los siguientes miembros:

Miembros con voz y voto

- El Vice Ministro de Gestión Ambiental del MINAM, quien lo presidirá;

- Dos (02) Representantes del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF, uno de Inversión Pública y el otro de Endeudamiento.

- Dos (02) Representantes de las Municipalidades involucradas donde se ejecutará el Programa, dichos representantes, que pueden ser el Alcalde o Gerente Municipal. Uno (01) en representación de los proyectos viables financiados por el BID y uno (01) en representación de los proyectos viables financiados por el JICA.

Miembros con voz pero sin voto

- El representante de la DGCA/MINAM

- El representante de JICA

- El representante del BID

- El Coordinador del Programa, quien actuará como Secretario

La UE convoca anualmente a elecciones para elegir a los dos representantes de las municipalidades y establece su procedimiento. La elección se realiza en la ciudad de Lima con la participación de un quórum mínimo de 50% de alcaldes o gerentes municipales por cada grupo de proyectos según fuente de financiamiento. Los candidatos deben ser de municipalidades con proyectos declarados viables a la fecha de la elección y ésta se realiza por mayoría simple.

El Comité Directivo sesionará tres veces al año en sesión ordinaria. Asimismo, el Comité Directivo podrá sesionar de manera extraordinaria cada vez que lo convoque su presidente, según el régimen de convocatorias y quórum determinadas por las directivas y normatividad vigentes.

Son funciones del Comité Directivo:

- Velar por el cumplimiento de los objetivos del Programa.

- Aprobar los  Planes Operativos Anuales  (POA) y verificar su cumplimiento.

- Examinar y evaluar el desempeño global de la UE.

- Emitir opinión sobre la necesidad de cambio del Coordinador del Programa.

- Velar por el cumplimiento de las recomendaciones de los informes de auditoría anual.

- Otras que se le encomienden y las que se deriven de su naturaleza.

#### Ministerio del Ambiente

El Ministerio del Ambiente, como ente rector responsable de promover la conservación del ambiente y del uso sostenible y racional de los recursos naturales, a través del Viceministerio de Gestión Ambiental cumplirá las siguientes funciones:

- Establecer lineamientos generales para el desarrollo del Programa.

- Realizar las coordinaciones de carácter presupuestal necesarios para el Programa.

- Supervisar el cumplimiento de lo establecido en los contratos de préstamo, convenios de cooperación interinstitucional y contratos de fideicomiso.

- Efectuar el seguimiento del Programa durante la ejecución del mismo.

#### Municipalidades participantes

Cada municipalidad que forma parte del Programa es responsable de la gestión de los residuos sólidos de su localidad. Para la implementación del proyecto específico del Programa debe:

- Constituir y fortalecer una Unidad de Gestión de Residuos Sólidos (URS) con capacidad técnica y administrativa que coordinará con el MINAM y facilitará la implementación del Proyecto en su respectiva circunscripción y administrará el sistema.

- Designar en coordinación con la UE al responsable de la URS; y

- Designar en coordinación con la UE un Coordinador de Enlace, quien en representación de la municipalidad facilita la ejecución del Programa en su localidad de acuerdo a procedimientos establecidos.

El Coordinador de Enlace con la instancia competente en la Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad y sus áreas administrativas, según corresponda, tiene entre sus principales funciones:

  - Coordinar la ejecución de las inversiones en cada una de las circunscripciones donde se desarrollará el Programa.

  - Promover y difundir el accionar del Programa; así como programar las inversiones en consulta con las Municipalidades involucradas, según corresponda.

  - Emitir opinión de los términos de referencia o especificaciones técnicas cuando se le solicite.

  - Efectuar la revisión de los productos que son presentados por los proveedores de bienes o servicios contratados por el Programa, así como la entrega de información o insumos a los mismos, de acuerdo a la normatividad vigente y cuando se le solicite.

  - Realizar el seguimiento al cumplimiento de los contratos y los convenios con las Municipalidades involucradas en el marco del Programa.

  - Apoyar en la supervisión y presentar informes sobre la ejecución de los diversos componentes del Programa.

#### Unidad Ejecutora del Programa (UE)

La Unidad Ejecutora del Programa (UE) fue creada el 15 de enero del 2013 mediante Resolución Ministerial N°013-2013-MINAM cuyas funciones y responsabilidades fueron ampliadas mediante la Resolución Ministerial N°xxx-2016-MINAM, en el marco de los contratos de préstamo suscritos por el Gobierno Peruano, con el BID y el JICA, respectivamente, para la puesta en marcha del Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias.

Es el órgano de gestión del Programa con autonomía administrativa y financiera que tendrá a su cargo las funciones de administración (relacionados especialmente a las áreas de presupuesto, programación, contabilidad, tesorería y particularmente adquisiciones corporativas, aplicando normas y procedimientos propios del BID y JICA), económicas y financieras, coordinación de aspectos técnicos, así como de planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del Programa.

La UE implementará sus acciones en estrecha coordinación con las municipalidades que forman parte del Programa.

La UE en el marco de los compromisos pactados en los contratos de préstamo suscritos con el BID y JICA, deberá cumplir  principalmente con las siguientes responsabilidades:

- Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar los recursos del programa, consolidar toda la información administrativa, fiduciaria y técnica, coordinando con las municipalidades y el Banco de la Nación, para la correcta ejecución de los recursos y lograr los objetivos propuestos, utilizando los instrumentos de gestión del proyecto Plan de Ejecución  Plurianual (PEP), el Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones (PA), el Pronóstico de Desembolsos, el  Plan Financiero (PF), Plan de Calidad y Plan de Gestión de Riesgos del Programa. Proponer los ajustes y recomendaciones que resulten necesarios para su mejor implementación.

- Preparar y actualizar el plan de ejecución  plurianual (PEP), plan operativo anual (POA), plan de adquisiciones y contrataciones (PA) y el plan financiero (PF) del programa, informes, reportes periódicos, Estados financieros, evaluaciones de gestión, realizar el monitoreo y velar por las salvaguardas ambientales y sociales y demás documentos  relacionados con el estado de avance físico, financiero, contable, de control patrimonial, etc. requeridos por las fuentes cooperantes y los órganos competentes.

- Realizar los procesos de ejecución de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios según el requerimiento del Programa.

- Coordinar y ejecutar las inversiones del programa, en coordinación con las Municipalidades.

- Utilizar y mantener adecuados sistemas contables, financieros y de control interno para la administración de los recursos del programa, incluyendo el manejo y la salvaguarda de los documentos del programa.

- Elaborar y presentar las solicitudes de desembolsos y la justificación del uso de los recursos y los informes requeridos por el Programa, consolidando la información proveniente de  las Municipalidades.

- Compilar, registrar y difundir toda la producción intelectual (activos del conocimiento) generada durante la ejecución del Programa.

- Actuar como Secretaria Técnica del Comité Directivo del Programa.

En el caso del BID:

- Solicitar a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, la autorización de solicitudes de desembolsos del contrato de préstamo suscrito con el BID, previa a la remisión de las solicitudes de desembolsos al BID.

- Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Matriz de resultados y el seguimiento según el Progress Monitoring Report (PMR) acordado con el BID.

- Presentar al Banco los estados financieros auditados del proyecto de acuerdo al contrato de préstamo del BID.

En el caso de JICA

- Realizar las gestiones que garanticen los desembolsos de fondos provenientes del préstamo JICA.

- Realizar el seguimiento de la Matriz de Indicadores JICA, conforme al Project Status Report (PSR) acordado con el JICA.

- Remitir a la JICA reportes trimestrales de progreso del Proyecto, en los meses de marzo, junio, setiembre y diciembre de cada año.

Para una óptima capacidad operativa de gestión de la UE, considerando que las funciones que desempeñará el personal corresponde a especialidades relacionadas a los procedimientos financieros, contrataciones y de ejecución exigidos por las fuentes cooperantes BID y JICA, normativa nacional de los sistemas administrativos del Estado (…) aplicable, de manera supletoria y normativa específica relacionada con temática ambiental, salud, municipal y otras relacionadas a los objetivos del Programa, la UE está conformada por:

•	Coordinación del Programa, compuesta por:

o	Coordinador del Programa

o	Secretaria de la Coordinación del Programa

o	Asesor Legal

o	Especialista en Seguimiento y Evaluación

•	Coordinación  Administrativa, compuesta por:

o	Coordinador Administrativo

o	Especialista Contable y Patrimonial

o	Analista Contable

o	Especialista en Tesorería

o	Especialista en Adquisiciones

o	Analista en Abastecimiento

o	Especialista en Planificación y Presupuesto

o	Especialista en Inversión Pública

o	Técnico en Computación e Informática

o	Chofer del Programa

•	Coordinación  Técnica, compuesta por:

o	Coordinador Técnico

o	Ingeniero en Diseño

o	Ingeniero Administrador de Contratos (2)

o	Ingeniero en Costos y Presupuesto

o	Especialista en Saneamiento Físico Legal de Terrenos

o	Especialista Ambiental

o	Especialista Social

o	Especialista en Comunicación e imagen institucional

o	Asistentes Técnicos (2)

o	Secretaria de la Coordinación Técnica

### Estructura organizacional de la Unidad Ejecutora del Programa (UE)

La Unidad Ejecutora del Programa (UE) realizará la gestión de las actividades orientadas a reducir los tiempos y procesos administrativos relacionados a la ejecución del Programa.

Además, la UE será la responsable del manejo de los recursos financieros nacionales y los suministrados por el préstamo (JICA-BID) y la contrapartida local del MINAM. La estructura organizacional de la UE se indica en el siguiente gráfico:

- Ilustración 3: Estructura organizacional

COORDINACION ADMINISTRATIVA

COORDINACION TECNICA

COORDINACION DEL PROGRAMA

COMITÉ DIRECTIVO

La Coordinación del Programa.- Dirige y supervisa el adecuado funcionamiento de las labores administrativas, técnicas, de monitoreo y evaluación del Programa. Es responsable de controlar la ejecución del Programa conforme a lo estipulado en los Contratos de Préstamos y las políticas que apliquen, así como de mantener informado periódicamente al Comité Directivo acerca del avance de las actividades y de la ejecución presupuestal del Programa.

La Coordinación Administrativa.- Planea, organiza, dirige, coordina y controla las labores administrativas del Programa. Informa periódicamente a la Coordinación del Programa acerca de las labores de las unidades de Tesorería, Contabilidad, Adquisiciones, Patrimonio y Presupuesto.

La Coordinación Técnica- Planea, organiza, dirige, coordina y controla todas las actividades técnicas realizadas por los especialistas temáticos del Programa. Informa periódicamente a la Coordinación del Programa acerca de las acciones realizadas por los especialistas de acuerdo a su competencia.

### Funciones y perfil mínimo requerido para el personal de la UEP

Las funciones y perfil mínimo requerido para el personal de la UE, se desarrollan en el Anexo 6.  Las modificaciones de los perfiles y funciones deben ser aprobadas mediante Resolución Jefatural, previa No Objeción de la fuente Cooperante.

# CICLO DE PROYECTOS

## ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA

Los componentes del Programa se ejecutarán bajo el siguiente esquema, en el que se muestran los productos asociados a las fases del ciclo de proyectos: pre inversión, inversión y post-inversión:

### Pre-inversión

## La pre-inversión del programa fue realizada previo a la entrada en vigencia de las operaciones del préstamo. El MINAM ha realizado las gestiones para lograr la viabilidad del programa y sus 30 proyectos a nivel de perfil que lo componen.

### Inversión

#### 4.1.2.1	Saneamiento de terrenos

La UE contratará servicios de asesoría legal para el seguimiento y apoyo a los Municipios hasta contar con la partida registral emitida por SUNARP a nombre del Municipio de los terrenos donde se encuentran asentadas las áreas degradadas, actividad que debe ser culminada en el primer año de ejecución.

#### 4.1.2.2	Estudios Definitivos

Los estudios definitivos están definidos por 3 componentes; adecuado manejo de residuos sólidos (clausura y recuperación de las áreas degradadas por residuos sólidos), eficiente gestión municipal y apropiadas prácticas de la población, los cuales serán desarrollados por la UE de acuerdo a lo siguiente:

- Adecuado manejo de residuos sólidos, se contratará servicios de consultoría para la elaboración de los proyectos de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos de los 30 proyectos, para lo cual es necesario contar con la partida registral del terreno emitida por SUNARP a nombre del Municipio.

- Eficiente gestión municipal, será elaborado mediante servicios de consultoría a ser contratados por la UE para los 30 proyectos.

- Apropiadas prácticas de la población, se contratará servicios de consultoría para la elaboración e implementación de la Estrategia Social del Programa y del componente social de cada uno de los 30 PIPs.

La UE contará con el apoyo de un ingeniero de diseño para realizar el seguimiento y acompañamiento del desarrollo de las mencionadas consultorías, siendo este responsable por dar la conformidad a los entregables. El Coordinador Técnico de la UE será responsable por la aprobación de los mismos.

Para el acompañamiento de la consultoría contratada para el componente social, al UE contará con el apoyo de un especialista social quien será responsable por la conformidad de los entregables, así como la elaboración de los informes a ser presentados al BID en materia de las salvaguardas socios ambientales establecidas en el IGAS.

#### 4.1.2.3	Adquisiciones y contrataciones del Programa

La UE realizará todos los procesos de contratación en el marco de las políticas para la adquisición de bienes, obras, servicios y consultorías de acuerdo a las políticas de BID y JICA indicadas en los respectivos contratos de préstamo.

- Elaboración de términos de referencia (TDR) y especificaciones técnicas (ET)

El equipo técnico de la UE elaborará lo Términos de Referencia y/o las Especificaciones Técnicas que deberán contar con la conformidad del Coordinador del Programa y la No Objeción de los respectivos financiadores según corresponda, para su posterior publicación e inicio de proceso de contratación.

- Calificación y evaluación de los procesos de adquisiciones

El Comité de Evaluación para los diferentes procesos de contratación a ser efectuados en el marco de los componentes del Programa, estarán conformadas por 3 personas de la UE.

El Comité de Evaluación es designado por resolución jefatural del Coordinador General de la UE, para cada proceso de contratación y adquisición.

- Adjudicación y contratación

Una vez se cuente con la No Objeción de los financiadores (cuando corresponda) a los procesos de contratación, el Coordinador del Programa contratará las obras, bienes y servicios para el Programa.

Si el proyecto en cualquiera de sus componentes sufriera un incremento en sus costos en primera instancia se recurrirá a recursos de aporte local y como segunda opción a fondos provenientes de saldos en el programa, previa aprobación del MEF y de los financiadores.

- Ejecución

Para el seguimiento de los contratos de obras, se contará con una supervisión externa licitada por la UE. Los Municipios beneficiarios designan a un Coordinador de Enlace que realizará el seguimiento de la ejecución de las obras y provisión de bienes, así como su recepción.

Por su parte la UE contará con el apoyo de Administradores de Obras los cuales realizarán el seguimiento y administración de los contratos de obras y supervisión.

Las consultorías relacionadas con la elaboración de líneas de base y evaluaciones estarán bajo la responsabilidad del Especialista de Seguimiento y Evaluación de la UE. Las auditorías externas del programa estarán bajo responsabilidad del Especialista Contable y Patrimonial del EU.

A solicitud del contratista siempre así que lo indique el contrato de obra podrá solicitar anticipo, para ello el responsable

Los anticipos, valorizaciones periódicas y de cierre deberán ser elaboradas por el contratista, aprobadas y autorizadas por el Supervisor, quien remitirá al Administrador de Contrato de la UE para su opinión favorable, previa verificación de los documentos por parte del Especialista de Costos y Presupuesto de la UE, para que seguidamente el Coordinador Técnico da su conformidad y recomendar que se proceda al pago.  La Coordinación de Administración proceda al pago correspondiente.

La UE deberá contar con un especialista social que será el responsable del monitoreo, supervisión y evaluación de la ejecución de los Planes de Inclusión Social de Recicladores (PISo) en los municipios en los que se ha identificado la presencia de recicladores en los botaderos. El especialista social deberá coordinar con los municipios el acompañamiento en campo de las actividades del PISo. Para realizar el seguimiento del PISo, se deberá desarrollar un esquema de monitoreo y evaluación de resultados periódicos a fin de verificar los avances y hacer ajustes para el logro de los objetivos planteados, utilizando los recursos designados dentro del PISo para este fin. Los reportes referidos a la implementación y resultados del PISo serán remitidos al Banco como parte de los reportes semestrales. El diseño del esquema de monitoreo y evaluación deberá estar basado en lo establecido en la matriz de resultados de la propuesta de préstamo del Banco.

- Recepción de obras, equipamiento y servicios

Una vez concluidos los trabajos de la obra o proyecto, el residente de obra, dejará constancia de ello en el Cuaderno de Obra y solicitará por escrito, mediante informe dirigido a la UE, la recepción de la obra, previa aprobación de la  supervisión, mediante un informe de acuerdo a la normatividad vigente.

Así, sobre la base de toda la documentación antes mencionada, el Coordinador Técnico de la UE, de ser procedente emitirá opinión favorable a la obra y esta será recepcionada mediante Acta de Recepción de Obra.

- Etapa de liquidación

En esta etapa el Administrador de obra elaborará la ficha resumen de liquidación técnica de obra que incluye la valorización técnica del trabajo, partidas realmente ejecutadas, refrendadas por el ingeniero residente de obra y supervisor.

Con el Acta de Recepción de Obra sin Observaciones y el Informe Final de la recepción de obra, la UE adjuntará la documentación mencionada, para que el área técnica de la UE proceda a elaborar el expediente de liquidación técnico-financiera, el mismo que será aprobada mediante Acto Administrativo de la UE.

- Cierre de Proyecto

Los proyectos serán cerrados por la UE considerando los aspectos legales, técnicos, financieros y administrativos.

La UE remitirá a los Municipios beneficiarios la información referida al cierre técnico y financiero del proyecto, así como los planos as built, manuales de operación y mantenimiento cuando corresponda y toda la información relevante relacionada al proyecto.

### Post Inversión

#### 4.1.3.1 Etapa de la transferencia de los Proyectos de Inversión Pública

Una vez finalizadas las obras y contando con la Liquidación Técnica-Financiera de la Obra, y el Acta de Recepción de la Obra, se realizará la transferencia de los Proyectos de Inversión Pública. Los proyectos de Inversión Pública debe ser sostenible en el tiempo, y la municipalidad debe comprometerse a llevar a cabo las acciones de la etapa de mantenimiento y vigilancia.

#### 4.1.3.2 Operación y Mantenimiento

Una vez realizada las transferencias de las obras y bienes, la responsabilidad de la administración, mantenimiento y derechos propietarios de los mismos estará a cargo de los Municipios.

Los Municipios según corresponda deberán realizar los registros contables que sustenten la transferencia de los activos en conformidad a sus procedimientos institucionales.

Los Municipios, tendrán la obligación de operar y mantener las obras, bienes y equipos del Proyecto, de acuerdo a lo establecido en los Convenios Suscrito entre el Municipio y el MINAM.

- Información a ser proporcionada por el Municipio Beneficiario sobre la operación y mantenimiento.

Los Municipios deberán elaborar y presentar a la DGCA/MINAM dentro del primer trimestre de cada año una vez concluida la obra: Un Plan anual de mantenimiento, que incluya información detallada sobre las actividades de mantenimiento realizadas durante la gestión pasada; incluyendo el estado de las obras; equipos y las condiciones de mantenimiento; las actividades realizadas; el cronograma y presupuesto empleado en su realización, además de los recursos que serán invertidos durante el año corriente y el monto de los recursos que serán asignados en el presupuesto del año siguiente.

La DGCA, deberá consolidar dicha información y presentar a cada financiador dentro del primer trimestre de cada año durante 5 años siguientes a la terminación de la obra.

Por otra parte, con el fin de efectuar la liquidación de los proyectos con respecto a las municipalidades se procederá con los siguientes pasos:

# ESQUEMA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

## Fase de Programación

Es importante señalar que la fase de programación pasa por cuatro etapas:

- Elaboración del Plan de Ejecución Plurianual;

- Elaboración del Plan Operativo Anual,

- Elaboración del Plan de Adquisiciones; y.

- Elaboración de la Planificación Financiera.

### Plan de Ejecución Plurianual (PEP)

El Plan de Ejecución Plurianual (PEP) es el instrumento de gestión que provee una visión multianual y estratégica del Programa, siendo el puente entre el diseño y la ejecución del mismo y sirve de base para la elaboración del POA del primer año y de los años subsiguientes.

El PEP contiene el detalle de ejecución a lo largo de todo el Programa, definiendo (i) los objetivos; (ii) las metas físicas y financieras; (iii) las actividades del Programa (Estructura de Desglose del Trabajo) y (iv) la línea de base del cronograma del programa y sus actualizaciones.

Por lo que se requiere que el cronograma del Programa se construya sobre la base de la Estructura de Desglose de Trabajo (EDT).  La EDT es la descomposición de la subdivisión de los entregables del Programa en componentes más pequeños y manejables, hasta que el trabajo y los entregables queden definidos al nivel de paquetes de trabajo. El nivel de paquetes de trabajo es el nivel más bajo en la EDT, y es aquél en el que el costo y la duración de las actividades del trabajo pueden estimarse y gestionarse de manera más confiable.

La descomposición de la totalidad del trabajo del programa en paquetes de trabajo implica generalmente las siguientes actividades:

- Identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado.

- Estructurar y organizar la EDT.

- Descomponer los niveles superiores de la EDT en componentes detallados de nivel inferior.

- Desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la EDT.

- Verificar que el grado de descomposición del trabajo sea el necesario y suficiente.

Una vez formulada la EDT, se recomienda el uso de un software apropiado para el manejo del cronograma tal como el MS Project u el Open Project, que permite establecer la dependencia entre actividades, con control de costo y plazos.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que adicionalmente tanto en la preparación del PEP y del POA, que es la planificación más detallada año a año del PEP, se deben establecer los vínculos de precedencia y relación de las distintas actividades que se incorporan en el plan. De esta manera se puede ver rápidamente el efecto positivo o negativo a nivel de proyecto, de cualquier adelanto o retraso en una actividad. Aunque puede haber variaciones menores, el PEP debe tener al menos:

- Estructura según EDT (por Productos), en base a la Matriz de Resultados.

- Nombre de actividad, fechas de inicio y finalización y duración.

- Cada actividad debe registrar:

    - Tipos de adquisiciones a realizarse

    - Sub actividades o servicios a realizarse,

    - La cantidad de días de duración,

    - Inicio y fin de los servicios que se ofrecerán.

    - Porcentaje de avance en cada uno de los casos.

- Cronograma e hitos principales del Proyecto.

Es importante mencionar que en el caso del BID utilizará el PEP como un instrumento para la supervisión de la ejecución del Programa dado que este comprende la planificación completa del mismo, con la ruta crítica de acciones que deberán ser ejecutadas para que los recursos del Financiamiento sean desembolsados en los plazos previstos. Mientras que el JICA tendrá el PEP sólo de manera informativa, si este lo requiere.

Finalmente, también es importante mencionar que el PEP deberá ser actualizado por la UE cuando fuere necesario, en especial cuando se produzcan cambios que impliquen diferencias de costo y cronograma.

### Plan Operativo Anual (POA)

Como ya se mencionó previamente el POA constituye uno de los instrumentos de gestión anual a diferencia del PEP, el cual permite definir (i) el planeamiento de objetivos; (ii) las metas físicas y financieras; (iii) la precisión de cada una de las actividades para el ejercicio presupuestal a lo largo de un periodo anual; (iv) las necesidades de liquidez que surgen a lo largo del Programa; y (v) la planificación y control de los flujos de fondos del Programa.

Asimismo, su evaluación permite observar el avance de las metas físicas y financieras, el seguimiento y progreso de los resultados en la implementación del Programa, así como la evolución de los indicadores cuantificables a un año, identificados en la Matriz de Resultados del Programa.

El POA es elaborado por la UE quien tramita su No Objeción al BID dentro del último trimestre de cada año fiscal. Previa a la No Objeción del BID, la UE hará la presentación del POA al equipo del BID sobre la base del presupuesto anual aprobado, igualmente, se hará la revisión trimestral con el equipo del BID del estado de ejecución del Programa. El POA debe incluir el costo y una reseña del alcance. El POA deberá incluir el Plan de Adquisiciones y la Planificación Financiera, de tal manera, de asegurar el flujo de desembolsos por parte del BID.

Todas las áreas y entidades participantes en la elaboración del POA tienen plazo hasta el 31 de octubre de cada año para presentar su información al Coordinador del Programa para su consolidación. Asimismo, la UE elaborará el POA y el Comité Directivo se encargará de la aprobación de la misma.

Para la formulación del POA se deberá primeramente revisar el PEP vigente. Este deberá tener en cuenta también las necesidades financieras de las actividades y las asignaciones presupuestales anuales y en su presentación debe contener lo siguiente:

- Resumen ejecutivo de las acciones a emprender en el año.

- Estado de ejecución del Programa por componente.

- Plan de Adquisiciones para ese año.

- Cumplimiento de objetivos y metas.

- Avance de cumplimiento de indicadores de resultados por cada componente y del Programa.

- Problemas suscitados.

- Soluciones adoptadas.

El POA aprobado y con la No Objeción del BID será distribuido a los involucrados que participan en el Programa para su ejecución y seguimiento bajo responsabilidad, siendo tanto el Coordinador del Programa, el Especialista en Presupuesto y Planificación, así como el Especialista en Seguimiento y Monitoreo quiénes se encargarán de realizar el seguimiento y control de los indicadores de monitoreo y coordinarán la preparación de los reportes trimestrales y semestrales sobre el avance de dichos indicadores.

Para la formulación del POA deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

- Los objetivos establecidos en el Programa y alineados a su Matriz de Resultados.

- El contenido detallado de acciones de los componentes del Programa. La descripción de las actividades a realizarse en forma anual por componente, el presupuesto asignado, el período de ejecución de cada actividad, la programación mensualizada de gastos y un Diagrama de Gantt o el uso de un MS Project a fin de poder visualizar la ejecución de cada actividad.

- La elegibilidad de la actividad.

- La Programación del Plan de Adquisiciones.

- Proyecto de gastos por componente.

Si, en la opinión de la UE, es necesaria que algunas actividades deban ser modificadas para el mejor cumplimiento de los objetivos del Programa, o si determina que alguna actividad puede ser eliminada o reducida sin afectar los resultados esperados del Programa, propondrá y tramitará la aprobación del Comité Directivo del Programa y la No Objeción al BID.

Finalmente, al igual que en el caso del PEP, el JICA podrá disponer del POA sólo de manera informativa, si este lo requiere.

### Plan de Adquisiciones (PA)

El Plan de Adquisiciones (PA) es el documento que contiene el detalle de las adquisiciones que se implementarán anualmente e incluye:

- Los contratos para obras, bienes, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría.

- Los métodos propuestos para la contratación de obras, bienes y servicios diferentes a consultoría y para la selección de los consultores.

Una vez iniciado el Programa, se podrán identificar el resto de las contrataciones, las cuales deberán ser indicadas en el PA. Considerando la dinámica de cada uno de los Proyectos que comprenden el Programa y el riesgo asignado al mismo, la UE podrá actualizar el PA anualmente, o cuando se presenten cambios.

Es importante resaltar que los PA son parte integrante de los Planes Operativos Anuales – POAs y deben reflejar de manera clara y articulada los montos a contratar por cada categoría de desembolso y los métodos de contratación acordados con el BID y JICA para las adquisiciones de bienes y servicios, contratación de obras y selección de firmas consultoras y consultores individuales.

A continuación se hace una precisión para cada uno de los casos específicos de BID y JICA.

#### 5.1.3.1	En el caso del BID

La versión vigente de los Planes de Adquisiciones se publicará en el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) y se publicará lo que corresponda en la página web del SEACE. El mismo que también será presentado por el Programa ante el BID para su revisión y No Objeción.

#### 5.1.3.2 En el caso del JICA

El Plan de Adquisiciones será remitido al JICA con fines informativos. Asimismo, dependiendo de la cuantía del contrato se presentará la información indicada en el acápite correspondiente al punto 5.3.2 Preparación de Documentos de Selección, Procesos de Selección y Suscripción de Contratos y en el Anexo 1.

### Pronóstico de Desembolso y Plan Financiero (PF).

La UE preparará un pronóstico de desembolsos anual por fuente de financiamiento y lo presentará al BID y al JICA.

El Plan Financiero (PF) es un instrumento de gestión que la UE adjunta en cada Solicitud de Desembolso por Anticipo de Fondos del Proyecto reflejando las necesidades reales de liquidez del Programa hasta por un periodo de 180 días.

El Pronóstico de Desembolsos y el PF están articulados con el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y el Plan Operativo Anual (POA) que incorpora el Plan de Adquisiciones (PA).

La preparación del Pronóstico de Desembolso y del PF es responsabilidad del Especialista Contable y Patrimonial de la UE en base a las informaciones proveídas por el área Presupuesto de la UE en coordinación con las diferentes áreas de competencia y el Coordinador Técnico dentro del marco del Plan de Ejecución del POA.

#### 5.1.4.1	En el caso del BID

Sobre la base de la planificación financiera del programa, el ejecutor presentará al Banco el pronóstico de desembolsos anual, en el primer trimestre del año; cuya actualización  debe realizarse periódicamente y enviárselo al Banco para su conocimiento.

#### 5.1.4.2	En el caso del JICA

El Plan Financiero será de carácter informativo y cuando lo solicite el JICA. El pronóstico de desembolsos será elaborado anual y mensualmente y presentado al JICA oportunamente. La UE presenta el PF el último día hábil del mes informado.

## Fase de condiciones previas para desembolsos

### Características de los desembolsos

Las condiciones previas para los desembolsos se encuentran diferenciadas, al tratarse del primer desembolso y posteriores, de acuerdo a los requisitos solicitados por el BID como por el JICA; respectivamente; los mismos que se detallan a continuación:

#### 5.2.1.1 En el caso del BID

En el caso de las condiciones previas al primer desembolso el OE deberá presentar, a satisfacción del Banco, evidencia del cumplimiento de las siguientes condiciones: (1) Que el OE haya aprobado el Manual de Operaciones del programa con la previa no objeción del Banco; y (2) Que el OE haya seleccionado al personal clave (un coordinador general, coordinador administrativo, especialista en adquisiciones, especialista contable y patrimonial, coordinador técnico, y especialista social), para el cual los procesos de contratación, términos de referencias y criterios de evaluación serán previamente acordados con el Banco.

Serán condiciones especiales de ejecución que el Banco haya recibido evidencia, a satisfacción del Banco, de lo siguiente:

(1) que, previo al inicio de la licitación de las obras, los Municipios cuentan con el derecho y/o autorización para el uso de los terrenos necesarios para las obras de clausura de botadores previstas bajo el Programa, y que dichos derechos y/o autorizaciones hayan sido obtenidos en cumplimiento con la normativa nacional y local aplicable, incluyendo la normativa aplicable a comunidades campesinas, cuando corresponda, así como las salvaguardias ambientales y sociales del Banco que fueren aplicables;

(2) que, previo al inicio de la licitación de las obras, el OE haya celebrado convenios de cooperación interinstitucional estableciendo los derechos y obligaciones de los municipios en relación a las obras de clausura de botaderos previstas bajo el Programa, incluyendo la responsabilidad de los respectivos municipios de (i) haber cumplido con cualquier compromiso adquirido con los propietarios de los terrenos, según surja de acuerdos otorgados previamente por escrito para la autorización  y/o el derecho y/ de uso de los mismos (ii) adoptar las medidas de seguridad necesarias para garantizar el cierre  (iii) ejecutar los planes de mantenimiento,  monitoreo y control post clausura y (iv) contemplar debidamente la situación de los recicladores de acuerdo al Plan de Inclusión Social de Recicladores, entre otros temas;

(3) que, previo al inicio de las obras, se está implementando debidamente el Plan de Inclusión Social de Recicladores;

(4) que, previo a la adjudicación de las obras, cada municipalidad presente evidencia de la correcta puesta en marcha del relleno sanitario, así como su Plan de Gestión Ambiental. En caso que la capacidad del botadero se vea colmatada previo a la entrada en operación del relleno sanitario, se pondrá a consideración un plan de acción alternativo que permita minimizar los impactos.

Cabe resaltar que los desembolsos se efectuarán de acuerdo a las necesidades reales de liquidez del Programa. Adicionalmente, considerando sus capacidades de administración financiera y controles internos, la revisión de los procesos y solicitudes de desembolsos se realizarán en forma ex - post por auditores externos y/o por personal o consultores del BID.  La UE utilizará la herramienta de E-desembolsos a través de la página de extranet del BID para obtener reportes previos a la solicitud de desembolsos, una vez que se haya firmado el contrato de préstamo y cumplido con todas las condicionalidades contractuales.

#### 5.2.1.2 En el caso del JICA

Para el caso del JICA se deberá contar con los siguientes requisitos:

- Efectividad del contrato de préstamo.

- Designar al Banco de la Nación como Banco Agente.

- Banco de la Nación (Agente) apertura una cuenta corriente no residente en Yenes en el Banco de Tokio – Mitsubishi, UFJ en Tokio – Japón (Banco de Pagos)

- No objeción al contrato de consultorías, obras civiles o suministros.

## Fase de Contratación

### Características de la Fase de Contratación

Una vez cumplida la fase de programación y cumplidos los requisitos para realizar los desembolsos se podrá empezar con la fase de contratación, la misma que se dará a través de diferentes procesos tanto en el BID como en el JICA, dependiendo si el proceso es una obra, compra de bienes o procesos de selección para una consultoría, como se muestra a continuación:

#### 5.3.1.1 En el caso del BID

- Obras

- Licitación Pública Internacional (LPI).

- Licitación Pública Nacional (LPN).

- Comparación de Precios.

- Bienes

- Licitación Pública Internacional (LPI).

- Licitación Pública Nacional (LPN).

- Comparación de Precios.

- Consultoría:

- SBCC (firmas)

- SCC (firmas)

- Individual

#### 5.3.1.2 En el caso del JICA.

- Obras

- Licitación Pública Internacional (LPI).

- Bienes

- Licitación Pública Internacional (LPI).

- Consultoría:

- Lista corta.

### Preparación de Documentos de Selección, Procesos de Selección y Suscripción de Contratos

#### 5.3.2.1 La preparación de documentos

El proceso se inicia con la elaboración de los Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas según corresponda por parte del área usuaria de la UE. No obstante, en el caso del BID como en el caso del JICA se tienen algunas diferencias, que se presentan a continuación:

#### En el caso del BID

El Especialista en Adquisiciones en coordinación con el área usuaria de la UE correspondiente, se encargará de preparar, validar y tramitar la aprobación de los documentos estándares de acuerdo a las políticas del BID GN-2349-9 y GN-2350-9: incluyendo los TdR iniciales, especificaciones técnicas y el costo estimado; procediendo a iniciar los procesos de selección y contratación de servicios de consultoría, adquisición de bienes y contratación de obras que les correspondan para ejecutar los Componentes del programa.

#### En el caso del JICA

Se requiere la preparación del documento de licitación o también llamado Bases utilizando los documentos estándar para consultoría (Octubre 2012). Para la adquisición de bienes y servicios se utilizará el Documento de Licitación Estándar del JICA (Octubre 2012), ambos documentos tienen que adecuarse al Proyecto.

#### 5.3.2.2 Procesos de selección y No objeción del proceso

Luego de verificar la idoneidad técnica de dicho requerimiento, es necesario confirmar la disponibilidad y previsión presupuestal del proceso de selección. Su afectación a la Programación Anual de Compromisos (PCA) a través de la certificación presupuestal que debe emitir el Especialista en Planificación y Presupuesto del Programa, se efectuará con la suscripción del contrato

Con ello para el caso de selección de consultoría, el área de adquisiciones preparará las listas cortas de firmas previa solicitud de expresiones de interés en un diario de circulación nacional y local y en la página WEB del MINAM, la solicitud de propuestas, y demás documentación administrativa necesaria a fin de proceder a la solicitud de No Objeción por parte del BID y JICA, usando para tal efecto los modelos de comunicación que se hayan acordado.

Para el caso de adquisiciones de bienes y servicios el área de adquisiciones preparará los Documentos de Licitación o también llamado bases a fin de proceder a la solicitud de no objeción.

Antes de iniciar el proceso de selección se procederá a la designación del Comité de Evaluación. Se efectuará la convocatoria del proceso (cursando las invitaciones correspondientes en el caso de servicios de consultoría y la publicación de la convocatoria en el caso de bienes y obras), el mismo que se regirá por los tiempos y procedimientos específicos de acuerdo al PA.

Cabe señalar que los procedimientos específicos y los tiempos asociados varían en función si se tratan de bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultoría y obras y de las diversas modalidades de contratación y de acuerdo a las políticas del BID y JICA (para mayor información sobre los procesos tanto del BID como del JICA ver Anexo 3 y 4).

#### 5.3.2.3 Adjudicación y Suscripción de contratos

En las bases o documentos de licitación deberán de figurar el modelo de contrato, de manera que al ser adjudicado el proceso de contratación previa no objeción del BID y JICA de corresponder, y se procederá a suscribir los contratos entre el Consultor o Proveedor y el Coordinador del Programa como representante legal del mismo.

En esta etapa el Especialista de Adquisiciones emitirá la Orden de Compra u Orden de Servicio y realizará el compromiso de los recursos en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

## Fase de Ejecución

Durante la fase de ejecución, se tomará en cuenta la ejecución de los contratos, su respectiva administración, la misma que incluye la conformidad del pago, la No Objeción cuando se requiera, la ejecución presupuestal y desembolsos y, finalmente, la liquidación y cierre de la misma.

### Administración de contratos

Los contratos se administrarán de acuerdo a lo especificado en cada contrato. Suscritos los Contratos de los componentes I y II (Proyectos y Gestión), la UE será responsable de supervisar el desempeño, directa y permanentemente, de los consultores y de asegurarse que se lleven a cabo los servicios y entrega de bienes y obras contratados.

El área usuaria de la UE será responsable también de otorgar la conformidad verificando que los consultores desarrollen las actividades establecidas en los TdR y los proveedores de bienes, servicios diferentes de consultoría y obras cumplan las especificaciones técnicas exigidas según su Contrato y Propuesta Técnica Económica.

Además, el área usuaria de la UE es responsable que los productos de los proveedores cuenten con la conformidad respectiva, de acuerdo a los contratos suscritos y del cumplimiento de las fechas previstas. Igualmente es responsable de informar sobre los avances de los contratos para proceder a los pagos respectivos y/o en caso de incumplimientos parciales o totales para proceder con el cobro de penalidades por los días de retraso, ejecución de la carta fianza o la resolución de Contrato, según hayan sido pactados en el contrato suscrito.

Finalmente, la UE debe tener en cuenta para administrar los contratos los siguientes documentos:

- El informe del Administrador del Contrato dando la conformidad al producto para proceder al pago vinculado.

- El Resumen Ejecutivo de la valorización de obra presentada por el Supervisor de Obra y/o el certificado de aceptación del bien y/o servicios diferentes a consultoría según corresponda.

### Ejecución Presupuestal y Rendición de Cuentas.

Es responsabilidad de la UE elaborar y presentar las Solicitudes de Desembolsos ante el MEF para su aprobación y posterior presentación ante el BID y JICA. La Coordinación Administrativa de la UE dará las disposiciones pertinentes a las áreas de contabilidad y tesorería, para la ejecución, seguimiento y control de los desembolsos solicitados que se requieran durante el desarrollo del Programa. Estos estarán basados en la planificación financiera elaborada sobre la base de la información técnica emitida por la UE.

Los procedimientos de Solicitud de Desembolso se sujetarán a lo especificado en la sección sobre Solicitudes de Desembolsos del presente Manual de Operaciones.

### Liquidación y Cierre

Las acciones de cierre y liquidación de cada uno de los componentes del programa se harán al término de su ejecución. El cierre y liquidación del Programa se hará al término de todos los proyectos. En dicho periodo, se producirá el cierre administrativo y financiero del Programa, la culminación de los Contratos en ejecución con la aceptación de los entregables correspondientes, produciéndose además la transferencia patrimonial de los bienes y las obras al Municipio o MINAM, en caso que corresponda.

Las actividades de cierre incluirán la elaboración de informes por contrato preparado por cada contratista y revisado por la supervisión donde se incluirán las acciones desarrolladas, los resultados obtenidos y el reporte del acervo documentario.

La UE, preparará el Reporte de Culminación de Proyectos (PCR) y será enviado al BID y JICA a la culminación del Programa, dentro de los seis (6) meses de culminado el Proyecto.

5.5 Fase de Seguimiento y Evaluación

Las acciones de seguimiento y evaluación representan procesos que tienen relación directa con el cumplimiento de los compromisos, acciones y resultados pactados en el Contrato de Préstamo y la suscripción de los respectivos Convenios con los Municipios. Los cuales deben estar alineados al PEP y POAs correspondientes, así como al cumplimiento de las pautas planteadas en el presente Manual.

En términos generales, los procesos y acciones de seguimiento, evaluación estarán orientadas a desarrollar los siguientes aspectos:

- Supervisar el logro de los productos y resultados;

- Extraer las lecciones que permitan ampliar las intervenciones del Programa;

- Verificar el cumplimento de las acciones planteadas en el Programa;

- Servir como soporte para la toma de decisiones que se requerirán a lo largo del Programa.

Cabe resaltar que todas las actividades de seguimiento, evaluación estarán financiadas con recursos del propio Programa, siendo la UE responsable de su gestión e incorporación en el Plan Operativo Anual (POA) y el respectivo Plan de Adquisiciones (PA).

La UE contará con el apoyo de un Especialista en Seguimiento y Evaluación y con un Analista.

Para realizar el seguimiento del Programa se podrán utilizar los siguientes documentos según corresponda:

#### En el caso del BID

- Matriz de Resultados

- Informes de Evaluación del Programa.

- PEP, POA y PA.

- Convenios con las Municipalidades

- Contratos de Adquisiciones de obras, bienes y consultorías.

- Matriz de Riesgos.

- Programación Financiera

- PMR

#### En el caso del JICA

- Reportes de Estado de Proyecto (PSR), presentados trimestralmente (Debiendo presentarse en un plazo no mayor a 30 días de culminado el trimestre a reportar)

- Marco Lógico del Programa.

- PEP, POA y PA.

- Convenios con las Municipalidades

- Contratos de Adquisiciones de obras, bienes, servicios diferentes a consultorías y consultorías.

- Programación Financiera de acuerdo al POA.

- Pronóstico de Desembolsos mensual y semestral.

- Informe de Evaluación del Programa.

### 5.5.1 Informes de Progreso

La UE debe realizar la supervisión, seguimiento permanente y las revisiones programadas durante la ejecución del Programa, coordinando con las municipalidades involucradas, para lo cual preparará Informes de acuerdo a la normatividad aplicada de JICA, BID y el MINAM, según corresponda.

#### 5.5.1.1 En el caso del BID

Los Informes de Progreso deberán incluir información sobre los avances financieros y físicos en la ejecución de las actividades del Programa, la actualización de la Matriz de Resultados, aspectos críticos de gestión y lecciones aprendidas. Dichos informes del Programa del BID serán remitidos al Banco para su No Objeción y serán puestos a conocimiento del MINAM.

El contenido de los Informes Semestrales de Progreso, será presentado por la UE, los mismos que deben tener relación con el Informe Inicial del Programa y los siguientes contenidos mínimos:

- Introducción y antecedentes del período.

- Otros logros y lecciones en el período.

- Problemas, riesgos y desafíos.

- Análisis de avances en Matriz de Resultados/PMR/PEP/POA/PA/ Desembolsos.

- Conclusiones y próximos pasos en el siguiente período.

- Anexos:

      - Matriz de Resultados e Indicadores / PMR.

      - Matriz de Riesgo y Plan de Mitigación de Riesgos.

      - Plan de Ejecución del Programa, Plan Anual y Plan de Adquisiciones.

      - Flujo y Programación de Desembolsos.

      - Otros (Fondos de Contrapartidas, Avance de Fondos, etc.).

      - Reportes del Presupuesto Nacional (Si hay contrapartida).

      - Otros Anexos.

#### 5.5.2.2 En el caso del JICA

Los Reportes de Estado de Proyecto (PSR), serán presentados trimestralmente a la JICA, en un plazo no mayor a 30 días de culminado el trimestre a reportar y remitidos al MINAM para su conocimiento.

#### 5.5.2.3 En el caso del MINAM

En el caso del MINAM, se deberá reportar trimestralmente el avance físico y financiero del Programa, de acuerdo a lo solicitado por las oficinas competentes.

### 5.5.3 Informes de Evaluación

La UE deberá realizar evaluaciones del Programa, las cuales se efectuarán a medio término y a la finalización de éste de acuerdo a la normatividad del SNIP (Directiva General 001-2011-EF/68.01, aprobada mediante Resolución Directoral 003-2011-EF/68.01), la cual estipula que se deben hacer evaluaciones intermedias y ex post para proyectos por montos mayores de 10 millones de nuevos soles y que contenga fuente de financiamiento externa. Asimismo, dicha evaluación deberá ser realizada por una agencia independiente de la UEP. También será realizada una evaluación final del programa antes de su culminación, de acuerdo a lo estipulado en los contratos de préstamos.

## 5.6	Auditoría

Como mecanismo de control externo se emplearán auditorías externas, las mismas que serán efectuadas por Firmas Auditoras Independientes (FAI) aceptables por el BID, de acuerdo con los requerimientos de éste y sobre la base de términos de referencia previamente aprobados. Para dicho efecto el Banco, remitirá el Documento Estándar para la Selección y Contratación de Auditores / AF-200 a fin de que la UE incluya la información del Programa en el citado documento y solicite la no objeción del Banco al mismo.  Luego, la UE deberá solicitar la autorización de la Contraloría para iniciar el proceso de selección y contratación en el marco de las políticas del Banco.

Con el objeto de reducir costos y, principalmente, optimizar los beneficios de los servicios de auditoría externa a lo largo de la ejecución del Programa, una FAI será contratada por un período equivalente a la vida del Programa.

El Banco requiere la presentación de los Estados financieros anuales auditados dentro del plazo de ciento veinte (120) días siguientes al cierre de cada ejercicio económico durante el plazo original del desembolso o sus extensiones. El informe de auditoría final será presentado dentro del ciento veinte (120) días siguientes al vencimiento del plazo original de desembolso o sus extensiones.

En caso que la UE decidiese cambiar de auditor, deberá exponer las razones para dichos cambios, y deberá contar con la No Objeción del Banco previo a iniciar el nuevo proceso de selección y contratación. Los documentos correspondientes serán remitidos tanto al BID como a la Contraloría General de la Republica.

En el caso de JICA cuando considere necesario realizará auditorías a través de auditores contratados por el JICA conforme a lo establecido en el contrato de préstamo.

# TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

El presente anexo describe los trámites administrativos y financieros a realizarse después de realizado el proceso de selección anteriormente descrito. En este sentido, se hace especial énfasis en los criterios de asignación de recursos, trámites de apertura de cuentas bancarias, procedimientos para desembolsos y de las funciones de las dos áreas encargadas de estos procesos (tesorería y contabilidad)

## Asignación de Recursos

## Normatividad.

Tanto los recursos provenientes del préstamo, como los que corresponden a contrapartida nacional y lo correspondiente a los impuestos, se asignan presupuestalmente a la Unidad Ejecutora del Programa. El monto de los recursos asignados guarda relación con el Plan Operativo acordado con el JICA y el BID para cada ejercicio fiscal. El Coordinador General del Programa, a través del MINAM, coordinará con el MEF el monto a ser aportado por cada una de las fuentes de financiamiento en cada ejercicio fiscal.

Los presupuestos de las actividades y el cronograma de desembolsos serán formulados en Yenes Japoneses o Dólares americanos sólo de manera referencial. Se preparará además, un presupuesto expresado en Soles, de acuerdo con el tipo de cambio oficial o el tipo de cambio señalado para fines presupuestales por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF.

Por otra parte, los gastos financiados exclusivamente con fondos de Contrapartida Nacional se sujetan a la Ley Marco del Proceso Presupuestario del Sector Público, a las Leyes Anuales respectivas y a las Directivas que para ejecución presupuestaria se aprueban anualmente por la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. Asimismo, en el caso de contrataciones, será de aplicación la normatividad nacional vigente en dicha materia (Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento).

Los gastos financiados con los recursos del Contrato de Préstamo del BID, del JICA y Contrapartida Nacional se ejecutan de acuerdo con normas específicas del BID y del JICA que guardan relación con el tipo de gasto y con el monto presupuestado para tales compromisos.

En tal sentido, el Programa seguirá lo dispuesto, en el caso de bienes, servicios y obras, en las Directrices: “Normas para Adquisiciones Financiadas con Préstamos AOD del Japón adquisiciones en virtud de Préstamos del JICA” y “Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, y en el caso de servicios de consultoría en las Directrices para la “Normas para la Contratación de Consultores en los Préstamos AOD del Japón” y “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, por lo que deberá cumplir las disposiciones específicas que, para adquisiciones y contratación de consultorías se resumen en el Contrato de Préstamo.

## Criterios previos a la asignación de recursos

En la actualidad el programa cuenta con tres fuentes de financiamiento: recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo que provienen del Contrato de Préstamo con el  BID y JICA,  Recursos Ordinarios que provienen del Tesoro Público.

Es importante recalcar en este punto, que los Recursos de Contrapartida Nacional, el Ministerio del Ambiente asume oficialmente a través de la carta compromiso de transferir los recursos con la finalidad que la operatividad presupuestal sea administrada por la Unidad Ejecutora del Programa, para tal efecto se realizarán las coordinaciones necesarias con el Ministerio de Economía y Finanzas

Por otra parte, el Programa previamente deberá implementar el uso del Sistema de Administración Financiera (SIAF-SP) del MEF, el cuál administrará las fases de Adquisiciones de bienes y servicios (compromisos), Contabilidad (devengados) y Tesorería (giros y pagos). Así mismo, considerando la funcionalidad del gasto del Programa, el módulo de ejecución de Programas (MEP) del SIAF deberá ser implementado con fines de reporte y monitoreo.

## Criterios de Asignación de Recursos

Los recursos serán asignados, de acuerdo con el Plan Operativo Anual previamente aprobado. No está permitido que el Programa utilice los fondos en gastos que no hayan sido consignados en (o que excedan) el presupuesto aprobado en el Contrato de Préstamo, salvo que exista una recategorización de recursos aprobada o autorización expresa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y el JICA o el BID, según sea el caso.

En el caso de las cuentas bancarias del Programa y Apertura de cuentas bancarias en moneda nacional (flujo de fondos y desembolsos), el Coordinador General del Programa coordinará la expedición de la Resolución, mediante la cual se designará a los funcionarios responsables del manejo de las cuentas del Programa.

Por otra parte, para el manejo de los fondos provenientes del Contrato de Préstamo del BID, del JICA y los provenientes de la contrapartida nacional, la Unidad Ejecutora del Programa, autorizada por el responsable del Pliego, abrirá cuentas corrientes en el Banco de la Nación, según se indica:

    - Para el caso del BID:

Cuenta Bancaria en US$ Dólares americanos, denominada: “Gestión Integral de la Calidad Ambiental-Convenio BID”, en la cual se depositarán los fondos provenientes del Préstamo.

Cuenta Bancaria en Soles, denominada: “Gestión Integral de la Calidad Ambiental-Convenio BID”, que recibe únicamente de la Cuenta Bancaria en US$ Dólares americanos, la transferencia (Monetización) de los desembolsos.

Ambas cuentas se abrirán y mantendrán bajo términos y condiciones aceptados por el BID, incluyendo protección apropiada contra reservas, incautación y embargos.

Los gastos bancarios de las citadas cuentas no serán pagados con fondos provenientes del Contrato Préstamo del BID, por lo que deberán ser asumidos con recursos de la Contrapartida Local.

    - Para el caso del JICA:

Cuenta Bancaria en Yenes, denominada: “Gestión Integral de la Calidad Ambiental-Convenio JICA”, en la cual se depositarán los fondos provenientes del Préstamo, cuando corresponda.

Cuenta Bancaria en Nuevos Soles, denominada: “Gestión Integral de la Calidad Ambiental-Convenio JICA”, que recibe de la Cuenta Bancaria en Yenes, la transferencia (Monetización) de los desembolsos, cuando corresponda.

    - Para el caso de Contrapartida:

Una subcuenta bancaria de gasto en moneda nacional, proveniente de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, para el giro de cheques o transferencias electrónicas, por los importes necesarios para cubrir los gastos del Programa financiados por la contrapartida del Préstamo.

Para el caso de los gastos menudos, urgentes y no programados, serán atendidos con fondos de Caja Chica, para ello el Coordinador General del Programa, mediante Resolución Jefatural, autorizará al responsable el manejo, control y custodia de los mismos, conforme a la Directiva de Tesorería vigente.

Para los fondos provenientes del Préstamo de JICA se realizarán las acciones siguientes:

- Designar al Banco de la Nación como Banco Agente.

- El Banco Agente aperturará en el Centro de Servicio Global de BTMU una cuenta en Yenes para no residentes, la cual se denominará “Cuenta PE-P41 del Convenio de Préstamo JICA del Banco de la Nación, en representación de la República del Perú”, en cumplimiento al Acuerdo Bancario suscrito entre el BTMU y el Banco de la Nación.

Es importante mencionar que los fondos provenientes de las Fuentes de Financiamiento Externa y la Contrapartida Nacional se manejarán de acuerdo a las Directivas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público que norman su administración, entre las cuales se estipula la apertura de una cuenta pagadora en el Banco de la Nación.

Los pagos a efectuarse con fondos del Programa, en esta cuenta, se efectuarán mediante cheque no negociable, cartas órdenes o transferencias electrónicas.

A fin de determinar la equivalencia de un gasto elegible que se efectúe en Soles a dólares de los Estados Unidos de Norte América, en la Justificación de los anticipos desembolsados, se utilizará el mismo tipo de cambio utilizado, por el banco en el cual se mantienen las cuentas del Proyecto, para la conversión de los recursos desembolsados en dólares de los Estados Unidos de Norte América a Soles. Para efectos de determinar la equivalencia de gastos incurridos en Soles con cargo al aporte local o para efectos del reembolso de gastos con cargo al Préstamo, se utilizará la tasa de cambio del último día hábil del mes anterior en que el prestatario, el OE o cualesquiera otra persona natural o jurídica a quien se le haya delegado la facultad de efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos en favor del contratista, proveedor o beneficiario.

## Trámites administrativos de apertura de cuentas

### La administración de fondos se realiza a través de las cuentas bancarias autorizadas por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas y aperturadas en el Banco de la Nación, cualquiera que sea la fuente de financiamiento e independientemente de su finalidad, que cuentan con sus respectivos responsables titulares y suplentes del manejo de las cuentas bancarias. Las firmas de los cheques será mancomunada y firmados por los titulares y/o suplentes. La responsabilidad señalada para los titulares de las cuentas bancarias es solidaria con los suplentes en lo concerniente al giro o suscripción de cheques, a la emisión de cartas órdenes o transferencias electrónicas.

## Firmas Autorizadas

Para fines del envío de la Solicitud de Desembolso y otras comunicaciones oficiales al BID y al JICA, las firmas autorizadas deben ser registradas con estas instituciones y deberán considerarse titulares y suplentes para el caso de ausencia de los titulares, asimismo, los titulares deberán ser El Coordinador General del Programa y el Coordinador Administrativo, el cual tendría como suplente al Contador.

En lo referente al manejo de las cuentas bancarias del Programa, los responsables son el Coordinador Administrativo y el Tesorero del Programa, así mismo, “El Responsable de la Unidad Ejecutora no puede manejar las cuentas bancarias”. El Coordinador General de la Unidad Ejecutora designará hasta dos suplentes para el manejo de las cuentas bancarias. Para la emisión de cheques, o cartas órdenes y/o transferencias electrónicas de pago, las firmas será de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva de Tesorería y sus modificatorias.

## Solicitud de Apertura de Cuentas

### Apertura de Cuentas en Tesoro Público

Para la ejecución de los recursos proveniente de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios asignados en los calendarios de pagos, se debe proceder a la apertura de una subcuenta en el Banco de la Nación, de conformidad con las directivas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF.

### Para el caso del BID

Para la ejecución de los recursos provenientes de la fuente de financiamiento de operaciones oficiales de crédito externo (BID), de conformidad con lo establecido en los Decretos Supremos Nos. 082 y 140-99-EF, se debe proceder a la apertura de las cuentas bancarias en el Banco de la Nación, según corresponda y canalizadas a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

## Registro de firmas de las cuentas corrientes

Una vez autorizada por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público la apertura de la subcuenta y cuentas bancarias, ante el Banco de la Nación, los funcionarios titulares y suplentes, procederán a registrar sus firmas en las tarjetas correspondientes, adjuntando copia de su documento de identidad.

## Modificaciones de Registros de Firmas

Las modificaciones del registro de firmas serán solicitadas por el responsable del Programa ante la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para lo cual deberán presentarse dos copias fedateadas de la Resoluciones expedidas por el Coordinador General, en la que se precisa los nuevos Funcionarios Titulares y Suplentes responsables del manejo de la subcuenta y cuentas bancarias, previo registro en el SIAF-SP.

## Solicitud de talonarios de cheques

El Tesorero solicitará a la Sección Cuentas Corrientes del Banco de la Nación, la expedición de los talonarios de cheques con el número de la respectiva subcuenta y/o cuentas bancarias. Por ser medios de pago, debe mantenerlos con un adecuado control y custodia.

## Desembolsos

## Asignación Inicial

La Asignación Autorizada inicial en la Cuenta Designada será determinada en la carta de desembolso y en el cronograma de desembolso aprobado por el BID y el JICA.

De ser necesario, en función al desarrollo de las actividades del Programa, se solicitará al BID o al JICA la ampliación de la Asignación Autorizada quedando éste en potestad de aprobarla.

## Procedimiento de Desembolso del BID

Para la gestión de las Solicitudes de desembolsos se deberá considerar lo establecido en el documento “Instructivo de Desembolsos para Proyectos del BID”, el cual puede ser actualizado por el BID. El Coordinador del Programa remitirá al BID las Solicitudes de desembolsos.

Las Solicitudes de desembolsos se realizarán en Dólares de los Estados Unidos de Norte América. Los desembolsos vinculados al pago de gastos elegibles se realizarán con cargo al Proyecto y se llevarán a cabo cumpliendo las condiciones señaladas en el Contrato de Préstamo de la operación. El primer desembolso del Préstamo está condicionado al cumplimiento de las condiciones previas al primer desembolso previsto en las Estipulaciones Especiales y Normas Generales del Contrato de Préstamo.

La UE será la responsable de presentar al BID las solicitudes de desembolso para el financiamiento de las actividades, estudios u otros a realizarse en el marco del proyecto.

El Instructivo de Desembolsos para Proyectos del BID establece los siguientes métodos de desembolso:

- Anticipos (o adelanto de fondos)

- Reembolso (al Prestatario o UE)

- Pagos Directos (a proveedores o contratistas)

| Métodos | Documentación obligatoria (adjunta al formulario de solicitud de desembolso) |
| --- | --- |
| Anticipo de Fondos | - Formulario RE1-729. - Plan Financiero. - Autorización de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía (En ningún caso, la Solicitud de Desembolso remitida al BID, debe ser diferente a la aprobada por la DGETP) - Otros que determinen. |
| Reembolso de gastos | - Formulario RE1-729. - Formulario RE1-731. - Formulario RE1-700 - Otros que se determinen |
| Pagos Directos | - Formulario RE1-729 - Factura / Comprobante de pago - Formulario para pago - Otros que se determinen. |

Las Solicitudes de desembolso deberán ser preparadas considerando las condiciones establecidas en el Contrato de Préstamo, así como, los lineamientos del Instructivo de Desembolsos para Proyectos del BID.

El monto del Anticipo de Fondos dependerá de las necesidades de liquidez del Proyecto sobre la base de un Plan Financiero para un plazo de hasta 180 días. Con excepción del primer anticipo, el desembolso del anticipo está sujeto a la Solicitud de Desembolso - Justificación de al menos el 80% del saldo total acumulado pendiente de justificación.

A partir de la recepción de los recursos del Endeudamiento BID, el Banco de la Nación remitirá la nota de abono a la UE del Programa sobre los montos recibidos. El Tesorero registra el ingreso del desembolso en el módulo administrativo del SIAF-SP y envía la Nota de Recepción del Desembolso (NRD), para la conciliación semestral y anual con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del MEF. El Contador del Programa registrará la transferencia en la Cuenta Designada del Préstamo y hará los asientos contables pertinentes de acuerdo al Plan de Cuentas vigente. El tipo de cambio a consignar en el NRD, debe ser el utilizado para la elaboración de la solicitud de desembolso, otorgada en su oportunidad por la DGETP del MEF. Esta NRD, debidamente suscrita por el Coordinador General, adjuntando el correo electrónico del BID donde se muestra la fecha valor de la recepción del desembolso, debe ser presentada a la DGETP. La NRD, debe ser numerada al inicio de cada ejercicio desde el 001, independientemente de la modalidad de desembolso.

Para efectos de la Solicitud de Desembolso - Justificación de los anticipos efectuados, la UE deberá presentar al Banco lo siguiente:

- Formulario RE1-729

- Formulario RE1-731

- Formulario RE1-700

- Formato de Conciliación de Recursos

- Extractos Bancarios

- Formato de Control de Monetizaciones

Para el llenado de los Formularios y formatos citados anteriormente, el Contador del Programa deberá conciliar la información financiera de la UE con el resumen contable del sistema del BID (reporte LMS 1 y LMS 10); al cual tendrá acceso directamente a través de un usuario y contraseña que será remitido por el Banco oportunamente.

Las Solicitudes de desembolso deben ser numeradas en forma consecutiva, independientemente del método de desembolso utilizado. Adicionalmente, sólo podrán ser procesadas las solicitudes que estén aprobadas por un funcionario designado y cuya firma este registrada, de acuerdo con los términos del Contrato.

La UE deberá atender los requerimientos del Banco en las revisiones de carácter técnico-financiero o intervenciones preventivas que se programen, con el fin de mitigar los riesgos que puedan presentarse.

En ningún caso, la UE deben considerar que la revisión posterior que el Banco efectúa confirma, certifica o reemplaza su responsabilidad fiduciaria y su propia gestión del proyecto. En ese sentido, la UE debe asegurar la calidad, pertinencia y transparencia de la documentación que soporta los gastos que se sometan a dicha revisión, excepto en los casos en que por la naturaleza, riesgos asociados y/o complejidad de la operación.

## Áreas encargadas

## Tesorería

El Tesorero administra los fondos del Programa, controla los ingresos por cada fuente de financiamiento y efectúa los pagos por los gastos autorizados por el Programa.

El Tesorero coordina el funcionamiento de las cuentas bancarias y aplica las Directivas de Tesorería emanadas de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y las normas del BID y JICA.

#### Actividades de Tesorería

El Tesorero es responsable de las siguientes actividades:

- Elaboración de recibos de ingreso y comprobantes de pago

- Registro de la programación del Calendario de Pagos

- Conciliación de Desembolsos (con la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público).

- Conciliación de Cuentas de Enlace (con el Ministerio del Ambiente / Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público).

- Conciliaciones bancarias mensuales por toda fuente de financiamiento

- Recaudación del mes

- Control y custodia de cartas fianza de proveedores

- Control y Custodia de chequeras

- Mantener un registro de los comprobantes de pago de acuerdo a la fuente de financiamiento, anotándose la cuenta bancaria, el número, la fecha de emisión y la forma de pago (Carta Orden o cheque) de cada comprobante.

#### Reportes Externos de Tesorería

El Tesorero envía los anexos 2 y 3 de las Conciliaciones de las Cuentas de Enlace al Ministerio del Ambiente y este a su vez al Ministerio de Economía y Finanzas (Tesoro Público), previa conciliación con el sistema de contabilidad, para la Cuenta General de la República.

#### Cancelación de Facturas - Pago de Obligaciones

Los recursos del Programa sólo podrán utilizarse para financiar gastos elegibles, de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Préstamo y deben estar contemplados dentro del Presupuesto del Programa.

La ejecución del gasto está referida a los compromisos contraídos, entendiendo por compromiso, la afectación parcial o total de la Certificación de Crédito Presupuestal, mediante el documento que corresponde a cada operación. (Orden de Compra u Orden de).

El Contador revisará la documentación de sustento del gasto previo al registro de la fase del devengado, conforme a la normatividad vigente.

Para efectuar los pagos con cargo a la fuente de financiamiento Endeudamiento Externo y contrapartida nacional, los gastos deben estar presupuestados y contar con la Programación de Compromisos Anual – PCA. El Tesorero registra los giros en el SIAF-SP y emite los comprobantes de pago, cheques, cartas órdenes y transferencias electrónicas para el pago de las obligaciones asumidas, conforme a la Directiva de Tesorería y sus modificatorias. El Tesorero deberá archivar los originales de los documentos que sustentan cada operación realizada, correspondiente a la ejecución de ingresos y gastos. El sistema de archivo de los documentos de sustento deberá permitir el cumplimiento de las labores de auditoría.

El Especialista de Adquisiciones deberá mantener archivos ordenados y verificables de toda la documentación relativa a los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios.

## Contabilidad

#### Actividades de Contabilidad

El Contador es responsable del registro y proceso de la información financiera y presupuestal que sustentan las operaciones del Programa, de acuerdo a prácticas y principios de contabilidad generalmente aceptados, en base a los cuales se elaboran los Estados Financieros, los Estados Presupuestales y la información complementaria.

La Contabilidad del Programa se llevará en el SIAF-SP, para el caso del BID los Estados Financieros se efectuará sobre la base contable efectiva y bimonetaria. Los Estados Financieros están comprendidos por:

- Estado de Flujos de Efectivo

- Estado de Inversiones Acumuladas

- Notas a los Estados Financieros

- Carta de Representación

- Declaración de la Gerencia sobre el control interno

Los estados financieros básicos del Programa serán preparados y presentados en dólares de los Estados Unidos de Norte América, con base a los registros de contabilidad que se llevan en dicha moneda y en el marco del Instructivo de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el BID.

El Contador, elabora los libros principales de contabilidad: Inventarios y Balances, Diario y Mayor, y el Tesorero elabora el Libro Auxiliar Bancos por cada una de las cuentas bancarias operativas del Programa.

El Tesorero mantendrá el archivo de la documentación de sustento de los gastos efectuados por el Programa, por fuente de financiamiento del Programa. Esta información estará disponible para el Coordinador del Programa, el Coordinador Administrativo o para efectos de proceder a la realización de la Auditoría Anual de las Cuentas del Programa o cuando lo requieran los representantes del JICA y BID.

#### Conciliaciones Contables - Presupuestal

El Contador del Programa, es responsable de efectuar las conciliaciones con otros organismos, como sigue:

- Conciliación del Presupuesto (Con el Ministerio del Ambiente/ Dirección General de Presupuesto Público)

- Conciliación de los Saldos de los Fondos Públicos (Con el Ministerio del Ambiente / Dirección General de Contabilidad Pública)

#### Reportes Externos de Contabilidad

El Contador es responsable de preparar la información que se deberá remitir al Ministerio del Ambiente para su consolidación y presentación a la Dirección General de Contabilidad Pública, de acuerdo a la periodicidad que se establezca, los siguientes estados financieros, los mismos que serán elaborados en base a los reportes procesados en el SIAF:

- En Yenes Japoneses y/o Dólares Americanos

- Estado de la Conciliación de la Cuenta Designada

- Estado de las Inversiones Acumuladas

- Estado de Flujo de Efectivos. En soles

- Balance Presupuestal (Ejecución Presupuestal). (EP1, EP3)

- Estado de Situación Financiera F-1

- Estado de Gestión F-2

- Estado de cambios en el Patrimonio Neto F-3

- Estado de Flujo de Efectivo F-4

- Balance Constructivo HT-1

- Reporte Mensual de Compras (COA), PLAME y PDT - IGV de la SUNAT

## Archivo

La UE tiene la responsabilidad de conservar toda la documentación de respaldo de las actividades, decisiones y transacciones del Programa, incluidos todos los gastos incurridos, con referencias cruzadas adecuadas a las solicitudes de desembolso aprobadas por el BID. Dicha documentación debe ser suficiente y oportuna, en forma y contenido, para satisfacer las condiciones relativas a la elegibilidad de los gastos.

La UE deberá poner esos documentos originales a disposición de los auditores independientes para la realización de las auditorías externas del proyecto, y del personal y los consultores del BID para que lleven a cabo la supervisión y el monitoreo de la operación. El BID requiere que la UE conserve todos los documentos y registros pertinentes durante un plazo mínimo de tres años a partir de la fecha de último desembolso, de conformidad con lo establecido en las políticas del BID y las disposiciones del Contrato de Préstamo.

La adecuada organización del archivo contable de la UE permitirá conocer en forma oportuna el estado de situación de los comprobantes de pago generados con cargo al Programa, estando a disposición de las misiones del BID, de los auditores externos y de cualquier otra entidad de control que visite a la UE para las revisiones ex post.

## Control Interno

Las acciones de control interno a la ejecución de los componentes del Proyecto estarán a cargo de la UE y se encontrarán relacionadas con: la estructura organizacional; los sistemas de información; la gestión de adquisiciones; y, la gestión financiera.

Para cada informe de auditoría, la UE deberá presentar una Declaración sobre el Control Interno del Proyecto, en la cual revela que: i) los gastos realizados con fondos del Banco se han efectuado conforme a los propósitos especificados en el Contrato de préstamo o equivalente; ii) se han diseñado medidas de control interno apropiadas para los riesgos identificados en la gestión de los recursos, y iii) dichas medidas han funcionado eficazmente durante el período reportado.

# Gestión Socio Ambiental.

En este capítulo se explica el cumplimiento de las salvaguardias socio- ambientales del Programa en el marco de las políticas del BID y las normas nacionales.

## 7.1	Políticas de Salvaguardas ambientales del BID

La autoridad ambiental del Perú, el MINAM, no requirió un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para esta operación de cierre de botaderos, sin embargo, el proyecto tendrá que realizar una Análisis Ambiental para cumplir con la política de salvaguardias del BID.

Los estudios de preinversión de cada cierre de botadero han sido completados por parte de la firma consultora IDP que fue contratada para los 12 proyectos. Estos han sido presentados al MINAM y al momento se encuentran aprobados sólo siete. Estos PIPs se utilizarán como base para realizar los Análisis Ambientales.

Para la elaboración de los proyectos se ha seguido las orientaciones de la Política de Salvaguarda y Medio Ambiente (OP-703); Gestión del Riesgo de Desastres (OP-704) y de la Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710) del Banco, lo que le ha dado una clasificación ¨B¨ para el Proyecto.

La directiva B1 (OP-710) se activó debido a que existirá desmovilización económica por parte de los recicladores. La política sobre Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (OP-704) también se activó, ya que en muchas zonas de Perú existe riesgo a desastres naturales y en estas zonas algunos botaderos se encuentran. En cuanto a la Política (OP-102), el Banco estará haciendo público los análisis ambientales asimismo como esta Estrategia Ambiental y Social. En cuanto a la Política OP-703, la directiva B-2 esta activada, ya que el proyecto buscará que la operación esté cumpliendo con las leyes nacionales de derechos de igualdad de género y de pueblos indígenas. La directiva B-3 ha sido activada ya que la operación cuenta con instalaciones asociadas que hacen referencia a los rellenos sanitarios que conforman parte la fase 1 del programa.

## 7.2	Marco y contexto ambiental y social

Considerando que los proyectos constituyen de por sí medidas de mitigación ambiental, los proyectos no requieren certificación ambiental por parte del Ministerio del Ambiente en Perú. Los proyectos se diseñarán para no generar impactos negativos ambientales, por lo contrario, constituyen pasivos ambientales que se tratarán de mitigar, como lo son: el manejo de lixiviados, la captura del biogás, reducción de riesgos a la salud, entre otros.

Se ha reconocido que una parte importante del proyecto será el demostrar la desmovilización social de los recicladores que por el momento trabajan en los botaderos (alrededor de 107 recicladores en su totalidad en los 12 botaderos a cerrar).

Asimismo, debido a que los rellenos sanitarios a construirse como parte de la Fase I (PE-L1092) serán considerados instalaciones asociadas, es necesario contar con los estudios PIPs y los Ambientales, Seguridad y de Salud realizados por JICA para aquellos proyectos de relleno sanitario que el BID no está financiando en la Fase I (PE-L1092), pero que sí se encuentran priorizados en la Fase II de cierre de botaderos (PE-L1153). Es decir, para aquellas ciudades o poblaciones donde estamos financiando el cierre de botadero y no los rellenos sanitarios que reemplazarán el botadero a cielo abierto. Es de suma importancia que una vez que se cierre un botadero ya se encuentre operando el relleno sanitario que lo estará reemplazando, esto para no crear un pasivo ambiental nuevo.

## 7.3	Impacto, Riesgos y Medidas de Mitigación

El principal impacto directo que se tendrá será la desmovilización social económica que se tendrá efecto en los basureros, donde el número de recicladores que existe al momento es en un promedio de 107.

Se ha realizado un plan de intervención social el cual incluye un plan de comunicación, plan de fortalecimiento de capacidades municipales, adecuadas prácticas de la población y una estrategia de intervención con recicladores. Estos planes se utilizarán para la conformación de un plan de desmovilización social el cual buscará que los recicladores sean incorporados al plan de reciclaje en fuente de la ciudad o si no de buscarles un sustento alternativo a través del programa.

Otro riesgo que existe es la contaminación de agua subterránea por parte de lixiviados que son generados actualmente por el botadero y serán creados en el futuro. Para el control de los lixiviados se ha incluido en los planes de pre inversión (PIP) que aquellos botadores que se encuentran en zona de lluvia se incorpore una manta de bentonita que al llover se expande y no permite la entrada de líquidos pluviales, y por lo tanto no exista peligro de escurrimiento. Asimismo, en los estudios de pre inversión se incluye un programa de control y monitoreo de lixiviados que estará monitoreando de cerca la acumulación de los lixiviados y la recuperación de los mismos en el botadero cuando se acumulen en las partes inferiores para así lograr su extracción y hacer su propia disposición en los rellenos sanitarios que formarán parte de la fase 1 del programa (PE-L1092).

Otro riesgo sería que el botadero cerrara previo a la apertura del relleno sanitario que es parte del programa que pertenece a la primera fase. Esto crearía grandes reacciones en la población local a disponer de los desechos en tiraderos clandestinos, o el realizar disposición bajo otros esquemas como quema o tiradero en ríos. Para esto se ha incluido la cláusula que no se podrá cerrar el basurero a cielo abierto al menos que la opción del relleno sanitario perteneciente a la primera fase del programa se encuentre en estatus operativo.

## Políticas y directrices de salvaguardias ambientales

## 7.4.1	Políticas del BID

El BID financiará únicamente operaciones y actividades que cumplan con las directrices de esta Política, y que sean consistentes con las disposiciones relevantes de otras Políticas del BID.

El BID requerirá además que el prestatario garantice que la operación en cuestión se diseñe y se lleve a cabo en cumplimiento con la legislación y las normativas ambientales del país en el que se está desarrollando la operación, incluidas las obligaciones ambientales establecidas bajo los Acuerdos Ambientales Multilaterales (AAM). En acuerdo con el prestatario, el BID definirá medidas apropiadas para cumplir con las directrices del BID como con las directrices del país.

### Pre evaluación y Clasificación

Todas las operaciones financiadas por el BID serán pre evaluadas y clasificadas de acuerdo con sus impactos ambientales potenciales. La pre evaluación se realizará en los comienzos del proceso de preparación, y considerará los impactos potenciales ambientales negativos, sean éstos directos o indirectos, regionales o de naturaleza acumulativa, incluyendo los impactos sociales y culturales ambientalmente relacionados tanto de la operación misma como de sus instalaciones asociadas, si fuera pertinente. Las operaciones del BID serán evaluadas y clasificadas de acuerdo con su nivel de impacto potencial, de modo que se puedan definir las salvaguardias ambientales y los requisitos de revisión ambiental apropiados. Esta clasificación del impacto ambiental del proyecto de cada parte del Programa se dará a conocer públicamente según la Política de Disponibilidad de Información (OP-102). El BID evaluará periódicamente el desempeño de sus procedimientos de pre evaluación y categorización. Se aplicará la clasificación detallada a continuación:

- Cualquier operación que tenga el potencial de causar impactos ambientales negativos significativos y efectos sociales asociados, o tenga implicaciones profundas que afecten los recursos naturales serán clasificadas en la Categoría “A”. Estas operaciones requerirán una evaluación ambiental (EA), específicamente una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) cuando se trate de proyectos de inversión, u otros estudios ambientales como Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE) para aquellos programas u operaciones financieras que involucren planes y políticas. Se considera que las operaciones de Categoría “A” requieren salvaguardias de alto riesgo. En el caso de algunas operaciones de alto riesgo que en opinión del BID generen una complejidad y sensibilidad especial en sus aspectos ambientales, sociales o de salud, el prestatario por lo general debería crear un panel de expertos que asesoren el diseño y/o la ejecución de la operación en cuestiones relativas al proceso de EA, incluidas salud y seguridad.

- Aquellas operaciones que puedan causar principalmente impactos ambientales negativos localizados y de corto plazo, incluyendo impactos sociales asociados, y para los cuales ya se dispone de medidas de mitigación efectivas serán clasificadas en la “Categoría B”. Estas operaciones normalmente requerirán un análisis ambiental y/o social centrado en temas específicos identificados durante el proceso de selección, así como un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS).

- Aquellas operaciones que no causen impactos ambientales negativos, incluyendo sociales asociados, o cuyos impactos sean mínimos, se clasificarán en la “Categoría C”. Estas operaciones no requieren un análisis ambiental o social más allá de lo que implique su preselección y delimitación para determinar su clasificación. Sin embargo, en caso de que se considere pertinente, se establecerán requisitos de salvaguardia o supervisión.

### Otros factores de riesgo

Además de los riesgos que representan los impactos ambientales, el BID identificará y manejará otros factores de riesgo que puedan afectar la sostenibilidad ambiental de sus operaciones. Entre los factores de riesgo figuran elementos como la capacidad de gestión de las agencias ejecutoras/patrocinadores o de terceros, riesgos derivados del sector, riesgos asociados con preocupaciones sociales y ambientales muy delicadas, y la vulnerabilidad ante desastres. Dependiendo de la naturaleza y gravedad de los riesgos, el BID diseñará, junto con la agencia ejecutora/patrocinador o terceros, las medidas apropiadas para manejar tales riesgos.

### Requisitos de evaluación ambiental

La preparación de las Evaluaciones Ambientales (EA), sus planes de gestión asociados y su implementación son responsabilidad del prestatario. El BID exigirá el cumplimiento de estándares específicos para la realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE), Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y análisis ambientales, tal y como se definen en esta Política y como aparecen detallados en los Lineamientos de Implementación. La agencia ejecutora o el patrocinador deberán someter todos los productos de EA a revisión del BID. La aprobación de la operación por parte del BID considerará la calidad del proceso y la documentación de EA, entre otros factores.

- El proceso de EIA deberá incluir como mínimo: pre evaluación y caracterización de impactos; consulta adecuada y oportuna y proceso de difusión de información; examen de alternativas, en las que se incluye como opción la alternativa sin proyecto. La EIA debe estar respaldada por los análisis económicos de las alternativas al proyecto y, si aplica, por evaluaciones económicas de costo-beneficio de los impactos ambientales del proyecto y/o de las medidas de protección relacionadas. Además, se le deberá prestar la atención del caso al análisis del cumplimiento de los requisitos legales pertinentes; a los impactos directos, indirectos, regionales o acumulativos utilizando líneas de base según sea requerido; a los planes de gestión y mitigación de impactos presentados en un PGAS; incorporación de los resultados de la EA en el diseño del proyecto; a las medidas para el adecuado seguimiento de la implementación de PGAS. Se deberá preparar un informe de EIA con su respectivo PGAS, el cual se pondrá a disposición del público previamente a la misión de análisis, de acuerdo con lo especificado en la Política de Disponibilidad de Información (OP-102).

- Los objetivos de la EAE incluyen: (i) asegurar que los riesgos y oportunidades de políticas, planes o programas hayan sido correctamente identificados; (ii) promover desde un comienzo la participación del gobierno y las partes potencialmente afectadas en la identificación y análisis de temas estratégicos, acciones y alternativas de desarrollo; (iii) definir y acordar una secuencia de acciones destinadas a abordar de manera sistemática y estratégica cuestiones ambientales y acciones prioritarias, resumidas en un plan de acción de la EAE para seguimiento y control adecuados; y (iv) garantizar que se ha reunido la información ambiental adecuada y que se encuentra disponible para la toma de decisiones. El SEA debería iniciarse a comienzos del proceso de toma de decisiones y efectuarse antes de la implementación de políticas, planes o programas. Las recomendaciones que de allí surjan deberían incorporarse en las actividades de la operación.

- Para aquellas operaciones que requieran una evaluación ambiental pero que no estén sujetas a una EIA o a una EAE, se deberá realizar un análisis ambiental que comprenda una evaluación de los potenciales impactos y riesgos ambientales, sociales y de salud y seguridad asociados a la operación, e indicar las medidas previstas para controlar dichos riesgos e impactos. Por lo general, el financiamiento de las instalaciones existentes exigirá de una evaluación ambiental (EA) con el objeto de ponderar los riesgos e impactos potenciales ambientales y sociales asociados resultantes de la construcción y operación de los proyectos o sub proyectos.

- Los PGAS deben incluir: una presentación de los impactos y riesgos claves de la operación propuesta, tanto directos como indirectos; el diseño de las medidas ambientales/sociales que se proponen para evitar, minimizar, compensar y/o atenuar los impactos y riesgos claves, tanto directos como indirectos; las responsabilidades institucionales relativas a la implementación de tales medidas, incluyendo, si fuere necesario, formación de capacidades y adiestramiento; cronograma y presupuesto asignado para la ejecución y gestión de tales medidas; programa de consulta o participación acordado para el proyecto; y el marco para la supervisión de los riesgos e impactos ambientales y sociales a lo largo de la ejecución del proyecto, incluidos indicadores claramente definidos, cronogramas de supervisión, responsabilidades y costos. Los PGAS deberán estar listos para su revisión durante la misión de análisis/revisión ambiental.

### Consultas

Como parte del proceso de evaluación ambiental, las operaciones clasificadas bajo las Categorías “A” y “B” requerirán consultas con las partes afectadas y se considerarán sus puntos de vista. También se podrá llevar a cabo consultas con otras partes interesadas para permitir un rango más amplio de experiencias y perspectivas. Las operaciones de Categoría “A” deberán ser consultadas por lo menos dos veces durante la preparación del proyecto, durante la fase de delimitación de los procesos de evaluación o revisión ambiental, y durante la revisión de los informes de evaluación. Para las operaciones de Categoría “B” se deberán realizar consultas con las partes afectadas por lo menos una vez, preferentemente durante la preparación o revisión del PGAS, según se acuerde con el prestatario. Para propósitos de la consulta se deberá suministrar la información en los lugares, idiomas y formatos que permitan consultas de buena fe con las partes afectadas, y se formen una opinión y hagan comentarios sobre el curso de acción propuesto. Las EIA u otros análisis relevantes se darán a conocer al público de forma consistente con la Política de Disponibilidad de Información (OP-102) del BID. Durante la ejecución del proyecto las partes afectadas deberían ser informadas sobre las medidas de mitigación ambiental y social que les afecte, según se defina en el PGAS.

### Supervisión y cumplimiento

El BID supervisará el acatamiento de todos los requisitos de salvaguardia estipulados en el acuerdo de préstamo y en los reglamentos de crédito u operacionales del proyecto por parte de la agencia ejecutora/patrocinador. Los requisitos de salvaguardias, como es el caso de un PGAS, deberán ser incorporados a los documentos contractuales del proyecto, sus reglamentos de crédito u operacionales o a las bases de licitación del proyecto, según corresponda, a través de lo cual se establecerán los hitos, cronogramas, y las correspondientes asignaciones presupuestarias que corresponda, de manera de implementar y supervisar el plan durante el curso del proyecto. Los indicadores de salvaguardia que corresponda deberán definirse con toda claridad en el marco lógico y de resultados, vigilados a través de los informes de supervisión, y revisados en los informes parciales y de finalización del proyecto. El acatamiento de los compromisos relativos a las salvaguardias y la identificación de problemas imprevistos será analizado, estudiado y notificado como parte de las misiones de administración y de revisión de portafolio del BID. Los proyectos de Categoría “A” se revisarán por lo menos una vez al año para verificar el cumplimiento de las salvaguardias. Cuando quiera que se realicen evaluaciones ex-post, allí se analizarán los resultados de sostenibilidad de la operación.

### Impactos transfronterizos

En el proceso de evaluación ambiental se identificarán y abordarán, desde el principio del ciclo de proyecto, los temas transfronterizos asociados con la operación. El proceso de evaluación ambiental para operaciones que conlleven impactos y riesgos ambientales y sociales relacionados de carácter transfronterizo, como por ejemplo aquellas operaciones que afecten el uso que otro país haga de vías fluviales internacionales, cuencas, recursos marinos y costeros, corredores biológicos, acuíferos y cuencas atmosféricas regionales, deberán abordar los siguientes temas: (i) notificación al país o países afectados de los impactos transfronterizos críticos; (ii) implementación de un marco apropiado de consulta con las partes afectadas; y (iii) medidas apropiadas de mitigación y/o supervisión, a satisfacción del BID.

### Hábitats naturales y sitios culturales

El BID no apoyará operaciones y actividades que en su opinión conviertan o degraden significativamente hábitats naturales críticos o que dañen sitios de importancia cultural crítica. Siempre que sea posible, las operaciones y actividades financiadas por el BID se ubicarán en tierras y sitios previamente intervenidos. El BID no respaldará operaciones que involucren una conversión significativa o la degradación de hábitats naturales tal y como se definen en la presente Política, a menos que: (i) no existan alternativas viables que el BID considere aceptables; (ii) se hayan hecho análisis muy completos que demuestren que los beneficios totales derivados de la operación superan ampliamente sus costos ambientales, y (iii) se incorporen medidas de mitigación y compensación que el BID considere aceptables –incluyendo, según se requiera, aquellas encaminadas a minimizar la pérdida de hábitat y a establecer y mantener un área protegida ecológicamente similar—y que estén adecuadamente financiadas, implementadas y supervisadas. El BID no apoyará operaciones a través de las cuales se introduzcan especies invasoras.

A través del proceso de EA se identificarán y evaluarán los impactos en sitios de importancia cultural crítica. Para otros sitios o artefactos de importancia cultural no crítica se tomarán las medidas apropiadas encaminadas a proteger su integridad y funciones. Para aquellas operaciones donde se puedan presentar hallazgos arqueológicos o históricos durante la construcción u operación de instalaciones, el prestatario preparará y pondrá en práctica procedimientos sobre hallazgos fortuitos basados en buenas prácticas internacionales.

### Materiales peligrosos

Las operaciones financiadas por el BID deberán evitar los impactos adversos al medio ambiente, a la salud y a la seguridad humana derivados de la producción, adquisición, uso y disposición final de materiales peligrosos, entre ellos sustancias tóxicas orgánicas e inorgánicas, plaguicidas y contaminantes orgánicos persistentes (COP). La producción, adquisición, uso y disposición final de sustancias y materiales peligrosos debería ser evitada siempre que sea posible, y en otros casos minimizados. En aquellas circunstancias en que no se pueda evitar su producción o uso significativos, se deberá preparar, en consulta con comunidades y trabajadores potencialmente afectados, un plan de manejo que cubra su transporte, manipulación, almacenamiento y disposición final, junto con prácticas relacionadas de manejo y notificación, lo cual incluye medidas preventivas y de contingencia.

Las operaciones y actividades del BID deberán tomar en consideración las restricciones establecidas sobre el uso de sustancias tóxicas en acuerdos como la Convención de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, y la Convención de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo para ciertos plaguicidas y químicos peligrosos en el comercio internacional. Los préstamos de inversión del BID no financiarán la producción, adquisición o uso de COP, a menos que tengan un propósito aceptable permitido bajo el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes.

El BID promueve y fomenta las prácticas de manejo integrado de plagas (MIP) y de manejo integrado de vectores (MIV) para reducir la dependencia de plaguicidas químicos sintéticos. Se deberá evitar el uso de plaguicidas dañinos. Cuando sea necesario utilizar agroquímicos, las operaciones deberán emplear preferiblemente aquellos que tengan los efectos menos adversos en la salud humana, en especies no destinatarias y en el medio ambiente. Asimismo, su manufactura, empaquetado, rotulado, almacenamiento, manipulación, uso y disposición final deberán hacerse según los estándares adecuados. El BID no financiará operaciones que involucren el uso de plaguicidas tóxicos --como los de clase Ia, Ib y II definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) –, a menos que existan tanto las restricciones apropiadas como la capacidad suficiente en el contexto de la operación para que su manipulación, almacenamiento y aplicación sean adecuados. Cuando sea apropiado y como parte del fortalecimiento de las medidas de mitigación y salvaguardia, el BID apoyará la capacidad de los países y agencias ejecutoras en el manejo de plaguicidas.

### Prevención y reducción de la contaminación

Las operaciones financiadas por el BID incluirán, según corresponda, medidas destinadas a prevenir, disminuir o eliminar la contaminación resultante de sus actividades.

- El BID requerirá que sus clientes cumplan con los estándares de emisiones y vertimientos de fuentes específicas reconocidos por los BIDs multilaterales de desarrollo. Con base en las condiciones locales y la legislación y normativas nacionales, el informe de evaluación ambiental o el informe de gestión ambiental y social justificarán, de manera consistente con esta Directiva, los estándares seleccionados para cada operación en particular.

- Como parte de las medidas de mitigación acordadas, el BID podrá requerir que el prestatario adopte procesos de producción más limpia, eficiencia energética o energía renovable, cuando éstos sean factibles y costo efectivos.

- El BID promueve la reducción y control de emisiones de gases de efecto invernadero (GHG, por sus siglas en inglés) de modo que se ajusten a la naturaleza y escala de las operaciones. Para aquellas que produzcan emisiones significativas de estos gases, se cuantificarán anualmente las emisiones directas de GHG de acuerdo con las metodologías de estimación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) u otros métodos internacionalmente aceptados.

### Proyectos en construcción

El BID financiará operaciones que ya estén en construcción9 sólo si el prestatario puede demostrar que estas operaciones cumplen con todas las provisiones relevantes de esta Política. Si como parte del análisis/revisión ambiental de una operación propuesta que esté en construcción, se identifica un incumplimiento de las Directrices de salvaguardias relevantes establecidas en esta Política, se deberá presentar al BID un plan de acción, antes de que el Directorio apruebe la operación. El plan de acción deberá definir las acciones, junto con un calendario de ejecución para resolver oportunamente las cuestiones relativas al no cumplimiento, e incluir el financiamiento suficiente para su implementación.

### Sistemas nacionales

En el contexto de operaciones individuales, el BID considerará la utilización de los sistemas de salvaguardias existentes en el país miembro prestatario para identificar y manejar impactos ambientales y sociales. Esto regirá cuando el BID haya determinado que los sistemas del país prestatario sean equivalentes o superiores a los requerimientos del BID. Esta equivalencia será analizada de acuerdo con cada una de las salvaguardias pertinentes a la operación seleccionada. El BID será responsable de determinar tal equivalencia y su aceptabilidad, y de supervisar el cumplimiento de esta Política. En casos donde el BID considere el uso de un sistema de país, la verificación de equivalencia estará incluida como parte del informe de proyecto presentado para aprobación.

Si durante el proceso de verificación se revelan vacíos relacionados con requerimientos de salvaguardias específicos, el BID y el prestatario podrán convenir en un plan de acción con asignación de recursos suficientes. El plan de acción, que será aprobado por el Directorio, demostrará las medidas necesarias para lograr y mantener la equivalencia con los estándares del BID, consistente con las directivas de esta Política. El BID podrá apoyar al país en el desarrollo de capacidades para asegurar la implementación de salvaguardia de manera aceptable y consistente con el plan de acción acordado. Si durante el curso de la implementación de un proyecto el BID verifica la equivalencia de aspectos adicionales en los sistemas del país, de acuerdo con los lineamientos de la Administración, los cambios pertinentes podrán ser autorizados en las condiciones contractuales. El BID usará su propio sistema de salvaguardias en casos donde los sistemas de país no sean considerados equivalentes, y la definición de salvaguardias, ya sea bajo el sistema del BID o del país, estarán reflejados en las obligaciones contractuales del prestatario con el BID.

La Administración informará al Directorio Ejecutivo del BID sobre los resultados de las experiencias con el uso de los sistemas de país no más tarde de los tres años después de la vigencia efectiva de esta Política.

### Adquisiciones

En acuerdo con el prestatario, y con el fin de asegurar que haya un proceso ambientalmente responsable de adquisiciones, las disposiciones aceptables de salvaguardia para la adquisición de bienes y servicios relacionados con proyectos financiados por el BID podrán ser incorporadas en los documentos de préstamo específicos del proyecto, así como en sus normas operativas y en los pliegos de licitación, según sea el caso. El BID fomentará enfoques que contribuyan a que los bienes y servicios adquiridos para las operaciones financiadas por la institución se produzcan de manera ambiental y socialmente sostenible en lo que se refiere al uso de recursos, entorno laboral y relaciones comunitarias. Los procedimientos del BID en materia de adquisiciones incluirán una lista de exclusión de productos dañinos al medio ambiente aprobada por el BID. El BID debería promover entre las agencias ejecutoras y los prestatarios la adquisición de obras, bienes y servicios ambientalmente responsables de manera que, según la opinión del BID, sea consistente con los principios de economía y eficiencia. Las experiencias y prácticas de adquisiciones ambientalmente responsables serán compartidas con los países miembros prestatarios y con otras instituciones financieras multilaterales a fin de identificar enfoques armónicos.

### Implementación y Cumplimiento de la Política

Esta Política entrará en vigencia seis meses después de haber sido aprobada por el Directorio Ejecutivo del BID, para que se disponga del tiempo necesario para implementar los cambios administrativos y procedimientos dentro de la institución. Esta política se aplicará a aquellas operaciones que se incorporen a la cartera de proyectos en preparación (pipeline) luego de la entrada en vigencia de la Política, y a los documentos de estrategias de país que no se hayan iniciado hasta ese momento.

La reformulación de operaciones previamente aprobadas que requieran la aprobación del Directorio Ejecutivo del BID será evaluada en términos de su sostenibilidad ambiental potencial, tal y como se define en el marco de salvaguardias de la presente política. Los equipos de proyecto deberán juzgar si tales reformulaciones dan lugar a nuevos impactos y riesgos ambientales significativos. En caso de que así sea, esta Política será aplicable a dichos nuevos impactos y riesgos ambientales, y la aprobación de la reformulación quedará sujeta a que se obtengan los consentimientos y acuerdos necesarios de los prestatarios, conforme a lo especificado en la documentación legal pertinente. Los documentos de propuesta de reformulación deberán abordar el cumplimiento de este requisito.

El BID evaluará periódicamente el desempeño de sus procedimientos de preevaluación y categorización. El BID informará sobre su experiencia con la aplicación de esta Política y el logro de sus objetivos. La ejecución de la presente Política será revisada no más tarde de los tres años luego de su entrada en vigor, como parte de una evaluación independiente que incluirá consultas con gobiernos, sector privado, beneficiarios y sociedad civil. La Administración del BID actualizará los Lineamientos de Implementación de la Política cada cierto tiempo para reflejar la evolución de las prácticas internacionalmente aceptadas en este campo. Estos Lineamientos estarán a disposición del público.

Esta Política no puede anticipar y abarcar específicamente todas las circunstancias posibles y, en consecuencia, es concebible que el BID apruebe variantes con respecto a una o más de sus directrices. En tales circunstancias, las propuestas en que se abogue por tales variantes --sea en la programación o en el desarrollo y ejecución de los proyectos-- deben demostrar las características excepcionales que justifiquen tal modificación. En particular, las propuestas de proyecto deben justificar las desviaciones de las salvaguardas a la luz del cumplimiento de las metas del proyecto, incluir una estrategia para corregir o mitigar los efectos de esas variantes, y solicitar formalmente al Directorio Ejecutivo del BID que haga una excepción con respecto a la Política establecida.

### Políticas de Salvaguardas ambientales del país

Las salvaguardias ambientales para el presente caso, se encuentran representadas en la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 y su modificatoria a través del Decreto Legislativo Nº 1065. El objetivo de dichas modificaciones es la promoción del desarrollo de la infraestructura de residuos sólidos, para atender a la creciente demanda de la población y del sector privado. Asimismo, con la creación de Ministerio del Medio Ambiente, algunas de las competencias que ostentaba la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) respecto del manejo de los residuos sólidos han sido atribuidas al nuevo Ministerio del Medio Ambiente.

### Comercialización de residuos sólidos:

En el caso de la comercialización de residuos sólidos, las empresas comercializadoras tienen la facultad de comercializar aquellos residuos sólidos que van a ser objeto de reaprovechamiento. Sin embargo, se ha excluido a aquellos generadores de ámbito de gestión no municipal en caso de que el residuo sea directamente reaprovechado por otro generador en su proceso productivo.

### Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos

Las actividades de comercialización de residuos sólidos se realizarán a través de las Empresas comercializadoras de residuos sólidos debidamente inscritas en el registro del Ministerio de Salud.

### Fiscalización

El manejo de residuos sólidos y de las infraestructuras de residuos sólidos son fiscalizados de conformidad con las normas establecidas por los sectores, organismos reguladores, gobiernos regionales y municipalidades provinciales, correspondientes, los cuales están facultados para emitir normas complementarias para el efectivo cumplimiento de sus funciones, en el marco de lo establecido por la presente Ley. Los generadores, operadores, empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos o empresas comercializadoras de residuos sólidos deben facilitar el ingreso a sus instalaciones y el acceso a sus documentos técnicos y administrativos pertinentes, al personal acreditado para cumplir dicha función.

### Declaración, Plan de manejo y Manifiesto de Residuos

Los generadores de residuos sólidos del ámbito de gestión no municipal remitirán a la autoridad de fiscalización la documentación requerida por la Ley, como es: la declaración anual de manejo de residuos sólidos, un plan de manejo de residuos sólidos y un manifiesto de manejo de residuos sólidos.

### Construcción de infraestructura

Los proyectos de infraestructura de residuos sólidos del ámbito municipal deben ser aprobados por la Municipalidad Provincial correspondiente, previa aprobación del respectivo Estudio Ambiental de la DIGESA.

La construcción y operación de infraestructuras, así como los Estudios de Impacto ambiental de residuos sólidos son evaluadas y autorizadas por la DIGESA.

# ANEXOS

## Anexo 1: Procesos de Selección

### Aspectos generales

En el presente anexo, se describen los procedimientos necesarios para una adecuada selección en la contratación de obras, bienes, servicios diferentes de consultoría y servicios de consultoría requeridos dentro del Programa, de acuerdo con las normas y procedimientos del BID y del JICA, así como de la normatividad nacional vigente. Con este fin se hará un recuento de i) marco legal existente para las contrataciones, ii) las instancias para llevar a cabo los procesos de selección y iii) los procesos de selección de acuerdo al BID y JICA (por montos y tipo de proceso).

Cabe resaltar que las normas y procedimientos establecidos en el presente capítulo son de uso y aplicación obligatoria para la Unidad Ejecutora del Programa (UEP).

### Marco Legal

Toda contratación de obras, adquisición de bienes, servicios diferentes de consultoría y contratación de servicios de consultoría con recursos del Programa se realizará en el marco de los siguientes documentos:

De acuerdo a lo dispuesto en los Contratos de Préstamo suscritos entre el BID, el JICA y el Estado Peruano.

2.1. En el caso del BID

“Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” GN-2349-9 publicados en Marzo del 2011, las mismas que se rigen por cuatro principales consideraciones que guían las políticas del BID en las adquisiciones:

  - La necesidad de atender a criterios de economía y eficiencia en la ejecución del proyecto, inclusive en la contratación para la adquisición de los bienes y para la ejecución de las obras involucradas en él;

  - El interés del Banco en dar a todos los licitantes elegibles, tanto de países desarrollados como en desarrollo, la misma información e igual oportunidad de competir en el suministro de bienes y la ejecución de obras financiados por el Banco;

  - El interés del Banco en fomentar el progreso de los contratistas y fabricantes del país Prestatario, y

  - La  importancia de que el proceso de contratación sea transparente.

- “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” GN-2350-9 publicados en Marzo del 2011, las mismas que se rigen por cinco principales consideraciones que guían la política del BID en las adquisiciones:

  - La necesidad de contar con servicios de alta calidad,

  - La necesidad de economía y eficiencia,

  - La necesidad de dar a los consultores calificados la oportunidad de competir para prestar servicios financiados por el Banco,

  - El interés del Banco en fomentar el desarrollo y empleo de consultores nacionales en los países miembros en desarrollo, y

  - La necesidad de que el proceso de selección sea transparente.

2.2. En el caso JICA

- En el caso de la contratación de obras, bienes y servicios diferentes a consultoría, se aplicarán las “Directrices para Adquisiciones en virtud de préstamos de la AOD japonesa (Abril 2012)”.

- En el caso de servicios de consultoría, se aplicarán las “Directrices para la Contratación de Consultores bajo préstamos de la AOD japonesa (Abril 2012)”

### Responsabilidad por las Contrataciones

La conducción de los procesos de contratación estará a cargo del Área de Adquisiciones de la UEP, la cual debe contar con personal de experiencia en contrataciones bajo normas de organismos internacionales.

Como contraparte dentro del BID y del JICA se encuentran el Especialista de Adquisiciones del BID y el sectorista  del JICA, con residencia en el país quienes están facultados para la revisión y aprobación de todos los documentos necesarios en los procesos de contratación, así como para las acciones de coordinación que deban requerirse en dicho aspecto.

### Comité de Evaluación

El Comité de Evaluación es la instancia designada por la UEP para llevar a cabo los procesos de contratación y emitir la recomendación de adjudicación de acuerdo a los contratos del BID y JICA.

Respecto a la conformación de los comités de evaluación, estará integrado por:

- Mínimo por tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes y máximo por cinco (5) miembros titulares y cinco (5) miembros suplentes, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la convocatoria, y otro al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad.

- Necesariamente alguno de los miembros deberá tener conocimiento técnico en el objeto de la contratación.

- En el caso de bienes sofisticados, servicios especializados, obras o cuando la Entidad no cuente con un especialista, podrán integrar el comité especial uno o más expertos independientes, ya sean personas naturales o jurídicas que no laboren en la Entidad contratante o funcionarios que laboran en otras Entidades.

### Procesos de Selección de Acuerdo a Fondos Cooperantes

En el presente capítulo se hará un recuento de las modalidades de adquisición y métodos de contratación de acuerdo a las políticas tanto del BID como del JICA de acuerdo a la categoría del gasto (obras, bienes y servicios diferentes de consultoría y servicios de consultoría), el tipo de selección o adquisición (licitación pública internacional y nacional, comparación de precios), mencionados en el capítulo 4 del presente documento y los montos establecidos para cada caso. Así como una descripción de algunos requisitos adicionales que deberán cumplirse en el proceso de selección

### 4.1.	Modalidades de Adquisición y Métodos de Contratación

A continuación se presenta las modalidades de adquisición y métodos de contratación que podrían ocurrir durante la ejecución del Programa. También se ha diseñado para cada una de las modalidades contempladas en el contrato de Préstamo, un proceso administrativo que describe secuencialmente las actividades, los actores responsables, tiempos estimados parciales y acumulados.

Cabe mencionar que considerando las economías de escala, la mayor eficiencia y eficacia que debe procurarse en las contrataciones a realizar, la UEP centralizará y convocará procesos en conjunto para el Programa en base a los acuerdos adoptados con ellas y el cronograma de actividades aprobado para el inicio del Programa.

Luego de haber definido la modalidad para las adquisiciones y contrataciones, así como los grupos de trabajo, a continuación se plantea los tipos de procesos de selección (normatividad internacional), según se trate de bienes, obras o consultorías que han de ser utilizados por la UEP.

4.1.1.	Características de Contratación en los Casos del BID y del JICA

#### 4.1.1.1.	 En el caso del BID

En el desarrollo del Programa se observará necesariamente los siguientes montos límites en dólares y tipos de adjudicación:

| Categoría del Gasto | Valor estimado del Contrato (US$) | Proceso de Selección | Revisión por el Banco |
| --- | --- | --- | --- |
| Obras | Para obras cuyo costo sea mayor a US$3´000,000.00 Para obras cuyo costo sea entre US$ 250,000.00 y hasta US$ 3´000,000.00 Para obras cuyo costo sea menor a US$ 250,000.00 | Licitación Pública Internacional (LPI) Licitación Pública Nacional (LPN) Comparación de Precios (CP) Contratación Directa | Revisión previa de cada contrato Revisión previa de los dos primeros contratos Revisión previa de los dos primeros contratos. Revisión previa de todos los contratos |
| Bienes y Servicios | Para bienes y servicios cuyo costo sea mayor a US$ 250,000.00 Para bienes y servicios cuyo costo sea entre US$ 50,000.00 y hasta US$ 250,000.00 Para bienes y servicios cuyo costo sea menor a US$ 50,000.00 | Licitación Pública Internacional (LPI) Licitación Pública Nacional (LPN) Comparación de Precios (CP) Contratación Directa | Revisión previa de cada contrato Revisión previa de los dos primeros contratos Revisión previa de los dos primeros contratos Revisión previa de todos los contratos |
| Servicios de Consultoría | Para la contratación de servicios de consultoría cuyo costo sea mayor a US$ 350,000.00 Para la contratación de servicios de consultoría cuyo costo sea menor a US$ 350,000.00 | Lista corta basada en expresiones de interés internacional Lista corta basada en expresiones de interés nacional | Revisión previa por el banco de cada contrato de consultoría > US $ 200,000.00 Revisión previa por el banco de los dos primeros contratos de cada método de selección independientemente del costo estimado Cada contrato de servicio de consultoría a ser adjudicado mediante selección directa |

Las adquisiciones y contrataciones deben aplicarse de acuerdo a lo señalado en la sección II Marco Legal del presente anexo y lo estipulado en el Contrato de Préstamo N°2759/OC/PE, no obstante, ante aspectos no indicados, la normatividad local en contrataciones estatales puede aplicarse supletoriamente siempre y cuando no se oponga a las políticas del BID ni a lo indicado en el Contrato de Préstamo.

#### 4.1.1.2 En el caso del JICA

El siguiente cuadro nos muestra los procedimientos para la adquisición de bienes, servicios y para la contratación de consultores y la No Objeción de JICA requerida según el monto estimado de cada contrato. Nota: “○” indica que se requiere la No Objeción de JICA.

En el desarrollo del Programa se observará necesariamente en el caso de Adquisición de Bienes y Servicios:

Economía

Eficiencia

Transparencia

Imparcialidad (no discriminación entre postores)

## Anexo 2: Flujogramas JICA

Procedimiento y No Objeción de JICA requerida

A continuación se presenta los flujos de procedimientos para la adquisición de bienes y servicios:

        - Para montos mayores de JPY 3,000,000,000

        - Para montos entre JPY 1,000,000,000 y JPY 3,000,000,000

        - Para montos entre JPY 500,000,000 y JPY 1,000,000,000

        - Para montos menores de JPY 500,000,000

## Anexo 3: METODOS DE ADQUISICIONES JICA

Los métodos de adquisición son los siguientes:

Licitación Pública Internacional (LPI)

La JICA considera que en la mayoría de los casos la Licitación Pública Internacional (LPI) es el mejor método para satisfacer los requerimientos relativos a la adquisición de bienes y servicios para proyectos, como se afirma en la Sección 1.02 de las Normas para Adquisiciones Financiadas por Préstamos de la AOD del Japón. Por lo tanto, la JICA solicita normalmente que los Prestatarios adquieran bienes y servicios a través de una LPI, de acuerdo a los procedimientos expuestos en la Parte II de estas Normas.

No obstante, en los casos estipulados en 1.03 de las Normas en mención, se pueden aplicar previa No Objeción de JICA:

- Licitación Internacional Limitada: Es en esencia una LPI pero sin publicación abierta, sólo con invitación directa.

- Comparación Internacional de Precios: La adquisición se basa en la cotización de varios proveedores locales y/o extranjeros.

- Contratación Directa: Se designa un único postor.

Estas normas no aplicarán en casos de adquisición de bienes y servicio que son, por alcance o naturaleza, poco probables de atraer a firmas extranjeras y que, por lo tanto, han de ser adquiridos localmente. Sin embargo, la adquisición de dichos bienes y servicios se llevará acabo prestando la debida atención a las consideraciones establecidas en la Sección 1.01 (3). JICA considera apropiado que dicha adquisición se realice a través de una Adquisición Pública Local (LPL) de acuerdo con los procedimientos de adquisiciones generalmente usados en el país del prestatario.

Tipos de Contrato:

Los contratos pueden adjudicarse por:

- Precios Unitarios (Se utiliza cuando el volumen del trabajo no puede estimarse con exactitud)

- Suma alzada (Se utiliza cuando el alcance del trabajo se puede estimar en su totalidad)

- Contrato Llave en Mano (Es para diseños y construcción. Un solo contratista es el responsable del diseño y suministro de la obra)

- Costos Reembolsables (No son aceptables por JICA salvo en casos excepcionales. La cantidad a ser pagada se determina tras la culminación del trabajo)

* El tipo de contrato debe de mencionarse en las Bases de Licitación

Licitación en Una Etapa y Licitación en Dos Etapas

- Licitación en Una Etapa (2 sobres): Los postores presentarán simultáneamente su propuesta técnica y económica en 2 sobres separados. La propuesta técnica se abre primero, luego de la evaluación técnica se procederá a la apertura del sobre económico sólo de aquellos postores que hayan aprobado la evaluación técnica.

Se utilizará este procedimiento cuando las especificaciones técnicas hayan sido elaboradas con anterioridad.

- Licitación en Dos Etapas: Los postores presentarán primero su oferta técnica sin precio. Luego de las aclaraciones y ajustes técnicos a las bases, los postores deberán presentar su oferta técnica y económica finales en la Segunda Etapa.

Se utilizará este procedimiento para contratos llave en mano, plantas extensas y complejas o con equipos de avance tecnológico muy rápido, para los cuales no sería conveniente tener las especificaciones técnicas por adelantado.

Selección de Consultores

En el caso de Selección de Consultores, se observará necesariamente lo siguiente:

- Calidad

- Eficiencia

- Transparencia

- Imparcialidad (no-discriminación entre postores)

- Métodos de Selección

- Selección Basada en Calidad y Costo (QCBS): Es un método que toma en cuenta la calidad y el costo de los servicios, es el método recomendado.

- Selección Basada en Calidad (QBS): Es un método que se basa en evaluar solamente la calidad de las propuestas técnicas. La negociación financiera se hace posteriormente con el consultor que recibió la más alta calificación.

    - Trabajos complejos o especializados

    - La calidad del servicio es lo primordial en el proyecto

    - Trabajos con diferentes formas de realizar de modo que las propuestas financieras son difíciles de comparar

    - Supervisión de grandes obras que es necesario tomar medidas de seguridad

- Contratación Directa: Se utiliza este método de manera excepcional en los siguientes casos:

    - Trabajos que representan una continuación natural de un trabajo previo realizado por la firma.

    - Casos de emergencia, como respuesta de un desastre

    - Trabajos muy pequeños

    - Firma calificada con experiencia excepcional para el servicio

- Los procedimientos de selección de consultorías son los siguientes:

La Unidad Ejecutora del Programa (UEP)  deberá preparar los siguientes documentos para la selección del consultor

Fail, descalificado ocurre cuando los postores no llegan a un puntaje mínimo pre-establecido en la Hoja de Datos de la solicitud de propuestas.

Los Términos de Referencia - TdR (3.03): El Prestatario prepara los Términos de Referencia que describen el alcance de los servicios de consultoría de la manera más detallada posible, informaciones sobre los antecedentes del proyecto, la disponibilidad de datos básicos pertinentes, las normas nacionales y/u otras normas y especificaciones a utilizarse para el diseño del proyecto, y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo los trabajos.

La Lista Corta (3.04): El Prestatario prepara una Lista Corta de Consultores que serán a presentar propuestas de acuerdo con TdRs. El número de firmas precalificadas será de 3 a 5 firmas. Los consultores deben tener experiencia internacional, en el sector en cuestión, experiencia en países en vías de desarrollo, con experiencia con Proyectos AOD de Japón (de preferencia).

La Solicitud de Propuestas (3.05):

- El Prestatario prepara la Solicitud de Propuestas que solicita a los consultores que cubran al menos los puntos específicamente mencionados en los Términos de Referencia.

- Dentro de la Solicitud de propuestas está la Carta de Invitación debe estipular los detalles de procedimiento de selección a seguirse, incluyendo las categorías de evaluación técnica y una indicación de la importancia de darse a cada una.

Preparación de la Solicitud de Propuestas

- Solicitud de Propuestas: La solicitud deberá requerir que los consultores cubran al menos los puntos mencionados en los TdRs. Se enviará las solicitudes sólo a aquellas firmas que forman parte de la lista corta.

- La Solicitud de Propuestas incluye:

    - Carta de invitación emitido por el Prestatario

    - Información a los consultores

    - Condiciones Generales del Contrato

    - Términos de Referencia

    - Formulario de Muestra de Propuesta Técnica

    - Formulario de Muestra de Propuesta Financiera

    - Lista de países elegibles

En el caso de utilizar QCBS, la solicitud de propuesta debe de especificar el mínimo de hombre/mes tanto de los consultores internacionales como los locales.

Evaluación de las Propuestas Técnicas

Se exigirá que las firmas presenten propuestas técnicas y financieras en sobres sellados separados al mismo tiempo.

Las propuestas financieras permanecerán selladas hasta que culmine la evaluación técnica.

La Evaluación Técnica implica tomar en cuenta los siguientes criterios:

  - Experiencia general del Consultor

  - Enfoque propuesto, metodología, plan de trabajo

  - Calidad y experiencia de personal

Establecer los criterios lo más objetivo posible, los mismos que deben estar citados en la Carta de Invitación.

Evaluación de Propuestas Técnica

Los criterios de evaluación NO deben ser modificados NI ser aplicados arbitrariamente.

Aplicable sólo para el método Selección Basado en Calidad y Costo (QCBS): Sobre la apertura de las Propuestas Financieras; las firmas que han asegurado el puntaje técnico mínimo serán notificadas respecto del lugar, hora y fecha de la apertura de su propuesta financiera.

La propuesta financiera evaluada como la más baja recibirá el máximo puntaje (100 puntos).

El puntaje para cada una de las propuestas financieras será inversamente proporcional en comparación con la propuesta más baja.

Puntaje financiero = 100 x Pf / F

Donde: Pf es la propuesta financiera más baja

F es la propuesta financiera en evaluación

Método de Evaluación (Sección 3.02):

En principio se utilizará el método QCBS, Selección basada en Calidad y Costo: Ratio aplicable: 80% (Técnico)/20%(Financiero)

Cabe mencionar, que de conformidad con lo establecido en las Minutas de Discusión de marzo 2012, se ha establecido que para la contratación de servicios de consultoría se realizará empleado el Método de Selección QCBS.

Se podrá usar la selección basada en calidad – QBS para los casos estipulados en el numeral 3.02 (3) de las Directrices para la contratación de consultores bajo préstamos de la AOD japonesa (abril 2012), previa No Objeción de JICA.

Informe de Evaluación de las Propuestas:

- Las propuestas recibidas por el Prestatario deben evaluarse de acuerdo con los criterios estipulados en la Carta de Invitación.

- El prestatario debe utilizar calificaciones numéricas y preparar un informe de evaluación incluyendo una hoja de evaluación resumida (Anexo IV: Hoja resumen de Evaluación Técnica [Modelo] de las Normas para Contratación de Consultores en los Préstamos AOD del Japón), criterio de selección y clasificación.

Negociación del Contrato: (3.11):

- Invitar al Consultor mejor calificado de la evaluación de propuestas

- Negociar condiciones de contrato (incluyendo término financiero)

- De no llegarse a un acuerdo, se deberá consultar previamente a JICA antes de negociar con el segundo Consultor calificado.

Contrato:    Revisión por parte de JICA para la No Objeción

Los TdR o H/M no debe ser modificado substancialmente, sólo para adecuarse a un tope de presupuesto.

4.1.2 Procedimientos Adicionales

4.1.2.1.	Aprobación de expediente técnico o documentos de licitación

Es importante resaltar que todo proceso de contratación se inicia con la elaboración del expediente técnico (en el caso de obras), especificaciones técnicas (en el caso de bienes y servicios) y los términos de referencia (en el caso de servicios de consultoría), los mismos que están en base a las actividades previstas en el Plan Operativo Anual y en el Plan de Adquisiciones.

La elaboración de dichos documentos es responsabilidad de cada área usuaria, para lo cual recibirán la asistencia técnica de los especialistas administrativos de la UEP.

Una vez culminados los expedientes técnicos, las especificaciones técnicas o los términos de referencia, según sea el caso, y cuenten con la aprobación del Especialista Técnico de la UEP, pasan al Especialista de Adquisiciones quien elaborará los Documentos de Licitación o Solicitudes de propuestas, en base a los documentos estándares del JICA aprobados por el JICA y/o el BID, los mismos que forman parte del presente manual.

El Coordinador Administrativo de la UEP revisará los mismos y con su aprobación lo remitirá al Coordinador General del Programa a fin de que sean enviados al JICA según sea el caso y/o al BID para que indiquen su No Objeción. En forma paralela, el Coordinador General designará el comité de evaluación de dicho proceso.

4.1.2.2Publicidad

Tanto en el caso del BID como el del JICA la publicidad es un elemento importante de los procesos de contratación, al permitir una amplia participación de postores elegibles y dar a conocer los diversos procesos de contratación que realizará el Programa.

Es importante realizar la publicación de un Aviso General de Adquisiciones (AGA) que contenga información de las principales contrataciones que realizará el Programa durante su ciclo de vida, el cual será publicado en revistas internacionales (Development Business-UNDB Online y el Development Gateway`s - DG Market), en la web del MINAM y el SEACE, así como en un diario de amplia circulación nacional.

Asimismo, al inicio de sus operaciones, el Programa deberá publicar un aviso de expresión de interés (AEI) para que las empresas contratistas de obras, firmas consultoras, consultores individuales y organismos no gubernamentales participen del Programa.

En el caso de los Avisos Específicos de Adquisiciones (AEA), de acuerdo a la cuantía de los mismos, podrán ser publicados, en revistas internacionales, siendo de obligatoriedad su publicación en un diario de amplia circulación nacional. Asimismo, dichos AEA podrán publicarse en la página web del Programa, así como en Sistemas de información disponibles que permitan una mayor difusión de las contrataciones que realice el Programa.

      - Otros Procedimientos

#### 4.1.2.3.1.	En caso se requiera realizar una precalificación de los licitantes (mayormente en trabajos de gran escala o complejos):

A efectos de asegurar que las invitaciones a licitar se extiendan solo a empresas técnica y financieramente capacitadas, la precalificación se basará en la capacidad de los potenciales licitantes de cumplir con las obligaciones contractuales de manera satisfactoria, considerando, entre otros, (i) Elegibilidad, (ii) Historial de incumplimiento de contratos, (iii) Experiencia similar y (iv) Estado financiero. Todos los licitantes que satisfagan los criterios especificados serán autorizados a participar en la licitación, cuyo proceso ha sido descrito anteriormente.

Cuando las firmas precalificadas han sido seleccionadas, la UEP debe presentar al JICA según sea el caso y/o el BID, para su revisión y aprobación, una lista de tales firmas y un informe sobre el proceso de selección, con las razones de la selección realizada, adjuntando todos los documentos pertinentes, junto con una solicitud para revisión del Resultado de la Precalificación.

#### 4.1.2.3.2.	Cuando se decide rechazar todas las ofertas presentadas:

Conforme a lo dispuesto en las Normativas y las Políticas de Adquisiciones, si el Prestatario desea rechazar todas las ofertas o negociar con el postor evaluado más bajo (o, a falta de un resultado positivo producto de dicha negociación, con la siguiente oferta evaluada más baja) con el fin de obtener un contrato satisfactorio, el Prestatario informará al JICA/BID de sus motivos, antes de solicitar la revisión y aprobación.

## Anexo 4 – Flujogramas BID

## Anexo 5 – Procedimientos Financieros y Desembolsos JICA

  - Procedimiento Operativo para Solicitar desembolsos

5.1.1 Desembolso por Modalidad de Compromiso

En esta modalidad de desembolso, se utiliza la carta de crédito, para asegurar el pago a los proveedores sean nacionales o extranjeros.

La Unidad Ejecutora del Programa solicitará a través del Banco de la Nación, la apertura de la carta de crédito al The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. (BTMU) a favor del proveedor/consultora, para lo cual debe presentar la solicitud de Carta de Crédito por duplicado en el Formato establecido por el JICA, precisando los requisitos y documentos que debe presentar/cumplir el proveedor para efectuar el pago.

El BTMU solicitará a la JICA la emisión de una Carta de Compromiso (L/COM), recibida esta Carta por el BTMU, procederá a la apertura de la carta de crédito a favor del proveedor en los anexos correspondientes de acuerdo al contrato de préstamo. BTMU remite copia de la carta de crédito al Banco de la Nación y al Banco del Proveedor.

Una vez que el proveedor ha cumplido a conformidad con la entrega del bien o prestación del servicio, adjuntando los documentos de sustento establecidos en el contrato, documentos de embarque, invoice/factura, etc., el Banco del Proveedor remitirá BTMU, la autorización de la Unidad Ejecutora (Conformidad del servicio y adquisición de bienes)

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., solicita a JICA la realización del desembolso conforme a la Carta de Compromiso. Recibido el desembolso realizará el pago al proveedor a través del banco del proveedor y remitirá los documentos a la Unidad Ejecutora del Programa a través del Banco de la Nación.

En caso que la carta de crédito sea aperturada en moneda extranjera distinta al Yen Japones, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., fijará el monto en yenes que será desembolsado por JICA, aplicando una tasa de cambio, la diferencia que se presente será cubierto por la UEP para lo cual se le solicitará la modificación de la Carta de Compromiso original, en caso excepcional de que supere el monto del Contrato de Préstamo, la diferencia será cubierta por el Prestatario.

La solicitud de desembolso debe ser efectuada en la moneda solicitada en la carta de crédito. Si la carta de crédito es aperturada en moneda extranjera, la solicitud de desembolso también debe ser presentada en moneda extranjera  al tipo de cambio proporcionado por el Banco de la Nación.

Los gastos bancarios derivados de las transacciones antes mencionadas deben ser asumidos por el Programa.

A continuación se presenta los flujos de procedimientos de desembolsos por modalidad de compromisos:

5.1.2	Desembolso por modalidad de Reembolso

Este procedimiento debe ser seguido en los casos en que los gastos elegibles para financiamiento de la JICA, se han ejecutado con fondos del Programa.

El Programa debe solicitar al BANCO hacer un reembolso por una suma que no exceda el monto real pagado, enviando a la JICA una Solicitud de Reembolso, de acuerdo a los formatos establecidos. En principio, cada solicitud deberá estar acompañada por los siguientes documentos:

Para pagos por adquisición maquinaria y equipos:

- Facturas de los proveedores, detallando las especificaciones de los bienes atendidos, lo que corresponda, debidamente cancelados. Para el caso de bienes adjuntar las guías de remisión para evidenciar la recepción de los bienes.

- Copia del Comprobante de pago, debidamente firmado por el proveedor y para el caso de pagos vía CCI, sería necesario adjuntar el reporte del SIAF del abono en la cuenta del proveedor.

Para pagos de consultoría:

- Formato Clamis for Payment, presentado por el consultor/consultora, indicando en detalle los servicios prestados, periodo cubierto y monto a pagar.

- Factura/recibo de honorarios/otros, debidamente cancelados por el proveedor.

- Copia del Comprobante de pago, debidamente firmado por el proveedor y para el caso de pagos vía CCI, sería necesario adjuntar el reporte del SIAF del abono en la cuenta del proveedor.

Para pagos de contratos por obras civiles:

- Formato Clamis for Payment, presentado por el consultor/consultora, indicando en detalle el avance de la obra, servicios prestados, periodo cubierto y monto a pagar, certificado por el Jefe del Proyecto o el Coordinador General.

- Factura y/o valorización de obra

- Copia del Comprobante de pago, debidamente firmado por el proveedor y para el caso de pagos vía CCI, sería necesario adjuntar el reporte del SIAF del abono en la cuenta del proveedor.

- Se elabora los formatos de desembolsos y se remite a la JICA, adjuntando los documentos antes mencionados, según corresponda.

- De encontrarlo conforme la JICA, efectuará el reembolso dentro de los 15 días de recibida la solicitud de desembolso.

Nota.- Precisar que en esta modalidad se entiende que el Programa ya efectúo el pago a través del SIAF.

A continuación se presenta los flujos de procedimientos de desembolsos por modalidad de reembolso:

    - Desembolso por modalidad de Transferencia

Recibido los bienes, servicios y/o los avances de obra por el Programa, la UEP previa conformidad, solicitará el desembolso teniendo en cuenta lo siguiente:

- Se solicita al proveedor el Formato Clamis for Payment, debidamente suscrito precisando el detalle del bien/servicio/avance de obra, el importe a pagar, nombre del banco, cuenta bancaria para procesar el pago, la factura, recibo de honorarios, valorización de obra, etc., lo que corresponda.

- Se solicita al Banco de la Nación el tipo de cambio de la fecha del Formato Clamis for Payment, para la elaborar los formatos: Summary Sheet of Payment, Request for Disbursement y Transfer Instruction.

- Se solicita a la DGETP-MEF, la autorización del desembolso

- Se remite a la JICA, la solicitud de desembolso con los documentos mencionados anteriormente, adjuntando copia del oficio de la autorización del desembolso por la DGETP-MEF.

- La JICA, de encontrarlo conforme dentro de los 15 días de recibida, efectúa el desembolso en yenes japoneses al Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, quien comunicará vía cable al Banco de la Nación la transferencia efectuada, y este a su vez comunicará a la UEP.

- La UEP realizará el pago de los gastos bancarios y presentación de la documentación que sustenta el desembolso, ante el Banco de la Nación, con la finalidad de efectuar el pago a la cuenta corriente del proveedor.

    - Elaboración de la Nota de Recepción de Desembolso - JICA

- De acuerdo a la fecha valor de la recepción de cada desembolso informado por la JICA, la Unidad Ejecutora del Programa elabora la Nota de Recepción de Desembolso-NRD en nuevos soles y en la moneda del préstamo.

- El tipo de cambio a consignar en el NRD, debe ser el utilizado para la elaboración de la solicitud de desembolso, otorgada en su oportunidad por el Banco de la Nación, para evitar diferencias de cambio. En el formato de la NRD en nota al pie debe indicarse que el tipo de cambio es de la solicitud de desembolso y adjuntar el documento del Banco de la Nación como sustento.

- Esta NRD, debidamente suscrito por el Coordinador General, adjuntando el cable y/o correo electrónico de JICA donde se muestra la fecha de la recepción del desembolso, debe ser presentado a la DGETP.

- La NRD, debe ser numerada al inicio de cada ejercicio desde el 001, independientemente de la modalidad de desembolso

Flujograma de Desembolso – JICA

UEP

    - Retiros de la Cuenta Bancaria Dólares y Yenes después de la fecha de cierre

Si el Programa ha culminado sus actividades a la fecha de cierre, y están pendientes de efectuarse algunos pagos con cargo a ellas, se solicitará los desembolsos pendientes al BID y al JICA, previa ampliación de la fecha de ejecución del Programa, dentro de los cuatro meses de pasada esta fecha, para el pago de los servicios o equipos recibidos por el Programa antes de la fecha de cierre. La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público autoriza el desembolso de los fondos.

Anexo 6: Funciones y Perfiles mínimos de la Unidad Ejecutora del Programa.

###### 6.1	Coordinación del Programa:

6.1.1	Coordinador del Programa – Personal Clave

El Coordinador del Programa dirige y supervisa el adecuado funcionamiento de las labores administrativas, técnicas, de monitoreo y evaluación del Programa. Es responsable de controlar la ejecución del Programa conforme a lo estipulado en los Contratos de Préstamo y las políticas que apliquen, así como de mantener informado periódicamente al Comité Directivo acerca del avance de las actividades y de la ejecución presupuestal del Programa.

El Coordinador del Programa, depende funcionalmente del VMGA, asimismo, el Viceministro puede determinar continuar con la contratación del Coordinador del Programa o podrá ser removido con la No Objeción del BID

- Funciones:

- Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la ejecuci6n del Programa conforme a lo establecido en los Contratos de pr6stamo.

- Coordinar, supervisar y asegurar el cumplimiento de los acuerdos del Contrato de Préstamo.

- Cumplir con los objetivos del Programa.

- Presentar para cada ejercicio fiscal el Plan Operativo del Programa en su conjunto y sustentarlo ante el Comit´6 Directivo para su aprobaci6n y posterior envío al JICA y al BID, el mismo que deber6 ser coordinado con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del MINAM.

- Brindar apoyo logístico y administrativo para el funcionamiento del Consejo Directivo.

- Brindar la informaci6n necesaria a los miembros del Consejo Directivo para el cumplimiento de sus funciones.

- Coordinar y hacer cumplir los acuerdos del Comit6 Directivo del Programa y realiza los actos y funciones que 6ste le encargue en el ejercicio de sus atribuciones.

- Aprobar el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), Plan de Adquisiciones del Programa (PA), el Plan Financiero (PF), el Plan de Calidad y de Riesgo del Programa, así como ejecutar la facultad delegable establecida en la Ley de Contrataciones y su Reglamento.

- Aprobar la Memoria Institucional del Programa.

- Informar sobre la gesti6n del Programa a su cargo.

- Remitir al BID el Informe de Auditoría del Programa dentro del plazo establecido en el Contrato de Préstamo.

- Coordinar y proponer los presupuestos de usos de fondos de contrapartida nacional.

- Coordinar las actividades de ejecuci6n del Programa con las Municipalidades participantes, el Ministerio de Economía y Finanzas y otras organizaciones del Gobierno Peruano, así como con el JICA y Programa para asegurar la exitosa ejecución del Programa.

- Dirigir las acciones necesarias para la programación, gestión, oficialización, obtención y ejecución de los recursos financieros del Programa.

- Emitir Resoluciones en asuntos de su competencia.

- Aprobar Directivas para el adecuado funcionamiento del Programa.

- Suscribir los contratos y cualquier documento de obligaci6n del Programa frente a terceros.

- Representar legalmente al Programa.

- Dirigir la política de comunicaciones e imagen institucional y gestión del conocimiento del Programa.

- Dirigir los sistemas de gestión de la calidad y gestión de riesgos del Programa.

- Suscribir las solicitudes de desembolsos a realizar al JICA y al BID respectivamente.

- Coordinar las convocatorias a las sesiones del comité Directivo.

- Suscribir los convenios de cooperación interinstitucional que le correspondan.

- Otras funciones que le asigne el Comité Directivo del Programa o el VMGA.

- Calificaciones requeridas:

  - Formación Profesional

- Título Profesional en Ingeniería, Economía, Administración o afines.

- Habilitado y colegiado

- Especialización, diplomado y/o máster en gerencia de proyectos, gerencia social, gestión pública o similares.

- Deseable que cuente con título de maestría en gestión de proyectos, gestión pública, economía, administración, o afines.

  - Experiencia profesional

- Experiencia general mínima comprobada de diez (10) años en el sector público y/o privado.

- Experiencia mínima comprobada de cuatro (04) años en el sector público y/o privado en posiciones gerenciales, jefaturales, coordinación o similares.

- Experiencia como Responsable de Unidad Ejecutora o cargo similar.

- Experiencia en elaboración y/o ejecución de proyectos de inversión pública y/o programas de inversión a ser financiados por fuentes de cooperación internacional.

  - Otros Requerimientos

- Manejo de software de su especialidad, Office y entorno Windows.

- Idioma inglés, hablado y escrito (deseable).

- Habilidad de trato interpersonal con profesionales de diferentes especialidades, de liderazgo de equipos y de comunicación.

- Reportes:

Reporta funcionalmente a la Presidencia del Comité Directivo del Programa.

6.1.2	Asistente de la Coordinación del Programa

Es responsable de articular acciones de apoyo a las funciones del Coordinador del Programa y del funcionamiento de las actividades del Programa.

- Funciones:

- Coordinar y mantener actualizada la Agenda del Coordinador del Programa.

- Organizar y mantener actualizado la recepción y registro de todos los documentos del Programa.

- Clasificar los documentos y archivarlos en medios magnéticos.

- Organizar y mantener actualizado el trámite documentario y el archivo general del Programa.

- Coordinar las comunicaciones vía telefónica, mensajerías y conferencias que demande el Programa.

- Organizar la distribución de los documentos que deben ser remitidos dentro y fuera del territorio nacional.

- Apoyar en el desarrollo de los eventos que desarrolle el Programa.

- Redactar comunicaciones de toda índole para apoyar el desarrollo de las actividades del Programa, que le encargue el Coordinador del Programa.

- Tener informado a los miembros del Programa sobre el trámite, seguimiento y control documentario del Programa.

- Calificaciones requeridas

- Estudios superiores o técnicos sobre administración general.

- Contar con no menos de 03 años de experiencia en posiciones similares

- Probada experiencia en el uso de ofimática.

- Conocimiento del sector público.

- Deseable conocimiento de los procedimientos aplicables a Programas financiados con recursos de cooperación internacional.

- Excelente habilidad de trato interpersonal con profesionales de diferentes especialidades, de liderazgo de equipos y de comunicación.

- Conocimientos del idioma inglés.

- Reportes:

Reporta directamente al Coordinador del Programa.

6.1.3	Asesor Legal

Es responsable de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades legales relacionadas con la revisión de los contratos, así como velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en el Contrato de Préstamo.

- Funciones:

- Asesorar y velar por el cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en el Contrato de Préstamo, debiendo emitir reportes al Coordinador del Programa.

- Mantener un registro de las condiciones contractuales del Contrato de Préstamo y coordinar con el personal del Programa a fin de dar cumplimiento en las fechas establecidas.

- Elaborar y visar los contratos por la contratación de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios.

- Elaboración de Convenios Interinstitucionales a suscribirse con las Municipalidades intervinientes en el Programa y otros necesarios para la adecuada ejecución del Programa.

- Elaborar informes legales que le sean requeridos por la Coordinación del Programa.

- Revisar y visar los contratos del personal que sea contratado para la administración del Programa.

- Visar las Bases, Pedidos de Propuestas y Contratos a ser suscritos por el Coordinador del Programa.

- Coordinar con las entidades participantes sobre las condiciones legales para la ejecución del Programa contenidas en los Contratos de Préstamo suscritos con el BID y JICA; así como, en materia de saneamiento físico legal de terrenos.

- Asesorar y mantener permanentemente informado al personal del Programa sobre las disposiciones legales que sean emitidas y repercutan sobre el mismo.

- Velar por el cumplimiento de las disposiciones impartidas por la Contraloría General de la República, coordinando con las áreas que corresponda para su oportuno cumplimiento.

- Elaborar proyectos de Lineamientos, Directivas u otros que sean necesarios para la correcta marcha del Programa, a solicitud del Coordinador del Programa.

- Coordinar y realizar las acciones de seguimiento y verificación de carácter legal de la ejecución de los contratos que suscribe el Programa.

- Asesorar a los comités de evaluación de procesos de contratación convocados por el Programa.

- Asesorar en materia legal al Coordinador del Programa.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Título Profesional en Derecho habilitado y colegiado.

- Deseable con estudios de maestría o diplomado en proyectos de inversión pública, gerencia social, gestión pública, políticas públicas o afines.

- Experiencia Profesional

- Experiencia general laboral mínima comprobada de 7 años en el sector público y/o privado.

- Experiencia especifica mínima de 3 años en el sector público.

- Experiencia en el manejo técnico legal en convenios de préstamos e inversión pública, en proyectos financiados por organismos multilaterales o bilaterales.

- Experiencia en la elaboración de dispositivos normativos para el sector público.

- Otros Requerimientos

- Con estudios en Contratación Pública, Derecho Administrativo General y /o afines.

- Conocimiento de políticas de adquisiciones de organismos internacionales, deseable en BID y/o JICA.

- Conocimiento de Control Interno en organizaciones gubernamentales.

- Deseable con experiencia en el manejo de normativa legal en Residuos Sólidos.

- Reportes:

Reporta directamente al Coordinador del Programa.

6.1.4 		Especialista en Seguimiento y Evaluación

Es responsable de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las labores de seguimiento, monitoreo y evaluación del Programa.

- Funciones:

- Realizar el seguimiento y control de los indicadores de monitoreo y preparar un reporte trimestral y semestral sobre el avance de dichos indicadores, productos y actividades según corresponda el mismo que será aprobado por el Coordinador del Programa y remitido al JICA y al BID respectivamente.

- Participar en la preparación del Plan de Ejecución del Proyecto (PEP).

- Participar en la elaboración de los Planes Operativos y Planes Financieros del Programa en coordinación con los Especialistas Temáticos del Programa y el Coordinador Administrativo.

- Revisar y evaluar periódicamente el cumplimiento de los indicadores de la Matriz de Resultados del Programa.

- Organizar y realizar el seguimiento de las actividades del Programa y supervisar el cumplimiento de las metas físicas en coordinación con los coordinadores y la ejecución financiera con el Coordinador Administrativo.

- Coordinar con el Coordinador del Programa, Especialistas Temáticos y las Municipalidades las medidas, ajustes o actividades necesarias para resolver los problemas y riesgos en la ejecución de las actividades y proyectos, de conformidad al POA y PF del Programa.

- Proponer e implementar, en coordinación con el Coordinador del Programa y Municipalidades, actividades tendientes a mitigar los riesgos en la ejecución del Programa mediante el diseño de una matriz de riesgos del Programa y realizando el seguimiento y actualización periódica a la misma.

- Diseñar y poner en marcha un Sistema de Monitoreo y Evaluación del Programa, en coordinación con los Especialistas Técnicos y el Coordinador Administrativo.

- Implementar técnicas de seguimiento y monitoreo basadas en reuniones, talleres y reportes con los Especialistas Técnicos y las Municipalidades a fin de verificar el cumplimiento de los indicadores del programa, así como el progreso y cumplimiento del alcance, tiempo, costo de las actividades y proyectos que conforman el Programa.

- Brindar asistencia técnica y capacitación a los Especialistas Temáticos y las Municipalidades en la temática de monitoreo y evaluación de proyectos, bajo un enfoque en gestión por resultados.

- Efectuar periódicamente visitas de inspección para verificar la ejecución de las actividades del Programa en las municipalidades participantes.

- Participar en la medición de indicadores de resultados e impacto y su metodología de medición y llevar el archivo sobre las fuentes de verificación.

- Elaborar los términos de referencia para la elaboración de línea de bases y las evaluaciones del Programa a cargo de terceros.

- Supervisar que todos los productos se encuentren disponibles en los medios magnéticos y Portal Web del Programa.

- Supervisar la elaboración de la línea de base y evaluaciones del Programa.

- Mantener actualizado el MOP en los aspectos de monitoreo y evaluación.

- Procesar y presentar la información general del avance de los planes operativos, metas físicas, indicadores de resultados e impacto del Programa y proveer con reportes periódicos al Coordinador del Programa.

- Otras actividades que le asigne el Coordinador del Programa.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Título Profesional en ingeniería, economía, contabilidad, administración, o carreras afines, colegiado.

- Especialización y/o diplomado en presupuesto público, finanzas, proyectos de inversión, gerencia de proyectos o similares.

- Deseable con estudios de maestría en proyectos de inversión pública, gerencia social, gestión pública, regulación de servicios públicos, economía o afines

- Experiencia profesional

- Experiencia general laboral mínima comprobada de 7 años en el sector público y/o privado.

- Experiencia especifica mínima de 3 años en monitoreo y/o seguimiento de proyectos e inversión pública, deseable cofinanciados con endeudamiento.

- Otros Requerimientos

- Conocimientos de Microsoft Excel y Project a nivel de usuario.

- Conocimientos de auditoría de proyectos de inversión.

- Deseable con conocimientos del manejo y/o gestión de residuos sólidos municipales.

- Conocimientos del idioma inglés.

- Reportes:

Reporta directamente al Coordinador General del Programa y mantiene estrecha coordinación con el Coordinador Administrativo y Técnico del Programa.

6.1.5	Analista en Seguimiento y Evaluación

Es responsable de brindar el apoyo necesario en las labores de seguimiento, monitoreo y evaluación de los Proyectos.

- Funciones:

- Brindar el apoyo en el proceso de seguimiento y control de los indicadores de los Proyectos.

- Apoyar en la elaboración del Plan de Ejecución y Operativo del Programa, en coordinación con el especialista en seguimiento y evaluación.

- Elaborar y mantener actualizados los registros de avance físico y financiero de los proyectos y actividades vinculadas al programa.

- Apoyar en la medición de indicadores de resultados e impacto y su metodología de medición y llevar el archivo sobre las fuentes de verificación.

- Apoyar en la supervisión de la elaboración de la línea de base de los Proyectos.

- Realizar visitas de inspección para monitorear la ejecución real de los proyectos en las municipalidades participantes.

- Otras actividades que le asigne el Especialista en Seguimiento y Evaluación del Programa.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Título Profesional en ingeniería, economía, contabilidad, administración, o carreras afines, habilitado y colegiado.

- Especialización y/o diplomado en proyectos de inversión, gerencia de proyectos o similares.

- Experiencia profesional

- Experiencia general laboral mínima comprobada de 4 años en el sector público y/o privado.

- Experiencia especifica mínima de 1 año en monitoreo y/o seguimiento de proyectos e inversión pública, deseable cofinanciados con endeudamiento.

- Experiencia en proyectos cofinanciados con endeudamiento y procedimientos de organismos multilaterales y bilaterales.

- Otros Requerimientos

- Conocimientos de Microsoft Excel y Project a nivel de usuario.

- Deseable con conocimientos del manejo y/o gestión de residuos sólidos municipales.

- Deseable Conocimientos del idioma inglés.

- Reportes:

Reporta directamente al Especialista en Seguimiento y Evaluación.

- 6.2	Coordinación Administrativa:

6.2.1	Coordinador Administrativo – Personal Clave

El Coordinador Administrativo del Programa planea, organiza, dirige, coordina y controla las labores administrativas del Programa. Informa periódicamente al Coordinador del Programa acerca de las labores de Tesorería, Contabilidad, Adquisiciones, Patrimonio y Presupuesto.

Es responsable de la correcta ejecución de los recursos económicos y financieros, de los procesos de adquisiciones, así como del registro y control de los activos del patrimonio del Programa.

- Funciones:

- Dirigir, supervisar, evaluar y controlar a las unidades que se encuentren bajo su dependencia.

- Asegurar la aplicación y funcionamiento adecuado del sistema contable y de control interno del Programa.

- Participar en la preparación del Plan Operativo Anual para ser presentado al Comité Directivo del Programa, al JICA y al BID para su aprobación.

- Procesar la información general del avance físico y financiero del Programa y proveer con reportes periódicos al Coordinador del Programa.

- Elaborar la solicitud de recursos necesarios por cada fuente de financiamiento.

- Revisar y visar los contratos que suscriba el Programa.

- Revisar las solicitudes de desembolso, cumpliendo con todos los procedimientos establecidos por el JICA y el BID en dicho aspecto.

- Proporciona información para la preparación del presupuesto anual del programa; considerando la ejecución financiera del programa.

- Supervisar y suscribir conjuntamente con el especialista de adquisiciones las órdenes de compra y de servicio del Programa.

- Coordinar y supervisar la verificación, ubicación, custodia y estado de los bienes a cargo del Programa.

- Coordinar con el área técnica del Programa el fiel cumplimiento de entrega de productos o entregables indicados en los contratos suscritos con el Programa o entrega de bienes adquiridos.

- Coordinar los acuerdos de seguimiento y verificación de los contratos que suscriba el Programa.

- Proponer directivas o procedimientos necesarios para un efectivo control patrimonial de los bienes del programa.

- En el ámbito de su competencia, atender los requerimientos de los auditores externos.

- Otras actividades que sean asignadas por el Coordinador del Programa

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Título profesional en administración, ingeniería, economía o afines. Habilitado y colegiado

- Deseable que cuente con título de maestría o diplomado en gerencia de proyectos, gestión pública, administración, economía o afines.

- Experiencia profesional

- Experiencia profesional general mínima de diez (10) años en el sector público o privado.

- Experiencia especifica mínima de cuatro (04) años en labores de coordinación de actividades relacionadas con presupuesto, contabilidad, tesorería, logística y seguridad de proyectos de inversión pública y en sistemas de gestión de proyectos financiados bajo contratos de préstamos con organismos internacionales, deseable en BID o JICA.

- Otros Requerimientos

- Dominio de Programas de ofimática nivel avanzado.

- Idioma inglés, hablado y escrito (deseable).

- Reportes

- Reporta directamente al Coordinador del Programa.

6.2.2	Especialista Contable Patrimonial – Personal Clave

Es el responsable de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas a la gestión contable y patrimonial de los bienes del Programa.

- Funciones:

- Mantener y utilizar un adecuado y efectivo sistema contable y de control interno para garantizar la confiabilidad del proceso de desembolsos y ejecución del Programa.

- Efectuar la verificación contable financiera, tramitación, formulación de documentos, archivo de documentación de sustento y los actos administrativos necesarios para mantener actualizado el control del patrimonio bajo el ámbito del Programa.

- Efectuar el registro contable en el SIAF y módulo de proyectos del SIAF o Sistema Administrativo Financiero vigente.

- Apoyar en el proceso de control patrimonial de los bienes del programa.

- Preparar los Reportes Financieros del Programa semestrales y anuales de acuerdo a los lineamientos del MINAM, JICA y del BID respectivamente.

- Elaborar los Estados Financieros del Programa con sus respectivas notas.

- Elaborar y actualizar el cuadro de seguimiento de implementación de las recomendaciones emitidas por la firma auditora.

- Preparar los Reportes Financieros para la consolidación de las partidas contables siguiendo las normas gubernamentales.

- Supervisar el ingreso de datos de la fase de devengados del SIAF o Sistema Administrativo Financiero vigente.

- Elaborar el registro contable de notas de recepción de desembolsos como medio de control y verificación de los ingresos por desembolsos realizados por JICA y BID, de corresponder.

- Preparar pronósticos y solicitudes de desembolso.

- Efectuar las conciliaciones del flujo de  desembolsos según corresponda.

- Coordinar y conciliar con el JICA y el BID respectivamente, sobre la ejecución de los desembolsos.

- Supervisar y controlar la ejecución de los recursos financieros del Programa.

- Efectuar el análisis de las cuentas y mantener los saldos debidamente comprobados.

- Elaborar información tributaria requerida por el organismo competente.

- Efectuar arqueos sorpresivos al Fondo de Caja Chica para pagos en efectivo.

- Mantener el archivo contable ordenado y actualizado.

- Formular el plan de cuentas contables del proyecto, por fuentes de financiamiento, vinculándolo con el plan de cuentas contables de la entidad.

- Participar en la preparación del presupuesto anual del Programa.

- Verificar y controlar las liquidaciones de pago de adelantos y valorizaciones de los servicios de consultoría, adquisición de bienes y contratos de obras para la ejecución  de inversiones autorizadas del Programa.

- Realizar el seguimiento de las órdenes de pago, verificar el registro contable y pago a las firmas consultoras y contratistas; con los recursos de los contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) así como los recursos de contrapartida nacional.

- Elaborar la información de ejecución del presupuesto de inversiones en forma mensual en base a la información ingresada al Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP, por fuente de financiamiento.

- Informar sobre la ejecución de los devengados del Programa frente al marco presupuestal.

- Registrar en el módulo de proyectos del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP los gastos derivado de la fuente de crédito externo – BID y contrapartida del Programa

- Preparar las solicitudes de desembolso para remitir al BID.

- Preparar informes financieros para el MINAM, BID y JICA.

- Coordinar con las áreas correspondientes los calendarios de compromisos,  ampliaciones y  anulaciones.

- Coordinar la entrega de la copia de la documentación de soporte de los gastos  para ser registrados en la contabilidad del Programa.

- Preparar las transferencias de fondos entre categorías de inversión para solicitar al BID o JICA, vía Ministerio de Economía y Finanzas (DGETP).

- Atender a los Auditores Externos o Internos en los temas financieros, contables y en los asuntos inherentes a su función, como coordinar con los diferentes funcionarios del proyecto el cumplimiento de las recomendaciones de la auditoría hasta el  levantamiento de las observaciones.

- Procesar la información general del manejo contable del Programa y proveer con reportes periódicos al Coordinador Administrativo.

- Realizar periódicamente los inventarios de activo fijo y de existencias de acuerdo con las normas vigentes y las directivas emitidas para tal fin.

- Proponer y sustentar la alta y baja de bienes patrimoniales elaborando la documentación necesaria, de conformidad con la normatividad vigente.

- Catalogar los bienes y servicios de uso del Programa, realizar el registro y control de las existencias y los movimientos de ingreso y salida de bienes.

- Recibir, verificar y firmar la conformidad sobre el ingreso y salida de bienes destinados a las entidades beneficiarias del Programa.

- Identificar y codificar todos los bienes patrimoniales adquiridos por cualquier modalidad de compra.

- Distribuir los bienes de acuerdo a la programación de adquisición y/o administración, registrando su entrega y emitiendo la documentación sustentatoria en cumplimiento del procedimiento de control correspondiente.

- Controlar periódicamente los inventarios; elaborar los reportes de evaluación y control de stock correspondientes, según los procedimientos establecidos.

- Coordinar, cuando sea necesario, la tasación de los activos.

- Efectuar el control patrimonial de los bienes del programa.

- Otras actividades que sean asignadas por el Coordinador Administrativo.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Contador Público Habilitado y Colegiado.

- Especialización y/o diplomado presupuesto público, control patrimonial, proyectos de inversión, gerencia de proyectos o similares.

- Deseable que cuente con estudios de maestría en contabilidad, administración, gestión pública, gerencia social o afines.

- Experiencia profesional

- Experiencia laboral no menor de 05 años en contabilidad y control patrimonial.

- Experiencia laboral no menor de 03 años en contabilidad en Unidades Ejecutoras financiados por organismos internacionales, deseable en BID o JICA.

- Experiencia laboral mínima de 02 años en temas relacionados al control patrimonial en el sector público.

- Experiencia en el manejo del Sistema de Administración Financiera del MEF vigente, en sus módulos administrativos, presupuestal, contable, planillas y de Programas de inversión.

- Deseable experiencia en áreas de almacenes en entidades del estado y/o privadas.

- Otros Requerimientos

- Conocimiento de las normas financieras y patrimoniales.

- Conocimiento en la aplicación de sistemas informáticos: SIAF, Windows, Word, Excel, Power Point.

- Deseable conocimiento del idioma inglés.

- Reportes:

- Reporta directamente al Coordinador Administrativo del Programa.

6.2.3	Analista Contable

Es el responsable apoyar en la planificación, organización, coordinación y control de las actividades relacionadas a la gestión contable y patrimonial de los bienes del Programa.

- Funciones:

- Apoyar en el seguimiento de la implementación de las recomendaciones y/o medidas correctivas, emitidas por los auditores externos, el Órgano de Control Institucional del Ministerio del Ambiente y otros organismos externos.

- Apoyar en el proceso de preparación y/o recopilación de las respuestas de los hallazgos de las Auditorias a los Estados Financieros, y a los Exámenes Especiales practicados por el Órgano de Control Institucional.

- Analizar los saldos de las cuentas de los estados financieros mensuales, trimestrales, anuales de la información de la Cuenta General de la República.

- Apoyar en el proceso de arqueos sorpresivos al Fondo de Caja Chica para Pagos en Efectivo.

- Apoyar al Especialista Contable y Patrimonial en la formulación de los estados financieros del Programa.

- Apoyar en el análisis y cruce de información de las bases de datos existentes, tanto de índole interno como externo.

- Apoyar en el proceso de registro contable-financiero del programa.

- Reportar al Especialista Contable y Patrimonial, las debilidades de control, detectadas en el análisis de las cuentas.

- Elaborar el Inventario de los bienes activos fijos y no depreciables.

- Elaboración de las PECOSAS de la Unidad Ejecutora.

- Apoyo en la recepción y despacho de los bienes de almacén.

- Registro y actualización en el Sistema de la SBN de los bienes adquiridos por la Unidad Ejecutora.

- Apoyar en la determinación de la depreciación de los activos fijos no depreciables y suministros de funcionamiento para ser conciliados con el Especialista de Contabilidad y Patrimonio.

- Elaborar las actas de asignación de bienes al personal y/o prestador de servicio.

- Preparar el Inventario de los suministros adquiridos por la Unidad Ejecutora.

- Elaborar informes técnicos de alta y baja de los bienes de la Unidad Ejecutora.

- Apoyar en la elaboración de resoluciones de alta y baja de los bienes de la Unidad Ejecutora.

- Organizar un archivo digital y físico de los documentos que sustentan la adquisición, alta y baja de bienes.

- Mantener informado de sus actividades al Especialista Contable y Patrimonial.

- Otras actividades que le sean asignadas por el Especialista Contable y Patrimonial de la UEP.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Título Profesional en contabilidad, habilitado y colegiado.

- Especialización y/o diplomado relacionados a la posición en áreas afines.

- Experiencia profesional

- Experiencia profesional mínima de 5 años en el sector público y/o privado.

- Experiencia especifica mínima de 2 años en el sector público, experiencia en elaboración de estados financieros.

- Experiencia especifica mínima de 2 años en el sector público, experiencia en toma de inventarios de bienes patrimoniales estatales.

- Otros requerimientos

- Conocimiento de Excel, a nivel usuario.

- Conocimiento del Sistema de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas vigente.

- Deseable Conocimiento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

- Reportes:

- Reporta directamente al Especialista Contable y Patrimonial del Programa.

6.2.4	Especialista en Tesorería

Es responsable de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas al manejo de las cuentas corrientes y el pago de las obligaciones del Programa.

- Funciones:

- Revisar los requerimientos de pago con la documentación de sustento.

- Gestionar el proceso de apertura de las cuentas bancarias del Programa y registro de firmas autorizadas para la suscripción de cheques.

- Efectuar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes del Programa.

- Verificar la categoría de desembolsos y documentos de sustento antes de efectuar un pago.

- Controlar los saldos de las cuentas bancarias del Programa e informar al Especialista Contable Patrimonial y Coordinador Administrativo.

- Efectuar y reportar los desembolsos del JICA (Control de desembolsos y ejecución)

- Custodiar y llevar el control de las cartas fianza, e informar antes del vencimiento a la Coordinación Administrativa para el trámite correspondiente.

- Reportar al Especialista Contable y Patrimonio, el listado de las Cartas Fianza vigentes y vencidas para el registro contable.

- Monitorear el oportuno pago de las obligaciones contraídas por el Programa.

- Realizar el ingreso de datos de la fase de giro y pagado del Sistema Administrativo Financiero vigente del MEF.

- Realizar el registro administrativo de los ingresos del Programa.

- Registrar en el Módulo Administrativo/Documentos Emitidos del Sistema Administrativo Financiero vigente del MEF, las fechas de entrega de Cheques, Cartas Ordenes y Otros periódicamente.

- Registrar en el Módulo Administrativo del Sistema Administrativo Financiero vigente del MEF, el calendario de pago del Programa.

- Reportar las cuentas de enlaces al Especialista Contable y Patrimonio, debidamente conciliadas.

- Elaborar la papeleta de depósito a favor del Tesoro Público (T-6) por reversiones de menor gasto.

- Elaborar y mantener actualizado el libro bancos.

- Efectuar el pago de los impuestos y verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

- Efectuar el control de pagos de los contratos verificando la amortización de los adelantos concedidos por el programa.

- Procesar la información general del manejo de las cuentas corrientes y el pago de las obligaciones del Programa y proveer con reportes periódicos al Coordinador del Programa y al Coordinador Administrativo.

- Realizar la custodia de las garantías financieras que reciba el Proyecto, hasta su devolución o ejecución según sea el caso. Otras actividades que sean asignadas por el Coordinador Administrativo del Programa.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Contador Público Colegiado, Administrador o Economista.

- Deseable que cuente con estudios culminados de maestría y/o especialización en el área de su especialidad, administración, gestión pública o afines.

- Experiencia profesional

- Mínimo 5 años de experiencia en tesorería en el sector público y no menos de 3 años de experiencia en tesorería en Programas de cooperación internacional.

- Otros requerimientos

- Experiencia en el manejo del Sistema Administrativo Financiero del MEF.

- Conocimiento de las normas de desembolsos de organismos multilaterales.

- Conocimiento del idioma inglés.

- Reportes:

- Reporta directamente al Coordinador Administrativo del Programa.

6.2.5	Especialista en Adquisiciones – Personal Clave

Es responsable de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar la realización de los Procesos de Adquisiciones con Normas del JICA, del BID y otras normas que sean aplicables.

- Funciones

- Elaborar el aviso General de Adquisiciones a publicar en el Development Business (UNDB).

- Preparar el Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios de consultorías de firmas como parte del Plan Operativo.  Así mismo hacer el ingreso y actualización del PAC en SEPA.

- Participar en la elaboración del Plan de Ejecución del programa (PEP) los Planes Operativos Anuales (POA´s), y Planificación Financiera (PF), en coordinación con las unidades del Programa y el Banco.

- Liderar los procesos de concursos y de licitaciones, que se llevan a cabo bajo los contratos de préstamo internacional con el BID y JICA.

- Elaborar los diversos documentos para los procesos de selección, en estrecha coordinación con las áreas que elaboran los términos de referencia y expedientes técnicos.

- Coordinar con las unidades del Programa las acciones que corresponda realizar para el inicio y durante la ejecución de los procesos de selección.

- Asistir y/o ser parte integrante de los comités de evaluación en los procesos de adquisición con normas del BID y/o JICA.

- Preparar el expediente que será entregado al Asesor Legal con toda la información de los procesos de adquisición requerida para la elaboración de los Contratos.

- Organizar y mantener un archivo ordenado y actualizado de todos los procesos de adquisición realizados por el Programa.

- Efectuar el seguimiento de los proveedores para el cumplimiento de los aspectos contractuales establecidos en los respectivos contratos bajo su supervisión, hasta el cierre de los mismos con la entrega de los bienes y conformidad del servicio.

- Suscribir las órdenes de compra y/o de servicio del Programa.

- Elaborar informes periódicos sobre el avance de cada una de las etapas de los procesos de selección efectuados con las del BID,JICA y Norma Nacional, así como informes finales de resultado de los mismos.

- Informar periódicamente sobre el cumplimiento del PAC, SEPA y actividades del área, indicando el estado situacional de los procesos.

- Planificar y programar las actividades de los proyectos en materia de licitaciones y concursos, para la contratación de servicios de consultoría y/o ejecución de obras; de acuerdo con las Normas o Manuales de Adquisiciones y contrataciones de los convenios o contratos de préstamo del BID y JICA.

- Otras funciones que sean asignadas por el Coordinador Administrativo.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Título Profesional en administración, economía, contabilidad, ingeniería industrial o carreras afines, habilitado y colegiado.

- Especialización y/o diplomado en contrataciones del estado, proyectos de inversión, gerencia de proyectos, o similares.

- Deseable que cuente con estudios concluidos de maestría en administración, proyectos de inversión, gerencia social, economía, o similares.

- Experiencia profesional

- Experiencia profesional de 7 años en empresas públicas y/o privadas ejerciendo la especialización en adquisiciones de bienes y servicios, de los cuales no menos de 3 años estén referidas al manejo de las normas de adquisiciones y desembolsos de Organismos Multilaterales (BID, BIRF, JICA, KFW, CAF, etc.).

- Otros Requerimientos

- Conocimiento de Excel, Word, Power Point y entorno Windows a nivel usuario.

- Deseable Conocimiento de SEPA  (Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones).

- Deseable conocimientos del idioma inglés.

- Reportes:

Reporta directamente al Coordinador Administrativo del Programa.

- 6.2.6	Analista en Abastecimiento

Es responsable de apoyar en las actividades logísticas de los Proyectos a ser financiados por el BID en el marco del Programa.

- Funciones:

- Elaboración de Estudios de mercado que requieran los Proyectos, de manera previa al lanzamiento de los procesos de adquisiciones que efectué la UE.

- Coordinar con los proveedores del Programa, respecto a las especificaciones técnicas o expedientes técnicos de los bienes a adquirir u obras a contratar.

- Apoyar en la preparación de documentos de procesos de selección.

- Elaborar las Órdenes de Compra y Órdenes de Servicios que sustenten las adquisiciones que se realicen.

- Seguimiento de las órdenes de compra y/o contratos firmados financiados por el BID.

- Apoyar en la actualización del Plan Anual de Adquisiciones de bienes, obras y servicios derivados de los proyectos del Programa.

- Coordinar y apoyar en el seguimiento y ejecución de los contratos que impliquen adquisición de bienes o servicios e informar al Especialista de Adquisiciones y al Coordinador Administrativo del Programa.

- Mantener ordenados y actualizados los archivos de todos los procesos de adquisición de los Proyectos.

- Otras actividades que sean asignadas por el Especialista de Adquisiciones.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Título Profesional en administración, economía, contabilidad, ingeniería industrial o carreras afines, habilitado y colegiado.

- Especialización y/o diplomado relacionados a la posición en áreas afines.

- Experiencia profesional

- Experiencia profesional mínima de 5 años en el sector público y/o privado.

- Experiencia especifica mínima de 2 años en el sector público, experiencia en gestión de logística.

- Experiencia en proyectos cofinanciados con endeudamiento y procedimientos de organismos multilaterales, deseable BID.

- Otros Requerimientos

- Conocimiento de Excel, Word, Power Point y entorno Windows a nivel usuario.

- Conocimiento de Gestión Ambiental.

- Conocimiento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Reportes:

- Reporta directamente al Especialista en Adquisiciones del Programa

6.2.7	Especialista en Planificación y Presupuesto

Es responsable de conducir el Proceso Presupuestario del Programa, sujetándose a lo establecido en los Contratos de Préstamo y a la normatividad nacional vigente cuando corresponda. Asimismo, coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizado en el Presupuesto Institucional Anual.

- Funciones:

- Conducir la gestión presupuestaria, en las fases de formulación, Programación, ejecución, evaluación y el control del gasto, de conformidad con la Ley de Presupuesto del Sector Público y las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

- Preparar las herramientas de gestión del proyecto tales como el POA y PEP; así como coordinar la actualización del PMR y PSR en el caso del BID y JICA respectivamente con el Especialista en Seguimiento y Evaluación.

- Coordinar la coherencia entre el POA, PEP, PAC, el Pronóstico de Desembolso y Plan Financiero del programa.

- Preparar el Plan Operativo Institucional (POI), en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Ministerio del Ambiente; y, normatividad nacional vigente.

- Preparar las evaluaciones trimestrales y semestrales de los planes institucionales.

- Preparar y presentar la programación de compromisos anual así como sus revisiones y actualizaciones de ser el caso.

- Preparar la programación de gastos del Programa en coordinación con la Coordinación Administrativa y Coordinación Técnica; y, validar con el BID y JICA las mismas.

- Controlar la ejecución presupuestaria del Programa respecto de lo programado en coordinación con el Especialista en Monitoreo y Evaluación.

- Ingresar la información presupuestal de ingresos y gastos en el módulo de presupuesto incorporado en el SIAF-MPP.

- Concordar el Plan Operativo (POA) y el Presupuesto General del Programa, a fin de coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos y de que las metas establecidas se reflejen en las actividades de cada componente del Programa.

- Informar sobre las acciones que deben hacer las Municipalidades, sobre la incorporación de su presupuesto en el ejercicio fiscal correspondiente (Fideicomisos), con la finalidad de garantizar la ejecución del programa.

- Informar sobre control de la ejecución presupuestal frente a la factibilidad del Programa.

- Preparar   informes   mensuales   sobre   el   comportamiento   de   la   ejecución presupuestal de los ingresos y gastos en relación a los recursos asignados, para la toma de decisiones.

- Preparar informes en materia presupuestal que sean solicitados por el Coordinador General del Programa y por los órganos de control.

- Mantener actualizados los archivos de toda la información que se demande las actividades de la gestión presupuestaria y de planificación.

- Otras funciones que sean asignadas por el Coordinador General.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Título Profesional en economía, contabilidad, administración, ingeniería industrial o carreras afines, colegiado.

- Especialización y/o diplomado en presupuesto público, finanzas, proyectos de inversión, gerencia de proyectos o similares.

- Deseable con estudios de maestría en proyectos de inversión pública, gerencia social, gestión pública, administración, economía o afines

- Experiencia profesional

- Experiencia general laboral mínima comprobada de 7 años en formulación, programación, evaluación presupuestal, de los cuales no menos de 3 años estén relacionados con proyectos financiados por organismos multilaterales o bilaterales.

- Otros Requerimientos

- Conocimiento y aplicación de las normas sobre formulación, programación, ejecución y evaluación presupuestaria.

- Conocimiento y manejo operativo del módulo de presupuesto incorporado SIAF-SP.

- Conocimiento de Excel, Word, Power Point y entorno Windows a nivel usuario.

- Manejo de bases de datos, deseable.

- Idioma inglés, hablado y escrito (deseable)

- Reportes:

- Reporta directamente al Coordinador Administrativo del Programa.

6.2.8	Técnico en Computación e Informática

- El Asistente en Informática brinda el apoyo a los usuarios del Programa de la Unidad Ejecutora Gestión Integral de la Calidad Ambiental.

- Funciones:

- Administración y mantenimiento del antivirus corporativo

- Brindar Soporte técnico a los usuarios finales y apoyo en la administración de servidores del Programa

- Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de cómputo

- Elaborar informes técnicos relacionados a tecnología, informática, computación, Y sistemas, cuando la Unidad Ejecutora lo requiera.

- Supervisar los servicios tecnologías de información.

- Coordinar con el responsable de patrimonio el movimiento de los equipos informáticos.

- Elaborar plan operativo informático

- Proyectar el plan de contingencias de sistemas y equipos informáticos.

- Realizar el seguimiento del mantenimiento o soporte técnico por las adquisiciones de equipos informáticos y/o software, conforme a las garantías.

- Realizar el inventario de los equipos informáticos operativos y no operativos.

- Realizar el inventario de los softwares con sus respectivas licencias.

- Realizar otras funciones que le sean encomendadas por la Coordinación Administrativa del Programa.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.

- Experiencia profesional

- Experiencia profesional mínima de 2 años en el sector público y/o privado.

- Experiencia especifica mínima de 1 año en labores soporte técnico informático.

- Otros Requerimientos

- Conocimiento en Auto CAD, dreamweaver, PHP y MySQL

- Conocimiento de Office y entorno Windows a nivel usuario y Linux

- Reportes:

- Reporta directamente al Coordinador Administrativo del Programa.

- 6.2.9	Chofer del Programa

Es responsable del uso del vehículo asignado al Programa.

- Funciones:

- Realizar con la seguridad del caso, el transporte del personal autorizado de la Unidad Ejecutora del Programa cuando así se requiera para realizar actividades relacionadas con el Programa.

- Realizar las comisiones de servicio que le sean encomendadas e Informar oportuna y detalladamente el resultado de las mismas.

- Mantener el vehículo asignado a la Unidad Ejecutora del Programa en óptimas condiciones de funcionamiento e higiene, coordinar su mantenimiento mecánico con el área correspondiente y el oportuno abastecimiento de combustible.

- Reportar a la administración del Programa cualquier salida del vehículo durante toda la jornada laboral.

- Realizar otras funciones afines a su competencia que le encargue el Coordinador General del Programa.

- Calificaciones requeridas

- Contar con brevete de chofer profesional.

- Experiencia comprobada de mínimo 05 años en posiciones similares.

- Tener buena presentación personal y actitud de servicio.

- Reportes:

Reporta directamente al Coordinador Administrativo del Programa.

- 6.3	Coordinación Técnica:

6.3.1	Coordinador Técnico del Programa

El Coordinador Técnico del Programa planea, organiza, dirige, coordina y controla todas las actividades técnicas realizadas por los especialistas temáticos del Programa. Informa periódicamente al Coordinador del Programa acerca de las acciones realizadas por los especialistas de acuerdo a su competencia.

- Funciones:

- Dirigir, supervisar, evaluar, modular y controlar a los especialistas temáticos que forman parte del Programa.

- Participar en la preparación y actualización del Plan de Ejecución del Programa-PEP, el Plan Operativo Anual, el Plan de Adquisiciones y demás documentos necesarios para ser presentado al Comité Directivo del Programa, al JICA y al BID para su aprobación.

- Organizar y controlar el desarrollo operacional de las funciones técnicas del Programa y coordinar la inclusión en la herramienta de seguimiento de la ejecución del proyecto (Microsoft Project u otro)

- Proponer acciones y actividades conducentes a mejorar los aspectos técnicos que incidan en la gestión del Programa.

- Coordinar las actividades de las empresas consultoras y de los consultores individuales contratados para el desarrollo de los diversos componentes del Programa.

- Dirigir la evaluación técnica de los proyectos que forman parte del Programa.

- Revisar, supervisar y aprobar los informes de consistencia, informes de verificación de viabilidad, informes de cierre y otros documentos que pudieran solicitar la DGIP-MEF.

- Responsable de elaborar los términos de referencia para el desarrollo de los expedientes técnicos y/o estudios definitivos, plan de rutas para recolección selectiva, entre otros.

- Supervisar y dar conformidad de los productos de consultorías como expedientes técnicos, estudios definitivos, plan de rutas para recolección selectiva, plan de participación social, entre otros.

- Supervisar la correcta ejecución de las obras de infraestructura.

- Proponer en coordinación con los especialistas temáticos las bases técnicas y administrativas para la selección y ejecución de contratistas y proveedores, proponiendo las características, condiciones y sus beneficios.

- Otras actividades que sean asignadas por el Coordinador del Programa.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Título Profesional en ingeniería sanitaria, ambiental, civil o carreras afines habilitado y colegiado.

- Deseable que cuente con estudios concluidos de maestría en gestión ambiental, residuos sólidos o afines.

- Experiencia profesional

- Experiencia general laboral mínima comprobada de 10 años en el sector público y/o privado.

- Experiencia mínima de 04 años en labores de coordinación y desarrollo operacional de funciones técnicas en proyectos ambientales (deseable en residuos sólidos).

- Otros requerimientos

- Dominio de programas de ofimática.

- Idioma inglés, hablado y escrito, deseable

- Reportes

- Reporta directamente al Coordinador del Programa.

- 6.3.2	Especialista Social – Personal Clave

Es responsable de planear, organizar, coordinar y controlar las actividades de los distintos componentes del programa, en lo que se refiere a la implementación de programas de fortalecimiento de capacidades individuales e institucionales de los municipios y desarrollo de instrumentos de gestión social, que permita una sostenibilidad futura del Programa.

- Funciones:

- Apoyar a las municipalidades participantes en los temas de gestión municipal relacionados con los proyectos del programa.

- Participar en los comités de evaluación de las actividades relacionadas con el componente de gestión municipal y social.

- Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades relacionadas con la Estrategia Social del Programa.

- Elaborar los reportes de avance físico de las actividades.

- Coordinar y monitorear la adecuada ejecución de los contratos de consultoría vinculados al Componente de Gestión Municipal y Social, e informar al Coordinador Técnico.

- Supervisar la calidad de los estudios contratados, talleres u otros a través de la conformidad a los entregables.

- Actualizar los indicadores relacionados al componente de gestión municipal y social en coordinación con el Especialista en Seguimiento y Evaluación.

- Coordinar con los otros Especialistas del Área Técnica los temas que sean necesarios.

- Elaborar las solicitudes de aprobación en el marco de los procesos realizados por el Componente de Gestión Municipal y Social.

- Procesar y presentar la información general de las actividades de los Proyectos del programa relacionadas al Componente de Gestión Municipal y Social y proveer con reportes periódicos al Coordinador del Programa.

- Otras actividades que sean asignadas por el Coordinador del Programa.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Título Profesional en sociología, comunicación, administración, o carreras afines, habilitado y colegiado.

- Estudios concluidos de maestría o diplomado en gestión pública, gerencia social, gerencia de la salud o afines.

- Deseable cursos, especializaciones y/o diplomados en temas referidos a la solución de conflictos.

- Experiencia profesional

- Experiencia laboral mínima de 7 años en el sector público y/o privado.

- Experiencia profesional mínima de 3 años en gestión social de asuntos ambientales (deseables en residuos sólidos)

- Otros Requerimientos

- Con estudios en Microsoft Office, a nivel de usuario, entre otros.

- Experiencia en solución de conflictos.

- Habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos y comunicación.

- Reportes

Reporta directamente al Coordinador Técnico del Programa.

6.3.3	Comunicación e Imagen Institucional

Es responsable de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la difusión y posicionamiento de la imagen institucional del Programa, así como de la coordinación de capacitaciones y procesos de información y difusión que organice el Programa a fin de fortalecer a los actores sociales en temas de minimización y reaprovechamiento de los residuos sólidos, y concientizar y promover el pago de los servicios de limpieza y la participación organizada y responsable de la población como elemento clave para la Gestión Ambiental sostenible de los Residuos Sólidos.

- Funciones:

- Diseñar y proponer estrategias en Imagen Institucional, Prensa, Relaciones Públicas, Comunicación y Difusión General del Programa.

- Coordinar con los medios de comunicación externos la difusión de los avances y logros en el desarrollo del Programa.

- Coordinar las  publicaciones  informativas  externas  e  internas  del  Programa, tendientes a mejorar y mantener la imagen institucional.

- Dirigir las acciones para el diseño gráfico y mantener actualizados los contenidos informativos de la Página Web del Programa.

- Procesar la información general de las actividades del Programa relacionadas al posicionamiento de la imagen institucional y proveer con reportes periódicos al Coordinador del Programa.

- Mantener un archivo codificado de todas las publicaciones producidas por el Programa.

- Apoyar a las instituciones participantes del Programa en la elaboración de los términos de referencia en los temas de Capacitación relacionados con el Programa.

- Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades relacionadas con Capacitación.

- Supervisar la ejecución de los servicios, talleres, u otros vinculados a su especialidad a través de la conformidad de los entregables.

- Otras actividades que sean asignadas por el Coordinador del Programa.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Título Profesional en Comunicación, Relaciones Públicas o carreras afines.

- Estudios concluidos de maestría o especialización en ciencias de la comunicación o similar.

- Experiencia profesional

- Experiencia profesional mínima de 7 años en el sector público o privado.

- Experiencia especifica mínima laboral de 3 años en el sector público.

- Experiencia en trabajos municipales y/o programas sociales con interacción directa en la población.

- Otros Requerimientos

- Experiencia en organizaciones de la sociedad civil.

- Habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos y comunicación.

- Reportes:

Reporta directamente al Coordinador Técnico del Programa.

6.3.4	Especialista Ambiental

Es responsable de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con el monitoreo ambiental y control post cierre, así como de la coordinación y la participación organizada y responsable de la población como elemento clave para la Gestión Ambiental sostenible de los Residuos Sólidos, de los Proyectos a ser financiados con fondos JICA.

- Funciones:

- Apoyar a las municipalidades participantes en la atención de asuntos ambientales asociados a la ejecución de los proyectos del programa.

- Participar en comités de evaluación de las actividades relacionadas con asuntos ambientales.

- Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades relacionadas con asuntos ambientales.

- Elaborar los reportes de avance físico de las actividades relacionadas con asuntos ambientales.

- Coordinar y planificar actividades relacionada a temas ambientales, que exijan los Proyectos JICA a ejecutar.

- Diseñar y proponer estrategias para gestión normativa asociada a los asuntos ambientales con las diferentes instancias de aprobación especialmente con la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA del Ministerio de Salud.

- Coordinar y monitorear la adecuada ejecución de los contratos de consultoría vinculados a los asuntos ambientales de los Proyectos JICA e informar al Coordinador Administrativo y al Especialista Legal.

- Asegurar la calidad de los estudios contratados, talleres u otros a través de la conformidad a los entregables relacionados con asuntos ambientales, especialmente los Estudios de Impacto Ambiental EIA.

- Conjuntamente con el especialista en Seguimiento y Monitoreo, mantener actualizados los indicadores relacionados con asuntos ambientales.

- Procesar y presentar la información general de las actividades de los Proyectos relacionadas a los asuntos ambientales.

- Otras actividades que sean asignadas por el Coordinador General del Programa.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Título Profesional en ingeniería ambiental, ingeniería sanitaria o carreras afines.

- Estudios de maestría en gestión ambiental o afines.

- Experiencia profesional

- Experiencia laboral mínima de 5 años en el sector público y/o privado.

- Experiencia profesional mínima de 3 años en gestión ambiental o de residuos sólidos.

- Experiencia en proyectos cofinanciados con endeudamiento y procedimientos de organismos multilaterales y bilaterales, deseable JICA.

- Otros Requerimientos

- Con conocimiento en Microsoft Office a nivel de usuario, entre otros.

- Habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos y comunicación.

- Reportes:

Reporta directamente al Coordinador Técnico del Programa.

6.3.5	Especialista en Inversión Pública

Es responsable de coordinar, planificar, actualizar, y controlar las actividades relacionadas a la gestión de Inversión Pública vinculados a los Proyectos del programa a ser financiados por el programa con las instancias de evaluación a fin de registrar las actualizaciones y definir alcances según modificaciones durante la ejecución.

- Funciones:

- Consolidar toda la información técnica preliminar sobre los estudios de pre inversión, incluyendo el contenido de las especificaciones técnicas, planos y cálculos desarrollados para los diseños arquitectónicos, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, metrado, materiales, costos, presupuestos, adquisiciones de bienes y servicios.

- Asesorar, preparar informes y formatos en materia relacionada al Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP

- Elaborar el Informe de Consistencia del Estudio Definitivo o Expediente Técnico entre los parámetros y condiciones de la declaración de viabilidad del PIP detallado (Formato SNIP-15 o formato vigente).

- Elaborar el Informe Registro de Variaciones en Fase de Inversión detallado (Formato SNIP-16 o formato vigente)

- Elaborar el Informe de Cierre del PIP detallado (Formato SNIP-14 o formato vigente).

- Apoyar al Coordinador Técnico en la Organización del desarrollo operacional de las funciones técnicas de los Proyectos y coordinar la inclusión en la herramienta de seguimiento de la ejecución del proyecto (con software Microsoft Project u otro).

- Apoyar a la coordinación técnica en la elaboración de indicadores de los Proyectos del Programa.

- Mantener clasificado y actualizado los archivos de su competencia.

- Coordinar con la Áreas de la Unidad Ejecutora los aspectos administrativos y técnicos referidos a la ejecución de los Proyectos vinculados a su especialidad.

- Otras actividades que sean asignadas por el Coordinador Técnico del Programa.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

•	Título Profesional en Economía, Ingeniería Económica, o carreras afines.

•	Estudios de maestría en gestión y/o dirección de proyectos.

- Experiencia profesional

- Experiencia laboral mínima de 7 años en el sector público o privado.

- Experiencia profesional mínima de 2 años en registro de proyectos o programas en sistemas de inversión pública.

- Deseable experiencia en proyectos cofinanciados con endeudamiento y procedimientos de organismos multilaterales y bilaterales, deseable JICA.

- Otros Requerimientos

- Con conocimiento en Microsoft Office a nivel de usuario, entre otros.

- Habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos y comunicación.

- Reportes:

Reporta directamente al Coordinador Técnico del Programa.

- 6.3.6	Ingeniero Diseño

Es responsable de supervisar, coordinar y controlar el adecuado diseño de los proyectos del programa, en lo que se refiere a la recuperación de las áreas degradadas por residuos sólidos.

- Funciones:

- Coordinar y supervisar la ejecución de las actividades relacionadas con los diseños de los proyectos del programa.

- Elaborar los reportes de avance físico de las actividades relacionadas con los diseños de los proyectos del programa.

- Coordinar y monitorear la adecuada ejecución de los contratos de consultoría vinculados con los diseños de los proyectos del programa, e informar al Coordinador Técnico.

- Supervisar la calidad de los estudios contratados, talleres u otros a través de la conformidad a los entregables.

- Conjuntamente con el especialista en Seguimiento y Evaluación, mantener actualizados los indicadores relacionados con los diseños de los proyectos del programa.

- Coordinar con los otros Especialistas del Área Técnica los temas que sean necesarios.

- Otras actividades que sean asignadas por el Coordinador Técnico.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Título Profesional en ingeniería civil, ingeniería sanitaria, ingeniería ambiental o carreras afines habilitado y colegiado.

- Estudios concluidos de maestría en gestión ambiental o afines.

- Experiencia profesional

- Experiencia laboral mínima de 7 años en el sector público y/o privado.

- Experiencia profesional mínima de 3 años en diseño o ejecución de obra de remediación de suelos o recuperación de áreas degradadas o rellenos sanitarios.

- Deseable experiencia en proyectos cofinanciados con endeudamiento y procedimientos de organismos multilaterales y bilaterales.

- Otros Requerimientos

- Con conocimiento en Microsoft Office, S10, Autocad a nivel de usuario, entre otros.

- Habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos y comunicación.

- Reportes

Reporta directamente al Coordinador Técnico del Programa.

- 6.3.7	Administrador de Contratos

Es responsable de supervisar, coordinar y controlar la adecuada ejecución de los proyectos del programa, en lo que se refiere a la recuperación de las áreas degradadas por residuos sólidos.

- Funciones:

- Comprobar in situ el cumplimiento de las metas físicas programadas en el expediente técnico aprobado.

- Fiscalizar y emitir la conformidad a las labores de la Empresa Supervisora y Empresa Constructora en coordinación con los otros Especialistas.

- Coadyuvar en la Fiscalización; técnica, económica, administrativa y financiera.

- Monitorear y velar por el cumplimiento de las Especificaciones técnicas, normativa técnica vigente.

- Inspeccionar periódicamente las áreas de construcción de los proyectos, verificando la conformidad con las Especificaciones Técnicas.

- Evaluar el desarrollo del proyecto, acorde al cronograma de ejecución aprobado.

- Asegurar la participación eficiente de la Supervisión en coordinación con los otros especialistas, emitiendo observaciones y/o recomendaciones correspondientes.

- Dar conformidad a la liquidación final de obra presentada por la supervisión de obra.

- Elaborar informes Semestrales e Informes Especiales.

- Otras actividades que sean asignadas por el Coordinador Técnico.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Título Profesional en ingeniería civil o carreras afines habilitado y colegiado.

- Experiencia profesional

- Experiencia laboral mínima de 7 años en el sector público y/o privado en diseño y supervisión de obras civiles.

- Experiencia profesional mínima de 3 años en supervisión o ejecución de obra civiles.

- Deseable experiencia en proyectos cofinanciados con endeudamiento y procedimientos de organismos multilaterales y bilaterales.

- Otros Requerimientos

- Con conocimiento en Microsoft Office a nivel de usuario, entre otros.

- Habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos y comunicación.

- Reportes

Reporta directamente al Coordinador Técnico del Programa.

- 6.3.8	Especialista en Costos y Presupuesto

Es responsable de controlar los presupuestos y las valorizaciones de obra de los proyectos del programa.

- Funciones:

- Controlar que el adelanto en efectivo otorgado al contratista de obra sea amortizado en las valorizaciones correspondientes y dentro del plazo vigente de ejecución de la obra.

- Revisar las valorizaciones mensuales presentados por el Contratista de obra aprobadas por la Supervisión de Obras, las cuales deberán respetar el contenido mínimo de acuerdo al Contrato, emitiendo el informe correspondiente.

- Al término de la ejecución de la obra, deberá monitorear y revisar el proceso de liquidación de obras a cargo del contratista de obra. Asimismo, monitorear el proceso de revisión y aprobación por parte de la supervisión a la liquidación.

- Conformar el Expediente de Liquidación Técnica y el Informe Técnico de Liquidación adjuntando la documentación sustentatoria, de acuerdo a las normas vigentes.

- Efectuar verificaciones técnicas en caso lo amerite.

- Verificar que se cumplan con los plazos de presentación de la liquidación de obra, comunicando al Coordinador Técnico de corresponder la penalidad.

- Facilitar el acceso de información al responsable del Especialista en Seguimiento y Evaluación.

- Preparar y remitir oportunamente los reportes e información requerida por la Coordinación Técnica.

- Otras actividades que sean asignadas por el Coordinador Técnico.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Título Profesional en ingeniería civil o carreras afines habilitado y colegiado.

- Experiencia profesional

- Experiencia laboral mínima de 7 años en el sector público y/o privado.

- Experiencia profesional mínima de 3 años en elaboración de costos y presupuestos de obras civiles y liquidación de las mismas.

- Deseable experiencia en proyectos cofinanciados con endeudamiento y procedimientos de organismos multilaterales y bilaterales.

- Otros Requerimientos

- Con conocimiento en Microsoft Office, S10 a nivel de usuario, entre otros.

- Habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos y comunicación.

- Con conocimiento de normatividad de obras (RULCOP “Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas”)

- Reportes

Reporta directamente al Coordinador Técnico del Programa.

- 6.3.9	Asistente Técnico

Es responsable en apoyar al Coordinador Técnico y Especialistas Temáticos en el seguimiento de la ejecución de obra de los proyectos del programa.

- Funciones:

- Apoyar en la verificación de los metrados, partidas, cálculos de diseños, rendimientos, planos, expediente técnico y documentos vinculados al mismo, especificaciones técnicas de obras, y otros, vinculados con el diseño y la ejecución de las obras.

- Apoyar en las verificaciones técnicas de campo en caso lo amerite.

- Apoyar en la elaboración de reportes o informaciones requerida por el Coordinador Técnico y Especialistas Temáticos.

- Facilitar la información técnica y administrativa requerida por el Coordinador Técnico y Especialistas Temáticos.

- Otras actividades que sean asignadas por el Coordinador Técnico.

- Calificaciones requeridas:

- Formación Profesional

- Título Profesional en ingeniería civil, ingeniería sanitaria, ingeniería ambiental o carreras afines habilitado y colegiado.

- Experiencia profesional

- Experiencia laboral mínima de 5 años en el sector público y/o privado.

- Experiencia profesional mínima de 3 años en diseño o ejecución de obras de saneamiento o residuos sólidos.

- Otros Requerimientos

- Con conocimiento en Microsoft Office, S10, Autocad a nivel de usuario, entre otros.

- Con conocimiento de normatividad de obras (RULCOP)

- Reportes

Reporta directamente al Coordinador Técnico del Programa.

Ver Anexo 3 para mayor detalle.

Para mayor referencia sobre el mismo ver Anexo 8

Según Esquema de Ejecución del Programa PE-L 1153 anexo del POD, el personal clave de la UE financiado parcialmente por el BID se compone: i) Coordinador del Programa; ii) Coordinador Técnico; iii) Coordinador Administrativo; iv) Especialista Social; v) Especialista Contable y Patrimonial; vi) Especialista en Adquisiciones.

De acuerdo a cláusula 4.03 (Mantenimiento). Contrato de Préstamo de la operación PE-L 1153

Cabe resaltar que el BID utiliza el concepto de Proyecto para definir el Programa, dado que bajo la nomenclatura del BID el presente programa es un proyecto.

En el caso del BID el plan de adquisiciones PA se le llama también plan de adquisiciones y contrataciones PAC.

Se podrá aceptar al personal actual de la UE seleccionados mediante procesos competitivo

Es importante mencionar que el concepto contrato de préstamo también es llamado por el JICA como convenio de préstamo.

Según se requiera podrán usarse otros métodos de contratación descritos en las políticas del Banco.

Según se requiera podrán usarse otros métodos de contratación descritos en las políticas del JICA previa no objeción de la misma.

Documento del Estado Peruano.

Para montos mayores a 3,000,000,000 de Yenes en el caso de la JICA.

Pedido de Comprobante de Salida, documento interno a la UE utilizado como documento fuente, con el cual se efectúa el pedido, se autoriza y registra la salida de bienes del almacén.