**Plan de Adquisiciones**

|  |  |
| --- | --- |
| **País** | Colombia |
| **Beneficiario** | El Gobierno de Colombia a través de la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER).  Las agencias públicas departamentales y/o municipales responsables de planificar, estructurar e implementar proyectos de infraestructura. La comunidad de los departamentos y/o municipios receptores de los recursos en lo relativo al impacto social generado por los proyectos. |
| **Ejecutor** | FINDETER |
| **Objetivos y componentes del proyecto** | La presente cooperación técnica tiene por objetivo apoyar al Gobierno de Colombia (GdC) en la realización de estudios de pre inversión de proyectos de infraestructura regional. La CT financiará los estudios y diseños técnicos requeridos para: (i) la modernización del sistema semafórico de la ciudad de Montería; y (ii) la movilidad y desarrollo urbano en el área denominada Parque Fluvial Río Pasto entre la Avenida Santander y la Carrera 27 de la ciudad de Pasto. |
| **Fecha estimada de aprobación de la CT** | 1 diciembre de 2014 |
| **Fecha estimada para el último desembolso** | 1 junio de 2017 |
| **Dirección de la oficina ejecutora responsable** | TSP/CCO |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición** | **Costo estimado**  **(US$)** | **Método de adquisición (\*)** | **Fuente de financiamiento (%)** | | **Status** | **Comentarios** |
| **BID** | **Contraparte** |
| 1 | Estudios técnicos de preinversión - Consultoría para el desarrollo de los estudios de modernización del sistema semafórico de la ciudad de Montería | 184.286 | SBCC/SCC | 100,0% | 0,0% | Pendiente | A ser contratado por FINDETER |
| 2 | Estudios técnicos de preinversión - Consultoría para el desarrollo de los estudios de movilidad y desarrollo urbano del Parque Fluvial de Pasto | 265.714 | SBCC | 100,0% | 0,0% | Pendiente | A ser contratado por FINDETER |
| 3 | Estudios técnicos de preinversión - Consultorías de asistencia técnica y supervisión en áreas de Sistemas Inteligentes de Transporte y movilidad y desarrollo urbano. | 30.000 | CCII/CCIN/SD | 100,0% | 0,0% | Pendiente | A ser contratado por FINDETER |
| 4 | Auditoría financiera | 20.000 | SBCC/SD | 100,0% | 0,0% | Pendiente | A ser contratado por FINDETER |