- BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

- PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto         :  BR-0400                                                  	 Executor: Prefeitura do Município de  São Bernardo do Campo

- Número do Empréstimo:  1571/OC-BR                                                               Telefone: (55-11) 4125-4370

Nome do Projeto            : Programa de Transporte Urbano de       E-mail   :  ucpbid@saobernardo.sp.gov.br

São Bernardo do Campo                            	 							24/06/2010

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Prevista de Publicação |  |
| - OBRAS |  |  |  |  |  |  |
| - 1º. Obras Viárias - Montante (US$ 46.000.000) | 70 | 30 | LPI - MP | Não | 03/08/2005 | Adjudicado |
| - 2º. Marginais / Ribeirão dos Couros - Montante (US$ 76.446.000) | 70 | 30 | LPI - MP | Não | 2° Semestre de 2010 | Pendente |
| - 3º. Segurança Viária – Obras Civis - Montante (US$ 4.681.000) | 0 | 100 | LPN - MP | Não | 20/06/ 2007 | Adjudicado |
| - 4º. Segurança Viária - Passarelas - Montante (US$ 6.110.000) | 80 | 20 | LPI - MP | Não | 1º Semestre de 2011 | Pendente |
| - 5º. Terminal de Ônibus Alvarenga - Montante (US$ 2.352.000) | 70 | 30 | LPI - MP | Não | 19/10/2007 | Pendente |
| - 6º. Parque Natural Municipal - Montante (US$ 1.891.000) | 0 | 100 | LPN - MP | Não | 1º Semestre de 2011 | Pendente |
| - 7º. Plantios Compensatórios - Montante (US$ 736.000) | 0 | 100 | LPN - MP | Não | 2º Semestre de 2010 | Pendente |
| - 8º. Obras Viárias Rudge Ramos - Montante (US$ 28.615.000) | 70 | 30 | LPI - MP | Não | 2º Semestre de 2010 | Pendente |
| - 9º. Terminal de Ônibus Rudge Ramos - Montante (US$ 5.143.000) | 70 | 30 | LPI - MP | Não | 2º Semestre de 2010 | Pendente |
| - 10º. Túnel A07 - Montante (US$ 55.576.000) | 70 | 30 | LPI - MP | Sim | 1º Semestre de 2011 | Pendente |
| - 11º. Conexão Anel Viário Metropolitano – Via Anchieta (km 16) – A01 - Montante (US$ 2.765.000) | 0 | 100 | LPN - MP | Não | 1º Semestre de 2011 | Pendente |

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição 1 | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Prevista de Publicação |  |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |
| - 1º. Gerenciamento, Apoio Técnico e Projetos de Fortalecimento Institucional, Gestão e Supervisão Ambiental do Programa - Montante US$ 11.214.000 | 60 | 40 | LPI - MT | Sim | 09/01/2004 | Adjudicado |
| - 2º. Supervisão de Obras - Montante US$ 8.324.000 | 60 | 40 | LPI - MT | Sim | 15/01/2004 | Adjudicado |
| - 3º. Plano Diretor e Apoio Técnico à Secretaria de Transportes - Montante US$ 2.650.000 | 60 | 40 | LPI - MT | Sim | 25/04/ 2007 | Adjudicado |
| - 4º. Auditoria Independente do Programa - Montante US$ 371.000 | 60 | 40 | LP - TP | Não | 18/05/2006 | Adjudicado |
| - 5º. Projeto do Parque Natural Municipal - Montante US$ 66.000 | 0 | 100 | LPN - TP | Não | 17/06/2008 | Adjudicado |
| - 6º. Projeto do Parque Museu Escola - Montante US$ 43.000 | 0 | 100 | LPN - TP | Não | 1º Semestre de 2011 | Pendente |
| - BENS |  |  |  |  |  |  |
| - 1º. Sistema de Semáforos - Montante US$ 12.856.000 | 60 | 40 | LPI - TP | Não | 2º Semestre de 2010 | Pendente |

Siglas:          LPI: Licitação  Pública Internacional	CP:  Comparação de Preços    		LPN:  Licitação Pública Nacional

CD:  Contratação Direta sem Licitação        	LP:  Licitação Privada           	AD: 	Administração Direta

TP:  Técnica e Preço				MT: Melhor Técnica					MP: 	Menor Preço

2 A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado