- BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

- PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto         :  BR-0400                                                    Executor: Prefeitura do Município de  São Bernardo do Campo

- Número do Empréstimo:                                                                     Telefone: (55-11) 4332-6131

Nome do Projeto            : Programa de Transporte Urbano de       E-mail: ucpbid@saobernardo.sp.gov.br

São Bernardo do Campo

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Prevista de Publicação |  |
| - OBRAS - ▪ 1) Sistema de Transporte Coletivo - Montante US$ 35.745.000 - . . | 81,00 | 19,00 | LPI - MP | Não | 1º Semestre de 2005 | Pendente |
| - ▪ 2) Integração Viária Municipal - Montante US$ 49.722.000 | 81,00 | 19,00 | LPI - MP | Não | 2º Semestre de 2004 | Pendente |
| - ▪3) Anel Viário Periférico - Montante US$ 65.949.000 - . . | 81,85 | 18,15 | LPI - MP | Não | 1º Semestre de 2004 | Pendente |
| - ▪ 4) Segurança Viária - .Montante US$ 4.959.000 | 60 | 40 | LPN - MP | Não | 1º Semestre de 2004 | Pendente |
| - ▪ 5) Sistema de Semáforos - .Montante US$ 9.273.000 | 60 | 40 | LPI - MP | Não | 2º Semestre de 2005 | Pendente |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA ▪ 1) Estudos para obtenção do empréstimos Montante US$ 850.000 | 0 | 100 | LPN - TP | Não | 1º Semestre de 2002 | Adjudicado |
| ▪ 2) Estudos e Projetos Finais de Engenharia, Projeto Básico Ambiental e Plano Funcional Viário .Montante US$ 5.813.000 | 0 | 100 | LPN - TP | Sim | 1º Semestre de 2003 | Adjudicado |
| ▪ 3) Gerenciamento de Apoio e Gestão Ambiental do Programa Montante US$ 5.420.000 | 60 | 40 | LPI - MT | Sim | 2º Semestre de 2003 | Pendente |
| ▪ 4) Supervisão de Obras – 3 Lotes Montante US$ 6.000.000 | 60 | 40 | LPI - MT | Sim | 1º Semestre de 2004 | Pendente |
| ▪ 5) Supervisão Ambiental de Obras Montante US$ 963.000 | 60 | 40 | LPI - MT | Sim | 1º Semestre de 2004 | Pendente |
| ▪ 6) Auditoria Independente do Programa Montante US$ 300.000 | 60 | 40 | LPN - TP | Não | 2º Semestre de 2004 | Pendente |
| ▪ 7) Fortalecimento Institucional da PMSBC Montante US$ 6.628.000 | 55,02 | 44,98 | LPI – MT / LPN - MT | Sim | 2º Semestre de 2004 | Pendente |

Siglas:           LPI: Licitação  Pública Internacional	CP:  Comparação de Preços    		LPN:  Licitação Pública Nacional

CD:  Contratação Direta sem Licitação        	LP:  Licitação Privada           	AD: 	Administração Direta

TP:  Técnica e Preço				MT: Melhor Técnica					MP: 	Menor Preço

2 A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado