PROGRAMA DE RESPALDO AL REFUERZO DEL MARCO REGULADOR E INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE AÉREO EN AMÉRICA CENTRAL, BELICE, HAITÍ, REPÚLBICA DOMINICANA Y PANAMÁ

### CONVENIO ATN/MT-7270-RG

(TC – 00-07-03-2-RG)

EL INFORME FINAL DEL EJECUTOR

Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) por medio de su Agencia Centroamericana de Seguridad Aeronáutica (ACSA)

Diciembre, 2004

Nombre del Proyecto: Programa Regional de Respaldo a la Seguridad del Transporte Aéreo

No. del proyecto: ATN/MT-7270-RG; (TC – 00-07-03-2-RG)

Agencia Ejecutora: Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) por intermedio de la Agencia Centroamericana de Seguridad Aeronáutica (ACSA)

Monto Aprobado: FOMIN: US$4,000,000 Contrapartida: US$2,000,000

Monto cancelado del FOMIN: US$646,480.66

Monto desembolsado: FOMIN:US$3.353,519.34 Contrapartida: US$1.785.800.00

Fecha de Aprobación: 13 diciembre 2000

Fecha del Informe: Diciembre 2004

Nombre del Responsable: Lic. Jorge Vargas Araya Director de la Agencia Centroamericana de Seguridad Aeronáutica

RESUMEN EJECUTIVO

1.1	Resuma los principales logros de este proyecto, las lecciones aprendidas, las perspectivas de sostenibilidad y del impacto futuro y enumere brevemente las acciones futuras.

Logros del Programa:

| 1 | Leyes primarias de aviación: se han desarrollado y revisado las leyes de todos los Estados miembros. Han sido ajustadas a los requisitos de la OACI y han modernizado todo el marco jurídico en la región. |
| --- | --- |
| 2 | Regulaciones para la operación de aeronaves: un nuevo sistema regional de regulaciones ha sido desarrollado e implementado, incluyendo los procedimientos para la creación y revisión a lo largo del tiempo. |
| 3 | Organización de las autoridades de aviación civil: se ha fortalecido a las instituciones, reorganizando y mejorando sus estructuras. La seguridad operacional es vigilada en forma eficaz y mucho más eficientemente que antes del Proyecto. |
| 4 | Guías técnicas: se ha desarrollado un sistema de guías técnicas que facilita y smplifica la labor del personal técnico en toda la región. Este material contiene los requisitos internacionales y permite una implementación conjunta armonizada entre los Estados de la region. |
| 4 | Personal calificado: se ha aprobado un programa de capacitación estándar en toda la región que incluye a ACSA y a las autoridades. Contiene todos los requisitos para el personal técnico involucrado en seguridad operacional. Se adoptó un método de intercambio de personal técnico que garantiza la actualización contínua del personal. |
| 5 | Emisión de licencias y certificaciones: se ha establecido e implantado un sistema único y estandarizado para la emisión de certificados de operadores aéreos y organizaciones de mantenimiento de aviones, por medio de regulaciones y procedimientos armonizados. Los sistemas de emisión de licencias al personal técnico (pilotos, mecánicos, tripulantes de cabina de pasajeros y despachadores) han sido modernizados y revisados completamente. |
| 6 | Vigilancia de las operaciones: un programa completo de vigilancia se encuentra en pleno funcionamiento. Un mecanismo de economía a escala está siendo aplicado y los inspectores son asignados en forma regional en vez de localmente. Los planes de vigilancia de cada Estado son desarrollados y coordinados con ACSA para mejorar la planificación de recursos. |
| 7 | Resolución de aspectos de seguridad: existe un sistema informático regional para el seguimiento y cierre de los problemas encontrados por las autoridades. Se estableció una red de consulta permanente por medio de la cual los inspectores están en contacto permanente discutiendo temas que afectan a cada Estado. |

Efecto intermedio: El transporte aéreo comercial se ha reactivado a niveles nunca antes vistos en la región. Existen nuevos operadores explotando mercados con tarifas más bajas y con niveles de seguridad internacionales sin precedentes, reconocidos por los organismos internacionales líderes (Organización de Aviación Civil Internacionalna, Federal Aviation Administration, Joint Aviation Authorities), basados en reglas de operación claras y unificadas para la industria y un sistema de vigilancia efectivo.

Impacto inicial: Al finalizar el programa, el organismo ejecutor se encuentra en capacidad de exportar servicios especializados y los Estados lograron la capacidad adecuada de supervisión de la seguridad aérea.

Impacto  futuro esperado: Los cambios en la capacidad desarrollada por los diversos beneficiarios (entes reguladores,  personal técnico y operadores) han abierto nuevas perspectivas a mercados que antes no estaban a su alcance.  La comunidad aeronáutica internacional ve en Centroamérica una nueva forma de supervisión de la aviación, que está a la vanguardia mundial y está siendo tomada como modelo para otras regiones.  La actitud y el comportamiento de la industria hacia el cumplimiento de normas ha cambiado totalmente. Los operadores ahora notan que el cumplimiento de regulaciones relativas a seguridad abre puertas a los otros países y con ello a nuevos mercados.

Sostenibilidad: ACSA/COCESNA ya ha definido los productos y servicios que garantizan su sostenibilidad, por medio de la aprobación de las partidas dedicadas a este fin dentro de su presupuesto anual, tanto para el período actual como para el próximo y ha desarrollado además, un plan estratégico para los próximos cinco años, que está siendo definido a los niveles más altos de su Consejo Directivo.

Lecciones Aprendidas: Los resultados del proyecto dependen de la actividad coordinada de especialistas técnicos, necesidades de los beneficiarios y rápida toma de decisiones por parte de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) que a su vez aseguren el cumplimiento de los procedimientos del Banco. Para ello, ha sido muy efectiva la presencia de un equipo con capacidad para gestionar los recursos técnicos requeridos, tales como contrataciones de expertos, análisis de necesidades, desarrollo de términos de referencia adecuados y gestión de recursos económicos para el movimiento del personal a la gran cantidad de cursos desarrollados

1.2	Análisis de indicadores de producto (outputs). Registre los logros alcanzados en cada uno de los componentes del proyecto usando los mismos indicadores de producto (outputs) del Marco Lógico. Compare los productos logrados y los planeados, utilizando un Cuadro comparativo donde se puede contrastar lo esperado con lo alcanzado y las desviaciones ocurridas.  Si existe una diferencia significativa entre lo logrado y lo planeado en cada uno de los componentes, describa brevemente los factores responsables de la diferencia.

I. 	ANÁLISIS DE RESULTADOS (PRODUCTOS, EFECTOS E IMPACTOS)

| COMPONENTE 1 – Harmonization of Regulatory Framework |  |
| --- | --- |
| PLANEADO | LOGRADO |
| Harmonized regulatory and policy framework structured and maintained in the six COCESNA/ACSA member countries by month 24 of execution. Inspection and policy training developed and courses given to at least 90 inspectors and policymakers by month 30. Financial sustainability strategy for ACSA designed and implemented by month 30. National regulations developed in non-COCESNA member states in the project, are consistent with the International Safety Standards identified in ICAO annexes by month 36. | Se ha implantado un sistema de desarrollo de Rregulaciones de Aviación Civil (RAC) armonizadas, en toda la región. Se han estandarizado contenidos y requisitos. Todos los Estados miembros de COCESNA usan las mismas regulaciones. Las políticas de seguridad operacional han sido unificadas en toda la región. El nuevo sistema RAC ha sido actualizado a los estándares internacionales de la OACI y es mantenido actualizado por ACSA y los Estados. Se han impartido cursos de certificación y vigilancia a 850 inspectores y personal técnico de ACSA y las autoridades de aviación civil. Las políticas de capacitación están contenidas en el manual de capacitación desarrollado para ACSA, el cual ha sido adoptado por las AACs. La estrategia de sostenibilidad financiera de ACSA ha sido desarrollada y ya es parte del plan estratégico de COCESNA. Las actividades han sido desarrolladas detalladamente hasta el año 2009, para continuar luego indefinidamente. EL único Estado no-miembro de COCESNA que avnazó con el Proyecto ha sido Panamá y sus regulaciones cumplen con los estándares internacionales de la OACI. |
| Factores responsables de la diferencia (si es aplicable):  República Dominicana no comenzó el proceso y Haití, debido a los problemas políticos, no ha utilizado las ventajas del Proyecto para desarrollar regulaciones. |  |

| COMPONENTE 2 – Regional Aviation Safety Database |  |
| --- | --- |
| PLANEADO | LOGRADO |
| Hardware and Software for database installed and functioning by month 24. All CAAs of COCESNA member states have on-line access to the information by month 24. 37 information technology personnel of COCESNA, ACSA and the CAAs of beneficiary countries trained by month 24. | Las Autoridades de Aviación Civil (AACs) y ACSA cuentan con el equipo de informática (hardware y Software) necesario para tener acceso a las Bases de Datos (DB) las 24 horas del día durante los 365 días del año. Se desarrollo una BD y un sistema de comunicación a través, de “Intranet”. Además, los equipos y DB, fueron configurados para tener el acceso por medio de “Internet”, y como complemento a estos se proveyó de equipos de respaldo eléctrico UPS que están conectados a los generadores de corriente con que cuenta COCENSNA y las DGAC, del mismo modo se cuenta con una disponibilidad de la RED internacional de un 99%. Los técnicos de COCESNA y las AACs fueron entrenados para administrar y dar mantenimiento a los diferentes sistemas tecnológicos aplicativos. |
| Factores responsables de la diferencia (si es aplicable):  |  |

| COMPONENTE 3 – Indicadores de producto |  |
| --- | --- |
| PLANEADO | LOGRADO |
| Number of Technical assistance requests identified by month 18. | Los pedidos de asistencia técnica han sido recibidos por todos los Estados que comenzaron el Proyecto. Se han desarrollado los planes de acción correspondientes y la asistencia técnica fue provista con resultados satisfactorios. |
| Factores responsables de la diferencia (si es aplicable):  República Dominicana no depositó los fondos de contraparte para comenzar el Proyecto. Haití ha tenido problemas políticos y sociales que se han ido complicando y que no han permitido recibir apoyo. |  |

  - Análisis de indicadores de efectos (outcomes).  Registre los indicadores del logro del Objetivo de Desarrollo (nivel de Proposito en el Marco Logico u outcomes) usando los mismos indicadores de efecto (outcomes) del Marco Logico.  Compare los indicadores de los efectos logrados y planeados.  Indique si los benficios del proyecto fueron recibidos por los beneficiarios meta del proyecto. Si existe una diferencia significativa entre los efectos esperados (incluyendo los beneficiarios), explique brevemente los factores responsables de la diferencia.

| OBJETIVO DE DESARROLLO Indicadores de Efecto (Propósito) |  |
| --- | --- |
| PLANEADO | LOGRADO |
| Aumento en exportaciones transportadas por avión (base 2000) Aumento en número de vuelos en la región (base 2000) Aumento en turismo/número de pasajeros aéreos (base 2000) | Las exportaciones han aumentado en la región. El número de vuelos en la región y sus frecuencias han aumentado Ha habido un aumento considerable de turismo y del número de pasajeros en la región |
| Factores responsables de la diferencia (si es aplicable):  Los aumentos en los indicadores de efecto se han dado pese a la caída mundial registrada luego de los acontecimientos del 11 de Septiembre de 2001. |  |

  - Identificación de los futuros impactos. Considerando los productos (outputs) y los efectos (outcomes) que fueron obtenidos, identifique los futuros impactos que se espera obtener como resultado de la ejecucion del proyecto, utilizando, entre otros, los indicadores de impacto (a nivel de Fin en el Marco Logico).

Efecto futuro: Los cambios en la capacidad desarrollada por los diversos beneficiarios (entes reguladores,  personal técnico y operadores) han abierto nuevas perspectivas a mercados que antes no estaban a su alcance.  La comunidad aeronáutica internacional ve en Centroamérica una nueva forma de supervisión de la aviación, que está a la vanguardia mundial y que está siendo tomada como modelo para otras regiones.  La actitud y el comportamiento de la industria hacia el cumplimiento de normas ha cambiado totalmente.

  - Análisis de los supuestos). Analice como los factores externos (supuestos en el Marco Lógico) afectaron (positiva o negativamente) los resultados logrados y enumere las condiciones favorables que deben darse para lograr los futuros impactos del proyecto en conformidad a lo indicado arriba.

Los buenos resultados obtenidos por el programa se podrán mantener dado el apoyo que COCESNA/ACSA tiene de los niveles políticos y técnicos, y a través, de la sólida estructura legal desarrollada en la región, así como, la firme voluntad de cada uno de los beneficiarios de llevar a cabo este proyecto

  - Calificación de la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo. Teniendo en cuenta los análisis realizados anteriormente, califique la efectividad del proyecto en términos de su objetivo de desarrollo (Propósito en el Marco Lógico), utilizando los criterios descritos en el Anexo 1

| XX Muy Efectivo (ME) | - Efectivo (E) | - Poco efectivo (PE) | - Inefectivo (I) |
| --- | --- | --- | --- |

2.1	Elementos para monitoreo y evaluación. En una escala de 1 a 4 establezca la disponibilidad y calidad de los siguientes elementos que son necesarios para medir el desempeño del proyecto.

II.	ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO

| 1. Análisis de problemas | Baja [ ] [ ] [ ] [X ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Estrategia de intervención en respuesta al(los) problema(s) identificados | Baja [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Identificación de efectos (outcomes) e impactos esperados | Baja [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Identificación de productos (outputs) esperados | Baja [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 5. Indicadores de efectos (outcomes) esperados | Baja [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 6. Indicadores de productos (outputs) esperados | Baja [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 7. Línea de base de efectos (outcomes) esperados | Baja [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 8. Línea de base de productos (outputs) esperados | Baja [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 9. Supuestos de productos a efectos | Baja [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 10. Definición de responsabilidades para la recolección de información | Baja [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 11. Plan para la implementación del proyecto | Baja [ ] [ ] [X] [ ]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 12. Plan de Adquisiciones | Baja [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

    - Análisis de factores críticos del diseño. Considerando los elementos del diseño del proyecto evaluados en el punto anterior, describa los principales factores (máximo 3) que tuvieron la mayor influencia (positiva y/o negativa) en la medición de su desempeño.

1. En futuros proyectos, la duración del mismo podría necesitar ser mayor hasta lograr un grado de madurez institucional que permita comenzar a generar productos desde desde el inicio del proyecto.

2. No todos los beneficiarios (Estados) parten de una misma situación que les permita absorber los productos de igual forma. Una duración un poco mayor del proyecto permitiría una mejor transición entre los productos (outputs) generados por el organismo ejecutor y los efectos (outcomes), tales como la asimilación de nuevos reglamentos, procedimientos, conocimientos adquiridos y seguimiento, ya que, la cantidad de actividades involucradas es considerable y la programación de las mismas es un factor crítico.

3. Algunos indicadores tales como la reducción de accidentes e incremento de la seguridad operacional, no siempre son visibles dentro del ciclo de vida del proyecto. Se requiere un poco más de tiempo para poder notar ese efecto.

    - Lecciones aprendidas para el diseño (medidas adoptadas). Describa en forma concreta qué medidas fueron adoptadas para mejorar los aspectos previstos en el diseño del proyecto en relación con la medición del desempeño del proyecto.

Se contó con el soporte del coordinador del proyecto para ajustar los requerimientos en el momento que surgía.

    - Lecciones aprendidas para el diseño (medidas alternativas). Con base en su experiencia en este proyecto, describa en forma concreta qué medidas alternativas recomienda para mejorar la medición del desempeño en el diseño de futuros proyectos.

Verificar durante la duración del proyecto que se mantienen los indicadores y en caso contrarios ajustarlos a las diferencias que existen con los cambios que se presentan.

    - Información disponible durante la implementación del proyecto. En una escala de 1 a 4 califique el grado de cumplimiento y la calidad de las siguientes tareas que deberían o deben ser realizadas por el Ejecutor para generar información necesaria para la medición de desempeño del proyecto:

| 1. Establecimiento de procesos y mecanismos para recolección y análisis de datos (fuente de datos, responsables, periodicidad y características de la información) | Baja     X Alta |  N/A |
| --- | --- | --- |
| 2. Recolección de información de línea de base de efectos (outcomes) | Baja     X  Alta |  N/A |
| 3. Recolección de formación de línea de base de productos (outputs) | Baja     X Alta |  N/A |
| 4. Recolección, análisis y reporte de información sobre recursos disponibles y actividades realizadas | Baja     X  Alta |  N/A |
| 5. Recolección, análisis y reporte de información sobre productos generados por el proyecto y su contribución al logro de los efectos (outcomes) esperados | Baja     X  Alta |  N/A |
| 6. Recolección, análisis y reporte de información sobre efectos (outcomes) e impactos generados por el proyecto | Baja     X  Alta |  N/A |

    - Análisis de factores críticos para medición de desempeño durante la implementación. Considerando los procesos del punto anterior, describa los principales factores (máximo 3) que tuvieron la mayor influencia (negativa o positiva) en la medición de desempeño del proyecto durante su implementación.

- Antes del proyecto La situación de la región en materia de seguridad aeronáutica era de poco cumplimiento con los estándares internacionales debido a que los Estados no podían mantener un sistema que permitiera cumplir con los compromisos adquiridos en forma individual.

- Con la ayuda del proyecto las auditorias que realizó la OACI y la FAA en los Estados demuestran los avances en materia de seguridad aeronáutica y el desarrollo de un sistema que puede ser mantenido a largo plazo.

    - Lecciones aprendidas en la implementación (medidas adoptadas).  Describa en forma concreta qué medidas fueron adoptadas a fin de obtener la información necesaria (en cantidad y calidad) para medir el desempeño del proyecto.

Los Estados utilizan un programa de capacitación común que permite una armonización en la calificación de los inspectores. Además, permite una reducción de costos en esta materia.  Se desarrollar un Sistema de Información Aeronáutica Regional que permite almacenar, analizar y compartir información con los Estados que lo utilizan

    - Lecciones aprendidas para la implementación (medidas alternativas). Con base en su experiencia en este proyecto, describa en forma concreta qué medidas alternativas recomienda para mejorar la medición del desempeño durante la implementación de futuros proyectos.

Establecer un método que permita analizar la inversión que se realiza en cada inspector y buscar la forma para que el personal calificado pueda hacer un plan de carrera dentro de las AACs.

2.2	Factores críticos para la obtención de los productos (outputs)

    - Identificación de factores negativos para obtener los productos. Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que afectaron negativamente la ejecución de los componentes del proyecto y la obtención de sus productos (outputs) en términos de cantidad, calidad y oportunidad y analice por qué.

- Comienzo tardio del proyecto

- Dificultad para contratar especialistas con experiencia relevante

- Problemas para conseguir una cantidad suficiente de propuestas de cursos especializados

    - Identificación de factores positivos para obtener los productos. Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que contribuyeron positivamente a la implementación de los componentes del proyecto y a la obtención de sus productos (outputs) en términos de cantidad, calidad y oportunidad y analice por qué.

- Existencia del convenio de COCESNA entre los paises centroamericanos

- Capacidad de la dirección de ACSA/COCESNA para impulsar los productos del proyecto

- Interés de los Estados por recibir asistencia desde la nueva agencia

2.3	Factores críticos para la obtención de los efectos (outcomes)

2..3.1.	Identificación de factores negativos para la obtención de los efectos (outcomes). Describa cuáles fueron los principales factores (máximo 3) que afectaron negativamente el logro de los efectos (outcomes) del proyecto y analice por qué.

- La disparidad de situaciones en que estaba cada uno de los Estados beneficiarios al comienzo del proyecto. En algunos Estados, la falta de leyes, reglamentos y una cultura de cumplimiento en la industria tuvo que ser desarrollada mientras el proyecto avanzaba, retrasando la aparición de efectos.

- La inercia de las instituciones políticas que están por encima de las AACs para entender la necesidad de modificaciones a leyes y regulaciones.

2..3.2.	Identificación de factores positivos para la obtención de los efectos (outcomes). Describa cuáles fueron, en perspectiva, los principales factores que contribuyeron positivamente a la posibilidad de lograr a tiempo los efectos del proyecto (outcomes) y analice por qué.

- La decisión de la alta dirección de llevar un proyecto innovador adelante

- Una política sólida de estandarización de regulaciones a nivel regional

- Un programa de capacitación que atacó las principales necesidades del personal técnico

- El uso de sistemas de comunicación e información integrales

- La selección y contratación de expertos en áreas criticas

2.4	Analisis de gestión y lecciones aprendidas

2.4.1.	Análisis de gestión. Identifique y analice la efectividad de las medidas adoptadas para resolver los problemas y aprovechar las oportunidades relacionadas con el analisis de factores críticos y explique cómo fueron llevadas a la práctica.

La creación de la Agencia ha sido un factor fundamental para que el proyecto haya tenido el éxito logrado. La independencia de ésta de los gobiernos y las instituciones existentes en los Estados, permitió una gran agilidad para el planteamiento de estratégias y la toma de decisiones, que las entidades estatales no poseen.

Explicación: la creación de una agencia especializada bajo la estructura existente de COCESNA permitió no sólo la obtención de estos resultados sino la capacidad de expansión que ya se está planificando para el futuro de estas instituciones.

2.4.2	Lecciones aprendidas sobre gestión de proyectos. Con base en su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta la efectividad de las medidas adoptadas mencionadas en el analisis de gestión, describa en forma concreta qué medidas alternativas hubieran podido tomarse para enfrentar los problemas y aprovechar las oportunidades y explique cómo hubieran debido llevarse a la práctica

Difundir información a la comunidad aeronáutica, antes del inicio del proyecto, para que comprendan el concepto de la regionalización en  materia de seguridad operacional y cuente con tiempo para aceptar el cambio de cultura.

2.5	Calificación de la implementación del proyecto ()

2.5.1.	Calificación de la implementación del proyecto. Con base en el analisis de gestión anterior y en los productos (outputs) obtenidos por el proyecto en forma oportuna, en la cantidad y con la calidad esperadas y a los costos presupuestados, califique la implementación del proyecto, utilizando los criterios descritos en el Anexo 2

| X Muy Satisfactorio (MS) | - Satisfactorio (S) | - Insatisfactorio (I) |  Muy insatisfactorio (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

- El proyecto obtuvo entre el 81% y el 100% de sus productos, con la calidad esperada, en tiempo y costos razonables. No se considera haber llegado al 100% por la falta de ejecución de Haití y la República Dominicana.

- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

III.	Alcance de la sostenibilidad del proyecto.  Defina qué acciones, servicios y/o productos deberían seguir siendo sostenibles, y durante cuánto tiempo, a fin de asegurar la sostenibilidad de los efectos y futuros impactos esperados del proyecto.

Al presente COCESNA/ACSA cuenta con una estructura sólida que puede dar continuidad a los resultados obtenidos por el l proyecto.  Un área que debe seguir fortaleciéndose es la estructura de las AACs.

    - Bases para el análisis de sostenibilidad.  En una escala de 1 a 4 estime la probabilidad de que durante el año siguiente a la terminación del proyecto (y del financiamiento del FOMIN) existan los siguientes arreglos y recursos institucionales y organizacionales, necesarios para mantener las acciones, servicios, productos, efectos y futuros impactos iniciados por el proyecto.

| Área Institucional / Organizacional | Sí | No | N/A |  | Nivel |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nacional | Regional | Local |
| - Marco legal y regulatorio | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [X] | [ ] |
| - Procedimientos, manuales, guías operacionales | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [X] | [ ] |
| - Capacidad |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. Capacidad de la alta gerencia | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [X] | [ ] |
| 3.2. Capacidad de la mediana gerencia | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [X] | [ ] |
| 3.3. Capacidad de sistemas de información | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [X] | [ ] |
| 3.4. Medición del desempeño (capacidad de M&E) | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [X] | [ ] |
| 3.5. Servicio al cliente | [X ] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [X] | [ ] |
| - Estructura funcional y organizacional | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [X] | [ ] |
| - Planeación | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [X] | [ ] |
| - Presupuestación / gestión financiera | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [X] | [ ] |
| - Coordinación Intra- / Inter-sectorial | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [X] | [ ] |
| - Coordinación Intra - / Inter-organizacional | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [X] | [ ] |
| - Personal / desarrollo de recursos humanos | [X ] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [X] | [ ] |
| - Adquisiciones | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [X] | [ ] |
| - Auto-evaluación, auditoria & rendición de cuentas | [X] | [ ] | [ ] |  | [ ] | [ ] | [X] |

Arreglos institucionales / organizacionales y recursos	                                            Probabilidad

| 1. Apoyo de la alta gerencia en la Agencia Ejecutora | Baja  [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Marco político, legal y regulatorio | Baja  [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Preparativos y capacidad organizacional | Baja  [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Coordinación inter-organizacional | Baja  [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |
| 5. Disponibilidad de recursos financieros | Baja  [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |

| 6. Personal idóneo | Baja  [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 7. Recursos para mantenimiento de la infraestructura física | Baja  [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 8. Apoyo de los beneficiarios del proyecto | Baja  [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 9. Apoyo del gobierno nacional | Baja  [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

    - Análisis de causas de raíz que afectan o puedan afectar negativamente la sostenibilidad.  Con base en el punto anterior, y considerando los posibles factores que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto, identifique las causas concretas por las cuales usted considera que los futuros impactos, efectos inmediatos, productos, acciones y/o servicios descritos anteriormente pueden no ser sostenibles, y explique por qué.

Internos al proyecto:

- Recursos humanos: Alta rotación de personal debido a que la industria, una vez calificados, los requiere con salarios más altos de los que puede pagar el gobierno.

- Políticos: falta de comprensión de los niveles políticos de la necesidad de rápida actualización en leyes y regulaciones relativas a requisitos internacionales sobre seguridad en las operaciones

- Institucionales: Oposición o resistencia de los operadores aéreos debido a los crecientes costos impuestos por los nuevos requisitos internacionales para operar en forma segura. Falta de capacidad de las autoridades nacionales de la región de conseguir presupuestos con recursos financieros para mantener el estándar alcanzado.

Externos al proyecto:

- Cambios políticos que afecten la continuidad del trabajo en conjunto dentro de la region y el apoyo a los directores de aviación civil.

    - Análisis de causas de raíz que contribuyen favorablemente a la sostenibilidad.  Con base en los previos análisis y considerando los posibles factores que puedan contribuir a la sostenibilidad del proyecto, identifique las causas concretas por las cuales usted considera que los futuros impactos, efectos inmediatos, productos, acciones y/o servicios descritos anteriormente pueden ser sostenibles, y explique por qué.

Las siguientes causas de raíz contribuyen positivamente a la sostenibilidad del proyecto:

- El reconocimiento del proyecto por parte de toda la region y de los organismos lideres en aviación mundial

- La necesidad de expansión en materia de seguridad operacional a otras áreas en las cuales los Estados beneficiarios no poseen la infraestructura suficiente

- La creciente demanda de actividades de certificación y vigilancia de los operadores, sumado a un incremento de sueldos del personal especializado debido a las mayores calificaciones que éste personal ahora posee.

- Legislación y reglamentos actualizados que compromete a los Estados a seguir controlando la aviación en todas sus áreas técnicas

    - Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas adoptadas). Con base en su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa en forma concisa las medidas adoptadas en su diseño y/o su implementación que fueron eficaces para mejorar la sostenibilidad del proyecto y explique cómo se llevaron a la práctica.

La estructura del proyecto ha demostrado ser muy útil, debido a los 3 componentes principales dedicados a fortalecer, respectivamente, el marco regulatorio y la capacitación en la Agencia , un sistema informático para agilizar y poder hacer uso de la información en forma rápida y efectiva, y el apoyo a cada uno de los Estados participantes, para poder afrontar el drástico incremento de actividades generado por los productos desarrollados.

    - Lecciones aprendidas para la sostenibilidad (medidas alternativas).  A partir de su experiencia en este proyecto y teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa en forma concisa que medidas alternativas recomienda tener en cuenta durante el diseño y/o la implementación para mejorar la sostenibilidad de futuros proyectos.

En este tipo de royectos en los que se requiere personal altamente especializado y con experiencia para la gestión, es necesario considerar que los resultados obedecen no sólo a la generación de los productos (leyes, reglamentos, procedimientos) sino a la asimilación de éstos por parte de los beneficiarios. Por lo que los resultados y efectos están más ligados a un cambio cultural que depende de la respuesta y efectos sobre todos los actores involucrados. Para poder asegurar la permanencia en el tiempo de los efectos, se recomienda extender la duración de los mismos a fin de poder consolidar los resultados y garantizar la sostenibilidad.

    - Plan de Sostenibilidad. Teniendo en cuenta los análisis anteriores, describa las acciones concretas que deberían realizar durante el próximo año para asegurar la sostenibilidad de los futuros impactos, efectos, productos, acciones y/o servicios.

ACSA/COCESNA debería continuar con su plan establecido para su sostenibilidad, ejecutando su plan estratégico para los próximos cinco años. Existen medios técnicos, idoneidad de personal y fondos para que esto ocurra.

    - Calificación de la sostenibilidad del proyecto. Con base en los análisis previos y las perspectivas del Plan de Sostenibilidad, califique la probabilidad de que el proyecto sea sostenible durante los próximos tres (3) años, utilizando los criterios descritos en el Anexo 3

| X Muy Probable (MP) | - Probable (P) | - Poco Probable (PP) | - Improbable (I) |
| --- | --- | --- | --- |

Todos los factores que inciden en la sostenibilidad se incluyeron en el diseño del proyecto; durante la ejecución del proyecto se avanzó sólidamente en la institucionalización de la Agencia y en a obtención de los resultados buscados; durante el proyecto los beneficiarios han previsto las acciones futuras necesarias para asegurar su sostenibilidad y se ha reforzado un importante compromiso de las autoridades de la región por mantener los productos del proyecto.

IV.	DESEMPEÑO DEL BANCO/FOMIN

IV. Esta sección introduce un análisis del desempeño del Banco/FOMIN en áreas relevantes de apoyo al Ejecutor. Esta evaluación servirá para identificar áreas de mejoramiento potencial del desempeño del Banco/FOMIN en el diseño de nuevas operaciones y en el apoyo que proporciona a los Ejecutores durante su ejecución.

  - Desempeño del Banco/FOMIN en áreas críticas. Evalúe el desempeño del Banco/FOMIN en las siguientes áreas:

| 1. Grado de facilitación para diseñar el proyecto en forma participativa con el Prestatario y el Organismo Ejecutor | Baja  [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 2. Provisión de asistencia técnica y capacitación, así como seguimiento sistemático para que el Organismo Ejecutor cumpla con las políticas y procedimientos del Banco/FOMIN | Baja  [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 3. Provisión de asistencia técnica y capacitación al Organismo Ejecutor, para mejorar la gestión y la administración del proyecto | Baja  [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 4. Utilidad de la supervisión y asesoramiento del Banco/FOMIN para mejorar la gestión y la administración del proyecto | Baja  [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 5. Oportunidad de la respuesta del Banco/FOMIN a los requerimientos del Organismo Ejecutor durante la implementación del proyecto | Baja  [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

| 6. Flexibilidad del Banco/FOMIN para dar respuesta a emergencias e imprevistos durante la implementación del proyecto | Baja  [ ] [ ] [ ] [X]  Alta | [ ] N/A |
| --- | --- | --- |

  - Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas adoptadas). Con base en su experiencia durante la implementación del proyecto, identifique qué medidas adoptadas respecto a la estructura, organización y procesos en la Unidad Coordinadora / Ejecutora de Proyecto, así como su interacción con el Banco/FOMIN resultaron eficaz y explique cómo fueron llevadas a la práctica

 Los resultados del proyecto dependen de la actividad coordinada de especialistas técnicos, necesidades de los beneficiarios y rápida toma de decisiones por parte de la UEP que a su vez aseguren el cumplimiento de los procedimientos del Banco. Para ello, ha sido muy efectiva la presencia de un equipo con capacidad para gestionar los recursos técnicos requeridos, tales como contrataciones de expertos, análisis de necesidades, desarrollo de términos de referencia adecuados y gestión de recursos económicos para el movimiento del personal a la gran cantidad de cursos desarrollados.

  - Lecciones aprendidas para la organización y funcionamiento de la UEP (medidas alternativas). Con base en su experiencia durante la implementación del proyecto, qué sugerencias hace al Banco/FOMIN para mejorar la estructura, organización y procesos de la Unidad Coordinadora / Ejecutora de Proyecto y su interacción con el Banco/FOMIN en futuras operaciones.

No tenemos sugerencias al respecto.

  - Calificación del desempeño del Banco/FOMIN.  Teniendo en cuenta la experiencia como Ejecutor, califique el desempeño del Banco/FOMIN durante las fases de diseño e implementación del proyecto, utilizando los criterios descritos en el Anexo 4

| X Muy Satisfactorio (MS) | - Satisfactorio (S) | - Insatisfactorio (I) |  Muy Insatisfactorio (MI) |
| --- | --- | --- | --- |

- El Banco por intermedio de su especialista de proyectos local, de manera consistente, proporcionó un nivel de asesoramiento y apoyo muy competente al Organismo Ejecutor durante las etapas de diseño y ejecución del proyecto y dio seguimiento permanente al cumplimiento de políticas y procedimientos, ofreció lineamientos útiles en las áreas relacionadas a todo el proyecto. Demostró flexibilidad y capacidad de adaptación para responder a situaciones de emergencia y circunstancias imprevistas. El desempeño del Banco contribuyó muy positivamente al logro de los objetivos de desarrollo del proyecto.



V.	Otras LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

  - En forma adicional a las lecciones aprendidas ya registradas en las secciones anteriores de este reporte, mencione otras lecciones aprendidas y recomendaciones que puedan ser útiles para el diseño y/o la implementación de nuevos proyectos.

- Plantear el proyecto y establecer un lapso para que se puedan desarrollar los perfiles y productos esperados de los consultores para evitar que el factor tiempo impida alcarzar los objetivos establecidos.

VI.	ACCIONES FUTURAS POR PARTE BENEFICIARIO/EJECUTOR

  - Enumere las acciones futuras que considere necesarias para garantizar el flujo sostenible de los beneficios del proyecto y que deben ser objeto de seguimiento por parte del Ejecutor y del Banco/FOMIN. Haga referencia a las conclusiones y recomendaciones del Taller de Sostenibilidad y de Terminación del proyecto.

Como parte del proceso se debe cumplir el plan estratégico que se ha desarrollado para que se de continuidad al proceso que se ha logrado.