**Proyecto: Mejoramiento del Ciclo de Sistemas de Registro de Personas**

**Número del Proyecto: ES-T1093**

**Período comprendido para este Plan de Adquisiciones:** Desde Junio 2011 hasta Septiembre 2011

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. De referencia[[1]](#endnote-1)** | **Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones** | **Costo Estimado de la Adquisición (US$ Miles)** | **Método de Adquisición[[2]](#endnote-2)** | **Revisión (ex - ante ó ex – post)** | **Fuente de Financiamiento y Porcentaje** | | **Precalificaciones[[3]](#endnote-3)**  **(Si/No)** | **Fechas Estimadas** | | **Status[[4]](#endnote-4)**  **(Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| **BID%** | **Local/ Otro %** | **Publicación Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación Contrato** |
|  | **1. Bienes** | | | | | | | | | | |
| B1 | **Hardware y Software** | $37,884.02 | CP | Ex ante | 88.50 | 11.50 | No | Agosto-10 | Diciembre-10 | Adjudicado | Componente 2 |
| B2 | **Adquisición de Equipo de Computo** | $11,801.32 | CP | Ex ante | 88.50 | 11.50 | No | Enero-11 | Febrero-11 | En Proceso | Componente 2 |
|  | **2. Servicios diferentes a Consultoría** | | | | | | | | | | |
| S1 | **Impresión de Materiales** | $4,049.92 | CP | Ex ante | 88.50 | 11.50 | No | Noviembre-10 | Diciembre-10 | Adjudicado | Componente 1 |
| S2 | **Capacitaciones** | $3,842.00 | CP | Ex ante | 88.50 | 11.50 | No | Febrero-11 | Marzo-11 | En Proceso | Componente 2 |
|  | **3. Servicio de Consultor** | | | | | | | | | | |
| C1 | **\*Consultoría Estandarización y Uniformización de datos, formatos y procesos administrativo (Firma Consultora)** | $9,613.87 | SBPF | Ex ante | 88.50 | 11.50 | No | Noviembre-09 | Febrero-10 | Adjudicado | Componente 1 |
| C2 | **\*Consultoría Análisis del marco Legal** **(Consultor individual)** | $6,200.00 | SD | Ex ante | 88.50 | 11.50 | No | Abril-10 | Noviembre-10 | Adjudicado | Componente 1 |
| C3 | **\* Consultoría**  **Programador Junior para sistema Informático (2 Consultores Individuales)** | $18,000 | CCIN | Ex ante | 100 |  | No | Septiembre-10 | Abril-11 | Cancelado | Componente 2 |
| C4 | **\* Consultoría**  **Programador Senior para sistema Informático (2 Consultores Individuales)** | $24,000 | CCIN | Ex ante | 100 |  | No | Septiembre-10 | Abril-11 | Cancelado | Componente 2 |
| C5 | **\* Consultoría**  **Implementación NUI (Consultor Individual)** | $5,500.00 | CCIN | Ex ante | 88.50 | 11.50 | No | Febrero-11 | Marzo-11 | En Proceso | Componente 2 |
| C6 | **\*Consultoría**  **Diagnóstico Sistemas Informáticos actuales en los Registros del Estado Familiar**  **(Consultor Individual)** | $13,500.00 | CCIN | Ex ante | 88.50 | 11.50 | No | Septiembre-10 | Enero-11 | Adjudicado | Componente 2 |
| C7 | **\*Consultoría**  **Prueba piloto con Municipalidades y Documentación de Sistema Informático**  **(2 Consultores Individuales)** | $10,000.00 | CCIN | Ex ante | 88.50 | 11.50 | No | Enero-11 | Julio-11 | En Proceso | Componente 2 |
| C8 | **\* Consultoría**  **Programador Senior para Sistema Informático (3 Consultores Individuales)** | $39,678.26 | CCIN | Ex ante | 84.66 | 15.34 | No | Marzo-11 | Julio-11 | Adjudicado | Componente 2 |
| C8-A | **\* Consultoría**  **Programador Senior para Sistema Informático (3 Consultores Individuales)** | $ 10,125.00 | SD | Ex ante | 88.50 | 11.50 | No | Julio-11 | Agosto-11 | En Proceso | Componente 2 |
| C9 | **\*Consultoría Auditoría Externa Integral al Proyecto ATN/SF-11255-ES (Firma Consultora)** | $ 8,623.50 | SD | Ex ante | 88.50 | 11.50 | No | Agosto-11 | Septiembre-11 | En Proceso | Administración del programa |

1. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008. [↑](#endnote-ref-1)
2. **Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Prestamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Contrucción-propiedad-operación/Construcción-operación-tranferencia/Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras: SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales: CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. [↑](#endnote-ref-2)
3. Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. [↑](#endnote-ref-3)
4. Se utilizará la columna *“Estatus”* para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones. [↑](#endnote-ref-4)