Fortalecimiento de las Redes Integradas de Servicios de Salud (PN-L1115)

Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS)

Consultor: Elio Álvarez De León, M.Sc.

Septiembre de 2015

TABLA DE CONTENIDO

I.	INTRODUCCIÓN	3

II.	JUSTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	3

A.	Entorno Ambiental y Social	6

B.	Análisis de Alternativas	8

III.	CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS Y ESTÁNDARES	9

A.	Proceso de Evaluación Ambiental y Social	9

B.	Requisitos del Proyecto y Estándares	29

IV.	IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES Y MITIGACIÓN	30

A.	Resumen de Principales Impactos y Riesgos	30

B.	Impactos y Riesgos Ambientales	30

C.	Riesgos Ocupacionales e Impactos Sociales	34

D.	Impactos Positivos	34

E.	Adicionalidad del BID	35

V.	MANEJO Y MONITOREO DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES, SOCIALES, DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	35

A.	Planes y Sistemas de Manejo	35

B.	Gestión Ambiental y de Seguridad Ocupacional de aspectos específicos	38

C.	Monitoreo y Supervisión	46

VI.	REQUISITOS A SER INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO	51

VII.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	52

Tablas

Tabla 1: Lugares de ubicación de las Infraestructuras de Salud	6

Tabla 2: Legislacióny Normas Técnicas y Ambientales que regulan el Sector y el Proyecto, Obra o Actividad	10

Tabla 3: Fuentes Potenciales de Impacto Etapa de Construcción	32

Tabla 4: Fuentes Potenciales de Impacto Etapa de Operación	33

Tabla 5: Descripción de las Medidas de Mitigación Específicas	42

Tabla 6: Plan de Monitoreo Seis Meses	47

Ilustraciones

Ilustración 1: Población encuestada según sexo (Santa Fe)	16

Ilustración 2: Edad de los encuestados (Santa Fe)	17

Ilustración 3: Escolaridad de la población encuestada (Santa Fe)	17

Ilustración 4: Población encuestada según sexo (San Félix)	19

Ilustración 5: Edad de los encuestados (San Félix)	19

Ilustración 6: Escolaridad de la población encuestada (San Félix)	20

Ilustración 7: Población encuestada según sexo (Aligandí)	22

Ilustración 8: Edad de los encuestados (Aligandí)	23

Ilustración 9: Escolaridad de la población encuestada (Aligandí)	23

## INTRODUCCIÓN

| País | Panamá |
| --- | --- |
| Sector | Salud |
| Nombre del Proyecto | Redes Integradas de Servicios de Salud |
| Cliente | Ministerio de Salud (MINSA) |
| Agencia Ejecutora | Ministerio de Salud (MINSA) |
| Tipo de Transacción | Préstamo |
| Costo Total del Proyecto | US$100 Millones |
| BID Préstamo | US$70 Millones |
| Contrapartida Local | US$30 Millones |
| Categoría Ambiental | “B” |

## DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2.10 	El objetivo del Programa es mejorar las condiciones de salud y nutrición de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, y contribuir a la reducción de la mortalidad materna e infantil y de las enfermedades no transmisibles través de una mayor cobertura y calidad de los servicios de salud.

Específicamente se busca: (i) aumentar la cobertura y consolidar redes integradas de servicios para garantizar la armonización de acciones de proveedores en el primer y segundo nivel de atención; (ii) mejorar la calidad de los servicios de salud según el ciclo de vida y con pertinencia cultural; y (iii) fortalecer la capacidad institucional y de gestión del MINSA a nivel central y regional que le permita valerse de herramientas de planeación, gestión y monitoreo que garanticen la continuidad en la atención.

Costo y financiamiento. El proyecto tendrá un costo total de US$100 millones, de los cuales US$70 millones (70%) serán de financiamiento del BID con recursos del Capital Ordinario (CO) y US$30 millones (30%) serán de contrapartida local en dinero

- Entorno Ambiental y Social

2.11 	El proyecto consistirá en la adecuación de la infraestructura de 23 centros de salud y 3 hospitales regionales de referencia y cuyo objetivo es adecuar las unidades obstétricas de estos centros para que cumplan con los estándares de la estrategia de “Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales” (CONE), adoptada por el Ministerio de Salud (MINSA) para reducir la mortalidad materna y de los recién nacidos de las Comarcas Ngöbe Buglé, Guna Yala y Emberá-Wuonaan. Dicha adecuación tendrá lugar en las ubicaciones que se estipulan en la tabla de más abajo:

Tabla 1: Lugares de ubicación de las Infraestructuras de Salud

| Provincia/Comarca | CONE Completo | CONE Básico |
| --- | --- | --- |
| COMARCA NGÖBE BUGLE | San Félix | Soloy |
|  |  | Hato Chami |
|  |  | Hato Julí |
|  |  | Cerro Iglesias |
|  |  | Buenos Aires |
|  |  | Llano Ñopo |
|  |  | Kusapín |
|  |  | Bisira |
|  |  | Río Chiriquí |
| COMARCA GUNA YALA | Aligandí | Rio Tigre |
|  |  | Playón Chico |
|  |  | Cartí |
|  |  | Ticantiki |
|  |  | Tubualá |
|  |  | Mamitupu |
| DARIÉN/COMARCA EMBERÁ-WOUNNAN | Santa Fé | Sambú |
|  |  | Unión Chocó |
|  |  | Lajas Blancas |
|  |  | Santa Fe |
|  |  | Boca de Cupe |
|  |  | Garachiné |
|  |  | Jaqué |
|  |  | Metetí |

El Ministerio de Salud de la República de Panamá, dispone desde el año 2003 del Manual de Procedimientos del Sistema Único de Referencia y Contra Referencia (SURCO), que tiene como objetivos: Proporcionar una guía metodológica a los equipos de salud para la referencia adecuada de los pacientes a los distintos niveles de salud y el retorno del mismo a su instalación de origen y Homologar los criterios de cumplimiento para la coordinación y ejecución de los procedimientos del SURCO en el ámbito de su responsabilidad. Este Manual del SURCO es una normativa general para todos los problemas de salud, sin embargo, para efectos de hacer eficientes los CONE se necesita especificar las medidas y mecanismos que faciliten la implementación del sistema de referencia y contra-referencia.

Conceptos y Definiciones Operacionales

CONE: Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales, es una estrategia operativa, de comprobada efectividad para reducir la mortalidad materna y de los recién nacidos, integra una red de servicios de salud con capacidad para la atención de las mujeres en estado grávido o puerperal y de los recién nacidos, se articula por medio de un sistemas de referencia y respuesta, que empieza desde la comunidad y termina en el nivel de complejidad adecuado a la situación de salud de la madre o el recién nacido que son referidos.

CONE Básico: Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales que incluyen la atención del parto normal y el tratamiento inicial de algunas complicaciones, los establecimientos con esta capacidad de resolución son los centros de salud con camas, los centros maternos infantiles y los hospitales de las comarcas.

CONE Completo: Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales que incluyen la atención de las complicaciones y disponen de personal, equipamiento e infraestructura para realizar cirugías y aplicación de sangre segura.

La estrategia CONE tiene dos niveles de atención. El CONE Básico tiene la finalidad de atender los partos y los recién nacidos normales, el reconocimiento de riesgos y la identificación, diagnóstico, estabilización y referencia de las complicaciones obstétricas y neonatales surgidas durante el proceso de atención. El CONE Completo asume las mismas funciones del CONE Básico, pero añade la atención directa de las complicaciones neonatales; en términos de instalaciones, esto implica poder realizar cesáreas además de partos normales.

Las actividades que abarcan los dos tipos de CONE, son las siguientes:

- En el CONE Básico, el ingreso de la mujer embarazada debe llevar a una evaluación inicial del médico, en la cual se determina si la paciente se aboca a un parto normal o si presenta complicaciones que ameritan una referencia y traslado a otro centro con la capacidad de atenderla. Si la paciente va a tener un parto normal, ésta es preparada (con cambio de indumentaria) y trasladada a una sala (o espacio) donde pueda estar mientras transcurre el periodo de labor. Una vez conseguida la dilatación adecuada, la paciente es trasladada a la sala (o espacio) de parto, donde ocurre el nacimiento del infante. El recién nacido es atendido (limpieza, peso y medición), y madre y niño son observados durante el periodo de puerperio inmediato (unas 2 horas) para finalmente ser trasladados a una cama (con cuna) por las siguientes 24 horas (puerperio mediato). Si no hay complicaciones en la madre o recién nacido, se les da de alta.

- El CONE Completo sigue la misma secuencia para los partos normales, pero añade una secuencia paralela para las pacientes que requieren de cesárea. En este caso, el período postoperatorio implica una hospitalización separada y más larga, tanto para la madre como para el recién nacido.

En general, la adecuación de los CONE´s consiste en “reacomodar” las diferentes áreas en estos centros, toda vez que en algunos casos existe subutilización de los espacios y en otros no. En otros casos, se unen dos salones o más para adecuar dichas áreas. En síntesis se trata, tal como lo dice el objetivo “adecuación”, por lo tanto, aunque se incluyen más adelante posibles impactos por movimientos de tierra o tala de árboles, los mismos en la gran mayoría no se darán, puesto será muy raro o no se darán construcciones como tales, con excepción del CONE completo de Aligandí, donde sí se construirá el ala materno infantil, sin embargo en el área no hay árboles y el movimiento de tierra será muy poco, ya que existe una estructura, la cual será demolida para dar paso a la construcción.

- Análisis de Alternativas

2.12 	En este caso, prácticamente no se dará el análisis, toda vez que los sitios para la adecuación ya están elegidos, pues se trata de adecuar los CONE’s ya existentes. En todo caso para estas áreas se consideraron los siguientes criterios:

  - la necesidad de adecuar los servicios en la zona;

  - la existencia de servicios básicos en la zona (suministro de agua potable, alcantarillado, energía, telecomunicaciones y medios de transporte);

  - la disponibilidad legal de los terrenos en caso de que no se hayan efectuado los trámites correspondientes para ser adquiridos por el estado, representado en este caso por el MINSA;

  - las zonas de riesgo; y

  - los usos del suelo/zonificación

Para los últimos dos puntos, se deberá evaluar bien las zonas de riesgo actuales, toda vez que si en el momento se presentan (posiblemente en el momento que se hizo la construcción no habían riesgos), se deberá tener la posibilidad de no adecuar estos centros, y construir en otra área.  También hay que revisar el uso actual del suelo donde están construidos los CONE’s.

## CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS Y ESTÁNDARES

- Proceso de Evaluación Ambiental y Social

3.1	El Ministerio de Ambiente, creado mediante Ley No. 8 de 25 de marzo de 2015, es la entidad rectora en materia de protección, conservación, preservación, y restauración del uso sostenible de los recursos naturales para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la Política Nacional del Ambiente.

3.2	Con relación al Proceso de Evaluación Ambiental y Social existe el Decreto Ejecutivo 123 (De 14 de agosto de 2009), “Por el cual se reglamenta el Capítulo II del Título IV de la Ley 41 del 1 de Julio de 1998, General de Ambiente de la República de PANAMÁ y se deroga el Decreto Ejecutivo 209 de 5 de septiembre 2006”. En dicho Decreto se define todo lo relacionado con la Evaluación Ambiental, desde que el Promotor del Proyecto decide llevar a cabo un proyecto donde deberá definir en primera instancia, si para ese tipo de proyecto se necesita de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA); posteriormente y en caso de que se necesite el EsIA, se pasará a definir mediante los Criterios de Protección Ambiental (Artículo 23 de dicho Decreto) la categoría en que caerá dicho estudio.

3.3	En el caso que nos ocupa, y una vez hecha la evaluación de los criterios, se concluye que, según la normativa nacional antes mencionada, para los efectos de la adecuación de la infraestructura de 23 centros de salud y 3 hospitales regionales, este estudio será definido como de Categoría II

3.4	Una vez presentado el EsIA, ya sea en la Sede Central del Ministerio, o en una de las Regionales de dicho Ministerio ubicadas en cada Comarca o Provincia, se procederá a hacer la evaluación por el equipo técnico respectivo y si, se aprueba el estudio, se procederá a confeccionar la Resolución de Impacto ambiental que aprueba el estudio.

3.5	Las Direcciones Regionales solo podrán por el momento aprobar o rechazar los estudios de Categoría I, en tanto, los categoría II y III deberán ser aprobados o rechazados por la Dirección Nacional de Evaluación y Protección Ambiental.

3.6	Para los efectos legales, la adecuación de la infraestructura de 23 centros de salud y 3 hospitales regionales, deberá regirse por la siguiente normativa que regulan el Sector y el Proyecto:

Tabla 2: Legislación y Normas Técnicas y Ambientales que regulan el Sector y el Proyecto, Obra o Actividad

| Legislación | Tema | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Decreto de Gabinete N° 1, de 15 de enero de 1969. | Crea el Ministerio de Salud (MINSA) | A través de su Dirección Ambiental, es responsable por la planificación de los diferentes programas de ayuda, dirigidos a prevenir la contaminación del ambiente en las ciudades y comunidades de nuestro país, asegurando un medio sano para que la población panameña goce de buena salud física y mental. |
| La Ley 48 de 31 de enero de 1963 y posteriormente reformada por la Ley 21 de 18 de octubre de 1982. | Oficina de Seguridad adscrita al Cuerpo de Bomberos de Panamá | Esta oficina tiene la tarea y obligación de velar y garantizar porque todo tipo de instalaciones y construcciones (habitacionales, comerciales, industriales, portuarias, etc.) sean construidas bajo las normas de seguridad existentes. Corresponde a esta institución otorgar los permisos pertinentes, una vez que el promotor haya cumplido a satisfacción con las normas de seguridad para que pueda proceder al desarrollo del proyecto en cuestión. |
| Ley Nº 25 del 25 de marzo de 2015, que crea el Ministerio de Ambiente | Establece los principios y normas básico para la protección, conservación y recuperación del ambiente, promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales. | Ley que regula todo lo relacionado con Ambiente y Recursos Naturales en general |
| Ley Nº 9 De 25 de enero de 1973 Gaceta oficial Nº 17276 de 2 de febrero de 1973 | Por el cual se crea el Ministerio de Vivienda | Tiene la finalidad de establecer, coordinar y asegurar de manera efectiva la ejecución de una política nacional de vivienda y desarrollo urbano, destinada a proporcionar el goce de este derecho social a toda la población. |
| Decreto Ejecutivo No.34 de 3 de septiembre de 1993 | Por el cual se crea y reglamenta el funcionamiento de la ventanilla única para la aprobación de ante proyectos, planos y expedición del permiso de construcción y otros servicios. |  |
| Decreto Ejecutivo No. 21 de 2 de abril de 1997 | Crea el Comité Técnico Interinstitucional de salud, Higiene y Seguridad Ocupacional | Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional |
| Decreto No.456 de 23 de septiembre de 1998. | Conforme el Acuerdo Nº 116 de 9 de julio de 1996. | Por el cual se adoptan medidas para expedir permisos de construcción, demolición, mejoras, adición de estructuras, movimiento de tierra. |
| Decreto Ejecutivo 255 de 18 de diciembre de 1998 | Reglamenta Ley No. 36 de 1996 (ART.7, 8 y 10) y dicta otras disposiciones. | Control de emisiones vehiculares. Control de pinturas, lacas, barnices y otras sustancias con contenido de plomo. Índice de exposición biológica y niveles permisibles de contaminación. Manejo y Control de desechos. |
| Reglamento Técnico DGNTI – COPANIT 39-2000 | “Por el cual se modifica la Resolución No. 351 del 26 de julio de 2000, que aprueba el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 39-2000. Agua. Descarga de efluentes líquidos directamente a sistemas de recolección de aguas residuales. | Que establece el control de efluentes líquidos provenientes de las actividades domésticas, comerciales e industriales que se descargan directamente los sistemas de alcantarillados. |
| Decreto No. 306 de 4 de septiembre de 2002 | Por el cual se adopta el reglamento para el control de los ruidos en espacios públicos, áreas residenciales o de habitación, así como en ambientes laborales. |  |
| Decreto No. 1 de 15 de enero de 2004 | Por el cual se determina los Niveles de Ruido, para las áreas residenciales e industriales. |  |
| Decreto Ejecutivo Nº 1 De 1 de febrero de 2006 Gaceta oficial Nº 25478 de 3 de febrero de 2006 | Por el cual se subroga el Decreto Ejecutivo Nº 266 de 24 de noviembre de 1994, se eleva a la categoría de Dirección Nacional, la actual oficina de Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda y se adoptan otras disposiciones. |  |
| Resolución Nº 4-2009 ( 20 de enero de 2009) | “Por la cual se establece el procedimiento y los requisitos para la tramitación de solicitudes relacionadas con el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano”. |  |
| Decreto Ejecutivo Nº 123 de 14 de agosto de 2009. | Por el cual se reglamenta el Capítulo II del Título IV de la Ley 41 del 1º de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá y se deroga el decreto ejecutivo 209 de 5 de septiembre de 2006. |  |
| Decreto Ejecutivo N° 2 de 14 de enero de 2009 | Por el cual se establece la Norma Ambiental de Calidad de Suelos para diversos usos. |  |
| Decreto Ejecutivo Nº 155 de 5 de agosto de 2011 | Modifica artículos del Decreto Ejecutivo Nº 123 de 14 de agosto de 2009. |  |
| Decreto Ley N° 35 de 22 de septiembre de 1966 | Reglamenta el Uso de las aguas. |  |
| Reglamento DGNTI–COPANI - 21–393–99. | Calidad de Agua. Toma de muestras” |  |
| Reglamento DGNTI–COPANI - 39–2000. Reglamento DGNT–COPANIT - 35-2000. | “Agua. Descarga de efluentes líquidos directamente a sistemas de recolección de aguas residuales”. |  |
| Reglamento DGNTI-COPANIT - 24-99. | “Agua. Descarga de efluentes líquidos directamente a cuerpos y masas de aguas superficiales y subterráneas”. |  |
| Reglamento DGNTI-COPANIT - 47-2000. Agua. | “Reutilización de Aguas residuales Tratadas, usos y disposición final de lodos”. |  |
| Ley Nº 66, de 10 de noviembre de1947. | “Por la cual se aprueba el Código Sanitario de la República de Panamá”. (G.O. 10,467) y sus modificaciones. |  |
| Decreto Ejecutivo N° 111 de 23 de junio de 1999. | Por la cual se establece el reglamento para la gestión y manejo de desechos sólidos procedentes de los establecimientos de salud. |  |
| Decreto Ejecutivo N° 2 de 14 de enero de 2009. | “Por el cual se establece la norma Ambiental de Calidad de Suelos para diversos usos”. |  |
| Ley N° 24, de 7 de junio de 1995. | “Por la cual se establece la Legislación de Vida Silvestre en la República de Panamá”. (G.O. 22, 801 de 9 de junio de 1995). |  |
| Resolución Nº 45,588-2011-JD, de 17 de febrero de 2011 | , “por medio de la cual se modifica la Resolución Nº 41,039-2009-JD del 26 de enero del 2009, que a su vez fue modificada por las Resoluciones 41,295- 2009-J.D. del 14 de mayo del 2009; 41,483-2009-J.D. del 8 de septiembre del 2009; 41,647-2009-J.D del 3 de diciembre del 2009; 41 850-2010-J.D. del 23 de marzo del 2010 y por la Resolución 42,446-2010-J.D. del 16 de diciembre del 2010, que aprobó el Reglamento General de Prevención de Riesgos Profesionales y de Seguridad e Higiene en el Trabajo”. |  |
| Decreto Ejecutivo Nº 108 de 8 de julio de 1941 | “Por la cual se reglamenta las instalaciones de servicios sanitarios en el interior del país”. (G.O. 8, 561). |  |

3.7	Salud y Seguridad Ocupacional: En el cuadro anterior, se encuentra plasmado el Decreto Ejecutivo No. 21 de 2 de abril de 1997, mediante el cual, se crea el Comité Técnico Interinstitucional de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional

3.9 	Consulta Pública: En Panamá, el proceso de evaluación ambiental es de carácter público. La participación social en los proyectos de desarrollo se realiza a través de consultas públicas, entrevistas, reuniones que validan el proceso de toma de decisiones sobre la viabilidad de los proyectos que generan, o podrían generar, impactos ambientales o sociales.

3.10	Cuando se trate de estudios de categoría III, es obligatorio que, dentro del proceso de consulta pública antes mencionado, se lleve a cabo un Foro Público, en el cual, el Promotor del Proyecto deberá explicar detalladamente el proyecto, en tanto la empresa consultora que hace el EsIA, deberá explicar sobre los posibles impactos, las medidas de mitigación y programas de monitoreos pertinentes.

3.11	En el caso de los estudios Categoría I, no es obligatorio el Foro Público. Para los estudios Categoría II, el Ministerio de Ambiente tendrá la potestad de pedir al Promotor el Foro, dependiendo de la complejidad del proyecto.

3.12	En el caso que nos ocupa, se utilizaron encuestas y entrevistas, mediante un formulario, tal como el que se expone más abajo:

- Encuesta de opinión sobre el proyecto

Esta encuesta es parte del proceso de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto: “_____________________________”, Ubicado en el corregimiento________________________, Distrito______________________________, Provincia______________________. Que será presentado al Ministerio del Ambiente por la empresa Promotora:_____________________________________________

Ubicación: _____________________________________ Fecha:________________

Nombre:     ____________________________________

Ocupación: ____________________________________

- Sexo: 	    Masculino 	       Femenino

- Edad.  De 15 a 19 años            De 20  a 24  años              de 25 a 29 años

De 30 a 34 años               De 35 a 39 años               De  40 a 44 años

De 45 a 49 años             50 a 55 años            56 a 59 años             De 60 años y más

- Educación: Primaria 	       Secundaria          Universitaria 	         No escuela

- ¿Cree usted que la realización del proyecto______________________________, impactará de alguna manera las actividades de la comunidad o de los moradores del área?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- ¿Conoce algún impacto ambiental que en la actualidad se esté registrando en el área o en la cercanía.

______________________________________________________________________________________________________________________

- ¿Cómo calificaría los efectos generados por este proyecto sobre su comunidad, propiedad o país?

Positivo		Negativo		Ambos		No sabe

- ¿Cree que la ejecución del proyecto impactará el ambiente del área?

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Nota: Teniendo en cuenta que varias de la acciones del programa van dirigidas a mejorar la salud materno-infantil se desarrollará instrumento específico de la consulta para efectos de poder capturar a mujeres en edad reproductiva que será un grupo prioritario de atención

Percepción Local sobre el Proyecto

En estos casos, las encuestas se basaron en los Hospitales, siendo que, estas infraestructuras, causarán mayores impactos en la fase de construcción (adecuación), y sobre todo en la fase de operación (desechos hospitalarios).

La percepción de la comunidad vecina al proyecto, se enmarcan en las labores de una consulta individualizada y constituye uno de los elementos destacados del informe de percepción, como herramienta para plasmar el sentimiento de la población en relación con el proyecto.

Objetivos:

Los objetivos generales de esta encuesta quedan recogidos a continuación:

- Percepción y valoración general de la ciudadanía sobre el proyecto y el conjunto de servicios e infraestructura del mismo.

- Valoración de los principales problemas ambientales relacionados con el ambiente existente en su zona o comunidad.

- Valoración por parte de los ciudadanos de la importancia del proyecto en estudio para su comunidad.

Esquema Metodológico

Establecidos los objetivos de la encuesta de percepción se procede a la elaboración de la encuesta propiamente dicha. El diseño de la misma viene condicionado por tales objetivos así como las características inherentes a este tipo de encuestas.

Definición del perfil del encuestado

El perfil del encuestado se establece a partir de las características demográficas de la población. A tal efecto, se utilizan como criterios: la edad, el sexo, la comunidad, y el grado de conocimiento sobre el proyecto, sus perspectivas y posibles impactos ambientales positivos y negativos en el entorno.

Tamaño de la muestra:

Para la aplicación de encuestas, se seleccionó una muestra total al azar de quince (20), personas. Además de la aplicación de las encuestas, se informó sobre el proyecto a cada encuestado, con la finalidad de dejar plasmado un conocimiento más detallado del proyecto.

Tomando como base el hecho de que los hospitales pueden causar mayores impactos al ambiente, se llevó a cabo la encuesta en base a estos en las tres Comarcas, tal como se expuso en principio.

La entrevista se dirigió a las personas que se encontraban en el área de sondeo, que corresponde alrededor del Centro de Salud y el propio Hospital y en la propia comunidad.

Resultado de la percepción ciudadana según encuestados en Santa Fe:

Género

La entrevista se dirigió a las personas que se encontraban en el área de sondeo. Se observó que el 40.0 % de los encuestados son hombres y el 60.0% son mujeres, correspondiendo, esta distribución a que a la hora de llevarse a cabo el estudio de campo la mayoría de las mujeres se encontraban en sus viviendas o en el Centro de Salud.

Ilustración 1: Población encuestada según sexo (Santa Fe)

Fuente: Trabajo de campo realizado por el consultor el día 15 de septiembre de 2015.

Edad

El 34.0% de los encuestados tenía más 60 años. El 2.0% de la población encuestada está entre los 15 y 19 años; 8.0% está entre 20 y 24 años; 6.0% está entre 25 y 29 años; 12.0% está entre 30 y 34 años; 8.0% está entre 35 y 39 años; 4.0% está entre 40 y 44 años, 8.0% está entre 45 y 49 años; 10.0% está entre 50 y 55 años y un 4.0% está entre 55 y 59 años de edad. Cabe resaltar que la mayor parte de los encuestados son personas de más de 60 años, que residen desde unos años en este poblado.

Ilustración 2: Edad de los encuestados (Santa Fe)

Fuente: Trabajo de campo del consultor realizado el día 15 de septiembre de 2015.

Escolaridad

El 30.0% de los encuestados fue a primaria, el 40.0% asistió a la secundaria y un 30.0% fue a la universidad. En esta comunidad se observa un nivel de escolaridad distribuido casi uniformemente en cuanto a su escolaridad, pero aun así sobresale el nivel medio.En su mayoría personas que tuvieron estudios académicos a nivel medio y superior, que les permitido un trabajo que les ha permitido mejor situación económica.

Ilustración 3: Escolaridad de la población encuestada (Santa Fe)

Fuente: Trabajo de campo del consultor realizado el día 15 de septiembre de 2015.

Impactos generados por el proyecto en las actividades de los moradores en la comunidad o área del proyecto.

En la aplicación de las encuestas se informó de forma general a las personas sobre el proyecto “Adecuación de la infraestructura de 23 Centros de salud y 3 Hospitales Regionales”, que prevé desarrollar el MINSA, y se les preguntó si este proyecto impactará de alguna manera las actividades de la comunidad o de los moradores del área.

Desde una percepción positiva, consideran que habrá:

- Muchos beneficios para todos por efectos de la Salud. Esperan que dicho hospital inicie operaciones pronto

- Generación de fuente de empleo en la fase de construcción (adecuación) y mejoraría el estilo de vida de los moradores y vecinos que serán beneficiados

- Disminuirá el desempleo, siempre que las personas contratadas sean de la comunidad.

Conocimiento de impactos ambientales en la actualidad:

Al consultarles si conoce algún impacto ambiental que en la actualidad se esté registrando en el área o cercanía donde se realizará el proyecto. Las personas encuestadas contestaron en general que no. No obstante, la preocupación en especial para todos es que:

- El hospital tiene Planta de tratamiento de aguas residuales, pero no tiene lo principal que es para el manejo de desechos sólidos

- Algunos con mayor escolaridad, sugieren que en los mismos terrenos del hospital, los cuales son grandes, se construya un relleno sanitario, y que los desechos tóxicos sean debidamente depositados, ya sea en contendedores u otros tipos de enseres y que luego sean trasladados a su destino final

Preocupaciones especiales de los encuestados con relación al Hospital

El Hospital de Santa Fe, fue construido y equipado hace más de 4 años, sin embargo, aún no ha iniciado labores por diferentes motivos, pero además en la actualidad tiene la siguiente problemática:

- No tiene agua

- No tiene electricidad

- Algunos equipos (odontológicos entre otros), pueden haber sufrido un deterioro por no ser utilizados; algunos están en cajas y otros solo están cubiertos con plástico

- Los ductos de los aires acondicionados no están bien instalados; también tienen daños por el paso del tiempo

- Por efectos del tiempo, el cielo raso, se ha caído y deteriorado

- Debe construirse un albergue para los familiares de los pacientes

- Se deberá hacer la carretera hacia el hospital de asfalto, toda vez que la existente es de tierra y tiene una pendiente antes de llegar al hospital que, en tiempos de la época lluviosa, las ambulancias o vehículos sencillos no podrían subir.

Fotos de Hospital y Centro de Salud, en el Anexo 1.

Resultado de la percepción ciudadana según encuestados en San Félix:

Género

La entrevista se dirigió a las personas que se encontraban en el área de sondeo. Se observó que el 35.0 % de los encuestados son hombres y el 65.0% son mujeres, correspondiendo, esta distribución a que a la hora de llevarse a cabo el estudio de campo la mayoría de las mujeres se encontraban en el Centro de Salud y en la comunidad

Ilustración 4: Población encuestada según sexo (San Félix)

Fuente: Trabajo de campo realizado por el consultor el día 21 de septiembre de 2015.

Edad

El 40.0% de los encuestados tenía entre 35 a 39 años. El 25.0% de la población encuestada está entre los 56 a 59 y 19 años; 20.0% está entre 50 y 55 años; 15.0% está entre 45 y 49. En este caso, existe mayor población joven con un total de 8 personas.

Ilustración 5: Edad de los encuestados (San Félix)

Fuente: Trabajo de campo del consultor realizado el día 21 de septiembre de 2015.

Escolaridad

El 25.0% de los encuestados fue a primaria, el 50,0% asistió a la secundaria y un 25.0% fue a la universidad. En esta comunidad se observa un nivel de escolaridad distribuido casi uniformemente en cuanto a su escolaridad, pero aun así sobresale el nivel medio. Tenemos algunas personas que tuvieron estudios académicos a nivel medio y superior, que les ha permitido un trabajo que les ha dado mejor situación económica. Coincidentemente, es la misma distribución que en Santa Fe de Darién

Ilustración 6: Escolaridad de la población encuestada (San Félix)

Fuente: Trabajo de campo del consultor realizado el día 21 de septiembre de 2015.

Impactos generados por el proyecto en las actividades de los moradores en la comunidad o área del proyecto.

En la aplicación de las encuestas se informó de forma general a las personas sobre el proyecto “Adecuación de la infraestructura de 23 Centros de salud y 3 Hospitales Regionales”, que prevé desarrollar el MINSA, y se les preguntó si este proyecto impactará de alguna manera las actividades de la comunidad o de los moradores del área.

Desde una percepción positiva, consideran que habrá:

- Beneficios por efectos de la Salud. Esperan que las mejoras se den pronto

- Generación de fuente de empleo en la fase de construcción (adecuación) y mejoraría el estilo de vida de los moradores y vecinos que serán beneficiados

- Es de gran beneficio, pues atiende a toda la población indígena del oriente chiricano

Conocimiento de impactos ambientales en la actualidad:

Al consultarles si conoce algún impacto ambiental que en la actualidad se esté registrando en el área o cercanía donde se realizará el proyecto. Las personas encuestadas contestaron en general que no, y algunos se refirieron al impacto que causa la ampliación de la carretera panamericana por la contaminación de los ríos por causa de la erosión.

Preocupaciones especiales de los encuestados con relación al Hospital y el Centro de Salud de San Félix

Tanto para el hospital como el centro de salud, existen grandes preocupaciones sobre todo por el personal médico y administrativo, pero también de personas de la comunidad a saber:

- Hay problemas con el abastecimiento del agua

- La electricidad es muy fluctuante y no tiene planta de repuesto

- El mayor problema existente es que los desechos hospitalarios tóxicos y no, son depositados en el vertedero, pero sin ningún tipo de tratamiento, solo se llevan en bolsas para residuos tóxicos (bolsas rojas), y en algunos casos se entierran, pero no tienen tratamiento adecuado

- No cuentan con Planta de Tratamiento de aguas servidas, lo cual también se convierte en un problema de contaminación para la comunidad

- Los desechos líquidos son vertidos en los canales de drenaje.

- Algunos piensan que, la población se está expandiendo de manera exponencial, por lo que son de la opinión de que, en vez de gastar adecuando viejas estructuras, sería preferible construir un nuevo hospital en otro lugar.

Es de suma importancia que se vea el problema de manejo de los desechos tantos sólidos como líquidos. En el caso de los desechos sólidos se recomienda altamente la construcción de un relleno sanitario exclusivamente para el hospital y el centro de salud, lo mismo que una planta de tratamiento de aguas servidas.

Fotos de Hospital y Centro de Salud, en el Anexo 2.

Resultado de la percepción ciudadana según encuestados en Aligandí:

En el caso de Aligandí hubo la oportunidad de reunirse antes de realizar las encuestas con algunos representantes de las autoridades locales con las cuales se conversó sobre la problemática ambiental que en estos momentos preocupa a dichas autoridades y que tiene mucho que ver con el hospital, el centro de salud y la construcción del centro Materno Infantil del hospital una vez esté en operaciones, pero además dichas autoridades, están preocupadas por el resto de la comunidad. Las autoridades con las cuales se desarrolló la reunión de consulta fueron:

- Lamber Ríos (Shaila)

- Maydel Martínez (Dra. Directora del Hospital de Aligandí)

- Santiago López (Profesor, Representante del MEDUCA)

- Dubelicia Rodríguez (Presidenta de DURWANASOB, lo cual significa damas encargadas de ornato y aseo)

Como resultado de ésta reunión/consulta, y como se verá más abajo en el resultado de las encuestas, todas las autoridades coincidieron que el principal problema que existe en la comunidad es la basura, la cual, la arrojan los moradores hacia el mar, y las corrientes la llevan hacia la parte de atrás del hospital, mismo que está a la orilla de la isla. Este problema aunado al hecho de que, los desechos del hospital no se pueden recoger y manejar debidamente, está causando una verdadera complicación en la isla. Tienen un vertedero en frente en tierra firme y allí incineran y entierran las agujas en recipientes destinados para tal fin, el resto de los desechos también son incinerados, o enterrados, sin embargo hay la gran posibilidad de que al no manejarse adecuadamente, haya contaminación de los suelos y de las aguas subterráneas, además del aire.

Aquí también fuimos informados que, como se ve en las fotografías del Anexo 3, hay una estructura que se va a demoler, para construir el área materno infantil, toda vez que es un proyecto que ha retomado la Presidencia de la República.

Según las autoridades consultadas en la reunión, además del problema de la basura, existe alta contaminación de las aguas, en primera instancia por la basura arrojada, pero además hay problemas con las letrinas en las que se depositan los desechos directamente en el mar, lo cual, junto con la basura, produce también contaminación del aire por los malos olores.

El MEDUCA, por su parte, tienen un programa de reciclaje, pero les faltan fondos para comprar los recipientes donde se hace la selección de los tipos de desechos.

El consultor con ésta reunión concluye en que, los impactos que se podrían dar con la construcción del ala materno infantil, serían de tipo temporal y de poca importancia, siempre y cuando sean manejados con responsabilidad por parte de los constructores y sean supervisados por la UA del MINSA. Lo que verdaderamente preocupa, como en todos los demás centros hospitalarios que se visitaron en las otras Comarcas, y como se verá más adelante en el resultado de las encuestas, es el manejo y disposición de la basura, y las consecuencias de no tener un sistema de vertido, disposición, y manejo de los desechos adecuado.

Resultado de las Encuestas

Género

La entrevista se dirigió a las personas que se encontraban tanto en las áreas del hospital y centro de Salud, como en el resto de la isla. Se observó que el 50.0 % de los encuestados son hombres y el 50.0% son mujeres.

Ilustración 7: Población encuestada según sexo (Aligandí)

Fuente: Trabajo de campo realizado por el consultor el día 25 de septiembre de 2015.

Edad

El 15.0% de los encuestados tenía entre 25 a 29 años; el 10% tenía 30 a 34años; el 20 % 35 a 39 años; 15% de 40 a 44 años; 10.0% de la población encuestada está entre los 56 a 59 años; 10,0% está entre 50 y 55 años; 10,0% está entre 45 y 49. En este caso, existe mayor población joven con un total de 4 personas.

Ilustración 8: Edad de los encuestados (Aligandí)

Fuente: Trabajo de campo del consultor realizado el día 25 de septiembre de 2015.

Escolaridad

El 15.0% de los encuestados fue a primaria, el 55,0% asistió a la secundaria y un 15,0% fue a la universidad. En esta comunidad, se puede observar que, a pesar de ser relativamente pequeña, en comparación con la de las otras áreas, hay un alto grado de escolaridad universitaria y le sigue el nivel medio.

Ilustración 9: Escolaridad de la población encuestada (Aligandí)

Fuente: Trabajo de campo del consultor realizado el día 25 de septiembre de 2015.

Impactos generados por el proyecto en las actividades de los moradores en la comunidad o área del proyecto.

En la aplicación de las encuestas se informó de forma general a las personas sobre el proyecto “Adecuación de la infraestructura de 23 Centros de salud y 3 Hospitales Regionales”, que prevé desarrollar el MINSA, y se les preguntó si este proyecto impactará de alguna manera las actividades de la comunidad o de los moradores del área. Consideran que habrá:

- Beneficios por efectos de la Salud (mejor atención).

- Habrán impactos temporales como el ruido, pero es por el bien de la comunidad

- Habrán algunas molestias, pero al final es mayor el beneficio

Conocimiento de impactos ambientales en la actualidad:

Al consultarles si conoce algún impacto ambiental que en la actualidad se esté registrando en el área o cercanía donde se realizará el proyecto. Las personas encuestadas contestaron que:

- Proliferación de la basura

- Contaminación de las aguas por las letrinas (coliformes) y por la basura

- Malos olores por causa de la basura (contaminación del aire)

- Contaminación de los suelos, igualmente causado por la basura

Como se puede observar, el común denominador causante de la contaminación es la basura, la cual no se recoge, maneja y se trata en forma adecuada

Preocupaciones especiales de los encuestados con relación al Hospital y el Centro de Salud de Aligandí

Tanto para el hospital como el centro de salud, existen grandes preocupaciones sobre todo por el personal médico y administrativo, pero también de personas de la comunidad a saber:

- Hay problemas con el abastecimiento del agua, la cual a pesar de que viene de tierra firme, a unas tres horas río arriba, en la toma de agua se hicieron análisis del agua, y se encontraron coliformes fecales

- El mayor problema existente es que los desechos hospitalarios tóxicos y no, son depositados en el vertedero, pero sin ningún tratamiento adecuado, solo se llevan en bolsas para residuos tóxicos (bolsas rojas), las agujas en los recipientes para tales fines y en algunos casos se entierran, pero no tienen tratamiento adecuado

- Los desechos líquidos son vertidos muchas veces directamente en el mar.

- Finalmente la basura en general.

Al igual que en los demás centros hospitalarios de las otras comarcas visitadas, es de suma importancia que se resuelva el problema de manejo de los desechos tantos sólidos como líquidos, sobre todo porque en este caso, se trata de islas donde se encuentran estas instalaciones de salud, principalmente el hospital. En el caso específico de Aligandí, es altamente recomendable la construcción de un relleno sanitario y una planta de tratamiento de aguas servidas en tierra firme donde se encuentra el actual vertedero. Debido a que la comunidad, está realmente preocupada, empezando por sus autoridades locales donde se sabe, que los desechos sólidos, son un problema no solo del hospital y centro de salud sino de toda la comunidad, es recomendable aunar esfuerzos para que se construyan dichas estructuras. Se podría utilizar contenedores en el alguna área de la isla como centro de acopio, y que de allí sean trasladados a tierra firme donde serán finalmente tratados en el relleno sanitario y la planta de tratamiento de aguas servidas.

Fotos del Hospital y Centro de Salud, en el Anexo 3.

Consistencia con Políticas y Directrices del BID

3.13 En base a la legislación local, la categorización del estudio fue II, de acuerdo a la Directiva B.06, los proyectos Categoría “B” (como este programa), deben realizar al menos una consulta pública con las partes afectadas y/o grupos interesados para conocer sus opiniones. En este sentido, en el punto 3.9, se expone el formulario para los efectos de encuestas y entrevistas que se llevaron a cabo.

3.14	Asimismo, conforme a la Directiva B.03 de la Política OP-703, esta Operación ha sido clasificada como de Categoría "B" (una operación que incluye proyectos que pueden causar impactos ambientales negativos de pequeña magnitud, de corto plazo y localizados, incluyendo impactos sociales asociados, para los cuales existen medidas eficaces y comprobadas de mitigación). En concordancia con la Directiva B.05, se requiere de la preparación de un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para el Programa. El PGAS será una herramienta clave principalmente para mitigar y compensar por los impactos de la adecuación de la infraestructura de Salud.

3.15	En el caso específico de las obras de infraestructura de salud cuyos terrenos podrían incluir remanentes de vegetación, y debido a la importancia de los impactos potenciales, es necesario cumplir con la Directiva B.05 preparando un Estudio Ambiental Simplificado o la evaluación ambiental apropiada a la obra que sea acorde con el Banco (EAS, el cual corresponde a un Categoría I, según la Legislación Nacional) con enfoque en el impacto de la eliminación de la posible vegetación existente, y en las medidas de mitigación y compensación necesarias. Con esto, es necesario aclarar que de acuerdo a la Directiva B.09, las áreas en mención no son un hábitat natural crítico, realmente son hábitats modificados o intervenidos por el hombre. Aunque los proyectos no provocarán degradación significativa de un hábitat crítico, si será necesario que se prepare un Estudio Ambiental Simplificado (EAS) o la evaluación ambiental apropiada a la obra de que se trae enfocado a identificar las medidas de mitigación y compensación apropiadas por la pérdida de la cobertura vegetal del terreno cuando la hubiere.

3.16 	El cuadro a continuación presenta un resumen del cumplimiento con las Directivas de la Política de Medio Ambiente y de Salvaguardas del BID (OP-703) relacionadas con esta Operación. A continuación del cuadro se describen brevemente otras políticas relacionadas (igualdad de género, riesgos y desastres naturales, y disponibilidad de información).

| Directivas de OP-703 | Descripción con Relación al Programa. | Medidas / Salvaguardas. |
| --- | --- | --- |
| B1- La Operación debe cumplir con las políticas del Banco.. | Recomendación de Criterios de Elegibilidad Ambiental (CEA) que contemplan procedimientos de control ambiental de las obras. | El MINSA, a través de su Unidad Ambiental (UA), deberá incorporar los procedimientos para el monitoreo y control ambiental de los proyectos. Estos deberán estar incluidos en el texto descriptivo de los proyectos y en los contratos para el diseño y construcción de las obras del Programa. |
| B.2- Cumplimiento con la Legislación Ambiental. | El Programa deberá cumplir con la legislación ambiental y de seguridad ocupacional a nivel nacional, y municipal | El MINSA, a través de su Unidad Ambiental (UA), deberá establecer una metodología de identificación continua de aspectos legales asociados a la adecuación y operación de las obras del Programa, la cual se constituirá en la herramienta básica para implementar un Programa de Seguimiento y Monitoreo de Aspectos Legales. |
| B.3- Clasificación de acuerdo con los impactos potenciales | Operación clasificada como Categoría B. | En esta categoría, debido a las características de las obras, se exigirá la elaboración de un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Programa. En el caso de los puestos de Salud se podrían exigir Estudios Ambientales Categoría I, los cuales incluirán Planes de Gestión Ambiental de los mismos |
| B.4- Otros factores de riesgo | Análisis de riesgos asociados a la capacidad de gestión ambiental de El MINSA | El MINSA, a través de su Unidad Ambiental (UA), supervisará la implementación de los requerimientos emanados del Contrato de Préstamo. Dicha UA implementará acciones acorde al denominado Reglamento Operativo del Programa, el cual incluirá el Marco de Gestión Ambiental y Social. Dicho Marco contendrá los PGAS y las especificaciones ambientales, sociales y de seguridad ocupacional a ser aplicadas durante las etapas de construcción y operación del Programa. |
| B.5- Requisitos de evaluación ambiental | Evaluación Ambiental y Social General - Evaluación Ambiental Simplificada - Elaboración del PGAS – Inclusión en el Reglamento Operativo del Programa | El MINSA, a través de su Unidad Ambiental (UA), deberá contratar un consultor para llevar a cabo una Evaluación Ambiental y Social General de todos los sitios en donde serán construidas y/o adecuadas las obras civiles. Todos los estudios ambientales serán sometidos a evaluación del Banco. Dichos estudios deberán permitir a la UA la revisión y evaluación de los respectivos Planes de Gestión Ambiental (Un Plan de Gestión Ambiental y Social General) |
| B.6- Consultas con las partes afectadas. | Divulgación y Consulta de los Estudios Ambientales y respectivos PGA. Siendo el proyecto clasificación B, resultan necesarias las consultas con las comunidades directa e indirectamente afectadas | Las obras del Programa y los respectivos estudios ambientales serán divulgados por la UA de manera apropiada, en concordancia con la Política de Disponibilidad de Información OP-102. |
| B.7- Supervisión y cumplimiento | El PGAS general será preparado para las obras civiles en la adecuación de las infraestructuras de salud | El PGAS deberá ser considerado al momento de la preparación de los pliegos de licitación de las obras civiles y, posteriormente de los respectivos contratos de locación de obras. Estos serán tratados con el mismo rigor técnico y gerencial que los requisitos de ingeniería. Por lo tanto, las actividades relacionadas con el monitoreo y control ambiental deberán ser parte de la misma hoja de costos y cronograma de construcción de los proyectos, y objeto de medición y pago. La UA deberá elaborar las especificaciones técnicas ambientales y sociales mediante la cual se establecerá la metodología adoptada para la supervisión y seguimiento de las obras civiles y para la operación de las unidades construidas, incluyendo la elaboración de reportes de cumplimiento por parte de la UA y la supervisión ambiental y social del proyecto por un consultor independiente (en caso de ser necesario). |
| B.9 – Hábitats naturales y sitios culturales | Se deberá considerar el potencial impacto de la adecuación de las infraestructuras de salud en las posibles áreas protegidas y sititos culturales, si los hubiere | Para adecuación de las infraestructuras de salud se elaborará un Estudio Ambiental categoría II que considerará la implementación de medidas mitigadoras y compensatorias por la pérdida de cobertura vegetal, en caso de que la hubiere |
| B.11 – Prevención y reducción de la contaminación | El MINSA, a través de su Unidad Ambiental (UA), deberá garantizar que los valores de parámetros de emisión de contaminantes satisfagan los requerimientos legales y los establecidos por el Banco | El MINSA, a través de su Unidad Ambiental (UA), deberá incluir requisitos ambientales en las especificaciones técnicas de los pliegos de diseño y ejecución de obras |
| B.17 – Adquisiciones | Análisis de los procesos de adquisición de bienes y servicios fiscalizados por el MINSA. | Se incluirán requisitos específicos en los documentos de licitación para la adquisición de bienes y servicios de manera ambiental y socialmente sostenible, en consonancia con los principios de economía y eficiencia. Se deberán considerar los límites para los parámetros de emisión, establecidos por la legislación y por el Banco. Los requisitos ambientales específicos serán incluidos en los documentos de licitación. |

3.17 	Política Operativa sobre Pueblos Indígenas (OP-765), el Banco apoyará que las operaciones que puedan afectar a pueblos indígenas positivamente tomen “medidas complementarias… en el desarrollo de soluciones socioculturalmente apropiadas para mejorar la disponibilidad y calidad de los servicios sociales, particularmente de salud y educación para los pueblos indígenas, mediante el desarrollo de los sistemas propios, la adecuación de los servicios generales, la articulación de elementos tradicionales con los sistemas generales con una perspectiva intercultural y la capacitación de personal y profesionales indígenas”.

3.18 	Política Operacional sobre Igualdad de Género (OP-761): Con respecto a las directrices de la política del Banco, la igualdad de género en la administración pública de la República de Panamá, se ve corroborada por el hecho de que tanto las mujeres como los hombres tienen las mismas oportunidades y condiciones para el ejercicio de sus derechos y para alcanzar su potencial en términos sociales económicos, políticos y culturales. A su vez, el empoderamiento de la mujer en el MINSA, se demuestra por el aumento de la participación femenina en las decisiones y acciones con autonomía en las esferas técnicas, administrativas y políticas.

3.19 	Política de Riesgos y Desastres Naturales (OP-704): Panamá, no es un país que sufre de grandes catástrofes asociadas a las actividades tectónicas y volcánicas. Los desastres generados por fenómenos naturales se vinculan a deslizamientos de tierra, inundaciones causadas por lluvias torrenciales y vientos, con importantes consecuencias para la población y las estructuras situadas en zonas en riesgo. Tales áreas de riesgo por lo general coinciden con las bolsas de pobreza. Ningún proyecto del Programa deberá estar ubicado en un área considerada de riesgo.

3.20 	Política sobre Disponibilidad de Información (OP-102): El Análisis Ambiental y Social (AAS), el presente Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS), la Evaluación Ambiental General, el Estudio de Impacto Ambiental Simplificado se pondrán a disposición del público en el sitio web y en la sede de MINSA. El AAS deberá ser aprobado y publicado en sitio Web antes de la presentación del Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS).

3.21 	Reasentamiento Involuntario: La operación no contempla el reasentamiento, o la afectación de los medios de vida, de personas en ninguna de las obras previstas; sin embargo, dado que sea el caso, se activará la Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710) implementando el respectivo Plan de Reasentamiento, e incluyendo las alternativas de compensación.

- Requisitos del Proyecto y Estándares

3.22 	El Programa cumplirá con los requerimientos legales del país a nivel nacional, regional y municipal, en materia ambiental y de seguridad ocupacional, así como con las Políticas del Banco aplicables a la Operación. Los estándares de emisiones a ser aplicados en esta operación serán los establecidos en la legislación vigente, y además los reconocidos por los bancos multilaterales de desarrollo; para esta Operación, el BID adoptará los valores de emisión indicados en las Guías Generales sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad de la Corporación Financiera Internacional (IFC, siglas en Ingles) -las que incluyen lineamientos específicos para instituciones de salud.

## IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES Y SOCIALES Y MITIGACIÓN

- Resumen de Principales Impactos y Riesgos

4.1 	El Programa promoverá impactos positivos derivados del cumplimiento de sus objetivos en la reducción de la mortalidad materna e infantil y mejorará las condiciones de salud y nutrición de la población de comarcas indígenas y áreas rurales dispersas a través de un mayor acceso, uso y calidad de los servicios de salud. Los impactos ambientales negativos se derivan de la ejecución de las obras principalmente. El programa incluye la adecuación, ampliación y rehabilitación de infraestructuras de salud que son edificaciones que estarán ubicadas en zonas por lo general intervenidas por el hombre, por lo que se considera a los posibles impactos ambientales de baja intensidad, localizados y de corto plazo, en caso que sean aplicadas las correspondientes medidas de mitigación. Los impactos serán los típicamente asociados a este tipo de edificaciones y, por lo tanto, factibles de prevenir y controlar con medidas de mitigación ampliamente conocidas.

4.2 	En la Tabla 1: “Lugares de ubicación de las infraestructuras de salud”, se puede apreciar donde serán adecuadas estas infraestructuras del programa. Por lo tanto, los impactos identificados están relacionados con la construcción y/adecuación típica de este tipo establecimientos, pero además, la etapa de operación es delicada en estos centros hospitalarios, por lo que han surgido recomendaciones específicas de la propia comunidad usuaria de dichos establecimientos.

- Impactos y Riesgos Ambientales

4.3 	Impactos durante la etapa de construcción: las acciones/actividades que pueden generar impactos negativos y riesgos durante la etapa de obras incluyen:

- Alteración de la Cubierta Vegetal: en los casos que exista vegetación, se removerá cubierta vegetal y extraerán ejemplares del arbolado incidiendo negativamente en las condiciones ambientales del sector (visuales, micro climáticas, en la presencia de fauna, etc.).

- Destrucción de suelo y erosión: Los movimientos de tierra necesarios para la ejecución de la obra, el movimiento de maquinarias, y las construcciones anexas, provocan en mayor o menor grado destrucción del suelo superficial y erosión incipiente en épocas de lluvia.

- La remoción de suelo y la generación de polvo y ruido/vibraciones durante los trabajos de preparación del terreno y demolición: El proceso de movimiento de tierra, acopio de materiales y construcciones anexas, implican un movimiento de maquinarias que trae aparejado, de no preverse las condiciones y horarios adecuados, niveles de ruidos y vibraciones que pueden sobrepasar las tolerancias previstas en la normativa vigente.

- Tráfico de vehículos/equipos pesados: contribuyen a la compactación de los suelos, ruido y emisiones de gases.

- Emisión de material particulado: Las operaciones de excavaciones (cimientos, etc.) y los movimientos de tierra, así como los eventuales movimientos y/o acopio temporario de material, provocan la emisión de partículas al aire, emisión que es variable en función de las condiciones de trabajo.

- Generación de residuos: Se generarán residuos de construcción los cuales incluirán escombros, materiales áridos, plásticos, papeles, cartones, maderas, y su acumulación puede llegar a interferir con los escurrimientos de agua pluvial así como constituirse en focos de proliferación de insectos, roedores y alimañas; generación de aguas residuales (negras y grises) y de residuos sólidos domésticos por actividades diarias del personal encargado de las obras;

- Generación de residuos sólidos: Procedentes de obras de demolición y de restos de materiales de construcción (cemento, concreto, piedra, arena, hierro, madera, cajas, bolsas y otros empaques);

- Condiciones Higiénico Sanitarias: Durante la etapa de construcción se generarán material particulado y VOC’s, (componentes orgánicos volátiles) que pueden afectar con baja incidencia la salud de los vecinos al área de trabajo, razón por la cual se deberán tomar las precauciones para minimizar este efecto.

- Proliferación de Insectos, Roedores, etc.: Como consecuencia de los trabajos a realizar durante la construcción de la obra, esperable que se agudice este problema tanto en el área de ejecución como en aledaños.

- Alteración del Entorno: Las tareas inherentes a la construcción, generarán un cambio negativo moderado y transitorio de las condiciones originales del entorno

- Seguridad Laboral: Dado el tipo de las obras, es de prever que se puedan generar condiciones de riesgo laborales

A continuación, en la Tabla 3, se podrán apreciar las Fuentes Potenciales de Impacto desde el punto de vista matricial:

Tabla 3: Fuentes Potenciales de Impacto Etapa de Construcción

| Componentes Ambientales (CONSTRUCCION ) | Movimiento de Tierra | Obras Civiles | Producción de Desechos | Transporte de Materiales | Instalación / Generación de Actividades y Servicios | Sistema de recolección y tratamiento de agua residual | Sistema de recolección y disposición de desechos sólidos, líquidos, gaseosos | Obtención de agua para uso y doméstico | Contratación de Mano de Obra | Carga y transporte de materiales de construcción | Movimiento de equipo (pesado y liviano) | Protección Física de suelo (control de erosión) | Tráfico de vehículos que acceden al proyecto |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente Físico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aire | X | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  |
| Agua | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suelo | X | X | X | X | X |  | X |  |  | X | X | X | X |  |  |
| Componente Biótico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flora | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fauna | X | X | X |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Componente Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Población | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |
| Actividades Productivas |  | X |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |
| Empleo |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |

Fuente: Elaboración del Consultor.  Septiembre de 2015

4.4 	También pueden generarse impactos negativos tales como: incremento en las emisiones de gases de combustión y de gases de efecto invernadero por operación de maquinaria pesada y circulación de vehículos de alto tonelaje; posibles accidentes de trabajo, derrames de combustible, lubricantes y aceites usados; uso de agua para actividades de construcción; posibles hallazgos fortuitos o imprevistos de restos arqueológicos o históricos; contaminación del aire, suelo, aguas superficiales y subterráneas, erosión, e impermeabilización del suelo.

4.5 	Impactos durante la etapa de operación: Las acciones/actividades que podrán generar impactos negativos y riesgos durante esta etapa incluyen:

- Una mayor demanda de energía y agua potable;

- Generación de aguas residuales (negras y grises) por actividades diarias del personal de los hospitales, centros de salud, puestos de salud y pacientes;

- Generación de residuos sólidos domésticos, por actividades diarias del personal, de los hospitales, centros de salud, puestos de salud y pacientes;

- Generación de aguas residuales hospitalarias contaminadas por actividades en salas de cirugía (en caso de que las hubiere en los hospitales), consultorios médicos, análisis de laboratorios, farmacia incluyendo disposición de fármacos vencidos), y otros;

- Generación de residuos sólidos hospitalarios, incluyendo punzocortantes, residuos bio-infecciosos, farmacéuticos y químicos (metales pesados);

- Generación de gases por horno de incineración (en casos de que los hubiere) de residuos patológicos.

- Generación de residuos líquidos (plasma, sangre, líquidos de la placenta)

A continuación, en la Tabla 4, se podrán apreciar las Fuentes Potenciales de Impacto:

Tabla 4: Fuentes Potenciales de Impacto Etapa de Operación

| Componentes Ambientales (OPERACIÓN) ) | Servicios que prestarán las obras | Desarrollo Social y Bienestar Social de Grupos familiares encia | Producción de Desechos (actividades de mantenimiento) | Transporte de Materiales | Instalación / Generación de Actividades y Servicios | Sistema de cobertura de agua y recolección y tratamiento de agua residual | Sistema de recolección y disposición de desechos sólidos, líquidos, gaseosos | Contratación de Mano de Obra | Movimiento de equipo (liviano) | Protección Física de suelo (control de erosión) | Tráfico de vehículos que acceden al proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente Físico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aire |  |  | X | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Agua |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Suelo |  |  | X | X |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |
| Componente Biótico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flora |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Fauna |  |  | X | X |  | X | X |  | X |  | X |  |  |  |
| Componente Socioeconómico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Población | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  |  |  |
| Actividades Productivas |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Empleo |  |  |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Condiciones Higiénico Sanitarias | X |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X |  |  |  |

Fuente: Elaboración del Consultor.  Septiembre de 2015

- Riesgos Ocupacionales e Impactos Sociales

4.7 	Todas las obras del programa deberán estar en terrenos de propiedad pública, por lo que no debería ser necesaria ninguna expropiación o reasentamiento.

4.8 	Riesgos ocupacionales durante la etapa de construcción: Los principales riesgos durante la etapa de obras se refieren a la seguridad de los trabajadores en el sitio y de los vecinos y transeúntes. Los riesgos ocupacionales típicamente asociados a las obras civiles son de tipo mecánico (caídas a diferente nivel, golpes, etc.), eléctrico y térmico (trabajos en caliente). Asimismo, existe el riesgo de ocurrencia de accidentes en la vía pública por movimiento de maquinaria pesada, lo cual afecta al tráfico vehicular y personal de la comunidad vecina a las obras.

4.9 	Impactos sociales durante la construcción. Adicionalmente a los riesgos de accidentes, existen impactos sobre la calidad de vida de las personas que habitan en las proximidades de la obra, asociados a la generación de ruido, vibraciones, gases y polvo; obstrucción del tránsito por maquinaria y materiales en disposición transitoria; eventual deterioro o rotura de pavimento, etc. Asimismo, la presencia de trabajadores en las áreas siempre causa preocupación por la seguridad de la población y problemas sociales que puedan presentarse.

4.10	Impactos sociales durante la etapa de operación: En cuanto a los impactos sociales y los riesgos durante la fase operativa de los hospitales, centros y puestos de salud, además del impacto altamente positivo asociado al servicio de dichos centros, no se prevén impactos sociales durante la etapa de operación. No obstante, es de vital importancia que los desechos líquidos y sólidos sean manejados con mucha responsabilidad y cuidado para evitar contaminación de los recursos naturales, y evitar la proliferación de roedores y otros animales que pongan en peligro la salud humana y además que puedan surgir epidemias por el mal manejo de estos residuos.

4.11	Ubicación: Por ahora ningún proyecto del Programa está ubicado dentro de un área expuesta a riesgo de desastre por causas naturales. No obstante, si se determina que en estos momentos, alguna de la infraestructura ha quedado expuesta debido a las causas del cambio climático, se deberá omitir la adecuación de ese centro y ver posibilidades en otra área que no esté expuesta. Por otro lado, en general, Panamá no es afectado por erupciones volcánicas, ni terremotos. Los desastres generados por fenómenos naturales se limitan a deslizamientos de tierra, inundaciones causadas por lluvias torrenciales y vientos, con importantes consecuencias para la población y para las edificaciones. Para los efectos de apoyo a la población en caso de desastres, existe el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el cual en coordinación con otras entidades públicas y privadas prestan dicho apoyo.

- Impactos Positivos

4.12 	El programa contribuirá a:

- Fortalecer la capacidad institucional y de gestión del MINSA a nivel central y regional que permita, entre otros, dotarlo de herramientas de planeación, gestión y monitoreo que garanticen la continuidad y calidad en la atención

- Mejorar las condiciones de salud y nutrición de la población de comarcas indígenas y áreas rurales dispersas a través de un mayor acceso, uso y calidad de los servicios de salud.

- Aumento de la autoestima de la población con la calidad de la atención médica

- Aumento de la oferta de infraestructura y equipamiento médico adecuado Mejoramiento de las condiciones higiénico sanitarias

- Aumento de la prestación de servicios especializados en diversas especialidades médicas

- Consolidar redes integradas de servicios de salud para garantizar la armonización de acciones de proveedores en el primer nivel de atención, la mejora de la cartera de servicios según el ciclo de vida y la pertinencia cultural de los servicios

- Mayor capacidad de una población saludable para generar actividades productivas

- Aumento de las actividades económicas relacionadas con la salud

- Generar empleo e ingresos

- Adicionalidad del BID

4.13 	Adicionalmente a los beneficios propios del programa de contribuir a atender a brechas de calidad y cobertura de servicios de salud, entre otros, la intervención del Banco aporta valor agregado en dos aspectos importantes. Primero, la realización del Estudio de Impacto Ambiental o la evaluación ambiental apropiada a las obras de que se trate, destinado a mitigar y compensar por los posibles impactos y Segundo, la realización de la consulta pública para avalar la adecuación de las mencionadas obras.

## MANEJO Y MONITOREO DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES, SOCIALES, DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

- Planes y Sistemas de Manejo

5.1 	Esta sección presenta los planes, programas y mecanismos de gestión que conforman el Sistema de Gestión Ambiental y Social del Programa y que serán utilizados para prevenir, mitigar y compensar los impactos identificados para la construcción y operación de las obras del programa y su monitoreo y supervisión de acuerdo a la normativa local y a las políticas y directrices de salvaguardas del BID.

5.2 	Unidad Ambiental del MINSA (UA). La Unidad Ambiental será la responsable por la ejecución del Programa, acorde a los requerimientos del Contrato de Préstamo. La gestión de la UA se regirá por el Manual Operativo (MO), el cual incluirá, entre otros documentos, los planes ambientales, sociales y de Seguridad Ocupacional, así como las especificaciones técnicas ambientales. Dicha Unidad contará con apoyo de consultoría externa, para los casos en que la complejidad técnica de un tema en particular lo demande.

5.3 	Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS): Lo constituyen el Plan de Gestión Ambiental y Social del Programa (PGAS), y las medidas de mitigación para la construcción y operación de los hospitales, centros y puestos de salud. Con las especificaciones técnicas ambientales correspondientes, se constituirán en las herramientas de gestión ambiental a ser incluidas en el Reglamento Operativo, elemento clave sobre el cual se basará la gestión de la Unidad ambiental (UA). Los PGAS y las especificaciones técnicas ambientales definirán las medidas que la UA deberá implementar para supervisar y prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales y riesgos ocupacionales, implementar mecanismos de compensación por la pérdida de cobertura vegetal, controlar el progreso, garantizar el cumplimiento, e informar de los resultados en las fases de diseño, construcción y operación de las infraestructuras del programa. Tal como se indica en la Sección VI (Requisitos), los documentos de gestión (PGAS, las medidas de mitigación y las especificaciones técnicas ambientales) serán presentados al Banco por la UA para su revisión y aprobación, antes de comenzar con la construcción, expansión o remodelación de cada estructura a ser financiada por el programa.

5.4 	Etapa de Diseño y Construcción: El componente ambiental del Manual Operativo (a través del PGAS) incluirá como mínimo, para la etapa de construcción, los siguientes programas:

- Salud y Seguridad Ocupacional;

- Capacitación Ambiental del Personal de Obra;

- Control Ambiental de las Obras (preparación del terreno, excavaciones, demolición y construcción);

- Compensación para la Eliminación de la Vegetación Arbórea y Recuperación de la Calidad Ambiental (en caso de que la hubiere);

- Gestión de los Residuos Sólidos;

- Gestión de los Residuos Líquidos;

- Gestión de Niveles Sonoros;

- Seguridad Vial y Mantenimiento de Maquinaria;

- Planes de Contingencias; y

- Plan de Consulta Pública / Comunicación; y Mecanismo de Atención a Quejas y Reclamos.

5.5 	Esquema organizacional para la gestión ambiental y social en la etapa de diseño y construcción: La implementación de los planes, sistemas y programas ambientales y sociales de las obras del programa, la preparación de pliegos de licitación y de contratos de locación de obras y servicios, serán responsabilidad de la Unidad Ambiental (UA). Esta supervisará las obras periódicamente, orientando las acciones para satisfacer los siguientes objetivos: i) evaluar las medidas y procedimientos para el Control Ambiental y de Seguridad Ocupacional de las Obras, ii) evaluar cómo se están aplicando los componentes para la gestión ambiental y social, e iii) indicar las medidas para mejorar la calidad ambiental de los proyectos y proponer mejoras en la gestión. Las actividades previstas se llevarán a cabo en concordancia con la normativa ambiental, urbanística y de construcción, así como de Seguridad Ocupacional y de Salud aplicable a nivel estatal y local.

5.6 	La dirección de estas actividades será responsabilidad directa de la Unidad Ambiental. Adicionalmente, la UA contará con la asistencia de personal (ingenieros y arquitectos) encargados de desempeñar las siguientes actividades específicas, entre otras:

- Asistencia técnica en la planificación inicial de las acciones previstas para los proyectos y la revisión periódica de desempeño ambiental y social de los proyectos;

- La verificación de la inclusión de las especificaciones ambientales en los proyectos;

- Preparación de los criterios de elegibilidad ambiental que se incluirán en los documentos de licitación de las obras;

- Apoyo a la toma de decisiones sobre las acciones y procedimientos de las obras, a fin de evitar, mitigar, y controlar, los impactos negativos potenciales o los riesgos de desastres;

- Realizar visitas periódicas a las obras para verificar que se llevan a cabo todas las actividades relacionadas con los temas ambientales y sociales dentro de los estándares recomendados de calidad, y de acuerdo con las condiciones de los permisos y resoluciones ambientales y normas y reglamentos del Ministerio de Ambiente, y del Ministerio de Salud;

- Presentaciones a la Dirección de Evaluación y Ordenamiento Ambiental del Ministerio de Ambiente, con la evaluación periódica de la eficacia de los programas ambientales y sociales relacionados con las intervenciones físicas planificadas y los ajustes necesarios;

- Presentación de las recomendaciones para sanciones de la UA a contratistas de obras en el caso de incumplimiento / no-conformidad con los requisitos ambientales y sociales.

5.7 	Teniendo en cuenta la importancia ambiental que pudiesen tener cualquiera de las zonas y cualquier resistencia que pueda surgir por las ONG’s defensoras del ambiente, se preparará un Estudio Ambiental Categoría I, o evaluación ambiental apropiada a la obra de que se trate, enfocado a la preservación de la vegetación remanente (si la hubiere) y la compensación por los daños en la cobertura vegetal, con su respectivo plan de divulgación y resultados de la consulta pública.

5.8 	Diseño: Los diseños arquitectónicos de todas las obras del programa cumplirán con criterios de sostenibilidad, a través de la incorporación de elementos para el acceso a discapacitados y la promoción de "tecnología verde/greenbuilding". En este sentido, se incluirán elementos en baños, escaleras, puertas, etc., accesibles a discapacitados; y paneles solares para la generación de energía, el desarrollo de proyectos con mayor confort termo-acústico, y el uso de agua de lluvia para lavado de patios y riego de jardines. Todos los elementos para el control, mitigación de impactos ambientales y sociales, y compensación/reforestación si fuese el caso, entre otros estarán incorporados en los diseños y en los presupuestos de obra. A continuación se detallan otras consideraciones importantes para la etapa constructiva en concordancia con la normativa local:

5.9 	Programa de Salud y Seguridad Ocupacional del Trabajador durante la etapa de construcción: Este programa establece las normas de cumplimiento de la ley para el control de la salud y la seguridad operacional, aplicables al personal del contratista de obra. El contratista adoptará medidas para reducir al mínimo el riesgo de accidentes, enfermedades ocupacionales y la transmisión de enfermedades infecciosas. Entre otros, se consideran objetivos específicos del programa: (i) la reducción de los accidentes y problemas de salud en el trabajo; (ii) el establecimiento de pautas de seguridad y salud contractualmente obligatorias y adoptadas sistemáticamente durante la construcción; (iii) la implementación de un sistema de auto-monitoreo rutinario; (iv) el establecimiento de procedimientos para el cumplimiento de las acciones correctivas y las notificaciones en casos de incumplimiento; (v) la capacitación de la mano de obra contratada en el cumplimiento de los procedimientos, normas y reglamentos del Ministerio de Salud y las prácticas generales de gestión ambiental asociadas a sus actividades; (vi) la evaluación y vigilancia de la salud de la mano de obra a través de exámenes médicos iniciales y periódicos; y (vii) la difusión y aplicación de un Código de Conducta y normas de relaciones comunitarias.

5.10 	Las normas y procedimientos del Programa de Salud y Seguridad Ocupacional durante la construcción obedecen a las disposiciones legales sobre la materia, destacando los requisitos del Decreto Ejecutivo No. 21 de 2 de abril de 1997, el cual crea el Comité Técnico Interinstitucional de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional.

- Gestión Ambiental y de Seguridad Ocupacional de aspectos específicos

5.11 	Preparación del Terreno: En caso de que fuese necesario, durante la preparación del terreno, la capa de suelo superficial se separará y almacenará adecuadamente a fin de no interferir con otros servicios de la obra e impedir la erosión. Si el excedente de tierra o de material pétreo no se puede usar en el lugar, el transporte y disposición de este material se ejecutará con el permiso correspondiente. Para el caso de excavaciones y en el caso de que el personal trabaje dentro de la zanja y esta tenga una profundidad de 1.20 metros o mayor se protegerán las paredes de la zanja a fin de evitar derrumbes o accidentes que afecten a los trabajadores.

5.12 	Instalación y operación del contratista: El contratista incluirá edificios temporales para la administración y los servicios, bodegas, cafetería, áreas de acumulación de material, carpintería, alojamiento temporal (habitaciones y baños) y caseta de vigilancia. Todos los puntos de descarga de materiales estarán protegidos contra la erosión. Los patios para la acumulación de material tendrán una pendiente mínima del 2 por ciento. Debido a que estas son instalaciones temporales, se usaran sistemas simplificados de drenaje, prescindiendo de obras en concreto. El movimiento interno debe mantenerse en condiciones óptimas para el tráfico de personas, equipos y vehículos pesados, hasta el cierre de la obra. Se prestará especial atención al control del polvo y el ruido en la obra y su área de influencia directa.

5.13 	Manejo de residuos: La recolección, transporte y eliminación de residuos se llevará a cabo de acuerdo a las normas municipales. Los residuos producidos por la construcción y otros trabajos se recogerán con frecuencia, a fin de no producir olores o proliferación de insectos y roedores. Los desechos serán retirados de la obra de construcción, no admitiéndose ninguna disposición de basura en las áreas de desarrollo y sus alrededores. Las instalaciones deben incluir sistemas de ventilación y sanitarios en número y capacidad adecuada.

5.14	Programa de Demolición: Las obras de demolición, si fuesen necesarias, se realizarán garantizando la calidad del ambiente de acuerdo a las normas municipales. Asimismo, la actividad de demolición debe ser planificada y dirigida por un profesional legalmente calificado, siendo necesaria la presencia de un técnico de Seguridad Laboral, que verifique el uso de los equipos de protección personal para los trabajadores. La población de la zona circunvecina a la demolición debe ser informada con antelación y debidamente aislada de la actividad, evitando contratiempos y accidentes con la comunidad.

5.15	Supresión de vegetación arbórea y compensación: Bajo este programa se compensará el daño ambiental resultante de la tala de los árboles individuales en el área de construcción y/o adecuación de las infraestructuras de salud (si los hubiere). De acuerdo a la normativa local, el programa de compensación se refiere a una propuesta que a través de la UA presentará al Ministerio de Ambiente, quien debe aprobarlo cuando se solicite el permiso para la tala de árboles. Esta propuesta incluirá, como mínimo: i) el dimensionamiento del impacto de la eliminación de los árboles; ii) la compensación ambiental estimada, de acuerdo con los criterios de la legislación y los requisitos del Ministerio de Ambiente; iii) Preparación de la compensación contemplando la cantidad de árboles y la metodología de plantación y mantenimiento.

5.16 	Gestión de residuos y mantenimiento de maquinaria: No se realizarán tareas de mantenimiento de maquinaria en el sitio de la obra. El programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria, se realizará fuera del área del proyecto para evitar derrame de aceites, lubricantes y combustibles que pudieran causar contaminación del suelo. El contratista contará con planos para la dotación de la infraestructura necesaria para el manejo de las aguas residuales domésticas (aguas negras y grises) en la etapa de construcción y para la infraestructura necesaria para el manejo de los desechos sólidos comunes y producto de las actividades de construcción.

5.17	Calidad del aire: El contratista deberá humedecer con agua el suelo del área de construcción periódicamente para evitar la generación de polvo por el transporte de materiales y la movilización de maquinaria. Los transportistas deberán cubrir los volquetes con lona, cuando se realice el transporte de materiales producto del movimiento de tierras (limpieza, excavación), materiales de construcción, así como los escombros, para evitar el desprendimiento del material al suelo y la generación de polvo.

5.18	Hallazgos arqueológicos: A los contratistas se les exigirá que, en el caso de hallazgos arqueológicos o históricos durante las obras, las mismas sean inmediatamente suspendidas, y se comunique a la autoridad competente. Las obras sólo podrán ser reiniciadas con el permiso de dicha autoridad.

5.19 Programa de Contingencias: El contratista tendrá un Programa para Contingencias/Emergencias y dispondrá de material absorbente o anti-derrame (arena) e implementos de limpieza y extintores para utilizarlos de forma inmediata en caso de que existan fugas, derrames o incendios.

5.20	Consulta Pública: a través de la UA, cumplirá con la Directiva B.06 del BID, implementando mecanismos de consulta pública para los proyectos de acuerdo a los términos que oportunamente les sean provistos por el Banco.

5.21	Estas consultas tienen por objeto aclarar e informar a la comunidad acerca de los problemas ambientales derivados de la ejecución de las obras especialmente en lo que respecta a las molestias causadas durante las fases de construcción y operación (polvo, ruido, residuos, aumento del tráfico vehicular, cualquier cambio en las vías de acceso, etc.).

5.22 	Etapa de Operación: El PGAS a ser preparado también incluirá la etapa de operación / funcionamiento de los hospitales, centros y puestos de salud, e incluirá como mínimo los siguientes programas:

  - Salud y Seguridad Ocupacional;

  - Capacitación ambiental del personal del establecimiento de salud;

  - Gestión de los Residuos Sólidos y Hospitalarios;

  - Manejo de las Aguas Residuales y Calidad de los Efluentes;

  - Calidad del Aire;

  - Planes de Emergencia ante Desastres

  - Plan de Gestión Social, incluyendo un sistema de atención a quejas y reclamos.

5.23 	Programa de Salud y Seguridad Ocupacional durante la etapa de operación / funcionamiento

5.24 	Los potenciales daños a la salud y seguridad de los trabajadores de establecimientos de salud también serán prevenidos y controlados a través de la aplicación de las Normas del Ministerio de Trabajo, que establece las directrices básicas para la aplicación de medidas para proteger la seguridad y salud de los trabajadores que prestan servicios de salud, así como los que participan en la promoción y la asistencia a las actividades generales de salud de la población.

5.25 	Manejo de los Residuos Sólidos y Hospitalarios: Específicamente para la gestión interna y externa de los residuos generados por el funcionamiento de los hospitales centros y puestos de salud del programa, se observarán los requisitos del propio MINSA, y las resoluciones que exigen a cada generador de residuos desarrollar e implementar un Plan de Manejo para los Residuos Sólidos y Hospitalarios (PGRSS) aprobado por el MINSA en coordinación con el Ministerio de Ambiente

5.26 	Manejo de las Aguas Residuales: Para el manejo y control de las aguas residuales hospitalarias, todos los proyectos del Programa incluirán plantas de tratamiento de aguas residuales, debidamente aprobadas por las direcciones regionales ambientales correspondientes. Las condiciones y normas de calidad de los efluentes están definidas por las Normas COPANIT.

5.27 	Emisiones a la Atmósfera: Durante el funcionamiento de los hospitales, centros de salud y puestos de salud, los impactos serán controlados por los siguientes: i) las emisiones a la atmósfera como resultado de la operación de los incineradores será controlado por los procedimientos y criterios para la operación de sistemas de tratamiento térmico de residuos y generadores de energía, que serán controlados por la instalación de filtro catalítico. La instalación y operación de incineradores es objeto de resolución de aprobación de Estudio de Impacto Ambiental. Los residuos de establecimientos de salud que se reciben en incineradores serán documentados mediante un registro de datos que contenga al menos la información sobre la fecha de recepción, la cantidad y clasificación de los residuos.

5.28	Emergencias ante Desastres: Los establecimientos de salud del programa pueden estar expuestos a desastres naturales como consecuencia de su ubicación, en especial a las tormentas e inundaciones. Estos riesgos, sin embargo, se han reducido o evitado con su adecuada ubicación y la correcta aplicación de obras de ingeniería civil aplicables. Sin embargo, todos los establecimientos de salud del programa prepararan un plan de emergencias que establezca la capacitación del personal y la comunicación al público, los responsables de implementar el plan, rutas de evacuación, señalización y servicios a ser prestados en caso de emergencias.

5.29 	Sistema de Atención a Quejas y Reclamos: El PGAS incluirá una sección en donde se describa en detalle los mecanismos de comunicación con el público, y atención de quejas y reclamos de los pacientes, y visitantes durante el funcionamiento de los establecimientos de salud. El sistema deberá definir el responsable de recibir las quejas, la forma de presentarlas, el lugar de recepción y el tiempo estimado para responder. El análisis de estos registros permitirá tomar las medidas correctivas cuando corresponda.

5.30 	A continuación, se presentará el PGAS (en el caso de la Legislación Panameña, el Plan de Manejo Ambiental, con las respectivas Medidas de Mitigación)

Tabla 5: Descripción de las Medidas de Mitigación Específicas

| Componente Ambiental | Código | Impacto Potencial | Medidas de Mitigación | Medidas de Compensación | Costo de la medida (B/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aire | AI-1 | Contaminación por fuentes móviles | Exigir a los contratistas maquinarias en buen estado mecánico. | No se requiere | 1,000.00 |
|  | AI-2 | Generación de polvo | Los camiones que viajen en caminos públicos serán equipados con coberturas de lona para evitar la caída de materiales durante su transporte. Las vías dentro del sitio y la carretera y caminos de acceso, serán rociadas regularmente según se requiera para minimizar el levantamiento de polvo. Todos los materiales compilados dentro del área de trabajo deben estar cubiertos con una lona con pesas, para evitar su dispersión por el viento. A los trabajadores se les debe proporcionar máscaras y gafas protectoras, para realizar cualquier operación donde se produzcan concentraciones de material particulado que puedan provocar afecciones respiratorias. | No se requiere | 1,000.00 |
|  | AI-3 | Ruido | Todo equipo debe cumplir con los límites de ruido establecidos para áreas residenciales y de cualquier otro tipo | No se requiere | 1,000.00 |
|  | AI-4 | Olores | Las Plantas de tratamiento de desechos líquidos deben mantener un perfecto funcionamiento y un mantenimiento optimo |  | 1,500.00 |
| Edafología | ED-1 | Generación de desechos de construcción y hospitalarios | Todos los desechos sólidos de origen doméstico o industrial serán clasificados y dispuestos de acuerdo a lo establecido por el contratista solidariamente apoyado por el promotor. El supervisor de campo verificará diariamente al final de la jornada de trabajo, que no existan desechos dentro del área de construcción. | No se requiere | 1,500.00 |
|  | ED-2 |  | Se deberá construir un relleno sanitario para el hospital de Santa Fe y uno para el Hospital de San Félix para los desechos hospitalarios, o en su defecto, verter estos desechos en contenedores especiales para estos fines, (principalmente en las islas de la Comarca Guna Yala), para ser trasladados a los sitios de disposición final. Igual tratamiento por contenedores para desechos peligrosos de los Centros o Puestos de Salud | No se requiere | Se deberá Incluir directamente en costos y presupuesto del proyecto |
|  | ED-3 | Erosión del suelo | Se deben considerar obras de contención y conservación de suelos, así como de restauración: El proyecto debe considerar, dependiendo de la topografía, la aplicación de técnicas de protección física de suelos, estabilización, revegetación y recuperación de áreas intervenidas, así como el establecimiento de un sistema de manejo de escorrentía pluvial, por medio de lagunas de sedimentación (en la etapa de construcción y operación). Respetar en los drenajes y siempre que sea posible, el sistema anterior de las aguas escorrentía. |  | Se deberá Incluir directamente en costos y presupuesto del proyecto |
|  | ED-4 | Pérdida de suelos | Recuperar la cobertura edáfica superficial en los lugares que sean restaurados. |  | Se deberá Incluir directamente en costos y presupuesto del proyecto |
|  | ED-5 | Alteración de las propiedades físicas del suelo | No mitigable |  |  |
|  | ED-6 | Modificación de la capacidad y aptitud actual del suelo | No mitigable |  |  |
|  | ED-7 | Contaminación de los suelos | - Capacitar al personal en la gestión del manejo de residuos. - Establecer contenedores estancos para el almacenamiento de residuos y sustancias químicas contaminantes. - Establecer normas que regulen el uso y manejo de sustancias peligrosas y contaminantes. - Señalizar los lugares de recepción y contención de residuos y los procedimientos generales de manejo. - Aislar áreas de almacenaje de sustancias peligrosas o contaminantes. - Establecer campañas de información y formación a terceros, para el cumplimiento de normas de aseo y cuidado del medio ambiente. - Establecer sanciones por incumplimiento de las normas (multas, despidos). |  | Se deberá Incluir directamente en costos y presupuesto del proyecto |
| Socioeconómico | SE-1 | Condiciones Higiénico Sanitarias | Las poblaciones de las áreas comarcales, se verán beneficiadas de mejores condiciones en dichos centros para la salud, tanto en las instalaciones y equipos de atención, como en las propias infraestructuras |  |  |
|  | SE-2 | Beneficios para la Salud | Todas las poblaciones de las áreas comarcales, se verán beneficiadas de un mejor servicio de salud, sobre todo en el tema materno infantil |  |  |
|  | SE-3 | Generación de Fuentes de Trabajo | Se contratará mano de obra local no especializada de acuerdo sea la necesidad del contratista y el promotor. | No se requiere |  |
|  | SE-4 | Deterioro y obstrucción de las vías públicas | Es responsabilidad solidaria del promotor y el contratista el ttransporte de materiales de acuerdo a los límites de peso permitidos para las calles y vías principales. |  | 1,500.00 |

5.31 	El presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) ha sido preparado tomando como referencia la información obtenida en los trabajos del equipo técnico, la identificación y evaluación de impactos y sobre todo, la exitosa experiencia en la aplicación de las medidas ambientales en proyectos similares durante las actividades, permite ejecutar el PMA sobre los mismos criterios.

5.32	El proyecto, comprende el conjunto de inversiones y actividades que la empresa promotora se compromete a realizar bajo los parámetros técnicos, económicos y ambientales establecidos en la Ley, para que se pueda dar inicio la operación del proyecto.

Los objetivos a lograrse con la preparación del PMA son:

- Revisar en forma oportuna y anticipada, las implicaciones que las actividades de construcción, puedan tener sobre los componentes biofísicos y socio-económicos y culturales del sitio intervenido.

- Identificar y establecer los diferentes componentes del PMA a incluirse en el proyecto.

5.33. 	Ente responsable de la ejecución de las medidas: El ente responsable de la ejecución de las medidas será el promotor (MINSA) junto con el contratista, ya que en el contrato entre la empresa promotora del proyecto, se incluirán cláusulas relacionadas con dicho cumplimiento.

- Monitoreo y Supervisión

5.34	La Unidad Ambiental del MINSA, será la unidad responsable de dar seguimiento a los planes y especificaciones técnicas ambientales del Reglamento Operativo. Estas medidas se establecerán para controlar, dar seguimiento y mitigar los impactos negativos y riesgos socio-ambientales y de Seguridad Ocupacional durante la etapa de construcción, rehabilitación, y durante la etapa de operación de los hospitales, centros de salud y puestos de salud.

5.35	La Unidad Ambiental preparará y presentará al Banco, Informes de Cumplimiento Semestrales durante la ejecución de cada contrato de obra, en conformidad con los términos a ser elaborados oportunamente por el Banco. Dichos Informes incluirán el seguimiento de la gestión ambiental, social y de Seguridad Ocupacional por parte de las empresas constructoras y sus subcontratistas, asegurando el cumplimiento de lo establecido en los respectivos PGAS y en las especificaciones técnicas ambientales y, durante el período de ejecución del Programa, informes anuales relativos a la ejecución de la totalidad de las obras del Programa También, para dar cumplimiento a la normativa local y del Banco, en material ambiental y social, la UA preparará y presentará al Ministerio de Ambiente los reportes de monitoreo y seguimiento establecidos en las condiciones de las resoluciones de aprobación de los estudios de impacto ambiental obtenidas.

5.36	Por su parte, el Banco, a través de la Unidad de Salvaguardas (VPS/ESG), supervisará esta operación dos veces al año a partir de su aprobación por el Directorio para dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos ambientales, sociales y de Seguridad Ocupacional del Contrato de Préstamo.

5.37	A continuación, se presentará, el Monitoreo y Supervisión propiamente dichos. Durante las actividades de construcción se deberán realizar monitoreos ambientales, con el objetivo de poder asegurar, que las operaciones realizadas no afecten, en forma significativa al ambiente, a saber:

5.38	Monitoreo del manejo de desechos sólidos: Tal como ya se ha expuesto, el presente control se realizará mediante la implementación de revisión aleatoria dos veces por semana para determinar la efectividad de la disposición in situ, recolección, transporte y disposición en lugares establecidos para finalmente ir a los vertederos correspondientes.

Tabla 6: Plan de Monitoreo Seis Meses

| Tipo de monitoreo | Acción | Cronograma de ejecución | Criterio legal | Responsable | Costo B/. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medidas preventivas de seguridad y salud ocupacional | Revisión del cumplimiento sobre prácticas, medidas preventivas, e higiene laboral | Trimestral | DGNTI COPANIT 44-2000, 45-2000 | Empresa | 575.00/cada 3 meses |
| Documentación | Crear un archivo de todos los datos monitoreados | Bimestral | Empresarial | Empresa | 275.00/mes |

Observación: La implementación de las medidas de mitigación, seguimiento y monitoreo, se establecen para precisarlas durante las etapas y fases del proyecto, mientras dure su implementación.

5.39	Plan de Prevención de Riesgos: Para la realización de este capítulo se parte del criterio, que siempre es preferible evitar y minimizar la ocurrencia de impactos ambientales y socioeconómicos, antes que mitigarlos o corregirlos, sin embargo, como la implementación del proyecto implica la generación de impactos, se presenta un conjunto de medidas preventivas y mitigantes.

5.40	Las medidas preventivas, son aquellas que se van a incorporar al diseño del proyecto y/o que se van a aplicar con anterioridad a la ejecución de actividades cuyos impactos se pretenden evitar o minimizar.

Objetivos

- Establecer las acciones tendientes a minimizar los impactos sobre el ambiente.

- Proponer medidas que permitan prevenir y mitigar los impactos.

5.41 	Medidas generales de Prevención y Mitigación

- Luego de finalizar la construcción, todos los restos de construcción serán retirados de la franja de dominio, y dicha franja será trabajada para restaurarla en función de lo establecido en el Programa de rehabilitación de áreas afectadas.

- El personal involucrado en las actividades de construcción, deberá recibir conforme lo establece el Plan de Capacitación, la instrucción adecuada respecto a los aspectos básicos de manejo ambiental y seguridad industrial tales como manejo de desechos, seguridad industrial y relaciones comunitarias.

- Contar con un kit de primeros auxilios.

5.42	Medidas Específicas de Prevención y Mitigación

Control de erosión (en caso de que se necesitare)

- El sedimento acumulado deberá retirarse periódicamente y deberá inspeccionarse la cerca para asegurar que su borde inferior siga enterrado.

- Las medidas para estabilización contra la erosión, incluyendo la revegetación, se iniciarán tan pronto como sea factible en las áreas donde las actividades hayan terminado.

- Para evitar la contaminación de los suelos con el equipo utilizado se deberá mantener un nivel apropiado de mantenimiento del equipo.

- Se mantendrá equipo de limpieza de derrames accesible a las áreas de operaciones.

- Se mantendrá equipo de limpieza de derrames accesible a las áreas durante la construcción.

Control de ruido y emisiones atmosféricas

- Todo equipo debe cumplir con los límites de ruido establecidos para áreas comerciales e industriales.

- De generarse un exceso de polvo y olores llevado por el aire durante la construcción y operación, deberán emplearse inmediatamente medidas adecuadas para el control de los mismos.

- Los equipos y máquinas recibirán un mantenimiento regular y permanecerán en buenas condiciones de funcionamiento para evitar e impedir emisiones excesivas.

Manejo de desechos

- Todos los desechos sólidos de origen doméstico o industrial serán clasificados y dispuestos de acuerdo a lo establecido en el Plan de Manejo de Desechos de este estudio.

- Toda el área del Derecho de Vía de la tubería deberá mantenerse libre de desechos.

- El supervisor de campo verificará diariamente al final de la jornada de trabajo, que no existan desechos dentro del área de construcción.

5.43. 	Plan de Manejo de Desechos (PMD): Las actuales regulaciones ambientales requieren de la adecuación de varias alternativas de manejo de desechos, que solas o combinadas van a permitir el almacenamiento temporal, la minimización, el tratamiento, el re-uso y/o reciclado, o la disposición final.

Se ha previsto que el Programa de Manejo de Desechos (PMD) cumpla apropiadamente con los siguientes requisitos legales ambientales:

Objetivos

Las metas y objetivos del Plan de Manejo Desechos (PMD) para el presente proyecto incluyen:

- Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales aplicables.

- Eliminar, prevenir o minimizar los impactos ambientales vinculados a la generación de desechos.

- Reducir los costos asociados con el manejo de desechos y la protección del ambiente, instruyendo e incentivando a los empleados y trabajadores, a disminuir la generación de desechos y a manejarlos eficientemente de acuerdo a las alternativas escogidas.

Actividades Para posibilitar la obtención de un PMD específico para las condiciones ambientales y operacionales en las que se va a implementar el proyecto, se ha procedido a establecer un marco metodológico que recoge los siguientes puntos:

La lista de desechos La adecuada identificación de los desechos es la actividad más importante en las operaciones diarias correspondientes al PMD del proyecto, para así escoger el conjunto de alternativas técnicas más apropiadas para su tratamiento y disposición final.

Manejo de desechos

A continuación se describen las medidas básicas que se utilizarán para el almacenamiento temporal y disposición de los desechos sólidos y líquidos:

- Se deberá mantener un registro que incluya cantidades y métodos de manejo empleado para todos los desechos

- Los recipientes de desechos serán revestidos o construidos de materiales compatibles con los desechos almacenados.

- Papeles de origen sanitario y doméstico se juntarán en recipientes plásticos debidamente cerrados para evitar la presencia de roedores, moscas y otros insectos, para su posterior disposición en el Vertedero correspondiente.

- Los envases plásticos se almacenarán en una canasta y/o tanque metálico o plástico, para su posterior reciclaje; lo mismo se puede aplicar al caso de los restos de madera, antes de su reúso como estacas o su disposición final para el reciclaje en el primer caso.

- Ningún hidrocarburo líquido o residuos sólidos que contengan hidrocarburos, será drenado o descargado al medio.

- Para la operación, se deberá construir un relleno sanitario para el hospital de Santa Fe y uno para el Hospital de San Félix para los desechos hospitalarios, o en su defecto, verter estos desechos en contenedores especiales para estos fines, (principalmente en las islas de la Comarca Guna Yala), para ser trasladados a los sitios de disposición final. Igual tratamiento por contenedores para desechos peligrosos de los Centros o Puestos de Salud

Minimización de Desechos

Se refiere a los métodos y tecnologías destinados a la reducción o minimización de la cantidad de desechos en su fuente de origen y/o del riesgo que representa para el ser humano y el ambiente.

La adecuación de estrategias concretas relacionadas con determinadas modificaciones en las operaciones, no contaminantes, el oportuno mantenimiento de maquinarias y equipos y el costo de disposición de elementos sobrantes, son factores claves para la correcta aplicación de esta alternativa.

La reducción en fuentes de los desechos generados es una de las alternativas más ampliamente aceptada. Las actividades a seguirse serán:

- Desechos como latas; restos de comida; chatarra, baterías, papel, mangueras, aceites, lubricantes se encuentran entre aquellos cuya generación puede reducirse, implementando adecuadas técnicas de capacitación al personal y utilización para cada caso.

- Con este antecedente y con el fin de aplicar la política de minimización de desechos, se deberá realizar una capacitación al personal conforme lo establece el Plan de Capacitación.

Reciclado

- Envases de metal, vidrio o plástico, deben nuevamente ser utilizados para contener aquellos fluidos que inicialmente lo hicieron.

- La chatarra, otras piezas metálicas, mangueras usadas podrían transportarse y entregarse en los sitios de reciclaje. Lo mismo puede hacerse con los envases plásticos y vidrio que no hayan contenido productos tóxicos e inflamables.

5.44. 	Auditoría Ambiental y Social: Se incluirá una auditoría/evaluación socio-ambiental de los hospitales en los cuales se intervendrá. Esta evaluación tiene como finalidad confirmar la calidad de la Gestión Ambiental, Social, Seguridad y Salud Ocupacional de estos hospitales, y tener la oportunidad de identificar debilidades que se podrían corregir en las siguientes áreas, principalmente: manejo de desechos sólidos (domésticos y hospitalarios); descargas de efluentes hospitalarios y domésticos; emisiones de gases a la atmósfera por uso de incineradores y generadores de energía; aspecto de seguridad ocupacional para trabajadores dentro del hospital (actividades de construcción y operación), pacientes y visitantes; calidad de agua potable; y medidas para el ahorro de recursos tales como agua y energía.

## REQUISITOS A SER INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE PRÉSTAMO

6.1	Durante la ejecución del programa se dará cumplimiento a los planes, programas, requisitos y directrices contenidas en el Manual Operativo del Programa.

6.2	Previo a convocar a la licitación para la construcción o rehabilitación de cada obra de las infraestructuras de salud, se deberá presentar al Banco evidencia de que se cuenta con la posesión legal del terreno donde se construirá la obra.

6.3 	Antes del Inicio de las Obras, el MINSA, a través de la UA deberá presentar, para revisión y aprobación del Banco:

- Estudio de Impacto Ambiental o evaluación ambiental apropiada que se acuerde con el Banco;

- El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS);

- Los resultados de la consulta pública;

- Especificaciones técnicas de adquisición de bienes para asegurar el cumplimiento de los requerimientos asociados a la calidad de las emisiones líquidas y gaseosas, según se indique en el PGAS);

- Planos de diseño arquitectónicos final de la obra, para asegurar que: i) incluya facilidades de acceso para discapacitados; ii) haya considerado las características climáticas de la zona de manera de promover la eficiencia energética de la edificación y un micro clima agradable al interior de la misma; iii) contemple los conceptos y principios de eficiencia en el consumo del agua y la energía; y iv) incluya adecuada señalización interna para evacuaciones en caso de emergencias, incendios u otros riesgos de desastres;

- Permisos ambientales, sanitarios y de construcción que hayan sido obtenidos o estén en proceso de consecución. El Contratista habrá cumplido con los requisitos establecidos para la obtención de los permisos específicos correspondientes (incineradores, plantas de tratamiento de aguas residuales y otras, de ser el caso), verificando la construcción en cumplimiento con las especificaciones del diseño para estas obras;

6.4	Presentación de Informes de Cumplimiento Ambiental, Social y de Seguridad Ocupacional semestrales durante la ejecución de cada contrato de obra y, durante el período de ejecución del Programa, informes anuales relativos a la ejecución de la totalidad de las obras del Programa.

6.5	El Banco, por su parte, a través de la Unidad de Salvaguardas (VPS/ESG), supervisará esta operación dos veces al año a partir de su aprobación por el Directorio para dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos ambientales, sociales y de Seguridad Ocupacional especificados en el Contrato de Préstamo

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor ha considerado que las visitas de campo, las cuales fueron de vital importancia para la consulta ciudadana, y verificar “in situ” las infraestructuras que van a ser adecuadas, lo cual le dio una clara idea de los posibles impactos en la etapa de construcción y operación de dichas infraestructuras, ha decidido plasmar algunas conclusiones y recomendaciones; unas provenientes de la población encuestada, y otras como resultado de las observaciones directas del propio consultor:

Conclusiones

- Como impactos positivos de las adecuaciones, el común denominador fue que las mismas contribuirán con el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la población

- De igual manera, la generación de fuente de empleo aunque sea temporal en la fase de construcción (adecuación), mejorará el estilo de vida de los moradores y vecinos que serán beneficiados

- Como impactos negativos, la preocupación de los moradores, los cuales coincidieron en las tres comarcas, independientemente del grado de escolaridad, se centró en el manejo de desechos líquidos y sólidos, tanto de los hospitales principalmente, como de los Centros y Puestos de Salud, e incluso de la comunidad en general

- Solo existe una Planta de Tratamiento de aguas residuales, la cual está ubicada en el nuevo hospital de Santa Fe, sin embargo, el propio hospital aún no ha iniciado operaciones

- De gran importancia también para las tres áreas, es el hecho de que tienen problemas con el agua potable y la electricidad. La primera escasea mucho, y la segunda tiene grandes fluctuaciones, o sencillamente no hay por periodos, lo que hace que muchos equipos costosos se hayan “quemado” por dichas fluctuaciones principalmente en el hospital de San Félix

- El mal manejo que se le da en la actualidad a los desechos líquidos y sólidos en todas las áreas, podría ocasionar grandes problemas de salubridad, lo cual empaña el interés de las autoridades de mejorar la atención en la salud de dichas comunidades

Recomendaciones

- Es imperante que, paralelamente con la adecuación de los centros mencionados, se construyan Plantas de Tratamiento de desechos líquidos y Rellenos Sanitarios, los cuales podrían ser los depositantes finales de Hospitales, Centros y Puestos de Salud que estén dentro de la Comarca respectiva

- Para el caso de las islas de la Comarca de Guna Yala, dentro del Programa de Mejoramiento de la Equidad, y Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Ministerio de Salud, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la Empresa SIGIL Consulting Group ha presentado un Plan de Gestión de Residuos para el Hospital de Aligandí, el cual, a juicio del Consultor, cumple con todos los estándares internacionales para el buen manejo de los desechos líquidos y sólidos. Dicho Plan bien puede ser implementado no solo para el hospital, sino que, para otras infraestructuras de salud en las islas, que en menor grado pueden estar contaminando el ambiente, repercutiendo en las propias personas.

- Se recomienda además, tal como lo plasma SIGIL en el documento antes mencionado, que es importante “evaluar y reconsiderar la disposición final de los residuos para lo cual se deberá pedir apoyo técnico y de orientación al Ministerio de Salud con el fin de buscar las mejores alternativas de tratamientos previos antes de ser quemados y dispuestos en botaderos cercanos a la isla donde se encuentra el hospital”

- SIGIL también presentó dentro del marco del Programa antes mencionado, la “Guía Metodológica que pueda ser aplicada por el equipo directivo, asistencial y operativo de los hospitales en la línea del comité de gestión de desechos establecido en cada lugar”, la cual, de igual manera, se recomienda sea aplicada en todos los centros de atención médica (Hospitales, Centros y Puestos de Salud)

- Como parte de la solución del problema de la basura en Aligandí (tanto del hospital, como de la propia comunidad), se recomienda que, una vez construidos el relleno sanitario en tierra firme y la planta de tratamiento de aguas servidas, se capacite y se llegue a un acuerdo con la comunidad, para que se utilice alguna área adecuada como centro de acopio de la basura en contenedores, y luego ser trasladada a tierra firme para que reciba el tratamiento adecuado

- Para el caso del hospital de Santa Fe, se recomienda la puesta en marcha del hospital lo más pronto posible, para evitar mayor deterioro de la infraestructura y los equipos allí existentes

- Se debe construir un relleno sanitario en los terrenos del propio hospital, toda vez que existe suficiente superficie de terreno para hacerlo

- Para el caso del hospital de San Félix, de igual manera, SIGIL, preparó un Plan de Gestión de Residuos, el cual, al igual que el de Aligandí, es altamente recomendable que sea implementado

- Una vez en operación las plantas de tratamiento y los rellenos sanitarios, es de suma importancia, el monitoreo y seguimiento del funcionamiento adecuado de dichas infraestructuras