|  | # Fuentes de Financiamiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Método de | Precalificación | Aviso Específico |  |
| Adquisiciones Principales del | BID | Local/Otro | Adquisiciones |  | de Adquisiciones | Estatus |
| Proyecto | (%) | (%) |  | SI/NO | Fecha tentativa de publicación |  |
| 1. BIENES |  |  |  |  |  |  |
| - Bienes |  |  |  |  |  |  |
| - Equipamiento Des. Rural |  |  | 15 LP |  |  |  |
| (16 proyectos) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 164,213,1 | 87 % | 13% | 1 LPN | NO | 2do. Semestre 2004 | 14 Pendientes |
| - Bienes 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Equipamiento Educación |  |  |  |  |  |  |
| (23 proyectos) |  |  | 17 LP |  |  |  |
| - Monto: US $ 1.903.107,94 | 66 % | 34 % | 6 LPN | NO | 2do. Semestre 2004 | 12 Pendientes |
| - Bienes 3 |  |  |  |  |  |  |
| - Equipamiento Salud |  |  |  |  |  |  |
| (2 proyectos) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 8.525,99 | 85 % | 15 % | 2 LP | NO | 2do. Semestre 2004 | 2 Pendientes |
| - Bienes 4 |  |  |  |  |  |  |
| - Equipamiento Energía |  |  |  |  |  |  |
| (5 proyectos) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 130.347,5 | 71 % | 29 % | LPN | NO | 2do. Semestre 2004 | 5 Pendientes |
| - Bienes 5 |  |  |  |  |  |  |
| - Fortalecimiento Institucional |  |  |  |  |  |  |
| (9 proyectos) |  |  | 8 LP |  |  |  |
| - Monto: US $ 121.470,95 | 69 % | 31 % | 1 LPN | NO | 2do. Semestre 2004 | 8 Pendientes |
| - Bienes 6 |  |  |  |  |  |  |
| - Suministros |  |  |  |  |  |  |
| (10 proyectos) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 49.790,01 | 85 % | 15 % | 10 LP | NO | 2do. Semestre 2004 | 10 Pendientes |

|  | # Fuentes de Financiamiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Método de | Precalificación | Aviso Específico |  |
| Adquisiciones Principales del | BID | Local/Otro | Adquisiciones1 |  | de Adquisiciones | Estatus2 |
| Proyecto | (%) | (%) |  | SI/NO | Fecha tentativa de publicación |  |
| 2. OBRAS |  |  |  |  |  |  |
| - Obra 1 |  |  |  |  |  |  |
| - Infraestructura Desarrollo |  |  |  |  |  |  |
| Rural |  |  |  |  |  |  |
| (29 proyectos) |  |  | 15 LP |  |  |  |
| - Monto: US$ 1.772.636,36 | 81% | 19% | 14 LPN |  | 2do. Semestre 2004 | 21 Pendientes |
| - Obra 2 |  |  |  |  |  |  |
| - Infraestructura Educación (51 proyectos) |  |  | 30 LP |  |  |  |
| - Monto: US$ 2.571.055,24 | 70 % | 30 % | 21 LPN |  | 2do. Semestre 2004 | 5 Pendientes |
| - Obra 3: |  |  |  |  |  |  |
| - Infraestructura Energía |  |  |  |  |  |  |
| (39 proyectos) |  |  | 16 LP |  |  |  |
| - Monto: US$ 2.220.031,63 | 83% | 17% | 23 LPN |  | 2do. Semestre 2004 | 24 Pendientes |
| - Obra 4: |  |  |  |  |  |  |
| - Infraestructura Prevención |  |  |  |  |  |  |
| (12 proyectos) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US$ 3.620.11,94 | 80% | 20% | 12 LPN | NO | 2do. Semestre 2004 | 0 Pendiente |
| - Obra 5: |  |  |  |  |  |  |
| - Infraestructura Prevención al Medio |  |  |  |  |  |  |
| Ambiente (1 proyecto) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US$ 1,949.874,07 | 80 % | 20 % | 1 LPN |  | 2do. Semestre 2004 | Pendiente |
| - Obra 6: |  |  |  |  |  |  |
| - Infraestructura Salud |  |  |  |  |  |  |
| (3 proyecto) |  |  | 1 LP |  |  |  |
| - Monto: US$ 545.924,25 | 76 % | 24 % | 2 LPN | NO | 2do. Semestre 2004 | 3 Pendientes |
| - Obra 7: |  |  |  |  |  |  |
| - Infraestructura Transporte |  |  |  |  |  |  |
| (1 proyecto) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 62.737,17 | 90 % | 10 % | 1 LPN | NO | 2do. Semestre 2004 | Pendiente |
| - Obra 8: |  |  |  |  |  |  |
| - Equipamiento Urbano |  |  |  |  |  |  |
| (1 proyecto) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 192.879,57 | 70 % | 30 % | 1 LPN | NO | 2do. Semestre 2004 | Pendiente |
| - Obra 9: |  |  |  |  |  |  |
| - Infraestructura Fortalecimiento Institucional |  |  |  |  |  |  |
| (1 proyecto) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 142.500 | 80 % | 20 % | 1 LPN | NO | 2do. Semestre 2004 | Pendiente |

|  | # Fuentes de Financiamiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Método de | Precalificación | Aviso Específico |  |
| Adquisiciones Principales del | BID | Local/Otro | Adquisiciones1 |  | de Adquisiciones | Estatus2 |
| Proyecto | (%) | (%) |  | SI/NO | Fecha tentativa de publicación |  |
| 3. SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |
| - Capacitación |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo Rural (18 proyectos) |  |  |  |  |  |  |
| Firma Consultora |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 335.575,76 | 77% | 23% | 18 LP | NO | 2do. Semestre 2004 | 15 Pendientes |
| - Capacitación |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo Energía (12 proyectos) |  |  |  |  |  |  |
| Firma Consultora |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 10.275,08 | 85% | 15% | 12 LP | NO | 2do. Semestre 2004 | 2 Pendientes |
| - Capacitación |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo Fortalecimiento Institucional (9 proyectos) |  |  |  |  |  |  |
| Firma Consultora |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 134.109,98 | 79% | 21% | 9 LP | NO | 2do. Semestre 2004 | 8 Pendientes |
| - Capacitación |  |  |  |  |  |  |
| - Protección al Medio Ambiente (1 proyectos) |  |  |  |  |  |  |
| Firma Consultora |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 36.268 | 75% | 25% | 1 LP | NO | 2do. Semestre 2004 | 1 Pendientes |
| 3. SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |
| - Fortalecimiento Municipal |  |  |  |  |  |  |
| - Fortalecimiento Institucional (1 proyectos) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 33.360 | 60% | 40% | 1 LP | NO | 2do. Semestre 2004 |  |
| 3. SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |
| - Asistencia Técnica |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo Rural (5 proyectos) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 106.850,29 | 86% | 14% | LP | NO | 2do. Semestre 2004 | 5 Pendientes |

|  | # Fuentes de Financiamiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Método de | Precalificación | Aviso Específico |  |
| Adquisiciones Principales del | BID | Local/Otro | Adquisiciones1 |  | de Adquisiciones | Estatus2 |
| Proyecto | (%) | (%) |  | SI/NO | Fecha tentativa de publicación |  |
| 3. SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |
| - Supervisión |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo Rural (38 proyectos) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 127.677,58 | 83% | 17% | LP | NO | 2do. Semestre 2004 | 30 Pendientes |
| - Supervisión |  |  |  |  |  |  |
| - Educación (196 proyectos) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 184.507,63 | 69% | 31% | LP | NO | 2do. Semestre 2004 | 53 Pendientes |
| - Supervisión |  |  |  |  |  |  |
| - Energía (49 proyecto) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 106.588,85 | 83 % | 17% | LP | NO | 2do. Semestre 2004 | 23 Pendientes |
| - Supervisión |  |  |  |  |  |  |
| - Prevención (7 proyectos) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto US $ 49.370,63 | 70 % | 30 % | LP | NO | 2do. Semestre 2004 |  |
| - Supervisión |  |  |  |  |  |  |
| - Prevención del Medioambiente (2 proyecto) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US$ 44.818,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 % | 20 % | LP | NO | 2do. Semestre 2004 | 2 Pendientes |
| - Supervisión |  |  |  |  |  |  |
| - Salud (3 proyecto) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US$ 28.728,64 |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 % | 23 % | LP | NO | 2do. Semestre 2004 | 3 Pendientes |
| - Supervisión |  |  |  |  |  |  |
| - Transporte (1 proyecto) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US$ 3.133,83 | 90% | 10 % | LP | NO | 2do. Semestre 2004 |  |
| - Supervisión |  |  |  |  |  |  |
| - Fortalecimiento (10 proyecto) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US$ 22.983,85 | 75% | 25 % | LP | NO | 2do. Semestre 2004 | 9 Pendientes |
| - Supervisión |  |  |  |  |  |  |
| - Equipamiento Urbano (1 proyecto) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US$ 8.130 | 70% | 30 % | LP | NO | 2do. Semestre 2004 | 1 Pendiente |

Notas: 	LPI: Licitación Pública Internacional	LPN: Licitación Pública Nacional 		CP: Comparación de Precios

CD: Contratación Directa sin Competencia	LP: Licitación Privada			AD: Administración Directa

La terminología a utilizar será: 	Pendiente/Adjudicado/Cancelado

1 Notas: 	LPI: Licitación Pública Internacional	LPN: Licitación Pública Nacional 		CP: Comparación de Precios

CD: Contratación Directa sin Competencia	LP: Licitación Privada			AD: Administración Directa

2 La terminología a utilizar será: 	Pendiente/Adjudicado/Cancelado

1 Notas: 	LPI: Licitación Pública Internacional	LPN: Licitación Pública Nacional 		CP: Comparación de Precios

CD: Contratación Directa sin Competencia	LP: Licitación Privada			AD: Administración Directa

2 La terminología a utilizar será: 	En proceso/Adjudicado/Cancelado

1 Notas: 	LPI: Licitación Pública Internacional	LPN: Licitación Pública Nacional 		CP: Comparación de Precios

CD: Contratación Directa sin Competencia	LP: Licitación Privada			AD: Administración Directa

2 La terminología a utilizar será: 	En proceso/Adjudicado/Cancelado