PLAN DE ADQUISICIONES (SERVICIOS DE CONSULTORIA)

# PRESTAMO 1050/SF-BO PROAGUAS

Semestre: Enero a Junio de 2005

| Adquisiciones Principales del Proyecto | ## Fuentes de Financiamiento |  | Método de Adquisiciones ¹ | #### Precalificación | Aviso Específico de Adquisiciones | ### Estatus ² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### BID (%) | ## Local /Otro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### SI /NO | Fecha tentativa de publicación |  |
| ## PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL UCP-PROAGUAS |  |  |  |  |  |  |
| PF – 37 Elaboración de la “Guía y Software de Implementación de los Componentes Técnicos, Sociales y de Gestión del Sistema Condominial de Alcantarillado Sanitario” $us 25.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| PF – 38 Estrategia para la Implementación de la Educación Sanitaria en el Sistema Formal de Educación en Bolivia; $us 40.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| PF – 39 Apoyo Logístico para Actividades de Evaluación y Monitoreo en el Area Rural; $us 30.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| PF – 40 Elaboración de la Norma y Reglamento de Recolección de Aguas Pluviales Recuperadas para Consumo Humano; $us 20.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| PF – 41 Selección de Tecnologías y Análisis de Costos en Sistemas de Potabilización de Agua y Tratamiento de Aguas Residuales; $us 125.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| PF – 42 Organización de eventos para implementar el Plan de Capacitación y Difusión; $us 40.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| PF – 43 Impresión de Materiales, Reglamentos, Normas y Guías; $us 5.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| PF – 44 Sensibilización para mitigar el impacto de los residuos sólidos en las fuentes de agua y planteamiento de soluciones para mitigación y normatividad; $us 25.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| PF – 45 Estudio de la estrategia para la incorporación del enfoque de equidad de género, en proyectos de saneamiento básico; $us 20.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| PF – 46 Estrategia de participación de las familias y comunidades rurales en la gestión, operación y mantenimiento de proyectos de saneamiento básico, en el marco de las mancomunidades municipales; $us 30.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| PF – 47 Estrategia de integración con los niveles prefecturales para la gestión integral y sinérgica de los municipios pequeños; $us 25.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| PF -48 Apoyo a las EPSAs en la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas servidas (caso Batallas); $us 10.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| ## PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL VSB – RIATS/SIAS |  |  |  |  |  |  |
| C8. Empresa Consultora: Organización Institucional del VSB y su reracionamiento con el MSOP; $us 20.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| C9. Empresa Proveedora de Equipos; $us 35.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| C10. Empresa Especializada en Capacitación de Eventos; $us 15.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| C11. Empresa Especializada en Organización y Métodos; $us 20.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| C12. Empresa Consultora : Implementación de la FUNDASAB, $us 34.200.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| C13. Empresas Ejecutoras, ONGs: Proyecto Piloto en Tecnologías Apropiadas; $us 50.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| C16. Especialista en Apoyo Social y Asuntos de Género; $us 15.600.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| C17. Especialista en Ciencias Sociales; $us 15.600.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| C18. Empresa Consultora Acreditación de Laboratorios; $us 25.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| C 19. Especialista para Control de Calidad de Agua; $us 15.600 | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| C 21. Elaboración de Reglamentos de la Política Financiera del Sector; $us 44.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| C26. Empresas Proveedoras de Equipos para Asistencia Técnica y Capacitación; $us 85.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| C30. Empresas Proveedoras de Sotware Especializado GIS: BEYOND 2020; | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| C31. Empresas Proveedoras de Cartografía Digitalizada | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| C32. Entidades de Capacitación: Diseño de Manuales y Capacitación; $us 74.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |
| C36. Empresa Consultora: Socialización de las RIATS/SIAS; $us 75.000.- | 100 % | 0 % | LP | NO | 1er. Semestre 2005 | ## Pendiente |