PLAN DE ADQUISICIONES – PRESTAMO BID 1050/SF-BO - 2

PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA PEQUEÑOS MUNICIPIOS “PROAGUAS”

|  | # Fuentes de Financiamiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Método de | Precalificación | Aviso Específico |  |
| Adquisiciones Principales del | BID | Local/Otro | Adquisiciones |  | de Adquisiciones | Estatus |
| Proyecto | (%) | (%) |  | SI/NO | Fecha tentativa de publicación |  |
| 1. BIENES |  |  |  |  |  |  |
| EL FPS NO HA PREVISTO ADQUISICIÓN DE BIENES EN EL COMPONENTE DE INVERSIÓN BAJO SU CARGO |  |  |  |  |  |  |

PLAN DE ADQUISICIONES – PRESTAMO BID 1050/SF-BO - 2

PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA PEQUEÑOS MUNICIPIOS “PROAGUAS”

|  | # Fuentes de Financiamiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Método de | Precalificación | Aviso Específico |  |
| Adquisiciones Principales del | BID | Local/Otro | Adquisiciones1 |  | de Adquisiciones | Estatus2 |
| Proyecto | (%) | (%) |  | SI/NO | Fecha tentativa de publicación |  |
| 2. OBRAS |  |  |  |  |  |  |
| - Obra 1 |  |  |  |  |  |  |
| - Sistemas de agua potable y/ó alcantarillado |  |  |  |  |  |  |
| (94 proyectos) |  |  |  |  |  |  |
| (82 procesos) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US$ 6,677,970 | 75% | 25% | LPN | NO | 2do. Semestre 2003 | En proceso |
| - Obra 2: |  |  |  |  |  |  |
| - Sistemas de agua potable y/ó alcantarillado |  |  |  |  |  |  |
| (426 proyectos) |  |  |  |  |  |  |
| (410 procesos) | 75% | 25% | LPN | NO | 1er. Semestre 2004 | En proceso |
| Monto: US$ 18,876,014 |  |  |  |  |  |  |
| - Obra 3: |  |  |  |  |  |  |
| - Sistemas de agua potable y/ó alcantarillado |  |  |  |  |  |  |
| (120 proyectos) |  |  |  |  |  |  |
| (100 procesos) | 75% | 25% | LPN | NO | 2do. Semestre 2004 | En proceso |
| Monto: US$ 6,017,737 |  |  |  |  |  |  |

PLAN DE ADQUISICIONES – PRESTAMO BID 1050/SF-BO - 2

PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA PEQUEÑOS MUNICIPIOS “PROAGUAS”

|  | # Fuentes de Financiamiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Método de | Precalificación | Aviso Específico |  |
| Adquisiciones Principales del | BID | Local/Otro | Adquisiciones1 |  | de Adquisiciones | Estatus2 |
| Proyecto | (%) | (%) |  | SI/NO | Fecha tentativa de publicación |  |
| 3. SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |
| - Preinversión |  |  |  |  |  |  |
| - Sistemas de agua potable y alcantarillado (362 proyectos) (320 procesos) |  |  |  |  |  |  |
| Firma Consultora |  |  |  |  |  |  |
| Monto: US $ 1,412,171 | 75% | 25% | LP | NO | 2do. Semestre 2003 | En proceso |
| - Preinversión |  |  |  |  |  |  |
| - Sistemas de agua potable y alcantarillado (184 proyectos) (40 procesos) |  |  |  |  |  |  |
| Firma consultora |  |  |  |  |  |  |
| Monto: US $ 449,985.00 | 75% | 25% | LP | NO | 2do. Semestre 2004 | En proceso |

PLAN DE ADQUISICIONES – PRESTAMO BID 1050/SF-BO - 2

PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA PEQUEÑOS MUNICIPIOS “PROAGUAS”

|  | # Fuentes de Financiamiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Método de | Precalificación | Aviso Específico |  |
| Adquisiciones Principales del | BID | Local/Otro | Adquisiciones1 |  | de Adquisiciones | Estatus2 |
| Proyecto | (%) | (%) |  | SI/NO | Fecha tentativa de publicación |  |
| 3. SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |
| - Supervisión |  |  |  |  |  |  |
| - Sistemas de agua potable y alcantarillado |  |  |  |  |  |  |
| Consultores individuales (128 proyectos) (100 procesos) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 319,215 | 75% | 25% | LP | SI | 2do. Semestre 2003 | En proceso |
| - Supervisión |  |  |  |  |  |  |
| - Sistemas de agua potable y alcantarillado |  |  |  |  |  |  |
| Consultores individuales (392 proyectos) (250 procesos) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 1,227,102 | 75% | 25% | LP | SI | 1er. Semestre 2004 | En proceso |
| - Supervisión |  |  |  |  |  |  |
| - Sistemas de agua potable y alcantarillado |  |  |  |  |  |  |
| Consultores individuales (120 proyectos) (40 procesos) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 590,809 | 75% | 25% | LP | SI | 2do. Semestre 2004 | En proceso |

PLAN DE ADQUISICIONES – PRESTAMO BID 1050/SF-BO - 2

PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO PARA PEQUEÑOS MUNICIPIOS “PROAGUAS”

|  | # Fuentes de Financiamiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Método de | Precalificación | Aviso Específico |  |
| Adquisiciones Principales del | BID | Local/Otro | Adquisiciones1 |  | de Adquisiciones | Estatus2 |
| Proyecto | (%) | (%) |  | SI/NO | Fecha tentativa de publicación |  |
| 3. SERVICIOS DE CONSULTORIA |  |  |  |  |  |  |
| - Desarrollo comunitario (capacitación) |  |  |  |  |  |  |
| - Sistemas de agua potable y alcantarillado |  |  |  |  |  |  |
| Consultores individuales (130 proyectos) (93 procesos) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 909,700 | 75% | 25% | LP | SI | 1er. Semestre 2004 | En proceso |
| - Desarrollo comunitario (capacitación) |  |  |  |  |  |  |
| - Sistemas de agua potable y alcantarillado |  |  |  |  |  |  |
| Consultores individuales (394 proyectos) (250 procesos) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 2,079,640 | 75% | 25% | LP | SI | 1er. Semestre 2004 | En proceso |
| - Desarrollo comunitario (capacitación) |  |  |  |  |  |  |
| - Sistemas de agua potable y alcantarillado |  |  |  |  |  |  |
| Consultores individuales (120 proyectos) (40 procesos) |  |  |  |  |  |  |
| - Monto: US $ 931,988 | 75% | 25% | LP | SI | 2do. Semestre 2004 | En proceso |

Notas: 	LPI: Licitación Pública Internacional	LPN: Licitación Pública Nacional 		CP: Comparación de Precios

CD: Contratación Directa sin Competencia	LP: Licitación Privada			AD: Administración Directa

La terminología a utilizar será: 	Pendiente/Adjudicado/Cancelado

1 Notas: 	LPI: Licitación Pública Internacional	LPN: Licitación Pública Nacional 		CP: Comparación de Precios

CD: Contratación Directa sin Competencia	LP: Licitación Privada			AD: Administración Directa

2 La terminología a utilizar será: 	Pendiente/Adjudicado/Cancelado

1 Notas: 	LPI: Licitación Pública Internacional	LPN: Licitación Pública Nacional 		CP: Comparación de Precios

CD: Contratación Directa sin Competencia	LP: Licitación Privada			AD: Administración Directa

2 La terminología a utilizar será: 	En proceso/Adjudicado/Cancelado

1 Notas: 	LPI: Licitación Pública Internacional	LPN: Licitación Pública Nacional 		CP: Comparación de Precios

CD: Contratación Directa sin Competencia	LP: Licitación Privada			AD: Administración Directa

2 La terminología a utilizar será: 	En proceso/Adjudicado/Cancelado

1 Notas: 	LPI: Licitación Pública Internacional	LPN: Licitación Pública Nacional 		CP: Comparación de Precios

CD: Contratación Directa sin Competencia	LP: Licitación Privada			AD: Administración Directa

2 La terminología a utilizar será: 	En proceso/Adjudicado/Cancelado