Cooperación Técnica

Apoyo a la Gestión Ambiental y al Manejo de los Desechos Sólidos en Managua

Nicaragua

(NI-T1042)

## Términos de Referencia

Julio 2006

- Antecedentes

  - Con cerca de un millón de habitantes y 540 km2 de extensión, Managua es el centro urbano más importante de Nicaragua, concentrando el 24,6% (censo 2005) de la población del país. Es la capital política y el centro económico, y su importancia está creciendo debido a una migración desde las zonas rurales. El municipio de Managua está dividido en seis distritos que cuentan con delegaciones distritales de la Alcadía. Según la constitución de la República de Nicaragua los municipios son autónomos, y su organización y funciones se establece en las Leyes de Municipios (Leyes 40 y 261 del 1997). Entre las funciones municipales principales se encuentran: la construcción y mantenimiento del drenaje pluvial, recolección y disposición de desechos sólidos, planificación y control del desarrollo urbano y uso del suelo, y protección del medio ambiente.

  - Apoyada por el Programa de Modernización de la Alcaldía de Managua (ALMA), financiado por el BID (2001-2006), la ALMA ha realizado esfuerzos en: i) fortalecimiento de los distritos y participación ciudadana; ii) implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA); y iii) proyectos piloto de educación ambiental en barrios marginales y recolección de desechos sólidos. No obstante, la falta de planificación y fiscalización del uso de suelos, el incremento de nuevos barrios marginales espontáneos con limitado acceso a servicios básicos, el hábito existente en la población de botar la basura doméstica y comercial en las calles, cauces y botaderos ilegales, inversiones privadas en urbanizaciones sin acompañamiento de inversiones adecuadas en sistemas de drenaje pluvial, y débil gestión ambiental de las actividades económicas, sigue provocando un impacto negativo en la calidad ambiental y la salud de la población.

  - La actividad económica en Managua está dominada por el sector terciario que genera enormes volúmenes de basura, incrementando tensiones al sistema de recolección y disposición en el sitio oficial y la lucha constante contra los botaderos ilegales. Además, existe una gran cantidad de micro y pequeñas empresas (MyPES), en muchos casos domiciliarias, en las que se manipula y trabaja con todo tipo de materiales, entre ellos productos tóxicos, en todo el territorio de Managua. Las tecnologías utilizadas son artesanales, no cumplen con normas ambientales y ocupan como depósitos de sus desechos los patios de sus viviendas, predios vacíos, cauces y sectores periféricos de la ciudad, produciendo una serie de problemas de contaminación y salud de los ciudadanos.

  - Managua está situada en la cuenca Sur del Lago de Managua que está dividida en 3 subcuencas, incluyendo 9 cauces que cruzan la ciudad, los cuales llevan las aguas pluviales con alta concentración de sólidos en suspensión y desechos sólidos causando altos riesgos de inundaciones, deslaves, y de la salud ciudadana. Los receptores finales de los cauces son la Lagunas Tiscapa y el Lago de Managua que por la misma razón sufren de altos niveles de contaminación. Los procesos de erosión y sedimentación de tierra se han agravado por la creciente actividad de tala ilegal de árboles para leña y actividades agrícolas en la cuenca alta, que no aplican medidas de conservación de suelos.

  - Con la ALMA el Banco está preparando un nuevo Programa (NI-L1010) para dar continuación a la modernización municipal de Managua con un enfoque principal en gestión ambiental urbana. Financiado por el Fondo Danés, que maneja el Banco, el objetivo de la presente consultoría es apoyar con estudios específicos al diseño y preparación del nuevo Programa y brindar cooperación técnica para reforzar i) la gestión ambiental municipal, ii) el sistema de recolección de desechos sólidos, y iii) el manejo integrado de cuencas y ordenamiento territorial.

  - Gestión ambiental municipal. ALMA organiza sus actividades en gestión ambiental bajo la Dirección General de Medio Ambiente y Urbanismo (DGMA). La DGMA está organizada en tres Direcciones: Gestión Ambiental (DGA), Urbanismo, y Catastro. Además, cuenta con dos instancias que responden directamente a la Dirección general: un Centro de Información Ambiental, que cuenta  con estudios de ecología, cuencas, áreas vulnerables, fuentes principales de contaminación, etc., y el Departamento de Inspección Ambiental Municipal (recién creado). La DGMA coordina sus actividades con la Dirección General de Obras y Servicios Municipales, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) y otras instituciones. Apoyada por el Programa BID/ALMA de Modernización de la Alcaldía, la DGMA ha desarrollado un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que en coordinación con MARENA, evalúa y da seguimiento a los proyectos de construcción y emprendimientos económicos en el municipio. El Sistema cuenta con una ventanilla única donde los inversores pueden hacer todos los trámites relacionados a permisos para nuevos proyectos de construcción. El sistema también cuenta con instrumentos de evaluación de riesgos ambientales y de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mitigación Ambiental elaborado para cada proyecto según su riesgo ambiental. No obstante, el alcance de la gestión de este sistema es limitado si se compara con la magnitud de las necesidades en el sector de MyPES. El sistema solamente alcanza a una parte del sector formal, cuando el inversionista se acerca a la Ventanilla Única o cuando tiene que renovar su matricula.

  - Para aumentar la presencia en el terreno y reforzar el control y aplicación de multas ambientales, en febrero del 2006 ALMA crea el Cuerpo de Inspectores Ambientales. En este marco, se inició la capacitación y equipamiento al cuerpo de 41 inspectores, pero faltan aún diseñar instructivos y formatos que faciliten la aplicación de las normativas ambientales. La DGA también cuenta con un departamento de educación ambiental que desarrolla campañas en escuelas y barrios, promoviendo la participación ciudadana en la protección ambiental con mayor enfoque en los desechos sólidos y en la salud. Sin embargo, no se cuenta con programas e instrumentos específicos que permitan llegar a las MyPES y apoyarles en el cambio de actitud, manejo de materiales peligrosos, residuos líquidos y sólidos, y la salud ocupacional bajo una visión integrada de desarrollo empresarial.

  - Hasta el momento los tres elementos en la gestión ambiental: evaluación y seguimiento; educación; e inspección, funcionan en una forma aislada y poco descentralizada a las delegaciones distritales. La consultoría apoyará la integración de actividades y la descentralización funcional incluyendo una nueva definición de roles y responsabilidades, el desarrollo de instrumentos para promover cambios de actitud y tecnología en el sector informal de MyPES, y establecimiento de procedimientos de supervisión y monitoreo de la gestión ambiental descentralizada.

  - Sistema de recolección de desechos sólidos. El servicio de recolección de basura es el servicio con más importancia en los gastos corrientes de ALMA. Sin embargo, la Dirección de Limpieza Pública no cuenta con datos sistematizados y procesados que permitan calcular y monitorear la eficiencia y sosteniblidad económica del servicio. Se estima que la actual recolección de basura de ALMA es 50 % subvencionada y tiene una cobertura entre 80-90 % de las viviendas. Tomando como base la información del catastro (que está bastante completa y actualizada en 2005) solamente se cobra a 41% de los clientes existentes. Por otra parte, no se han actualizado las tarifas desde el 1991.

  - La recolección por la Dirección de Limpieza Pública de la ALMA cubre 90 % de los barrios de Managua. Sin embargo por la falta de sensibilización y educación ambiental, se estima que 25 % de la basura se queda en las calles, los botaderos ilegales y los cauces. La limpieza de las calles, los botaderos ilegales y los cauces están bajo la responsabilidad de las delegaciones distritales, las cuales están restringidas en recursos y equipamiento para cumplir con esta tarea. Para mejorar la cobertura y con apoyo de fondos del Programa BID de Modernización de la ALMA, la misma está ejecutando proyectos pilotos de formación y apoyo a microempresas recolectoras de basura en barrios marginales con difícil acceso para los camiones de la ALMA. Con el apoyo del gobierno de Italia a la recolección de desechos sólidos se tienen previstas nuevas inversiones en equipos, educación y comunicación social, y micro-créditos para las microempresas recolectoras.

  - Para complementar estos esfuerzos de mejorar el sistema de recolección, la consultoría apoyará un análisis integral de la sostenibilidad económica y la eficiencia del servicio de recolección de los desechos sólidos y propondrá diferentes modelos tarifarios, de cobranza, de planificación y organización de la recolección, y de tercerización.

  - Manejo integrado de cuencas. Apoyada por el Programa BID/MARENA POSAF I (Programa Socio Ambiental y Desarrollo Forestal) (1995–2001) y la Alcaldía de Ámsterdam (1998), ALMA ha avanzado en estudios de cuencas e identificación de obras ambientales de estabilización de los cauces y construcción de micro-presas para detener y filtrar el agua pluvial. Las inversiones han sido mayormente en la Subcuenca II donde está situada la mayor parte de la población de Managua y el enfoque ha sido en obras del sistema de drenaje pluvial sin aplicación de instrumentos para recuperar los costos de las obras y servicios ambientales. Reconociendo la necesidad de plantear un enfoque más integrado que abarque todo el territorio y el uso de suelo de la Cuenca Sur, ALMA ha iniciado el desarrollo de un esquema institucional de mancomunidad e instrumentos de ordenamiento territorial y manejo integrado de la Cuenca Sur. Este proyecto requiere un proceso de consolidación y de aprendizaje a mediano plazo.

  - Como un proyecto piloto de menor escala, ALMA ha solicitado al Banco apoyo para establecer el manejo integrado de la Subcuenca III bajo un esquema de mancomunidad entre Managua y los otros municipios ubicados en la misma Subcuenca. En 2003, se elaboró con fondos noruegos el Estudio Agroecológico y de Drenaje Pluvial de la Subcuenca III de la Cuenca Sur del Lago de Managua. De acuerdo con el concepto del nuevo Programa BID/ALMA la Consultoría apoyará el estudio de factibilidad y otras actividades de preparación, incluyendo la constitución de la mancomunidad y el desarrollo de estrategias para la recuperación de costos de obras y servicios ambientales.

  - El BID, trabajando en coordinación con ALMA, busca contratar una firma consultora con demostrada experiencia internacional en gestión ambiental municipal, análisis de la sostenibilidad y eficiencia de sistemas de recolección de desechos sólidos y manejo de cuencas en zonas urbanas, para llevar a cabo los estudios necesarios, el desarrollo de instrumentos y la capacitación del personal ambiental de ALMA para preparar el nuevo Programa BID/ALMA.

- Objetivos

  - El objetivo de la consultoría es apoyar la preparación de un nuevo programa del Banco con la ALMA, cuyo enfoque es la gestión ambiental urbana, tomando en cuenta los avances y lecciones aprendidas del Programa de Modernización de ALMA (NI-0111).

  - Los objetivos específicos son:

- reforzar la gestión ambiental municipal a través de mejorar la integración de la evaluación, seguimiento, inspección y educación ambiental, y descentralización operativa;

- realizar un estudio integral de la sostenibilidad económica y eficiencia del servicio de recolección de los desechos sólidos e identificar modelos e instrumentos de mejoras;

- proporcionar asesoramiento jurídico e institucional para constituir la Mancomunidad para el cuenca Sur del Lago de Managua e identificar  mecanismos para la recuperación de costos de obras y servicios ambientales municipales;

- realizar los estudios y análisis que apoyan a la preparación del nuevo Programa BID/ALMA de inversión en Gestión Ambiental Urbana

- Actividades y tareas de la firma consultora

  - Para el logro de los objetivos, la ejecución de las actividades de la consultoría está programada para un período estimado de 10 meses distribuido en dos fases: Fase I diagnóstico y reforzamiento, y Fase II estudios preparatorios para el Programa.

  - Las actividades de la Fase I deberán ser realizadas simultáneamente buscando sinergias entre los replanteamientos organizativos y funcionales y el desarrollo de nuevos instrumentos. Las actividades están clasificadas en tres categorías:

    - Gestión ambiental municipal

    - Sistema de recolección de desechos sólidos

    - Manejo de cuencas y ordenamiento territorial

  - Las actividades de la Fase II, que se desarrollarán en acuerdo con la conceptualización en proceso del nuevo programa, están clasificadas en las siguientes categorías:

  - EIA u otros estudios ambientales

  - Evaluación del impacto económico y social

  - Manejo de la calidad ambiental

  - La firma consultora preparará un Plan de Trabajo detallado ilustrando los vínculos entre las varias actividades y productos que deberán facilitar la preparación del nuevo Programa. Para apoyar a las actividades de la consultoría se provee una lista de recursos de información relacionados a cada categoría de actividades, Sin embargo, la firma consultora no deberá limitarse a ellos.

- A.	Fase I: Diagnóstico y Reforzamiento

  - Las actividades de esta fase ayudarán al BID y a la ALMA a refinar la propuesta de actividades para el nuevo Programa, y en preparar y fortalecer a la ALMA para ejecutar el Programa.

- Gestión ambiental municipal:

  - El objetivo de estas actividades es realizar un análisis del funcionamiento y eficiencia de la gestión ambiental municipal, plantear esquemas de roles y funciones que aseguren tener presencia en el terreno a través de las delegaciones distritales, y desarrollar instrumentos especiales para mejorar la gestión ambiental de las MyPES.

  - En estricta coordinación con el personal de la DGMA y las Delegaciones Distritales, y usando talleres de trabajo y capacitación, la firma consultora llevará a cabo las siguientes tareas:

    - Revisión de los procedimientos y arreglos institucionales de la evaluación, seguimiento, inspección y educación ambiental, con el fin de proponer reajustes para asegurar el funcionamiento integrado, y aumentar la eficiencia y sostenibilidad del sistema, incluyendo ingresos por el procesamiento del aval ambiental municipal  y esquemas de cobras bajo el concepto que el que contamina paga. Se buscará descentralizar las tareas e involucrar a las Delegaciones Distritales para asegurar la presencia en el terreno y participación de los ciudadanos.

    - Definición de los pasos necesarios y costos para obtener la certificación de la ALMA con ISO 14001 para consolidar la memoria institucional y asegurar un funcionamiento estable y progresivo en el tiempo de los procedimientos, roles y responsabilidades en la gestión ambiental.

    - Desarrollar herramientas específicas para el Cuerpo de Inspectores.

    - Identificar incentivos y desarrollar instrumentos para apoyar a las MyPES en mejoras tecnológicas y manejo de residuos bajo un enfoque de desarrollo empresarial. Se revisarán y utilizarán experiencias de otros países y municipios con problemas similares.

- Productos

- Revisión del sistema de gestión ambiental y un plan de reajustes implementado.

- Plan de actividades indicativas para la certificación con ISO 14001.

- Herramientas específicas para el cuerpo de inspectores.

- Incentivos e instrumentos para promover la gestión ambiental de MyPES.

- El personal de la DGMA y las Delegaciones Distritales capacitados en aplicación de los productos mencionados arriba.

- Recursos

- Legislación ambiental de Nicaragua: http://www.ccad.ws:9010/legislacion/Nicaragua.html

- Ordenanza No. 02-2006 “Daños y Multas Ambientales en el municipio de Managua”

- “Inventario de Actividad Económica y Generación de Residuos en la Ciudad de Managua”. Alcaldía de Managua, Dirección General del Medio Ambiente, Nov 2003

- CEPAL , etc

- Manejo de desechos sólidos

  - El objetivo de estas actividades es complementar los esfuerzos que la Dirección de Limpieza Pública ya tiene en curso para desarrollar un sistema de planificación operativo del servicio de recolección, realizar un estudio integral de la sostenibilidad económica y eficiencia del servicio de recolección, e identificar modelos e instrumentos de mejoras.

  - En estricta coordinación con el personal de la Dirección de Limpieza Pública y las Delegaciones Distritales, y usando talleres de trabajo y capacitación, la firma consultora llevará a cabo las siguientes tareas:

    - Analizar la gestión financiera y el esquema terifario del servicio de recolección de desechos sólidos con el fin de conocer la sostenibilidad económica y la eficiencia operativa del servicio. En coordinación con actividades que la ALMA ya viene ejecutando, se desarrollará un sistema de información que permita monitorear el costo y eficiencia del servicio continuamente. Basado en el análisis y en coordinación con el Departamento de Recaudaciones, se propondrán diferentes modelos de cobranza y tarifas diferenciadas, y un Plan de Trabajo para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad financiera del servicio.

    - Analizar la distribución de roles y responsabilidades entre la Dirección de Limipieza Pública, las Delegaciones Distritales y los microempresas colectoras para complementar los esfuerzos en curso para desarrollar un sistema para planificación operativa del servicio y la utilización de equipos. Se propondrán alternativas para la organización y terciarización del servicio.

- Productos

- Análisis de la eficiencia y sostenibilidad económica del servicio de recolección de desechos sólidos.

- Sistema de monitoreo de la eficiencia y sostenibilidad económica del servicio de recolección de desechos sólidos.

- Modelos de cobranza y tarifas diferenciadas por el servicio.

- Plan de trabajo para mejorar la eficiencia y sostenibilidad financiera del servicio de recolección.

- Alternativas para la planificación, organización, y eventual terciarización del servicio.

- El personal de la Dirección de Limpieza Pública capacitado en aplicación de los productos mencionados arriba.

- Recursos

- Inventario de Actividad Económica y Generación de Residuos en la Ciudad de Managua. Alcaldía de Managua, Dirección General del Medio Ambiente, Nov 2003.

- Diagnóstico de la Situación Financiera de la Municipalidad de Managua y Evaluación de la Capacidad de Pago del Crédito del BID. César Vargas Consultor, julio 2006; etc.

- Manejo de cuencas y ordenamiento territorial

  - El objetivo de estas actividades es apoyar a la constitución del marco institucional para el manejo mancomunado de la Cuenca Sur del Lago de Managua y sus Subcuencas, y desarrollar instrumentos para la recuperación de costos de obras y servicios ambientales en la cuenca.

  - En estricta coordinación con la DGMA y los otros municipios de la mancomunidad de la Cuenca sur del Lago de Managua ,y usando talleres de trabajo, la firma consultora llevará a cabo las siguientes actividades:

- a.	Proporcionar asesoramiento jurídico e institucional para apoyar la constitución de la Mancomunidad para la Cuenca Sur del Lago de Managua particularmente en sus funciones relacionadas con la gestión ambiental, el manejo de cuencas, y el ordenamiento territorial.

    - Basándose en un inventario de experiencias municipales de la región, se identificarán opciones para el financiamiento sostenible de las obras y servicios ambientales municipales dentro del marco legal actual. Se propondrán las modificaciones en la política y la administración financiera de ALMA, y en el proceso de comunicación social para realizar su plena implementación. Asimismo, se apoyará la aprobación e implementación de los mecanismos de recuperación aprobados.

- Productos

- Plan de acción legal e institucional para la constitución de la Mancomunidad.

- Propuesta de mecanismos para recuperación de costos y un plan de implementación.

- Recursos

- Política de cuencas de Managua.

- Experiencias de otros países en financiamiento sostenible y recuperación de costos de obras y servicios ambientales; etc.

- Fase II: Estudios preparatorios para el Programa

  - Las actividades de esta fase apoyarán a la ALMA y el BID con estudios y análisis preparatorios para los componentes del nuevo Programa ALMA/BID, de acuerdo con el diseño acordado.

  - En estricta coordinación con el personal de la DGMA, las Delegaciones Distritales y otros municipios relevantes, la firma consultora llevará a cabo las siguientes tareas:

    - EIA de obras. En el caso que fuese necesario para cumplir con los requerimientos de MARENA y la política ambiental del Banco, la firma consultora realizará las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) de las obras que serán financiadas por el nuevo Programa ALMA/BID.

    - Evaluación del impacto económico y social. Se efectuará una evaluación de los impactos económicos y sociales directos e indirectos del Programa con el fin de maximizar los impactos positivos. Se analizará la distribución de beneficios y la “voluntad de pagar” de los beneficiarios, y se diseñarán los mecanismos de recuperación de costos. También se definirán actividades dirigidas a asegurar la equidad de la participación de mujeres y otros grupos vulnerables en las actividades del Programa, y se identificarán los mecanismos o intermediarios que se utilizarán para garantizar la participación de las comunidades asentadas en las zonas atendidas por el Programa.

    - Monitoreo de la calidad ambiental. Se diseñará un sistema de monitoreo de la calidad ambiental del área atendida por el Programa, con indicadores clave de sedimentación, basura y otros componentes de contaminación de suelos, agua y aire, atención a denuncias, puntos y frecuencias de tomas de pruebas y recolección de datos. Después de la definición de los indicadores se construirá la línea base. En el caso de variables para los cuales no se puede construir la línea base en el tiempo disponible de la consultoría, se identificará la metodología para obtenerla.

- Productos

- EIA de las obras en caso que fuese necesario

- Evaluación del impacto económico y social del Programa

- Propuesta de mecanismos de recuperación de costos

- Sistema de monitoreo de la calidad ambiental del área atendida

- Recursos

- Política de cuencas de Managua

- Estudios de la Subcuenca III financiado por los noruegos; etc.

- Responsabilidades Generales de la Consultoría

  - De acuerdo con lo previsto en el convenio de creación del Fondo Danés de Consultores el contratista debe de ser una firma consultora o un consorcio de firmas donde al menos el 50% de los recursos del contrato serán utilizados para financiar servicios de consultoría de consultores individuales daneses o firmas incorporadas, registradas, o con oficina principal en Dinamarca. Hasta 50% de los recursos del contrato podrá ser utilizado para financiar servicios de consultoría de consultores nacionales de los países beneficiarios del Fondo, o de otros países miembros del Banco que mantengan en el Banco fondos de consultores que de forma recíproca permitan al menos un 50% de recursos no atados a la nacionalidad del Fondo respectivo. Los consultores con nacionalidad nicaragüenses tendrán preferencia.

  - La firma/consorcio debe tener experiencia internacional en gestión ambiental municipal, análisis de la sostenibilidad y eficiencia de sistemas de recolección de desechos sólidos y manejo de cuencas en zonas urbanas en Centroamérica (preferiblemente) o Sudamérica. La firma deberá demostrar poseer la infraestructura humana-técnica y equipos necesarios para llevar a cabo los objetivos de los presentes términos de referencia. Parte del equipo técnico deberá tener conocimiento previo de la problemática ambiental y manejo de cuencas en Managua. La consultora deberá llevar a cabo todas las actividades necesarias y suficientes para obtener los objetivos específicos mencionados anteriormente.

  - La duración estimada de la consultoría será de 10 meses después de haber firmado el contrato. La firma consultora deberá contratar un grupo multidisciplinario de especialistas, y será responsable  de proporcionar los CV de los profesionales. El equipo de especialistas estará conformado (de manera indicativa) por los siguientes:

Coordinador técnico del Proyecto (a ser contratado para la duración de la consultoría)

# Especialista en sistema de gestión ambiental municipal incluyendo ISO 14001

Especialista en gestión ambiental y desarrollo empresarial de MyPES

Especialista en análisis financiero y de organización de recolección de desechos sólidos

Especialista en evaluación y monitoreo ambiental

Especialista en manejo de cuenca y ordenamiento territorial

Especialista en instrumentos de recuperación de costos de obras y servicios ambientales

Asesor institucional legal (nacional)

Coordinador técnico del Proyecto (nacional, tiempo completo)

Consultores nacionales de apoyo.

  - La consultoría se realizará principalmente en Managua. La ALMA facilitará una oficina con acceso a impresora y línea teléfono. Además la alcaldía apoyará con instalaciones, servicios, y materiales para talleres, y servicios básicos, infraestructura, mobiliario y transporte. La firma consultora debe contar con el equipo de computadoras necesario, y todo el restante apoyo de equipos para realizar las actividades descritas en los términos de referencia.

- Informes

  - A lo largo de la consultoría la firma consultora presentará los siguientes informes.

  - Plan de trabajo con énfasis en Fase I. Después de 2 semanas de firmarse el contrato se deben presentar un plan de trabajo de 10 meses con actividades detalladas de la Fase I que llevará a cabo cada especialista, el cronograma para la presentación de informes y los talleres de trabajo. El plan de trabajo incluirá una descripción de la forma y metodologías de trabajo del equipo de consultores y la coordinación de las actividades específicas con el personal de la DGMA, la Dirección de Limpieza Pública y las Delegaciones Distritales.

  - Informe de avance #1. A los 3 meses de la firma del contrato, la firma consultora deberá presentar un informe de avance incluyendo una breve memoria del progreso de las actividades, incluyendo actividades específicas de los especialistas individuales y resúmenes de talleres de trabajo con el personal de la ALMA y otras reuniones de consulta con municipios e instituciones relevantes para la gestión ambiental, desechos sólidos y manejo de cuencas en Managua. Además el informe deberá incluir los siguientes productos y todos los anexos relacionados bajo las tres categorías de la consultoría en la fase I:

    - Gestión ambiental municipal

- Revisión del sistema de gestión ambiental y un plan de reajustes. Herramientas específicas para el cuerpo de inspectores. Inventario de experiencias de otros países en incentivos e instrumentos para promover la gestión ambiental de MyPES bajo un enfoque de desarrollo empresarial.

    - Manejo de desechos sólidos

- Análisis de la eficiencia y sostenibilidad económica del servicio de recolección de desechos sólidos y una propuesta de modelos de cobranza y tarifas diferenciadas por el servicio. Propuesta de un sistema de monitoreo de la eficiencia y sostenibilidad económica del servicio de recolección de desechos sólidos. Propuesta preliminar de alternativas para la planificación, organización, y eventual terciarización del servicio.

- c.	Manejo de cuencas y ordenamiento territorial

- Inventario de experiencias municipales de otros países, en recuperación de costos de obras y servicios ambientales. Propuesta preliminar de mecanismos para el financiamiento sostenible de obras y servicios ambientales en la cuenca. Propuesta de las responsabilidades y constitución de la mancomunidad para el manejo de cuenca y ordenamiento territorial, que pueda servir como el marco institucional del nuevo Programa.

  - Además el informe incluirá un Plan de Trabajo para la Fase II de la consultoría para los estudios preparatorios del nuevo Programa, basados en el concepto acordado del Programa. El Plan debe incluir actividades detalladas, que llevará a cabo cada especialista y una descripción de la forma y metodologías de trabajo del equipo de consultores.

  - Informe de avance #2. A los 6 meses de la firma del contrato, la firma consultora presentará un informe de avance incluyendo una breve memoria del progreso de las actividades, incluyendo actividades específicas de los especialistas individuales y resúmenes de talleres de trabajo, y de capacitación del personal de la ALMA. Además, el informe deberá incluir los siguientes productos y todos los anexos relacionados bajo las tres categorías de la Fase I de la consultoría:

    - Gestión ambiental municipal

- Informe de avances en la implementación del plan de reajustes y actividades de capacitación al personal ambiental de ALMA. Incentivos e instrumentos ajustados a la realidad de Managua para promover la gestión ambiental de MyPES bajo un enfoque de desarrollo empresarial. Plan de actividades indicativas para la certificación con ISO 14001.

    - Manejo de desechos sólidos

- Plan de trabajo para mejorar la eficiencia y sostenibilidad económica del servicio de recolección de desechos sólidos.  Propuesta final de alternativas para la planificación, organización y eventual tercerización del servicio. Informe de actividades realizadas de capacitación al personal de Limpieza Pública y de las Delegaciones Distritales.

    - Manejo de cuencas y ordenamiento territorial

- Plan de acción legal y institucional para la constitución de la Mancomunidad. Propuesta de mecanismos de recuperación de costos y un plan de implementación.

    - Estudios preparatorios para el Programa

- En el caso necesario EIA preliminares de las obras que serán financiadas por el Programa. Evaluación preliminar del impacto económico y social del Programa y propuesta de recuperación de costos (usando los resultados del punto c). Sistema de monitoreo de la calidad ambiental del área atendida.

  - Informe final. Antes de finalizar el contrato, se deberá presentar el informe final que incluirá todos los productos finales mencionados arriba.

  - Todos los productos serán preparados en consulta con el Equipo de Proyecto del Banco y la Dirección General de Proyectos de la ALMA y un grupo de trabajo formado por técnicos de la Dirección de Medio Ambiente y Urbanismo, la Dirección de Servicios y Obras Municipales y las Delegaciones Distritales. Todos los productos deberán ser enviados electrónicamente al Equipo de Proyecto del BID. El informe final además debe ser enviado en copia impresa por medio de la Representación del BID en Nicaragua.

  - El trabajo se contratará por suma alzada (lump sum contract) y los pagos se realizarán de acuerdo a la presentación y aprobación de los productos descriptos anteriormente.

- Coordinación

  - El Banco a través de la División de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Departamento Regional II es la entidad ejecutora de la consultoría. El Banco ha asignado un Equipo de Proyecto incluyendo una especialista de la Oficina de País en Nicaragua.  El Equipo de Proyecto del BID incluye a: Hazel Pordoy (COF/CNI); Priscilla Phelps (RE2/EN2); y Rikke Olivera (RE2/EN2), jefa de Equipo de Proyecto.

  - La responsabilidad básica para la coordinación contractual y administración de esta consultoría corresponderá a Rikke Olivera (RE2/EN2) rikkeo@iadb.org con el apoyo de los miembros del Equipo de Proyecto.

  - Las responsabilidades para la supervisión técnica serán compartidas por la Dirección General de Proyectos de la ALMA y el Equipo de Proyecto del Banco.

“Inventario de Actividad Económica y Generación de Residuos en la Ciudad de Managua”. Alcaldía de Managua, Dirección General del Medio Ambiente, Nov 2003. Según el inventario más del 60% de los sitios visitados (casi 800 representando 34 diferentes rubros) carecen de control y manejo de desechos.

Durante el 2005 y al primer trimestre de 2006, los Departamentos de Evaluación y Seguimiento Ambiental han concluido 210 evaluaciones a proyectos  provenientes de la Ventanilla Única de la Construcción, 101 evaluaciones de proyectos existentes, y se ha dado seguimiento a 117 proyectos y 86 denuncias ambientales

Ordenanza No. 02-2006 “Daños y Multas Ambientales en el municipio de Managua”

En relación a la disposición final, ALMA está participando en un proyecto, recién iniciado y apoyado por el BID, para construir un/os rellenos sanitarios para todo el área metropolitana.

Acordado en la carta de intenciones entre las 12 municipalidades ubicadas en la cuenca Sur del Lago de Managua el 19 de abril de 2005.

Acordado en la carta de intenciones entre las 12 municipalidades ubicadas en la cuenca Sur del Lago de Managua el 19 de abril de 2005.