**Presupuesto detallado**

|  |  |
| --- | --- |
| **Categorías** | **Total US$** |
| **Diseño de nuevas normativas y ordenanzas** | |
| 2 consultores (1 urbanista + 1 legal) x 10 días de trabajo x 550 x día | 11.000 |
|  |  |
| **Revisión del inventario y catalogación de la edificación de valor patrimonial** | |
| 1 consultor senior x 6 días x 550 x día = 3.300  4 consultores juniors x 10 días x 250 x día = 10.000 | 13.300 |
| . |  |
| **Identificación de proyectos pilotos de intervención** | |
| 2 consultores seniors x 20 días x 550x día = 22,000  3 consultores junior x 40 días x 250 x día = 30.000 | 52.000 |
|  |  |
| **Sostenibilidad social y económica de la rehabilitación urbana** | |
| 1 consultor senior (coordinador del trabajo) x 8 días x 550 = 4.400  2 consultores seniors (especialistas) x 4 días x 550 = 4.400  2 consultores junior x 8 días x 250 = 4.000  1 consultor senior (coordinador del trabajo) x 8 días x 550 = 4.400  2 consultores seniors (especialistas) x 4 días x 550 = 4.400  2 consultores junior x 8 días x 250 = 4.000 | 25.600 |
|  |  |
| **Fortalecimiento institucional** | |
| 2 consultores (1 urbanista +1 legal) x 10 días de trabajo x 550 x día | 5.500 |
| Actividades con las instituciones locales (seminarios, cursos, capacitación, etc. | 10.000 |
|  |  |
| Costos de materiales, comunicaciones | 10.000 |
|  |  |
| Viajes y per diem  Estimado en:   * 10 air tickets x US$1.500 = 15.000 * 90 días de permanencia en Santa Ana x US$84 = 7.600 | 22.600 |
|  |  |
| **TOTAL** | **150.000** |