DOCUMENTO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

NO AUTORIZADO PARA USO PÚBLICO

HONDURAS

Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica

(HO-L1186)

Propuesta de Desarrollo de la Operación

Plan de Monitoreo y Evaluación

Índice

I.	Introducción	3

Zona Norte: (i) ampliación de las SE SPSS, SBV; y (ii) reconstrucción de la LT SBV-SPSS de 138kV sobre nueva estructura e instalación simultáneamente de un nuevo circuito en 230kV (48km). Las SE SPSS y SBV representan refuerzos nacionales en el marco del SIEPAC.	3

Zona Centro: (i) ampliación de las SE Laínez y Miraflores; y (ii) construcción de la LT Laínez Miraflores en 138 kV.	3

II.	Plan de Monitoreo	4

A.	Resultados esperados e indicadores	4

B.	Recopilación de Información e Instrumentos	8

C.	Presentación de informes	9

D.	Coordinación del Seguimiento, Plan de Trabajo y Presupuesto	9

III.	Plan de Evaluación	11

A.	Principales Preguntas de la Evaluación	11

B.	Conocimiento existente	11

C.	Metodología de evaluación	14

D.	Coordinación de la Evaluación, Plan de Trabajo y Presupuesto	15

# Introducción

  - El objetivo general del programa es reforzar el STN mediante financiamiento de obras prioritarias del plan de inversiones de la ENEE. Los objetivos específicos son: (i) fortalecer la capacidad de interconexión con el MER para potenciar el uso del SIEPAC; (ii) mejorar la sostenibilidad financiera y capacidad institucional de la ENEE; (iii) mejorar la calidad de la transmisión aumentando la confiabilidad del servicio eléctrico; y (iv) facilitar el transporte al STN de electricidad generada con proyectos de ER. Los componetes del programa se describen a continuación:

  - Componente 1: Expansión de infraestructura de transmisión (US$155,6 millones). Este componente financiará actividades encaminadas a reforzar la infraestructura del STN y mejorar la sostenibilidad financiera de la ENEE mediante la construcción y conversión de LT, y la construcción, ampliación de SE en las zonas norte y centro del país y puesta en servicio de bancos de compensación capacitiva en la red de transmisión. Las ampliaciones de SE se realizarán en terreno de propiedad de la ENEE. Con recursos del Aporte Local se financiará la compra de terrenos, el pago de compensación de las servidumbres necesarias, así como los gastos asociados a la supervisión técnico administrativa, financiera y socioambiental de los subproyectos que realizará la ENEE con su personal. Con recursos del Aporte Local se financiará la compra de terrenos, el pago de compensación de las servidumbres necesarias, así como los gastos asociados a la supervisión técnico administrativa, financiera y socioambiental de los subproyectos que realizará la ENEE con su personal. Las obras permitirán: (i) fortalecer la capacidad del STN logrando descongestionar la sobrecarga de diferentes SE a nivel nacional y mejorar la calidad de servicio; (ii) atender la demanda creciente de energía y contribuir con el desarrollo económico del país; (iii) optimizar el STN hacia un despacho económico y eficiente; (iv) incrementar la participación de ER en la matriz de generación; y (v) dar cumplimiento parcial a los compromisos de Honduras para el financiamiento de los refuerzos del STN para potenciar el uso del SIEPAC. Las obras a ser financiadas bajo este componente son:

- Zona Norte: (i) ampliación de las SE SPSS, SBV; y (ii) reconstrucción de la LT SBV-SPSS de 138kV sobre nueva estructura e instalación simultáneamente de un nuevo circuito en 230kV (48km). Las SE SPSS y SBV representan refuerzos nacionales en el marco del SIEPAC.

- Zona Centro: (i) ampliación de las SE Laínez y Miraflores; y (ii) construcción de la LT Laínez Miraflores en 138 kV.

  - Componente 2: Fortalecimiento institucional de la ENEE (US$6.46 millones). Se financiaran actividades destinadas a: (i) elaboración e implementación de una estrategia de comunicación e imagen corporativa, adoptando buenas prácticas implementadas exitosamente en la región; (ii) fortalecimiento de la Dirección de Medio Ambiente (DMA), a través del diseño de un plan para el fortalecimiento de la Dirección Ambiental, adquisición y capacitación en el manejo de equipos y software, desarrollo de guías para el análisis socioambiental de proyectos de la ENEE, diseño de una política social que defina mecanismos de compensación y de atención a quejas y reclamos, contratación de asesoría especializada en temas socioambientales y compra de vehículos para la supervisión ambiental de los proyectos; (iii) desarrollo de una política corporativa de género para la ENEE para promover la igualdad de género dentro de las prioridades, estructura y metas de la institución. Se espera desarrollar un análisis de género en la ENEE que permita identificar las barreras de las mujeres para entrar al sector y a la empresa en específico, realizar un plan piloto con acciones concretas enmarcadas a promover la inclusión de un enfoque de género en las instituciones seleccionadas para la estrategia, e implementar la política de género a nivel corporativo (Propuesta de Intervención de Género); (iv) fortalecer la capacidad de gestión en planificación, ejecución de la expansión, operación y mantenimiento de la infraestructura que permita mejorar la sostenibilidad financiera y operativa de la Empresa ENEE Transmisión como actor calificado para participar activamente y competir en el mercado eléctrico nacional. Se desarrollarán capacidades de gestión financiera y contable para la transparencia y rendición de cuentas a través de asesoría técnica especializada, adquisición y desarrollo de software, valoración de activos fijos y contratación de auditorías financieras de la ENEE; (v) capacitaciones en gerencia, administración, operación y logística de proyectos, comunicación efectiva y conceptos de energía; y (vi) asesoría técnica especializada para contrataciones, monitoreo y administración de contratos.

  - Otros costos (US$2,12 millones). Se financiará el personal de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), auditorías externas, auditoráa social y ambiental, y las evaluaciones de medio término y final.

# Plan de Monitoreo

- Objetivo del Monitoreo

  - El objetivo general del seguimiento es realizar un adecuado seguimiento del avance y consecución de los productos, resultados y objetivos establecidos para los diferentes componentes del Programa y por ende contribuyendo a su cumplimiento. Para ello identifica, entre otros:

(i) los elementos que deben ser monitoreados;

(ii) las fuentes de datos e información de base para llevar a cabo dicha labor y la periodicidad de recolección de la misma;

(iii) los responsables de facilitar la información;

(iv) el esquema organizativo que sustenta las actividades de Seguimiento;

(v) los reportes e informes periódicos necesarios para garantizar un seguimiento puntual del avance de las actividades hacían el cumplimiento de los objetivos y resultados planteados con la implementación del Programa.

  - A través del seguimiento se pretende acompañar la ejecución del Programa, a fin de identificar los resultados intermedios logrados por cada uno de los componentes del Programa, planteando acciones correctivas de ser necesarias.

## Resultados esperados e indicadores

  - Seguidamente se presentan los productos, resultados, impacto con sus indicadores y meyas que se han definido para el seguimiento de la implementación del Programa.

Cuadro 1. MATRIZ DE RESULTADOS

| Impacto | Indicadores | Unidad | Base 2016 | Meta Final 2023 | Medios de Verificación / Metodología de Cálculo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reducción del factor de emisiones de CO2 en el sector eléctrico. | CO2 ton/MWh | CO2 ton/MWh | 0,63 | 0,55 | Informes de la unidad de estudios ambientales de la ENEE |
| Resultados | Indicadores | Unidad | Base 2016 | Meta Final 2023 | Medios de Verificación / Metodología de Cálculo |
| Mejora en la capacidad de transformación en las zonas centro y norte del país. | Incremento en el número de pequeñas, medianas y grandes empresas creadas. | Empresas | 0 | N.D. | Los insumos para el cálculo de valor de línea base y meta serán formulados con base a un estudio. |
| Mejora en la calidad y confiabilidad de la red de trasmisión de las zonas centro y norte del país. | Energía no suministrada por fallas en el Sistema de Transmisión en la zona norte en un año. | MWH | 1.028 | 731 | Informe de fallas de la gerencia de despacho / ∑carga momentánea (MW) x cantidad de tiempo que el elemento estuvo desconectado de las SE en la zona norte. |
|  | Energía no suministrada por fallas en el Sistema de Transmisión en la zona centro del país en un año. | MWH | 1.713 | 1.170 | Informe de fallas de la gerencia de despacho / ∑carga momentánea (MW) x cantidad de tiempo que el elemento estuvo desconectado de las SE en la zona centro. |
| Incremento de la capacidad instalada de ER | Capacidad instalada de ER. | MW | 1.596 | 2.000 | Informe mensual de operación ENEE. |
| Incremento de la energía renovable generada / total energía | Participación de energía renovable en la matriz de generación | % | 49 | 53 | Informe anual energético de gerencia |
| Incremento en el suministro de energía debido a reducción de no despacho | Energía adicionada en el sistema de transmisión anteriormente no despachada | GWh/año | 0 | 70 | Informe anual energético de gerencia |
| Incremento de Energía disponible para comercialización en el MER | Potencia de importación del MER de Guatemala hacia Honduras. | MW | 60 | 100 | Informe Ente Operador Regional máxima capacidad de transferencia. |
| Mejora de la capacidad operativa y financiera de la Empresa de Transmisión de la ENEE Mejora de la capacidad financiera de la Empresa de Transmisión de la ENEE | Estados financieros EF sin abstención de opinión - AO | EF con AO | 0 | 1 | Informe de estados financieros auditados por firmas independiente |
|  | Margen Ebitda (Margen de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) | % | * | * | Margen Ebitda = Ebitda/Ingresos Operacionales Ebitda = Utilidad Operacional + Depreciaciones + Amortizaciones. Información de estados financieros auditados por firmas independiente. |
|  | Incremento de energía comercializada en el sistema interconectado nacional producto de optimización del despacho | GWh | 0 | 260 | Informe del Operador del Sistema |

- * La línea base y la meta final del Margen Ebitda serán definidos cuando se cierren los primeros Estados Financieros Auditados de la ENEE Transmisión.

Cuadro 2. MATRIZ DE PRODUCTOS Y COSTOS

| Productos | Costo US$ | Unidad | Base 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Meta Final | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente 1. Expansión de infraestructura de transmisión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SE Ampliadas. | 49,685,279 | No. | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | Informe de Seguimiento Semestral del Proyecto (ISSP), elaborado por la ENEE. |
| SE construidas. | 51,180,000 | No. | 0 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |
| Líneas de transmisión (LT) a 230kV construidas. | 19,904,080 | Kms | 0 |  |  |  | 48 |  |  | 48 |  |
| LT a 138kV construidas. | 10,110,584 | Kms | 0 |  |  |  |  | 6,1 |  | 6,1 |  |
| Imprevistos / | 7,991,457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supervisión externa de los proyectos | 7,550,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compra terrenos, gestión servidumbres y supervisión técnica y socioambiental. | 9,148,474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo Total Componente I | 155,569,874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente 2. Fortalecimiento Institucional de la ENEE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan estratégico para la sostenibilidad financiera y operativa de la empresa de transmisión de la ENEE formulado e implementado. | 3,350,800 | Plan | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | Informe de Seguimiento Semestral del Proyecto (ISSP), elaborado por la ENEE. |
| Estrategia de comunicación e imagen corporativa formulada e implementado. | 110,000 | Estrategia | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Plan de fortalecimiento de la Dirección Ambiental diseñado e implementado. | 868,800 | Plan | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Política corporativa de género en ENEE Holding, incluido ENEE transmisión diseñada e implementada | 494,000 | Política | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| Capacitaciones en gerencia y administración, operación y logística, comunicación efectiva y materia de energía dirigidas a los equipos técnicos, directivos y logísticos de la Corporación ENEE impartidos. | 540,000 | Capacitaciones | 0 |  |  |  | 3 | 1 |  | 4 |  |
| Planes de monitoreo, administración de contratos y adquisiciones implementados. | 325,000 | Plan | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  |
| Otros Costos de Ejecución | 2,120,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Costo Total | 164,148,474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cuadro 3. MATRIZ DE PRODUCTOS Y COSTOS ANUALES

## Recopilación de Información e Instrumentos

  - Las fuentes de información para la recopilación y verificación de los datos para el seguimiento del Programa serán provistas por medio de ENEE y de visitas de inspección del equipo del Banco.

  - La ENEE será responsable de la recopilación y procesamiento de todos los datos necesarios para el seguimiento y la evaluación del Programa.  El Cuadro 1 presenta los indicadores que serán monitoreados en un periodo de 6 años, el medio de verificación, la fuente de la información y la unidad encargada de recolectar los datos y presentar los informes correspondientes de avance de dichas actividades.

  - El BID por su parte contará con el apoyo de firmas asesoras especializadas o consultores individuales durante la ejecución del Programa con el objetivo de mantener un debido proceso de supervisión y seguimiento de los aspectos técnicos, económicos, financieros, ambientales y sociales del Programa. De este modo se espera identificar oportunamente eventuales problemas en la ejecución del Programa. La ENEE realizará entre otras las siguientes actividades para la planeación y Seguimiento del programa:

  - Plan Operativo Anual (POA). El POA consolidará todas las actividades que serán desarrolladas durante determinado período de ejecución, por producto y cuenta con un cronograma físico financiero. ENEE presentará semestralmente, como parte integral de los informes semestrales de seguimiento, el POA y el Plan de Ejecución de Proyecto (PEP) para los siguientes semestres, incluyendo las actividades, cronogramas y presupuestos estimados.

  - El POA y PEP finales del primer año serán incluidos en el informe inicial de la operación. El POA y el PEP incluirán, como mínimo, la siguiente información: (i) estado de ejecución del programa, discriminado por componentes; (ii) el plan de adquisiciones de obras, bienes y servicios, así como el plan de adquisiciones de servicios de consultoría incluyendo presupuesto y proyecciones de desembolsos; (iii) avance en el cumplimiento de las metas y resultados del programa; (iv) avance en el cumplimiento de los indicadores de producto para cada componente del programa, de acuerdo a la Matriz de Resultados del programa y el cronograma de su implementación; (v) problemas presentados; y (vi) soluciones implementadas.

  - Plan de Ejecución de Proyectos (PEP). El PEP establece el calendario de los desembolsos (número y monto de los desembolsos) en función de los indicadores de desempeño, ya incluidos en la matriz de resultado, y el tiempo de ejecución del Programa.

  - Plan de Adquisiciones (PA). Este instrumento tiene por finalidad presentar al Banco y hacer público el detalle de todas las adquisiciones y contrataciones que serán efectuadas en un determinado periodo de ejecución del programa. El PA informa sobres las adquisiciones y contratos que se ejecutaran de conformidad con las Políticas para Adquisiciones de bienes y obras financiadas por el Banco” (GN-2349-9) y las “Políticas para a Selección y contratación de consultorías financiadas por el Banco (GN-2350-9) de conformidad con lo establecido en el Contrato de Préstamo. El PA debe ser presentado junto con el POA, como parte integral de los informes semestrales de seguimiento, para consideración del Banco, y debe ser actualizado anualmente, o con mayor frecuencia si se estima necesario, durante todo el período de ejecución del programa.

## Presentación de informes

  - Durante todo el período de ejecución, la ENEE deberá presentar Informes Semestrales de Seguimiento de las actividades de la operación, para la aprobación del BID, a más tardar el 30 de julio y el 30 de enero de cada año. Dichos informes se focalizarán en el cumplimiento de indicadores de productos y avances de resultados y analizarán los problemas encontrados y presentarán las medidas correctivas adoptadas.

  - En el caso de los informes a ser presentados el 30 de enero de cada año, se incluirán el POA del año siguiente, con pronóstico de desembolsos y Plan de Adquisiciones actualizado. La revisión de estos informes será realizada en reuniones semestrales entre el BID y la ENEE.

  - Los Informes Semestrales deberán indicar los avances logrados en cada uno de los componentes y en el desempeño global del Programa, en base a los indicadores acordados bajo la Matriz de Resultados.

  - Los informes deberán incluir, como mínimo: (i) cumplimiento de las condiciones contractuales; (ii) descripción e información general sobre las actividades realizadas; (iii) progreso en relación con los indicadores de ejecución y calendario de desembolsos convenido, y cronogramas actualizados de ejecución y desembolsos; (iv) resumen de la situación financiera del Programa; (v) descripción de los procesos de licitación llevados a cabo; (vi) evaluación de las firmas contratistas; (vii) programa de actividades y plan de ejecución detallados para el semestre siguiente; (viii) flujo de fondos estimado para el siguiente semestre; (ix) una sección identificando posibles desarrollos o eventos que pudieran poner en riesgo la ejecución del Programa; y (x) Plan de Adquisiciones.

  - Los informes deberán incluir toda la información que sea relevante para reconocer el avance en la medición de los indicadores e identificar necesidades de mejora en el proceso de recolección de información, procesamiento, análisis y reporte de datos.

## Coordinación del Seguimiento, Plan de Trabajo y Presupuesto

  - La responsabilidad por la ejecución, administración, seguimiento y evaluación del Programa será de la ENEE, con apoyo de la UCP BID-JICA, la cual contará con el equipo técnico adecuado.

  - La ENEE estará encargada de implementar y supervisar el Programa, definir y aprobar los POA, proporcionar información que permita al Banco hacer seguimiento y evaluación de los impactos del Programa, coordinar y gestionar los desembolsos y llevar los registros contables y financieros, incluyendo los estados financieros anuales requeridos por el Banco.

  - La ENEE, con el apoyo y coordinación de la UCP será responsable ante el BID por: (i) la coordinación de todas las actividades relacionadas con el préstamo; (ii) elaboración de los informes de avance físico-financiero; (iii) presentación de las solicitudes de no-objeción y desembolso del préstamo, y el mantenimiento de registros contables; (iv) implantación y mantenimiento de un sistema de control que garanticen el correcto uso de los recursos; y (v) preparación de los informes incluyendo el Informe de Seguimiento del Progreso (Progress Monitoring Report o PMR), los POA y los Informes Semestrales de Seguimiento.

Cuadro 2. Plan de Trabajo para el Seguimiento

| Principales actividades de seguimiento/Productos por actividad | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | Respon sable | Costo | Fuente |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |  | (US$ miles) |  |  |
| Actividades de Seguimiento[1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Taller de Arranque de la Operación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 10,000 | BID |  |
| 2. Taller de PMR y actualización de riesgos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 10,000 | BID |  |
| 3. Taller de gestión financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 10,000 | BID |  |
| 4. Seguimiento Fiduciario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 5,000 | BID |  |
| 5. Taller de Apoyo en Adquisiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 5,000 | BID |  |
| 6. Reuniones semestrales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 7,000 | BID |  |
| 7. Visitas técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 50,000 | BID |  |
| 8. Visitas de supervisión social y ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 30,000 | BID |  |
| 9. Preparación de informes semestrales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENEE | 50,000 | ENEE |  |
| 10. Preparación de informes anuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENEE | 40,000 | ENEE |  |
| 11. Auditorías Externas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENEE | 750,000 | ENEE |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 967,000 |  |  |

# Plan de Evaluación

## Principales Preguntas de la Evaluación

  - Mediante la evaluación del Programa se pretende determinar el logro de los objetivos y metas. Específicamente, se buscará respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿Se ha mejorado la capacidad de Transformación en las Zonas Centro y Norte del País?

- ¿Se ha mejorado la calidad y confiabilidad de la red de trasmisión de las Zonas Centro y Norte del País?

- ¿Se ha conseguido un incremento de la capacidad instalada de Energía Eléctrica Renovable?

- ¿Se han incrementado las transacciones de Compra en el MER por el Fortalecimiento Nacional de las redes de Transmisión

- ¿Se ha mejorado la capacidad operativa y financiera de la Empresa de Transmisión de la ENEE?

  - A continuación se describen los diferentes componentes de este Plan de Evaluación, y sus respectivas contribuciones a las respuestas buscadas a estas preguntas.

## Conocimiento existente

  - Para esta operación se realizó una evaluación económica ex ante con la que se evaluaron los beneficios directos de un SNT fortalecido, asociados a las inversiones en la muestra de proyectos, identificando como principales beneficios: (i) reducción de pérdidas de electricidad; y (ii) mejora en la confiabilidad del servicio.

  - Reducción de pérdidas. Para evaluar los beneficios por reducción de pérdidas, se realizó una estimación de las proyecciones de energía asociadas a los proyectos de la muestra. Se utilizó como herramienta de análisis de sistemas de potencia, el programa llamado “DigSilent Power Factory”; empleado por ENEE de acuerdo con los siguientes criterios técnicos:

  - Las condiciones de demanda y generación son las que determinó la ENEE.

  - Escenarios de demanda y generación considerados: máxima, media y mínima del SIN en las estaciones “seca y húmeda”. La estación seca implica que las centrales hidroeléctricas tienen menor disponibilidad de generación y por lo tanto es necesario disponer de más generación térmica. En el Anexo B se incluyen las proyecciones de demanda aplicadas y los resultados obtenidos.

  - Los niveles de tensión en barras aceptados deben estar entre 0.95 y 1.05 pu, en condiciones normales de operación; y hasta 1.10 pu. en condiciones de emergencia.

  - Los niveles de carga máximos para los componentes de líneas y transformadores de transmisión y distribución no deben ser mayores al 100% de la capacidad de su límite térmico, en condiciones normales de operación; y hasta 110% en condiciones de emergencia.

  - A partir de 2024, el beneficio logrado de la reducción de pérdidas se mantiene constante.

  - Un estudio de Flujos de Potencia fue llevado a cabo para determinar los posibles beneficios y problemas técnicos en el SIN que podrían ser producto de la entrada en operación del proyecto, bajo condiciones normales de operación. Se realizaron flujos de potencia para los siguientes casos de estudio:

Cuadro 3 - Casos de Estudio para la evaluación en estado estable

Proyecto LT SBV-SPSS

Proyecto LT Laínez-Miraflores

Fuente: ENEE

  - Para calcular los beneficios esperados se obtuvieron los resultados de flujos de carga y despacho bajo condiciones de Alta, Media y Baja carga de los estudios realizados por ENEE en los Perfiles Técnicos (Anexo A) para 2017, 2021 y 2024 para el proyecto LT SBV-SPSS y obras asociadas; y 2017, 2021, 2024 y 2027 para para el proyecto “Laínez-Miraflores”. Los datos se procesaron para obtener la reducción de pérdidas de electricidad en el SIN, asociada con este proyecto. Estas proyecciones se utilizaron para estimar los beneficios correspondientes. En el Anexo A se incluyen estas proyecciones, las cuales se estimaron con los costos marginales a nivel de bloque horario y por estaciones lluviosa y seca.

  - Un factor adicional que influye en el costo actual del sistema en la LT SPSS-SBV, es el sobrecosto que se ocasiona en el despacho, por la obligatoriedad de generación de los proyectos fotovoltaicos a pesar de las restricciones de transformación en la LT SPSS-SBV, bajo voltaje y sobrecarga.  Los estudios técnicos de este proyecto SPSS-SBV determinan que los refuerzos contemplados con la inversión evitarán este sobrecosto del despacho. En 2016 este sobrecosto fue de US$33,66 millones.  El análisis proyecta este sobrecosto en el que se seguiría incurriendo en la operación del proyecto SPSS-SBV, si no se realizan las inversiones.

  - Mejora en la confiabilidad. El programa incluye la construcción de nueva capacidad de transformación a 230/34.5 kV, así como instalación de sistemas de seccionadores y otros elementos que mejorarán notablemente la confiabilidad del suministro en el área de influencia directa del proyecto, anteriormente atendida con circuitos a 34.5 kV de gran longitud, los cuales presentan relativa baja confiabilidad. En 2016 el tiempo equivalente de interrupción en la zona norte fue de 44,19 horas al año, equivalente a 16.190 MWh y en la zona centro de 35.70 horas al año, equivalente a 8.507 MWh dejados de entregar. Es de esperar que con el programa se podrá atender la demanda regional con una mayor confiabilidad de suministro.

  - La reducción de energía de falla como resultado de la inversión se estimó con base en un pronóstico conservador de reducción de ocurrencia de racionamientos de aproximadamente un 30%, teniendo en cuenta el crecimiento de la demanda pronosticado por ENEE. Este pronóstico se basa en los resultados obtenidos de inversiones similares en la región. Si no se toman medidas de reforzamiento del sistema, la energía no suministrada crecería a un ritmo mayor que la demanda, debido a la creciente presión a la ya limitada capacidad de transmisión. En el análisis se asume que la energía de falla crece al doble del ritmo de crecimiento de la demanda.

  - Los beneficios netos correspondientes se estiman valorando la energía asociada a la reducción de fallas a un costo de déficit. Para el cálculo del costo de la energía eléctrica no suministrada se utilizó utiliza como costo de falla, el valor de Costo de la Energía No Suministrada (ENS) según lo establecido en el Reglamento de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE): La metodología para establecer este costo es responsabilidad de la CREE (dicha metodología todavía no existe). Inicialmente, sería el equivalente a diez veces el valor por kilovatio hora de la tarifa de baja tensión, monofásica, sin cargo por demanda, del primer día y primer mes del período de evaluación.

  - El costo unitario monómico del servicio general en baja tensión, sin incluir el costo unitario de comercialización, es de 3.937 Lempiras/MWh, así el CENS resulta ser equivalente a 1,657.5 US$/MWh. Como escenario alternativo se usa como referencia el estimado de US$ 500/MWh.

  - Resultados obtenidos. Se realizó una proyección de costos e ingresos incrementales a precios de mercado y a precios de eficiencia, como resultado del proyecto y se calcularon las respectivas TIR, TIRE y VPN financiero y económico.

  - El resumen de los resultados se presenta en el Cuadro 4.

| Cuadro 4 – Resumen resultados evaluación financiera y económica - Caso Base |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Proyecto LT SPSS-SBV | Proyecto LT Laínez-Miraflores |
| VPN Financiero (US$ millones) | 284,4 | 88,3 |
| TIR Financiera (%) | 59,0 | 82,7 |
| VPN Económico (US$ millones) | 276,8 | 87,8 |
| TIR Económica (%) | 58,3 | 108,1 |

## Metodología de evaluación

  - A continuación se presenta la metodología a aplicar para cada una de las evaluaciones a realizar: (i) evaluación intermedia; (ii) evaluación económica ex – post; y (iii) evaluación final.

  - Evaluación intermedia. La ENEE presentará un informe de evaluación intermedia a los 60 días calendario, contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado y justificado el 50% de los recursos del préstamo 30 meses de ejecución, lo que ocurra primero. La ENEE seleccionará y contratará los servicios de consultoría para llevar a cabo  esta evaluación intermedia de desempeño. Esta evaluación se concentrará en analizar los avances alcanzados; aspectos de coordinación y ejecución; el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales; y recomendaciones para lograr las metas propuestas y la sostenibilidad de las inversiones.

  - Evaluación económica ex post. Evaluación intermedia. La ENEE presentará un informe de evaluación intermedia a los 60 días calendario, contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado y justificado el 50% de los recursos del préstamo o 30 meses de ejecución, lo que ocurra primero. La ENEE seleccionará y contratará los servicios de consultoría para llevar a cabo  esta evaluación intermedia de desempeño. Esta evaluación se concentrará en analizar los avances alcanzados; aspectos de coordinación y ejecución; el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales; y recomendaciones para lograr las metas propuestas y la sostenibilidad de las inversiones.

  - Esta evaluación buscará corroborar que la infraestructura de transmisión genera los beneficios esperados en reducción de pérdidas, aumento en confiabilidad del servicio y el beneficio adicional, al hacer posible un mayor volumen de intercambios a través del Mercado Eléctrico Regional (MER). El fortalecimiento del sistema favorece, adicionalmente, proyectos de energía renovable que se desarrollarán a futuro en esa zona y que podrán ser interconectados al SIN.

  - Para realizar el análisis ex post se seleccionará una muestra de proyectos conteniendo los proyectos originalmente incluidos en el análisis ex ante, o similares en magnitud, alcance y tipo de obra. Se recolectará la información real de los costos de inversión incurridos por los proyectos, los costos anuales reales de operación y mantenimiento de los nuevos sistemas de transmisión y su proyección hasta completar un flujo de costos con un horizonte de 20 años.

  - Los beneficios del programa se cuantificarán con base en las inversiones realizadas, en flujos de beneficios a partir de la base con los valores reales y proyectando con un horizonte de 20 años: los nuevos niveles de pérdidas, nuevas condiciones de demanda, los parámetros técnicos de transmisión (niveles de tensión y carga); nuevos estimados de ocurrencia de falla; y costos de racionamiento.

  - Para evaluar la reducción de pérdidas de electricidad lograda se consideran los niveles reales de generación y demanda en el periodo analizado, reportando como referencia, los parámetros técnicos tales como los niveles de tensión en barras y los flujos de carga y despacho. Se considera el nivel de pérdidas real registrado, valorado a precios unitarios reales y los costos de inversión y O&M en ese período.  Para evaluar la mayor confiabilidad lograda, con base en los nuevos escenarios de demanda se establece una proyección de energía no suministrada bajo el supuesto de que la inversión no se realiza y una proyección de la demanda no suministrada teniendo en cuenta las inversiones realizadas.

  - Los resultados se comparan con un escenario construido con supuestos sin proyecto. Se establecen valores para los mismos parámetros bajo los supuestos de una situación sin inversión. O sea, bajo los mismos niveles de demanda real, cuál habría sido el nivel de generación y despacho si no se hubiese realizado la inversión bajo el programa.  Se calculan las diferencias entre los flujos de los dos escenarios y se realiza un análisis de rentabilidad (TIRE y VPN) ex post de la inversión.

  - Evaluación final. De acuerdo con los procedimientos del BID, un informe de terminación del proyecto (PCR, Project Completion Report) será preparado por el equipo de proyecto (Personal del BID y Consultores BID), aplicando las guías vigentes para la preparación de PCRs del BID, no más de seis meses después de realizado el desembolso de la última operación. El PCR evaluará los resultados e impactos obtenidos y utilizará como insumo, el análisis de costo-beneficio ex post y análisis e información disponible que de respuestas a las preguntas presentadas en esta sección (¶3.1).

  - El informe de evaluación final o Informe de terminación de proyecto (PCR) incluirá: (i) evaluación con y sin programa de los indicadores de resultado que conllevan a dar respuesta a las preguntas del ¶3.1, comparando los valores de antes y después de la inversión, como también comparando el caso con la inversión y el caso hipotético de no haberse realizado la inversión; (ii) determinar si se alcanzaron los objetivos, productos y resultados contemplados en el programa; (iii) identificar lecciones aprendidas y hacer recomendaciones a considerar en el desarrollo de futuras operaciones de similar naturaleza; (iv) analizar la relevancia, eficiencia, efectividad y sostenibilidad del programa; (v) medir el grado de evaluabilidad del programa, determinando si los objetivos y resultados fueron claramente definidos y si los indicadores fueron efectivamente cuantificables, medibles y relevantes; (vi) establecer la eficiencia y efectividad de las actividades de seguimiento; (vii) identificar los factores que pueden haber supuesto un obstáculo o barrera para la consecución de los objetivos y resultados del Programa; (viii) medir la efectividad del Programa en términos de resultados e impactos efectivamente logrados, determinando cómo podría haberse mejorado el impacto del Programa; (ix) determinar el grado de sostenibilidad del Programa desde una perspectiva técnica, financiera e institucional.

## Coordinación de la Evaluación, Plan de Trabajo y Presupuesto

  - La ENEE será responsable de las actividades de seguimiento y evaluación del Programa. Estas incluyen la recopilación y procesamiento de todos los datos necesarios para el seguimiento y la evaluación del Programa. La ENEE, con recursos del Programa, cubrirá los costos de recabar y procesar esta información, responsabilizándose de contratar una consultoría independiente para elaborar el informe final y la evaluación ex post, que comprenden la conclusión de las actividades de la operación de préstamo original y de la operación de ampliación. El Cuadro 5 muestra el presupuesto asignado a estas actividades.

Cuadro 5. Plan de Trabajo y Presupuesto

| Principales actividades de evaluación | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | Responsable | Costo | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |  | (US$ miles) |  |
| Actividades de Evacuación[1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación Intermedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recopilación de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENEE | 10,000 | ENEE |
| Preparación de la evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENEE | 60,000 | ENEE |
| Publicación de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENEE |  |  |
| Evaluación Final PCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recopilación de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENEE | 10,000 | ENEE |
| Preparación del PCR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID | 60,000 | BID |
| Análisis Costo-Beneficio ex post |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENEE/BID | 20,000 | BID |
| Preparación TdR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENEE/BID |  |  |
| Preparación Informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BID |  |  |
| Publicación de Informe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,000 |  |

La DMA depende directamente del Holding ENEE y presta servicios técnicos y especializados en evaluación ambiental y social a las empresas de Generación, Transmisión y Distribución de la ENEE.

Como parte del proceso de reforma la Secretaría de Energía incorpora en su organigrama una unidad de responsabilidad social y ambiental, la cual dará lineamientos a los agentes del sector incluida la ENEE.

La ENEE no ha contado con la capacidad de emitir estados financieros auditables. En los últimos 3 ejercicios existe abstención de opinión.

Se refiere a energía comercializada provenientes de centrales de generación de menor precio y que por restricciones de transmisión no puede ser despachada.

Valor determinado por el ejecutor en función de la experiencia de operaciones previas.