**Matriz de Resultados Indicativa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador de Resultado** | | | **Unidad de Medida** | | | | | | **Año 1** | | | | | **Año 2** | | | | **EOP** | | **Medio de Verificación** | | |
| **Resultado 1: Programa aprobado según las especificaciones de los estudios/diseños/planes financiados por la CT.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | La CT influenció en la aprobación del préstamo de inversión “Expansión y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento del distrito de Lurín”. | | Préstamo | | | | | | | | |  | | 1 | | | 1 | | | Préstamo en pipeline | | |
| **Resultado 2:** **Unidad Ejecutora “Agua para Lima y Callao operando** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | La CT influenció en la estructuración e implementación de la UE “Agua para Lima y Callao” | | Unidad Ejecutora | | | | | | | | | 1 | |  | | | 1 | | | UE operando | | |
| **Indicadores de Producto** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Indicador Estándar** | **Indicador del Proyecto** | | **Unidad de Medida** | | | **Año de línea base** | | | | | **Línea base** | | **Año 1** | | | **Año 2** | | | **EOP** | | **Medio de Verificación** | **Costo (US$)** |
| **COMPONENTE 1: Estructuración e implementación de la Unidad Ejecutora “Agua para Lima y Callao”** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 10.1 Project implementation unit established | UES de proyecto establecida | | | PIU | | | 2016 | | | | 0 | | 1 | | |  | | | 1 | | UE establecida | 220000 |
| 14.1 Operational manuals developed | Manual de operaciones (MOP) de la UES desarrollado | | | Manual | | | 2016 | | | | 0 | | 1 | | |  | | | 1 | | Manual aprobado por el MVCS | 30000 |
| 15.4 Institutional capacity analysis conducted | Análisis de capacidad institucional del viceministerio de saneamiento realizado | | | Evaluación | | | 2016 | | | | 0 | | 1 | | |  | | | 1 | | Informe de consultoría aprobado por el MVSC | 50000 |
| 15.12 Institutional development plan designed | Plan de fortalecimiento institucional diseñado | | | Plan | | | 2016 | | | | 0 | |  | | | 1 | | | 1 | | Plan diseñado con conformidad del MVCS y del Banco | 50000 |
| **COMPONENTE 2: Apoyo a la preparación del proyecto de ampliación y mejoramiento de agua y alcantarillado en Lurín** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.3 Project proposal developed | | Diseño del Programa, bajo la norma invierte.pe | | | Estudio | | | 2016 | | 0 | | | 1 | |  | | | | 1 | | Estudio realizado con conformidad MVCS y Banco | 10000 |
| X | | Elaboración TDR para Planes Directores | | | Estudios | | | 2016 | | 0 | | |  | | 2 | | | | 1 | | TDR aprobados por MVCS y Banco | 30000 |
| 14.1 Operational manuals developed | | Reglamento Operativo (ROP) del Programa Lurín, elaborado | | | Estudios | | | 2016 | | 0 | | |  | | 1 | | | | 1 | | ROP aprobado por el MVCS | 10000 |
| 25.2 Surveys conducted | | Encuestas realizadas | | | Encuestas | | | 2016 | | 0 | | | 700 | |  | | | | 700 | | Informe aprobado por Banco | 25000 |
| X | | Herramientas de gestión: PEP, PA, PF, GRP, MR | | | Herramientas | | | 2016 | | 0 | | |  | | 5 | | | | 5 | | PA aprobado por JEP del Banco | 15000 |
| 02.1 Environmental impact assessment completed | | Estudios ambientales completados y sociales | | | Estudios | | | 2016 | | 0 | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | Estudio realizado con conformidad MVCS | 60000 |