LEG/OPR1/IDBDOCS: 517372

## ANEXO A

EL PROGRAMA

Programa de Electrificación Rural

I.	Objetivo

1.01	El objetivo del Programa es lograr que cerca de 44.000 viviendas del área rural tengan acceso a la electricidad con el fin de reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población, aumentando la eficiencia de los recursos públicos y privados utilizados en el sector.

1.02	Para lograr este objetivo el Programa se propone: (i) poner en marcha un programa de incentivos a la inversión en electrificación rural que promueva el diseño y ejecución de proyectos de extensión de redes eléctricas y proyectos descentralizados con base en energía renovable o gas natural; y (ii) mejorar la capacidad de las Prefecturas Departamentales (PD’s) y Municipios para la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos de electrificación, y promover la participación de las comunidades beneficiarias en el diseño, ejecución y sostenibilidad del Programa.

II.	Descripción

2.01	Para lograr los objetivos mencionados, el Programa comprende la ejecución de los siguientes componentes:

1.	Administración del Programa

2.02	Este componente financiará los costos para el funcionamiento de la Unidad de Electrificación Rural del VMEEAT (UER-VMEEAT), las consultorías para la supervisión de los proyectos, para la evaluación de proyectos, para la administración y contabilidad del Programa, y para la Auditoría Externa. A su vez la Auditoria Externa comprende la auditoria financiera operacional y de supervisión técnica  además la auditoria socio-ambiental. La operación FAPEP  tiene como propósito poner en marcha la UER-VMEEAT.

2.	Componente de incentivos a inversiones en electrificación rural

2.03	Los incentivos consisten en el pago, con recursos públicos, a las empresas distribuidoras o proveedores de servicios energéticos rurales privados (en adelante referidos como los "operadores"), de un subsidio máximo igual al monto requerido para permitir la rentabilidad financiera adecuada ex-ante de los proyectos individuales. El monto máximo de subsidio que podrá ser transferido al operador para cada proyecto individual compensa exactamente el Valor Actual Neto Privado (VANP) (cuando es negativo) , limitado al costo de la inversión inicial estimada para dicho proyecto. Cabe señalar que una vez negociado con el operador y fijado, el monto del incentivo no podrá variarse, y cualquier sobrecosto que pudiera darse posteriormente debe ser asumido por el operador responsable por la operación y mantenimiento del proyecto.

a)	Subcomponente de extensión de redes

2.04	Mediante este subcomponente se incentivarán inversiones en dos modalidades: (i) electrificación de localidades vía proyectos de extensión de redes; y (ii) densificación de clientes localizados en áreas que cuentan con redes de distribución pero que, por diferentes razones, aún no están conectados. Se estima que mediante la modalidad de extensión de redes se electrificarían alrededor de 13.000 viviendas y mediante la modalidad de densificación unas 27.000 viviendas. En este último caso podría haber dos formas de incentivos: tipo “a” (requiere extensión de redes) y tipo “b” (no requiere extensión de redes). En todos los casos, electrificación de localidades o densificación de clientes, el Programa financiará el 50% de los costos de la acometida y de las instalaciones domiciliarias mínimas indispensables para el uso de electricidad. Utilizando un sistema de “costos compartidos” el 50% restante  será aportado por el beneficiario. Se estima que el Programa electrificará cerca de 10.500 viviendas tipo “a” y 16.500 viviendas tipo “b”.

b)	Subcomponente de sistemas descentralizados

2.05	Mediante este subcomponente se incentivarán inversiones por parte de los operadores para electrificar alrededor de 4.000 viviendas con sistemas descentralizados,  permitiendo cubrir comunidades que se encuentran fuera del alcance de las redes. Dichos sistemas estarán basados en el uso de energías renovables o gas natural orientados a preservar el medio ambiente. La administración deberá ser realizada por el sector privado como, por ejemplo, micro y pequeñas empresas proveedoras de servicios energéticos, cooperativas eléctricas, o asociaciones de usuarios, estimulando la participación comunitaria. Este subcomponente financiará también  la contratación de estudios de apoyo al desarrollo de nuevos proyectos.

2.06	Los incentivos a la inversión en sistemas descentralizados se asignarán mediante procesos competitivos a proyectos socialmente rentables para los cuales sea posible asegurar una adecuada operación y mantenimiento a lo largo de su vida útil.  Se financiará la contratación de estudios que tienen   por objeto coadyuvar a la UER-VMEEAT en la formulación y preparación de nuevos proyectos. Este rubro también incluye la realización, durante el primer año de ejecución del Programa, de evaluaciones ex post de algunos sistemas descentralizados instalados en el país en el pasado, con el fin de incorporar las lecciones aprendidas en el diseño de los nuevos proyectos.

3.	Componente de fortalecimiento institucional, capacitación y promoción

2.07	Este componente financiará las acciones de promoción de proyectos y capacitación de los principales actores, incluyendo los aspectos socio-ambientales del Programa. Las consultorías apoyarán a las PDs, Municipios y otros organismos responsables por la gestión del Programa, en el fortalecimiento de los sistemas operativos, de monitoreo, seguimiento y evaluación. Asimismo se apoyará la creación y/o fortalecimiento de las Unidades Técnicas de Electrificación Rural de las PDs (UTER-PD) con la contratación de personal técnico, adquisición de vehículos, computadoras, y equipamiento para georeferenciación. Las PDs y Municipalidades garantizarán la permanencia del personal básico capacitado, y en caso de rotación contratarán personas con las mismas calificaciones y las entrenarán.

2.08	En el área de sistemas descentralizados, el componente de fortalecimiento institucional, capacitación y promoción, otorgará especial atención al apoyo de los nuevos actores, ya que los esquemas de administración deberán estar manejados por el sector privado. Asimismo, mediante promoción se informará a los usuarios potenciales acerca del mantenimiento de los sistemas, sus limitaciones, requerimientos de protección ambiental, normas de seguridad –en especial en los sistemas fotovoltaicos– además de las obligaciones y derechos incorporados en los acuerdos tarifarios, estimulando la participación comunitaria.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$22.200.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

| Cuadro II-1 Costos del Programa (US$ millones) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría |  | Banco | Aporte Local | Total | % |
| 1. | Administración del Programa | 1,76 | 0,32 | 2,08 | 9,36 |
|  | 1.1 UER-VMEEAT | 0,42 | 0,08 | 0,50 | 2,25 |
|  | 1.2 Consultoria Supervisión de Proyectos | 0,36 | 0,08 | 0,44 | 1,98 |
|  | 1.3 Consultoria Evaluación de Proyectos | 0,43 | 0,08 | 0,51 | 2,29 |
|  | 1.4 Consultoria Administración y Contabilidad | 0,26 | 0,08 | 0,34 | 1,53 |
|  | 1.5 Auditoria Externa | 0,29 | - | 0,29 | 1,31 |
|  | 1.5.1 Auditoria Financiera Operacional | 0,25 | - | 0,25 |  |
|  | 1.5.2 Auditoria Socio Ambiental | 0,04 | - | 0,04 |  |
| 2. | Costos Directos | 17,22 | 1,57 | 18,79 | 84,64 |
|  | 2.1 Componente de Incentivos a Inversiones | 16,43 | 1,39 | 17,82 | 80,29 |
|  | 2.1.1 Extensión de redes | 12,53 | 0,79 | 13,32 |  |
|  | a) Electrificación de localidades | 6,41 | 0,59 | 7,00 |  |
|  | b) Densificación de clientes | 6,12 | 0,20 | 6,32 |  |
|  | Tipo “a” | 5,20 | 0,10 | 5,30 |  |
|  | Tipo “b” | 0,92 | 0,10 | 1,02 |  |
|  | 2.1.2 Sistemas descentralizados | 3,90 | 0.60 | 4,50 |  |
|  | a) Incentivos a implementación de sistemas | 3,60 | 0,40 | 4,00 |  |
|  | b) Estudios de apoyo al desarrollo de proyectos | 0,30 | 0,20 | 0,50 |  |
|  | 2.2 Componente de Fortalecimiento Institucional, Capacitación y Promoción | 0,79 | 0,18 | 0,97 | 4,35 |
|  | a) Fortalecimiento de las UTER-PD | 0,72 | 0,18 | 0,90 |  |
|  | b) Capacitación | 0,07 | - | 0,07 |  |
| 3. | Imprevistos | 0,15 | - | 0,15 | 0,68 |
| 4. | Costos financieros | 0,71 | 0,31 | 1,02 | 4,60 |
|  | 4.1 Interés | 0,51 |  | 0,51 | 2,29 |
|  | 4.2 Comisión de Crédito | - | 0,31 | 0,31 | 1,40 |
|  | 4.3 FIV | 0,20 |  | 0,20 | 0,91 |
| 5. | FAPEP | 0,16 | - | 0,16 | 0,72 |
|  | total del programa | 20,00 | 2,20 | 22,20 | 100,00 |
|  | Porcentajes | 90% | 10% | 100% |  |

IV.	Ejecución

4.01	El Organismo Ejecutor del Programa será el Ministerio de Servicios y Obras Públicas (MSOP) a través del Viceministerio de Electricidad, Energías Alternativas y Telecomunicaciones (VMEEAT).

4.02	La ejecución del Programa consiste en la transferencia de incentivos del Estado (solamente la parte no rentable de la inversión), con cargo a los recursos del Programa, para apoyar las inversiones en extensión de redes y sistemas descentralizados, directamente a los operadores en el primero caso o vía proceso competitivo en el segundo. Estas transferencias serán exclusivamente en calidad de préstamo a las Prefecturas Departamentales (PDs) y/o Municipalidades, en las mismas condiciones del préstamo del Banco, de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y de acuerdo a las competencias de PD’s y Municipalidades y los criterios y procedimientos establecidos en el Reglamento Operativo (RO) del Programa

4.03	Para la ejecución del Programa se prevé la creación de la Unidad de Electrificación Rural adscrita al VMEEAT (UER-VMEEAT) . La Unidad será integrada por un reducido equipo de profesionales de alto nivel, y apoyada por tres empresas consultoras: (i) una que tendrá a su cargo llevar la contabilidad y la administración; (ii) una segunda, para las evaluaciones de los proyectos de electrificación rural elaborados por los operadores y presentados por las Municipalidades a través de las PDs; y (iii) una tercera, para la supervisión técnica de los contratos firmados entre las PDs y Municipalidades con los operadores para ejecutar los proyectos e informar a la UER-VMEEAT el estado de avance de los mismos y el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Además, la UER-VMEEAT contratará los estudios de apoyo al desarrollo de proyectos y las evaluaciones ex–post de sistemas descentralizados. Para apoyar en el proceso de identificación, selección y contratación del personal de la UER-VMEEAT, se contratará una firma especializada en contratación de personal con recursos del Programa.

4.04	En cada una de las PDs, las Unidades Técnicas de Electrificación Rural (UTER-PD) existentes o que se establezcan como parte de este Programa serán las que, con la asistencia de la UER-VMEEAT, apoyarán a las Municipalidades en el proceso de la elaboración de los proyectos (principalmente en los casos donde se necesite agrupar varias de ellas para tener un proyecto técnicamente factible y optimizado).

4.05	Los proyectos serán elevados a las Municipalidades y las PDs, quienes los enviarán a la UER-VMEEAT, para evaluación y aprobación. La evaluación técnica, socio-ambiental, económica, institucional y financiera de dichos proyectos será realizada por una firma consultora contratada bajo Términos de Referencia (TdR) que estén acordes con el Reglamente Operativo del Programa y las normas establecidas en la Cláusula 4.04 de las Estipulaciones Especiales de este Contrato. Estos TdR incluirán específicamente que la firma consultora utilizará al máximo las bases de datos de precios unitarios existentes en la Superintendencia de Electricidad, para no duplicar esfuerzos.

4.06	Las UTER-PD apoyarán a las Municipalidades en las negociaciones con los operadores. Los operadores serán responsables por la elaboración del proyecto técnico, la contratación, y ejecución de los sistemas (obras civiles y adquisición de servicios y equipamientos), y su operación y mantenimiento. En el proceso de negociación del contrato con los operadores, o en los llamados a licitación para los proyectos de sistemas descentralizados, las PDs y Municipalidades contarán con la asesoría de la UER-VMEEAT.

4.07	La UER-VMEEAT contratará, bajo TdR que estén acordes con el RO del Programa y las normas establecidas por el Banco, servicios de supervisión para dar seguimiento a la ejecución de los proyectos de extensión de redes y/o de  sistemas descentralizados con el fin de garantizar que los operadores cumplen a cabalidad con los contratos firmados con las PDs, las Municipalidades y la UER-VMEEAT.

4.08	Se abrirá una única cuenta especial en el Banco Central de Bolivia para los recursos del Financiamiento del Banco. La UER-VMEEAT será la única responsable por el manejo de la cuenta especial y del Fondo Rotatorio del Programa y de la relación con el Banco. .

4.09	Para llevar la contabilidad del Programa se contratará con recursos del Financiamiento una empresa consultora especializada, bajo los TdR aprobados por el Banco, que tendrá a su cargo el control administrativo, contable y financiero del Programa, incluyendo el manejo del aporte local,  las boletas de garantías presentadas por los operadores y la organización y mantenimiento de los archivos con toda la documentación generada. Dicha empresa deberá contar con un sistema de administración contable financiero integrado que cumpla con los requerimientos del Banco. Asimismo deberá ser implementado un módulo de control de documentos, incentivos otorgados, boletas de garantía, contratación de servicios, y adquisición de bienes. El sistema electrónico que se utilice deberá garantizar la integridad de las informaciones y operaciones del Programa. Asimismo, será la responsable por revisar y preparar la documentación necesaria para la cancelación de los estados de pago a los operadores.

4.10	El MH será el responsable por certificar si una Municipalidad o Prefectura es sujeta de crédito a los efectos de que el VMEEAT le traspase recursos del préstamo en la calidad de crédito, a solicitud expresa.

4.11	Los recursos del Aporte Local serán proporcionados por las Municipalidades en acuerdo con las PDs. Para este efecto, las Municipalidades deberán programar los recursos de contrapartida local en sus Programas Operativos Anuales (POA’s) y presupuestos. Estos recursos serán cancelados a los Operadores de acuerdo al convenio que se firme entre la Prefectura, la Municipalidad y el VMEEAT.

4.12	Las comunidades organizadas acreditarán la existencia de los recursos  para el financiamiento de 50% de los costos de la acometida y de las instalaciones domiciliares mínimas indispensables para el uso de electricidad.