LEGIII/BO-575791-05

## ANEXO A

EL PROYECTO

Empresariado Social en Agua Potable para Poblaciones

Rurales de Bajos Ingresos

I.	Descripción

  - El objetivo general del Proyecto es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones en cuatro comunidades rurales de Bolivia. El propósito del proyecto es mejorar la calidad, sostenibilidad y confiabilidad de los servicios de agua potable y disposición de aguas servidas en dichas comunidades.

1.02	Para lograr este propósito, se prevén las siguientes líneas de acción: (i) inversiones nuevas en infraestructura y equipamiento estándar para mejorar la calidad, sostenibilidad y confiabilidad de los servicios de agua potable; (ii) fortalecimiento de la operación, mantenimiento y administración privada de los sistemas bajo criterios de calidad; (iii) instalación de soluciones en sitio para la disposición de aguas servidas; (iv) concientización de los usuarios sobre la importancia del agua, su uso racional y la necesidad de cobrar una tarifa con base en el volumen de agua consumido; y (iv) fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa de la Intermediaria para prestar servicios eficientes y de calidad a los beneficiarios.

II.	Descripción

  - El Proyecto cuenta con tres componentes: uno de Financiamiento Reembolsable; otro de Financiamiento No Reembolsable; y uno de Cooperación Técnica.

  - El Componente de Financiamiento Reembolsable estimado en el equivalente de US$390.000, de los cuales US$350.000 corresponden al Financiamiento Reembolsable que entregará el Banco y US$40.000 al Aporte de la Intermediaria, estará destinado a proveer recursos a la Intermediaria para financiar: (i) inversiones nuevas en infraestructura y equipamiento estándar para la provisión de agua potable de calidad en hasta cuatro poblaciones rurales de bajos ingresos; y (ii) adquisiciones de equipos y otros bienes requeridos para mejorar su capacidad de diseñar, construir, operar y administrar efectiva y sosteniblemente los sistemas rurales de agua potable.

  - El Componente de Financiamiento No Reembolsable estimado en el equivalente de US$60.000, que corresponde al Financiamiento No Reembolsable que entregará el Banco, estará destinado a financiar hasta US$200 por familia, de forma no reembolsable, las soluciones en sitio para la disposición de aguas servidas, como letrinas, pozos absorbentes o áreas de filtración. Estos recursos no reembolsables serán dirigidos para cooperar a las familias más necesitadas que no cuentan con otras soluciones adecuadas o los recursos necesarios para su construcción. La Intermediaria ejecutará este componente paralelamente a los otros componentes, de acuerdo a un Reglamento Operativo específico que deberá ser aprobado por el Banco.

  - El Componente de Cooperación Técnica estimado en el equivalente de US$115.000, de los cuales US$76.000 corresponden a la Contribución que entregará el Banco y US$39.000 al Aporte de la Intermediaria, estará destinado a apoyar mejoras cualitativas y cuantitativas en la provisión de los servicios de agua potable a través de actividades para: (i) concientizar y capacitar a los usuarios en la importancia del uso racional del agua, de la micromedición, de la importancia, uso y mantenimiento de las distintas opciones de aguas servidas, entre otros; (ii) fortalecer técnica y operativamente a la Intermediaria para brindar servicios eficientes; y (iii) difundir los resultados y lecciones aprendidas de este proyecto piloto. Con estos recursos se financiarán también las evaluaciones y auditorías del proyecto.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

  - El costo total del Proyecto asciende a la suma de quinientos sesenta y cinco mil dólares americanos (US$565.000), según el siguiente presupuesto por categorías de inversión y fuentes de financiamiento:

Presupuesto Detallado del Proyecto (en US$)

| RUBRO | Banco | Intermediaria | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| I - COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE |  |  |  |
| A. Construcción de Infraestructura | 195.000 | 20.000 | 215.000 |
| Construcción, Equipamiento e Infraestructura 3 sistemas Santa Cruz | 177.000 | 0 | 177.000 |
| Supervisión de Obras (7% de Obras) | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Construcción Laboratorio | 18.000 |  | 18.000 |
| B. Equipos | 37.000 | 0 | 37.000 |
| Laboratorio (Calidad de agua, calibración de medidores, etc.) | 9.500 | 0 | 9.500 |
| Equipos de Cloración | 4.500 | 0 | 4.500 |
| Equipos de bombeo | 8.400 | 0 | 8.400 |
| Equipos de comunicación (radio para 'cada comunidad y oficina central) | 6.100 | 0 | 6.100 |
| Software (AutoCAD, Cypecad, Ms Office ) | 8.500 | 0 | 8.500 |
| C. Terrenos | 0 | 10.000 | 10.000 |
| D. Vehículos | 18.000 | 0 | 18.000 |
| Camioneta | 15.000 | 0 | 15.000 |
| Motocicleta | 3.000 | 0 | 3.000 |
| E. Nuevo Sistema en Zona de Valles o Altiplano | 100.000 | 10.000 | 110.000 |
| Construcción Equipamiento, Laboratorio, Infraestructura, Motocicleta y Terreno | 100.000 | 10.000 | 110.000 |
| Total del Componente de Financiamiento Reembolsable | 350.000 | 40.000 | 390.000 |
| II – COMPONENTE DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE |  |  |  |
| A. Letrinas y Áreas de Filtración |  |  |  |
| 1.Materiales y Construcción de Letrinas y Áreas de Filtración (US$200 x 300) | 60.000 | 0 | 60.000 |
| Total del Componente de Financiamiento No Reembolsable | 60.000 | 0 | 60.000 |
| III - COMPONENTE DE COOPERACIÓN TÉCNICA |  |  |  |
| A. Capacitación y Educación de los beneficiarios | 6.000 | 5.000 | 11.000 |
| 1. Impresión de materiales | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 2. Cuñas radiales - Producción $500 + ($150/m x 3 meses x 3 años) | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 3. Realización de la capacitación y educación | 0 | 5.000 | 5.000 |
| B. Asistencia Técnica para Mejorar Capacidad y Calidad de los Servicios | 27.000 | 21.000 | 48.000 |
| 1. Apoyo para identificar comunidad en valles/altiplano (3 m. x $2500 incl. Viáticos) | 7.500 | 0 | 7.500 |
| 2. Consultor en Estructura Tarifaria (40 días) | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 3. Consultor para seguimiento ambiental (US$2.500 x 3 años) | 7.500 | 0 | 7.500 |
| 4. Elaboración de Plan Estratégico de Desarrollo del Servicio (PEDS) | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 5. Ajuste y Mejoras de Sistemas Informáticos de AE | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 6. Estudio Línea de Base | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 7. Diseño Técnico y Ambiental de los sistemas ( 4 x US $3000) | 0 | 12.000 | 12.000 |
| C. Lecciones Aprendidas y Difusión de Resultados | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 1. Consultor para estudio de sistematización de lecciones aprendidas | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 2. Participación en Seminarios Internacionales para difusión (2 x US$2.500) | 5.000 | 0 | 5.000 |
| D. Administración, Evaluación y Auditoria del Proyecto | 29.400 | 13.000 | 42.400 |
| 1. Gastos administrativos (apoyo contable, secretaria, papelería) | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 2. Evaluación Intermedia | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 3. Evaluación Final | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 4. Auditoria Final del Proyecto | 3.000 |  | 3.000 |
| 5. Auditorias anuales de AESA (3 x US $1.000) |  | 3.000 | 3.000 |
| 6. Apoyo Técnico Administrativo ($400/m x 12 m x 3) | 14.400 |  | 14.400 |
| E. Imprevistos | 4.600 | 0 | 4.600 |
| Total del Componente de Cooperación Técnica No Reembolsable | 76.000 | 39.000 | 115.000 |
| TOTAL APORTES AL PROYECTO | 486.000 | 79.000 | 565.000 |

- EJECUCIÓN.

  - La Intermediaria será responsable por la ejecución de los tres componentes del Proyecto (es decir, el Financiamiento Reembolsable, el Financiamiento No Reembolsable y la Cooperación Técnica), y será responsable de desarrollarlos de acuerdo al Proyecto aprobado por el Banco.