**Plan de Adquisiciones**

**Periodo: Julio 2014 a Junio 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ejecutor** | **Nombre organismo sub-ejecutor (si aplica)** | **Iniciales organismo sub-ejecutor** |
| BID | INE/TSP | INE/TSP |

|  |  |
| --- | --- |
| **Componentes? (sí / no)** | **Nombre de los componentes (listar por numero o letra)** |
| SI | Componente 1: Pilar de Gestión Institucional |
| Componente 2: Pilar de infraestructura |
| Componente 3: Pilar de Vehículos |
| Componente 4: Pilar de Usuarios |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Cobertura del Plan de Adquisiciones** | | |
| **Dato** | **Desde** | **Hasta** |
| **Cobertura del Plan de Adquisiciones:** | Julio 2014 | Junio 2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Versión del Plan de Adquisiciones** | |
| **Versión:** Junio 2014 | 2da Versión |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3. Tipos de Gasto** | | |
| **Categoría de adquisición** | **Monto financiado por el Banco** | **Monto total proyecto**  **(incluyendo contraparte)** |
| Obras | - | - |
| Bienes | - | - |
| Servicios de no consultoría | - | - |
| Gastos operativos (\*) | - | - |
| Consultoría (firmas + individuos) | US$860.000 | US$860.000 |
| Gastos financieros | - | - |
| Supervisión de productos | US$140.000 | US$140.000 |
| No asignados | - | - |
| **Total** | **US$1.000.000** | **US$1.000.000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4. Componentes** | | |
| **Componente de inversión** | **Monto financiado por el Banco** | **Monto total proyecto**  **(incluyendo contraparte)** |
| Componente 1: Pilar de Gestión Institucional | $USD 300.000 | $USD 300.000 |
| Componente 2: Pilar de infraestructura | $USD 200.000 | $USD 200.000 |
| Componente 3: Pilar de Vehículos | $USD 160.000 | $USD 160.000 |
| Componente 4: Pilar de Usuarios | $USD 200.000 | $USD 200.000 |
| Apoyo a la Implementación | $USD 140.000 | $USD 140.000 |
| **Total** | $USD **1.000.000** | $USD **1.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan de Adquisiciones** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecutor | Actividad | | Descripción adicional | Método de adquisición | | | Monto estimado | | | | | Componente asociado | | Método de revisión | | Fechas | | | | Comentarios |
| Monto estimado | Monto estimado | | Monto estimado | | Aviso de expresiones de interés | | Firma del contrato | |
| US$ | % BID | | % contrap. | |
| BID | Estudios | | Apoyo a la Elaboración de Planes Nacionales de Seguridad Vial | CCII | | | 100 | 100% | | 0% | | Componente 1 | | ex ante | | Marzo 15 | | Abril 15 | | N/A |
| BID | Estudios | | Actualización del diagnóstico de Seguridad Vial en LAC | CCII | | | 70 | 100% | | 0% | | Componente 1 | | ex ante | | Febrero 15 | | Marzo 15 | | N/A |
| BID | Estudios | | Apoyo a la Red de Universidades, con el Segundo lanzamiento del concurso de casos de estudio en seguridad vial | Contratación directa | | | 70 | 100% | | 0% | | Componente 1 | | ex ante | | Septiembre 14 | | Octubre 14 | | N/A |
| BID | Apoyo | | Fortalecimiento del Observatorio de Seguridad Vial, Jamaica | Contratación directa | | | 60 | 100% | | 0% | | Componente 1 | | ex ante | | Noviembre 14 | | Diciembre 14 | | N/A |
| **Plan de Adquisiciones** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ejecutor | Actividad | Descripción adicional | | | Método de adquisición | Monto estimado | | | | | Componente asociado | | Método de revisión | | Fechas | | | | Comentarios | |
| Monto estimado | | Monto estimado | Monto estimado | | Aviso de expresiones de interés | | Firma del contrato | |
| US$ | | % BID | % contrap. | |
| BID | Estudios | Desarrollo y diseminación de las guías de auditorías e inspecciones viales. | | | CCII | 80 | | 100% | 0% | | Componente 2 | | ex ante | | Octubre 14 | | Noviembre 14 | | N/A | |
| BID | Estudios | Elaboración de un diagnostico urbano para LAC | | | CCII | 120 | | 100% | 0% | | Componente 2 | | ex ante | | Agosto 14 | | Septiembre 14 | | N/A | |
| BID | Apoyo | Capacitar y fortalecer institucionalmente en seguridad vehicular | | | CCII | 80 | | 100% | 0% | | Componente 3 | | ex ante | | Octubre 14 | | Noviembre 14 | | N/A | |
| BID | Apoyo | Apoyar el diseño e implementación de nuevos protocolos de seguridad vehicular | | | CCII | 80 | | 100% | 0% | | Componente 3 | | ex ante | | Diciembre 14 | | Febrero 2015 | | N/A | |
| BID | Apoyo | Apoyo a las semanas de seguridad vial | | | CCII/CCIN | 200 | | 100% | 0% | | Componente 4 | | ex ante | | Noviembre 14 | | Octubre 14 | | N/A | |
| BID | Apoyo | Apoyo a la implementación de la Estrategia de Seguridad Vial | | | CCII | 140 | | 100% | 0% | | Componente 5 | | ex ante | | Julio 14 | | Agosto 14 | | N/A | |