|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
| **PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES** | | | | | | | | | | | |
| **País: Regional** | | | | | **Agencia Ejecutora (AE):** Banco Interamericano de Desarrollo (INE/ENE). | | | | | | |
| **Número del Proyecto: RG-T2352** | | | | | **Proyecto:** Análisis, evaluación y recomendaciones para promover y desarro-llar interconexiones eléctricas en Latinoamérica. Un estudio de casos | | | | | | |
| **Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde 1º de enero de 2014 hasta 31 de diciembre de 2016** | | | | | | | | | | | |
| **Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A** | | | **Bienes y servicios (monto en U$S):\_\_\_\_\_\_** | | | | | **Consultorias (monto en U$S):\_\_\_480.000\_\_\_\_\_\_** | | | |
| **No. Item** | **Ref. POA** | **Descripción de las adquisiciones (1)** | **Costo estimado de la Adquisición (US$)** | **Método de Adquisición (2)** | | **Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)** | **Fuente de Financiamiento y porcentaje** | | **Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación** | **Revisión técnica del JEP (4)** | **Comentarios** |
| **BID %** | **Local / Otro %** |
| 1 |  | *Componentes I, II y III*.  Los servicios de consultoría de una empresa / entidad / consorcio para llevar a cabo actividades relacionadas con el análisis de línea de base de la capacidad técnica y profesional.. | 330.000 | SBC | | Ex-Post | 100 |  | 15/ABR/2014 |  |  |
| 2 |  | *Component IV. Difusión*. | 120.000 | N/A | | Ex-Post | 100 |  |  |  |  |
| 3 |  | *Componente V. Coordinación y Evaluación.*  Una persona con cualificación para actuar como el director de proyecto para el programa durante su ejecución. | 30.000 | CCIN | | Ex-Post | 100 |  | 15/ENE/2014 |  |  |
| **Total** | | | 480.000 | **Preparado por: Haydemar Cova** | | | | **Fecha: Octubre 23, 2013** | | |  |
| **(1)** Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1. | | | | | | | | | | | |
| **(2)** **Bienes y Obras**: **LP**: Licitación Pública; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa. | | | | | | | | | | | |
| (2) **Firmas de consultoria**: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad. | | | | | | | | | | | |
| **(2) Consultores Individuales**: **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa. | | | | | | | | | | | |
| (3)  **Revisión ex ante/ ex post**. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante. | | | | | | | | | | | |
| (4) **Revisión técnica**: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros. | | | | | | | | | | | |