Programa de Recuperación Ambiental de Belo Horizonte (DRENURBS)

Empréstimo Suplementar

- BR-L1337

- EVALUACION INSTITUCIONAL

- MAYO de 2012

- ANTECEDENTES

- A.	Pasivos ambientales generados por el crecimiento acelerado de la ciudad de Belo Horizonte

- A concepção urbanística inicial da cidade de Belo Horizonte, de inspiração positivista, desconsiderou a hidrografia da região, relegando aos córregos e ribeirões a um papel secundário na paisagem urbana, apenas como meros receptores de despejos sanitários.

- O avanço da urbanização e o conseqüente uso do solo passaram a provocar a redução do armazenamento natural das precipitações, as quais transferiram-se para outros locais no interior da cidade, gerando novas ocorrências de inundações, repetidas a cada estação chuvosa e sempre de forma evolutiva. A poluição dos cursos d’água foi outra consequência nefasta da percepção inadequada do papel dos recursos hídricos no plano da cidade.

- A política de controle das inundações prevalecente no Município até fins do século XX foi a da evacuação rápida das águas, através do aumento da velocidade dos escoamentos obtido através da retificação e revestimento dos leitos naturais dos cursos d’água, com o propósito de solucionar o problema da perda do armazenamento natural de águas oriundas das precipitações pluviais.

- A prática da canalização de cursos d’água não tem trazido soluções para os problemas da falta de saneamento, como pode ser observado pelas sucessivas crises no sistema de drenagem existente na maioria dos grandes centros urbanos. As canalizações suprimem as condições naturais dos mananciais de água e induzem à ocupação de suas várzeas e planícies, transferindo as inundações locais para regiões situadas a jusante.

- O Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte – DRENURBS, concebido pela administração do Município de Belo Horizonte tem como objetivo geral a melhoria da qualidade de vida da população do Município de Belo Horizonte, por meio do controle e recuperação dos recursos hídricos naturais, buscando a valorização das águas existentes no meio urbano.

- B.  	Actuación del BID en el DRENURBS;  Logros y desafíos

- O Programa DRENURBS teve a sua concepção focada no planejamento de diversas ações integradas em 47 bacias hidrográficas, tais como: intervenções nos sistemas de esgotamento sanitário e viário urbano; controle de erosões e assoreamento; relocalização de famílias residentes nas margens dos cursos d’água, bem como outros fatores e aspectos inerentes e que interagem com o sistema de drenagem urbana, priorizando a manutenção dos cursos em seu leito natural, integrando-os novamente à paisagem urbana, com destaque no investimento do incentivo à consolidação de uma consciência ambiental necessária à conservação e manutenção do meio ambiente recuperado.

- Os objetivos específicos do Programa são: reduzir os riscos de inundações por meio da recuperação e preservação das condições naturais dos cursos de água localizados no interior da área urbana da cidade, com a execução de intervenções estruturais nos sistemas de saneamento e viário; recuperar a qualidade dos cursos de água por meio da eliminação das descargas de águas residuárias sem tratamento e pela melhoria e elevação do nível de cobertura de coleta de resíduos sólidos, ampliando as facilidades de acesso; e assegurar a sustentabilidade das melhorias ambientais por intermédio de fortalecimento institucional, para uma melhor gestão municipal dos aspectos ambientais.

- Para viabilizar a implantação do Programa DRENURBS, com previsão inicial de conclusão em 15 anos, foi necessária sua divisão em etapas sucessivas e estruturadas em conformidade com a capacidade financeira e operacional do Município de Belo Horizonte. A 1ª Etapa, implantada com recursos provenientes do Contrato de Empréstimo Nº. 1563/OC-BR celebrado em 02 de julho de 2004 entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e o Município de Belo Horizonte, contemplou as bacias/sub-bacias dos córregos Baleares, 1º de Maio, Nossa Senhora da Piedade, Engenho Nogueira  e Bonsucesso.

- As intervenções nas Sub-Bacias dos Córregos 1º de Maio, Nossa Senhora da Piedade e Baleares foram concluídas, respectivamente, em junho, setembro e outubro de 2008. As intervenções na Sub-Bacia do Córrego Engenho Nogueira foram concluídas em março de 2011.

- Na Bacia do Córrego Bonsucesso, as intervenções tiveram início com a implantação de três conjuntos habitacionais, denominados Residencial Diamante Azul (R5), Residencial Jardim Castanheiras (R4) e R2, concluídos em julho de 2009, novembro de 2010 e março de 2011, respectivamente, possibilitando, assim, o reassentamento das famílias residentes nas áreas de risco de inundação da bacia, bem como as com interferência com o projeto. Também, encontram-se concluídas as redes coletoras de esgotos dos Bairros Hosana e Liberdade, a bacia de contenção de cheias (setembro de 2010) e a área de uso social, nas proximidades do Conjunto R2, composta de campo de futebol e equipamentos de apoio (dezembro de 2011).

- Desde a assinatura do Contrato de Empréstimo Nº 1563/OC-BR, a contínua desvalorização do dólar perante o Real, a constante alta de preços nos custos da construção civil nos últimos anos ocasionando reajustes dos preços das obras e o aumento no custo de reassentamento das famílias reduziram drasticamente os recursos disponíveis, inviabilizando a conclusão das obras e ações iniciadas, indispensáveis ao cumprimento das metas e objetivos propostos.

Até 31 de dezembro de 2011 foram executados 97% (R$ 247 milhões) da despesa total prevista em Reais. No entanto, dos recursos do financiamento do BID, foram desembolsados 100 % do valor do empréstimo.

Até aquela data, foi necessário um aporte adicional de recursos de contrapartida do Município de US$ 51,70 milhões, de forma a garantir a sustentabilidade do Programa.

Na situação atual do desenvolvimento do Programa se verifica a necessidade de uma despesa adicional de US$ 120,00 milhões para a conclusão de suas ações, já considerando os encargos financeiros de um novo empréstimo, dos quais US$ 60 milhões (50%) serão provenientes do BID e US$ 60 milhões (50%) serão da Contrapartida.

Os fatos expostos mostram a necessidade de recursos suplementares destinados à conclusão das obras na Bacia do Córrego Bonsucesso e das ações complementares previstas na 1ª Etapa do Programa DRENURBS, para permitir que sejam levadas a cabo todas as intervenções iniciadas, objetivando alcançar as metas estabelecidas.

O quadro apresentado a seguir sintetiza os números do Contrato original e a demanda pelo Empréstimo Suplementar.

- C.	O PROGRAMA DRENURBS SUPLEMENTAR

- Para dar continuidade às ações, a PMBH apresentou uma carta consulta (aprovada pela Comissão de Financiamento Externo - COFIEX (Resolução Nº 1253 de 17/06/2011) e, em 19/07/2011, foi promulgada a Lei Nº 10.229, autorizando o Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - e oferecer contragarantias ao Tesouro Nacional, no valor de US$ 60 milhões, com US$ 60 milhões de contrapartida, visando o financiamento do Programa DRENURBS Suplementar à 1ª Etapa, com o objetivo de contribuir para a solução dos problemas ambientais, urbanísticos e sociais que afetam a cidade de Belo Horizonte, em particular os 42.213 habitantes da Bacia do córrego Bonsucesso.

O escopo do Programa DRENURBS – Suplementar contempla intervenções na Bacia do Córrego Bonsucesso nos sistemas viário (2,16 km), de esgotamento sanitário (11,2 km de redes coletoras, 10,99 km de interceptores e 1644 conexões) e de drenagem (3,7 km de redes de micro e 5,7 km de macrodrenagem), tratamento de fundo de vale, contenção e estabilização de margens, implantação de projetos paisagísticos e revegetação de mata ciliar (5,2 ha), áreas de uso social (0,33 ha) e complementação das ações de relocalização de famílias residentes nas áreas de inundação ou com interferência com as obras (349 famílias). Também contempla ações de educação ambiental, comunicação e mobilização social para conscientizar e sensibilizar a população que habita a área de influência do Programa, quanto ao imperativo de contribuir e agir para preservar o meio ambiente natural e as obras executadas em condições condizentes com as necessidades das gerações atuais e futuras.

- Capacidad de Ejecución

- La SMOBI conta com capacidade administrativa e de gestão para desenvolver programas como o DRENURBS, como lo viene demostrando con la ejecución de los programas del Banco, y con otras obras con recursos propios, de la Caixa Econômica Federal (CEF) y del Programa Acelerado de Crecimiento (PAC) del Gobierno Federal.

Especificamente, para o Programa DRENURBS 1º Etapa foi criada, através do Decreto N.º 11.742, de 24/06/2004, a Unidade Executora do Programa – UEP DRENURBS para a coordenação, administração, acompanhamento e avaliação da execução do Programa, sob a coordenação geral da Secretaria Municipal de Políticas Urbanas  – SMURBE, atualmente denominada Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI, conforme alterações constantes da Lei Nº 10.101, datada de 14/01/2011.

- E.         La UEP DRENURBS SUPLEMENTAR:

Para a execução das obras e serviços relacionados ao Programa DRENURBS – Suplementar, a PMBH utilizará a estrutura atual da Unidade Executora do Programa – UEP, com pequenas alterações, sendo composta por um Coordenador Geral, que é o Secretário da SMOBI, um Coordenador Executivo, que é um técnico pertencente aos quadros da administração pública municipal, nomeado pela SMOBI e por uma equipe chave e outra de apoio logístico. A equipe chave é composta por sete especialistas, com dedicação integral, designados pelas Secretarias Municipais vinculadas à execução dos diferentes componentes do Programa, além de um consultor Sócio Ambiental. Também integram a UEP, as empresas de Apoio ao Gerenciamento e de Supervisão e Apoio a Fiscalização de Obras.

- Organización Institucional

- Nas avaliações do Programa, realizadas nas Visitas Técnicas de Consultores do BID (maio, julho, setembro, novembro de 2006 e janeiro e fevereiro de 2007) e nas Missões do BID de Nivelamento Técnico e de Avaliação Intermediária, realizadas em outubro de 2006 e maio de 2007, respectivamente, demonstraram a boa capacidade executiva da UEP. Entretanto, identificaram a necessidade de capacitação da equipe de UEP, sendo cursos e treinamentos viabilizados pelo BID ao longo da implementação do Programa, principalmente no tocante à gestão de contratos; monitoramento de resultados e indicadores.

- Também, visando assegurar o cumprimento das diretrizes e das estratégias fixadas para a consecução dos objetivos e metas do Programa, em setembro de 2003, foram elaborados e executados durante a implementação do Programa, o Manual de Normas e Procedimentos e o Regulamento Operacional do Programa, sendo esse último revisado e renomeado para Manual de Execução do Programa, na Missão de Arranque realizada em novembro de 2005. Novas revisões foram realizadas em maio/2007, junho/2008 e dezembro de 2011 devido às alterações na estrutura organizacional da PMBH.

- Outro instrumento visando o aprimoramento das ações, com vistas à implementação de adequações que se fizerem necessárias na execução do Programa para assegurar o alcance das metas e objetivos consistiu  do Plano de Monitoramento e Avaliação do Programa.

- Assim, na avaliação final do Programa, constatou-se que os integrantes da UEP possuem experiência e conhecimentos necessários para executar e administrar eficientemente as atribuições da UEP, conforme consta do Decreto Nº 11.742, bem como são satisfatórios os instrumentos utilizados para gerenciamento dos recursos alocados e acompanhamento dos contratos do Programa (SGP, SOF, SIG SUDECAP, SIGEOR e SUCC) e dos objetivos e metas propostos. Entretanto, faz-se necessário fortalecer a gestão de contratos, buscando prevenir e/ou atenuar possíveis atrasos.

- F.    Conclusiones, Recomendaciones y lecciones aprendidas

Todo projeto possui a característica de ser temporário. Desta forma, com o encerramento do Programa, principalmente de empreendimentos de grande porte com financiamento parcial de Bancos Internacionais, ocorre a desmobilização da equipe e a experiência vivenciada pelo grupo executor pode não ser utilizada em outros Programas, caso não tenham sido devidamente classificadas, documentadas e armazenadas todas as lições aprendidas, positivas e negativas.

No entanto, o Programa DRENURBS tem uma dimensão que demandará sua continuidade em etapas que se sucederão. Dessa forma, cresce de importância e necessidade de uma avaliação crítica permanente voltada para o contínuo aperfeiçoamento da gestão.

Na execução do Programa DRENURBS, fatos positivos e negativos serviram de aprendizado, por parte do Município de Belo Horizonte e do Banco, de lições a serem aplicadas em novos Projetos. A partir da experiência da Representação do BID nesta operação e levando em conta as análises elaboradas e detalhadas nos relatórios ao longo da implantação da 1ª Etapa, foram selecionadas as principais lições aprendidas que podem resultar em medidas a serem adotadas durante o dimensionamento e/ou a implementação de novas operações para melhorar a exeqüibilidade e a sustentabilidade de futuros projetos.

Lição nº 1: Criar mecanismo que garanta recursos para que o executor entre o período após a conclusão da preparação do Projeto e a assinatura do Contrato de Empréstimo, possa dar início às ações para a implementação do Projeto e de capacitação da equipe, por exemplo: no próprio Banco.

Lição nº 2: Apesar dos esforços do Banco de capacitar a equipe das unidades de coordenação dos projetos no novo PMR, não conseguimos alcançar êxito, é aconselhável criar uma capacitação específica aos executores, onde deverá ter toda a documentação em português.

Lição nº 3: O Banco deverá disponibilizar para a execução de projetos com executores sem prévia experiência com organismos internacionais, maiores recursos técnicos e financeiros.

Lição nº 4: Efeito multiplicador de boas práticas do Programa DRENURBS para a gestão municipal (projeto e operacionalização).

Lição nº 5: A estrutura de um Programa de investimentos deverá agregar os serviços afins em um número reduzido de componentes de modo a minimizar a quantidade de contratos a celebrar futuramente e reduzir os custos de seu gerenciamento.

Lição nº 6: Aluguel temporário é uma boa opção para agilizar a execução da obra quando os recursos para a remoção não estão disponíveis, não interrompendo assim, a execução do empreendimento.

Lição nº 7: Foi um elemento indutor a adoção de ferramentas de integração com os sistemas existentes nos executores/mutuários.

Lição nº 8: O PGAS produziu participação e envolvimento da comunidade em todas as etapas do Programa, desde a sua concepção, quando da elaboração dos diagnósticos sanitários e ambientais, da aprovação dos projetos nas bacias hidrográficas contempladas e durante a execução das obras, estendendo-se, ainda, à operação, manutenção e monitoramento contínuo da qualidade ambiental dos projetos e obras, num processo de gestão compartilhada das áreas revitalizadas.

Lição nº 9: O Programa DRENURBS baseia-se em uma importante mudança conceitual que vem repercutindo em vários setores públicos e na sociedade como um todo ao incorporar uma concepção geral de cunho socioambiental e não somente sanitário ou de drenagem.

- Léxico das Siglas e Abreviaturas:

BID 		Banco Interamericano de Desenvolvimento

COFIEX 	Comissão de Financiamento Externo

COMAN 	Conselho Municipal de Meio Ambiente

COMPUR 	Conselho Municipal de Política Urbana

COMUSA 	Conselho Municipal de Saneamento

COPASA 	Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais

DAP 		Disposição a Pagar

DRENURBS 	Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte

EIA 		Estudo de Impacto Ambiental

ETE 		Estação de Tratamento de Esgoto

FMS 		Fundo Municipal de Saneamento

GEAF- OBI	Gerência Administrativo Financeira

IGP 		Índice Geral de Preços

IPTU 		Imposto Predial e Territorial Urbano

ISA 		Índice de Salubridade Ambiental

LI 		Licença de Instalação

LO 		Licença de Operação

LP		Licença Prévia

MBH 		Município de Belo Horizonte

NEPE-PDD	Núcleo de Execução de Projetos Especiais do Plano Diretor de Drenagem

PAA		Plano de Ação para Aquisição

PAC 		Programa de Aceleração do Crescimento

PCA 		Plano de Controle Ambiental

PCAO 		Plano de Controle Ambiental de Obras

PDDU 		Plano Diretor de Drenagem Urbana

PDR 	Plano de Desapropriação Indenização e Relocalização de Famílias e Negócios Afetados

PGAS		Plano de Gestão Ambiental e Social

PMBH 	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte

PMS 		Plano Municipal de Saneamento

POA 		Plano Operativo Anual

PROAS           Programa de Reassentamento em Função de Risco ou Obras Públicas

PROPAM 	Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha

PTTS		Projeto de Trabalho Técnico Social

RAA 		Relatório de Avaliação Ambiental

RCA 		Relatório de Controle Ambiental

RIMA 		Relatório de Impacto de Meio Ambiente

RO	Regulamento Operacional, renomeado na Missão de Arranque para Manual de Execução do Programa

SGAS		Sistema de Gestão Ambiental e Social

SIGEOR	Sistema de Gestão Estratégica

SGP 		Sistema de Gerenciamento do Programa

SIMOP 	Simulador de Obras Públicas

SLU 		Superintendência de Limpeza Urbana

SMATES 	Secretaria Municipal Adjunta do Tesouro

SMDE 	Secretaria Municipal de Desenvolvimento

SMF 		Secretaria Municipal de Finanças

SMMA 	Secretaria Municipal de Meio Ambiente

SMOBI        	Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

SMPL 		Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação

SMPS 		Secretaria Municipal de Políticas Sociais

SMSU 		Secretaria Municipal de Serviços Urbanos

SMURBE	Secretaria Municipal de Políticas Urbanas, atualmente denominada SMOBI, de acordo com a Lei nº 10.101 de 14/01/2011.

STN 		Secretaria do Tesouro Nacional

SUCC		Sistema Unificado de Contratos, Convênios e Congêneres do Município de B.H.

SUDECAP 	Superintendência de Desenvolvimento da Capital

SOF		Sistema Orçamentário Financeiro

UEP 		Unidade Executora do Programa

URBEL	Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte

- ANEXO – CUESTIONARIOS SECI

Cuestionario para analizar el Sistema de Programación de Actividades

1.Las responsabilidades y funciones de Planificación y Programación están adecuadamente definidas y asignadas entre el personal de la Entidad?

Sim, a UEP durante um período da execução do Programa, contou com apoio de consultor técnico especializado em planejamento e programação que atuando em conjunto com a equipe técnica da Prefeitura e da empresa de apoio ao gerenciamento internalizou normas e procedimentos, garantindo qualidade e efetividade nos processos.

2. Existen procedimientos de programación definidos, tales como: manuales, formatos, modelos y metodologías para la preparación de los Planes y Programas, así como su esquema de aprobación y modificación?

Sim, existem adequados procedimentos sistematizados no Manual de Normas e Procedimentos, que encontra-se publicado no site www.pbh.gov.br.

3.Se han diseñado mecanismos o procedimientos de monitoreo y seguimiento que permitan identificar el cumplimiento de los Planes  y Programas, incluyendo: el cumplimiento de indicadores; la existencia de eventuales desvíos entre las actividades programadas y ejecutadas, y la preparación de informes periódicos de ejecución?

Sim, existem e se encontram detalhados no Plano de Monitoramento e Avaliação, anexo ao POD.

4.Se ha preparado un Programa de Operaciones Anual (POA) o documento equivalente, consistente con la Planificación General?

Sim.

5.Los objetivos generales y específicos (componentes) y las metas (indicadores)?

Sim.

6.Las actividades o tareas que son necesarias realizar para alcanzar los objetivos y metas?

Sim.

7.Un diagrama o flujograma que presente el orden necesario e interdependencia de las actividades para alcanzar los objetivos?

Sim,

8.El tiempo estimado para realizar cada actividad o tarea?

Sim.

9.Los Responsables por ejecutar o coordinar las actividades o tareas?

Sim.

10.Los indicadores de resultados y medios de verificación permiten medir el logro de las metas previstas?

Sim.

11.Los riesgos (supuestos) para el éxito de la programación y las acciones necesarias para

prevenirlos o mitigarlos?

Sim, porém faz-se necessário fortalecer a gestão de contratos, buscando prevenir e/ou atenuar possíveis atrasos.

12.Se está emitiendo los informes sobre el avance de los POA, de acuerdo con los previsto en las políticas previamente acordadas?

Sim.

13.Cuando en los informes se identifican incumplimientos o riesgos apreciables de eficacia, se formalizaron acciones para administrar dichos riesgos y mejorar la probabilidad de ejecución?

Sim, com a atuação direta do Coordenador Executivo da UEP.

14.En la práctica, la ejecución es una demostración de la puesta en marcha de las acciones mencionadas anteriormente?

Sim.

15.Si se han presentado modificaciones a los POA, disponen de evidencia que justifique tales cambios?

Sim.

16.Disponen de evidencia formal de que los cambios a los POA fueron aprobados por el Banco?

Sim, Todas alterações realizadas no POA foram previamente submetidas a não objeção do Banco.

Cuestionario para analizar el Sistema de Organización Administrativa

1.Disponen de un Manual de Organización (MO) o instrumento equivalente?

Sim.

2.Existen procedimientos para la actualización y convalidación periódica del MO?

Sim.

3.El MO incluye las funciones, responsabilidades y autoridad para el desempeño de cada cargo?

Sim.

4.El MO incluye la descentralización y delegación de autoridad y de funciones a los niveles inferiores?

Sim.

5.Las funciones manuales fueron asignadas de tal forma que se mantenga independencia entre los encargados de autorizar, ejecutar, registrar transacciones y custodiar bienes y valores?

Sim.

6.El MO o el Organigrama y las funciones fueron divulgados a todo el personal vinculado?

Sim.

7.De ser así, cada empleado firmó una constancia mediante la cual expresa que conoce y entiende sus funciones y responsabilidades?

Não, pois a Prefeitura considera desnecessário.

8.El MO y el Organigrama están debidamente autorizados por el Consejo Directivo o autoridad competente relacionada con el OE?

Sim.

9.Las áreas de desempeño y su relación funcional (Dirección General, Finanzas, Personal, Adquisiciones, Producción de bienes y servicios, etc.)

Sim.

10.Los niveles de autoridad y supervisión?

Sim.

11.Los niveles de asesoramiento (sin responsabilidad de línea?)

Sim.

12.Las líneas de comunicación?

Sim.

13.Se diseñaron y aprobaron perfiles de los cargos necesarios para el cumplimiento de las funciones previstas, incluyendo los de los Consultores? (Calidades académicas y de experiencia)

Sim.

14.Estos perfiles han sido asociados con niveles de remuneración equivalentes al valor de mercado?

Não, existe um aquecimento do mercado que ocasionou a defasagem dos níveis de remuneração.

15.El clima organizacional es un reflejo de lo previsto en el MO? (Tomar en cuenta las declaraciones de debilidades y fortalezas de quienes presentan este sub-sistema y las impresiones obtenidas de las distintas entrevistas)

Sim.

#### 16.La delegación de funciones permite que cada nivel tome decisiones y cumpla las funciones y responsabilidades que le fueron asignadas?

Sim.

17.Se definió y formalizó el carácter administrativo (autonomía), organizacional y jurídico del Organismo Ejecutor, y en su caso el de los Co-ejecutores?

Sim.

18.Se ha dotado al OE de los mecanismos legales y financieros para su desarrollo autónomo o independiente?

Sim.

19.El MOP y el Organigrama del OE y sus componentes fueron diseñados de acuerdo con las necesidades establecidas en la Programación y en el POA?

Sim.

20.Se están cumpliendo las funciones y responsabilidad especificadas en el informe de proyecto para la ejecución del mismo?

Sim.

21.En la práctica, todas la Unidades Organizacionales están en funcionamiento y con el personal previsto?

Sim.

22.Si aplica, se ha preparado un RO o RC, que cuente con la aprobación previa del Banco?

Sim, o Manual de Execução do Programa.

23.El RO/RC se formalizó y divulgó entre los participantes en la ejecución de la operación, dejando constancia de ello?

Sim.

24.Se estableció en el RO/RC que toda operación financiera o administrativa debe contar con la documentación necesaria de respaldo?

Sim.

25.Dicha documentación permite identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operación?

Sim.

26.El RO/RC diseñado, describe los procedimientos de autorización, movimiento, registro y control oportuno de todas las operaciones técnicas, financieras y administrativas relacionadas con el proyecto?

Sim.

27.Propósito y definiciones?

Sim.

28.Objetivos y Descripción del Programa?

Sim.

29.Criterios para elegibilidad de los co-ejecutores y de las inversiones (técnicos, económicos y financieros)?

Sim, no Manual de Execução do Programa estão definidos e aprovados os critérios de elegibilidade para os investimentos. Não existem co-executores no Programa.

30.Asignación de recursos del Programa?

Sim.

31.Mecanismos de traspaso de los recursos, desembolsos, fondo rotatorio, y rendición de cuentas?

Sim.

32.Seguimiento (informes)?

Sim.

33.Criterios para elegibilidad y participación de los IFIS?

N/A, não se trata de instituição financeira.

34.Criterios de elegibilidad de los sub-prestatarios y de los sub-préstamos?

N/A.

35.Términos y condiciones de los sub-préstamos?

N/A.

36.Formalización de los sub-préstamos?

N/A.

37.Uso de las recuperaciones y seguimiento (informes)

N/A.

38.Un esquema gráfico representativo del flujo de responsabilidades y funciones de la UCP y de los co-ejecutores?

N/A.

39.Un esquema gráfico representativo del flujo de responsabilidades y funciones de la entidad gerenciadora, cuando se prevé la participación de una firma privada o agencia especializada?

N/A.

40.Sistema de monitoreo y reporte para hacer un seguimiento del uso de los recursos por parte de dichos co-ejecutores?

N/A.

Cuestionario para analizar el Sistema de Administración de Personal

1.Se han asignado formalmente las responsabilidades para administrar los asuntos de personal?

Sim.

2.La(s) persona(s) encargada (s) de las funciones de administración de personal, reúnen requisitos de capacidad y experiencia en el manejo de Recursos Humanos?

Sim.

3.La Entidad dispone de políticas y procedimientos formalizados y autorizados en un Manual o equivalente, sobre la administración de personal?

Sim.

4.Búsqueda y Selección?

Sim.

5.Inducción y entrenamiento?

Sim.

6.Capacitación?

Sim.

7.Evaluación del desempeño?

Sim.

8.Clasificación de cargos y niveles de remuneración?

Sim.

9.Seguridad social?

Sim.

10.Impuestos y otras obligaciones laborales?

Sim.

11.Existen procedimientos para el control de asistencia de personal?

Sim.

12.Disponen de un programa de vacaciones debidamente aprobado para todo el personal?

Sim.

13.Está previsto un plan para reemplazar al personal clave en ausencias temporales?

Informalmente sim.

14.Existe una política sobre adquisición de pólizas de seguro para los cargos clave relacionados con el manejo de bienes y valores?

N/A

15.Se han fijado los montos asegurables?

N/A

16.En general, existe estabilidad en la composición del personal de la Entidad?

Sim.

17.Las políticas y procedimientos existentes, son consistentes con los requerimientos del Banco en términos de contratación de personal, incluyendo los consultores, indicados en los documentos de proyectos y contratos de préstamo o convenio de cooperación técnica?

Sim.

18.Se ha contratado para la ejecución del proyecto el personal identificado en el informe de proyecto?

Sim.

19.Se siguió el proceso de selección y contratación recomendado en el informe de proyecto y contrato de préstamo para el personal vinculado al mismo?

Sim.

20.Los empleados/consultores contratados, cumplen con los perfiles previstos en los términos de referencia o los requisitos de los cargos, aprobados previamente por el Banco?

Sim.

21.La contratación de empleados/consultores por parte del OE contó con la no objeción previa del Banco?

Sim.

22.Los niveles de remuneración que surgen de la clasificación de cargos del OE y el monto del rubro de servicios personales en el presupuesto del Programa son compatibles?

Sim.

###### Cuestionario para analizar el Sistema de Administración de Bienes y Servicios

1.Existe asignación formal de funciones y responsabilidades (en unidad organizacional o equivalente) en materia de administración de los procesos de adquisición de obras, bienes y Servicios de consultoría, a la escala del proyecto que se financiará?

Sim.

2.Existe asignación formal de funciones y responsabilidades (en una unidad organizacional o equivalente) por los procesos de recepción, inventario, y mantenimiento de obras, bienes y servicios de consultoría, a la escala del proyecto que se financiará?

Sim.

3.La Unidad cuenta con el equipamiento humano con experiencia y conocimientos necesarios para ejecutar y administrar el programa eficientemente?

Sim.

4.La Unidad tiene claramente establecidas los procedimientos las responsabilidades y asignado el personal a las siguientes tareas: - Planificación de adquisiciones  - Publicidad y anuncios de licitaciones – Precalificación de contratistas, proveedores y consultores – Preparación de documentos de licitación y contratos – Recepción y apertura de ofertas – Análisis y evaluación de ofertas – Adjudicación y entrada en vigor de los contratos – Administración de contratos durante su ejecución.

Sim, sendo necessário fortalecer o tema administração de contratos durante sua execução.

5.El personal de adquisiciones recibió entrenamiento en relación con las políticas y procedimientos de adquisición de obras, bienes y servicios de consultoría, de acuerdo con las políticas y procedimientos operativos del Banco y la legislación local?

Sim e periodicamente participa-se de treinamentos e atualizações.

6.Existe evidencia formal relativa al suministro de entrenamiento sobre políticas y procedimientos de adquisiciones al personal responsable de tales funciones en los Co-ejecutores?

N/A.

7.Se han previsto y reglamentado los tipos de contratación y adquisiciones y los niveles de autorización, por monto y complejidad?

Sim.

8.El sistema de administración de adquisiciones contempla que toda transacción cuente con la documentación necesaria y suficiente que la respaldo? (Facturas, Contratos, cotizaciones, etc. según aplique)

Sim.

9.En aspectos de forma, la documentación mencionada en la pregunta anterior, permite identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada transacción y en particular, establecer la concordancia con los procedimientos de contratación y adquisición de bienes y servicios convenidos o a convenir con el Banco?

Sim.

10.Los procedimientos de adquisiciones definen una segregación de funciones incompatibles, que permita diferenciar claramente las atribuciones del personal participante en cada una de las diversas fases del proceso? (Reglamento de Contrataciones o equivalente)

Sim.

11.Los procedimientos contemplan que las solicitudes para adquisición de bienes y servicios están debidamente fundamentadas en un pedido justificado de la persona o área responsable?

Sim.

12.Está previsto que únicamente se aprueben las solicitudes,  cuando existan recursos presupuestarios identificados y disponibles?

Sim.

13.Se dispone de un sistema de formularios con numeración preimpresa (deseable en forma electrónica) que sustente todas las actividades de adquisición?

Sim.

14.El sistema incluye el número de copias a emitir, el destino de cada una de las firmas que son necesarias en ellas?

Sim.

15.Cuando aplique, se lleva un sistema de registro permanente de inventario para controlar sus movimientos por unidades de iguales características?

Sim.

16.El sistema de inventario incluye un programa de cantidades mínimas y máximas de inventario?

Não.

17.Se han asignado espacios físicos adecuados, según el tipo de inventarios, para su almacenamiento y control adecuados?

Sim.

18.El sistema de administración de adquisiciones permite identificar los compromisos y demás transacciones desde su inicio y establecer un vínculo entre la creación de la obligación, el recibo de los bienes, obras y servicios de consultoría y los pagos correspondientes dándole a la información una seguridad razonable acerca de su integridad?

Sim.

19.Disponen de medidas para la conservación, seguridad y manejo apropiado de los bienes y elementos almacenados?

Sim.

20.Se realizan verificaciones periódicas de la existencia física de los bienes de inventario?

Sim.

21.Se ha establecido que dichas verificaciones sean conciliadas contra los registros contables?

Sim.

22.Las verificaciones son practicadas por empleados independientes del manejo y registro de dichos bienes?

Sim.

23.Auditoría interna (Control Interno) participa en la planificación y observación de la verificación?

Sim.

24.Existe un plan de seguros para proteger los bienes en general?

No geral não, apenas para bens de maior valor.

25.Se dispone de instrucciones precisas para informar y tomar acción física y contable de los bienes obsoletos, dañados o perdidos o para la venta?

Sim.

26.Dichas instrucciones son concordantes con las normas legales vigentes?

Sim.

27.Se mantienen registros permanentes de los activos fijos, donde se muestran las compras, retiros, traspasos y mejoras?

Sim.

28.Se dispone de una política para formalizar a cada Área Administrativa y en su caso, a los empleados la responsabilidad por el manejo de los bienes que le han asignado y su uso exclusivo para los fines previstos?

Sim.

29.Existe un plan de mantenimiento general para obras y bienes adquiridos?

Sim.

30.Emiten informes sobre el cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo?

Sim.

31.Se comparan los bienes adquiridos y los servicios contratados y recibidos, con las Ordenes de Compra emitidas?

Sim.

32.El sistema incluye la codificación para identificar los activos fijos?

Sim.

33.Disponen de un sistema de archivo de la documentación soporte de las adquisiciones de bienes y servicios de consultoría y de contratación de obras, el cual permite referenciar e identificar en forma directa las transacciones efectuadas y permita una auditoría de las misma como lo requiere el Banco?

Sim.

34.El OE está cumpliendo adecuadamente y en forma secuencial con las políticas y procedimientos de adquisiciones del Banco (listas cortas, preparación de términos de referencia, no-objeciones, evaluaciones, etc.)?

Sim.

35.En caso de proyectos de ejecución descentralizada con la participación de múltiples co-ejecutores, se han establecido procedimientos que regulen el sistema de archivo de la documentación soporte de adquisiciones de bienes y servicios y contratación de consultores, que permita referencias e identificar en forma directa las transacciones efectuadas con los recursos del proyecto?

N/A.

36.Las adquisiciones por el OE están contempladas en el plan de adquisiciones del proyecto?

Sim.

37.Si se utilizaron recursos del proyecto a título de reconocimiento de gastos o financiamiento retroactivo, con relación a gastos elegibles efectuados con anterioridad a la aprobación de la operación, se efectuó una revisión de los gastos propuestos en lo que se refiere a su elegibilidad y cuantificación, de acuerdo a los procedimientos requeridos por el Banco? (que tales gastos resulten de procedimientos de contratación de servicios de consultoría o de adquisiciones de bienes y servicios que hayan cumplido con condiciones substancialmente análogas a las posteriormente establecidas en el contrato de préstamo).

Sim.

Cuestionario para analizar el Sistema de Administración Financiera

1.Se asignaron formalmente en una Unidad o equivalente con nivel jerárquico y autoridad suficiente los asuntos relacionados con la Administración Financiera? (Presupuesto, Tesorería, Contabilidad).

Sim.

2.La(s) persona(s) encargada(s) de tales funciones, reúnen requisitos de capacidad y experiencia en la administración financiera?

Sim.

3.El personal está familiarizado con los procedimientos del Banco para la preparación de solicitudes de desembolso?

Sim.

4.Disponen de un Manual de Procedimientos autorizado y en vigencia para la administración financiera?

Sim.

5.Disponen de un sistema de registros contables y financieros automatizado e integrado con la contabilidad general de la entidad, que permita identificar las transacciones a cargo del proyecto, por fuente de financiamiento y por categorías de inversión, de acuerdo con el Plan de Cuentas aprobado por el Banco, y de forma independiente de otras actividades de la entidad?

Sim.

6.El Sistema permite disponer de información financiera oportuna y confiable para la preparación de los Estados Financieros y otros informes?

Sim.

7.En el caso de proyectos de ejecución descentralizada, se cuenta con un sistema contable integrado que permita identificar recursos y transacciones efectuados por cada co-ejecutor participante, discriminados por categorías y sub-categorías de inversión, de acuerdo con el Plan de Cuentas aprobado por el Banco?

N/A

8.Demuestren el costo de las inversiones en cada categoría y sub-categoría de acuerdo con el Plan de Cuentas aprobado por el Banco, como así también el progreso de las obras?

Sim.

9.La Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) o la Unidad Coordinadora (UC), como corresponda, ha preparado y cuenta con un manual contable de aplicación para el proyecto?

Sim.

10.Cuando se trata de programas de crédito, los registros precisan, además, los créditos otorgados, las recuperaciones efectuadas y la utilización de éstas?

N/A.

11.Se dispone de un sistema de archivo de la documentación soporte de las transacciones financieras, el cual permita referenciar e identificar en forma directa las operaciones?

Sim.

12.En el caso de proyectos de ejecución descentralizada, los co-ejecutores cuentan con un sistema de archivo de la documentación soporte de las transacciones financieras, que permita referenciar e identificar las operaciones efectuadas con los recursos del proyecto, los registros contables y las solicitudes de desembolso presentadas a la UCP?

N/A

13.Existen procedimientos claros y debidamente aprobados para formular, ejecutar y controlar el presupuesto?

Sim.

14.Se diseñaron mecanismos y procedimientos de programación financiera de corto, mediano y largo plazo?

Sim.

15.Se dispone de un sistema de presupuesto automatizado e integrado?

Sim.

16.Existen mecanismos de control, evaluación y seguimiento de la ejecución presupuestaria?

Sim.

17.Para programas de ejecución descentralizada, se diseñó un mecanismo de consolidación y control presupuestario de las transacciones financieras a cargo de los co-ejecutores? *unidades descentralizadas).

N/A.

18.Un reglamento operacional o normas para el manejo de los recursos provenientes del financiamiento o contribución del Banco y de la contrapartida local: funciones, atribuciones, restricciones, etc.?

Sim.

19.La apertura de cuentas bancarias en el Banco Central y en Bancos Comerciales, a nombre del proyecto para el manejo exclusivo de los recursos del financiamiento o contribución del Banco destinados al mismo?

Sim.

20.La apertura de cuentas bancarias en Bancos Comerciales, a nombre del proyecto, para el manejo exclusivo de los recursos de la contrapartida local, destinados al mismo?

Sim.

21.Cuando se trate de proyectos de ejecución descentralizada, la apertura de cuentas bancarias en Bancos Comerciales por parte de los co-ejecutores, a nombre del proyecto, para el manejo exclusivo de los recursos del financiamiento y de la contrapartida local, destinados al mismo?

N/A.

22. Se preparen programaciones de caja (cash flow) integrando las necesidades de todas las Unidades?

Sim.

23.La preparación de registros, informes y conciliaciones periódicos que muestren los saldos y el movimiento de las cuentas bancarias y obligaciones?

Sim.

24.Las conciliaciones bancarias son preparadas por personal independiente de aquel que tiene acceso al registro y manejo de los fondos?

Sim.

25.Las conciliaciones bancarias están actualizadas para cada cierre mensual?

Sim.

26.Las conciliaciones bancarias no revelan partidas antiguas sin ajustar, o si las hubiere, han dispuesto de acciones puntuales para la depuración?

Sim.

27.Efectuar conciliaciones periódicas del Fondo Rotatorio entre los saldos bancarios disponibles, los registros del ejecutor y los del Banco, y se explican debidamente las partidas conciliatorias o se efectúan los ajustes pertinentes?

Sim.

28.Mecanismos para la preparación y presentación de informes semestrales sobre el Fondo Rotatorio, dentro de los 60 días siguientes al cierre de cada semestre?

Sim.

29.En el caso de proyectos de ejecución descentralizada, se dispone del flujo de fondos entre el Banco (u otros co-financiadores), la UCP y los co-ejecutores (esquemas gráficos)?

N/A.

30.Para programas de ejecución descentralizada, existen procedimientos que regulen el mecanismo de rendición de cuentas e informes financieros, el traspaso de fondos y el tipo de documentación de respaldo relacionados con solicitudes de desembolso?

N/A.

31.En caso de proyectos de ejecución descentralizada, con múltiples co-ejecutores, procedimientos para la revisión ex – post de documentos de apoyo de solicitudes de desembolso, concordantes con las normas del Banco?

N/A.

32.Asegurar que los sub-préstamos que se otorguen sean elegibles de acuerdo con las condiciones establecidos en el RC?

N/A.

33.El registro, control y uso de las recuperaciones?

N/A.

34.El control y seguimiento de la aplicación de tasas de interés acorde con las condiciones establecidas en el RC?

N/A.

35.Todas las transacciones financieras, incluidos los compromisos adquiridos, se registran adecuadamente en el momento de su ocurrencia?

Sim.

36.Por cada transacción financiera (ingresos y egresos) se emita un comprobante oficial mediante un formulario de numeración preimpresa con la información necesaria para su identificación, clasificación y registro contable?

Sim.

37.Los ingresos se depositan total e íntegramente en las cuentas bancarias autorizadas?

Sim.

38.Tales depósitos se hagan diariamente o a más tardar el día hábil siguiente de recibidos?

Sim.

39.Cada pago esté acompañado de documentación de respaldo tal como: Orden de compra autorizada, constancia original de recepción de bienes y servicios, factura original y comprobante de egreso?

Sim.

40.Responsabilidades para comprometer recursos, revisar y autorizar los pagos?

Sim.

41.Excepto los pagos por caja menor, o los casos en que la Ley lo disponga, todos los pagos se efectúen mediante cheque intransferible a nombre del beneficiario o transferencia electrónica?

Sim.

42.La documentación original de soporte de toda transacción solamente es archivada cuando haya sido firmada, de acuerdo con las normas previstas?

Sim.

43.Permita generar los estados financieros del proyecto y otros informes financieros que sean requeridos por el Banco?

Sim.

44.Existen plazos definidos para la preparación y presentación oportuna de los Estados e informes financieros requeridos por el Banco?

Sim.

45.Existen políticas y procedimientos definidos para desarrollar/modificar, probar e implementar los sistemas contables, incluyendo programas de computadora y archivos de da?

Sim.

46.Existe un procedimiento para el respaldo periódico (back-up de la información y del sistema) que asegure la recuperación de la información financiera y contable?

Sim.

47.Existen métodos (claves de acceso, niveles de autorización, validación, etc.) para impedir el acceso no autorizado a la base de datos y a los sistemas de información contable y financiero?

Sim.

48.Existe un plan de contingencia aprobado y una política de revisión periódica, que asegure el procesamiento oportuno y continuo de la información financiera y contable?

Sim, existem práticas que garantem a segurança das informações.

49.Se tienen documentados los programas y aplicaciones?

Sim.

50.Existe restricción formal de acceso al centro de cómputo?

Sim.

51.Las personas responsables por la información financiera están familiarizadas con los Documentos AF-100 Política del Banco para Estados Financieros de Entidades y Proyectos, y AF-300 Guía para la preparación de Estados Financieros?

Sim.

52.Los Estados financieros y demás información financiera requerida por las normas y procedimientos del Banco, se han entregado al Banco con la periodicidad y fechas previstas en el contrato?

Sim.

Cuestionario para analizar el Sistema de Control Interno

1.Se ha diseñado un código de conducta (ética) o instructivo equivalente?

Sim.

2.Se ha previsto la inducción del personal al código de conducta?

Sim.

3.Los empleados certifican el conocimiento y entendimiento del código de conducta en el momento de su ingreso y por lo menos una vez cada año?

Sim.

4.Los empleados declaran la existencia o inexistencia de conflictos de interés al momento de su ingreso y por lo menos una vez cada año?

Sim.

5.Se ha asignado a un nivel apropiado la responsabilidad por evaluar y resolver situaciones de presunto incumplimiento del código de conducta, fraudes, otros incumplimientos y recomendaciones para mejorar el control?

Sim.

6.El estilo de administración de la Entidad está basado en el cumplimiento de normas orientadas a la eficiencia, eficacia y transparencia operacional? (Verificar existencia formal y conocimiento del personal de un código institucional de valores, y la existencia de elementos representativos de medición permanente del desempeño, definición de Visión, Misión, POA, Indicadores y estándares, etc.)

Sim.

7.Disponen de informes o equivalentes, mediante los cuales se observe que la propia administración estimula y practica la auto evaluación, de tal forma que se conforme la existencia de ambiente de control y el mejoramiento del mismo?

Sim.

8.Se ha diseñado una función de Auditoría Interna o equivalente (sin responsabilidad por funciones en línea)?

Sim.

9.La administración toma en cuenta y corrige oportunamente las inconsistencias en actividades de control reportadas por AI?

Sim.

10.Existe una identificación clara de la relación entre la planificación y la programación de actividades de la Entidad?

Sim.

11.El personal con responsabilidades por el logro de objetivos y metas participó en su diseño o recibió una inducción apropiada sobre los mismos?

Sim.

12.Disponen de una metodología estructurada y divulgada para el Análisis de Riesgo “AR”?

Não.

13.Disponen de informes representativos de que la metodología de AR funcione en la práctica y contribuye a la gestión oportuna del riesgo?

Não.

14.En general, las actividades de control se relacionan o son una consecuencia de la evaluación de riesgos?

Não.

15.Se han formalizado procedimientos para establecer que los datos que se procesan son completos y basados en transacciones reales autorizadas, de tal forma que sirvan para preparar informes confiables y oportunos?

Sim.

16.En cada proceso importante, se han identificado las actividades que contribuyen a los objetivos del SCI?

Sim.

17.Existen constancias formales de que el personal con responsabilidad en los procesos, conoce y entiende las actividades de control?

Sim.

18.El sistema de información está respaldado en una plataforma tecnológica que facilite el procesamiento y consulta de datos en forma integral y oportuna?

Sim.

19.Se han definido formalmente procedimientos para proteger de los riesgos correlativos los equipos y las aplicaciones computarizadas?

Sim.

20.Existen mecanismos adecuados que faciliten la comunicación al interior de la Organización (comunicación de políticas, normas, procedimientos, nombramientos y retiros de personal, aclaraciones, reporte de asuntos inusuales, asimilación de sugerencias, etc.)?

Sim.

21.Existen mecanismos que faciliten la comunicación al exterior de la Organización (canales de comunicación con proveedores, entidades multilaterales, gubernamentales, financieras, etc.)?

Sim, exemplo o site.

22.Se han definido funciones y procedimientos de supervisión para los procesos más importantes?

Sim.

23.Disponen de constancias formales de que la supervisión se cumple en la práctica (identificar evidencias sobre documentos e informes que revelen la participación de los niveles de dirección en la revisión de la calidad de los procesos)?

Sim.

24.Se ha previsto mecanismos para que el personal realice auto evaluaciones periódicas del funcionamiento de los controles correspondientes a sus áreas de responsabilidades?

Sim.

25.Se ha establecido con claridad la responsabilidad y acciones relacionados con la recepción, evaluación y trámite de las iniciativas de los empleados, con relación al SCI?

Sim.

26.Si se ha formalizado la creación y funcionamiento de una Unidad de Auditoría Interna, esta fundamenta sus labores de acuerdo con las Normas de Auditoría Interna Generalmente Aceptadas ‘NAI’ (Verificar la existencia de Manual de AI, tamaño de la Unidad, conocimiento de sus miembros de las NAI, Alcance de las Auditorías)

Sim.

27.Se ha asignado responsabilidad y previsto un procedimiento para recibir, evaluar y tramitar las recomendaciones y conclusiones de Auditoría Interna sobre el SCI?

Sim.

28.Los niveles de responsabilidad y autoridad, revelan satisfacción por los servicios que reciben de la AI?

Sim.

29.Disponen de un Informe de Auditoría Interna o equivalente actualizado, en el cual se revele que se han cumplido los requisitos detallados para cada uno de los cinco componentes del control interno, descritos en las cinco secciones de este cuestionario?

Sim.

Cuestionario para analizar el Sistema de Control Externo

1.Si la Entidad está sujeta a auditoría externa, ésta se ha cumplido con una periodicidad anual?

Sim.

2.Existen procedimientos formales para la Administración de los servicios de Auditoría externa (responsabilidades para la preparación y suministro de información, seguimiento al cumplimiento de fechas de compromiso, recepción de los resultados, aclaraciones y comunicaciones con los Auditores Externos, etc.)?

Sim.

3.Disponen de un contrato formal i equivalente, para la realización de la Auditoría Externa?

Sim.

4.Las declaraciones de naturaleza y alcance de los servicios de auditoría, reflejan con claridad los beneficios que se espera obtener de este servicio?

Sim.

5.Las estimaciones de honorarios están basadas en cálculos razonables de hora/hombre o días/hombre, en función de los alcances y la naturaleza del trabajo? (verificar si existe una sustentación formal de estos cálculos)

Sim.

6.Los honorarios se han venido pagando de acuerdo con los previstos en el contrato?

Sim.

7.Si ha habido retrasos en los pagos de honorarios, éstos están justificados por razones atribuibles a incumplimientos de la FAI?

Sim.

8.La firma de Auditores externos únicamente presta este tipo de servicio a la entidad?

Sim.

9.Los informes de la auditoría contratada o de la Auditoría de una ISA, fueron entregados en la oportunidad prevista en el contrato o en la norma legal que lo requiere?

Sim.

10.Si en los informes, los dictámenes se apartaron de la opinión limpia o estándar, y se reportaron hallazgos y recomendaciones de Control Interno, la Entidad ha producido oportunamente acciones formales dirigidas a soluciones tales problemas?

Sim.

11.Si hubo limitaciones al alcance del auditor, éstas representan un desconocimiento de la Entidad sobre los apoyos necesarios para cumplir los objetivos de la Auditoría?

Não.

12.Disponen de evidencia sobre la corrección efectiva de los asuntos reportados en el informe?

Sim.

13.La naturaleza de las correcciones está dirigida a solucionar las causas de los problemas, para que no continúen repitiéndose las observaciones de la Auditoría Externa?

Sim.

14.Si subsisten asuntos por resolver, provenientes de los informes de Auditoría externa, ello se puede atribuir a desconocimiento de los beneficios o falta de voluntad de la administración para aplicar las soluciones?

Não.