**PLAN DE ADQUISICIONES**

(Obras, Bienes y Consultorías)

Préstamo No. AR-L1157

Prestatario: Provincia de Mendoza Fecha: 2013

| **Item** | **Servicio** | **Financiamiento** | | **Licitación** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(en Miles de US$)** | |
|  | **Local** | **Método de Adquisiciones** | **Precalificación** |  |  | |
| **BID** | **SI/NO** | **Aviso específico de Adquisiciones** | **Período** | |
|  |  |  |  | |
|  |  | **Fecha tentativa de publicación** |  | **Fin** |
|  |  | **Inicio** |
|  |  |  |
| **Costos Directos** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Componente 1: Apoyo al desarrollo logístico** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Finalización Ruta Provincial Nº 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finalización RPN82 | **Obras** | 26.900 | 25.100 | LPI |  | 2014 | 2014 | 2015 |
| Inspección de obra | **Consultoría** | 500 | 0 | SBCC |  | 2014 | 2014 | 2015 |
| 1.2 Nueva Zona Primaria Aduanera |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nueva Zona Primaria Aduanera | **Obras** | 6.400 | 1.200 | LPI |  | 2014 | 2014 | 2015 |
| Equipos Nueva Zona Primaria Aduanera | **Bienes** | 450 | 100 | LPN |  | 2014 | 2014 | 2015 |
| Inspección de obra | **Consultoría** | 150 | 300 | SBCC |  | 2014 | 2014 | 2015 |
| Comunicación | **Servicios diferentes a consultoría** |  | 15 |  |  | 2014 | 2014 | 2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Componente 2: Apoyo al desarrollo tecnológico** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1 Parque Biotecnológico y de Energías Renovables |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edificio Biotecnológico y de Energías Renovables | **Obras** | 1.160 | 0 | LPN |  | 2014 | 2014 | 2015 |
| Equipamiento Edificio Biotecnológico y de Energías Renovables | **Bienes** | 36 | 0 | CP |  | 2014 | 2014 | 2015 |
| Gestión Parque Biotecnológico y de Energías Renovables | **Consultoría** | 36 | 0 | SCC |  | 2014 | 2014 | 2015 |
| Otros | **Servicios diferentes a consultoría** | 12 | 0 |  |  | 2014 | 2014 | 2015 |
| 2. 2 Polo del Conocimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adecuación de terrenos y edificio Polo del Conocimiento | **Obras** | 2.760 | 640 | LPN |  | 2016 | 2016 | 2017 |
| Inspección de obra | **Consultoría** | 240 | 110 | SBCC |  | 2014 | 2016 | 2017 |
| 2.3. Fortalecimiento de Sistemas de Información del MAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reingeniería de procesos | **Consultoría** | 350 | 0 | SBCC |  | 2014 | 2014 | 2018 |
| Capacitación | **Consultoría** | 300 | 0 | SBCC |  | 2014 | 2014 | 2018 |
| Equipamiento | **Bienes** | 100 | 0 | CP |  | 2014 | 2014 | 2018 |
| 2.4. Iniciativas locales de refuerzo de la competitividad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Misiones técnicas | **Servicios diferentes a consultoría** | 430 | 0 | LPN |  |  |  |  |
| Elaboración Plan de Negocios Pera, Manzana y Ciruela | **Consultoría** | 200 | 0 | SCC |  | 2014 | 2014 | 2018 |
| Elaboración Plan de Negocios Uva Mosto | **Consultoría** | 100 | 0 | SCC |  | 2014 | 2014 | 2018 |
| Proyectos de mejora de la competividad | **Concurso de proyectos** | 2.270 | 0 |  |  | 2014 | 2014 | 2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Componente 3: Apoyo a la Internacionalización** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 1 Promoción de inversiones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamiento Agencia Promoción de Inversiones | **Bienes** | 360 | 0 | LPN |  | 2014 | 2014 | 2018 |
| Diseño de estrategia y estudios | **Consultoría** | 780 | 0 | SBCC |  | 2014 | 2014 | 2018 |
| Actividades de promoción | **Servicios diferentes a consultoría** | 710 | 0 | LPI |  | 2014 | 2014 | 2018 |
| 2. 2 Promoción de exportaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipamiento PROMENDOZA | **Bienes** | 360 | 0 | LPN |  | 2014 | 2014 | 2018 |
| Diseño de estrategia y estudios (Varias consultorías) | **Consultoría** | 780 | 0 | SBCC |  | 2014 | 2014 | 2018 |
| Actividades de promoción | **Servicios diferentes a consultoría** | 710 | 0 | LPI |  | 2014 | 2014 | 2018 |
| **Administración, Evaluación y Auditoría** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Consultores (Administración y Fortalecimiento SUBSE I&T)* | **Consultores** | 2.250 | 1.000 | SCII |  | 2014 | 2014 | 2018 |
| *Evaluación* | **Consultoría** | 200 | 0 | SBCC |  | 2014 | 2014 | 2018 |
| *Auditoría Externa* | **Consultoría** | 200 | 0 | SBCC |  | 2014 | 2014 | 2018 |