LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#565510

ANEXO UNICO

# EL PROYECTO

### Diseño de una solución para la disposición de los desechos sólidos en la Región Este

I.	Objetivo

  - El objetivo del Proyecto es ayudar a que los municipios de la Región Este de la República Dominicana implementen un proyecto integral para el manejo de los desechos sólidos municipales.

  - El objetivo a largo plazo del Proyecto es aumentar el bienestar de la población a través de un mejoramiento de las condiciones ambientales y de la competitividad internacional en el sector turístico, que son una fuente importante de ingresos y de empleo en la región.

II.	Descripción

2.01	Para alcanzar su objetivo, el Proyecto financiará la contratación de una firma internacional de consultoría que efectuará estudios encaminados hacia el diseño de una solución integral para el manejo de desechos sólidos a nivel municipal estructurados en las dos etapas siguientes:

## Primera etapa.

2.02	La firma consultora dispondrá de 10 semanas para proponer una amplia gama de soluciones alternativas a desarrollar a nivel de pre-factibilidad para el manejo de residuos sólidos en la región. Cada solución deberá proponer ubicaciones alternativas para los sitios de disposición final y un cronograma para la implementación en dichos sitios con los arreglos correspondientes para el transporte y el cierre de los sitios que estén siendo utilizados actualmente por lo municipios y no cumplan con los estándares sanitarios mínimos. Aquellos impactos ambientales y sociales que no se aborden en el Proyecto deberán ser descritos. Luego de estimar los costos de inversión y operación se deberán recomendar arreglos financieros y los fortalecimientos institucionales que garantizarán la sostenibilidad de las soluciones propuestas. Asimismo se deberán describir y evaluar las mejoras esperadas respecto de la situación actual de desechos sólidos. Los consultores efectuarán consultas con los agentes clave de los sectores gubernamental y no-gubernamental.

2.03	Sobre la base de toda la información que sea generada como resultado de la primera fase y ponderando las ventajas y desventajas de cada alternativa propuesta por los consultores, la ADEME seleccionará la alternativa a ser implementada y comprometerá a sus miembros para que asuman los costos financieros, políticos, ambientales y sociales asociados con la eventual implementación de la solución escogida. De este modo, la finalización de la primera etapa será una oportunidad para que los miembros de la ADEME ratifiquen, sobre la base de una propuesta específica, su compromiso para aceptar la solución presentada en el estudio elaborado por los consultores.

## Segunda Etapa.

2.04	La firma consultora dispondrá de cinco meses para la elaboración de un estudio completo acerca de la solución que haya sido seleccionada de entre los diseños alternativos propuestos durante la primera etapa, el cual deberá ser desarrollado a nivel de factibilidad. Dicho análisis deberá incluir por lo menos los siguientes elementos:

- Diferenciar los- tipos de desechos sólidos a ser tratados (como residuos médicos, orgánicos, reciclables, etc.) así como la ubicación geográfica del lugar de disposición. Establecer el tratamiento específico que se dará a cada tipo de desecho sólido (entierro, incineración, reciclaje, preparación de composta, etc.). Estudiar el potencial tanto para la reducción de los desechos en el origen como para su reciclaje, como estrategias para reducir la carga sobre el medio ambiente. Determinar las condiciones ambientales requeridas por la ley así como aquellas que sean aceptables por la población y los municipios de la(s) localidad(es) seleccionada(s) para la disposición final de los residuos. Indicar la tecnología que será empleada para la disposición final de los residuos en el sitio o en los sitios seleccionado(s) para asegurar el cumplimiento de estrictos estándares ambientales.

- Diseñar el o los sitio(s) para la disposición final de los residuos, las estaciones de transferencia, y la infraestructura para el transporte requeridas. Llevar a cabo un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la solución seleccionada para cumplir con las políticas ambientales del Banco y la normatividad nacional. Calcular los costos de inversión, de operación y de mantenimiento respectivos. Proponer esquemas alternativos para la propiedad y operación de los sitios, incluyendo esquemas de participación público-privada. Proporcionar una solución para atender los riesgos ambientales del sistema actual de manejo de desechos sólidos. Incluir el diseño de un programa de educación para reducir la disposición ilegal y campañas de difusión para asegurar la cooperación de usuarios, políticos, medios y la comunidad en general que será beneficiada por un programa de manejo de residuos sólidos. Proponer medidas ambientales que tengan que tomarse para alcanzar la aceptación de la población y las condiciones mínimas ambientales requeridas por la ley en la recolección, el transporte, y el confinamiento final de los residuos sólidos.

- Identificar a grupos que pudieran verse afectados negativamente por la instalación de la infraestructura de disposición final, tales como los vecinos de los sitios de disposición final y los “buzos”, que buscan material reciclable en los sitios de disposición de los residuos. El estudio deberá proponer alternativas de empleo y fuentes de ingresos alternativas para estos últimos.

- Proponer arreglos financieros entre los gobiernos municipales, las entidades encargadas de la recolección, el servicio de disposición final, y los diferentes grupos de usuarios. Establecer costos unitarios y proponer arreglos para los pagos por disposición que satisfagan los criterios de eficiencia y de factibilidad financiera. Asegurarse de prevenir el vertido de los residuos fuera de los sitios de disposición final por parte de los recolectores o de los usuarios . Verificar asimismo la factibilidad financiera de las entidades que pagarán por la disposición final de residuos, ya sea si los pagos se realizarán mediante el cobro de tarifas a usuarios, uso de recursos municipales o una combinación de ambos. Estudiar además la posibilidad de obtener recursos para la inversión y operación de los sitios de disposición final mediante el financiamiento de carbono, baso en el tratamiento de gas metano emitido en dichos sitios.

- Proponer tarifas para los usuarios por el servicio de recolección de desechos y mecanismos de cobro para garantizar la factibilidad financiera del arreglo institucional correspondiente.

- Proponer el marco institucional para la implementación del nuevo sistema de manejo de desechos sólidos, identificar los roles y las responsabilidades de todos los actores (municipios, distritos y otras instituciones), las necesidades de coordinación y los requisitos entre los diferentes niveles de gobierno, y las áreas que requerirían de fortalecimiento institucional.

- Diseñar modelos de contratos para las entidades encargadas de la disposición final y para aquellas encargadas de la recolección de los desechos.

- Analizar el marco normativo para asegurarse de que la propuesta sea viable dentro del marco legal existente o de que se pueda alcanzar con reformas legales menores y preparar dichas reformas.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto que será financiado parcialmente con recursos del JSF es del equivalente de US$708.750, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

| ##### Tipo de gasto | JSF | Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Honorarios de consultorías |  |  |  |
| ### Total Primera Etapa | 61.500 |  | 61.500 |
| Salarios | 45.506 |  | 45.506 |
| Overhead (35%) | 15.994 |  | 15.994 |
| ### Total Segunda Etapa | 403.500 |  | 403.500 |
| Salarios | 298.889 |  | 298.889 |
| Overhead (35%) | 104.611 |  | 104.611 |
| #### Subtotal | 465.000 |  | 465.000 |
| Viáticos (viajes y per diem) | 75.000 |  | 75.000 |
| Apoyo general (apoyo técnico y logístico, 10%) |  | 135.000 | 135.000 |
| Contingencias (5%) | 27.000 | 6.750 | 33.750 |
| ### Total | 567.000 | 141.750 | 708.750 |

IV.	Ejecución

  - El Organismo Ejecutor para este Proyecto será el Secretariado Técnico de la Presidencia (STP). La ADEME participará como organismo co-ejecutor para apoyar la selección y la supervisión de la firma consultora.

  - El STP será responsable de coordinar la ejecución y la supervisión de la operación, teniendo a su cargo todas las adquisiciones, el control financiero y la contabilidad, así como los reportes para el Banco. La ADEME revisará los términos de referencia y participará en el comité de selección de la firma consultora que será establecido por el STP. Además la ADEME, con base en los análisis de pre-factibilidad, decidirá cual es la mejor alternativa para el diseño del nuevo sistema de manejo de desechos sólidos.

  - La ADEME contratará, con recursos propios, a un equipo de profesionales para que actúen como contraparte de la firma consultora y para que recopilen información y realicen los estudios siguientes: (i) caracterización de los residuos sólidos y proyecciones para los 20 años siguientes, y (ii) situación financiera de los municipios y de sus servicios de recolección de desechos sólidos.