LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#756338

#### ANEXO único

###### EL PROGRAMA

##### Programa de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria

I.	Objetivo

  - El objetivo del Programa es consolidar la modernización de la Jurisdicción Inmobiliaria en forma eficiente, transparente y sostenible, contribuyendo a garantizar la seguridad jurídica de la propiedad inmobiliaria.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo señalado en la sección I anterior, el Programa contempla la financiación de dos componentes.

# Componente 1 – Consolidación y Expansión de Sistemas Informáticos y de Gestión

  - Con los recursos de este componente se ampliará y extenderá el alcance de los sistemas desarrollados bajo el PMJT en 9 oficinas de registro de títulos, 13 tribunales de jurisdicción original y 2 tribunales superiores de tierras del país. El componente incluye actividades relacionadas con la instalación de nuevos sistemas, redes de comunicaciones, capacitación del personal e implantación de nuevos sistemas de gestión y de mantenimiento para los nuevos equipos. Se financiarán los siguientes dos sub-componentes:

Sub-componente 1 – Tecnología

2.03	El Programa financiará consultorías para el perfeccionamiento o adecuación de los sistemas de informática que fueron desarrollados durante el PMJT y la expansión de su implantación en las oficinas de registro de títulos y tribunales de jurisdicción inmobiliaria del país, así: (i) para el SIRCEA, se ampliará la base de datos y se implantará el sistema en 9 oficinas de registro de títulos y tribunales de jurisdicción original y superiores de tierra que no fueron cubiertos por el PMJT; (ii) para el SIGAR, se adecuará el sistema y se completará el proceso de descongestión y automatización en las 7 oficinas de registro de títulos cubiertas por el PMJT más dos oficinas de registro de títulos adicionales; (iii) para el SISET, se adecuará el sistema y se implantará en 13 tribunales de jurisdicción original y dos tribunales superiores de tierras del país; (iv) para el SITRI, se establecerá un sistema integrador que proveerá acceso a la información predial de la Jurisdicción Inmobiliaria mediante una interfase Web, y (v) para el SICyP, se apoyará la transición de la metodología de mensura catastral al sistema georreferenciado, por medio de capacitación a agrimensores y personal de la Jurisdicción Inmobiliaria y la adquisición de equipamiento.

Sub-componente 2 – Sistema de Gestión Financiera del Fondo de Garantía para Inmuebles Registrados

- 2.04

- Se desarrollarán los procedimientos y reglamento de administración y de gestión financiera del Fondo de Garantía y la capacitación para ponerlo en marcha. Se apoyará la implementación del sistema de gestión.

- Componente 2 – Apoyo al proceso de control y reducción de Constancias Anotadas.

2.05	El Programa contempla la ejecución de un plan de acción para controlar la expedición de Constancias Anotadas y disminuir su número. Los recursos de este componente se utilizarán para implementar acciones y apoyar la preparación institucional de la Jurisdicción Inmobiliaria para responder adecuadamente a la demanda generada por la ejecución de dicho plan de acción.

2.06	Específicamente se financiará: (i) el diseño de los procedimientos y el plan de ejecución del Reglamento de Constancias Anotadas de la LRI, estableciendo los plazos para cada acción; (ii) capacitación específica para llevar a cabo estas acciones, dirigida a jueces, registradores de títulos, directores, abogados ayudantes y técnicos de las direcciones de mensuras y catastro y agrimensores; (iii) la contratación de consultorías para fortalecer institucionalmente a las direcciones regionales de mensuras y catastro para atender la demanda adicional generada por la implementación del plan de acción, para lo cual se analizarán alternativas para crear unidades especiales que permitan agilizar los procesos de aquellos titulares que pretendan regularizar su situación, y (iv) el levantamiento y georreferenciación de parcelas que contengan más de quinientas (500) Constancias Anotadas con el fin de controlar efectivamente los procesos de registro de planos de aquellos inmuebles que se vayan a regularizar.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$10.080.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en miles de US$)

| Categorías | Financiamiento | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| I. COSTOS DIRECTOS | 7.650 |  | 7.650 |
| Componente 1. Consolidación y Expansión sistemas informaticos y de gestión | 6.970 |  | 6.970 |
| Sub-componente 1: Tecnología | 6.670 |  | 6.670 |
| Sub-componente 2: FG IR | 300 |  | 300 |
| Componente 2. Control y reducción Constancias Anotadas | 680 |  | 680 |
| II. ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN | 1.140 |  | 1.140 |
| Administración del Programa | 1.000 |  | 1.000 |
| Monitoreo y evaluación | 40 |  | 40 |
| Auditoría | 100 |  | 100 |
| III. COSTOS FINANCIEROS | 510 | 80 | 590 |
| Intereses | 510 |  | 510 |
| Comisión de Crédito |  | 80 | 80 |
| Inspección y Vigilancia | 0 |  | 0 |
| IV. IMPREVISTOS | 700 |  | 700 |
| Imprevistos | 700 |  | 700 |
| Total | 10.000 | 80 | 10.080 |

IV.	Ejecución

  - La SCJ será el Organismo Ejecutor del Programa y actuará por intermedio de la Unidad Ejecutora creada mediante resolución de la Sala Plena de la SCJ durante la ejecución del PMJT. La Unidad Ejecutora estará compuesta por un director ejecutivo, un gerente de gestión de sistemas, un gerente de tecnología y su respectivo personal de apoyo. La Unidad Ejecutora cuenta también con una estructura administrativa financiera que será responsable de impulsar las contrataciones del Programa y de la gestión financiera y contable de los recursos del mismo. El personal de la Unidad Ejecutora pertenece al Organismo Ejecutor, salvo por los gerentes de gestión de sistemas y de tecnología y su personal de apoyo técnico, que prestarán servicios a la Unidad Ejecutora en calidad de consultores contratados con cargo al Financiamiento. La remuneración del director ejecutivo también será financiada con los recursos del Financiamiento.

  - El área de tecnología, entre otras funciones, coordinará y supervisará las actividades relacionadas con el diseño, desarrollo, adecuación y perfeccionamiento de los sistemas informáticos y sus respectivas supervisiones. El área de Gestión de Sistemas será responsable, entre otras funciones, por la exitosa implementación de todos los sistemas informáticos, la debida capacitación del personal, así como de apoyar las actividades técnicas y registrales que fueren necesarias, particularmente lo concerniente al proceso de depuración de Constancias Anotadas y al sistema de gestión del Fondo de Garantía.

V.	Evaluaciones

  - Los indicadores que se considerarán en las evaluaciones a que hace referencia la cláusula 4.10 de las Estipulaciones Especiales serán convenidos entre el Banco y el Organismo Ejecutor y buscarán medir: (i) la reducción del tiempo promedio del trámite de expedientes; (ii) el nivel de satisfacción del usuario; (iii) el nivel de congestionamiento de expedientes en los órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria; (iv) el grado de avance del proceso de transición y fortalecimiento institucional que incluye: (a) la incorporación de personal calificado gerencial y técnico para apoyar las funciones de línea de la Jurisdicción Inmobiliaria y (b) el grado de avance en el establecimiento del Fondo de Garantía de Inmuebles Registrados; y (v) la cantidad de Constancias Anotadas vigentes.