LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#824812

ANEXO

EL PROGRAMA

Programa de Modernización de la Administración de los Recursos Públicos

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Programa es mejorar la gestión de los recursos del Estado, con el propósito de incrementar la eficacia y transparencia en el uso de los mismos y mejorar la efectividad de la gestión gubernamental.

1.02	Para tal efecto, el Programa tiene cinco objetivos específicos: (i) fortalecer la capacidad institucional de la Secretaría de Estado de Finanzas (SEF) para asegurar que esté en capacidad de conducir la política y gestión fiscal, asumiendo las nuevas funciones que le son asignadas en el proceso de reforma legal y actuando como órgano rector del Sistema de Administración Financiera; (ii) apoyar la consolidación del SIGEF del Gobierno Central, incorporando módulos hasta la fecha no integrados, desarrollando los nuevos procesos que surgen de la reforma legal e instrumentando el acceso al SIGEF a través de la Internet; (iii) apoyar la expansión del SIGEF al sector público descentralizado no empresarial, incorporando a 30 entidades descentralizadas ó autónomas y 4 instituciones de la seguridad social; (iv) establecer un sistema de compras y contrataciones del Estado que asegure que las mismas se realicen con oportunidad, economía, calidad y transparencia, y (v) implementar un Sistema de Control Interno y fortalecer institucionalmente a la Contraloría General de la República a fin de que pueda actuar como órgano rector de dicho sistema y cumplir con eficacia las demás funciones que le demanda la nueva ley.

II.	Descripción

2.01	El Programa tiene los siguientes cinco componentes:

1.	Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Estado de Finanzas (SEF)

2.02	A través de este componente se financiarán las siguientes actividades: (a) reestructuración de las oficinas centrales de la SEF, la cual deberá tomar en cuenta las propuestas preparadas y que se vienen ejecutando a la actual organización de la SEF y los ajustes que sean necesarios una vez se apruebe la Ley Orgánica de la SEF; (b) diseño e implantación de un sistema de estadísticas fiscales; (c) organización y puesta en funcionamiento de la unidad de análisis y diseño de políticas fiscales, la cual tiene como objeto fortalecer la capacidad de la SEF en el análisis de la coyuntura fiscal y en la formulación de las respectivas políticas, y (d) fortalecimiento institucional de los Órganos Rectores, el cual incluye la realización de acciones tales como la elaboración de un Diagnóstico Institucional, la preparación del Reglamento Interno y el Manual de Organización, la determinación de su dotación básica de personal y un Manual de Descripción de Puestos de Trabajo;y la reingeniería del centro de capacitación de la SEF. En el marco de esta última actividad se impulsará el perfeccionamiento de los recursos humanos que participan en los procesos de política y gestión fiscal en todo el ámbito del sector público.

2.	Consolidación de la Reforma de la Gestión Financiera del Gobierno Central

2.03	Este componente tiene por propósito apoyar la consolidación del SIGEF del Gobierno Central, incorporando módulos hasta la fecha no integrados, desarrollando los nuevos procesos que surgen de la reforma legal e instrumentando el acceso al SIGEF a través de Internet. Los nuevos módulos que serán financiados por el Programa son: (a) Fortalecimiento de las Direcciones Administrativas Financieras (DAFs) de las Secretarías de Estado en todas las entidades del Gobierno Central. Cada DAF coordinará su accionar con la SEF y con los órganos rectores del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado; (b) desarrollo e implementación de la Interfase del SIGEF con el Sistema de RRHH; (c) desarrollo e implantación de la Interfase del SIGEF con el Sistema de Inversión Pública; (d) desarrollo informático e implementación del SIGEF en las UEPEX; (e) Adaptación del módulo de presupuesto a las disposiciones de la nueva Ley Orgánica de Presupuesto; (f) adaptación del módulo de crédito público a las disposiciones de la Ley 6-06 (que crea el Sistema de Crédito Público); (g) adaptación del módulo de tesorería a las disposiciones de la Ley de la Tesorería Nacional (567-05); (h) Migración del SIGEF a Internet; e (i) Adaptación del subsistema de contabilidad al nuevo marco legal.

3.	Desarrollo del Sistema de Administración Financiera en las Instituciones Descentralizadas y Autónomas

2.04	El propósito de este Componente es apoyar la extensión del SIGEF al sector público descentralizado no empresarial, incorporando a 30 Instituciones Descentralizadas o Autónomas y cuatro Instituciones de la Seguridad Social. El SIGEF Descentralizado se desarrollará a partir de la estructura funcional e informática del SIGEF Central; esto significa que los procesos de formulación presupuestaria, modificaciones presupuestarias, programación de la ejecución, ejecución del presupuesto, proceso de pagos, ejecución del presupuesto de ingresos, conciliación bancaria y contabilidad patrimonial servirán de base para su adecuación a las necesidades de las instituciones descentralizadas. Lo mismo sucederá con los sistemas conexos de compras y contrataciones, administración de bienes, recursos humanos y de unidades ejecutoras de préstamos. Se financiarán las siguientes actividades: (a) desarrollo del modelo conceptual de Instituciones Descentralizadas y Autónomas; (b) desarrollo funcional e informático del SIGEF para Instituciones Descentralizadas y Autónomas a partir del SIGEF para el Gobierno Central; (c) implantación del SIGEF en 30 Instituciones Descentralizadas y Autónomas y 4 Instituciones Públicas de la Seguridad Social; (d) dotación de infraestructura informática básica (hardware, software y servicios de conexión) y de comunicaciones para las instituciones descentralizadas; y (e) capacitación y adiestramiento al personal de las Instituciones Descentralizadas y Autónomas.

4.	Fortalecimiento de la Gestión de Compras

2.05	Este Componente tiene por objeto promover la economía, eficiencia y transparencia en las compras y contrataciones del Estado en forma sostenible, mediante el fortalecimiento organizacional y la modernización de los instrumentos operativos de las entidades e instituciones incluidas en el ámbito de la Ley de Contratación Pública de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones de reciente sanción. Se financiarán las siguientes actividades: (a) el desarrollo, implantación y extensión del módulo de compras y contrataciones, incluyendo los módulos de publicidad, licitaciones y compras menores y la capacitación para el uso de dicho sistema; y (b) el fortalecimiento de las Oficinas de Compras Institucionales (OCI), que incluirá: un diagnóstico y la planificación de la reorganización de las unidades institucionales del sistema; una nueva organización para gerenciar las compras de acuerdo a las necesidades de cada institución; la preparación de herramientas, manuales y guías de procedimientos internos, así como metodologías para la planificación de las adquisiciones; y el entrenamiento en el lugar de trabajo de funcionarios de las instituciones involucradas.

5.	Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General de la República e implementación del sistema de control interno

2.06	Este Componente tiene por objetivo implantar un sistema de control interno y fortalecer institucionalmente a la Contraloría General de la República (CG) a fin de que pueda actuar como órgano rector de dicho sistema y pueda cumplir con eficacia sus funciones legales, para asegurar razonablemente que el manejo, uso e inversión de los recursos públicos se realice con eficiencia y transparencia. Para ello se financiarán las siguientes actividades: (a) Desarrollo de la normativa secundaria o específica sobre la base de la normativa rectora y de los estándares internacionales de auditoria y control; (b) Definición e implementación de la reestructura organizacional de la CG para el ejercicio de su atribución rectora del control interno; (c) Desarrollo de las herramientas para la evaluación de la efectividad del control interno institucional; (d) Implementación del control interno, la auditoria interna y de las herramientas tecnológicas de auditoria interna en unidades piloto, y (e) Difusión y capacitación del personal de la CG y de los entes públicos en la normativa rectora y los nuevos procedimientos.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$23.400.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

| Componente y Actividad | Total | BID | Local |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fortalecimiento Institucional de la SEH | 1.997.400 | 1.492.200 | 505.200 |
| Asistencia Técnica | 1.239.200 | 1.239.200 |  |
| Equipos y software | 100.000 | 100.000 |  |
| Capacitación | 658.200 | 153.000 | 505.200 |
| 2. Consolidación de la Gestión Financiera del Gobierno Central | 5.611.400 | 5.611.400 | - |
| Asistencia Técnica | 4.752.400 | 4.752.400 |  |
| Equipos, comunicaciones | 370.000 | 370.000 |  |
| Capacitación | 489.000 | 489.000 |  |
| 3. SIGEF Descentralizado | 8.094.500 | 8.094.500 | - |
| Asistencia Técnica | 4.993.600 | 4.993.600 |  |
| Equipos y software (licencias y comunicaciones) | 2.368.900 | 2.368.900 |  |
| Capacitación | 732.000 | 732.000 |  |
| 4. Apoyo a la Implementación del Sistema Nacional de Adquisiciones | 1.872.400 | 1.872.400 | - |
| Asistencia Técnica | 962.400 | 962.400 |  |
| Equipos y software | 300.000 | 300.000 |  |
| Capacitación | 610.000 | 610.000 |  |
| 5. Fortalecimiento de la Contraloría General | 1.006.400 | 1.006.400 | - |
| Asistencia Técnica | 716.400 | 716.400 |  |
| Capacitación | 290.000 | 290.000 |  |
| 6. Coordinación del Programa | 3.150.400 | 1.478.400 | 1.672.000 |
| Asistencia Técnica | 2.750,400 | 1.478.400 | 1.272.000 |
| Equipos | 200.000 |  | 200.000 |
| Capacitación | 200.000 |  | 200.000 |
| 7. Seguimiento y Evaluación | 450.000 | 450,000 |  |
| Asistencia Técnica | 200.000 | 200.000 |  |
| Auditoría | 150.000 | 150.000 |  |
| Evaluación (2) | 100.000 | 100.000 |  |
| Subtotal | 22.182.500 | 20.005.300 | 2.177.200 |
| 8. Costos Financieros | 107.750 | - | 107.750 |
| Comisión de Crédito | 107.750 |  | 107.750 |
| 9. Imprevistos | 1.109.750 | 994.700 | 115.050 |
| Total | 23.400.000 | 21.000.000 | 2.400.000 |

IV.	Organización de la ejecución

4.01	El Programa será ejecutado a través de la Unidad Ejecutora (UE), la cual estará ubicada en el Organismo Ejecutor. El Programa cuenta asimismo con un Comité Técnico Interinstitucional (CTI) conformado por el Secretario Técnico de la Presidencia, el Contralor de la República  y el Secretario de Finanzas y con un Comité Técnico conformado por los representantes de los distintos organismos involucrados en el proceso de reforma, convocados por la SEF. El rol del CTI será realizar el seguimiento de las actividades del Programa, en función de los objetivos oportunamente definidos. El CTI se reunirá bimestralmente. A los efectos de esta reunión, la UE preparará un informe de gestión, el cual será expuesto ante los participantes. La UE deberá preparar los Términos de Referencia del CTI.

4.02	La UE contará con un Director Técnico quien estará a cargo de velar por el cumplimiento de los objetivos del Programa y de coordinar los aspectos administrativos y técnicos del mismo. El Director Técnico estará apoyado por dos consultores internacionales de largo plazo. Uno de estos consultores estará encargado de los aspectos conceptuales de la expansión del SIGEF, y el otro de los aspectos informáticos.

4.03	El Contralor General será el responsable técnico de la ejecución del componente de Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General. Con el fin de apoyar a la CG en la ejecución del componente, se prevé la contratación de consultores, los cuales serán contratados por la UE en coordinación con el Contralor General. Los consultores apoyarán a los cuadros profesionales de la CG en la implantación de las mejoras propuestas y en el proceso de fortalecimiento de las unidades de auditoria interna. Las pautas técnicas generadas por este equipo de consultores constituirán la base sobre la cual se generarán las contrataciones que efectúe la UE. La UE le proveerá asistencia técnica a la CG pero no le transferirá recursos del Financiamiento para su propia administración.