BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto        : BR-0150 		Executor: DNIT

Número do Empréstimo: 904/OC-BR                                                                                                                   Nome do Projeto           : Programa de Ampliação de Capacidade		Telefone: (61) 315 4154

e Modernização da Ligação Rodoviária		Email:

São Paulo – Curitiba - Florianópolis

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local / Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - OBRAS - BR-116/SP – TRECHO SÃO PAULO - DIVISA SP/PR - 1 Lote de obra - Retorno Operacional de Arapongal (Km 439,9 - Valor US$ 525,000 |  | 100 | LPN | NÃO | Outubro / 03 | Pendente |
| - 1 Lote de obra – Ramo de acesso a Cajati, encabeçamento dos viadutos I e II de acesso a Cajati e 2 passarelas (Km 488,5) - Valor US$ 555,000 |  | 100 | LPN | NÃO | Outubro / 03 | Pendente |
| - 1 Lote de obra - Retorno Operacional do Assentado (Km 527,2) - Valor US$ 510,000 |  | 100 | LPN | NÃO | Outubro / 03 | Pendente |
| - 1 Lote de obra – Conclusão das Obras de Arte Especiais e encabeçamentos (3 pontes e 1 viaduto ) - Valor US$ 1,389,000 |  | 100 | LPN | NÃO | Outubro / 03 | Pendente |
| - 1 Lote de obra - Reforma do Posto de Pesagem de Itapecirica da Serra - Km 296,0 (PPV-05) e de Miracatu - Km 386,0 (PPV-06) – Valor US$ 247,000 |  | 100 | LPN | NÃO | Outubro / 03 | Pendente |
| - 1 Lote de obra - Recuperação da Barreira do Km 368,0 (lote 26) – Valor US$ 618,000 |  | 100 | LPN | NÃO | Outubro / 03 | Pendente |
| - 1 Lote de obra – Pavimentação dos encontros das Obras de Arte Especiais, execução de drenagem superficial e, sinalização horizontal e vertical – (Km 443,0 a 446,3) – Valor US$ 463,000 |  | 100 | LPN | NÃO | Outubro / 03 | Pendente |
| - 1 Lote de obra - Encabeçamento do Viaduto de acesso a Cajati e muro de contenção (Km 488,9) – Valor US$ 185,000 |  | 100 | LPN | NÃO | Outubro / 03 | Pendente |
| - BR-101/SC – TRECHO DIVISA PR/SC – FLORIANÓPOLIS - 1 Lote de obra – Obras remanescentes do Lote 21/A - Complementação de trevos (Km 112 ao 135); Passarela estaca 1516+10,00; Município de Itapema (Km 121); Passarela estaca 1952+06,00; Município de Itapema (Km 130); Restauração (Km 112 ao 135); Passagem para pedestre (Km 140); Guarda-corpo em passagem para pedestre (Km 140); Passarela estaca 2317+05,00; Município de Porto Belo (Km 157); Restauração (Km 161 ao 163); Passagem inferior em tubo metálico (Km 166); Restauração (Km 174 ao 177); Complementação de retorno em nível no Município de Governador Celso Ramos; Pavimentação da rua lateral na travessia urbana de Palhoça (Km 216); Serviços diversos (drenagem, enleivamento, calçadas, etc) - Valor US$ 4,085,000 |  | 100 | LPN | NÃO | Novembro/03 | Pendente |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - BR-116/SP – TRECHO SÃO PAULO - DIVISA SP/PR - 1 Lote de Consultoria - Plano Funcional de Chegada em São Paulo (Km 268,0 ao Km 298,0) – Valor US$ 357,800 |  | 100 | LPN | SIM | Novembro/03 | Pendente |
| - BR-116/SP – TRECHO SÃO PAULO - DIVISA SP/PR - 1 Lote de Consultoria – Levantamento de defeitos no pavimento – Valor US$ 477,600 |  | 100 | LPN | SIM | Novembro/03 | Pendente |
| - BR-101/SC – PROJETO TÚNEL MORRO DOS CAVALOS - 1 Lote de Consultoria - Projeto do Túnel Morro dos Cavalos – Valor US$ 350,400 |  | 100 | LPN | NÃO | Dezembro/03 | Pendente |
| - BR-101/SC – PROJETO TÚNEL MORRO FORMIGÃO - 1 Lote de Consultoria - Projeto do Túnel Morro Formigão – Valor US$ 135,300 |  | 100 | LPN | NÃO | Dezembro/03 | Pendente |
| - BR-101/SC – PROJETO PONTE DA LAGOA DE IMARUÍ - 1 Lote de Consultoria - Projeto da Ponte sobre a Lagoa de Imaruí – Valor US$ 385,200 |  | 100 | LPN | NÃO | Dezembro/03 | Pendente |
| - BR-101/SC – PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO - 1 Lote de Consultoria - Projeto de Desapropriação – Valor US$ 448,900 |  | 100 | LPN | NÃO | Dezembro/03 | Pendente |

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	          CP: Comparação de Preços    LPN: Licitação Pública Nacional                                     CD:  Contratação Direta sem Licitação              LP: Licitação Privada	                 AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado