| CONVENIO PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA ENTRE ANAS S.p.A. Y LA ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC) PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS INFRAESTRUCTURALES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INFORME DE AUDITORÍA Y RECOMANDACIONES DE MEJORES PRÁCTICAS REVISIÓN 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión | Descripción |  |  |  |  |  | Fecha |
| 0 | Emitido para aprobación |  |  |  |  |  | 08-08-2014 |
| Control de Aprobación |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión | Elaboró |  | Revisó |  | Aprobó |  |  |
|  | Nombre | Firma | Nombre | Firma | Nombre | Firma |  |
| 0 | M. Petrangeli |  | A. Bignozzi |  | F. Averardi |  |  |

#### Introducción

En el marco del Convenio firmado en Roma el 16 de Abril 2014 entre la ABC y ANAS y que tiene como objectivo la elaboración de un "PROGRAMA" de mejoras de interés de ABC, y a raiz de las reuniones tenidas en Roma en la misma occasion, los tecnicos responsables de ANAS han analizado (debida diligencia normativa y técnica) los documentos recibidos por parte de los tecnicos de ABC, identificando las áreas de interés común en base a las lineas programaticas de ABC misma.

Las actividades preliminares de estudio y análisis de documentos (Debida Diligencia), han indicado las actividades necesarias de seguimiento para las investigaciones y los estudios de campo (Auditoria). Actividades de evaluación y verificación que los ingenieros ANAS han llevado a cabo durante la visita a las oficinas de ABC en La Paz y en campo, entre el 23 de Junio y el 4 de Julio 2014.

En el presente documento se resumen las observaciones hechas durante el estudio anterior y se desarrollan las recomandaciones, las cuales se anexan más adelante, que se someten a consideración de la ABC para la implementaciòn de las mejores practicas para cada una de las àreas de interés individuadas y con base en el análisis y resultados de las actividades anteriores.

#### Antecedentes

En la primera etapa los especialistas y técnicos responsables de ANAS han obtenido y investigado la documentación y la información necesaria para evaluar las prácticas actuales de ABC, con el soporte de sus técnicos. Los documentos analizados se presentan a continuaciòn:

| Num | Nombre documento |
| --- | --- |
| 1 | Manual de Diseño Geometrico |
| 2 | Manual de Hidrologia y Drenaje |
| 3 | Manual de Dispositivos de Control de Tránsito |
| 4 | Manual de Ensayos de Suelos y Materiales Asfaltos |
| 5 | Manual de Ensayos de Suelos y Materiales Hormigones |
| 6 | Manual de Ensayos de Suelos y Materiales Suelos |
| 7 | Manual de Diseño de Conservación Vial |
| 8 | Manual de Planos de Obras Tipo |
| 9 | Manual de Especificaciones Tecnicas Generales de Construccion |
| 10 | Manual de Metodologia de Evaluacion de Proyectos Viales |
| 11 | Glosario de Términos Ambientales |
| 12 | Manual Ambiental para Carreteras |
| 13 | Las normas y reglamentos aplicables |
| 14 | La estructura y los procesos de organización y gestión de ABC |
| 15 | Los Sistemas y herramientas utilizadas |
| 16 | Las especificaciones técnicas y demas documentos de licitacion |
| 17 | Ejemplos de aplicación; projecto, licitacion, reporte, etc. |

La segunda etapa ha incluido l’Auditoria en Bolivia de las “actividades de oficina y de campo” con revision de estudios y visitas a obras en fase de réalizaciòn o manutenciòn que fue seguido por reuniones con las unidades operativas involucradas, sea internas de ABC que provedores exteriores (dirección de obra, interventoria y fiscalización),a los fines de la verificaciòn de los premieros hallazgos (problemas y debilidades) encontrados tanto durante el estudio de la etapa anterior que en la segunda fase.

En esta segunda etapa, dos grupos de tecnicos especialistas distintos han trabajado en dos fases diferenciadas y consecutivas. Por la àrea de Diseno y la àrea de Licitación y Contratos el diagnóstico se hizo en Italia en base a la documentacion adicional recolectada en La Paz por los tecnicos ANAS (EI y TESA de diferentes proyectos).

Las evidencias correspondientes se recogieron de un muestreo mediante la inspección, consulta de documentos y entrevistas con las personas responsables, registros de ensayos, información de los resultados de los indicadores, acorde a la agenda descrita en la Programaciòn General de la Consultoria. El objetivo de esta segunda fase fue por lo tanto el de adquirir todos los datos territoriales y técnicos necesarios para el desarrollo de las recomandaciones. Las àreas analizadas se presentan a continuaciòn:

| Num | Areas |
| --- | --- |
| 1 | Gerencia General |
| 2 | Gerencia Regional de La Paz |
| 3 | Unidad de Planificación y Gestiòn de la Calidad |
| 4 | Unidad de Auditoría Interna |
| 5 | Gerencia Técnica |
| 6 | Subgerencia de Construcción |
| 7 | Subgerencia de Conservación Vial |
| 8 | Laboratorio Central |
| 9 | Subjerencia Socio Ambiental |
| 10 | Segreteria General – Archivo |
| 11 | Secretaría General – Coordinacion Institucional |
| 12 | Secretaría General – Comunicación |
| 13 | Secretaría General – Área Social |

#### Evaluación general

En general casi todas las Areas investigadas presentan insuficiente asignaciòn de recursos humanos y tecnológicos asi como de capacitaciòn del personal involucrado (en particular en las unidades de Planificación y Calidad, Laboratorio, Técnica y Auditoria). Esta situación, característica de una organización relativamente joven y en una fuerte fase de desarrollo, implica, por una parte, una pesada sobrecarga de responsabilidad del personal con pérdida de capacidad y de eficacia, en la otra la falta de elementos esenciales tales como investigación y desarrollo, planificación y gestión de programas, integración operativa con otros organismos, gestión y control de calidad, gestión del valor / activo, seguridad vial.

La falta de recursos genera entonces una capacidad insuficiente de conexión y coordinaciòn entre las diferentes unidades y departamentos, forzado a tener que funcionan sin un sistema integrado de comunicación interna ni retroalimentación de los procesos de control. Efectuar el seguimiento y evaluacion de los resultados durante todo el ciclo de vida de los proyectos es fundamental para delinear y confirmar o variar las diredirectrices y metas organizacionales.

Por fin, algunas debilidades encontradas (como por exeplo la liberaciòn del derecho de vìa) sólo pueden ser superadas mediante la divulgación de una legislación apropiada para regular aspectos tanto técnicos que sociales.

En resumen, se destaca la necesidad de mejorar algunos procesos para aumentar la calidad de los servicios, ampliar la gama de las inversiones previstas en infraestructuras, revisar la legislación tanto desde el punto de vista jurídico y técnico, ofrecer recursos tecnológicos adecuados, elaborar nuevos manuales técnicos y de procedimiento, mejorar la socialización de los proyectos y la comunicación con los usuarios, mejorar la análisis de los precios, las especificaciones y términos de referenciapara de las licitaciones (estandarizaciòn de los costos de construcciòn y elevación de los estándares de calidad).

#### Objetivos y Resultados

El diagnòstico consecuente a la auditoria evaluó la idoneidad de los procesos y controles necesarios para alcanzar de manera optimizzata los objetivos de la misiòn institucional de ABC en relación a “planificacion, administracion, estudios y disenos, construcciòn, mantenimiento, conservacion y operacion de la Red Vial Fundamental”.

A continuación se enumeran los objetivos empresariales de ABC y la evaluación general relacionada con el control desarrollado por los tecnicos ANAS (Satisfactorio, Necesita Mejoras, No satisfactorio) y un resumen de las principales abservaciones resultantes de la auditoría.

| Objetivo empresarial | Evaluación del Control |
| --- | --- |
| Objectivo 1 - Planificacion | No Satisfactorio |
| Objectivo 2 - Administracion | Satisfactorio |
| Objectivo 3 – Estudios y disenos | Necesita Mejoras |
| Objectivo 4 – Construcciòn | Necesita Mejoras |
| Objectivo 5 - Mantenimiento | Necesita Mejoras |
| Objectivo 6 - Conservacion | No Satisfactorio |
| Objectivo 7 - Operacion | Satisfactorio |

| Resumen del control |  |
| --- | --- |
| Área | Observación |
| - Gerencia General - Gerencias Regionales - Unidad de Planificación - Unidad de Gestión de Calidad - Unidad de Auditoría Interna - Gerencia Técnica – Estudios - Subgerencia de Construcción - Subgerencia de Conservación Vial - Laboratorio Central - Subjerencia Socio Ambiental - Segreteria General – Archivo - Secretaría General – Área Social - Licitaciones y Contratos | - insuficiente conexión y coordinaciòn entre las diferentes unidades y departamentos; - insuficiente asignaciòn de recursos humanos y tecnológicos a las diferentes unidades (especialmente Planificacion, Gestion de Calidad y Estudios); - necesidad de establecer una normativa especifica para el desarrollo de los proyectos estratégicos; - necesidad de desarrollar habilitades tècnicas del personal interno mediante cursos de capacitación (en particular con respecto a las nuevas tecnologías); - falta de un sistema de comunicación integrado, interno y intrarregional; - insuficiente retroalimentación de los procesos de control a la sede central; - falta de interrelación con un Plan Intermodal de trasporte Nacional y con otras entidades gubernamentales - falta de un Plan de Gestion de Proyectos a todo ciglo de vida; - insuficiente aplicación del sistema de seguranza y control de calidad; - insuficiente control de proveedores externos; - acción limitada al sólo control financiero-fiscal, sin evaluación técnico-económico-operacional; - auditorìas especiales sòlo en proyectos especificos y sólo después de la realización y la ocurrencia de problemas; - falta de un estudio de trasporte a nivel nacional - deficiencias en diseño de carreteras; - insuficientes especialistas y/o tiempo para la revisión y aprobación de estudios; - deficiencias en securidad vial; - falta de un registro de empresas clasificadas de acuerdo a la capacidad económica y técnica; - falta de un inventario total y actualizado del patrimonio vial; - mejorar la superficie de rodadura; - falta de un Programa integrado de mantenimiento vial basado en indices objectivos misurabiles; - falta de un programa integrado de conservación de los puentes; - Insuficiente recursos del laboratorio para pruebas y ensayos; - investigación muy limitada - necesidad de socializar previo proyectos; - necesidad de utilizar el derecho de via como oportunidad para las comunitades locales; - necesidad crítica y prioridad de seguir con la digitalización de documentos - necesidad de reforzar el servicio de informaciòn hacia los usuarios de la red a travès de nuevos canales de comunicaciòn; - necesidad de fortalecer la cultura de los usuarios hacia la securidad vial - necessidad de ampliar la cartera de financiamiento a través de la participación del mercado local y del sector privado en la inversiòn en la infraestructura de transporte; - necessidad de un listado de precios para la estandarizaciòn de los costos de construcciòn y mantenimiento; |

#### Conclusiones

Una Bolivia moderna necesita un moderno ABC y una red de carreteras desarrollada y accesible a todos. Este documento identifica siete recomendaciones a tal efecto.

Este informe de auditoría es el resultado:

- del procesamiento, por parte de grupos de trabajo especializados de ANAS, de considerable documentación (legal y normativa, organizacional, técnica, económica y operativa), proporcionada por ABC o encontrado durante la auditoría;

- de las reuniones y conversaciones con los Altos Directivos y las distintas unidades operativas de ABC en La Paz;

- de las observaciones hechas como consecuencia de las revisiones técnicas y visitas de campo a sitios, así como a proyectos de construcción y mantenimiento, en varias partes del país

Para esto las recomendaciones antes mencionadas son de carácter sistémico, metódico y/o instrumental y ilustran los planes de acción resultantes y necesarios para superar los problemas identificados. Estos planes se pueden implementar de forma individual o en combinación.

A continuación se resumen las recomendaciones, dando en estas conclusiones una Prioridad 1 a las que se consideran urgentes y, por lo tanto a poner en práctica en un programa en el corto plazo, y Prioridad 2 a las que son menos urgentes, pero siempre necesarias, a poner en práctica en un programa en el medio plazo.

Observación 1: La inadecuada planificación y gestión de los procesos de control de los proyectos es evidente y se manifiesta por el elevado número de contratos que terminan fuera del tiempo y del presupuesto. Es necesario implementar un sistema de Project Managment para garantizar una gestión eficiente de todas las actividades necesarias para la execuciòn de las carretteras (planificacion, diseño, construcciòn y gestión) garantizando el mantenimiento de los tiempos, nivel de costo y calidad programada. En nuestra opinión se trata de una Prioridad 1 para poner en práctica de inmediato bajo control los proyectos en curso.

Observación 2: Un Inventario Total y actualizado del Patrimonio Vial es fundamental para proporcionar al Gobierno la mayoría de los instrumentos de información útiles por la planificación del desarrollo, mejora y mantenimiento de la RVF del País. En nuestra opinión desarrollar un completo sistema de mapeo y información de las rutas es Prioridad 1, ya que a la base para la evaluación y elaboración de los planes de desarrollo (Plan Maestro) y los Planes de Mantenimiento previstos en otras recomendaciones siguientes.

Observación 3: Aunque las prácticas actuales para el mantenimiento y conservación de carreteras están bien ejecutadas y cumplen su función, creemos que una mejor calidad de construcciòn y programaciòn de manutencion vial, a pesar de la necesidad de una inversión inicial, puede ahorrar mucho dinero en el largo plazo, además de garantizar un nivel adecuado de confort y seguridad vial. En nuestra opinión desarollar un Programa de Mantenimiento vial basado en indices misurabiles y la introducción de nuevas metodologías para el diseño y control de las mezclas de pavimentación, optimizado bajo el punto de vista técnico – económico, es Prioridad 1, porque implica la minimización de los costes globales y la maximización de los niveles de estado.

Observación 4: Es necesario desarrollar un Estudio de Trasporte a nivel Nacional y consecuentemente un Plan Intermodal de trasporte Nacional, que integre e priorize los corredores de la RVF, articulándoloscon la redes municipales. Al mismo tiempo se tiene que mejorar la calidad de los proyectos. En nuestra opinión, aunque esta recomendacion es Prioridad 2, en la integración de la RVF en las redes locales se convierte en prioridad 1 para las repercusiones de seguridad vial que implica.

Observación 5: Hay la necessidad de ampliar la cartera de financiamiento a través de la participación del mercado local y del sector privado en la inversiòn en la infraestructura de transporte. En nuestra opinión, esta recomendacion es Prioridad 2, pero en cualquier caso necesario, porque los recursos no son infinitos y al hacerlo también se proporciona una mejorar calidad de las construcciònes a través de una mayor participación y empoderamiento de diferentes sectores de la sociedad.

Observación 6: La totale falta de centros de control, áreas SOS, sistemas de detección del clima, de monitoreo de tráfico así como de sistemas de control de velocidad, resulta en la falta de Seguridad y de Prevención y Gestión de Accidentes. Por tanto, existe la necesidad de implementar un Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS) en todo el territorio nacional. Para esta recomendación ya se han identificado las prioridades de corto, mediano y largo plazo. Prioridad 2,

Observación 7: La seguridad vial, en todos sus aspectos (pasivos a nivel de diseño, activos a nivel de control y asistencia del tráfico, proactivo en términos de capacitaciòn e información pública) es siempre Prioridad 1 ya estamos hablando de vidas humanas. Adèmas la codificación IRAP es un requisito previo para la financiación de infraestructuras por el Banco Mundial.