BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto         :  BR-0278                                                                            Executor: DERBA

# Número do Empréstimo : 1191/OC-BR                                                                       Telefone: (71) 370.2214

Nome do Projeto            : Programa de Integração dos Corredores Rodoviários da Bahia II                              E-mail: cley@derba.ba.gov.br

| Aquisições Principais do Projeto | FONTE DE FINANCIAMENTO |  | Método de aquisições | Pré-qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data tentativa de publicação |  |
| - BENS - Bem 1 Aquisição equipamento topografia (3 GPS e 3 estações total) Montante (US$ 55,477.32) - Bem 2 1 Licitação com 10 Lotes Aquisição de equipamentos de conservação rodoviária | 82,07 | 17,93 | LPN | Não | 1º Semestre 2002 | Adjudicado |
| ● Lote I: 18 motoniveladoras Montante : US$ 1,947,543.00 ● Lote II: 8 carregadeiras de pneus Montante : US$ 518,227.00 ● Lote III: 2 comboios de lubrificação e abastecimento Montante : US$ 45,170.74 ● Lote IV: 2 caminhões pipa Montante : US$ 63,509.00 ● Lote V: 14 caminhões basculantes Montante : US$ 285,026.00 ● Lote VI: 4 caminhões carroceria grande Montante : US$ 107,338.56 ● Lote VII: 4 espalhadores de agregados Montante : US$ 35,565.00 ● Lote VIII: 20 automóveis pequeno Montante : US$ 96,558.00 | 80 80 82,98 80 82,98 82,98 80 83,86 | 20 20 17,02 20 17,02 17,02 20 16,14 | LPI LPI LPI LPI LPI LPI LPI LPI | Não Não Não Não Não Não Não Não | 2º Semestre 2001 2º Semestre 2001 2º Semestre 2001 2º Semestre 2001 2º Semestre 2001 2º Semestre 2001 2º Semestre 2001 2º Semestre 2001 | Cancelado Cancelado Adjudicado Cancelado Adjudicado Adjudicado Cancelado Adjudicado |
| ● Lote IX: 20 pick up cabine simples Montante : US$ 359,880.00 ● Lote X: 5 pick up cabine dupla Montante : US$ 120,666.00 - Bem 3 1 Licitação com 17 Lotes Aquisição de equipamentos de informática ● Lote I: 62 Estação para uso geral Montante : US$ 39,106.00 ● Lote II: 1 Estação para uso em treinamento - Instrutor Montante : US$ 631.00 ● Lote III: 8 Estação para uso em treinamento - Instruendos Montante : US$ 5,046.00 ● Lote IV: 12 Estação para uso gerencial Montante : US$ 7,569.00 | 80 80 78 78 78 78 | 20 20 22 22 22 22 | LPI LPI LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não Não Não | 2º Semestre 2001 2º Semestre 2001 1º Semestre 2003 1º Semestre 2003 1º Semestre 2003 1º Semestre 2003 | Cancelado Cancelado Cancelado Cancelado Cancelado Cancelado |
| ● Lote V: 2 Estação para desenvolvimento de sistemas – coordenação Montante : US$ 1,262.00 ● Lote VI: 4 Estação para desenvolvimento de sistemas – analistas Montante : US$ 2,523.00 ● Lote VII: 1 Estação gráfica para apresentações Montante : US$ 789.00 ● Lote VIII: 3 Estação gráfica para desenvolvimento Montante : US$ 2,208.00 ● Lote IX: 1 Servidor de aplicações e utilitários Montante : US$ 9,698.00 ● Lote X: 1 Servidor para sistemas corporativos internos Montante : US$ 9,698.00 ● Lote XI: 1 Servidor de arquivos de usuários Montante : US$ 9,698.00 | 78 78 78 78 78 78 78 | 22 22 22 22 22 22 22 | LPN LPN LPN LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não Não Não Não | 1º Semestre 2003 1º Semestre 2003 1º Semestre 2003 1º Semestre 2003 1º Semestre 2003 1º Semestre 2003 1º Semestre 2003 | Cancelado Cancelado Cancelado Cancelado Cancelado Cancelado Cancelado |
| ● Lote XII: 1 No Break Montante : US$ 3,496.00 ● Lote XIII: 1 Rack Montante : US$ 1,065.00 ● Lote XIV: 1 Switch Montante : US$ 20,618.00 ● Lote XV: 8 Impressora jato de tinta Montante : US$ 757.00 ● Lote XVI: 2 Impressora Laser Montante : US$ 1,104.00 ● Lote XVII: 1 Projetor multimídea e tela de proteção Montante : US$ 2,970.00 - Bem 4 1 Licitação com 10 Lotes Aquisição de equipamentos de conservação rodoviária | 78 78 78 78 78 78 | 22 22 22 22 22 22 | LPN LPN LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não Não Não | 1º Semestre 2003 1º Semestre 2003 1º Semestre 2003 1º Semestre 2003 1º Semestre 2003 1º Semestre 2003 | Cancelado Cancelado Cancelado Cancelado Cancelado Cancelado |
| ● Lote I: 4 motoniveladoras Montante : US$ 509,873.28 ● Lote II: 9 carregadeiras de pneus Montante : US$ 533,526.57 ● Lote III: 8 caminhões basculantes Montante : US$ 206,507.68 ● Lote IV: 2 caminhões carroceria grande Montante : US$ 71,202.74 ● Lote V: 20 caminhões carroceria pequeno Montante : US$ 341,852.20 ● Lote VI: 25 caminhonete cabine dupla Montante : US$ 518,212.25 ● Lote VII: 13 usina pré-misturado a frio Montante : US$ 264,161.56 ● Lote VIII: 25 compactador de placa vibratória Montante : US$ 60,927.50 | 80,75 79 79 79 79 79 79 79 | 19,25 21 21 21 21 21 21 21 | LPI LPI LPI LPI LPI LPI LPI LPI | Não Não Não Não Não Não Não Não | 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| ● Lote IX: 20 serra corta asfalto manual Montante : US$ 29,080.40 ● Lote X: 4 espalhador de agregado Montante : US$ 30,562.52 - Bem 5 1 Licitação com 17 Lotes Aquisição de equipamentos de informática ● Lote I: 71 Estação para uso geral / Instrutor / Instruendos Montante : US$ 67,811.00 ● Lote II: 18 Estação para desenvolvimento de sistemas – coordenação /analistas / gerencial Montante : US$ 18,852.00 ● Lote III: 4 Estação gráfica para apresentações e para desenvolvimento Montante : US$ 5,800.00 ● Lote IV: 1 Servidor de arquivos de usuários Montante : US$ 13,042.00 | 79 79 79,12 78 78 78 | 21 21 20,88 22 22 22 | LPI LPI LPI LPI LPI LPI | Não Não Não Não Não Não | 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| ● Lote V: 2 Servidor de aplicações e utilitários e sistemas coorporativos internos Montante : US$ 26,809.00 ● Lote VI: 1 No Break Montante : US$ 4,381.00 ● Lote VII: 1 Rack Montante : US$ 2,240.00 ● Lote VIII: 1 Switch Montante : US$ 23,054.00 ● Lote IX: 8 Impressora jato de tinta Montante : US$ 1,450.00 ● Lote X: 2 Impressora Laser Montante : US$ 1,515.00 ● Lote XI: 1 Projetor Multimídia Montante : US$ 3,195.00 ● Lote XII: 1 Tela para projeção Montante : US$ 99.00 ● Lote XIII: 1 Software banco de dados Montante : US$ 26,512.00 | 78 78 78 78 78 78 78 78 78 | 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | LPI LPI LPI LPI LPI LPI LPI LPI LPI | Não Não Não Não Não Não Não Não Não | 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| ● Lote XIV: 3 Sistema operacional para servidores Montante : US$ 3,063.00 ● Lote XV: 300 Licenças usuários para acesso ao servidor Montante : US$ 9,387.00 ● Lote XVI: 93 Sist. operacional p/ estações de trabalho Montante : US$ 27,650.00 ● Lote XVII: 3 Software Topograph Montante : US$ 4,522.68 - Bem 6 Aquisição de 18 equipamentos móveis de pesagem Montante : US$ 450.000.00 - Bem 7 1 Licitação com 2 Lotes ● Lote I: Aquisição de 20 radares Montante : US$ 672,140.00 ● Lote II: Aquisição de 25 bafômetros Montante : US$ 83,000.00 | 78 78 78 78 84 84,62 84,62 | 22 22 22 22 16 15,38 15,38 | LPI LPI LPI LPI LPI LPI LPI | Não Não Não Não Não Não Não | 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| - Bem 8 Aquisição de Sistema HDM 4 Montante : US$ 4,000.00 - Bem 9 1 Licitação com 3 Lotes Aquisição de equipamentos fixos de pesagem ● Lote I: 2 Para postos duplos de pesagem com balança de seleção e precisão Montante : US$ 550,000.00 ● Lote II: 2 Para postos simples de pesagem com balança de seleção e precisão Montante : US$ 280,000.00 ● Lote III: 3 Para postos duplos pesagem c/ balança de precisão Montante : US$ 360,000.00 | 84 84 84,11 | 100 16 16 15,89 | CD LPI LPI LPI | Não Não Não Não | 1º Semestre 2004 2º Semestre 2004 2º Semestre 2004 2º Semestre 2004 | Pendente Pendente Pendente Pendente |
| - OBRAS - Obra 1 Reabilitação da Rodovia BA 290 trecho Teixeira de Freitas – Medeiros Neto ( 56,44 km) Montante : US$ 7,846,618.13 - Obra 2 1 Licitação com 3 lotes Reabilitação de Rodovia ● Lote I: BA 052, Trecho BR 116 (km 00)- km 37 (37,0 km) Montante : US$ 656,252.46 ● Lote II: BA 052, Km 37 – Km 61,5 (24,5km) Montante : US$ 3,110,119.75 ● Lote III: BA 052, Km 61,5– Km 86(Ipirá) (24,5km) Montante : US$ 2,374,640.53 | 98,52 92,85 96,85 | 100 1,48 7,15 3,15 | LPI LPI LPI LPI | Não Não Não Não | 2º Semestre 1998 1º Semestre 1999 1º Semestre 1999 1º Semestre 1999 | Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado |
| - Obra 3 1 Licitação com 2 lotes Reabilitação de Rodovia ● Lote I: BA 263, Trecho Km 114 (Firmino Alves) – Km 141 Itororó) (27,45 km) Montante : US$ 3,354,167.50 ● Lote II: BA 263, Trecho Km 141(Itororó) - Km 168 (Itapetinga) (27,18Km) Montante : US$ 5,901,000.00 - Obra 4 1 Licitação com 7 lotes Pavimentação e Melhorias de Rodovias ● Lote I: BA 891, Trecho Jequié – Florestal (24,00 km) Montante : US$ 5,940,000.00 ● Lote II: BA 891, Trecho Florestal - Apuarema (23,94 Km) Montante : US$ 8,221,020.01 | 89,14 67,00 81,11 44,97 | 10,86 33,00 18,89 55,03 | LPI LPI LPI LPI | Não Não Não Não | 1º Semestre 1999 1º Semestre 1999 1º Semestre 2000 1º Semestre 2000 | Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado |
| ● Lote III: BA 549, Trecho Apuarema – Itamari (20,80 km) Montante : US$ 4,249,000.00 ● Lote IV: BA 549,Trecho Itamari- Entrº BA 120 (Gandu) 20,54 Km) Montante : US$ 4,412,000.00 Reabilitação de Rodovias ● Lote V: BA 263, Trecho Itapetinga – Itambé (44,00 km) Montante : US$ 6,018,204.51 ● Lote VI: BR 324, Trecho Jacobina-Entrº BA 418 (29,84Km) Montante : US$ 2,911,000.00 Manutenção de Rodovia ● Lote VII: BA 220, Trecho Cícero Dantas – Paripiranga (61,50 Km) Montante : US$ 1,282,071.96 | 83,82 73,93 93,63 94,00 97,36 | 16,18 26,07 6,37 6,00 2,64 | LPI LPI LPI LPI LPI | Não Não Não Não Não | 1º Semestre 2000 1º Semestre 2000 1º Semestre 2000 1º Semestre 2000 1º Semestre 2000 | Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado |
| - Obra 5 1 Licitação com 2 lotes Pavimentação e Melhorias de Rodovia ● Lote I: BA 130, Trecho Itapetinga – Km 22 (22,00 km) Montante : US$ 2,210,000.00 ● Lote II: BA 130, Trecho Km 22 -Macarani (22,35 km) Montante : US$ 2,229,279,01 - Obra 6 1 Licitação com 3 lotes Pavimentação e Melhorias de Rodovia ● Lote I: BA 250, Trecho Maracás – Km 26 (26,00 km) Montante : US$ 3,390,000.00 ● Lote II: BA 250, Trecho Km 26 – Entrº BR 116 (19,37 km) Montante : US$ 2,250,000.00 | 73,57 68,70 84 84 | 26,43 31,30 16 16 | LPN LPN LPI LPI | Não Não Não Não | 1º Semestre 2000 1º Semestre 2000 1º Semestre 2001 1º Semestre 2001 | Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado |
| Pavimentação de Rodovias de Acessos a Áreas Produtivas ● Lote III: BA S/C, Trecho Medeiros Neto - Vereda (25,0 km) Montante : US$ 3,680,000.00 - Obra 7 1 Licitação com 4 lotes Pavimentação de Rodovias de Acessos a Áreas Produtivas ● Lote I: BA 265, Trecho Itapetinga - Caatiba (33,0 km) Montante : US$ 3,930,000.00 ● Lote II: BA 540, Trecho Amargosa - Mutuípe (29,0 km) Montante : US$ 3,810,000.00 ● Lote III: BA 250, Trecho Maracás - Planaltino (30,43 km) Montante : US$ 4,535,000.00 ● Lote IV: BA 026/BR 242, Trecho Maragogipe – Entrº BR 420 (São Roque do Paraguaçu)(26,0 km) Montante : US$ 4,960,000.00 | 80 73 68 68 | 20 27 32 32 100 | LPI LPI LPI LPI LPI | Não Não Não Não Não | 1º Semestre 2001 1º Semestre 2001 1º Semestre 2001 1º Semestre 2001 1º Semestre 2001 | Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado |
| - Obra 8 Construção de Ponte sobre o Rio das Pedras (40,0 m) Montante : US$ 164,979.99 - Obra 9 Reabilitação da Rodovia BA 052 Entrº BR 116 (Km 00) – Km 37, inclusive alças do viaduto (38,5km) Montante : US$ 5,410,000.00 - Obra 10 Obras Remanescentes da Rod. BA 891,trecho Jequié–Apuarema e da Rod. BA 549, trecho Apuarema – Entrº BA 120(Gandu) (89,28km) Montante : US$ 5,340,000.00 - Obra 11 1 Licitação com 3 lotes Reabilitação de Rodovia ● Lote I: BA 052, Trecho Ipirá – Baixa Grande (51,0 km) Montante : US$ 8,300,000.00 ● Lote II: BA 052, Trecho Baixa Grande – Mundo Novo (40,0km) Montante : US$ 7,300,000.00 | 90 60,82 80 80 | 100 10 39,18 20 20 | LPN LPI LPI LPI LPI | Não Não Não Não Não | 2º Semestre 2001 1º Semestre 2002 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 | Adjudicado Adjudicado Pendente Pendente Pendente |
| Pavimentação de Rodovias de Acessos a Áreas Produtivas ● Lote III: BA 026/BR 242, Trecho Maragogipe – Entrº BR 420 (Obras Remanescentes)(26,0 km) Montante : US$ 2,500,000.00 - Obra 12 1 Licitação com 5 lotes Pavimentação e Melhorias de Rodovia ● Lote I: BA 026,Trecho Maracás- – Rio Bruto (29,81 km) Montante : US$ 6,700,000.00 ● Lote II: BA 026, Trecho Rio Bruto – Rio Tamboril (27,43 km) Montante : US$ 6,152,000.00 ● Lote III: BA 026, Trecho Rio Tamboril – Contendas do Sincorá (28,94km) Montante : US$ 6,500,000.00 | 95 85 85 85 | 5 15 15 15 | LPI LPI LPI LPI | Não Não Não Não | 2º Semestre 2003 1º Semestre 2004 1º Semestre 2004 1º Semestre 2004 | Pendente Pendente Pendente Pendente |
| ● Lote IV: BA 131, Trecho Contendas do Sincorá - Entrº BA 142 (Tanhaçu) (39,12 km) Montante : US$ 7,400,000.00 ● Lote V: Recuperação do passivo ambiental – rodovias BID I Montante : US$ 2,910,000.00 - Obra 13 1 Licitação com 6 lotes Pavimentação e Melhorias de Rodovia ● Lote I: BA 148,Trecho Rio de Contas - Jussiape (40,50 km) Montante : US$ 11,601,720.99 Reabilitação de Rodovia ● Lote II: BA 263,Trecho Floresta Azul – Firmino Alves (37,0 km) Montante : US$ 9,300,000.00 ● Lote III: BA 130,Trecho Ponto do Astério – Ibicuí (21,0 km) Montante : US$ 4,700,997.12 | 85 55,34 84,31 80 86,11 | 15 44,66 15,69 20 13,89 | LPI LPI LPI LPI LPI | Não Não Não Não Não | 1º Semestre 2004 1º Semestre 2004 1º Semestre 2005 1º Semestre 2005 1º Semestre 2005 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| Manutenção de Rodovia ● Lote IV: BA 120,Trecho Entrº BA 052 – Ipecaetá (16,0 km) Montante : US$ 550,000.00 ● Lote V: Manutenção de rotina por resultados (86,0 km) Montante : US$ 4,609,928.04 Pavimentação de Rodovia de Acesso a Áreas Produtivas ● Lote VI: BA 026,Trecho Nova Itarana – Entrº BR 116 (13,0 km) Montante : US$ 1,922,000.00 | 20 45,16 94,93 | 80 54,84 5,07 | LPI LPI LPI | Não Não Não | 1º Semestre 2005 1º Semestre 2005 1º Semestre 2005 | Pendente Pendente Pendente |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Serviço de consultoria 1 Estudos Preliminares da Amostra Representativa do Programa Montante : US$ 21,318.50 - Serviço de consultoria 2 Elaboração de Projeto de 4 Obras de Artes Especiais, localizadas no trecho Rio de Contas - Jussiape Montante : US$ 82,271.33 - Serviço de consultoria 3 Elaboração de Projeto Final de Engenharia trecho Maracás –Lajedo do Tabocal ( 28 km) Montante : US$ 71,558.03 - Serviço de consultoria 4 Elaboração de Projeto Final de Engenharia trecho Lajedo do Tabocal – Entrº BR 116 ( 27 km) Montante : US$ 68,970.26 - Serviço de consultoria 5 Elaboração de Projeto Final de Engenharia trecho Itapetinga - Mangerona ( 31 km ) Montante : US$ 79,380.79 |  | 100 100 100 100 100 | LPN LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não Não | 2º Semestre 1997 2º Semestre 1997 2º Semestre 1997 2º Semestre 1997 2º Semestre 1997 | Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado |
| - Serviço de consultoria 6 Elaboração de Projeto Final de Engenharia trecho Mangerona - Macarani ( 15 km ) Montante : US$ 38,070.31 - Serviço de consultoria 7 Elaboração de Projeto de 2 Obras de Artes Especiais, localizadas no trecho Itapetinga- Mangerona - Macarani Montante : US$ 60,555.47 - Serviço de consultoria 8 Estudos de Solicitação de Financiamento Montante : US$ 301,094.06 - Serviço de consultoria 9 Fortalecimento Institucional de Unidade Executora do Programa Montante : US$ 1,522,000.00 - Serviço de consultoria 10 Elaboração de Projeto Final de Engenharia 2 subtrechos: ST1: km 114 (Firmino Alves) – km 172 (Itapetinga) 58 km; ST2: km 172 (Itapetinga) – km 216 ( Itambé) 44 km Montante : US$ 231,968.56 |  | 100 100 100 100 100 | LPN LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não Não | 2º Semestre 1997 2º Semestre 1997 1º Semestre 1998 2º Semestre 1998 2º Semestre 1998 | Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado |
| - Serviço de consultoria 11 1 Licitação com 6 lotes Elaboração de Projeto Final de Engenharia ● Lote I: Trecho Amargosa – Mutuípe ( 29 km) Montante : US$ 69,357.99 ● Lote II: Trecho Nazaré - Maragogipe( 36 km) Montante : US$ 101,718.63 ● Lote III: Trecho Gandu – Pirai do Norte ( 19 km) Montante : US$ 41,000.00 ● Lote IV: Trecho Ponto do Astério – Ibicuí ( 21km) Montante : US$ 47,000.00 ● Lote V: Trecho Maracás - Planaltino ( 32 km) Montante : US$ 65,945.48 ● Lote VI: Trecho Nova Itarana – Entrº BR 116 ( 13,00 km) Montante : US$ 33,000.00 |  | 100 100 100 100 100 100 | LPN LPN LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não Não Não | 2º Semestre 1999 2º Semestre 1999 2º Semestre 1999 2º Semestre 1999 2º Semestre 1999 2º Semestre 1999 | Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado |
| - Serviço de consultoria 12 1 Licitação com 3 Lotes: Supervisão de obras rodoviárias Firma Consultora ● Lote I: Trecho Teixeira de Freitas – Medeiros Neto(56,4 km ) Montante : US$ 703,185.11 ● Lote II: Trecho Firmino Alves - Itapetinga( 58,0 km ) Montante : US$ 534,893.18 ● Lote III: Trecho BA 052 / km00 – km 86( 86 km ) Montante : US$ 584,197.42 - Serviço de consultoria 13 Fortalecimento Institucional - Apoio ao DERBA na atualização do cadastro SIB/SAM Montante : US$ 79,892,10 - Serviço de consultoria 14 Elaboração de Projeto Final de Engenharia trecho Paulo Afonso – Itaparica ( 32 km ) Montante : US$ 88,000.00 |  | 100 100 100 100 100 | LPN LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não Não | 2º Semestre 1998 2º Semestre 1998 2º Semestre 1998 2º Semestre 1998 2º Semestre 1999 | Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado |
| - Serviço de consultoria 15 1 Licitação com 5 lotes Elaboração de Projeto Final de Engenharia ● Lote I: Trecho Entrº BR 101 (Stº Antônio de Jesus ) – Entrº BA 886 ( Elísio Medrado) (30 km) Montante : US$ 88,000.00 ● Lote II: Trecho Entrº BA 886 (Elísio Medrado) – Amargosa (20 km) Montante : US$ 68,000.00 ● Lote III: Trecho Amargosa – Entrº BR116 (Milagres) ( 36 km) Montante : US$ 99,000.00 ● Lote IV: Trecho Entrº BR116 (Milagres) – Iaçu (45 km) Montante : US$ 115,000.00 ● Lote V: Trecho Iaçu - Itaberaba( 35 km) Montante : US$ 147,000.00 |  | 100 100 100 100 100 | LPN LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não Não | 2º Semestre 1999 2º Semestre 1999 2º Semestre 1999 2º Semestre 1999 2º Semestre 1999 | Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado |
| - Serviço de consultoria 16 1 Licitação com 4 lotes Elaboração de Projeto Final de Engenharia ● Lote I: Trecho Maracás – Rio Bruto( 30 km) Montante : US$ 102,000.00 ● Lote II: Trecho Rio Bruto – Rio Tamboril( 26,50 km) Montante : US$ 93,000.00 ● Lote III: Trecho Rio Tamboril – Contendas do Sincorá (29,00 km) Montante : US$ 130,000.00 ● Lote IV: Trecho Contendas do Sincorá – Entrº BA 142 (Tanhaçu) ( 42,00 km) Montante : US$ 133,000.00 |  | 100 100 100 100 | LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não | 2º Semestre 1999 2º Semestre 1999 2º Semestre 1999 2º Semestre 1999 | Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado |
| - Serviço de consultoria 17 1 Licitação com 2 lotes Elaboração de Projeto Final de Engenharia ● Lote I: Trecho Tanhaçu – Ituaçu ( 25 km) Montante : US$ 91,000.00 ● Lote II: Trecho Ituaçu – Barra da Estiva (25,00 km) Montante : US$ 67,000.00 - Serviço de consultoria 18 1 Licitação com 5 trechos Supervisão de obras rodoviárias Firma Consultora ● Trecho I: Jequié – Apuarema ( 47,94 km ) Montante : US$ 916,000.00 ● Trecho II: Apuarema – Entrº BA 120 (Gandu) (41,34km) Montante : US$ 1,071,000.00 | 55,45 40,09 | 100 100 44,55 55,91 | LPN LPN LPI LPI | Não Não Sim Sim | 2º Semestre 1999 2º Semestre 1999 1º Semestre 2000 1º Semestre 2000 | Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado |
| ● Trecho III: Itapetinga - Macarani ( 44,35 km ) Montante : US$ 461,000.00 ● Trecho IV: Itapetinga - Itambé (44,00 km ) Montante : US$ 245,941.73 ● Trecho V: Jacobina – Entrº BA 418 ( 29,84 km ) Montante : US$ 229,827.95 - Serviço de consultoria 19 Implementação e Gerenciamento do Programa de Treinamento Orientado para Resultados Montante : US$ 68,837.13 - Serviço de consultoria 20 Revisão de Projeto Final de Engenharia trecho Itapetinga – km 22 ( 22 km) Montante : US$ 36,233.24 - Serviço de consultoria 21 Revisão de Projeto Final de Engenharia trecho km 22 – Macarani ( 22 km) Montante : US$ 37,000.27 | 69,16 60 94,18 44,64 | 30,84 40 5,82 55,36 100 100 | LPI LPI LPI CD LPN LPN | Sim Sim Sim Não Não Não | 1º Semestre 2000 1º Semestre 2000 1º Semestre 2000 1º Semestre 2000 2º Semestre 2000 2º Semestre 2000 | Adjudicado Cancelado Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado |
| - Serviço de consultoria 22 Revisão de Projeto Final de Engenharia trecho Jacobina – Entrº BA 418 ( 29,84 km ) Montante : US$ 25,040.85 - Serviço de consultoria 23 Supervisão Temporárias de obras rodoviárias - Firma Consultora, Trecho:Jequié-Florestal(45,37km) Montante : US$ 141,385.91 - Serviço de consultoria 24 Supervisão Temporária de obras rodoviárias Firma Consultora, Trecho: Itapetinga - Itambé (44km) Montante : US$ 151,633.67 - Serviço de consultoria 25 Supervisão de obras rodoviárias Firma Consultora,Trecho:Maracás- Entrº BR 116 (45,37km) Montante : US$ 1,074,000.00 - Serviço de consultoria 26 Supervisão de obras rodoviárias Firma Consultora, Trecho: km141(Itororó) – km 168 (Itapetinga) (27,16 km) Montante : US$ 394,000.00 | 66,29 | 100 100 100 33,71 100 | LPN CD CD LPI CD | Não Não Não Sim Não | 2º Semestre 2000 2º Semestre 2000 2º Semestre 2000 1º Semestre 2001 1º Semestre 2001 | Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado |
| - Serviço de consultoria 27 1 Licitação com 2 lotes Elaboração/Revisão de Projeto Final de Engenharia ● Lote I: Trecho Ipirá – Baixa Grande ( 51,00 km) Montante : US$ 57,000.00 ● Lote II: Trecho Baixa Grande – Mundo Novo (44,00 km) Montante : US$ 100,000.00 - Serviço de consultoria 28 1 Licitação com 4 lotes Supervisão de obras rodoviárias Firma Consultora ● Lote I:Trecho: Itapetinga - Caatiba ( 32,32 km ) Montante : US$ 188,414.00 ● Lote II: Trecho Amargosa - Mutuípe ( 26,95 km ) Montante : US$ 279,907.00 ● Lote III: Trecho: Maracás - Planaltino ( 30,43 km ) Montante : US$ 279,907.00 |  | 100 100 100 100 100 | LPN LPN LPN LPN LPN | Não Não Não Não Não | 2º Semestre 2001 2º Semestre 2001 2º Semestre 2001 2º Semestre 2001 2º Semestre 2001 | Adjudicado Adjudicado Cancelado Cancelado Cancelado |
| ● Lote IV: Trecho: Maragogipe – Entrº BR 420 ( São R. do Paraguaçu ( 34,18 km ) Montante : US$ 279,907.00 - Serviço de consultoria 29 Desenvolvimento/ Implementação do Projeto de Reestruturação Organizacional do DERBA Montante : US$ 87,042.29 - Serviço de consultoria 30 Elaboração de diagnóstico dos Sistemas SIB/SAM/SGP implantados no DERBA Montante : US$ 23,270.20 - Serviço de consultoria 31 Assessoria Ambiental a Gerência de Garantia Ambiental do DERBA Montante : US$ 650,000.00 - Serviço de consultoria 32 1 Licitação com 5 lotes Elaboração de Projeto Final de Engenharia ● Lote I: Trecho Abaira - Jussiape ( 42,00 km) Montante : US$ 51,000.00 | 56,64 69,83 55 | 100 43,36 30,17 45 100 | LPN CD CD LPI LPN | Não Não Não Sim Não | 2º Semestre 2001 2º Semestre 2001 2º Semestre 2001 1º Semestre 2002 1º Semestre 2002 | Cancelado Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado |
| ● Lote II: Trecho Floresta Azul – Firmino Alves ( 37,00 km) Montante : US$ 47,000.00 ● Lote III: Trecho Bom Jesus da Lapa – Povoado de Juá (33,00 km) Montante : US$ 75,000.00 ● Lote IV: Trecho Povoado de Juá – Riacho de Santana (35,00 km) Montante : US$ 59,000.00 ● Lote V: Trecho Entrº BA 052 – Ipecaetá ( 16,00 km) Montante : US$ 40,000.00 - Serviço de consultoria 33 Supervisão Mista de obras rodoviárias - Firma Consultora Trecho: Itapetinga - Caatiba (32,32 km ) Montante : US$ 386,000.00 - Serviço de consultoria 34 Supervisão Mista de obras rodoviárias - Firma Consultora Trecho: Amargosa - Mutuípe (26,95 km ) Montante : US$ 316,000.00 |  | 100 100 100 100 100 100 | LPN LPN LPN LPN CD CD | Não Não Não Não Não Não | 1º Semestre 2002 1º Semestre 2002 1º Semestre 2002 1º Semestre 2002 1º Semestre 2002 1º Semestre 2002 | Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado |
| - Serviço de consultoria 35 Supervisão Mista de obras rodoviárias - Firma Consultora Trecho: Maracás - Planaltino (30,43 km ) Montante : US$ 326,000.00 - Serviço de consultoria 36 Supervisão Mista de obras rodoviárias - Firma Consultora Trecho: Maragogipe–Entrº BR 420 (São R. do Paraguaçu (34,18km ) Montante : US$ 340,000.00 - Serviço de consultoria 37 Supervisão de obras rodoviárias Firma Consultora, Trecho: Entrº BR 116 (km 00) – km 37) (37km) Montante : US$ 435,000.00 - Serviço de consultoria 38 Elaboração do Diagnóstico para Controle de Pesos Montante : US$ 60,000.00 - Serviço de consultoria 39 Implantação do Programa de Treinamento – Fases I e II Montante : US$ 68,000.00 | 68,33 80 | 100 100 100 31,67 20 | CD CD LPN CD CD | Não Não Não Não Não | 1º Semestre 2002 1º Semestre 2002 1º Semestre 2002 1º Semestre 2002 1º Semestre 2003 | Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado Adjudicado |
| - Serviço de consultoria 40 Elaboração do Projeto de Macrozoneamento do Oeste Baiano Montante : US$ 600,000.00 - Serviço de consultoria 41 Elaboração do Plano de Contingência para Acidentes com Carga Perigosa Montante : US$ 200,000.00 - Serviço de consultoria 42 Elaboração do Plano de Contingência para Acidentes com Carga Perigosa Montante : 200,000.00 - Serviço de consultoria 43 Fortalecimento Institucional para Implementação do Programa BID Consultores Montante : US$ 194,000.00 - Serviço de consultoria 44 Elaboração do Plano de Contingência para Acidentes com Carga Perigosa Montante : US$ 200,000.00 | 55 55 55 55 55 | 45 45 45 45 45 | LPI LPN LPN CD CD | Sim Sim Sim Não Não | 1º Semestre 2003 1º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 | Pendente Cancelado Cancelado Pendente Pendente |
| - Serviço de consultoria 45 Contratação de Novos Profissionais e capacitação Montante : US$ 650,000.00 - Serviço de consultoria 46 Implantação de Referenciamento Contínuo – Firma Consultora Montante : US$ 195,000.00 - Serviço de consultoria 47 Levantamento do Passivo Ambiental em Rodovias que não integram os Programas BID I e BID II Montante : US$ 320,000.00 - Serviço de consultoria 48 Consultor para apoio ao DERBA na implementação Controle de Pesos Montante : US$ 245,000.00 - Serviço de consultoria 49 Consultor para elaboração de estudos de alternativas de políticas de manutenção Montante : US$ 90,000.00 | 76,92 55 68,57 55,56 | 23,08 100 45 31,43 44,44 | CD LPN LPI CD CD | Não Não Sim Não Não | 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| - Serviço de consultoria 50 Revisão de Projeto Final de Engenharia trecho Rio de Contas - Jussiape ( 40,50 km) Montante : US$ 81,002.00 - Serviço de consultoria 51 Fortalecimento Institucional de Unidade Executora do Programa Montante : US$ 2,228,000.00 - Serviço de consultoria 52 1 Licitação com 5 lotes Supervisão de obras rodoviárias Remanescentes - Firma Consultora ● Lote I: Trecho Jequié – Entrº BA 120 (Gandu) ( 89,28 km) Montante : US$ 464,000.00 ● Lote II: Trecho Maracás – Entrº BR 116 (45,37 km) Montante : US$ 928,000.00 | 80 80 | 100 100 20 20 | LPN LPN LPI LPI | Não Não Sim Sim | 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 | Pendente Pendente Pendente Pendente |
| Supervisão de obras rodoviárias Firma Consultora ● Lote III: Trecho Maracás – Rio Tamboril (57,24 km) Montante : US$ 928,000.00 ● Lote IV: Trecho Rio Tamboril – Entrº BA 142 (Tanhaçu) (68,06km) Montante : US$ 928,000.00 ● Lote V: Trecho Ipirá – Mundo Novo (91,00 km) Montante : US$ 928,000.00 - Serviço de consultoria 53 Operacionalização dos Postos de Pesagem Montante : US$ 1,595,000.00 - Serviço de consultoria 54 Supervisão de obras rodoviárias Firma Consultora, Trecho: Maragogipe – entrº BR 420 (Remanescentes) (36km) Montante : US$ 464,000.00 | 80 80 80 62,13 80 | 20 20 20 37,47 20 | LPI LPI LPI LPI LPI | Sim Sim Sim Sim Sim | 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 2º Semestre 2003 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| - Serviço de consultoria 55 Readequação do Sistema SIB / SAM Montante : US$ 60,000.00 - Serviço de consultoria 56 Cadastro do SAM - Sistema de Administração de Manutenção Montante : US$ 227,837.70 - Serviço de consultoria 57 Levantamento Visual Contínuo Montante : US$ 10,000.00 - Serviço de consultoria 58 Implantação do Programa de Treinamento – Fase III Montante : US$ 372,120.58 - Serviço de consultoria 59 Elaboração de Projeto Básico de Engenharia-Manutenção(86,0 km) Montante : US$ 257,514.23 | 80,32 | 100 100 100 19,68 100 | CD LPN LPN LPI LPN | Não Não Não Sim Não | 2º Semestre 2003 1º Semestre 2004 1º Semestre 2004 1º Semestre 2004 2º Semestre 2004 | Pendente Pendente Pendente Pendente Pendente |
| - Serviço de consultoria 60 1 Licitação com 4 lotes Supervisão de obras rodoviárias Firma Consultora ● Lote I: Trecho Rio de Contas - Jussiape ( 40,50 km) Montante : US$ 538,000.00 ● Lote II: Trecho Floresta Azul – Firmino Alves (37,00 km) Montante : US$ 464,000.00 ● Lote III: Trecho Ponto do Astério - Ibicuí (21,00 km) Montante : US$ 464,000.00 ● Lote IV: Trecho Nova Itarana – Entrº BR 116 (13,00km) Montante : US$ 427,876,76 | 80 80 90 90,88 | 20 20 10 9,12 | LPI LPI LPI LPI | Sim Sim Sim Sim | 2º Semestre 2004 2º Semestre 2004 2º Semestre 2004 2º Semestre 2004 | Pendente Pendente Pendente Pendente |

Notas:      LPI: Licitação Pública Internacional	CP: Comparação de Preços	LPN: Licitação Pública Nacional		          CD: Contratação Direta sem Competência            LP: Licitação Privada		AD: Administração Direta

A terminologia a ser utilizada será:	Pendente / Adjudicado/ Cancelado

3 Encontra-se em andamento junto ao Governo Federal, processo para prorrogação do início material das obras e revisão de meta física.