Linha de Financiamento BNDES Para

Modernização da Administração das

Receitas e da Gestão Fiscal,

Financeira e Patrimonial

das Administrações Estaduais – PMAE

Informações para análise de projeto

Nota Fiscal Eletrônica

Sistema Público de Escrituração Digital

Cadastro Sincronizado

Secretaria de Estado de Fazenda

Outubro de 2007

PRIMEIRO MÓDULO

- INFORMAÇÕES SOBRE O ESTADO E A ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

### IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO

| ESTADO: Rio de Janeiro |  | - UF: RJ |  | - CNPJ: 42.498.600/0001-71 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GOVERNADOR: Sérgio Cabral |  |  |  | - TELEFONE: 21 2553-1030 |  |  |
| ENDEREÇO: Palácio Guanabara – R Pinheiro Machado – Laranjeiras |  |  |  |  |  | CEP: 22.238-900 |
| AUTORIDADE FAZENDÁRIA: Secretaria de Fazenda NOME DO TITULAR: Joaquim Vieira Ferreira Levy ENDEREÇO: Rua da Alfândega n° 42- Centro –Rio de Janeiro -RJ |  |  |  |  |  |  |
| TELEFONE: 21 2203-7511 |  |  | EMAIL: gabsefaz@fazenda.rj.gov.br |  |  |  |
| INTEGRANTES DO NEMAE* | - CARGO |  | - TELEFONE: (21) |  | - EMAIL: |  |
| - Coordenador - Licia Mascarenhas | - Assessora |  | - 2203-7638 |  | - lmascarenhas@fazenda.rj.gov.br |  |
| - Subcoordenador - Luiz Tavares Pereira | - Fiscal |  | - 2203-7658 |  | - ltavares@sef.rj.gov.br |  |
| - Carmem Duran Monteiro | - Fiscal |  | - 2203-7705 |  | - cduran@sef.rj.gov.br |  |
| - Clícia Boechat Pires | - Fiscal |  | - 2203-7755 |  | - cpires@sef.rj.gov.br |  |
| - João Carlos Nascimento | - Fiscal |  | - 2501-8937 |  | - jnascimento@sef.rj.gov.br |  |
| - Scheila Mello | - Assessora |  | - 2203-7656 |  | - smello@sef.rj.gov.br |  |

- *Núcleo Especial de Modernização da Administração Estadual

### B) RELACIONAMENTO ANTERIOR COM O BNDES

### C) DADOS BÁSICOS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA E        PATRIMONIAL

- ADMINISTRAÇÃO DO ICMS.

As informações de quantidades de contribuintes nos quadros a seguir, podem apresentar variações em relação às apresentadas na consulta prévia, em razão de melhor interpretação da demanda, bem como melhor tratamento da base, quando cabível, para adequação à demanda. Incluíram-se notas para especificar os critérios.

1.1 - CADASTRO

- ANO EM QUE FOI ORGANIZADO: 1977

- ANO DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 1999

- % DE ATUALIZAÇÃO: 100%

- ESTIMATIVA DE NOVAS INSCRIÇÕES: média mensal de 1800 inscrições

O Cadastro foi informatizado após a fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, com a implantação de um sistema pelo PRODERJ. Em 1990 fez-se um recadastramento geral dos contribuintes, cujos resultados não foram muito satisfatórios, por diversas falhas no sistema de alimentação dos dados coletados.

Em 1999 implantou-se o atual Sistema de Cadastro - SICAD, desenvolvido e administrado pela própria Secretaria de Fazenda, para o qual fora transferida a base antiga de dados dos contribuintes. Essa transferência se deu de forma imediata e automática, porém sem depuração dos problemas antigos. Desde então o SICAD vem sendo aperfeiçoado, depurando-se paulatinamente a base antiga.

### 1.2 - NÚMERO DE INSCRIÇÕES ATIVAS POR SETOR DE ATIVIDADE E PERFIL DA COMPOSIÇÃO DO ICMS

| - PRINCIPAIS SETORES DE | - ANO 2006 |  |
| --- | --- | --- |
| - ATIVIDADE ECONÔMICA | - NÚMERO DE - CONTRIBUINTES | - VALOR ARRECADADO - R$ mil |
| - PETROQUIMICA | - 3.633 | - 3.274.842 |
| - ENERGIA/ELÉTRICA | - 118 | - 2.901.851 |
| - SERV. COMUNICAÇÃO | - 370 | - 2.578.989 |
| - DEMAIS SETORES | - 220.527 | - 7.511.266 |
| - TOTAL | - 224.648 | - 16.266.948 |

- Notas: (1) o número de contribuintes corresponde a quantidade de estabelecimentos (inscrições estaduais ativas) registrados no Sistema de Cadastro de Contribuintes do ICMS; e (2) a arrecadação considera os códigos de ICMS + FECP + Acréscimos (sem dívida ativa).

- 1.3 - EVOLUÇÃO DAS INSCRIÇÕES E ARRECADAÇÃO DO ICMS (ÚLTIMOS  3  ANOS)

| - ANO | - CONTRIBUINTES - ATIVOS | - ARRECADAÇÃO - R$ mil | - NO de ISENTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2006 | - 224.301 | - 16.266.948 | - 347 |
| - 2005 | - 208.248 | - 14.726.974 | - 331 |
| - 2004 | - 294.265 | - 14.312.168 | - 312 |

- Notas: (1) o número de contribuintes corresponde a quantidade de estabelecimentos (inscrições estaduais ativas) registrados no Sistema de Cadastro de Contribuintes do ICMS; (2) a arrecadação considera os códigos de ICMS + FECP + Acréscimos (sem dívida ativa); e (3) quantidade de contribuintes no Cadastro que são empresas "isentas" de inscrição e, portanto, de pagamento do ICMS (inscrições facultativas).

- 1.4 – FORMAS DE LANÇAMENTO DO ICMS                                        ANO: 2006

| - TIPO | - Nº. DE CONTRIBUINTES | - VALOR ARRECADADO - R$ mil | - % |
| --- | --- | --- | --- |
| - VALOR FIXO | - 149.343 | - 315.664 | - 1,94 |
| - ESTIMATIVA | - 557 | - 41.762 | - 0,26 |
| - HOMOLOGAÇÃO | - 73.052 | - 14.078.907 | - 86,55 |
| - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | - 1.696 | - 1.830.615 | - 11,25 |
| - TOTAL | - 224.648 | - 16.266.948 | - 100 |

- Notas: (1) Em "Valor Fixo" foram considerados os contribuintes do antigo Regime Simplificado do ICMS aplicável às ME/EPP e a arrecadação no código 020-5; (2) em "Estimativa" foram considerados os contribuintes do Regime de Fornecimento de Alimentação; e (3) Em “Substituição Tributária” considerou-se o número de contribuintes que têm inscrição estadual, e a arrecadação sob código 023-0.

- 2) DESCREVER OS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS FISCAIS PREVISTOS NO CTE E EM       UTILIZAÇÃO:

Os incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo estado do Rio de Janeiro estão relacionados no Manual de Diferimento, Ampliação de Prazo de Recolhimento, Suspensão e de Incentivos e  Benefícios de Natureza Tributária (Decreto nº 27.815, de 24 de janeiro de 2001).

Tendo em vista tratar-se de grande quantidade de atos, informa-se que podem ser facilmente obtidos na página da SEFAZ, no seguinte endereço eletrônico:

www.sefaz.rj.gov.br  (no caminho: legislação ètributária básica è ii è 04).

- RESUMO GERAL DA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA POR TRIBUTO

- Valores correntes em R$ mil

| - ANO | - ICMS | - IPVA | - ITCD | - TAXAS | - DÍVIDA - ATIVA | - TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2006 | - 16.266.948 | - 1.050.791 | - 156.334 | - 14.902 | - 108.635 | - 17.597.610 |
| - 2005 | - 14.743.179 | - 952.214 | - 123.807 | - 15.566 | - 87.209 | - 15.921.975 |
| - 2004 | - 14.325.693 | - 851.127 | - 114.716 | - 14.480 | - 103.515 | - 15.409.531 |

- 4) CUSTEIO / COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  (em março/07}

| - DENOMINAÇÃO | - Nº DE SERVIDORES | - CUSTEIO EM R$ Mil (*) |
| --- | --- | --- |
| - ADMINISTRAÇÃO DO ICMS | - 1.129 | - 9.204 |
| - ADMINISTRAÇÃO DO IPVA | - 18 | - 228 |
| - ADMINISTRAÇÃO DO ITCD/TAXAS | - 23 | - 262 |
| - Demais ATIVIDADES | - 26 | - 244 |
| - TOTAL | - 1.196 | - 9.938 |

- (*) Folha de Pagamento, incluindo encargos.

### D) DADOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

1) INFORMAÇÕES FINANCEIRAS:

- Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do último quadrimestre publicado (em anexo);

- Parecer do Tribunal de Contas do Estado sobre o último exercício financeiro do Estado, além das recomendações por ele apontadas (em anexo);

- Preenchimento das planilhas financeiras (em anexo).

2) PARTICIPAÇÃO  ACIONÁRIA  DO ESTADO EM EMPRESAS

Informação apresentada em quadro anexo.

3) ESTRUTURA DA DESPESA DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO, JUDICIÁRIO E LEGISLATIVO

Informação apresentada em quadro anexo.

4) RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROJETOS                      (Em Andamento/Negociação)

| PROJETO | VALOR TOTAL (*) | ORIGEM dos RECURSOS | ESTÁGIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Cartão de Crédito | 70.000 | Tesouro | Levantamento |
| Melhorias no ECF | 100.000 | Tesouro | Andamento |
| Olho na Águia | 20.000 | Tesouro | Negociação |
| Melhorias no AIC | 70.000 | Tesouro | Andamento |
| Simples Nacional | 30.000 | Tesouro | Andamento |
| Melhorias no Cadastro | 50.000 | Tesouro | Andamento |
| Alterações no ITD | 20.000 | Tesouro | Andamento |
| Dossiê do fiscal | 70.000 | Tesouro | Andamento |

(*) Valores em R$ mil correntes.

- SEGUNDO MÓDULO

- DIAGNÓSTICO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

### A) CARACTERIZAÇÃO GERAL DO ESTADO

O Estado do Rio de Janeiro, situado na região Sudeste do Brasil, apresenta uma extensão territorial de 43, 766,6 km² (representando 0,52% do território nacional), superior a países como a Holanda (41.864 km²), Taiwan (36.000 km²), Bélgica (30.528 km²) e Israel (21.042 km²). Limita-se a norte e noroeste com o Estado de Minas Gerais, a nordeste com o Estado do Espírito Santo, a sudoeste com o Estado de São Paulo e a leste e sul com o Oceano Atlântico, o que lhe confere uma faixa litorânea com cerca de 635 km de extensão.

A população do Estado é de 14.367.083 habitantes (representando 8,47% da população nacional) sendo 96% na área urbana e 4% na área rural, segundo dados do IBGE de 2000.  O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0, 802 (2002) e a taxa de analfabetismo é de 6,9% (2000).

Politicamente, o Estado está dividido em 92 municípios, agrupados em oito Regiões de Planejamento. A infra-estrutura disponível cobre todas as regiões do Estado, com estradas pavimentadas, energia elétrica, sistema de comunicação adequado, permitindo o escoamento da produção em níveis satisfatórios.

Com uma População Economicamente Ativa (PEA) de 7.205.419 (CIDE 2003) e uma taxa de desemprego de 7,4% (IBGE 2005), a economia fluminense apresenta, segundo dados da CIDE e do IBGE de 2005, o PIB de US$ 117 bilhões representando 14,6% do PIB nacional e PIB per capita de US$ 7.625.

Segundo dados do IBGE de 2004 os principais setores da economia são:

Agricultura/Pecuária 0,5%, Indústria 51% e Serviços 42%.

Destaque para a produção diária de petróleo 1.542.026 barris, que corresponde a mais de 84% da produção nacional e a produção diária de gás natural mais de 21,8 milhões de m³/dia corresponde a mais de 45% da produção nacional.

O índice de concentração econômica do Estado do Rio de Janeiro (PIB/Km²) é de US$ 1.753.586 (2004).

O valor de PIB/Km² expressa uma concentração econômica que, em paises ou estados com maiores extensões territoriais, tende a ser menor pela existência de áreas e regiões não propícias para a ocupação econômica.

Por outro lado, afirma-se que em áreas territoriais menores, existe uma maior concentração de infra-estrutura, mão-de-obra, escolas e outros fatores essenciais para a produção.

Portanto é óbvio que, quanto maior for a concentração econômica, maior será a existência de negócios e melhor será a infra-estrutura disponível para esses negócios.

Fonte: http://www.desenvolvimento.rj.gov.br

### B) SITUAÇÃO NA ÁREA OBJETO DA AÇÃO DA LINHA DE FINANCIAMENTO (*)

1 - Informar para as áreas a serem contempladas pelo Projeto a situação em que se encontram, hoje, os seguintes aspectos da gestão estadual:

1.1- Planejamento Institucional

O acompanhamento das ações fiscais é informatizado através do Relatório da Ação Fiscal - RAF, que reúne diversas informações relativas ao contribuinte, sendo disponibilizado na rede Sefaz. Contudo ainda carece de informações que dariam maior e melhor ferramental à fiscalização.

A ausência de sistemas para o tratamento/cruzamento dos dados coletados pela SEFAZ, que forneceriam informações com maior credibilidade e agilidade, prejudica o planejamento.

1.2- Modelo de Gestão e Estrutura Funcional

Faz-se necessária revisão da estrutura funcional, para melhoria de resultados.

1.3- Perfil e Situação dos Recursos Humanos

A quantidade de fiscais ativos é insuficiente, necessitando ampliação, através da realização de concursos públicos para renovação do quadro, em função das aposentadorias. Há também necessidade de constantes treinamentos e atualização de conhecimento, para assegurar melhores resultados organizacionais.

1.4- Legislação

Não existe qualquer projeto em desenvolvimento na SEFAZ, a legislação não se encontra em banco de dados.

1.5- Sistemas de Informação

A atual administração das receitas e da gestão fiscal do estado não se encontra automatizada, com isso trazendo uma grande demanda de serviços manuais por parte das inspetorias, com grande atraso de respostas ao contribuinte.

1.6- Atendimento ao Contribuinte/Cidadão

Hoje o atendimento é 80% presencial nas inspetorias, forçando o deslocamento dos contribuintes até as mesmas. A situação se agrava no interior do Estado, devido às distâncias.

1.7- Integração dos Processos de Trabalho

Há necessidade de revisão dos processos de trabalho em toda a Sefaz, visando racionalização e otimização das tarefas, bem como de maior integração entre os setores, para uma visão mais ampla das equipes de trabalho, dentro da Organização.

2- IDENTIFICAÇÃO, NO QUADRO RESUMO ABAIXO E POR TRIBUTO, DOS  PRINCIPAIS PROBLEMAS  EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO  ESTADO.

| TRIBUTOS | PRINCIPAIS PROBLEMAS |
| --- | --- |
| ICMS | - Instalações físicas precárias e inadequadas em grande parte das inspetorias, das barreiras fiscais e dos setores administrativos, especialmente quanto às instalações elétricas, que necessitam de revisão e adequação às novas demandas; - Equipamentos de informática (micros e impressoras) desatualizados; - Fiscais não munidos de ferramentas de automação adequadas, que agilizem e otimizem a fiscalização; - Sistemas utilizam algumas tecnologias descontinuadas; - Falta de política de atualização do conhecimento e capacitação de pessoal, especialmente voltada para novas ferramentas tecnológicas e de gestão pública. |
| IPVA |  |
| ITCD |  |
| Taxas |  |
| Dívida Ativa |  |
| Aspectos Gerais |  |

- TERCEIRO MÓDULO

- O PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESTADUAL

1- O PROJETO DE MODERNIZAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA

1.1- OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

O projeto de modernização do Estado do Rio de Janeiro abrangerá as áreas da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial. Este módulo contempla os focos de atuação: Nota Fiscal Eletrônica (NFe), Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), e Cadastro Sincronizado.

Busca-se a integração e compartilhamento de informações com o objetivo de racionalizar e modernizar a administração tributária brasileira, reduzindo custos e entraves burocráticos, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias e o pagamento de impostos e contribuições, além de fortalecer o controle e a fiscalização por meio de intercâmbio de informações entre as administrações tributárias.

No que tange aos contribuintes, racionaliza a alocação de recursos humanos e materiais vultosos para o registro, contabilidade, armazenamento, auditoria interna e prestação de informações às diferentes esferas de governo que, no cumprimento das suas atribuições legais, as demandam, usualmente por intermédio de declarações e outras obrigações acessórias.

Visando estas necessidades, a Emenda Constitucional nº 42 introduziu o Inciso XXII ao art. 37 da Constituição Federal, que determina às administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a atuar de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais.

À luz dessa determinação constitucional, vêm sendo firmados diversos Protocolos entre os entes públicos brasileiros, objetivando buscar soluções conjuntas nas três esferas de Governo; fortalecidos pela inclusão do projeto no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2007 a 2010), de 22/01/07, do Governo Federal, visando (i) propiciar melhor ambiente de negócios para as empresas no País, e (ii) eliminar a concorrência desleal entre as empresas.

De modo geral, o projeto se justifica pela necessidade de investimento público voltado para a redução da burocracia do comércio e dos entraves administrativos enfrentados pelos empresários do País, exigindo a modernização das administrações tributária nas três esferas de governo.

Prevêem-se ainda investimentos em: (i) tecnologia para modernizar o parque tecnológico e os sistemas de informação, ampliando a capacidade de atendimento das unidades administrativas; e (ii) treinamento para capacitação dos servidores na operação e gestão das novas ferramentas.

Implantação de modelo nacional de documento fiscal eletrônico, em substituição à sistemática atual de emissão em papel, com validade jurídica, por assinatura digital; e de sistemas eletrônicos que agilizem o atendimento ao contribuinte, reduzam custos para o Estado e imprimam maior eficácia aos controles para suporte da fiscalização, envolvendo o consumidor final.

Unificação das atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.

Unificação dos procedimentos de cadastramento de informações pelo cidadão, nas administrações públicas federal, estadual e municipal, através de captação única – mantendo-se as bases de dados sincronizadas e independentes.

Adequação da infra-estrutura tecnológica, das instalações físicas, dos recursos humanos e da legislação; às necessidades de operação e gestão dos sistemas de NF-e, SPED Fiscal e Contábil, e Cadastro Sincronizado Nacional.

1.2- AÇÕES PLANEJADAS NA MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

| Área de Intervenção | Nota Fiscal Eletrônica – NF-e |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação nº. 1 | Implantar sistema para autorização, homologação, recepção, validação, autenticação e armazenamento de NF-e |  |  |  | Prazo (m) |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  |
| Descrição da Ação | Adequação de software adquirido para o ambiente corporativo da SEFAZ integrando-o aos dados da organização; implantação do software; operação assistida. |  |  |  |  |  |
| Item Financiável |  | Especificação | Qtde | Valor (R$mil) |  |  |
|  |  |  |  | Unitário |  | Total |
| Tecnologia da Informação e Equipamentos de Informática |  | Software NF-e | 1 | 1.500 |  | 1.500 |
|  |  | Estações de trabalho | 18 | 3,8 |  | 70 |
| Serviço Técnico Especializado |  | Adequação do software | 1 | 900 |  | 900 |
|  |  | Implantação do software | 1 | 30 |  | 30 |
|  |  | Operação assistida | 1 | 180 |  | 180 |
|  |  | Implantação anual | 1 | 70 |  | 70 |
| Capacitação de Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Equipamentos de Apoio à Fiscalização |  |  |  |  |  |  |
| Infra-estrutura física |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 2.750 |

| Área de Intervenção | SPED Fiscal e Contábil |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação nº. 2 | Implantar sistemas para recepção, validação, armazenamento e autenticação dos documentos no formato do SPED. |  |  |  | Prazo (m) |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |
| Descrição da Ação | Implantação do SPED; Alteração do cálculo do IPM; Alteração do sistema de cobrança do crédito tributário; Alteração do sistema de planejamento fiscal. |  |  |  |  |  |
| Item Financiável |  | Especificação | Qtde | Valor (R$mil) |  |  |
|  |  |  |  | Unitário |  | Total |
| Tecnologia da Informação e Equipamentos de Informática |  | Expansão e atualização VOIP | ½ | 230 |  | 230 |
|  |  | Backbone central | ½ | 350 |  | 350 |
|  |  | Hardware aceleração de link | ½ | 250 |  | 250 |
|  |  | Estações de trabalho | 8 | 3,8 |  | 30 |
| Serviço Técnico Especializado |  | Implantação do SPED | 1 | 400 |  | 400 |
|  |  | Alteração do Cálculo IPM | 1 | 300 |  | 300 |
|  |  | Alt. Sist. Cob. Crédito Tributário | 1 | 350 |  | 350 |
|  |  | Alt. Sist. Planejamento Fiscal | 1 | 200 |  | 200 |
| Capacitação de Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Equipamentos de Apoio à Fiscalização |  |  |  |  |  |  |
| Infra-estrutura física |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 2.110 |

| Área de Intervenção | SPED Fiscal e Contábil |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação nº. 3 | Implantar sistemas para tratamento das informações oriundas do SPED. |  |  |  | Prazo (m) |  |
|  |  |  |  |  | 12 |  |
| Descrição da Ação | Alteração dos batimentos de Notas Fiscais; Alteração da ferramenta de análise de Notas Fiscais e dados (AD); Alteração do sistema de processamento eletrônico de dados (SEPD); Alteração dos demais sistemas impactados. |  |  |  |  |  |
| Item Financiável |  | Especificação | Qtde | Valor (R$mil) |  |  |
|  |  |  |  | Unitário |  | Total |
| Tecnologia da Informação e Equipamentos de Informática |  | Expansão e atualização VOIP | ½ | 230 |  | 230 |
|  |  | Backbone central | ½ | 350 |  | 350 |
|  |  | Hardware aceleração de link | ½ | 250 |  | 250 |
|  |  | Estações de trabalho | 8 | 3,8 |  | 30 |
| Serviço Técnico Especializado |  | Alteração batimentos NF | 1 | 250 |  | 250 |
|  |  | Alteração AD | 1 | 300 |  | 300 |
|  |  | Alteração SEPD | 1 | 200 |  | 200 |
|  |  | Alteração demais sistemas | 1 | 374 |  | 374 |
| Capacitação de Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Equipamentos de Apoio à Fiscalização |  |  |  |  |  |  |
| Infra-estrutura física |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 1.984 |

| Área de Intervenção | Cadastro Nacional Sincronizado |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação nº. 4 | Promover a integração entre os sistemas cadastrais SEFAZ, JUCERJA e SERPRO. |  |  |  | Prazo (m) |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |
| Descrição da Ação | Desenvolvimento do sistema para sincronização dos cadastros; Testes com a RFB; Integração e implantação. |  |  |  |  |  |
| Item Financiável |  | Especificação | Qtde | Valor (R$mil) |  |  |
|  |  |  |  | Unitário |  | Total |
| Tecnologia da Informação e Equipamentos de Informática |  | Servidor Itanium | 4 | 16 |  | 64 |
|  |  | 2GB Memory DDR | 16 | 51 |  | 51 |
|  |  | Gerência de rede | 1 | 288 |  | 288 |
|  |  | Exchange Server | 1 | 360 |  | 360 |
|  |  | Oracle 9i | 4 | 480 |  | 480 |
|  |  | Estações de trabalho | 16 | 3,8 |  | 60 |
| Serviço Técnico Especializado |  | Sincronização de dados | 1 | 400 |  | 400 |
|  |  | Testes RFB | 1 | 100 |  | 100 |
|  |  | Integração e implantação | 1 | 100 |  | 100 |
| Capacitação de Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Equipamentos de Apoio à Fiscalização |  |  |  |  |  |  |
| Infra-estrutura física |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 1.903 |

| Área de Intervenção | Base Comum |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação nº. 5 | Prover a SEFAZ de infra-estrutura de hardware e de telecomunicações necessária ao funcionamento dos sistemas. |  |  |  | Prazo (m) |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |
| Descrição da Ação | Aquisição de estações de trabalho, de notebooks, de impressoras, de modens e de rádios. |  |  |  |  |  |
| Item Financiável |  | Especificação | Qtde | Valor (R$mil) |  |  |
|  |  |  |  | Unitário |  | Total |
| Tecnologia da Informação e Equipamentos de Informática |  |  |  |  |  |  |
| Serviço Técnico Especializado |  |  |  |  |  |  |
| Capacitação de Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Equipamentos de Apoio à Fiscalização |  | Vide item 3.1.4 |  |  |  | 3.224 |
| Infra-estrutura física |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 3.224 |

| Área de Intervenção | Base Comum |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação nº. 6 | Prover a SEFAZ de instalações físicas necessárias à operação e gestão das informações, relativas aos sistemas. |  |  |  | Prazo (m) |  |
|  |  |  |  |  | 6 |  |
| Descrição da Ação | Promover melhorias e reformas das instalações físicas (elétrica, hidráulica, telefonia, pintura, pisos, telhados, iluminação, ventilação e layout) |  |  |  |  |  |
| Item Financiável |  | Especificação | Qtde | Valor (R$mil) |  |  |
|  |  |  |  | Unitário |  | Total |
| Tecnologia da Informação e Equipamentos de Informática |  |  |  |  |  |  |
| Serviço Técnico Especializado |  |  |  |  |  |  |
| Capacitação de Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Equipamentos de Apoio à Fiscalização |  |  |  |  |  |  |
| Infra-estrutura física |  | Vide item 3.1.5 |  |  |  | 3.105 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 3.105 |

| Área de Intervenção | Base Comum |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação nº. 7 | Promover capacitação de servidores necessária à operação e gestão de informações, relativas aos sistemas. |  |  |  | Prazo (m) |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |
| Descrição da Ação | Capacitar os usuários em aplicativos eletrônicos, no modelo da NF-e, nos sistemas do SPED, na operação do CNS, Formar fazendários em TI, promover eventos de natureza comportamental, fortalecer a cooperação institucional e o intercâmbio de informações, desenvolver competências gerenciais e fortalecimento de lideranças. |  |  |  |  |  |
| Item Financiável |  | Especificação | Qtde | Valor (R$mil) |  |  |
|  |  |  |  | Unitário |  | Total |
| Tecnologia da Informação e Equipamentos de Informática |  |  |  |  |  |  |
| Serviço Técnico Especializado |  |  |  |  |  |  |
| Capacitação de Recursos Humanos |  | Vide item 3.1.2 |  |  |  | 1.524 |
| Equipamentos de Apoio à Fiscalização |  |  |  |  |  |  |
| Infra-estrutura física |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 1.524 |

| Área de Intervenção | Base Comum |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ação nº. 8 | Adequar a legislação comercial e fiscal, e normativos internos da SEFAZ, para aplicação às figuras jurídicas da Escrituração Digital, NF-e e Cadastro Sincronizado Nacional. |  |  |  | Prazo (m) |  |
|  |  |  |  |  | 9 |  |
| Descrição da Ação | Implementar as alterações necessárias em banco de dados e/ou sistemas - considerando inclusive as disposições da COTEPE - no que se refere à legislação comercial e fiscal, e normativos internos da SEFAZ; disponibilizando acesso ágil e seguro aos usuários internos e externos (servidores e sociedade), através de ferramentas de TI apropriadas. |  |  |  |  |  |
| Item Financiável |  | Especificação | Qtde | Valor (R$mil) |  |  |
|  |  |  |  | Unitário |  | Total |
| Tecnologia da Informação e Equipamentos de Informática |  |  |  |  |  |  |
| Serviço Técnico Especializado |  | Ferramenta para facilitar a busca das normas diversas. |  |  |  | 100 |
| Capacitação de Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| Equipamentos de Apoio à Fiscalização |  |  |  |  |  |  |
| Infra-estrutura física |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 100 |

1.3- METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS E             GERENCIAMENTO DO PROJETO NA ÁREA TRIBUTÁRIA.

A estratégia é implementar prioritariamente ações voltadas para: Nota Fiscal Eletrônica (Nfe), Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), e Cadastro Sincronizado; visando melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal do Estado, no âmbito da Secretaria de Fazenda, alcançando a JUCERJA, no que tange à sincronização de cadastros.

Todavia, paralelamente ao desenvolvimento e implantação dos sistemas, visando não comprometer os prazos de adesão aos protocolos firmados entre os estados e a Receita Federal, o Estado do Rio de Janeiro, aderiu também ao Protocolo nº 55/07, para utilização da SEFAZ VIRTUAL, disponibilizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, até que haja autonomia tecnológica no Estado do Rio de Janeiro para plena operação dos sistemas objeto deste projeto. A previsão é de execução total do projeto em 18 meses, inclusive capacitação dos servidores para sua operacionalização.

No que tange às instalações físicas, serão priorizadas as Inspetorias, por estarem diretamente relacionadas ao objeto do projeto, especialmente no relacionamento com o contribuinte

1.4- DESCREVER OS INCADORES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO A SEREM UTILIZADOS, IDENTIFICADOS POR AÇÃO ESPECÍFICA.

| INDICADOR | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO ALVO | PZ |
| --- | --- | --- | --- |
| NF-e | Notas fiscais emitidas em papel. | Sistemas capacitados para autorização, homologação, recepção, validação, autenticação e armazenamento de NF-e para empresas das atividades relacionadas no Protocolo ICMS 10/07 (alterado pelos Protocolos ICMS 30 e 43/07) e outras empresas, com atividades não contempladas, que participaram do projeto piloto estando neste Estado instaladas. | 18 m |
| Atendimento nas Inspetorias | Operacionalização de forma mecânica, com atendimento presencial. | Sistemas capacitados para emissão eletrônica de AIDF, ECF, SEPD, Certidão de Regularidade Fiscal e para consulta e controle de AI e de Proc. Adm. Tributário; e para digitalização e armazenamento de documentos de contribuintes. | 12m |
| SPED | Operacionalização através de remessa de documentos em papel | Sistemas capacitados para autorização, homologação, recepção, validação, autenticação e armazenamento de NF-e, demais dados de escrituração fiscal e contábil, e registros de apuração, para uso da fiscalização. | 9m |
| SPED | Dados e Informações não integradas. | Sistemas capacitados para consolidação e crítica de dados recebidos através do SPED, e para produção de informações analíticas de suporte à fiscalização. | 12m |
| CNS | Bases parcialmente integradas | Bases cadastrais SEFAZ, JUCERJA e SERPRO 100% sincronizadas, com alimentação única de dados e segurança e agilidade no processo. | 9m |
| TI | Não existe | Servidores e links 100% implantados e operando os produtos de NF-e, SPED e/ou Cadastro Sincronizado. | 6m |
| Instalações físicas | Precárias | Instalações físicas, rede elétrica, lógica e de telecomunicações, modernas e seguras. | 6m |
| Capacitação | Não existe | 100% dos servidores ativos de áreas afins aos sistemas em questão, capacitados para operação e gestão das informações. | 15m |
| Legislação | Não prevê as novas figuras jurídicas | 100% da legislação adequada. | 9m |

1.5- PRINCIPAIS BENEFÍCIOS ESPERADOS COM A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PARA O ESTADO, FUNCIONÁRIOS E CONTRIBUINTES.

Para o Estado espera-se o aumento da arrecadação em virtude da redução da evasão fiscal, face ao aperfeiçoamento dos mecanismos de planejamento e controle.

Para os funcionários espera-se um salto qualitativo, com ampliação do conhecimento, através do aprimoramento e otimização dos métodos de fiscalização, revertendo-se em melhoria de resultados, pelo aumento de eficiência e produtividade.

Para os contribuintes espera-se a redução dos custos - especialmente gráficos, pela eliminação da emissão de Nota Fiscal em papel – mas também pela redução da burocracia, dando maior agilidade aos processos, desde abertura da empresa, até seu relacionamento regular relativo às obrigações tributárias principais e acessórias.

3- DADOS CONSOLIDADOS DO PROJETO

3.1 - CONSOLIDAÇÃO DOS INVESTIMENTOS POR ITEM APOIÁVEL

3.1.1 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

3.1.2 – CONSOLIDADO_CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

3.1.3 – CONSOLIDADO_SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

3.1.4 - CONSOLIDADO_EQUIPAMENTOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO

3.1.5 - CONSOLIDADO_INFRA - ESTRUTURA FÍSICA

3.2 - QUADRO CONSOLIDADO DAS AÇÕES, POR FOCO, SEGUNDO ITEM APOIÁVEL

| ITEM APOIÁVEL  AÇÃO  | #### Capacitação | - Serviços Técnicos Especializados | Tec. da Informação/ Equipamentos de Informática | - Equipamentos de Apoio | - Infra-Estrutura Física | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-Foco 1 - Nota Fiscal Eletrônica – NF-e |  |  |  |  |  |  |
| - Ação 1 - Implantar Sistema para autorização, homologação, recepção, autenticação e armazenamento de NF-e |  | 1.180 | 1.570 |  |  | 2.750 |
| subtotal |  | 1.180 | 1.570 |  |  | 2.750 |
| 2- Foco 2 – SPED Fiscal e contábil |  |  |  |  |  |  |
| - Ação 1 – Implantar sistemas para recepção, validação, armazenamento e autenticação dos documentos no formato do SPED |  | 1.250 | 860 |  |  | 2.110 |
| - Ação 2 – Implantar sistemas para tratamento das informações oriundas do SPED |  | 1.124 | 860 |  |  | 1.984 |
| subtotal |  | 2.374 | 1.720 |  |  | 4.094 |
| 3-Foco 3 – Cadastro Nacional Sincronizado |  |  |  |  |  |  |
| - Ação 1 – Promover a integração entre os sistemas cadastrais SEFAZ, JUCERJA e SERPRO |  | 600 | 1.303 |  |  | 1.903 |
| subtotal |  | 600 | 1.303 |  |  | 1.903 |
| 4-Foco 4 – Base Comum |  |  |  |  |  |  |
| - Ação 1 – Prover a SEFAZ de infra-estrutura de hardware e de telecomunicações necessária ao funcionamento dos sistemas |  |  |  | 3.224 |  | 3.224 |
| - Ação 2 – Prover a SEFAZ de instalações físicas necessárias à operação e gestão das informações, relativas aos sistemas |  |  |  |  | 3.105 | 3.105 |
| - Ação 3 – Promover capacitação dos servidores necessária à operação e gestão de informações, relativas aos sistemas | 1.524 |  |  |  |  | 1.524 |
| - Ação 4 – Adequar a legislação comercial e fiscal, e normativos internos da SEFAZ, para aplicação às figuras jurídicas da Escrituração Digital, NF-e e Cadastro Sincronizado Nacional |  | 100 |  |  |  | 100 |
| Subtotal | 1.524 | 100 |  | 3.224 | 3.105 | 7.953 |
| ### TOTAL GERAL | 1.524 | 4.254 | 4.593 | 3.224 | 3.105 | 16.700 |

3.3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES DO PROJETO, SEGUNDO ÁREA DE INTERVENÇÃO

| DURAÇÃO  AÇÃO  | #### MÊS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |
| 1-Foco 1 - Nota Fiscal Eletrônica – NF-e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ação 1 - Implantar Sistema para autorização, homologação, recepção, autenticação e armazenamento de NF-e | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2- Foco 2 – SPED Fiscal e contábil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ação 1 – Implantar sistemas para recepção, validação, armazenamento e autenticação dos documentos no formato do SPED |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ação 2 – Implantar sistemas para tratamento das informações oriundas do SPED |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-Foco 3 – Cadastro Nacional Sincronizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ação 1 – Promover a integração entre os sistemas cadastrais SEFAZ, JUCERJA e SERPRO | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-Foco 4 – Base Comum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ação 1 – Prover a SEFAZ de infra-estrutura de hardware e de telecomunicações necessária ao funcionamento dos sistemas | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ação 2 – Prover a SEFAZ de instalações físicas necessárias à operação e gestão das informações, relativas aos sistemas | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ação 3 – Promover capacitação dos servidores necessária à operação e gestão de informações, relativas aos sistemas |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ação 4 – Adequar a legislação comercial e fiscal, e normativos internos da SEFAZ, para aplicação às figuras jurídicas da Escrituração Digital, NF-e e Cadastro Sincronizado Nacional | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DAS AÇÕES DO PROJETO, SEGUNDO FOCO DE INTERVENÇÃO

| AÇÃO  | DESEMBOLSO (R$mil) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### Realizado (últimos 6 meses) | #### TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | TOTAL |
| 1-Foco 1 - Nota Fiscal Eletrônica – NF-e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ação 1 - Implantar Sistema para autorização, homologação, recepção, autenticação e armazenamento de NF-e |  | 412 | 413 | 687 | 688 | 275 | 275 |  |  | 2.750 |
| subtotal |  | 412 | 413 | 687 | 688 | 275 | 275 |  |  | 2.750 |
| 2- Foco 2 – SPED Fiscal e contábil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ação 1 – Implantar sistemas para recepção, validação, armazenamento e autenticação dos documentos no formato do SPED |  |  | 633 | 1.055 | 422 |  |  |  |  | 2.110 |
| - Ação 2 – Implantar sistemas para tratamento das informações oriundas do SPED |  |  |  | 496 | 496 | 496 | 496 |  |  | 1.984 |
| subtotal |  |  | 633 | 1.551 | 918 | 496 | 496 |  |  | 4.094 |
| 3-Foco 3 – Cadastro Nacional Sincronizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ação 1 – Promover a integração entre os sistemas cadastrais SEFAZ, JUCERJA e SERPRO |  | 571 | 951 | 381 |  |  |  |  |  | 1.903 |
| subtotal |  | 571 | 951 | 381 |  |  |  |  |  | 1.903 |
| 4-Foco 4 – Base Comum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ação 1 – Prover a SEFAZ de infra-estrutura de hardware e de telecomunicações necessária ao funcionamento dos sistemas |  | 1.612 | 1.612 |  |  |  |  |  |  | 3.224 |
| - Ação 2 – Prover a SEFAZ de instalações físicas necessárias à operação e gestão das informações, relativas aos sistemas |  | 2.000 | 1.105 |  |  |  |  |  |  | 3.105 |
| - Ação 3 – Promover capacitação dos servidores necessária à operação e gestão de informações, relativas aos sistemas |  |  | 324 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  | 1.524 |
| - Ação 4 – Adequar a legislação comercial e fiscal, e normativos internos da SEFAZ, para aplicação às figuras jurídicas da Escrituração Digital, NF-e e Cadastro Sincronizado Nacional |  | 30 | 30 | 40 |  |  |  |  |  | 100 |
| subtotal |  | 3.642 | 3.071 | 340 | 300 | 300 | 300 |  |  | 7.953 |
| TOTAL GERAL |  | 4.625 | 5.068 | 2.959 | 1.906 | 1.071 | 1.071 |  |  | 16.700 |

3.5 - QUADRO DE USOS E FONTES TOTAL DO PROJETO

(R$mil)

| USOS | REALIZADO (*) | A REALIZAR | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecnologia da Informação e Equipamentos de Informática | 0 | 4.593 | 4.593 |
| Capacitação de Recursos Humanos | 0 | 1.524 | 1.524 |
| Serviços Técnicos Especializados | 0 | 4.254 | 4.254 |
| Equipamentos de Apoio à Fiscalização | 0 | 3.224 | 3.224 |
| Infra-Estrutura Física | 0 | 3.105 | 3.105 |
| TOTAL | 0 | 16.700 | 16.700 |
| FONTES | REALIZADO (*) | A REALIZAR | TOTAL |
| BNDES | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Recursos Próprios | 0 | 1.700 | 1.700 |
| Outras Fontes (Especificar) | 0 | 0 | 0 |

(*) Nos últimos 6 (seis) meses.

3.6 – CRONOGRAMA GERAL DE DESEMBOLSO DO PROJETO

| #### USOS E FONTES | DESEMBOLSO (em R$ mil) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Realizado | A Realizar (trimestre) |  |  |  |  |  |  |
| #### USOS | (últimos 6 meses) | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | TOTAL |
| - Tecnologia da Informação/Equipamentos de Informática |  | 626 | 1.145 | 1.298 | 780 | 372 | 372 | 4.593 |
| - Capacitação de Recursos Humanos |  |  | 324 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.524 |
| - Serviços Técnicos Especializados |  | 387 | 882 | 1.361 | 826 | 399 | 399 | 4.254 |
| - Equipamentos de Apoio à Fiscalização |  | 1.612 | 1.612 |  |  |  |  | 3.224 |
| - Infra-Estrutura Física |  | 2.000 | 1.105 |  |  |  |  | 3.105 |
| ##### TOTAL  |  | 4.625 | 5.068 | 2.959 | 1.906 | 1.071 | 1.071 | 16.700 |
| ##### FONTES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - BNDES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.925 | 5.068 | 2.959 | 1.906 | 1.071 | 1.071 | 15.000 |
| - Recursos Próprios |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.700 |  |  |  |  |  | 1.700 |
| - Outras Fontes (especificar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |