# AMERICA CENTRAL, MÉXICO Y COLOMBIA

# ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

# DEL DESARROLLO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO DE CORTA DISTANCIA EN MESOAMERICA

# Plan de Adquisiciones

**País:** América Central, México y Colombia

**Ejecutor:** Autoridad Marítima de Panamá

**Proyecto:** Estudio de Factibilidad del Desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica

**Números del Proyecto** RG-T1661

**Contrato de Préstamo:** ATN/OC-11551-RG

**Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:**

El objetivo principal de esta cooperación técnica es crear una estrategia que fomente el desarrollo y la modernización del transporte marítimo en el área de Mesoamérica, a través de la elaboración de un estudio de factibilidad para el desarrollo del transporte marítimo de corta distancia.

Para el logro de este objetivo, el programa comprende la implementación de los siguientes componentes:

(1) Estudio de Comercio en el Área de Influencia.: Mediante este componente se elaborará un estudio de las características del comercio inter-regional del área Mesoamericana, partiendo del conocimiento detallado de los patrones logísticos de las diversas cadenas productivas existentes en la Zona. Para ello, deberá recabar información primaria y secundaria que sirva de base para realizar una segmentación de las cadenas logísticas e identificar, con base en los requerimientos actuales y futuros para la mejora de su desempeño, aquellas con patrones logísticos que las hacen potenciales usuarias de los servicios Transporte Marítimo de Corta Distancia.

(2) Potenciales Líneas de TMCD en Mesoamérica: Se deberán proponer diversas alternativas de Líneas de TMCD para Mesoamérica, y realizar los estudios de preinversión a nivel de factibilidad de cada una de las rutas propuestas para viabilizar el proyecto. Como parte del análisis se incorporará la parte ambiental.

(3) Diseño Institucional y Modelo de Gestión: Este componente comprende el desarrollo de una propuesta para la implementación de las Líneas de TMCD. Dicha propuesta deberá estar basada en consultas con el sector público y privado, así como en talleres dirigidos a madurar y validar la propuesta con los actores representativos implicados. La propuesta planteará un mecanismo de concertación de gobiernos, actores privados y cámaras, en la planificación, promoción y desarrollo. Así mismo, incluirá el diseño de un incentivo a generadores de carga para utilizar los nuevos servicios propuestos.

(4) Análisis de las Facilidades Portuarias: Mediante este componente, se realizará un análisis de los servicios e instalaciones de aquellos puertos incluidos en las Líneas de TMCD seleccionadas y consideradas factibles desde todos los puntos de vista analizados anteriormente.

**Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:** marzo 2009

**Fecha de firma del Contrato de Préstamo:** 9 de abril de 2010

**Fecha estimada para el último desembolso:** 9 de abril de 2012

**Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:**

**SECRETARÍA GENERAL**

**AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ**

**Atn: *María Isabel Spiegel de Miró, Secretaria General***

***Albrook, Edif. Pan Canal Plaza, 4to. Piso***

***Estafeta 0843, Apartado 00533. Balboa***

***Panamá, República de Panamá***

**Proyecto: Estudio de Factibilidad para el Desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica**

**Números del Proyecto RG-T1661 y del Contrato de Préstamo ATN/OC-1151-RG**

**Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde   8 de abril de 2010 hasta 9 de octubre de 2011**

| **No. de**  **referencia** | **Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones** | **Costo Estimado de la Adquisición (US$ Miles)** | **Método de Adquisi-ción** | **Revisión (ex-ante ó ex-post)** | **Fuente de Financiamiento**  **y Porcentaje** | | **Preca-lifica-ción**  **(Si/No)** | **Fechas Estimadas** | | **Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)** | **Comentarios** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BID**  **%** | **Local / Otro**  **%** | **Publicación Anuncio Específico de Adquisición** | **Terminación Contrato** |
| **C1,C2**  **C3,C4** | Servicios de Consultoría:  Estudio de Factibilidad para el Desarrollo del Transporte Marítimo de Corta Distancia en Mesoamérica.  C1. Componente 1: Estudio de Comercio en el Área de Influencia:   1. Selección de enclaves portuarios 2. Definición del área de influencia 3. Identificación de características del área de influencia 4. Identificación de patrones logísticos de sectores productivos, segmentación y auditoría de cadenas logísticas 5. Síntesis de necesidades de familias logísticas.   C2. Componente 2: Potenciales Líneas de TMCD en Mesoamérica:   1. Definición del mercado objetivo de cada una de las zonas actualizadas en el alcance anterior 2. Generación y evaluación de alternativas 3. Diseño y nivel de factibilidad y estimado de costo 4. Análisis de factibilidad técnica, socio económica, institucional, financiera y ambiental   C3. Componente 3: Diseño Institucional y Módulo de Gestión:   1. Identificación de Actores relevantes 2. Diseño de mecanismo de anticipación público/privada e incentivos a generadores de carga 3. Talleres de validación y discusión de buenas prácticas.   C4. Componente 4: Análisis de las Facilidades Portuarias   1. Puerto “Ideal” 2. Análisis de las infraestructuras portuarias 3. Análisis de los servicios portuarios 4. Planes de Acción | US$ 990,000 | SBPF | ex-antes | 100% | --- | NO | JUN/2010 | 10/2011 | ---- | ---- |