Plan de Adquisiciones-Contrataciones

Cooperación Técnica para el “Desarrollo y fortalecimiento de políticas estratégicas de agua y saneamiento básico en Colombia” 
(CO-T1326)

Período comprendido para este Plan de Adquisiciones

| No. de referencia | Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones | Costo Estimado de la Adquisición (US$) | Tipo | Método | Revisión (ex-ante ó ex-post) | Fuente de Financiamiento y Porcentaje | Fechas Estimadas |  | Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | BID % | Publicación Anuncio Específico de Adquisición | Terminación Contrato |  |
| Actividad 1: Reformas Sectoriales Prioritarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | GIR- Disposición y Aprovechamiento | 200,000 | Firma Consultora | SBCC ó SBC | Ex ante | 100% | Tercer Trimestre 2014 | Segundo Trimestre 2015 | Pendiente |
| 1.2. | Gestión Aguas Lluvias Urbanas | 320,000 | Firma Consultora | CD (*) | Ex ante | 100% | Tercer Trimestre 2014 | Segundo Trimestre 2015 | Pendiente |
| 1.3. | Modelo Inversión Ciudades | 180,000 | Firma Consultora | SBCC ó SBC | Ex ante | 100% | Tercer Trimestre 2014 | Segundo Trimestre 2015 | Pendiente |
| 1.4. | Apoyo SINAS | 50,000 | Consultor Individual | CC | Ex ante | 100% | Tercer Trimestre 2014 | Tercer Trimestre 2015 | Pendiente |

(*) Esta actividad es continuación de las desarrolladas en el componente de Apoyo a Reformas Sectoriales Prioritarias: a) Drenaje Urbano, en el marco de la Copoperación Técnica ATN/OC-12837-CO para la preparación del Programa de Abastecimiento de Agua y Saneamiento para Zonas Rurales, por lo que se realizará la contratación de la misma firma consultora que desarrolló los trabajos previos.