LEG/OPR1/IDBDOCS#556422

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

## Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Aeroportuaria

I.	Objeto

  - El objetivo general del Programa es promover un desarrollo seguro y eficiente del transporte aéreo, de manera que permita minimizar los riesgos de amenazas y actos de interferencia ilícita.

  - El objetivo específico del Programa es fortalecer la seguridad aeroportuaria en Chile, mediante la modificación, adaptación y adecuación del marco jurídico nacional acorde con la normativa vigente de la aviación civil internacional, y la implementación en la DGAC de servicios para la gestión administrativa, el mejoramiento de las operaciones de vigilancia y seguridad aeroportuaria y la capacitación del personal.

II.	Descripción

  - El Programa está compuesto por los siguientes Componentes:

Componente 1 – Adecuación de la Formativa de Seguridad a las nuevas regulaciones de Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

  - Las actividades que forman parte de este componente son: i) la adecuación y fortalecimiento de la normativa legal; y ii) reglamentos y procedimientos requeridos para cumplir con los estándares mínimos establecidos en el Plan Nacional de Aviación Civil, ello, con el  fin de satisfacer los requerimientos de la versión más reciente del Anexo 17 de la OACI y los procedimientos y conjunto de Guías del Documento 8973, Manual de Seguridad para la Protección de la Aviación Civil contra actos de interferencia ilegal.

  - La DGAC desarrollará las siguientes actividades: i) incorporación y adecuación de las normas contenidas en el Anexo 17 de la OACI y sus enmiendas a la normativa nacional, modificando, en lo pertinente, el Reglamento de Seguridad denominado DAR 17; ii) actualización, modificación, adecuación y elaboración de procedimientos derivados de la incorporación de modificaciones a la normativa nacional; y iii) publicación de las modificaciones aprobadas en el Diario Oficial de Chile. La mayoría de las tareas específicas para realizar las actividades antes señaladas serán realizadas integralmente por personal dependiente de la DGAC, en razón de la experiencia, competencia y conocimiento que tienen sobre la materia.

  - El cumplimiento de la enmienda al Anexo 17 de la OACI incluye el desarrollo de un programa de certificación de seguridad, tendiente a la actualización del Plan Nacional de Seguridad de la Aviación Civil y la evaluación de las condiciones de seguridad de los aeropuertos principales, razón por la cual, estas actividades deben considerar la formalización de una estructura general regulatoria y el diseño de estrategias a largo plazo para el financiamiento y operación sustentable del sistema y mecanismos de seguridad.

  - Las actividades específicas para la actualización del Plan Nacional de Seguridad de la Aviación Civil incluirán: i) definir las vulnerabilidades que el Sistema de Aeropuertos mantiene, elaborando los correspondientes Estudios de Seguridad que permitan planificar las actividades de rectificación correspondientes; ii) actualizar el Plan Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, adecuándolo a los nuevos requerimientos tanto nacionales como internacionales; iii) modificar el Reglamento Nacional que regula las actividades de Seguridad Aeroportuaria (DAR-17), incorporándole las modificaciones introducidas a la normativa nacional e internacional a fin de cumplir con los cambios manifestados por la OACI en el Anexo 17; iv) desarrollar los Manuales de Seguridad aplicables a los aeropuertos; v) elaborar la documentación legal y reglamentaria en la cual se sustentará el accionar del Departamento AVSEC (Aviation Security), tanto en su función como ente Administrador del Plan Nacional de Seguridad como a nivel de Aeropuertos y aeródromos; vi) elaborar los Manuales de Actuación necesarios para una ejecución armónica de actividades de AVSEC en los aeropuertos y aeródromos, con la finalidad de mantener un estándar en los actos del personal de Seguridad Aeroportuaria; vii) elaborar el Reglamento Nacional que regula las actividades relacionadas con la fiscalización y el control de las actividades relativas al manejo de mercancías peligrosas por vía aérea, donde se considere los distintos estamentos y actividades involucradas de forma de cumplir con los cambios manifestados por OACI en el Anexo 18; y viii) elaborar los materiales y elementos necesarios para efectuar actividades de difusión de las actividades de seguridad aeroportuaria.

Componente 2 – Implementación de nuevos servicios administrativos de seguridad

  - Las actividades incluidas en este componente están orientadas a la habilitación de sistemas de gestión administrativa, destinados a dar agilidad a los procesos de transmisión y recolección de información, necesarias para una adecuada y expedita toma de decisiones. Además, incluye la provisión de equipos que permitan aumentar los niveles de vigilancia y seguridad en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB) de Santiago, a fin de optimizar los recursos existentes y asegurar el mantenimiento de los estándares correspondientes.

  - En forma específica este componente incluirá: i) instalación de un sistema de vigilancia remoto (CCTV) en el AMB, a fin de mejorar las capacidades de control de personas y vehículos en áreas sensibles o restringidas de éste; ii) habilitación de un sistema Intranet a nivel nacional, que permita la comunicación efectiva y rápida entrega de información entre los aeropuertos y aeródromos y de ellos hacia y desde el Departamento Seguridad de Aviación (AVSEC); y iii) adquisición de un equipo simulador para entrenamiento en inspección de Rayos X y la habilitación de la infraestructura complementaria para capacitar hasta 20 alumnos por sesión.

Componente 3 – Capacitación del personal del área de seguridad aeroportuaria

  - Este componente prevé la capacitación de personal del área de AVSEC de los aeropuertos y aeródromos bajo administración de la DGAC, con el objeto de actualizar las capacidades propias de las tareas de seguridad y para lograr la homogeneidad y uniformidad de aplicación de las mismas.

  - Los siguientes son los programas de seguridad aeroportuaria y de formación de instructores del área que forman parte de este componente:

- formación de Instructores AVSEC: prevé la participación de 19 funcionarios de seguridad aeroportuaria en el curso dictado por el Instituto Superior Tecnológico de Aviación Civil (ISTAC), en Quito, Ecuador. El ISTAC es un centro de instrucción reconocido por OACI como Centro Regional de Instrucción OACI-AVSEC. El curso permitirá a los participantes que se desempeñen como instructores o que asesoren a otros en técnicas de instrucción;

- manejo de crisis: prevé la participación de 19 funcionarios de seguridad aeroportuaria en el curso dictado por el ISTAC en Quito, con el fin de aprender las competencias requeridas para enfrentar y superar contingencias;

- gestión de la seguridad de la aviación civil: incluye la participación de 18 funcionarios de seguridad aeroportuaria en el curso dictado por el ISTAC, para capacitación en actividades de planificación y administración de los sistemas de seguridad locales;

- seguridad contra actos de interferencia ilícita: prevé la participación de 19 funcionarios de seguridad aeroportuaria en el curso dictado por el Instituto AVSEC Inc., en Estados Unidos, el cual es reconocido por OACI como centro de capacitación. El objetivo es capacitar al personal en materia de procedimientos adecuados ante una amenaza y la planificación preventiva;

- manejo de mercancías peligrosas: prevé la participación de 19 funcionarios de seguridad aeroportuaria en el curso dictado por el Centro de Instrucción, Perfeccionamiento y Experimentación (CIPE), en Argentina, el cual es reconocido por OACI como centro de capacitación. Este curso se enfoca en la preparación de los participantes para realizar actividades de fiscalización relativa al transporte de productos peligrosos y de esa forma, prever la ocurrencia de accidentes o incidentes imputables a estas sustancias. El curso también incluye la preparación de planes de capacitación a los usuarios y de los respectivos planes de contingencia;

- antiterrorismo aeronáutico: contempla la instrucción en Chile, de 35 funcionarios en un curso dictado por asesores internacionales, especializados en el combate al terrorismo, orientándose la capacitación a la prevención de actos que puedan afectar a la actividad aeronáutica; y

- Auditores – Inspectores Nacionales: en congruencia con el Plan de Auditorias que realiza OACI, se prevé la capacitación de cuatro funcionarios del nivel central a fin de prepararlos en las técnicas de Auditoria e Inspección en el curso dictado por el ISTAC, de modo que permitan preparar a los aeropuertos y aeródromos nacionales para enfrentar dichas fiscalizaciones.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$1.026.300, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en US$)

|  | Categorías de Inversión |  | Banco/ FOMIN | Aporte Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1: Adecuación de la normativa a las nuevas regulaciones de OACI. |  | 50.200 | 21.900 | 72.100 | ........... |
|  | 2: Implementación de nuevos servicios administrativos de seguridad. |  | 99.900 | 418.800 | 518.700 | ........... |
|  | 3: Capacitación del personal del área de seguridad aeroportuaria (cursos) |  | 324.900 | 85.600 | 410.500 | ........... |
|  | 4: Gastos de administración y ejecución del Programa |  | 25.000 |  | 25.000 |  |
|  | Evaluación | 10,000 |  |  |  |  |
|  | Auditoria | 5,000 |  |  |  |  |
|  | Imprevistos | 10.000 |  |  |  |  |
|  | Total |  | 500.000 | 526.300 | 1.026.300 | ........... |

IV.	Ejecución

  - El Organismo Ejecutor del Programa será la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

  - La DGAC está facultada para organizar, reglamentar y establecer sistemas de seguridad destinados a brindar protección al tránsito aéreo y a las instalaciones aeroportuarias. Además, le corresponde proponer la adopción o adoptar según corresponda las normas, métodos recomendados y procedimientos internacionales aprobados por la OACI y por la Organización Meteorológica Mundial. La DGAC se financia principalmente de los importes provenientes de la recepción de tasas y otros ingresos relacionados con los servicios de navegación y aeroportuarios que presta, además de los aportes adicionales que se contemplen en el presupuesto del gobierno central.

  - La DGAC será la encargada de: i) supervisar y controlar el cumplimiento de los objetivos y metas del Programa; ii) revisar y aprobar el plan anual de actividades del Programa y el presupuesto, incluyendo la disponibilidad de la contrapartida local; iii) asignar los recursos financieros necesarios a fin de asegurar la continuidad del Programa; iv) ejecutar las actividades de administración del Programa, incluyendo la selección y contratación de los consultores  encargados  de los programas de capacitación, así como la adquisición de los equipos y servicios necesarios del Programa, de acuerdo a los procedimientos y políticas del Banco en la materia; y v) designar al Coordinador del Programa.

  - La DGAC nombrará como Coordinador del Programa a un funcionario de alto rango de esa dependencia, con amplia experiencia en el sector aeronáutico. El Coordinador del Programa será responsable de: i) administrar diariamente la ejecución del Programa; ii) supervisar técnicamente el trabajo que realicen los distintos consultores contratados para los efectos de esta Línea de Actividad; iii) mantener los archivos y registros detallados de todas las compras, contrataciones y actividades desarrolladas; iv) coordinar con todas las unidades de la DGAC, tales como logística y abastecimiento, finanzas, administración, entre otras, para proveer el apoyo requerido para la ejecución del Programa; v) velar por la oportuna asignación de otro personal de contrapartida que se requiere; y vi) verificar el cumplimiento de los componentes de la contrapartida local.