BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

PLANO DE AQUISIÇÕES

Número do Projeto        :  BR-302                                                                 Executor: SEINF

Número do Empréstimo:                                                                               Telefone: (85) 4521765

Nome do Projeto           :  Programa de Transporte Urbano de Fortaleza    Email: valseinf@ig.com.br

| Aquisições Principais do Projeto | Fonte de Financiamento |  | Método de Aquisição | Pré-Qualificação | Aviso Específico de Aquisições | Estágio Atual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BID (%) | Local/Outro (%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sim/Não | Data Tentativa de Publicação |  |
| - BENS - Aquisição de equipamentos de controle de trafego dos corredores/Semáforos isolados Valor Referência US$ 3,800,000.00 - Aquisição de equipamentos de Informática para SEINF, SEMAM, AMC E ETTUSA Valor de Referência US$ 1,425,000.00 - Aquisição de Veículos e motos Valor de Referência US$ 280,000.00 - Aquisição de Equipamentos de monitoramento Ambiental Valor de Referência US$ 145,000.00 | 95 95 95 95 | 5 5 5 5 | LPI LPI LPN LPN | NÃO NÃO NÃO NÃO | 16/05/2004 16/05/2004 16/05/2004 31/12/2004 | Pendente Pendente Pendente Pendente |
| - OBRAS - Execução das obras de implantação de Corredores de Transporte Público Urbano e Eixos Viários Lote 1-Corredor 1 Av. Bezerra de Menezes / Av Antônio Sales. Valor de Referência US$ 22,143,000.00 Lote 2 – Corredor 2 Av. Augusto dos Anjos / Av. José Bastos. Valor de Referência US$ 11,972,000.00 Lote3- Alargamento e Restauração dos Eixos Viários Complementares Valor de Referência 5,692,000.00 Valor Total US$ 39,807,000.00 - Execução das obras de Restauração de Eixos Viários Complementares Valor de Referência Us$ 8,426,000.00 - Execução das obras de implantação de Corredores de Transporte Público Urbano Lote Único Av.Fernandes Távora /Expedicionários Valor de Referência US$ 13,285,000.00 - Execução das obras de Alargamento de Eixos Viários Complementares Valor de Referência Us$ 13,782,000.00 | 95 95 95 95 | 5 5 5 5 | LPI LPI LPI LPI | NÃO NÃO NÃO NÃO | 31/10/2003 30/11/2004 16/03/2005 16/12/2005 | Pendente Pendente Pendente Pendente |
| - SERVIÇOS DE CONSULTORIA - Licitação do serviço de Gerenciamento e Apoio à Unidade de Gerência do Programa. Valor de referência US$ 2,550,000.00 - Licitação de Supervisão de Obras Lote 1 Corredor de Transporte 1 Bezerra de Menezes/Antonio Sales Valor de referencia US$ 885,000.00 Lote 2 Corredor de Transporte 2 Augusto dos Anjos/Jose Bastos Valor de referência US$ 475,000.00 Lote 3 Alargamento e Restauração de Eixos viários complementares Valor de referência US$ 225,000.00 Valor Total US$ 1,585,000.00 - Licitação de Supervisão de Obras Lote Único Restauração de Eixos viários Complementares Valor de referência US$ 335,000.00 - Licitação de Supervisão de Obras Lote Único Corredor de Transporte 3 Fernandes Távora/Expedicionários Valor de referência US$ 530,000.00 | 96 95 95 95 | 4 5 5 5 | LPI LPI LPI LPI | SIM SIM SIM SIM | 31/10/2003 31/10/2003 16/09/2004 30/11/2004 | Pendente Pendente Pendente Pendente |
| - Licitação de Supervisão de Obras Lote Único Alargamento de Eixos viários complementares Valor de referência US$ 550,000.00 | 95 | 5 | LPI | SIM | 16/09/2005 | Pendente |

Notas: 	LPI: Licitação  Pública Internacional	          CP: Comparação de Preços    LPN: Licitação Pública Nacional                                     CD:  Contratação Direta sem Licitação              LP: Licitação Privada	                 AD: Administração Direta

A terminologia a utilizar será: 	Pendente / Adjudicado/ Cancelado