Documento del Banco Interamericano de Desarrollo

BOLIVIA

Programa Multifase de Reordenamiento Urbano de La Ceja de El Alto

(BO-L1079)

- Plan de Monitoreo y Evaluación

Ramiro López Ghio, Jefe de Equipo (FMM/CBO); Verónica Adler, Co-jefe de Equipo (FMM/CUR); Oscar Lora (FMM/CBO); Gabriel Nagy (FMM/CTT); Paolo Valenti (ICS/CAR); Javier Jiménez (LEG/SGO); Ramón Muñoz-Raskin (TSP/CBO); Zoraida Arguello (FMP/CBO); Roberto Laguado (FMP/CBO); Jorge Cossío Viorel (CAN/CBO); Carlos Pérez Brito (VPS/ESG); Juan David Quintero (VPS/ESG); Catalina Mihotek (GDI/CBO); Luis F. Deheza (CAN/CBO); Florencia Serale (ICS/CAR); Alejandro Pareja (CAN/CBO); Ida M. Fernández (IFD/FMM) y Diana Bejar (IFD/FMM).

Contenido

I. 	Introducción

II. 	Instrumentos de Monitoreo y Evaluación

III. 	Indicadores del Programa

IV. 	Recopilación de datos e instrumentos

V. 	Responsabilidades de Monitoreo

VI. 	Metodología para la evaluación

I. Introducción

  - El objetivo general del programa es apoyar al GAMEA en sus esfuerzos por reducir los problemas de congestión en el área de La Ceja. Sus objetivos específicos son (i) la mejora de las capacidades de planificación y gestión urbana del GAMEA, (ii) la mejora de la infraestructura vial y urbana de El Alto, y (iii) la mejora y desconcentración en la prestación de los servicios al ciudadano por parte del GAMEA. El programa ha sido estructurado en tres componentes:

  - Componente 1. Apoyo a las capacidades de planificación y gestión urbana territorial. El componente financiará: (i) el desarrollo de un plan de ordenamiento territorial (POT), que integre la planificación del uso del suelo y la actividad socioeconómica, con el fin de propiciar el desarrollo sostenible de la ciudad; (ii) el fortalecimiento de la Dirección de Planificación del GAMEA y (iii) el desarrollo de un sistema geo-referenciado para el seguimiento y evaluación de los proyectos que integran los POA.

  - Componente 2. Mejoramiento de la Infraestructura Urbana. El componente financiará: (i) la realización de los estudios de pre-inversión necesarios para poder ejecutar los proyectos de infraestructura urbana de la Fase I y aquellos que permitan dar inicio a la Fase II; (ii) la construcción de dos nuevas centralidades que reúnan actividades comerciales, empresariales, sociales y recreativas; y servicios de la administración pública bajo un atractivo principal constituido por paradas adicionales del transporte de pasajeros de media y larga distancia y (iii) el mejoramiento de la conectividad vial El Alto Norte-El Alto Sur. El programa financiará también actividades de capacitación para comerciantes y mujeres en las áreas de intervención, poniéndo énfasis en aspectos de género.

  - Componente 3. Mejora de la prestación de servicios al ciudadano. Este componente financiará: (i) la creación de una Unidad de Atención Ciudadana, como articulador de un nuevo modelo de prestación de servicios de recaudación, que integre a las 14 sub-Alcaldías; (ii) el rediseño de procesos y sistemas relacionados a la gestión de la propiedad inmueble; (iii) el desarrollo de 16 ventanillas de atención ciudadana orientadas a la desconcentración del trámite de Regularización de propiedades; (iv) la capacitación de funcionarios para la prestación de servicios en las 14 sub-Alcaldías y las nuevas centralidades; y (v) el desarrollo de campañas de comunicación y sensibilización que promuevan la realización de trámites en las sub-alcaldías.

  - El organismo ejecutor será el GAMEA, quien constituirá una UEP. La UEP será responsable por la planificación, coordinación, administración, ejecución, monitoreo y evaluación del Programa. Tendrá dependencia directa del Alcalde de El Alto y funcionará como una entidad desconcentrada.

  - La UEP estará integrada por al menos: (i) un coordinador general, (ii) dos coordinadores técnicos: uno por los componente 1 y 3 (planificación y gestión pública) y otro por el Componente 2 (inversiones), y (iii) un área de apoyo a cargo de las funciones administrativo contables, compras y contrataciones, monitoreo y evaluación y comunicación. En el Reglamento Operativo se detallarán las funciones y perfiles de los profesionales de la UEP.

  - El Programa contará con un CE integrado por el Alcalde Municipal, el Coordinador del Programa, el Director Ejecutivo del FPS y el Director Especial de Planificación para el Desarrollo o su equivalente del GAMEA o a quienes éstos hayan delegado. El Coordinador del Programa ejercerá la Secretaria Técnica. El CE se reunirá al menos una vez cada dos meses, y tendrá como función realizar elseguimiento general de la ejecución del programa, tomando decisiones estratégicas en caso de dificultades.

  - El Componente 1 será ejecutado por la UEP en coordinación con la Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo o su equivalente del GAMEA. La UEP será responsable de realizar los procesos de contrataciones y adquisiciones. La Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo, o su equivalente, será la responsable de elaborar las especificaciones técnicas para la adquisición de bienes y términos de referencia de la contratación de servicios de consultoría.

  - El Componente 2 será ejecutado por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) en coordinación con el GAMEA. La UEP mediante el coordinador técnico de Inversiones será el responsable de articular las acciones entre el FPS y la Oficialía Mayor de Obras y Medio Ambiente. EL FPS será responsable de elaborar las especificaciones técnicas de los pliegos de licitación, realizar los llamados a licitación, analizar las propuestas técnicas, participar de la pre-adjudicación, rubricar los contratos, contratar la supervisión de la ejecución de los contratos, recepcionar las obras conjuntamente con el GAMEA, realizar los pagos del avance de obras, además de otras que se detallen en el ROP.

  - El Componente 3 será ejecutado por la UEP en coordinación con la Secretaría General del GAMEA. La UEP será responsable de realizar los procesos de contrataciones y adquisiciones. La Secretaría General será la responsable de suministrarle a la UEP los TDRs de consultores y para los pliegos de licitación para la adquisición de bienes las respectivas especificaciones técnicas El seguimiento de las actividades será realizado por la UEP en coordinación con la Secretaría General.

  - Durante el proceso de identificación de riesgos y medición de capacidad institucional se concluyó que el GAMEA cuenta con una capacidad de mediano desarrollo y un nivel de riesgo medio. Sin embargo, los productos del Componente 2 serán ejecutados a través del FPS.

  - Los riesgos identificados que requieren de un plan de mitigación son: (i) capacidad fiduciaria insuficiente para atender el programa por parte del GAMEA y potencialmente deficitaria del FPS; que serán mitigados a través de capacitaciones específicas en gestión financiera y en adquisiciones, una clara definición de los procedimientos a aplicarse en el Reglamento Operativo del Programa (ROP) y un plan de dotación mínima de personal del FPS con asignación exclusiva al Programa: y (ii) retraso en el flujo de fondos de contraparte local, que será mitigado a través de acuerdos con el GAMEA para determinar un cronograma de aporte para la contrapartida local y las capacitaciones respectivas.

  - La UEP tiene como responsabilidad el monitoreo y control rutinario del avance de la ejecución del programa. El monitoreo de avance de ejecución de los diferentes componentes se realizará siguiendo los indicadores del Programa, los cuales están descritos en la Matriz de Resultados (MR).

- Instrumentos de Monitoreo y Evaluación.

  - Monitoreo. Para garantizar un continuo y efectivo seguimiento de las actividades durante la ejecución del Programa, el GAMEA, el FPS y el Banco han acordado que se utilizarán como instrumentos los siguientes: Matriz de Resultados (MR), el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), los Planes Operativos Anuales (POA) y la Matriz de Gestión de Riesgos del Proyecto (GRP); los cuales a su vez se consolidarán en el Informe de Monitoreo de Proyecto (PMR por sus siglas en ingles). Asimismo, la UEP y el FPS prepararán informes semestrales de progreso, basados en los indicadores de la MR y el PMR, para su presentación al Banco dentro de los 60 días calendario del cierre de cada semestre. El area de apoyo de la Unidad cuenta con un especialista en temas de monitoreo que interactuara con las distintas areas para el seguimiento de los indicadores.

  - La supervisión técnica por parte del Banco se realizará sobre la base de planes de supervisión anuales preparados por el Jefe de Equipo, con insumos de los especialistas fiduciarios, vinculados con los riesgos identificados para el Programa y los hitos de ejecución. De acuerdo a las necesidades, en los planes de supervisión se incluirá las siguientes actividades: (i) Visitas de Inspección al GAMEA y FPS, en las que se revisará el avance en la ejecución del PEP/POA, logro de productos y resultados y se revisará el GRP para identificar posibles necesidades de ajuste; (ii) Visitas al terreno, para supervisar el avance in situ; (iii) Actividades de capacitación para los organismos ejecutores en temas fiduciarios; (iv) Visitas de revisión de procesos de adquisición y gestión financiera. A final de cada año calendario se realizara una mision de administración que resuma la gestión del programa durante el año y los ajustes en caso de ser necesarios.

  - La supervisión periódica, cuya base principal será el monitoreo del PEP y POA, se enfocará en el logro de los productos establecidos en la MR. Dado que los productos han sido alineados con la estructura de costos del programa, se hará el seguimiento simultáneo al avance físico y financiero.

  - Los productos a lograr en el programa, que serán objeto principal de las tareas de seguimiento, son los siguientes:

| Producto | Indicador | Meta | Medio de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente 1 - Apoyo a las capacidades de planificación y gestión urbana territorial |  |  |  |
| P1. Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por el órgano ejecutivo del GAMEA | Plan | 1 | Fuente: Documento del Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por el Ejecutivo Municipal y carta de envío del Plan al Concejo Municipal. Periodicidad: Al finalizar el segundo año de ejecución |
| P2. Sistema de Información para el Seguimiento de Obras operando | Sistema informático | 1 | Fuente: Informe técnico de la Dirección de Planificación del GAMEA. Periodicidad: Al finalizar el segundo año de ejecución |
| P3. Funcionarios capacitados en gestión de proyectos y en el uso del Sistema de Información de Seguimiento de Obras | Número de funcionarios | 50 | Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría, con información de los beneficiarios desagregada por género, aprobados por el GAMEA. Periodicidad: Anual, a partir del tercer año de ejecución |
| Componente 2 - Mejoramiento de la infraestructura urbana |  |  |  |
| P4. Estudios de pre-inversión para la Nueva Centralidad Sur realizados | Estudio | 1 | Fuente: Informe final de firma consultora aprobado por el FPS. Periodicidad: Al finalizar el segundo año de ejecución |
| P5. Estudios de pre-inversión para la Nueva Centralidad Oeste realizados | Estudio | 1 | Fuente: Informe final de firma consultora aprobado por el FPS. Periodicidad: Al finalizar el segundo año de ejecución |
| P6. Estudio de pre-inversión para la apertura vial Aeropuerto realizados | Estudio | 1 | Fuente: Informe final de firma consultora aprobado por el FPS. Periodicidad: Al finalizar el segundo año de ejecución |
| P7. Estudios de pre-inversión Fase II realizados | Estudios | 3 | Fuente: Informe final de firma consultora aprobado por el FPS. Periodicidad: Al finalizar el período de ejecución del Programa |
| P8. Centralidad Sur construida | Metros cuadrados | 6.300 | Fuente: Informe de recepción de obra del fiscal. Periodicidad: Al finalizar el cuarto año de ejecución |
| P9. Centralidad Oeste construida | Metros cuadrados | 8.800 | Fuente: Informe de recepción de obra del fiscal. Periodicidad: Al finalizar el cuarto año de ejecución |
| P10. Apertura vial Aeropuerto habilitada | Viaducto | 1 | Fuente: Informe de recepción definitiva de obra del fiscal. Periodicidad: Al finalizar el tercer año de ejecución |
| P11. Programas de capacitación adaptados a los comerciantes de las nuevas centralidades realizados | Programas | 3 | Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría, con información de los beneficiarios desagregada por género, aprobados por el FPS. Periodicidad: Anual, a partir del tercer año de ejecución |
| P12. Programas de capacitación orientados al desarrollo de las mujeres de las zonas de las nuevas centralidades realizados | Programas | 3 | Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría aprobados por el FPS. Periodicidad: Anual, a partir del segundo año de ejecución |
| Componente 3 - Mejora de la prestación de servicios al ciudadano |  |  |  |
| P13. Rediseño de procesos y sistemas informáticos relacionados a la gestión de la propiedad inmueble realizados | Procesos y sistema | 1 | Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría aprobados por el GAMEA. Periodicidad: Anual, a partir del primer año de ejecución |
| P14. Creación de una Unidad de Atención Ciudadana en el GAMEA | Unidad constituida | 1 | Informe de la Secretaría General del GAMEA. Informe técnico de la Dirección de Recaudaciones del GAMEA. Periodicidad: Anual, a partir del segundo año de ejecución |
| P15.Ventanillas de atención ciudadana operando | Ventanillas de atención ciudadana | 16 | Informe técnico de la Dirección de Recaudaciones del GAMEA. Periodicidad: A partir del cuarto año de ejecución |
| P16. Capacitación a funcionarios municipales en temáticas de prestación de servicios realizada | Funcionarios capacitados | 90 | Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría, con información de los beneficiarios desagregada por género, aprobado por el GAMEA. Periodicidad: Anual, a partir del tercer año de ejecución |
| P17. Campañas de Comunicación para el uso de las ventanillas de atención ciudadana realizadas | Campañas | 3 | Informes de avance y de entrega final de productos de la consultoría aprobado por el GAMEA. Periodicidad: Anual, a partir del tercer año de ejecución |

  - Evaluación. El Programa tiene asignados recursos específicos destinados a su evaluación. Se tiene previsto la realización de una Evaluación de Medio Término y una Evaluación Final. En ambos casos, el GAMEA y el FPS proporcionarán los insumos necesarios para la elaboración de las evaluaciones y se preparará un solo documento por cada evaluación recurriendo a firmas consultoras especializadas. Los TDR de las evaluaciones deberan ser acordados previamente con el Banco.

  - La Evaluación de Medio Término tendrá como objetivo revisar el Programa en su totalidad y realizar recomendaciones para mejorar su ejecución. La evaluación contendrá: (i) una revisión del avance del Programa en términos del cumplimiento de las metas de la Matriz de Resultados; (ii) un análisis del esquema de ejecución de la operación y su funcionamiento; (iii) un análisis de la gestión operativa (ej: compromisos contractuales, procesos de adquisición y desembolsos, seguimiento de acuerdos, etc.); (iv) identificación de riesgos, problemas y desviaciones, y las respectivas medidas de mitigación; (v) análisis de aspectos presupuestarios; (vi) lecciones aprendidas y (vii) recomendaciones. La evaluación será responsabilidad del organismo ejecutor, quien deberá contratar una firma consultora para tal efecto con recursos del financiamento. La evaluación deberá ser entregada al Banco a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 35 por ciento de los recursos del préstamo o cuando hayan transcurrido 24 meses de ejecución, lo que ocurra primero.

  - La Evaluación Final tendrá como objetivo medir y analizar la calidad y efectividad de los resultados alcanzados, en función de los indicadores de los objetivos de desarrollo definidos en la MR. La evaluación constará de dos secciones principales.

  - La primera se referirá a aspectos generales del Programa, tales como: (i) el el grado de cumplimiento del PEP, POAs y Planes de Adquisiciones; (ii) el análisis de la gestión del Programa, el grado de coordinación y articulación intra e interinstitucional logrados; la identificación de los principales problemas, las lecciones aprendidas y las recomendaciones; (iii) el cumplimiento de cláusulas contractuales; (iv) las recomendaciones de los informes de la Auditoria Externa; (v) la evaluación de la estructura de control interno, financiero y contable adoptada; el aporte oportuno de los recursos de contrapartida local; el manejo de los recursos financieros y justificaciones de gastos; y (vi) la matriz de riesgo y su plan de mitigación; entre otros.

  - La segunda parte abordará el análisis de resultados. Entre otros aspectos, se analizará: (i) logro de resultados, medidos a través de los indicadores de resultados del Programa y la perspectiva de los beneficiarios; (ii) sostenibilidad de las intervenciones, que incluirá un análisis del fortalecimiento institucional y de la desconcentración de trámites municipales alcanzados durante la ejecución del Programa, y (iii) externalidades del Programa. La evaluación será contratada por el organismo ejecutor con recursos del financiamiento, y deberá ser enviada a los 90 días contados a partir de la fecha en que se haya desembolsado el 95 por ciento de los recursos del préstamo.

# Indicadores del Programa

  - En la etapa de diseño de la operación, el equipo del Banco y del Gobierno de Bolivia acordaron los principales indicadores de la MR, los medios de verificación y su reporte respectivo. Se definió un indicador de impacto general del Programa e indicadores de resultado a nivel de cada componente, basados en los productos meta del Programa, concordantes con el objetivo de desarrollo del Programa de apoyar al GAMEA en sus esfuerzos por reducir los problemas de congestión en el área de La Ceja.

  - Los indicadores de impacto y resultado acordados son:

| Impacto | Indicador | Meta final |
| --- | --- | --- |
| Congestión en el área de La Ceja reducida | Índice del ratio Precio de los inmuebles en La Ceja / Precio de los inmuebles en la zona de intervención reducido | 70 |
| Resultado | Indicador | Meta final |
| Capacidad de planificación y gestión urbana mejorada. | Obras de los POA que son gestionadas a través de un sistema informático de seguimiento de proyectos. | 60% |
| Infraestructura vial y urbana de El Alto mejorada | Reducción del tiempo promedio de viaje en el circuito definido por el playón de las Casetas de Peaje de la Autopista y la intersección de la Av. Juan Pablo II y la Av. Alfonso Ugarte | 5 minutos |
|  | Reducción del tiempo promedio de viaje en el circuito definido por el playón de las Casetas de Peaje de la Autopista y la intersección de la Av. 6 de Marzo y la Calle 11 | 17 minutos |
|  | Reducción del tiempo promedio de viaje en el circuito definido por el playón de las Casetas de Peaje de la Autopista y la intersección de la Av. Ladislao Cabrera y la calle 126 de la Zona Bolívar C | 13 minutos |
|  | Reducción del consumo de combustible en el trayecto entre La Ceja y Viacha | US$205 mil / Año |
| Prestación de los servicios al ciudadano por parte del GAMEA mejorada y desconcentrada. | Porcentaje de trámites de recaudación atendidos en la Dirección de Recaudación que pasan a ser atendidos en las 14 Sub Alcaldías y en las 2 Nuevas Centralidades. | 40% |

  - De acuerdo a lo señalado en la Matriz de Resultados, el valor de línea base del indicador “Índice del ratio precio de los inmuebles en La Ceja / precio de los inmuebles en la zona de intervención reducido”, será computado a inicios de la ejecución del Programa, midiendo  los precios promedio de los inmuebles en el área de La Ceja y en las áreas de intervención de las nuevas centralidades urbanas.

  - Para todos los anteriores indicadores se cuenta con línea de base. Durante la etapa de ejecución del programa se levantará información a través del sistema de monitoreo, pero su evaluacion se realizará al momento de las evaluaciones de medio término y final.

  - Los indicadores de resultado a nivel de cada uno de los componentes intentarán medir el éxito en la implementación de los componentes; mientras que los indicadores de producto elaborados se relacionan con las actividades y adquisiciones que se realizarán con cargo al Programa.

# Recopilación de datos e instrumentos

  - Durante la ejecución, la principal fuente de información para el Banco serán los Informes Semestrales de Progreso; que deberán ser elaborados por el organismo ejecutor y el FPS, y ser presentados al cierre de cada semestre.

  - Al interior del GAMEA y del FPS se contará especialistas en monitoreo y evaluación que serán encargados de recopilar la información de los componentes 1 y 3 y del Componente 2, informes de consultoría y reportes del sistema, entre otros; así como de sistematizarla en el formato de Informe Semestral basado en el PMR.

  - Para las tareas de evaluación, el organismo ejecutor será responsable de recopilar la información necesaria de las instituciones del gobierno pertienentes para hacer seguimiento a los resultados e impactos del Programa. Sin embargo, las firmas consultoras que serán contratadas para la elaboración de las evaluaciones del Programa, serán responsables de recoger y obtener la información requerida para completar el trabajo encomendado, recurriendo a estudios específicos o recopilando y analizando los informes de fuentes oficiales especificados como medios de verificación en la Matriz de Resultados.

  - La información para los indicadores asociados a cada uno de los tres resultados esperados del Programa será recopilada en los períodos señalados a continuación:

| - Resultado | - Año 1 | - Año 2 | - Año 3 | - Año 4 | - Año 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Resultado 1. Capacidad de planificación y gestión urbana mejorada |  |  | - x | - x | - x |
| - Resultado 2. Infraestructura vial y urbana de El Alto mejorada |  |  |  | - x | - x |
| - Resultado 3. Prestación de servicios al ciudadano por parte del GAMEA mejorada y desconcentrada |  |  | - x | - x | - x |

# Responsabilidades de Monitoreo

  - El seguimiento será responsabilidad de la UEP. A tal efecto, contará con un responsable de monitoreo y evaluación, contratado con recursos del financiamiento, encargado de interactuar con las áreas técnicas (gestión e inversiones) y áreas de apoyo (adquisiciones y financiera) con el objeto de poder contar con la información para los reportes de monitoreo. Asimismo, con recursos de la cooperación técnica de apoyo a la preparación y puesta en marcha del Programa ( BO-T1167), se contratará a un consultor de apoyo al monitoreo de las actividades y productos del Programa.

  - De acuerdo con las lecciones aprendidas, es importante el fuerte entendimiento de los reponsables de área del objetivo del monitoreo y evaluación. Consecuentemente, durante el Taller de Arranque del programa y una vez que las unidades ejecutoras se encuentren plenamente constituídas, se incluirá un espacio específico para analizar la importancia de este tema para la gestión del Programa.

  - El equipo de Banco estará en comunicación directa con el ejecutor para el acompañamiento del plan de ejecución del Programa. Se realizarán reuniones periódicas de seguimiento semestrales. Asimismo, se realizarán visitas a las obras periódicamente, de acuerdo con los planes de supervisión.

  - El presupuesto asignado para el seguimiento del programa está incluido dentro de las categorías de inversión referidas a la administración del Programa. La línea de base de los indicadores se levanta en la Matriz de Resultados, la cual registra la situación de partida de cada intervención. Estas informaciones son recopiladas por los equipos técnicos del GAMEA y FPS. El costo de la preparación de informes está incluido en el presupuesto de funcionamiento de las unidades ejecutoras. El Plan de Trabajo para el seguimiento de la operación se presenta a continuación:

| Principales actividades de seguimiento | Año 1 |  | Año2 |  | Año 3 |  | Año4 |  | Año 5 |  | Responsable | Costo US$ | Financia-miento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
| Seguimiento a procesos de adquisición | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UEP y FPS | 60.000 | Recursos del préstamo |
| Informes del Área de Adquisiciones | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UEP y FPS | 60.000 | Recursos del préstamo |
| Informes Semestrales de Progreso, incluye seguimiento al POA, PEP, MR y GRP | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UEP y FPS | 130.000 | Recursos del préstamo |
| Informes financieros periódicos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | UEP y FPS | 60.000 | Recursos del préstamo |
| Consultor de seguimiento y monitoreo de actividades y productos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | BID | 20.000 | BO-T1167 |
| Visitas de campo de supervisión técnica | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | BID | 500 | Recursos BID (presupuesto de supervisión) |
| Visitas de campo supervisión fiduciaria | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | BID | 500 | Recursos BID (presupuesto fiduciario – FMP) |

# Metodologia para la Evaluación

  - La evaluación del programa, en sus diferentes momentos y modalidades a lo largo de la ejecución, será rsponsabilidad del GAMEA a través de la UEP; mientras que la evaluación ex post de impacto será responsabilidad de la Secretaría General del GAMEA o su equivalente.

  - Se tiene previsto realizar las siguientes evaluaciones durante la ejecución del Programa: (i) evaluación de medio término, después de 24 meses de elegibilidad, o cuando el 35% de los recursos del financiamiento del Banco estén desembolsado; (ii) evaluación final, una vez que el 95% de los recursos del financiamiento del Banco estén desembolsados e (iii) evaluación económica ex-post, a realizarse en el último semestre de ejecución. Adicionalmente, se realizará una evaluación ex post de impacto, que deberá ser entregada 18 meses luego del vencimiento del plazo de último desembolso y que será financiada con recursos propios del GAMEA.

  - La Evaluacion de Medio Término tendrá por objeto contar con una opinión independiente sobre el avance en la consecución de los objetivos del Programa que sirva como insumo para realizar los ajustes y modificaciones que se consideren pertinentes.

  - La Evaluacion Final tendrá por objeto conocer la efectividad y contribución al desarrollo de las acciones del Programa. Esta evaluación deberá destacar sus principales resultados, las lecciones aprendidas y hacer recomendaciones específicas que puedan ser insumos para el diseño y ejecución de próximas operaciones.

  - El estudio de evaluación econónica ex post tendrá la finalidad de replicar el análisis costo beneficio que se realizó de manera ex-ante, para complementar el análisis de evaluación descripto anteriormente. Se ejecutará con recursos de supervisión de la operación.

  - Se deberán analizar los principales resultados del Programa; en materia de capacidad de gestión urbana, reducción de tiempos de viaje, ahorros en el consumo de combustible y mejora en la prestación de los servicios municipales, en el marco de las actividades desarrolladas en los tres componentes del Programa y sobre la base de los indicadores acordados en la Matriz de Resultados.

  - Específicamente, se intentará medir, para el Componente 1, (i) el aporte de la disponibilidad de instrumentos para la ordenación del territorio, y (ii) el impacto sobre la gestión de la inversión pública local de la administración de los POA municipal y vecinales a través de los sistemas generados. Adicionalmente, se intentará medir el efecto general de los esfuerzos en el área de planificación sobre las capacidades de planificación del GAMEA.

  - En el área de mejoramiento de la infraestructura, abordada en el Componente 2, se intentará medir (i) los efectos de la operación en términos de ahorro en los tiempos de viaje de los ciudadanos en el área de La Ceja y (ii) los resultados en términos de ahorro en el consumo de combustible en el trayecto entre La Ceja y la localidad de Viacha. Asimismo, se intentará conocer la valoración de los ciudadanos respecto a estas intervenciones en términos de su aporte tanto al descongestionamiento de La Ceja como a la mejoría de su calidad de vida.

  - En el caso del Componente 3, se buscará medir los logros en términos de la mejora en la atención al ciudadano en términos de una efectiva prestación de servicios de recaudación de impuestos en las Sub Alcaldías. Asimismo, se intentará medir posibles avances en la desconcentración de otros servicios, o los efectos asociados a la desconcentración de trámites por ejemplo sobre iniciativas privadas de prestación de servicios u otros.

  - En los tres componentes del Programa, además de los indicadores de resultados, se analizarán los resultados alcanzados por las medidas de mitigación de riesgos contendidas en el GRP, como por ejemplo la conformación del Comité Estratégico del Programa, o el reforzamiento del plantel técnico del GAMEA, entre otros.

  - La evaluación tendrá un enfoque cualitativo – cuantitativo y se focalizará en los siguientes factores:

  - En el componente 1 se analizará la mejora en la capacidad de gestión urbana a través de un aálisis de las Obras de los POA que son gestionadas a través de un sistema de seguimiento y evaluación de proyectos. Para ello se evaluará al cierre del Programa comparando con la linea de base.

  - A fin de evaluar el impacto del componente de inversiones del programa (Componente 2) se utilizará un enfoque inspirado en el método de diferencias en diferencias. En concreto, se estimará un efecto de tratamiento promedio como la diferencia entre la variación del valor predial de aquellas áreas afectadas por las inversiones y la de aquellas no afectadas, controlando por diferencias sistemáticas entre las distintas zonas (niveles de ingreso de las familias, tipología de las viviendas, cercanía a centros urbanos, variables de género, etc.); incluyendo para fines de medición del impacto de la operación al área de La Ceja. Además se realizará un análisis de la reducción de los tiempos de circulación con y sin proyecto en las áreas afectadas por el mismo, según lo especificado en la Matriz de Resultados. Asimismo, se realizará el análisis de grupos de tratamiento y comparación/control. El tratamiento consiste en el acceso a una mejor infraestrucura urbana  (a ser financiada por el programa). El grupo de tratamiento primario estará conformado por aquellas zonas urbanas donde se realizan las inversiones del programa, mientras que el grupo de control primario estará integrado por las zonas urbanas que no han sido afectadas por las inversiones del programa (ni por inversiones similares con otras fuentes de financiamiento).

  - Para evaluar la mejora en la atención al ciudadano (Componente 3) se realizarán dos análisis. Por un lado la detectarán las mejoras introducidas en función de la cantidad de trámites que se realizan de manera desconcentradas por la intervención del proyecto en comparación con los que se realizan bajo esa modalidad antes del proyecto. Por el otro y a efectos de complementar los datos duros con opinión de los beneficiarios se realizará una encuesta de opinión que permita realizar un levantamiento sobre los beneficios para los ciudadanos de la desconcentración de trámites realizada.

  - A continuación se presenta el plan de trabajo para el desarrollo de las evaluaciones de medio término y final:

| Principales actividades de evaluación/Productos por actividad | Año 1 |  | Año 2 |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Año 5 |  | Responsable | Costo(US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |
| - Evaluación medio término |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |
| - TDR Evaluación medio término |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UE |  |
| - Contratación de consultoría |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UE |  |
| - Diseño de instrumentos de evaluación |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UE/Firma/BID |  |
| - Desarrollo de prueba piloto |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma |  |
| - Trabajo de campo y encuestas |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma |  |
| - Procesamiento de información |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma |  |
| - Preparación de reporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | Firma |  |
| - Taller de validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | UE/Firma/BID |  |
| - Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | UE/BID |  |
| II .Evaluación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000 |
| - TDR Evaluación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | UE |  |
| - Contratación de consultoría |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | UE |  |
| - Diseño de instrumentos de evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | UE/Firma/BID |  |
| - Desarrollo de prueba piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | Firma |  |
| - Trabajo de campo y encuestas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | Firma |  |
| - Procesamiento de información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | Firma |  |
| - Preparación de reporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | Firma |  |
| - Taller de validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | UE/Firma/BID |  |
| - Informe final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | UE/BID |  |

- Nota. Los recursos necesarios para fines de evaluación del Programa, que ascienden a US$ 100 mil, serán cubiertos con cargo al financiamiento.

Adicionalmente, se realizarán evaluaciones ex post económica y de impacto.

Los valores a ser  computados se calcularán a partir de encuestas, y corresponderán a los precios promedio por metro cuadrado de mercado  de las propiedades ubicadas en las 6ha de La Ceja y de las propiedades localizadas en las áreas circulares definidas por un radio de 300 metros, centrado en cada una de las nuevas centralidades.

Los grupos de tratamiento se definen como las propiedades ubicadas en el área circular definida por un radio de 300 metros, centrado en cada una de las centralidades. Por otra parte; se han identificado dos grupos de control para la medición del impacto de la operación: 1) las propiedades ubicadas en el área circular definida por un radio de 300 metros, centrado en la intersección de la Carretera a Laja y la Av. Periférica (para la Centralidad Oeste),  y 2) las propiedades localizadas en el área circular definida por un radio de 300 metros, centrado en la intersección de la Carretera a Viacha y la Av. Periférica (para la Centralidad Sur). En ambos casos, se han determinado áreas geográficas que comparten características con las zonas de intervención, de manera que se pueda conocer la situación “sin proyecto”. Las características de ambos grupos de control son: (i) cada una de ellas se encuentra situada en la intersección de la Av. Periférica y una vía con importante flujo de circulación de vehículos (al igual que ambas centralidades); (ii) se trata de áreas geográficas situadas a una distancia similar de La Ceja, que la existente entre dicha zona y las nuevas centralidades y (iii) cada uno de los grupos de control está constituido por una trama urbana similar a la observada en la centralidad para la cual servirá de control (trama urbana residencial en el caso de la Centralidad Oeste, y trama urbana – semi industrial en el caso de la Centralidad Sur).