- LEG/SGO/CSC/IDBDOCS# 1774102

- Documento del Banco Interamericano De Desarrollo

Paraguay

Cooperación técnica No Reembolsable

"Asistencia Por Emergencias por Prolongada Sequía”

(PR-T1082)

- Plan de Operaciones

Este documento fue preparado por el equipo de proyecto integrado por: Gonzalo Muñoz (RND/CPR) Jefe de Equipo; Gustavo Sierra (CSC/CPR); Flavio Bazán (INE/RND); Tsuneki Hori (INE/RND)

anexos

| Anexo 1 | Declaratoria de Emergencia de la Presidencia de la República |
| --- | --- |
| ANEXO 2 | Solicitud del Gobierno de Paraguay para Cooperación Técnica de Emergencia |
| ANEXO 3 | Comunicación de la Directora de Protección Civil asignando a la Cruz Roja Paraguaya |

Paraguay

Cooperación tècnica No Reembolsable

"Asistencia por Emergencias por Prolongada Sequía"

Plan de Operaciones

- Información General

Número de Proyecto: 		PR-T1082

País: 				Paraguay

Nombre del 	Asistencia para emergencia por prolongada sequía

Programa/Número:

Equipo de Proyecto: 	Gonzalo Muñoz (RND/CPR) Jefe de Equipo; Gustavo Sierra (CSC/CPR); Flavio Bazán (INE/RND); Tsuneki Hori (INE/RND)

Fecha de Solicitud: 		6 de Octubre de 2008

Beneficiarios: 	Población damnificada por la prolongada sequía en el departamento de Boquerón

Organismo Ejecutor: 		Cruz Roja Paraguaya

Condiciones especiales: 	Ninguna

Plan de financiamiento: 	IDB (Capital Ordinario): US$ 200.000

Total: US$ 200.000

Plazos:	Los recursos de la Cooperación Técnica serán desembolsados en 2 transacciones en dólares de los Estados Unidos (US$) en un período de 6 meses.

- Antecedentes

2.1     La situación de sequía que sufre la región oriental del país denominada El Chaco y, conformada por los departamentos de Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraguay  se ha extendido por un período de 5 meses en promedio, llegando hasta 8 en algunas zonas. Esto ha desembocado en la falta de agua potable y alimentos para la población, sumado a la paralización de la actividad económica de la zona: agricultura, cría de animales, caza y pesca. Como consecuencia se ha producido un deterioro de la población indígena y las comunidades rurales de la zona.

2.2 	A esto se suma una situación de deficiencias estructurales en la atención de los servicios de salud, educación, vías de comunicación y servicios sanitarios básicos, que profundiza el sentimiento de marginación y exclusión de la población afectada.

2.3     Según información preliminar proporcionada por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la cantidad de familias afectadas – entre indígenas y no indígenas – asciende a 18.427. En un segundo relevamiento de la SEN, la cantidad de familias afectadas ascendió a 22.306 distribuidas entre Presidente Hayes (9.125);  Boquerón (10,011) y Alto Paraguay (3.170).

2.4    De acuerdo a la situación presentada, la Cruz Roja Paraguaya decide tomar medidas de respuesta para la mitigación del impacto ocasionado por el déficit de agua para la población. Teniendo en cuenta el grado de afectación y vulnerabilidad del departamento de Boquerón, se decide intervenir en dicho departamento como primera medida, mediante un diagnóstico situacional de la infraestructura en agua.

2.5	La Cruz Roja realizó un diagnóstico entre el mes de Septiembre a Octubre del 2008 de la situación de infraestructura de agua en el Departamento de Boquerón.   El abastecimiento tradicional de agua potable en la región del Chaco central se maneja principalmente a través de agua de superficie acumulada en lagunas naturales, tajamares, pequeñas represas y aljibes, acompañado por la explotación reducida de pozos someros de agua dulce. Estas reservas no son suficientes, especialmente en los años de pronunciada sequía, y por la alta demanda acentuada por el crecimiento de la población humana (por crecimiento vegetativo y migración interna desde otras regiones del país al Chaco central) y centros urbanos con plantas agro industriales. Así, la mayoría de estos depósitos superficiales se agotan frecuentemente hacia fines de la estación seca anual.

2.6      Se seleccionaron algunas zonas teniendo en cuenta el grado de afectación y de acuerdo a los resultados, se encontró presencia de contaminación microbiológica, lo que indica que los sistemas no están garantizando un agua segura a la comunidad, adicionalmente presentan dificultades técnicas, administrativas y  no poseen sistemas de desinfección que garanticen agua de buena calidad.

2.7      	Se informa por parte de la SEN de pérdidas humanas, entre ellos, 6 niños en las últimas dos semanas del mes de agosto. La zona se caracteriza por deserción escolar y aumento de enfermedades que se agravan por la desnutrición, y baja e inadecuada cobertura sanitaria.

- Declaración de Emergencia

3.1  	Como consecuencia de la sequía, el pasado 10 de setiembre el Gobierno del Paraguay declaró en situación de emergencia a los departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes (Decreto N° 229)  por un período de 90 días. Se autoriza a la Secretaria de Emergencia Nacional a cumplir con los lineamientos establecidos en la ley de creación y su decreto reglamentario (Ley No.2615/05 y Decreto N° 10893)

3.2  	La SEN elaboró un Plan de Protección Civil para el Chaco y preparó un presupuesto general de requerimientos para cumplir con lo planificado. Las necesidades de financiamiento ascienden a US$4,58 millones.

3.3   	Las necesidades inmediatas para ayudar a los damnificados de las zonas afectadas son distribución de agua y provisión de alimentos en el departamento de Boquerón.  Al 17 de octubre la SEN informa que ha existido apoyo de los siguientes países y organismos USAID, Italia, República de Korea, Taiwan, Brasil, Suiza, España y OCHA/ONU.

- Solicitud de Asistencia al Banco

4.1  	El 6 de octubre de 2008, el Ministro de Hacienda solicitó al Banco una Cooperación Técnica no reembolsable para atender necesidades inmediatas de familias afectada por la sequía (MH No 565).

    - 4.2   La Cruz Roja Paraguaya ha elaborado un Plan de Acción a los efectos de enfrentar la declaratoria de emergencia de la sequía en la zona del Chaco. En acuerdo con ellos que en el marco de la coordinación de la Secretaría de Emergencia Nacional están implementando acciones de atención en la provisión de ayuda alimentaria y reanudación de sistemas de agua potable, se entiende pertinente canalizar la ayuda a través de dicho organismo.

    - 4.3   	Mediante comunicación de fecha 16 de octubre, la SEN manifiesta la conformidad de canalizar el apoyo del BID a través de la Cruz Roja Paraguaya, a la vez de aprobar la propuesta de rehabilitación de los sistemas de aprovisionamiento de aguas y la instalación de infraestructura para almacenamiento de la misma.

- Objetivo y Descripción

5.1  	El objetivo de la Cooperación Técnica es proveer ayuda humanitaria a los damnificados por la sequía en el departamento de Boquerón. Los recursos de la cooperación apoyarán acciones de la Secretaría de Emergencia Nacional en atender las necesidades más urgentes. En coordinación con la Cruz Roja Paraguaya  las acciones de esta Cooperación Técnica se centrarán en la reanudación de servicios de agua a las comunidades afectadas y provisión de agua potable a las familias más perjudicadas. Asimismo, se capacitará a los habitantes de las zonas afectadas en normas de higiene.

5.2    Se propone una intervención para atender los siguientes rubros:

- Rehabilitación de filtros, tajamares con molinos de viento y tanques de almacenamiento con canaleta de recolección de aguas lluvias construidos años atrás por la Cruz Roja Paraguaya y que en la actualidad se encuentran sin funcionamiento.

- Construcción de pozos entubados con sistema de extracción de agua como bomba sumergible y manual

- Aljibes con bomba manual

- Suministro de cañerías necesarias para la conexión de tajamar-aljibe comunitario, pozo-aljibe comunitario, pozo-pozo, tajamar-molino de viento, molino de viento-aljibe y las que se consideren necesarias.

- Suministro de tanques de almacenamiento de 10.000 Lt por vivienda, que remplacen la función del aljibe.

5.3   	Se atenderá el abastecimiento de agua de 356 viviendas, que involucra a 1831 personas.

- Costo y Financiamiento

  - El Banco otorga asistencia financiera de emergencia a países miembros cuando se ha producido un desastre natural.  La ayuda se extiende y se ejecuta en forma de Cooperación Técnica no reembolsable.  Esta asistencia se otorga con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO) del Banco y puede ser hasta por un máximo de US$200.000 por desastres (Resoluciones 138/06 y DE74-04).

La definición de “desastre natural”,  en este caso los impactos de la sequía, es consistente con el capítulo OP-704 del Manual de Políticas y Estrategias Operativas.

6.2    	Debido a la naturaleza del evento y su impacto, el costo de la Cooperación Técnica se estima de hasta US$200.000. Esta asistencia con carácter no reembolsable se otorga con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO). Sólo bienes y servicios originarios de países miembros del Banco pueden ser adquiridos usando los fondos de provenientes de esta operación.

6.3      La distribución de los recursos será la siguiente:

| Rubro | Monto (en USD) | % |
| --- | --- | --- |
| Rehabilitación de sistemas de agua y provisión de tanques de almacenamiento | 194.000 | 97,5 |
| Auditoría | 6.000 | 2,5 |
| Total | 200.000 | 100 |

- Desembolsos y Ejecución

7.1     La agencia ejecutora de esta operación será la Cruz Roja Paraguaya, entidad que será responsable por el adecuado uso de los mismos de acuerdo a lo estipulado en este Plan de Operaciones. Los recursos serán desembolsados en 2 tramos en una cuenta que la Cruz Roja Paraguaya designe para tal propósito. El primero por el equivalente al 50% del monto total para ser desembolsado con la aprobación de la Cooperación Técnica y el segundo, por el 50%  restante, a ser desembolsado una vez que el organismo ejecutor haya justificado el uso de los recursos anticipados. Los recursos deberán ser comprometidos hasta los 3 primeros meses de efectuado el primer desembolso.

7.2     Se prevé que las actividades vinculadas a atender las necesidades de las familias afectadas se realizarán en un período de aproximadamente 6 meses, movilizando ayuda humanitaria, campañas de sensibilización y educación para prevenir o contrarrestar futuras situaciones similares, así como reducir los riesgos de éstas.

- Reportes

8.1.   	La Cruz Roja Paraguaya, entidad administradora de los recursos, remitirá al Banco dentro de un plazo de 120 días contados a partir del segundo desembolso, un reporte del uso de los recursos auditado por contadores independientes.

- Recomendación

9.1.	En vista de la situación de emergencia en Paraguay, se recomienda que el Gerente Regional de CSC, apruebe esta Cooperación Técnica no reembolsable por el monto de US$200.000 provenientes de los recursos de capital ordinario del Banco, de acuerdo a la autoridad delegada en la Resolución DE-74/04 y en el Memorando de Delegación de Autoridad del 6 de mayo de 2008.