LEGIII/EC-771888-06

## ANEXO A

EL PROYECTO

Proyecto de Recuperación de Areas Centrales y

Apoyo al Ordenamiento Territorial de Cuenca

I.	Objetivo

1.01	El objetivo del Proyecto es contribuir a mantener la vitalidad del Centro Histórico (“CH”), mejorando la calidad de vida de la población de las áreas con mayor deterioro físico, social y económico del centro de la ciudad.

1.02	El objetivo del Proyecto se logrará conteniendo y rehabilitando estas zonas, con énfasis en los sectores del Barrio 9 de Octubre y San Francisco, a través de las siguientes acciones: (a) recuperación y construcción de la infraestructura urbana necesaria para habilitar y complementar la Red de Centros Comerciales Populares (“RCCP”) de la ciudad y la puesta en valor del espacio público recuperado, mejorando las condiciones ambientales, de seguridad, y de habitabilidad de la zona; (b) apoyo a los vendedores formales e informales para que mejoren sus negocios, incentivando la inversión privada, con énfasis en la microempresa y una mayor demanda en el área; y (c) acciones de fortalecimiento institucional de la Municipalidad de Cuenca, en los aspectos relacionados con las acciones del Proyecto con énfasis en la gestión y administración de la RCCP y del espacio público en general.

II.	Descripción

2.01	El Proyecto comprende los siguientes componentes:

1. Componente de infraestructura urbana

2.02	Este componente tiene como objetivo proveer de infraestructura física adecuada a los vendedores informales del área, mejorando estructuras existentes y construyendo nuevas edificaciones, las cuales complementarán el equipamiento urbano de la RCCP, así como la puesta en valor del espacio público recuperado en el área de intervención. Con los recursos de este componente, se financiarán dos grupos de actividades o proyectos:

(a) El primero corresponde al proyecto del sector del Mercado 9 de Octubre, el que incluye recursos para: (i) recuperar y adaptar la edificación existente del Mercado 9 de Octubre; (ii) la adquisición del predio sobre el cual se localizará el Centro Comercial Popular; (iii) la construcción y recuperación de edificaciones existentes para la creación de un centro comercial popular en el cual se reubicarán aproximadamente 215 vendedores de productos no perecederos y el centro de desarrollo social; (iv) la construcción de un estacionamiento vehicular, así como el estudio para su administración tercerizada; (v) la recuperación del mercado de artesanías, con aproximadamente 100 puestos de venta, localizado en la Plaza Rotary, con la dotación de batería sanitaria en edificación independiente; y (vi) la recuperación como espacio público de las plazas, vías y calzadas del área de intervención. Dada la necesidad de realizar traslado temporal de los vendedores para realizar las obras, minimizar los impactos ambientales y lograr la recuperación del espacio público, el Organismo Ejecutor deberá seguir y aplicar las acciones establecidas en el Plan de Reasentamiento, elaborado de conformidad con los lineamientos de la política del Banco en la materia, el cual forma parte del Plan de Gestión Ambiental y Social.

(b) El segundo proyecto corresponde al sector de la Plaza San Francisco, e incluye recursos para: (i) la construcción y recuperación de edificaciones para albergar un centro de comercio popular para aproximadamente 144 vendedores de mercancía no perecible, localizados en la plaza; (ii) la rehabilitación de la plaza; y (iii) un estacionamiento vehicular para aproximadamente 130 vehículos.

2. Componente de desarrollo socioeconómico

2.03	Este componente tiene como objetivo apoyar a la población involucrada en el área de intervención del Proyecto. Con los recursos de este componente, se financiarán dos grupos de actividades o proyectos:

(a) Actividades de apoyo social: Se financiarán: (i) acciones destinadas a apoyar la continuación del proceso de negociación con los vendedores informales del área, tales como talleres y material informativo y capacitación en resolución de conflictos; (ii) actividades de prevención y atención a menores en riesgo, tales como, centro de desarrollo infantil para 100 niños de 0 a 5 años, hijos de vendedoras y habitantes del sector, biblioteca para 50 lectores, comedor popular para 150 menores y sala de uso múltiple; (iii) actividades de prevención y solución de conflictos relacionados principalmente con violencia intrafamiliar y violencia sexual; talleres de prevención para 420 adultos y menores, grupos de apoyo para 90 mujeres afectadas por violencia y atención personalizada a 200 mujeres en riesgo, entre otros; (iv) desarrollo de actividades culturales, con vista a promover la identidad cultural de la zona de intervención; (v) la implementación del plan de seguridad por el Concejo de Seguridad, mediante actividades de convivencia ciudadana; y (vi) fortalecimiento de la organización comunitaria, mediante la construcción y articulación de redes sociales, la capacitación de 20 líderes comunitarios y actividades para lograr la articulación entre vendedores y habitantes de la zona.

(b) Actividades de desarrollo económico local: Con los recursos de esta actividad, se apoyará al fortalecimiento de la microempresa, mediante la mejora de la calidad de sus servicios y productos. Se financiarán actividades orientadas a optimizar los escasos recursos disponibles, tanto financieros, humanos como tecnológicos de las empresas existentes, las cuales en promedio tienen tres empleados y el 74% se constituyen con capital menor a dos mil dólares (US$2.000). Se incentivará la creación y desarrollo de nuevas formas asociativas, redes, clubes o clusters entre actores individuales y/o asociados que operan en el Centro Tradicional (“CT”) con énfasis en el área de intervención del Proyecto (40% de los recursos del Fondo serán utilizados en empresas del área de intervención), en los sectores de turismo, artesanía, comercio y cultura. La actividad principal es la creación de un Fondo Concursable de Fortalecimiento a la Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa (“MYPE”). Los demandantes directos serán instituciones que ya operan proyectos de apoyo a la micro y pequeña empresa como: la Cámara de Turismo, la Cámara de los Artesanos y la Cámara de la Pequeña Industria. Se beneficiarán aproximadamente 300 empresas, asociaciones privadas y mixtas con finalidad de desarrollo económico, y fundaciones y corporaciones, con un promedio de tres proyectos por año, por un total aproximado de 9 proyectos. El monto total de la contribución del Fondo para cada proyecto no podrá exceder de sesenta mil dólares (US$60.000) para un número mínimo de 20 asociados de los cuales el 70% deberá corresponder a la denominación de microempresa. Como proyecto piloto se desarrollará un club de producto turístico. Los recursos del Fondo serán administrados por la Unidad Ejecutora del Proyecto (“UEP”), y su operatividad estará a cargo de la Fundación Turismo para Cuenca. La evaluación y selección de proyectos estará a cargo de un Comité Técnico, conformado por el especialista financiero de la UEP, un representante de la Municipalidad de Cuenca, un representante de la Fundación Turismo para Cuenca, y dos representantes del sector privado, nombrados por las cámaras antes mencionadas, uno de los cuales deberá pertenecer al sector académico. Para efectos de esta actividad, se entenderá por micro y pequeña empresa, lo señalado en el Reglamento Operativo para el Fondo Concursable de Fortalecimiento de la Competitividad aprobado previamente por el Banco.

3. Componente de fortalecimiento institucional y comunicación

2.04	Con el fin de que las actividades comprendidas en el Proyecto sean implementadas de manera adecuada, y con el propósito de desarrollar en el futuro un nuevo marco institucional y normativo para lograr un mejor funcionamiento de la RCCP de la ciudad y el sostenimiento de las actividades financiadas por el Proyecto, con los recursos de este componente se financiará: (a) el fortalecimiento de la actual sección de la Dirección Administrativa encargada de la administración y gestión de los mercados de la ciudad, mediante la provisión de dos profesionales; (b) la contratación de un estudio para la creación de una nueva entidad de línea para el manejo del comercio popular y mercados, incluyendo la definición de funciones, marco legal y organizacional de la nueva entidad; (iii) la contratación de un estudio para la actualización de la normatividad y diseño de un plan de gestión y administración del espacio público, principalmente en los aspectos de ventas y mercados públicos, la que incluya propuestas para mejorar los mecanismos de control de espacio público; y (iv) los aspectos de recuperación ambiental recomendados por el Análisis Ambiental, principalmente el aspecto de control sanitario, talleres de capacitación en prácticas higiénicas para vendedores de alimentos perecibles, beneficiando alrededor de 300 vendedores. Asimismo, con los recursos de este componente se financiará la planificación y ejecución de la estrategia de comunicación del Proyecto dirigida tanto a los beneficiarios directos del Proyecto como a la ciudadanía en general, en aspectos de mercadeo, campañas educacionales y elaboración de un plan estratégico de comunicación de largo plazo.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de doce millones seiscientos veintitrés mil dólares (US$12.623.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en miles de US$)

| ITEM | BANCO |  | PRESTATARIO |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | US$ | % | US$ | % | US$ | % |
| I. ADMINISTRACIÓN | 694 |  |  |  | 694 |  |
| 1.1 Unidad Ejecutora del Proyecto | 494 |  |  |  | 494 |  |
| 1.2 Auditoría del Proyecto | 120 |  |  |  | 120 |  |
| 1.3 Evaluación intermedia y final | 80 |  |  |  | 80 |  |
| II. COSTOS DIRECTOS | 5.894 |  | 4.811 |  | 10.705 |  |
| 2.1 Componente de Infraestructura Urbana | 5.894 |  | 3.505 |  | 9.398 |  |
| 2.2 Componente Desarrollo Socioeconómico | 0 |  | 1.117 |  | 1.117 |  |
| 2.3 Componente Fortalecimiento Institucional | 0 |  | 189 |  | 189 |  |
| SUBTOTAL | 6.588 |  | 4.811 |  | 11.399 |  |
| III. IMPREVISTOS |  |  | 263 |  | 263 |  |
| IV. COSTOS FINANCIEROS |  |  | 961 |  | 961 |  |
| TOTAL | 6.588 |  | 6.035 |  | 12.623 |  |
| % |  | 52% |  | 48% |  | 100% |

IV.	Ejecución

4.01	La responsabilidad por la ejecución de las actividades del Proyecto estará a cargo de la Municipalidad de Cuenca con el apoyo de la Unidad Ejecutora del Proyecto (“UEP”) con dependencia directa del Despacho del Alcalde. Esta Unidad estará dedicada de forma exclusiva a la ejecución y seguimiento de las actividades del Proyecto y tendrá las siguientes funciones principales: (a) la coordinación técnica con las dependencias municipales y organizaciones participantes en el Proyecto; (b) el seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Proyecto y en los Planes Operativos Anuales (“POAs”); (c) la administración y control financiero de los recursos del Proyecto; (d) la preparación de los pliegos de licitación y contratación de las obras, bienes y consultorías requeridas para la ejecución de las actividades del Proyecto; (e) la información y promoción del Proyecto; (f) en coordinación con la Dirección de Desarrollo Social, mantener una base de datos unificada de todas las organizaciones no gubernamentales (“ONGs”) prestadoras de servicios sociales para el Proyecto; y (g) el mantenimiento de la documentación de respaldo de las operaciones del Proyecto.

4.02	La UEP estará constituida por un Coordinador General, encargado del seguimiento del Proyecto y cumplimiento de los POA, de la coordinación con los organismos de línea municipales involucrados en el Proyecto, así como la dirección del personal de la UEP. Asimismo, la UEP contará por lo menos con: un especialista técnico, ingeniero o arquitecto; un especialista financiero y contable; y un especialista social e institucional. La Municipalidad de Cuenca mantendrá un especialista en negociación y participación y un especialista en adquisiciones durante toda la ejecución del Proyecto. En caso de requerirse, la Municipalidad de Cuenca complementará el equipo de la UEP con funcionarios de línea dedicados de forma exclusiva a la ejecución del Proyecto. La ejecución de las actividades del Proyecto estará guiada de acuerdo con los términos del Manual Operativo del Proyecto acordado entre el Organismo Ejecutor y el Banco.

4.03	A su vez, el Organismo Ejecutor, a través de la UEP deberá: (a) preparar y presentar al Banco: (i) las solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos elegibles al Proyecto; (ii) informes semestrales sobre el uso de los recursos del Fondo Rotatorio; y (iii) estados financieros auditados del Proyecto, así como otros informes que sean requeridos por el Banco; (b) establecer un adecuado sistema de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para verificación por el personal del Banco y los auditores externos; (c) mantener adecuados sistemas de información para la administración contable y financiera de los gastos del Proyecto, integrados con la contabilidad oficial del Prestatario, así como un sistema de administración de contratos y de control de proyectos y la correspondiente estructura de control interno para el manejo de los recursos del Financiamiento y de la contrapartida local, de acuerdo con los requisitos del Banco; y (d) mantener cuentas bancarias separadas y específicas para el manejo de los recursos del Financiamiento y de la contrapartida local del Proyecto.

Componente de infraestructura urbana

4.04	Este componente será ejecutado por la UEP. La contraparte técnica para la ejecución de este componente estará a cargo de la Fundación Barranco, la cual deberá, previa a su participación en la implementación de las actividades previstas en este componente, suscribir un convenio de colaboración técnica con el Organismo Ejecutor. La Fundación tendrá las siguientes funciones: (a) producir los diseños y planos arquitectónicos; (b) coordinar la ejecución de los proyectos técnicos; y (c) hacer la dirección arquitectónica de los proyectos, la cual hace parte de la interventora técnica de obras. Las demás actividades comprendidas en este componente podrán ser realizadas por los órganos de línea o adscritos al Organismo Ejecutor.

# Componente de desarrollo social y económico

4.05	Las actividades de desarrollo social de este componente serán ejecutadas por la UEP en directa coordinación con la Dirección de Desarrollo Social. La ejecución de cualquier actividad establecida dentro de los aspectos sociales de este componente, requerirá el visto bueno de esta Dirección. La prestación de los servicios estará a cargo de ONGs con experiencia en atención a grupos vulnerables. Las actividades de desarrollo económico local también serán ejecutadas por la UEP en coordinación con la Fundación Turismo para Cuenca, la cual gestionará con las actividades del Proyecto y actuará como coordinador técnico del MYPE. Sus funciones incluyen: (a) coordinar con la Cámara de Turismo, la Corporación de Turismo y la Cámara de Artesanos; (b) mantener contacto con los demandantes y beneficiarios del Fondo; y (c) participar activamente en la constitución, monitoreo, y evaluación del Comité Técnico. Este último estará a cargo de revisar la elegibilidad de los demandantes, beneficiarios y proyectos que deseen participar en el Proyecto. Su composición estará definida el Reglamento Operativo del Fondo. Asimismo, las actividades establecidas en el Plan de Gestión Ambiental serán ejecutadas por la UEP. Para la gestión del Fondo, la UEP podrá contratar a la Fundación Turismo para Cuenca.

# Componente de fortalecimiento institucional y comunicación

4.06	Este componente será ejecutado por la UEP, las actividades corresponden principalmente a contratos de consultoría y según la temática que se está tratando, deberán coordinarse estrechamente con la entidad de línea u organismo correspondiente. Para el Plan de Seguridad se trabajará en coordinación con el Consejo de Seguridad, para la creación y puesta en marcha de los Proyectos de prevención y atención a la niñez, con la Secretaría de Desarrollo Social, para la creación de la institucionalidad responsable de la administración y gestión de los mercados, con la Dirección Administrativa y con la Secretaría General de la Municipalidad, entre otros. Para las actividades de fortalecimiento del Municipio (espacio público y mercado), el Organismo Ejecutor asignará personal a las unidades correspondientes.

4.07	La operación y mantenimiento de los principales servicios e instalaciones que se proveerán con los recursos del Proyecto estarán en su mayoría a cargo de los órganos de línea del Organismo Ejecutor. En este sentido, los mercados y centros comerciales populares estarán a cargo de la nueva dependencia encargada de la administración de la RCCP de la Municipalidad de Cuenca. El sistema de administración específico será determinado dentro de los estudios que se realizarán para la creación y definición de las funciones de la nueva dependencia. Se prevé que esta operación inicialmente estará basada en un sistema de alquiler de puestos con sistemas de administración directa compartida entre usuarios y la Municipalidad de Cuenca, mediante la creación de un fondo para administración, mantenimiento y operación del mercado. Para la operación de los estacionamientos, con recursos del Proyecto se preparará un estudio mediante el cual se determine el sistema de concesión más favorable para la operación y mantenimiento de los mismos. Las obras de espacio publico, vías, y plazas, entre otros, estarán a cargo de la Secretaría de Obras Públicas. Las actividades de carácter social estarán operando con recursos del Proyecto durante el período de su ejecución, término en el cual pasarán a depender de la Dirección de Desarrollo Social. De igual manera, la operación de las actividades de fortalecimiento institucional, una vez terminados los contratos de consultoría provistos por el Proyecto, pasarán a ser responsabilidad de las entidades correspondientes.