LEGIII/EC-516249-05

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

Modernización del Sistema de Información para la Inversión Pública

I.	Objeto

1.01	El Programa tiene como objetivo apoyar al gobierno del Ecuador en la modernización del sistema de información para las inversiones públicas, a fin de que el país pueda contar con un instrumento que facilite la toma de decisiones en materia de inversión pública y que permita efectuar el seguimiento físico-financiero de la ejecución de los proyectos.

II.	Descripción

  - El Programa consta de los siguientes componentes: (a) Infraestructura informática: equipo y software; (b) Desarrollo y estandarización de metodologías; (c) Normatividad y coordinación institucional; y (d) Capacitación y difusión.

## (a)	Infraestructura informática: equipo y software

2.02	Bajo este componente, se financiarán las inversiones en equipo y software para la modernización del sistema de información para la inversión pública. El diseño del sistema podrá contar con un esquema de “Sub- bancos” de proyectos que facilite la participación de todos los actores del sistema. En general, se buscará que el aplicativo computacional facilite a los usuarios el cumplimiento formal de hacer pública la información sobre sus inversiones, y que adicionalmente puedan contar con una herramienta de gestión, permitiéndoles efectuar un seguimiento más oportuno y adecuado de la ejecución físico-financiera de sus proyectos, que se refleje en una mejor programación y uso de los recursos institucionales. El sistema incorporará un módulo de información sobre los aspectos ambientales que deben seguir los proyectos.

- 2.03	Adicionalmente, el diseño del sistema tomará en cuenta los siguientes aspectos: (i) los grados de compatibilidad e interfases con los actuales Sistemas de Información del MEF como el Sistema de Gestión y Análisis de Deuda (SIGADE) (administración de deuda) y el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) (administración presupuestaria-contable-tesorería); (ii) las alternativas tecnológicas relacionadas a los sistemas del MEF; y (iii) las mejores prácticas y experiencias de otros países de la región en el desarrollo de sus sistemas de información sobre inversiones.

- (b)	Desarrollo y estandarización de metodologías

- 2.04	Las actividades estarán dirigidas a complementar los esfuerzos de desarrollo de metodologías que viene conduciendo la subsecretaría con el apoyo del PNUD. Asimismo, se desarrollará un esquema de seguimiento gerencial para los proyectos de inversión pública.

- 2.05	En este sentido, se desarrollarán guías metodológicas sectoriales para la programación, el seguimiento y la evaluación ex post de proyectos. Estas guías metodológicas tomarán en consideración las mejores prácticas aplicadas en otros países de la región. Adicionalmente, se tiene contemplado conducir un estudio para actualizar la tasa social de descuento y el precio sombra de la mano de obra.

- (c)	Normatividad y coordinación institucional

- 2.06	Las acciones en esta área estarán dirigidas a: (i) revisión de las normas secundarias/reglamentarias referentes a la inversión pública en el marco de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilidad y Transparencia Fiscal (LORETF), enfatizando los aspectos relativos al acceso y la transparencia de la información; (ii) el diseño de mecanismos para mejorar la coordinación interinstitucional, así como los mecanismos para facilitar los procesos de veeduría pública; (iii) la conducción de talleres de diálogo y concertación institucional en torno a los avances en el Sistema Nacional de Inversión Pública; y (iv) la organización de un seminario internacional sobre los sistemas nacionales de inversión pública.

- (d)	Capacitación y difusión

- 2.07	Estará dirigida a fortalecer la capacidad técnica de los operadores, a través de un programa de mejoramiento de competencias con respecto al uso del sistema de información y a la aplicación de las metodologías. El Programa incluirá una plataforma de enseñanza virtual para facilitar el acceso y uso de todos los usuarios del sistema.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$400.000, según el siguiente cuadro:

# Presupuesto

(en US$)

| - ACTIVIDADES | - BANCO | - APORTE LOCAL | - TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sistema de Información, Hardware y Software | - 191.000 | - 8.000 | - 199.000 |
| - Complementación de Metodologías | - 35.000 | - 42.000 | - 77.000 |
| - Normatividad/Coordinación Institucional | - 34.000 | - 14.000 | - 48.000 |
| - Capacitación y Difusión | - 20.000 | - 12.000 | - 32.000 |
| - Administración, Imprevistos y Otros | - 20.000 | - 24.000 | - 44.000 |
| - TOTAL | - 300.000 | - 100.000 | - 400.000 |

IV.	Ejecución

- 4.01	La Subsecretaría cuenta con tres Coordinaciones de las áreas de Validación de Proyectos, Banco de Proyectos y Seguimiento de Proyectos. El personal técnico está compuesto por 10 profesionales con conocimiento de gestión de proyectos y/o sistemas, la mayoría de ellos con estudios de post-grado. Desde su creación, la SPIP ha dado pasos importantes hacia el cumplimiento de sus cometidos en relación con la validación de proyectos, la conformación de la base de datos de proyectos de inversiones y los mecanismos de seguimiento de la ejecución de los mismos.

- 4.02	La dirección general del Programa estará a cargo del Subsecretario de Programación de Inversiones Públicas, quien, para efectos técnicos y de administración del Programa, será asistido por un coordinador técnico del Programa cuyo concurso será financiado con recursos de la contraparte nacional.

- 4.03	En este marco, corresponderá al subsecretario: (i) Aprobar los planes de trabajo y los informes de progreso semestral y final del Programa, y remitirlos oficialmente al Banco; (ii) coordinar la implantación de las decisiones administrativas que afecten al Programa; (iii) establecer los mecanismos de coordinación con otras actividades de asistencia técnica que, durante la ejecución del Programa, pueda recibir la Subsecretaría o el MEF; (iv) evaluar cada tres (3) meses con el especialista de la representación del Banco la ejecución de las actividades financiadas por el Programa; (v) autorizar la contratación de servicios y la adquisición de bienes previstos para apoyar el desarrollo del Programa; y (vi) aprobar los informes de consultoría, dar conformidad a las adquisiciones de bienes y servicios y solicitar al Banco el pago correspondiente de los servicios contratados y bienes adquiridos, con cargo a los recursos del Programa.

- 4.04	El coordinador general del Programa será responsable de: (i) Identificar los consultores requeridos para la ejecución del Programa de Cooperación Técnica y someterlos a la aprobación del Subsecretario y del Banco; (ii) controlar, bajo las directrices del Subsecretario la calidad de la ejecución de las actividades; (iii) elaborar los informes de progreso trimestral y final; y (iv) colaborar con el personal técnico del Banco en la evaluación prevista en el Convenio.

- 4.05	La responsabilidad técnica de la ejecución de las diferentes actividades del Programa estará a cargo de equipos de trabajo bajo la dirección de los correspondientes coordinadores de área de la subsecretaria, con el apoyo directo del coordinador técnico del Programa.

- 4.06	La administración financiera del Programa será conducida directamente por la representación del Banco. Para tal efecto, las solicitudes de pago de los bienes y servicios adquiridos, serán remitidas a la representación del Banco por el Subsecretario de Programación de Inversiones Públicas del MEF, manifestando expresamente su conformidad en la recepción de los bienes y servicios contratados.

- 4.07	Se realizará un seminario de lanzamiento del Programa con la presencia de las distintas entidades que participan en el sistema de inversiones públicas, tanto a nivel de conducción como a nivel de ejecutores. Este evento, que contará con la participación del equipo del Banco, se organizarán los equipos técnicos para la ejecución de las actividades previstas en el Programa y se iniciará la primera ronda de consultas en torno a la funcionalidad esperada del nuevo sistema de información.