# LEGIII/EC-555122-05

## ANEXO C

##### PROCEDIMIENTOS AD-HOC PARA LA CONTRATACION DE

##### OBRAS Y LA ADQUISICION DE BIENES MENORES

### Programa de Rehabilitación del Centro Histórico de Quito – Segunda Etapa

#### I.	PROPOSITO

El propósito del presente Anexo es establecer los procedimientos de adquisiciones de obras y bienes a seguir para el caso de obras y bienes menores que se financiarán con recursos del Programa.

Los procedimientos referidos, por ser de carácter especial, deben aplicarse obligatoriamente para las referidas contrataciones.

#### II.	DEFINICIONES

a.	Se entiende por obras menores, las que se ejecuten dentro del Programa, cuyo valor estimado sea menos del equivalente de US$1 millón. Si el Banco llegase a modificar más adelante esta cifra, el nuevo valor servirá para definir el concepto de obras menores, y los procedimientos aquí acordados serán aplicables a las obras cuyo costo fuere menor a la cifra modificada.

b.	Se entiende por bienes menores, aquéllos cuyo valor estimado sea menos del equivalente de US$250.000. Si el Banco llegase a modificar más adelante esta cifra, el nuevo valor servirá para definir el concepto de bienes menores, y los procedimientos aquí acordados serán aplicables a la adquisición de bienes cuyo costo fuere menor a la cifra modificada.

III.	PROCEDIMIENTOS APLICABLES

a.	Para la contratación de obras menores:

i)	La contratación de obras menores cuyo valor estimado sea de hasta el equivalente de US$100.000, se realizará mediante el procedimiento de Concurso Privado de Precios Ad-Hoc establecido en el numeral 4 del presente Anexo.

ii)	La contratación de obras menores, cuyo valor estimado siendo mayor al equivalente de US$100.000, sea menor al equivalente de US$1 millón, se realizará mediante el procedimiento de Licitación Pública Ad-Hoc establecido en el numeral 5 del presente Anexo.

b.	Para la adquisición de bienes menores:

i)	La adquisición de bienes, cuyo valor estimado sea de hasta el equivalente de cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US$100.000), se realizará mediante el procedimiento de Concurso Privado de Precios Ad-Hoc establecido en el numeral 4 del presente Anexo.

ii)	La adquisición de bienes, cuyo valor estimado siendo mayor al equivalente de cien mil dólares de los Estados Unidos de América (US$100.000), sea menor al equivalente de US$250.000, se realizará mediante el procedimiento de Licitación Pública Ad-Hoc establecido en el numeral 5 del presente Anexo.

IV.	CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS AD-HOC

El procedimiento de Concurso Privado de Precios Ad-Hoc que se detalla a continuación regirá para las categorías de obras y bienes menores definidos en los incisos 3(a)(i) y 3(b)(i), respectivamente:

a.	Para la aplicación del procedimiento de Concurso Privado de Precios Ad-Hoc, se realizará la invitación a, por lo menos, tres (3) ofertantes con plazos para presentación de ofertas que aseguren competencia. Para el efecto, la entidad licitante podrá acordar con el Banco la modalidad de precalificación o registro de firmas, que podrán incluir personas naturales o jurídicas. En caso de organizarse registros, éstos permanecerán abiertos para inscripción por motivo de adquisiciones que forman parte del Programa.

b.	En este procedimiento, se utilizarán los documentos de concurso uniformes, que fueren acordados entre el Prestatario y el Banco.

c.	Para la utilización de este procedimiento, la entidad licitante deberá preparar y enviar a las firmas invitadas, las bases del concurso y las especificaciones técnicas de la obra a contratarse o de los bienes a adquirirse.

d.	Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de terminación del plazo establecido para la presentación de las ofertas, el Comité de Contrataciones de la entidad licitante resolverá la adjudicación del contrato a la oferta evaluada como la más baja, según se define en el párrafo 3.13 del Anexo B del Contrato, o declarará desierto el concurso, en cuyo caso podrá reabrirlo, realizando ajustes y modificaciones a las bases si fuere del caso, invitando a, por lo menos, tres (3) firmas adicionales a aquellas que participaron en el concurso. Para la reapertura, deberán mantenerse todas las condiciones establecidas para este procedimiento.

e.	Una vez resuelta la adjudicación, y previamente a la suscripción del respectivo contrato, la entidad licitante deberá contar con la no objeción del Prestatario (cuando la entidad licitante no fuera el Prestatario) y del Banco.

#### V.	LICITACION PUBLICA AD-HOC

El procedimiento de Licitación Pública Ad-Hoc que se detalla a continuación, regirá para las categorías de obras y bienes menores definidos en los incisos 3(a)(ii) y 3(b)(ii), respectivamente:

a.	Se empleará el sistema de Licitación Pública Ad-Hoc con publicidad nacional. Se permitirá la participación sin restricciones de empresas provenientes de los países miembros del Banco. No será necesario llevar a cabo precalificación, salvo que el Banco requiera expresamente esta modalidad por tratarse a su juicio de una obra o adquisición de naturaleza compleja. Queda entendido que la entidad licitante o el Prestatario, si fuere el caso, podrá acordar con el Banco, como modalidad de precalificación, un sistema de registro de firmas que podrá incluir personas naturales o jurídicas. En caso de organizarse registros de firmas, éstos permanecerán abiertos para inscripción por motivo de adquisiciones que forman parte del Programa.

b.	Serán utilizados en este procedimiento los documentos de licitación uniformes que el Prestatario acordare con el Banco.

c.	La publicidad nacional para las convocatorias de las licitaciones se llevará a cabo dos veces en un periódico o una sola vez en dos periódicos, en ambos casos, diarios de amplia circulación nacional. El plazo para presentación de ofertas será de, por lo menos, 30 días calendario, contado desde la última publicación. Este plazo podrá ser mayor, a juicio de la entidad licitante, o si fuere del caso, a juicio del Prestatario, dependiente del tamaño o complejidad de la obra a contratarse o del monto de la adquisición de los bienes.

d.	Las ofertas se presentarán en un sobre único, que deberá contener la oferta propiamente dicha, así como los antecedentes legales, técnicos y financieros de los participantes. Los sobres que contienen las ofertas serán abiertos en sesión pública del Comité de Contrataciones realizada en la fecha y hora de terminación del plazo de presentación de las ofertas, en presencia de los oferentes, con todos los requisitos para asegurar la transparencia exigida por las bases uniformes de licitación. En esta misma sesión, el Comité integrará con tres (3) miembros una comisión técnica para el análisis legal, técnico y económico de las ofertas, la que, en el plazo de diez días hábiles, presentará un informe que debe incluir los cuadros comparativos que fueren necesarios.

e.	El Comité de Contrataciones podrá declarar desierto el concurso, en cuyo caso podrá reabrirlo, realizando ajustes y modificaciones a las bases, si fuere del caso, invitando a, por lo menos, tres (3) firmas adicionales a aquéllas que participaron en el concurso. Para la reapertura, deberán mantenerse todas las condiciones establecidas para este procedimiento.

f.	La licitación se adjudicará a la oferta evaluada como la más baja, según lo definido en el párrafo 3.13 del Anexo B del Contrato, que se ajuste sustancialmente a los documentos de licitación y cumpla con los requisitos relativos a antecedentes legales, técnicos y económicos. Para ello, una sola comisión técnica evaluará primero las ofertas, para determinar si se ajustan a los documentos de licitación y establecerá un rango, comenzando con la oferta evaluada como la más baja. Luego, analizará los documentos jurídicos, técnicos y financieros para el caso de licitación de obras o los requisitos que se hubieren establecido para el caso de adquisición de bienes, sólo de la empresa evaluada como la más baja, para establecer si cumplen con dichos antecedentes o requisitos. Si cumplen con dichos antecedentes o requisitos, se preadjudicará la licitación a dicha empresa o si no, se examinarán los antecedentes o requisitos de la empresa que le sigue, y así sucesivamente.

g.	El informe técnico relativo a la adjudicación propuesta, junto con los documentos de sustento correspondiente, incluyendo el borrador de contrato que se propone firmar, serán enviados en forma simultánea para la aprobación del Prestatario (cuando el Prestatario no fuera la entidad licitante) y del Banco. Una vez cumplidos estos requisitos y obtenida la aprobación formal del Prestatario (cuando el Prestatario no fuera la entidad licitante) y del Banco, se procederá a la notificación de la adjudicación definitiva y posterior firma de contrato con la entidad adjudicataria. No podrá llevarse a cabo ningún cambio sustancial del borrador de contrato aprobado por el Prestatario y cuando éste no fuera la entidad licitante, por el Banco, sin la aprobación previa de esta(s) entidad(es), que recibirá(n) para su conocimiento copia del contrato firmado.

h.	Podrán aplicarse, de común acuerdo con el Banco, otros procedimientos o modalidades distintas dentro de los procedimientos aquí acordados, para el caso de obras o bienes menores que deban realizarse con motivo de eventos que, según las políticas del Banco, califiquen como desastres naturales.

#### VI.	COMITE DE CONTRATACIONES

Los procedimientos de Concurso Privado de Precios Ad-Hoc y de Licitación Ad-Hoc, serán tramitados por un Comité de Contrataciones conformado de acuerdo con la reglamentación acordada entre el Prestatario y el Banco.

#### VII.	PRECIO DE LOS DOCUMENTOS

Si se fija un precio a los documentos de licitación, éste debe reflejar sólo el costo de su reproducción y, en ningún caso, ser tan alto como para desalentar la competencia.