LEGIII/EC-380793-05

ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

Apoyo Complementario al Programa de Agua Potable

Para Ciudades Intermedias (PRASCI) en Ecuador

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Programa es facilitar la sostenibilidad financiera e institucional de las Empresas Proveedoras de Servicios (EPS) y una mejor calidad y mayor cobertura del servicio de agua potable y saneamiento para las poblaciones beneficiarias, mediante el financiamiento de las inversiones y el fortalecimiento institucional de las EPS participantes. El Programa busca apoyar al Gobierno de Ecuador (GOE) en la concepción y diseño, en el nivel de factibilidad del Programa de Agua Potable y Saneamiento en Ciudades Intermedias (PRASCI), el cual busca mejorar la calidad de la dotación de estos servicios en forma sostenible a las ciudades intermedias del Ecuador que albergan cerca de 2.2 millones de habitantes.

  - Los objetivos específicos del Programa  se concentrarán en el financiamiento de servicios de consultoría en las EPS de aquellas ciudades que participarían en el Programa principalmente mediante los estudios de factibilidad, un estudio de vulnerabilidad de las conducciones, y en el desarrollo de acciones específicas, para mejorar la gestión de los servicios, estudiando modelos de gestión modernos, incluyendo la tercerización de la gestión de los mismos. Asimismo, se llevará a cabo un plan de comunicaciones en el nivel de los actores de ciudades intermedias para facilitar la transformación del sector y un plan de capacitación y asistencia técnica para el MIDUVI y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para llevar y ejecutar el Programa y preparar y ejecutar el PRASCI.

II. 	Descripción

Los componentes que comprenderá el Programa son:

  - Factibilidad y Tercerización. Se llevarán a cabo los estudios de factibilidad técnicos, financieros, económicos, ambientales, legales y los estudios para modelos de gestión, incluyendo la tercerización de la gestión integral de los servicios de las empresas seleccionadas, en principio Milagro y Durán (Se prevé que la empresa de Esmeralda se podría beneficiar de este componente, ya que se estima que tiene potencial para tercerización). Estos comprenden el análisis de la factibilidad jurídica, institucional, económica ambiental y financiera y los beneficios y costos de un modelo de gestión (tales como gerencia, arrendamiento, concesión, entre otros) con apoyo del sector privado y recomendaciones a las autoridades sobre el modelo más aconsejable y el apoyo financiero  del sector público que se requiere para hacer realidad esta participación. También se especificarán los elementos principales de un futuro contrato de terciarización. Los consultores presentarán sus recomendaciones y una vez que las autoridades competentes seleccionen la modalidad de tercerización deseada, se prepararían los términos de referencia para contratar los estudios finales y los borradores de contratos para la participación del el sector privado. Se identificarán los pasivos ambientales y los responsables por asumirlos. La contratación de los servicios con el sector privado y su financiación se realizará con recursos del PRASCI.

  - Estudio de vulnerabilidad de las conducciones de Esmeraldas/Atacames. Se elaborarán estudios con el objetivo de encontrar y proponer soluciones concretas a los  problemas críticos que están afectando la estabilidad e integridad de las conducciones de agua potable que alimentan las redes de distribución de la EPS Esmeraldas/Atacames y que comprometen seriamente el servicio de agua potable. Los consultores deberán investigar  los problemas de suelos y estabilidad de taludes. La investigación documentará los problemas encontrados, propondrá soluciones y prioridades para las reparaciones, posibles cambios de ruta, protecciones adicionales y caminos de acceso y demás acciones necesarias para asegurar la integridad técnica y ambiental de estas conducciones, incluyendo las responsabilidades sobre los pasivos  y la gestión ambiental. Además, se elaborará un presupuesto detallado de las modificaciones recomendadas, calendario de ejecución, y análisis ambiental y documentos de licitación.

  - Plan de comunicaciones, capacitación y asistencia técnica a MIDUVI. Este componente incluye tres partes:

    - Plan de Comunicaciones. Se preparará y desarrollará un plan de comunicaciones y divulgación para dar a conocer y promover la Política Nacional de Agua y Saneamiento, sus instrumentos y el Programa PRASCI, lo cual se utilizará para el diálogo con organismos vinculados con el sector (tales como representantes de usuarios, gremios profesionales, sindicatos y prensa); y para ayudar a desarrollar condiciones favorables para las reformas y la posible tercerización de la gestión de los servicios en las ciudades seleccionadas.

    - Asistencia técnica a MIDUVI. Se proveerá servicios de consultoría que apoyen a la Unidad de Proyecto (UP) del MIDUVI en la preparación y ejecución del PRASCI. El fortalecimiento al MIDUVI es necesario ya que la UP del MIDUVI ejecutará todos los Programas para la preparación del PRASCI, la coordinación con las EPS, los reportes al Banco,  los procesos de reforma y tercerización, el diálogo con las autoridades a todo nivel y el desarrollo del plan de comunicaciones. Además se fortalecerá a la Subsecretaría de Crédito Público del MEF en el análisis financiero de las empresas y de los proyectos de agua y saneamiento, ya que ésta subsecretaría autoriza el endeudamiento de las empresas con base a estos análisis. Los consultores también actuarán para transferir sus conocimientos al personal de MIDUVI y del MEF, para lo cual, y a solicitud de estas instituciones participarán en talleres y conferencias diseñados con este propósito.

III.	Costo Total del Programa

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de trescientos cuarenta y cinco mil dólares (US$345.000), según el siguiente cuadro:

Presupuesto

(en US$)

| - Componente | - FOE (ingresos netos) | - Local | - Total |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Factibilidad y Terciarización | - 148.000 | - 10.000 | - 158.000 |
| - 2. Vulnerabilidad conducción Esmeraldas | - 95.000 | - 10.000 | - 105.000 |
| - 3. Asistencia técnica a MIDUVI y MEF | - 52.000 | - 10.000 | - 62.000 |
| - 4. Plan de comunicaciones | - 15.000 | - 5.000 | - 20.000 |
| - Valor total | - 310.000 | - 35.000 | - 345.000 |

- Ejecución

  - El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) será el Organismo Ejecutor del Programa, el mismo creará una Unidad de Proyecto (UP) encargada de manejar todos los aspectos del Programa, el Coordinador de la UP será nombrado por el Ministro del MIDUVI.

  - El MIDUVI formará un Comité integrado por el coordinador del PRASCI y un delegado de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME)  que tendrán a su cargo el seguimiento general del Programa.

  - El trabajo será coordinado por el MIDUVI, por intermedio de la UP del PRASCI. El seguimiento del día a día de los trabajos y la supervisión del  desarrollo de los estudios de consultoría se realizará por esta Unidad, que además preparará los informes e interactuará con el Banco. La UP contará con un oficial administrativo-financiero y se apoyará en la oficina jurídica y en la de presupuesto del MIDUVI para lo concerniente a contratos de consultoría y los registros contables de la operación, así mismo será encargada de conducir los procesos de licitación y ejecutar el plan de comunicaciones.

  - Durante al ejecución del Programa la UP del MIDUVI preparará un informe trimestral conteniendo el estado de ejecución del mismo, identificando problemas de ejecución si los hubiera y recomendando acciones para solucionarlos.  Una vez terminada la ejecución del Programa, la UP preparará un informe final. El Banco efectuará revisiones técnicas para verificar los progresos y hacer recomendaciones pertinentes en los avances logrados del Programa que financia la preparación del PRASCI, por lo menos en las siguientes instancias: a) revisión de los borradores de ordenanzas municipales de reforma de la gobernabilidad de las EPS; b) presentación del borrador del estudio de tarifas; y c) propuestas de participación del sector privado. . El MIDUVI informará oportunamente al Banco cuando estén disponibles los informes para efectuar las revisiones técnicas correspondientes y se asegurará que los términos de referencia de las consultorías contienen este requisito de presentación de informes.

  - En el caso de que sea necesario sustituir las ciudades seleccionadas o incorporar nuevas ciudades, se aplicarán los criterios que se indican a continuación para seleccionarlas. Para que una EPS participe de los recursos del Programa, deberá cumplir con los criterios de elegibilidad y selección: a) Servir a una ciudad intermedia de más de cien mil (100,000) habitantes, excluyendo Quito, Guayaquil y Cuenca; y b) que hayan manifestado su interés de participar en el PRASCI y de realizar las reformas para las mejoras en la gobernabilidad, eficiencia, y la búsqueda de sostenibilidad financiera. Adicionalmente, se dará prioridad a las EPS que c) contribuyan con la  diversificación regional; d) que haya colapsado o exista eminente peligro del colapso de las conducciones; y e) que se haya producido una contaminación importante en las fuentes de agua potable o exista un peligro eminente de tal contaminación. Finalmente, para participar del Programa las autoridades competentes del municipio o la EPS deberán previamente haber firmado un convenio de participación, donde asumen las responsabilidades de llevar adelante los estudios y desarrollar las reformas y proyectos que se deriven de los estudios, siempre y cuando resulten viables, o en su defecto rembolsar al MIDUVI, los costos incurridos en el financiamiento de los estudios con recursos del Programa.