LEGIII/EC-429734-05

ANEXO A

EL PROGRAMA

Programa de Rehabilitación del Centro Histórico de Quito – Segunda Etapa

I.	Objetivo

1.01	El objetivo del programa es contribuir a desarrollar el potencial económico, social y cultural del Centro Histórico de Quito (CHQ), consolidando los logros alcanzados e impulsando acciones claves para una nueva fase de su desarrollo.

II.	Descripción

  - El programa financiará cuatro componentes:

    - Componente de infraestructura básica

  - Este componente financiará la construcción de obras factibles técnicamente que aporten también externalidades que las hagan económicamente rentables, con el objetivo de continuar con el proceso de recalificación y mejoramiento del uso del espacio público en el CHQ. Se han identificado, analizado y seleccionado el 42% de las inversiones de este componente priorizando las que contribuyen a disminuir el congestionamiento vehicular e incrementar la seguridad en el área sur del centro.

  - Inicialmente se han analizado y seleccionado obras por un total de $2,1 millones correspondientes al estacionamiento “La Ronda” con 146 plazas de parqueadero y 17 locales comerciales ($1.142.000), un proyecto de iluminación en 21 cuadras en la zona sur-este ($486.300), y un estudio de preinversión para dos centros de estacionamiento ($420.000). El resto de las obras serán seleccionadas en el primer año de ejecución del programa, previa aprobación del Banco.

b)	Componente de Sostenibilidad Social

  - Este componente financiará tres sub componentes con el fin de contribuir a sostener el proceso de desarrollo social del área: i) apoyo a la sostenibilidad del comercio minorista; ii) campaña de apropiación ciudadana de valores culturales; y iii) fondo social concursable para promover la participación ciudadana

i)	Apoyo a la sostenibilidad del comercio minorista. Se financiará la continuación de apoyo al proceso de asentamiento del comercio minorista, que antes ocupaba las calles, en los centros comerciales populares. Ello se hará por medio de: (1) una consultoría que apoye a los comerciantes para que se apropien de, y mejoren la administración de los centros comerciales populares, mejoren sus productos, y diseñen estrategias de mercadeo de los mismos; y (2) una campaña que eduque a la población del centro, y a la que transita a diario por el mismo, para que no compre en la calle.

ii)	Campaña de apropiación ciudadana de valores culturales. Se financiará una campaña de comunicación social dirigida a los habitantes de la ciudad con el fin de lograr mayor apropiación, por parte de la población de la ciudad, de los valores culturales e históricos representados en el centro.

iii)	Fondo social concursable para promover la participación ciudadana. El componente financiará los dos primeros años de un fondo que, por medio de un concurso público, apoyará proyectos que ayuden a solucionar problemas de: niños trabajadores, salud y violencia intrafamiliar, higiene pública, seguridad, y analfabetismo, población desplazada y medio ambiente. El fondo tiene como objetivo establecer un mecanismo transparente y eficiente para fomentar la participación de la sociedad civil organizada en la resolución de los problemas sociales del centro.

c)	Componente de apoyo al desarrollo económico

  - El componente creará un fondo que financiará: (i) coinversión con privados, y (ii) apoyo a empresas medianas o pequeñas existentes en planificación para la transformación de su negocio, con el objetivo central de apoyar el desarrollo económico del centro dando prioridad a la industria del turismo cultural.

i) 	Coinversión con privados. El fondo financiará proyectos económicos, financieramente rentables, en los cuales la ECH será co inversionista por un periodo promedio de tres años después del cual la ECH deberá vender su parte buscando un balance entre los objetivos de reducir la función rentista de la ECH y los criterios de eficiencia y rentabilidad de las inversiones. Los aportes de la ECH serán hasta por un máximo de $250.000 por proyecto y no deberán superar el 60% de su costo total. Inicialmente se han identificado dos proyectos que califican para ser financiados con este fondo: el Centro Cultural Comercial Santa Clara y el transporte turístico expreso al CHQ.

ii) 	Asesorías que apoyen a las empresas o, preferentemente, a redes de empresas existentes en el centro las cuales debido al proceso de transformación que sé esta llevando a cabo en el área, desean modernizar su negocio. Las empresas deberán haber operado en el centro por lo menos un año, con límites de venta de productos o servicios no superior a los $12.000/mes y con no más de 10 empleados; entre las empresas que cumplan con estos requisitos se seleccionarán aquellas que hayan presentado primero la solicitud (criterio de primero en llegar). El financiamiento será no reembolsable, hasta por un máximo de $20.000 por proyecto para empresa y $50.000 por proyecto para red de empresas, y cubrirá costos de asesoría para: (1) el mejoramiento cualitativo de la oferta; (2) acceso al crédito comercial; (3) fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales, y (4) marketing para desarrollar mercados.

d)	Componente de fortalecimiento institucional

  - Este componente financiará el apoyo a la modernización de la Empresa, preparará su planificación estratégica y, de acuerdo a ella, su re conversión orgánica y adecuación de recursos humanos, y se introducirán o mejorarán sistemas y procedimientos de investigación de mercados, evaluación y administración de proyectos, información para inversionistas, contabilidad por proyectos, presupuestarios, de informática, monitoreo y evaluación, con especial énfasis en el seguimiento de medición de los indicadores de resultado del programa, con el objetivo de continuar apoyando a la ECH como elemento de gestión institucional eficiente para la promoción del desarrollo económico y social del centro.

e)	Administración, auditoria y evaluación del programa

  - Estos costos incluyen el financiamiento de: i) los costos incrementales para la ECH de administrar el programa ($430.000); ii) consultorías externas para realizar las evaluaciones intermedia y final del programa, y iii) una firma de auditores externos independientes encargada de las auditorias contable financieras del ejecutor y el programa.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de diez millones de dólares US$10.000.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

IV.	Ejecución

  - El Ejecutor será la Empresa del Centro Histórico de Quito (ECH). El Prestatario será el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con la garantía del Gobierno de la República del Ecuador (GOE). El GOE, el Municipio y la ECH suscribirán un convenio específico que garantice y regule el flujo de fondos entre ellos.

  - El Ejecutor tendrá las siguientes funciones: i) administrar los recursos financieros del programa y asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos del contrato de préstamo; ii) asegurar el cumplimiento de los planes operativos anuales y de las metas del programa, de acuerdo con los indicadores del marco lógico; iii) aprobar los reglamentos del programa y los estudios técnicos, económicos, financieros, institucionales, sociales y de impacto ambiental de los proyectos; iv) desarrollar los diseños de obras y términos de referencia de las contrataciones de consultoría, y documentos de llamados a licitaciones y concursos necesarios para realizar los llamados públicos; v) aprobar, adjudicar, contratar y supervisar las obras y los contratos de servicios de consultoría financiados por el programa; vi) firmar contratos de asociación y abrir, en Administradoras de Fondos, cuentas de fideicomiso conjuntas con empresas del sector privado para la ejecución de proyectos de coinversión aprobados por el Banco; vii) mantener la colaboración y complementariedad de acciones con las agencias del Municipio que desarrollan acciones en el CHQ y coordinar los diseños de proyectos y la entrega de las obras al Municipio para su posterior operación y mantenimiento; y viii) preparar y enviar los informes de progreso y las evaluaciones anuales y final al Banco.

  - El Ejecutor deberá:

a)	Preparar y presentar al Banco: i) las solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos elegibles al programa; ii) informes semestrales sobre el movimiento del fondo rotatorio; iii) estados financieros auditados del programa y la entidad ECH, así como otros informes requeridos por el banco; y iv) mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para verificación por el personal del banco y los auditores externos;

b)	Mantener adecuados sistemas de información para la administración contable y financiera de los gastos del programa, integrados con la contabilidad oficial de la ECH, así como un sistema de administración de contratos y de control de proyectos, y la correspondiente estructura de control interno, para el manejo de los recursos del BID y de la contrapartida local y otros financistas, de acuerdo a los requerimientos del banco;

c)	Mantener cuentas bancarias separadas y específicas para el manejo de los fondos del financiamiento y de la contrapartida local.

  - Antes de la finalización de cada año, el Ejecutor deberá elaborar y enviar, para revisión y aprobación del Banco, un Plan Operativo Anual (POA) con las actividades previstas para el año siguiente. Los POA’s contendrán una descripción de las acciones de cada componente y el plan de desembolsos del préstamo del Banco y de aportes locales para cada ejercicio. El POA del primer año ha sido aprobado por el equipo del Banco y formando parte del mismo, se aprobaron los estudios y términos de referencia para proyectos y servicios de consultoría, capacitación y comunicación social por un total de US$2,9 millones, equivalentes al 29% del costo total del programa.

# Ejecución por componentes

a)	Infraestructura Básica

  - La ECH será responsable por los llamados a licitación, otorgamiento de contratos y supervisión de obras de este componente. Para el primer año se han identificado y aprobado proyectos por un total de US$2 millones, equivalentes al 42% del costo total. Para los años sucesivos, la ECH identificará los proyectos y desarrollará los estudios de factibilidad y diseños finales de ingeniería los que someterá a aprobación del Banco. Los llamados a licitación y concursos públicos y la ejecución de obras se realizarán siguiendo los procedimientos normales del Banco, los que se utilizaron para la ejecución del Préstamo 822/OC-EC. Para el resto de proyectos todavía no identificados el Banco deberá dar su aprobación previa, para lo cual, el ejecutor deberá presentar los estudios y diseños definitivos, acreditar la posesión de los terrenos en los que se ejecutarán las obras y presentar evidencias sobre la conformidad de las empresas de servicios públicos cuyas redes, instalaciones o equipamientos pudieran verse afectadas por las obras. El Ejecutor deberá preparar para cada una de las obras de infraestructura un plan de mantenimiento y operación hasta por dos años, el cual será un requisito previo a la aprobación por el Banco. Las obras de infraestructura pública serán transferidas al patrimonio municipal en plazos máximos de 24 meses a partir de su finalización, para la operación y mantenimiento de las mismas.

b) 	Desarrollo Económico

  - Este componente se regirá por el manual de operaciones aprobado por el Banco para el fondo de desarrollo económico. El fondo financiará gastos de asistencia técnica para la modernización de empresas existentes y proyectos de coinversión con privados. En el primer rubro se financiarán servicios de consultoría para empresas pequeñas o medianas operando en el centro para mejoramiento cualitativo de su oferta, acceso al crédito comercial, fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales y marketing empresarial, capacitación y comunicación.

  - La ECH seleccionará las empresas a asesorar de acuerdo a las propuestas que éstas presenten y en base a los criterios de selección que se presentan en el capitulo II y el manual de operaciones. El beneficiario del financiamiento será la empresa privada operando en el centro que desea modernizarse, pero para asegurar que dichos fondos se utilicen para los objetivos señalados, la ECH contratará directamente a la firma de asesores de acuerdo al contrato firmado entre estos y la empresa privada del centro que recibirá sus servicios. Dicho contrato deberá ser previamente aprobado por la ECH. Las firmas asesoras serán seleccionadas de acuerdo a las normas del Banco y aprobadas por la empresa que recibirá sus servicios y la ECH, y enviadas al Banco para su no-objeción. Después del primer año de operación del programa, y de aprobarlo el Banco, estos contratos podrán ser enviados al Banco para su revisión ex post.

  - En los proyectos de coinversión con el sector privado, los recursos del préstamo se utilizarán para financiar los aportes de capital de la ECH a proyectos conjuntos con firmas del sector privado, con un límite de aportes del ejecutor de hasta un máximo de US$250.000 por proyecto. La ECH será accionista de dichas empresas por un periodo promedio de hasta tres años, después del cual la ECH venderá sus acciones, dando prioridad al socio privado en la compra de las mismas pero siempre ocupando procesos públicos y transparentes.

  - Los proyectos para coinversión serán seleccionados por la ECH con base en los resultados de los estudios técnicos y económicos de factibilidad del proyecto y serán declarados elegibles para desembolsos del Banco, una vez que se hubieran cumplido, a satisfacción del Banco, los siguientes requisitos: i) aprobación de los estudios de factibilidad, ii) formalización legal del contrato de asociación entre la ECH y los inversores privados de cada proyecto seleccionado y; iii) constitución de un fideicomiso en la cual se depositarán todos los recursos comprometidos en el proyecto, de acuerdo con los calendarios aprobados para el mismo, y de la cual se realizarán los desembolsos para el pago de los gastos de inversión hasta la conclusión del respectivo proyecto. Todas las contrataciones de bienes y servicios que se realicen a través de los fideicomisos se efectuarán con procedimientos aceptables al Banco.

c) 	Sostenibilidad Social

  - En los subcomponentes de Sostenibilidad del Comercio Popular y Campaña de Apropiación de Valores Culturales en el CHQ, se financiarán gastos de consultoría, capacitación y comunicación social, para los cuales la ECH contratará consultorías utilizando los procedimientos normales del Banco, similares a los ya empleados por la Empresa para la autorización de gastos y desembolsos en actividades análogas en el préstamo 822/OC-EC.

  - El Fondo de Apoyo a la Participación Ciudadana se regirá por el manual de operaciones aprobado por el Banco. La ECH contará con el apoyo de un Comité Técnico constituido porel Administrador de la Zona Centro o su delegado, el Gerente de la ECH o su delegado, un Representante de los Cabildos de la Zona Centro. Presidirá el Comité Técnico el delegado de la ECH. El Comité será responsable de la selección de proyectos para cada concurso, del monitoreo del sub componente, y de apoyar a la Gerencia de la ECH para conseguir financiamiento para la sostenibilidad del fondo.

  - La ECH realizará por lo menos una convocatoria pública anual, que contendrá las guiás técnicas para la presentación de propuestas, con base en las cuales se seleccionarán los proyectos, de acuerdo con los criterios de selección descritos en el Capitulo II de este informe y detallados en reglamento de operaciones. El monto máximo de financiamiento será de US$40.000 por proyecto y el mismo no podrá superar el 70% del costo total del mismo. Los contratos con las entidades seleccionadas serán formalizados a través de la ECH y enviados al Banco para su no-objeción. Después del primer concurso, y previa aprobación del Banco, los contratos serán enviados al Banco para su revisión ex post.

d) Fortalecimiento institucional de la ECH

  - Con recursos del aporte local se financiarán gastos de consultoría, equipamiento y capacitación que fortalecerán la capacidad del ejecutor en las áreas de informática, planeamiento estratégico y monitoreo y evaluación. Estos gastos de consultoría y compra de equipo se realizarán siguiendo los procedimientos normales del Banco.

V.	Mantenimiento

5.01	El propósito del mantenimiento es conservar las obras comprendidas en el Programa en las condiciones de operación en que se encontraban al momento de su terminación, dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar.

5.02	El primer plan anual de mantenimiento deberá corresponder al año fiscal siguiente al de la entrada en operación de la primera de las obras del Programa

5.03	El plan anual de mantenimiento deberá incluir: (i) los detalles de la organización responsable del mantenimiento, el personal encargado y el número, tipo y estado de los equipos destinados al mantenimiento; (ii) la ubicación, el tamaño y el estado de los locales destinados a reparación y almacenamiento, así como el de los campamentos de mantenimiento; (iii) la información relativa a los recursos que serán invertidos en mantenimiento durante el año corriente y el monto de los que serán asignados en el presupuesto del año siguiente; y (iv) un informe sobre las condiciones del mantenimiento, basado en el sistema de evaluación de suficiencia establecido por el Prestatario.

VI.	Seguimiento y Evaluación

  - El Banco realizará revisiones anuales de los POA´s al finalizar cada año calendario y acordará en dichas revisiones el POA para el año inmediato posterior.

  - Se financiará una evaluación intermedia y una evaluación final del programa con cargo a los recursos del préstamo. La evaluación intermedia deberá hacerse en colaboración con el Banco y profundizará las lecciones aprendidas señaladas en el Informe de Terminación de Proyecto (PCR) de la primera fase del programa. Dichas evaluaciones se realizarán a los dos años de iniciado el programa o cuando se hubiese comprometido el 50% de los recursos del préstamo -lo que ocurra primero- para la evaluación intermedia, y a los 42 meses del inicio del programa o cuando se hubiese comprometido el 90% de los recursos del préstamo -lo que ocurra primero- para la evaluación final. Durante el análisis de la operación se diseñó una línea de base para los indicadores del marco lógico que se utilizarán en las evaluaciones intermedia y final del programa. Los términos de referencia definitivos para la contratación de los consultores para la realización de las evaluaciones intermedias y final del programa deberán ser enviados al Banco para su revisión y aprobación antes de transcurridos los primeros 120 días de la ejecución, a contar de la fecha de vigencia del préstamo. La ECH recopilará, almacenará y mantendrá consigo toda la información necesaria para las evaluaciones intermedia y final, así como para la elaboración del PCR, siguiendo los lineamientos contenidos en el documento AF-600.