- ANEXO ÚNICO

### EL PROGRAMA

Fortalecimiento de la Gestión Operativa de la Subsecretaría de Crédito Público

I.	Objetivo

1.01	El objetivo del Programa es apoyar la primera fase del Programa de fortalecimiento institucional, funcional y de procesos de la Subsecretaría de Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de la República de Ecuador, a fin de posibilitar una gestión operativa de la deuda pública que además de ser compatible con los desarrollos de los mercados financieros, garantice el cumplimiento de la política y los límites de endeudamiento previstos por ley.

1.02	Los objetivos específicos del Programa comprenden: (i) la modernización del sistema de información y registro de deuda, implementando la nueva versión del SIGADE (Sistema Información, Gestión y Análisis de Deuda); (ii) la institucionalización de prácticas operativas mediante la elaboración e implantación de manuales de funciones y procedimientos; y (iii) el reforzamiento de la capacidad de análisis de deuda al interior de la Subsecretaría.

II.	Descripción

  - El Programa comprende 4 subcomponentes: (i) revisión del marco legal y fortalecimiento de la gestión institucional; (ii) modernización del sistema de información y equipamiento; (iii) mejoramiento de la capacidad de análisis de deuda; (iv) capacitación.

- (i) Revisión del marco legal y fortalecimiento de la gestión institucional

  - El componente financiará: (i) la conducción de un taller inicial de planeación estratégica y trabajo en equipo; (ii) la revisión de la formativa secundaria/reglamentaria del sistema de crédito público en el marco de las recomendaciones del estudio sobre la evaluación de la Capacidad de Gestión Financiera (CFAA); (iii) la preparación de manuales de funciones y procedimientos, complementando los esfuerzos ya iniciados por las autoridades del MEF; (iv) el diseño de un sistema para la custodia y manejo del archivo.

- (ii) Modernización del sistema de información y equipamiento

  - Las acciones e inversiones a ser financiadas incluirán: (i) los costos de instalación de la versión 5.3 del SIGADE en sustitución de la versión 5.0 en actual uso, incluyendo los servicios de consultoría internacional; (ii) la transferencia de la base de datos a la nueva versión; (iii) la organización de cursos de capacitación para los usuarios del sistema; (iv) el equipo computacional para la implementación de la nueva versión del SIGADE; (v) la provisión de equipo de cómputo y de oficina complementario (no asociado al SIGADE); y (vi) el diseño de un esquema de interconexión de las unidades de la Subsecretaría a través de una red LAN.

- (iii) Mejoramiento de la capacidad de análisis de deuda

  - Bajo este componente se contempla el establecimiento de una unidad de análisis de deuda y el mejoramiento y consolidación de los instrumentos de análisis que actualmente aplica la Subsecretaría. En el primer caso, la Contribución financiará el diseño organizacional y operativo de la nueva unidad. Para el mejoramiento de los instrumentos de análisis, se financiarán consultorías especializadas en manejo de deuda y desarrollo de software. El desarrollo de software estará referido a facilitar las actuales labores de evaluación de capacidad de pago y endeudamiento, análisis de riesgo y sensibilidad, y análisis de concesionalidad.

- (iv) Capacitación

- 2.05	Este componente financiaría el diseño de un Programa de capacitación continuo para la Subsecretaría. Asimismo, se financiarán las sesiones de capacitación iniciales en alguna de las siguientes áreas: análisis de riesgo y sensibilidad, análisis de capacidad de endeudamiento y pago, análisis de mercados financieros, instrumentos y mecanismos para canje y reestructuración de deuda.

## Costo Total del Programa

- 3.01	Se estima el costo total del Programa en el equivalente de doscientos veinte mil dólares (US$220.000) de acuerdo con las siguientes categorías de inversión y fuentes de recursos:

Presupuesto

(en US$)

| Áreas de Intervención | BID | LOCAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Institucional | 35.000 | 5.000 | 40.000 |
| Sistema de Información y Equipamiento | 78.000 | 51.000 | 129.000 |
| Análisis de Deuda | 14.000 | 0.000 | 14.000 |
| Capacitación | 14.000 | 8.000 | 22.000 |
| Imprevistos y Otros | 9.000 | 6.000 | 15.000 |
| TOTAL | 150.000 | 70.000 | 220.000 |

# Ejecución

  - El Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Ecuador (MEF) será el Organismo Ejecutor del Programa, a través de la Subsecretaría de Crédito Público.

  - La dirección general del Programa estará a cargo del Subsecretario de Crédito Público (SCP), quien para efectos técnicos y de administración del Programa será asistido por un funcionario de la SCP que será nominado como coordinador técnico.

  - Corresponderá al Subsecretario: (i) aprobar los planes de trabajo y los informes de progreso semestral y final de la Contribución, y remitirlos oficialmente al Banco; (ii) coordinar la implantación de las decisiones administrativas que afecten al Programa; (iii) establecer los mecanismos de coordinación con otras actividades de asistencia técnica que, durante la ejecución del Programa, pueda recibir la SCP o el MEF; (iv) evaluar cada tres meses con el especialista de la oficina de la Representación del Banco en Ecuador la ejecución de las actividades financiadas por el Programa; (v) autorizar la contratación de servicios y la adquisición de bienes previstos para apoyar el desarrollo del Programa; y (vi) aprobar los informes de consultoría, dar conformidad a las adquisiciones de bienes y servicios y solicitar al Banco el pago correspondiente de los servicios contratados y bienes adquiridos, con cargo a los recursos de la Contribución.

  - El Coordinador Técnico del Programa será responsable de: (i) identificar los consultores requeridos para la ejecución del Programa y someterlos a la aprobación del Subsecretario y del Banco; (ii) controlar, bajo las directrices del Subsecretario la calidad de la ejecución de las actividades; (iii) elaborar los informes de progreso semestral y final; y (iv) colaborar con el personal técnico del Banco en la evaluación del Programa.

  - La responsabilidad técnica de la ejecución de las diferentes actividades del Programa estará a cargo de equipos de trabajo bajo la dirección de los correspondientes coordinadores de área de la Subsecretaría, con el apoyo directo del Coordinador Técnico.

  - La administración financiera del Programa será conducida directamente por la oficina de la Representación del Banco en Ecuador. Para tal efecto, las solicitudes de pago de los bienes y servicios adquiridos, serán remitidas al Banco por el Subsecretario de Crédito Publico del MEF, manifestando expresamente su conformidad en la recepción de los bienes y servicios contratados.

  - Se realizará un seminario de lanzamiento del Programa con la presencia de autoridades del MEF, los funcionarios de la SCP y el equipo del Banco; en el evento se organizarán los equipos técnicos para la ejecución de las actividades previstas en el Programa.

  - Al finalizar el periodo de ejecución, se efectuará un taller de evaluación final del Programa, tomando en consideración los indicadores de progreso del Programa y las necesidades que se identifiquen en relación a las acciones complementarias para consolidar y profundizar las acciones del Programa. En el taller participarán los funcionarios de la SCP y del equipo del Banco.