# ANEXO ÚNICO

## EL PROGRAMA

### Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento

I.	Objeto

1.01	El Programa tiene por objeto: (a) contribuir a la provisión de servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente y sostenible, mediante la promoción y la consolidación de reformas a nivel local; (b) fortalecer la capacidad de las municipalidades como entidades responsables de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, y promover las relaciones formales con otros actores importantes del sector, tales como operadores, clientes de los servicios y organizaciones financieras; y (c) poner en práctica un conjunto de procedimientos comprobados para la preparación y financiamiento de proyectos de agua potable y saneamiento.

II.	Descripción

2.01	Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, el Programa contempla el financiamiento de actividades de asistencia técnica por una parte, y de construcción de obras civiles por otra.

2.02	Podrán participar en el Programa las municipalidades que manifiesten por escrito su compromiso de modernizar la forma en que proveen los servicios de agua potable y saneamiento, y en particular de: (i) asumir la responsabilidad por la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento como propietarios de la infraestructura; (ii) establecer un operador de los servicios de agua potable y saneamiento que tenga autonomía administrativa y financiera; (iii) asegurar la sostenibilidad financiera, operativa y ambiental con el establecimiento de tarifas adecuadas; (iv) aceptar la regulación independiente de los servicios; y (v) involucrar a la comunidad en la toma de decisiones. Estas condiciones de elegibilidad se aplicarán también a la Municipalidad del Distrito Central, que deberá cumplirlas para poder beneficiarse de las actividades que se describen en el párrafo 2.19 de este Anexo.

2.03	El Programa comprende los siguientes componentes y actividades:

A.	Asistencia Técnica

1.	Asistencia técnica para la difusión de políticas, publicidad y campañas de educación

  - Tiene por objeto involucrar a la comunidad en las decisiones relacionadas con los servicios de agua potable y saneamiento.

  - Comprende el financiamiento de las actividades necesarias para apoyar a cada municipalidad participante en la formulación de una política de agua potable y saneamiento en consulta con la población, incluyendo: (i) la contratación de servicios de consultoría para la preparación de una Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento; (ii) la organización de campañas de publicidad y de educación; y (iii) el apoyo a la creación de Comités Municipales de Agua Potable y Saneamiento que establezcan las municipalidades para desarrollar y dar publicidad a la nueva política.

2.	Asistencia técnica para el cambio institucional de las municipalidades

2.06	Tiene por objeto apoyar a las municipalidades a realizar un cambio institucional para la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento y para el establecimiento de un marco contractual entre el operador y la municipalidad que cumpla con los siguientes principios: (i) asegure un manejo autónomo de los sistemas de agua potable y saneamiento por parte de los proveedores de servicios, en relación con las municipalidades; (ii) refleje la relación deseada entre el sector público (supervisión) y el sector privado (provisión del servicio) en la provisión de los servicios; y (iii) defina indicadores operativos que constituyan un mecanismo para medir el desempeño.

2.07	Se han identificado tres (3) modelos básicos para que las municipalidades participantes lleven a cabo el cambio institucional, en función del tamaño de la municipalidad o del hecho de que SANAA opere actualmente o no, los servicios de agua potable, a saber:

(i)	El modelo “FUNDEMUN”, para municipalidades con poblaciones de menos de 30.000 habitantes.

(ii)	El modelo “Puerto Cortés” para municipalidades con poblaciones superiores a los 30.000 habitantes.

(iii)	El modelo de “Transición” para municipalidades cuyos servicios son provistos actualmente por SANAA.

  - Cuando sea debidamente justificado, el Organismo Ejecutor y el Banco podrán autorizar a una municipalidad la utilización de un modelo diferente que resulte más pertinente, sobre la base de las condiciones particulares que objetivamente se determinen.

  - La asistencia técnica contemplada en el Programa financiará las actividades necesarias para que las municipalidades adopten un modelo de cambio institucional, incluyendo: (i) la formación de los nuevos operadores, de acuerdo con el modelo escogido; (ii) la contratación de servicios de consultoría para la preparación de contratos entre la municipalidad y el operador, incluida la preparación de contratos en virtud de los cuales SANAA proveerá servicios temporales a una municipalidad; (iii) la contratación de servicios de consultoría para el establecimiento de una estructura tarifaria y el cálculo de las tarifas, para su inclusión como parte de los contratos con los operadores; y (iv) la capacitación del personal en la supervisión de los contratos con los operadores.

2.10	El Programa financiará además asistencia técnica para crear o fortalecer la gestión ambiental a nivel municipal.

2.11	Los contratos entre las municipalidades y los operadores deberán establecer, entre otros, la obligación de publicar los indicadores de desempeño para cada operador, con el fin de permitir la comparación con otros operadores. Estos contratos servirán para regular los términos de la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento mientras se establece un nuevo marco regulatorio nacional que cumpla con los objetivos del Programa.

2.12	El criterio de elegibilidad para las municipalidades que deseen obtener asistencia técnica para el cambio institucional es haber presentado a la comunidad la Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento en un cabildo abierto u otro foro general.

3.	Asistencia técnica para fortalecimiento institucional de los operadores y para estudios y diseño de obras civiles

  - Tiene por objeto: (i) adecuar los servicios a los niveles establecidos en la Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento; (ii) satisfacer los requisitos legales en términos de calidad del agua potable y protección ambiental; y (iii) cumplir con los indicadores de desempeño incluidos en los contratos con los operadores.

2.14	El Programa financiará actividades necesarias para el fortalecimiento institucional, tales como: (i) fortalecimiento del desempeño comercial y logro de una sólida base financiera para los servicios mediante la actualización de activos y registros de clientes, y mediante la introducción de sistemas apropiados de facturación y cobro de cuentas; (ii) introducción de procedimientos rutinarios de operación y mantenimiento con el fin de asegurar una mayor eficiencia; (iii) introducción de técnicas de manejo de inventarios para productos químicos y repuestos; (iv) establecimiento de un fondo de reserva para el reemplazo de equipos que han llegado al fin de su vida útil; (v) acciones destinadas a la reducción de pérdidas (físicas y contables) de agua que puedan reducir considerablemente la necesidad de inversiones en nuevas obras; (vi) establecimiento de procedimientos para atender a los catastros, en particular la resolución de reclamos; y (vii) capacitación del personal del operador en los nuevos procedimientos administrativos, operativos y comerciales.

2.15	El Programa también financiará inversiones para instalar medidores domiciliarios cuando éstos sean requeridos para elevar la cobertura al 20 por ciento de los consumidores. Se podrán efectuar inversiones en un mayor número de medidores domiciliarios cuando esto tenga un impacto positivo inmediato sobre los ingresos del operador.

2.16	El Programa financiará además los estudios necesarios de factibilidad y las evaluaciones ambientales y sociales requeridas por la legislación hondureña y las políticas del Banco.

  - Los criterios de elegibilidad para obtener asistencia técnica para el fortalecimiento institucional son: (i) contar con una estructura tarifaria en la que las tarifas hayan sido calculadas de acuerdo con la ley que rige los servicios de agua potable y saneamiento; y (ii) contar con un operador autónomo bajo los términos de un contrato suscrito con la municipalidad.

  - Los criterios de elegibilidad para obtener asistencia técnica para estudios de obras civiles son, además de los señalados en el párrafo anterior, los siguientes: (i) haber establecido la función de gestión ambiental para administrar el impacto ambiental y social del Programa; y (ii) aprobación en cabildo abierto o foro general de la Política Municipal de Agua Potable y Saneamiento mediante una resolución formal.

4.	Asistencia técnica para apoyar la transición de los sistemas de agua y saneamiento del SANAA a la Municipalidad del Distrito Central

  - Los recursos de este componente se utilizarán para financiar los análisis, estudios y diseños requeridos para hacer la transferencia de los sistemas de agua potable y saneamiento desde el SAANA a la Municipalidad del Distrito Central, que comprenden: (i) estudios técnicos para acometer las mejoras en la distribución y expansión de redes; (ii) análisis legales requeridos para la transición, tales como estudios de activos y pasivos del sistema; (iii) los diseños del modelo de gestión que deberá adoptar la Municipalidad del Distrito Central para hacerse cargo del servicio; y (iv) los diseños para una nueva fuente para la ciudad, entre otros.

- Apoyo al plan regulatorio del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (“ERSAPS”)

  - Con los recursos de este componente se financiarán servicios de consultoría para el diseño de planes específicos que permitan poner en marcha los mecanismos regulatorios de los operadores de algunas de las municipalidades participantes en el Programa.

B.	Construcción de Obras Civiles

2.21	De conformidad con los términos establecidos en el Reglamento Operativo aprobado para el Programa, las municipalidades podrán obtener sub-préstamos del APC para proyectos de obras civiles. Los siguientes serán tres principios clave para los proyectos: (i) se preferirá la rehabilitación de la infraestructura existente antes que la construcción de nuevas obras; (ii) en aquellos casos en que no existan, se promoverá la construcción de obras de saneamiento; y (iii) no se permitirán nuevas obras para la expansión del suministro de agua potable sin la realización de obras complementarias para la eliminación adecuada de aguas residuales. El suministro de agua potable y la eliminación de aguas residuales se promoverá como un servicio único e indivisible.

  - El Programa financiará el costo de la construcción y de la supervisión de la construcción de las obras civiles.

  - Los criterios de elegibilidad para la construcción de obras civiles para proyectos individuales son: (i) que el proyecto haya sido justificado técnica, económica y financieramente por un estudio realizado por un profesional reconocido en el campo; (ii) que el proyecto haya sido evaluado en cuanto a su posible impacto ambiental y social, que cuente con un plan de mitigación aprobado por las autoridades competentes, y que las disposiciones del plan que sean relevantes hayan sido incorporadas al contrato de construcción; (iii) que el proyecto cuente con el permiso ambiental expedido por la autoridad competente; (iv) que el monto máximo de agua no contabilizada estimada sea igual o inferior a 50% del total producido; (v) que los ingresos por tarifas sean como mínimo equivalentes a 85% del total a cobrar; (vi) que al menos 20% de las conexiones de agua potable cuenten con medición; y (vii) que se haya constituido un fondo de reserva para renovar el equipo que cumpla con su vida útil.

  - No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cuando se trate del primer proyecto de obras que se apruebe a cada municipalidad participante en el Programa, el Banco, si lo encuentra justificado, podrá dar por cumplido el criterio de elegibilidad establecido en el punto (v), si los ingresos por tarifas son como mínimo equivalentes al 70% del total a cobrar, y podrá dispensar el cumplimiento de los criterios señalados en los puntos (iv) y (vi), los que se deberán cumplir en forma paralela a la ejecución de las obras.

C.	Administración, Consultas y Preparación de Proyectos

  - Con cargo a este componente se atenderán los costos asociados con los servicios prestados por el APC, la Gerenciadora, los consultores contratados para la Unidad de Supervisión y Seguimiento del Programa, el especialista legal y los auditores del Programa. El componente cubrirá el costo de la consulta y el acuerdo preliminar sobre la política de agua potable y saneamiento con el público en cada municipalidad.

  - No obstante lo previsto en el párrafo anterior, la porción correspondiente al pago variable del APC será financiada con recursos de las recuperaciones, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 4.07 de las  Estipulaciones Especiales y el párrafo 4.03 de este Anexo.

III.	Esquema de ejecución

1.	Municipalidades

3.01	El sub-componente de asistencia técnica para fortalecimiento institucional de los operadores y para estudios y diseño de obras civiles y el componente de construcción de obras civiles serán ejecutados por las municipalidades participantes en el Programa a las que se les otorgarán sub-préstamos para el efecto. Cada municipalidad tendrá a su cargo la responsabilidad general de preparar y ejecutar sus propios proyectos. Para ello, cada municipalidad nombrará un coordinador cuyas funciones incluirán: (i) formular un plan para las actividades municipales, con la ayuda de la Gerenciadora.  El plan será acordado entre la municipalidad y la Gerenciadora, y constituirá la base para vigilar la ejecución; (ii) asegurar que las actividades a nivel local estén debidamente coordinadas; y (iii) asegurar que los procedimientos del Programa se aplican debidamente.

2.	Gerenciadora

3.02	Para la ejecución del Programa, el Organismo Ejecutor contratará, por un período inicial de un año, una firma consultora especializada en gerencia de proyectos, que actuará como Gerenciadora, de acuerdo con los términos de referencia previamente acordados con el Banco. La Gerenciadora proporcionará personal con conocimientos necesarios en materia de ingeniería sanitaria y civil, gestión ambiental y análisis financiero, entre otros.

3.03	La Gerenciadora tendrá como funciones, entre otras, las siguientes: (i) la calificación de las municipalidades y proyectos; (ii) el análisis técnico de los proyectos; (iii) la asignación de recursos para asistencia técnica municipal; (iv) el análisis de factibilidad de los esquemas de recuperación; (v) la supervisión de los procesos de contratación llevados a cabo por las municipalidades y el Organismo Ejecutor, y (vi) la supervisión de las obras ejecutadas. Adicionalmente, la Gerenciadora tendrá la función de capacitar al personal del Organismo Ejecutor para que éste pueda asumir las funciones de la Gerenciadora paulatinamente.

3.04	El contrato de la Gerenciadora estará diseñado para incluir los incentivos apropiados para que el Programa se ejecute eficientemente. El contrato conferirá a la Gerenciadora la autoridad y la responsabilidad necesarias para ejecutar el Programa. Su remuneración estará vinculada con el desempeño, posiblemente a través de un esquema de bonos y penalidades. Los honorarios de la Gerenciadora se pagarán a través del APC.

3.	FHIS

  - El FHIS, como Organismo Ejecutor del Programa, establecerá una Unidad de Supervisión y Seguimiento, para lo cual designará o contratará a un especialista financiero y un especialista en gerencia de proyectos. Esta Unidad de Supervisión y Seguimiento contará con el apoyo de un especialista legal específicamente designado o contratado para el Programa. La Unidad de Supervisión y Seguimiento supervisará el cumplimiento de todo lo relacionado con los contratos de la Gerenciadora y el APC.

  - Adicionalmente el FHIS,  con el apoyo de la Gerenciadora, se encargará de llevar a cabo las contrataciones para la ejecución de los sub-componentes 1, 2, 4 y 5 del componente de asistencia técnica. En relación con las actividades de los sub-componentes 1 y 2 del componente de asistencia técnica, el FHIS contratará servicios de asistencia técnica que podrán beneficiar a cada una de las municipalidades participantes en el Programa en el equivalente a un monto  que no superará los treinta mil dólares (US$30.000) y que tendrá carácter no reembolsable. Las municipalidades podrán solicitar montos adicionales para estas actividades, que podrán otorgarse en calidad de sub-préstamos, en cuyo caso serán ejecutados por las municipalidades.

IV.	Mecanismo de financiamiento

1.	Administrador Privado de Crédito

4.01	El Banco desembolsará los recursos del Financiamiento en una cuenta especial de la Secretaría de Finanzas en el Banco Central. Estos recursos serán traspasados al Fideicomiso de Desarrollo Municipal (FDM), constituido en un banco comercial que actuará como APC del Programa. En el contrato celebrado con el APC, el banco que actúe como tal, se comprometerá a administrar los recursos del presente Programa de conformidad con los lineamientos del mismo. El Programa contará con una cuenta especial en el FDM de la que se pagará al propio APC, a la Gerenciadora y a los consultores de la Unidad de Supervisión y Seguimiento, incluido el especialista legal. En cuanto a los recursos destinados a las municipalidades, éstos serán traspasados en carácter de préstamo para los proyectos de asistencia técnica y obras civiles, para lo cual la cuenta funcionará como una línea de crédito. Los recursos de los subcomponentes 1, 2, 4 y 5 del componente de Asistencia Técnica, que serán ejecutados por el FHIS, también serán administrados por el APC, que realizará pagos a las firmas contratadas, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el FHIS.

  - El APC tendrá como funciones, entre otras, las siguientes: (i) administrar el flujo de fondos del APC hacia las municipalidades y los consultores contratados por el FHIS, según sea el caso; (ii) establecer una cuenta especial para el Programa que funcionará como línea de crédito para las municipalidades; (iii) realizar el análisis financiero y crediticio de los sub-préstamos a las municipalidades; (iv) suscribir con la municipalidad el respectivo contrato de sub-préstamo de acuerdo con el modelo aprobado por el Banco, una vez el proyecto haya sido aprobado; (v) efectuar los desembolsos para los proyectos aprobados de acuerdo con los términos del contrato de fideicomiso, los contratos de sub-préstamo y del Reglamento de Crédito; (vi) llevar a cabo la vigilancia de la cartera y recuperar los montos adeudados bajo los sub-préstamos de conformidad con los respectivos contratos; (vii) trasladar los recursos recuperados a la cuenta correspondiente del FOMUNDE; (viii) manejar el portafolio del FOMUNDE invirtiendo los recursos en instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez; (ix) mantener los libros contables del Programa de acuerdo con prácticas y procedimientos aceptados universalmente; y (x) presentar informes de progreso y estados financieros semestrales al Banco y al FHIS. El APC contará con un Comité de Crédito conformado según la propuesta del banco contratado, que ayudará al APC en mantener la consistencia y calidad de sus decisiones crediticias y a definir alternativas en el caso de incumplimiento de las obligaciones del contrato de sub-préstamo entre el APC y una municipalidad.

  - La compensación del APC para la administración y gestión de los recursos del Programa estará compuesta por un pago fijo más una comisión basada en la recuperación (sin incluir recursos recuperados por las garantías). En relación con la inversión de los recursos del FOMUNDE, el APC recibirá un porcentaje de las ganancias en exceso a la preservación del valor del fondo. La compensación será establecida mediante un proceso competitivo de selección. El pago fijo del APC será financiado con los recursos del Financiamiento; el pago variable será descontado de las recuperaciones o ganancias, según sea el caso. Una porción de los costos del APC será recuperada mediante cada sub-préstamo.

2.	Ciclo de proyectos y mecanismo de desembolso de los sub-préstamos

  - Las municipalidades presentarán proyectos a la Gerenciadora una vez satisfagan las reglas de elegibilidad del Programa. La Gerenciadora evaluará el proyecto para asegurar el cumplimiento con los Reglamentos Operativo y de Crédito y someterá al Organismo Ejecutor y posteriormente al Banco, para su no objeción, la lista de proyectos a ser aprobados o rechazados con su respectiva justificación. Una vez aprobado el proyecto, la Gerenciadora lo remitirá al APC, que se encargará de hacer la recomendación final sobre si es procedente otorgar un sub-préstamo. Una vez obtenida la no objeción del Banco, el APC suscribirá un contrato de sub-préstamo con la municipalidad y procederá al primer desembolso de acuerdo con el Reglamento de Crédito. El calendario de desembolsos asociado con el proyecto será parte del contrato de sub-préstamo.

  - Para los efectos de la Cláusula 4.05(l) de las Estipulaciones Especiales, el FDM otorgará préstamos en lempiras a una tasa de interés del cuatro por ciento (4%), equivalente a una tasa en dólares. El principal, denominado en lempiras, pendiente al fin de cada período de pago de seis meses será actualizado en función de la variación de la tasa del lempira con respecto al dólar durante ese período. El nuevo monto se utilizará para calcular el pago de la amortización para el siguiente período, que también estará denominado en lempiras. Este mecanismo asegurará que los costos estén cubiertos y que al mismo tiempo se vaya incorporando gradualmente cualquier devaluación del lempira con respecto al dólar.

  - Los sub-préstamos de asistencia técnica se otorgarán de acuerdo con la capacidad general de endeudamiento de las municipalidades. Los sub-préstamos del Programa para inversión en obras de capital se basarán en la capacidad para amortizar por lo menos el noventa por ciento (90%) de dichos sub-préstamos y aportar los fondos de contrapartida con cargo al ingreso proveniente de los servicios de agua potable y saneamiento. El porcentaje restante deberá estar respaldado por las rentas que perciba la municipalidad por otros servicios prestados. La razón servicio de la deuda-flujo de caja se utilizará como indicador para determinar el volumen de crédito a otorgarse. La razón servicio de la deuda-flujo de caja se define como el flujo neto de caja disponible dividido por el monto de los pagos del principal e interés en un período dado.

  - Una municipalidad tendrá derecho a un crédito máximo definido por una razón mínima de servicio de la deuda-flujo de caja de 1.0 en seis meses de tarifas, en cualquier etapa del proyecto. La Gerenciadora verificará las proyecciones financieras del operador para asegurar que los coeficientes financieros anticipados sean congruentes con los que se esperan de un operador de agua potable y saneamiento de acuerdo con la definición contenida en el Reglamento Operativo del Programa.

  - No obstante lo previsto en los dos párrafos anteriores, podrán otorgarse sub-préstamos para obras de saneamiento a municipalidades que sólo administran el servicio de alcantarillado sanitario, siempre que la situación financiera de la municipalidad le permita repagar el sub-préstamo y se haya acordado con el SANAA la transferencia del sistema de agua a la municipalidad.

4.09	El desembolso del Financiamiento se realizará en un proceso a dos niveles. La cuenta de la Secretaría de Finanzas se repondrá de acuerdo con los procedimientos del Banco para desembolsos. Las transferencias al APC se realizarán en las fechas en que corresponda efectuar los desembolsos a las municipalidades. Los desembolsos del APC a las municipalidades estarán regidos por el Reglamento de Crédito, e incluirán: (i) la aprobación del proyecto específico y la firma del contrato de sub-préstamo; (ii) la apertura de una cuenta para el proyecto de la municipalidad en un banco comercial; y (iii) la autorización del desembolso y la transferencia de fondos por parte del APC a la cuenta del proyecto en la municipalidad.

4.10	La amortización de los sub-préstamos se realizará a través del mecanismo descrito a continuación. Los clientes pagarán tarifas por el servicio en cuentas especialmente creadas para ese fin en bancos locales autorizados a retener un porcentaje preacordado del flujo mensual. Dicho porcentaje será transferido a una cuenta de servicio de la deuda en el FDM. Tal porcentaje será el requerido para amortizar el sub-préstamo si las condiciones iniciales no cambian: una razón servicio de la deuda-flujo de caja de 1.0 e ingresos y gastos sin cambios. Cuando un préstamo no utilice la totalidad de la capacidad de crédito definida anteriormente, la base para la retención se calculará a partir de la razón entre el crédito real y la totalidad de la capacidad de crédito. Los recursos restantes se pondrán a disposición del operador.

4.11	La amortización del sub-préstamo estará garantizada mediante una serie de garantías. Como primera instancia, si la retención de los ingresos resulta insuficiente para atender el servicio de la deuda, su monto se incrementará al veinte por ciento (20%). En segunda instancia, el Organismo Ejecutor retendrá, a solicitud del APC, las transferencias que haga el Gobierno de Honduras a la municipalidad. El APC tendrá derecho a fondos del presupuesto general de la municipalidad para cubrir el servicio de la deuda. El APC establecerá un fondo de reserva para sub-préstamos con el objeto de cubrir cualquier retraso en el servicio de la deuda.

4.12	Los recursos recibidos por el APC por concepto del pago del servicio de la deuda de las municipalidades serán utilizados para alimentar una subcuenta del FOMUNDE cuyos recursos serán utilizados de acuerdo con lo previsto en la cláusula 4.07 de las Estipulaciones Especiales.

3.	Reglamento de Crédito y Reglamento Operativo

  - El Programa cuenta con el Reglamento de Crédito y el Reglamento Operativo a que se refiere el contrato de préstamo 1048/SF-HO.

  - En el Reglamento de Crédito se establecen los términos y condiciones para el otorgamiento de los sub-préstamos financiados con recursos del Programa.

4.15	El Reglamento Operativo rige la operación del Programa y constituye el manual básico para la Gerenciadora. El Reglamento Operativo define, entre otros aspectos, los siguientes: (i) el papel de las diferentes partes involucradas en la ejecución del Programa; (ii) las actividades elegibles de financiamiento y las condiciones de elegibilidad; (iii) los criterios técnicos, financieros, económicos, sociales y ambientales para los componentes de obras de capital; (iv) los procedimientos para la selección y presentación de proyectos para financiamiento; (v) los procedimientos para contratar y supervisar la asistencia técnica y las obras; y (vi) los procedimientos de retención de tarifas para la amortización.

V.	Costo del suplemento del Programa y plan de financiamiento

5.01	El costo estimado del suplemento del Programa es el equivalente de treinta y dos millones quinientos cincuenta mil dólares (US$32.550.000) según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

### Costos Estimados por categoría

(millones de dólares de los Estados Unidos)

| Categoría | Financiamiento | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Administración y preparación | 1,97 | 0,00 | 1,97 |
| Administración de la cuenta del APC | 0,79 | 0,00 | 0,79 |
| Gerenciadora y Unidad de Seguimiento | 0,93 | 0,00 | 0,93 |
| Consulta con el público | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| 2. Asistencia Técnica | 6,66 | 0,26 | 6,92 |
| Política, publicidad y educación | 0,55 | 0,00 | 0,55 |
| Cambio institucional | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
| Fortalecimiento institucional | 2,03 | 0,20 | 2,23 |
| Estudios | 0,55 | 0,06 | 0,61 |
| Estudios Municipalidad del Distrito Central | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| Apoyo plan regulatorio ERSAPS | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| 3. Obras Civiles | 19,95 | 2,00 | 21,95 |
| Contratos de construcción | 19,00 | 1,90 | 20,90 |
| Supervisión | 0,95 | 0,10 | 1,05 |
| SUBTOTAL | 28,58 | 2,26 | 30,84 |
| Costos financieros | 1,42 | 0,29 | 1,71 |
| Intereses | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| Comisión de Compromiso | 0,00 | 0,29 | 0,29 |
| Vigilancia e inspección | 0,30 | 0,00 | 0,30 |
| Auditoría | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| TOTAL | 30,00 | 2,55 | 32,55 |

VI.	Mantenimiento

  - El propósito del mantenimiento es conservar las obras comprendidas en el Programa en las condiciones de operación en que se encontraban al momento de su terminación, dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar.

  - En los contratos de sub-préstamo de que trata la Cláusula 4.05  de las Estipulaciones Especiales, se pactará la obligación a cargo del sub-prestatario de: (i) presentar informes anuales de mantenimiento, dentro de los tres (3) primeros meses de cada año fiscal de la ejecución del Programa, de acuerdo con el detalle que se establezca en el Reglamento Operativo del Programa; y (ii) establecer un fondo de reserva para reemplazar el equipo que haya cumplido con su vida útil.

VII.	Tarifas

7.01	Las disposiciones relacionadas con las tarifas serán detalladas en el Reglamento de Crédito. En todo caso, deberán estar en consonancia con la ley que rige los servicios de agua potable y saneamiento y revisarse periódicamente con el fin de que mantengan el valor del ingreso neto de los servicios de agua potable y saneamiento. Partirán del principio de que se recuperen los costos de inversión, mantenimiento, administración, operación y depreciación de los servicios.

VIII.	Seguimiento e Indicadores de Desempeño

8.01	Los informes de que trata el Artículo 7.03(a)(i) de las Normas Generales deberán detallar: (i) las actividades realizadas en el Programa, con el detalle de las contrataciones realizadas, el avance en la ejecución del Programa, los problemas surgidos en la ejecución del mismo y la manera de solucionarlos; (ii) logros obtenidos para el cumplimiento del objeto del Programa; (iii) el plan de ejecución para el semestre siguiente; y (iv) cualquier otra información que solicite el Banco. El desempeño del Programa será evaluado teniendo en cuenta los indicadores de desempeño establecidos en el Reglamento Operativo del Programa.