LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#973317

ANEXO ÚNICO

# EL PROYECTO

## Apoyo a los Sistemas de Información para el Manejo de

## Evaluaciones de Impacto Ambiental

I.	Objetivo

  - El objetivo del Proyecto es fortalecer las capacidades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) en dar seguimiento, en una forma eficiente y transparente, a los procesos relacionados a la evaluación, licenciamiento y fiscalización del cumplimiento de la Ley de Medio Ambiente.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo anterior, el Proyecto financiará una consultoría para realizar el análisis  y la diagramación de los procesos que se llevan a cabo en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que manejan las Direcciones de Gestión Ambiental, Asesoría Legal, Despacho, Participación Ciudadana e Inspectoría Ambiental del MARN, a fin de recomendar mejoras en los procedimientos.

  - Adicionalmente, la consultoría establecerá un sistema adecuado para el almacenamiento o archivado de los expedientes (i.e formularios, EIA, informes de auditorías), incluyendo la ejecución de una muestra piloto para probar la funcionalidad del sistema de archivo propuesto, mediante una muestra representativa de expedientes de una selección de expedientes antiguos y nuevos.

  - Con los resultados de dicha muestra, el Proyecto financiará la compra del equipamiento básico requerido, la elaboración de manuales de apoyo y la formulación de un plan de acción para el mejoramiento de los sistemas.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de sesenta y cinco mil dólares (US$65.000), según la siguiente distribución por categorías presupuestarias y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

- (en US$ dólares)

| Actividad | Costo Unitario | Cantidad | Banco (FOE) | MARN (en especie) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.1 Firma consultora | -- | -- | 42.600 | -- | 42.600 |
| Honorarios consultor internacional | 5.000 | 4 meses | 20.000 | -- | 20.000 |
| Honorarios consultor local | 2.000 | 4 meses | 8.000 | -- | 8.000 |
| Viáticos | 190 | 40 días | 7.600 | -- | 7.600 |
| Viajes | 1.500 | 2 | 3.000 | -- | 3.000 |
| Imprevistos (10%) | -- | -- | 4.000 | -- | 4.000 |
| ##### II. Equipamiento | ##### -- | ##### -- | ##### 15.900 | ##### -- | ##### 15.900 |
| II.1 Equipo de informática | -- | -- | 15.900 | -- | 15.900 |
| #### III. Apoyo logístico | -- | -- | -- | 5.000 | 5.000 |
| #### IV. Auditoría financiera | -- | -- | 1.500 | -- | 1.500 |
| TOTAL |  |  | 60.000 | 5.000 | 65.000 |

- IV. 	Ejecución

- 4.01 	El Organismo Ejecutor es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), a través de la Dirección General de Gestión Ambiental. Para orientar y supervisar el estudio se integrará un equipo con la participación de representantes de las direcciones, gerencias y unidades involucradas: Dirección General de Gestión Ambiental, Dirección General de Asesoría Legal, Dirección General de Cooperación y Asuntos Internacionales Ambientales (DGCAIA), Unidad de Planificación Institucional (UPI) y la Unidad de Tecnologías Informáticas (UTI).