LEG/OPR/RGII/IDBDOCS757332

ANEXO ÚNICO

# EL PROGRAMA

## Sistema de Administración Tributaria Municipal Simplificado

I.	Objetivo

  - El objetivo general del Programa es apoyar la implantación del Sistema de Administración Tributaria Municipal Simplificado (SATMUS) adaptado, a fin de mejorar la eficiencia, eficacia, racionalización, simplificación y transparencia de la administración tributaria municipal y establecer modelos aplicables a los diversos tipos de municipalidades.

  - El Programa tiene como objetivos específicos: (a) proveer asistencia técnica para realizar los ajustes necesarios al modelo del SATMUS de acuerdo a los diversos tipos de municipalidades; (b) apoyar la implantación  del SATMUS en doce municipalidades del país; (c) capacitar al personal de dichas municipalidades; y (d) dejar establecido en el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), el sistema de seguimiento y divulgación.

II.	Descripción

  - El Programa consiste en tres componentes para ajustar el modelo del SATMUS y su aplicación a los diversos tipos de municipalidades y asegurar su continuidad: (a) proveer asistencia técnica para adecuación del SATMUS y para su implantación en doce municipalidades y proveerlas con los manuales específicos; (b) capacitar al personal de dichas municipalidades; y (c) apoyar la creación y equipamiento de la Unidad de Seguimiento en el ISDEM y capacitar a su personal.

### Componente I

  - Con el Componente 1, el Programa incluirá el diseño o adecuación del SATMUS y provisión de asistencia técnica para su implantación en doce municipalidades a nivel nacional y de los manuales correspondientes.

  - Con la implantación del SATMUS en las doce municipalidades se esperan los siguientes resultados de la ejecución del Componente 1: (a) desarrollar los modelos del SATMUS, adecuados a las categorías de municipios que se implemente (según tipificación de GTZ); (b) lograr un proceso de registro y recaudación tributaria municipal simplificado,  racionalizando los procesos y procedimientos que soportan la gestión tributaria municipal; (c) establecer un control al contribuyente mejorado, controlando de una manera efectiva la evasión y elusión tributaria municipal; (d) alcanzar un aumento progresivo de la recaudación tributaria; (e) establecer atención al contribuyente mejorada, entre otras formas, proporcionando información tributaria útil, necesaria y oportuna a los contribuyentes para facilitar el pago de sus obligaciones tributarias y mejorando la transparencia en el manejo tributario; (f) una mora tributaria disminuida; (g) crear un efecto de demostración para los otros municipios; (h) alcanzar una articulación con el sistema de catastro y procurar su integración con las herramientas tecnológicas utilizadas por otros sistemas, como SAFIMU, con el SATMUS.

Componente II

  - Con el Componente 2 se capacitará al personal de las doce municipalidades en el manejo, mantenimiento y seguimiento del SATMUS y su interrelación con ISDEM. Como resultado de esta capacitación se logrará desarrollar la metodología de capacitación para cada tipo de municipio, así como los manuales revisados para cada caso. El proceso de capacitación pretende entre otras cosas: (a) iniciar un proceso de certificación de funcionarios municipales de nivel técnico una vez finalice el proceso de capacitación en el manejo del SATMUS; (b) crear las bases para conformación de una masa crítica de funcionarios municipales certificados en la administración del SATMUS.

Componente III.

  - Bajo el Componente 3 se promoverá en el ISDEM la conformación de la unidad de seguimiento, la cual tendrá la responsabilidad de consolidar la experiencia para dar seguimiento y replicar posteriormente en otros municipios. Esta unidad tendrá también  como función consolidar la base de datos sobre el SATMUS y su posterior actualización y mantenimiento. Para estos efectos el ISDEM asignará funcionarios a tiempo completo, quienes serán debidamente capacitados en el manejo del SATMUS, conjuntamente con los funcionarios municipales que deberá asignar cada municipalidad seleccionada. Para estos efectos, el Programa apoyará al ISDEM por medio de: (a) proporcionar los elementos técnicos necesarios para la organización y puesta en marcha de la Unidad de Monitoreo y Seguimiento; (b) instalar, en el ISDEM, el equipamiento básico requerido para establecer y operar la unidad de seguimiento y continuar con la implantación y capacitación en otros municipios, así como la aplicación de la Guía de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del SATMUS; (c) establecer las bases para posterior divulgación, replicación y seguimiento del SATMUS en el resto de los municipios del país, así como para la capacitación de nuevos municipios; (d) divulgar el conocimiento del SATMUS a nivel nacional; (e) crear una línea de base con indicadores levantados en el proceso de diagnóstico.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de ciento setenta y cinco mil dólares (US$175.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

| - Cuadro de Costos (en miles us$) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Categorías de la Asistencia Técnica | - Monto US$ |  |  |
|  | - BID (FOE) | - LOcal | - Total |
| - 1. Coordinador del Proyecto y Asesor Técnico (para los 3 componentes) | - 36.000 |  | - 36.000 |
| - 2. Profesionales de apoyo (componentes 1 y 3) - (organización, procesos y procedimientos, y aspectos legales) | - 60.000 |  | - 60.000 |
| - Capacitación - Facilitador, talleres para capacitación personal profesional de funcionarios municipales y del ISDEM. (componente 1, 2 y 3) | - 10.000 | - 23.000 | - 33.000 |
| Apoyo logístico* | 19.000 | - 27.000 | - 46.000 |
| Equipo de cómputo y licencias (apoyo a componente 1,2 y 3) | - 7.500 |  |  |
| Impresor (apoyo a componentes 2 y 3) | - 2.500 |  |  |
| Materiales y Divulgación del SATMUS (apoyo a componentes 2 y 3) |  | - 7.000 |  |
| Personal contraparte |  | - 20.000 |  |
| Auditoria | 5.000 |  |  |
| Imprevistos | 4.000 |  |  |
| - TOTAL | - 125.000 | - 50.000 | - 175.000 |
| * El Equipo será entregado al ISDEM una vez terminado el Proyecto para dar seguimiento y mantenimiento al SATMUS y capacitación a nuevos municipios. |  |  |  |

IV.	Ejecución

  - La ejecución del Programa estará bajo la responsabilidad de la Unidad de Descentralización de la Secretaría Técnica de la Presidencia, la cual trabajará conjuntamente con el ISDEM para la implantación del sistema modificado en las municipalidades que sean seleccionadas de común acuerdo entre ambas instituciones, con base en la propuesta que presente el Coordinador del Programa y los criterios mencionados en el párrafo siguiente.

  - Las doce municipalidades directamente beneficiadas serán seleccionadas aplicando criterios que incluyen: (a) voluntad e interés de las autoridades y empleados municipales para la implantación del SATMUS; (b) su ubicación geográfica a nivel nacional para efectos de futura demostración y replicabilidad (Departamentos de San Salvador, La Libertad, San Miguel, Usulután y Sonsonete preferentemente, u otros donde existan las condiciones y se cumpla con los requisitos para su implantación), cubriendo casos según la tipificación desarrollada por GTZ; (c) pluralidad política; y (d) la existencia de determinadas condiciones y capacidades técnicas que aseguren su aplicación exitosa (utilización del Sistema de Administración Financiera Integrado Municipal (SAFIMU), capacidad de recurso humano, de administración financiera, y de equipo informático que permita operar el SATMUS, etc.).

  - Los municipios seleccionados firmarán un convenio con el ISDEM en los términos establecidos en el párrafo Decimoquinto de las Estipulaciones Especiales de este Convenio.