MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

REPÚBLICA DEL PERÚ

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

PROYECTO

EXTENSION Y CONSOLIDACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL PERÚ.

Mayo de 2013

PROYECTO

EXTENSIÔN  Y CONSOLIDACIÓN DE LA VUCE DEL PERÚ

ÍNDICE                                                                                                                                                         2

Presentación                                                                                                                                             4

- Marco Conceptual  de la VUCE                                                                                                        4

1.1  La VUCE como solución para los procesos vinculados al comercio exterior                     4

1.2  La evolución de la VUCE en el mundo                                                                                      4

Cuadro N°1: Información electrónica, inspecciones de riesgo y ventanilla única             6

Cuadro N°2: Ventanillas únicas según países                                                                          6

1.3  Etapas de la VUCE                                                                                                                        7

Grafico N°1: Etapas y componentes de la VUCE                                                                     8

1.4  Características de la VUCE                                                                                                          9

1.4.1 Arquitectura general                                                                                                         9

- Front end

- Interoperabilidad

- Back end

1.4.2 Capas de la VUCE                                                                                                               9

- Antecedentes de la VUCE en Perú                                                                                             10

  - Creación, componentes  y avances  de la VUCE                                                                 10

Cuadro N°3: Funcionalidades desarrolladas en el componente mercancías

restringidas                                                                                                                                11

2.2 Rol de las entidades que conforman la VUCE en las operaciones de comercio                     exterior                                                                                                                                      12

  - Procesos y procedimientos de las entidades de la VUCE                                                  18

Cuadro Nº4 Procesos y actividades principales  de las entidades de la VUCE               19

Cuadro N°5: Procedimientos de la VUCE vinculados a las mercancías

restringidas                                                                                                                               23

Cuadro N°6: Procedimientos de las entidades de  la VUCE vinculados al

Componente  Portuarios                                                                                                         24

2.4 Operaciones centralizadas y descentralizadas                                                                     25

2.5 Limitaciones y/u oportunidades de mejora                                                                          25

- Expansión y consolidación de la VUCE en el periodo 2013-2016                                            27

3.1 Objetivos estratégicos generales                                                                                              27

3.2 Objetivos estratégicos transversales                                                                                       27

3.3 Consolidación y mejoras de la VUCE                                                                                        27

3.3.1 Mejora institucional de MINCETUR                                                                                27

3.3.2 Mejora institucional de las entidades vinculadas a la VUCE                                      30

3.4 Productos de la VUCE                                                                                                                 32

Cuadro N°7: Productos de la VUCE al 2016                                                                            33

IV. Plan de Trabajo                                                                                                                                   41

4.1 Programa 2013-2016 según producto o componente                                                         41

V. Presupuesto                                                                                                                                          51

Cuadro N° 8 Presupuesto anual 2014-2016 por producto                                                   51

Cuadro N° 9 Presupuesto total 2014-2016según fuente de financiamiento                    52

Cuadro N° 10 Presupuesto total 2014-2016 según aspecto transversal                           53

VI. Estrategia  de implementación del Proyecto                                                                               54

VII. Organización de la ejecución del Proyecto                                                                                  57

VIII. Anexos                                                                                                                                                59

N°1 Integrantes de la Comisión Especial de La VUCE                                                                 59

N°2 Relación de procedimientos (Tupas) de la VUCE vinculados al componente                  Mercancías Restringidas                                                                                                            60

N°3 Relación de procedimientos (Tupas) de la VUCE vinculados al componente                 71   Portuario

N° 4a,b,c Presupuesto por año  (2014/2015/2016) y según aspecto transversal                   74

N°5 Presupuesto por Resultados (MEF)                                                                                        77

N°6 Plan Perú 2021: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (CEPLAN)                                 79

PROYECTO

EXTENSIÒN  Y CONSOLIDACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO EXTERIOR DEL PERÙ

Presentación

Mediante el presente documento  se precisa las etapas aún pendientes para la implementación integral de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) del Perú y las acciones estratégicas necesarias para su continuación, consolidación y mejora continua; permitiendo con ello sustentar  y cuantificar el  apoyo técnico y financiero requerido. Esto facilitará que el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones, apoye al Gobierno del Perú, en particular a MINCETUR y a las entidades públicas vinculadas a la VUCE en la implementación de este proyecto.

- Marco Conceptual del Proyecto

1.1  La VUCE como solución para los procesos vinculados al comercio exterior

La complejidad y la velocidad de la cadena de suministro y el número de las partes implicadas en el comercio internacional, ha aumentado significativamente las necesidades de información para controlar el flujo de mercancías. Si bien en los últimos años se ha producido una vertiginosa evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), la  documentación referida a los intercambios comerciales han permanecido en gran parte basadas en papel.

Esta situación representa un obstáculo importante al comercio, al generar demoras a los exportadores e importadores, lo cual impide que los países implementen a cabalidad los compromisos de facilitación del comercio.

Frente a esta situación aparece el concepto de Ventanilla Única (VUCE), definiéndosele como  un

“Servicio que permite a las partes que participan en el comercio y el transporte presentar la información y los documentos normalizados en un solo punto de entrada, a fin de satisfacer todos los requisitos normativos relacionados con la importación, la exportación y el transito. Si la información es electrónica, los elementos de datos  específicos solo se deberían presentar una vez” (1)

1.2	Evolución de la VUCE en el mundo

Singapur fue uno de los primeros países que desarrolló un sistema de ventanilla única de ámbito nacional. Ellos iniciaron su plan en el año 1986, lanzando  un sistema nacional totalmente automatizado para la facilitación del comercio, llamado Trade Net, a  través del cual los operadores de comercio tienen acceso las 24 horas a los servicios para la transmisión electrónica de documentos comerciales. En la actualidad se conectan 35 agencias del gobierno para facilitar la tramitación y aprobación de permisos para el comercio; el tiempo de procesamiento por aplicación es de menos de 3 minutos. Para lograr la cobertura completa de los 35 organismos del gobierno implicados en el comercio eco-sistema transcurrieron varios años difíciles (2)

(1) CEFACT /ONU Recomendación N°33 (Nueva York y Ginebra 2005)

(2) CEFACT /ONU “Ten years of single window implementation: Lessons Lerner for the future” (Pg.14)

Otro país que destaca en cuanto al uso de la Ventanilla Única es Corea del Sur, líder mundial en soluciones electrónicas aplicadas al comercio exterior, que implementó en 1991 su “Ventanilla de Comercio Sin Papeles”, la cual facilita la interoperabilidad de los sistemas informáticos de 5,400 empresas logísticas, 1,100 agencias de aduanas, 530 empresas inspectoras y emisoras de licencias, 90 bancos y compañías de seguros, y una importante cantidad de empresas exportadoras e importadoras (3)

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) (4) ha ampliado la definición de la "ventanilla única" nacional aún más con la introducción del concepto de "presentar una vez en un único punto de entrada". La ASEAN define la "ventanilla única nacional" como un sistema que permite:

- una sola presentación de los datos y la información;

- una solo  procesamiento sincrónico de los datos y la información

- una sola toma de decisiones de liberación aduanera y a la distancia;

- una sola toma de decisiones que se interpretan de manera uniforme como un único  punto de decisión para liberar las cargas por la Aduana sobre la base de las decisiones (4)

En el año 2004, se publicó la "Recomendación 33 - Directrices para el establecimiento de una ventanilla única" desarrollado por el Centro para la Facilitación del Comercio y Negocio Electrónico (UN/CEFACT). Recomendó a los  gobiernos respecto a su comercio internacional y circulación de mercancías que consideraran la puesta en práctica activamente de un "servicio de ventanilla única" en su país. La recomendación y las directrices fueron formalmente aprobadas por UN/CEFACT en 2004 (5)

Buenas prácticas en el Comercio transfronterizo (Cuadro N°1)

De  acuerdo al Informe sobre Comercio Transfronterizo del  Banco Mundial al 2012, de 150 economías encuestadas, 49 han introducido una ventanilla única, de los cuales sólo 20 tienen un sistema de ventanilla única que vincula todos los organismos estatales competentes. Los restantes 29 países tienen ventanillas únicas que aún no se han vinculado con todas las agencias del gobierno encargadas de controlar  o autorizar el ingreso  y salida de mercancías del país (6)

(3) “Corea del Sur apoyará a Perú en el desarrollo del Comercio Exterior Sin Papeles”/
Lima, mayo 18 (ANDINA).

(4) ASEAN 2005.Agreement to stablish and implement the ASEAN SINGLE Window

(5) Recomendaciones y Directrices para el establecimiento de una Ventanilla Única. Recomendación N°33, CEFACT/ONU Nueva York y Ginebra 2005

(6) “Ten years of single window implementation: Lessons Lerner for the future” CEFACT /ONU

CUADRO N°1

INFORMACIÓN ELECTRÓNICA, INSPECCIONES DE RIESGO Y VENTANILLAS ÚNICAS

| Practica | Economías (países) | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Intercambió electrónico de datos | 130 | Belize; Chile; Estonia; Pakistan; Turkey |
| Inspecciones basada en riesgos | 97 | Morocco; Nigeria; Palau; Suriname; Vietnam |
| Ventana única | 49 | Colombia; Ghana; Republic of Korea; Singapore |

Source: Doing Business database / World Bank, 2011. Trading Across Borders Report 2012

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, a partir del 2005 son cada vez más los países que se han propuesto implementar ventanillas únicas de comercio exterior.

CUADRO N°2

VENTANILLAS ÙNICAS SEGÙN PAISES

| País | Nombre de proyecto de la Ventanilla Única | Fecha de convocatoria |
| --- | --- | --- |
| 1 Chile | Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) | Sep-11 |
| 2 Tanzania | Electronic Single Window System | Aug-11 |
| 3 Oman | Integrated Customs Management System and a Single Electronic Window | Jul-11 |
| 4 Brunei Darussalam | National Single Window For Trade Facilitation System (BDNSW) | Jul-11 |
| 5 Morocco | Guichet Unique De Formalites Du Commerce Exterieur (GUCE) | Jun-11 |
| 6 Mexico | Ventanilla Única de Comercio Exterior de México (VUCEM) | Jul-10 |
| 7 Benin | Sigle Window for Foreign Trade of Benin for the Port of Cotonou | May-10 |
| 8 New Zealand | Trade Single Window | May-10 |
| 9 Rwanda | Rwanda Single Electronic Window | Feb-10 |
| 10 Mozambique | Single Electronic Window System for the Customs Clearance of Trade Goods | Sep-09 |
| 11 Bahrain | Integrated Trade Facilitation System | Aug-09 |
| 12 Philippines | National Single Window | Aug-09 |
| 13 Libya | Libyan External Trade Single Window | May-09 |
| 14 Togo | Single Window for Foreign Trade (GUCE) for the Port of Lomé | May-09 |
| 15 Trinidad & Tobago | Single Economic Window (SEW) | May-09 |
| 16 Iran | Port Community System | Apr-09 |
| 17 Thailand | Thailand National Single Window | Jul-08 |
| 18 Qatar | Qatar Customs Clearance Single Window | Nov-07 |
| 19 Kenya | Kemya Electronic Single Window System | Nov-07 |
| 20 Congo Brazzaville | Maritime Single Window (GUMAR) | Aug-07 |
| 21 Pakistan | Pakistan Automated Commercial Community Sys¦ | May -07 |
| 22 Madagascar | Malagasy Community Network Service s | Mar-07 |
| 23 Peru | Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) | Jun-06 |
| 24 Ivory Coast | Abdjan Port Community of Cote d´ Ivoire (Ivory Coast)- Abidjan Port Synergie | Aug-05 |

Fuente : Ten years of Single Window Implementation: Lessons learned for the future/  Discussion paper , Author: Jonathan Koh Tat Tsen

1.3 Etapas de la VUCE

La Red de Naciones Unidas de Expertos para el Comercio sin papel establece las siguientes etapas (Grafico N°1) como parte de un modelo evolutivo del desarrollo de una Ventanilla Única, el mismo que es usado como un modelo de referencia para determinar el estado  de su implementación.

GRAFICO N°1

ETAPAS Y COMPONENTES DE LA VUCE

Fuente : Single Window Implementation Framework (UNECE, 2011)

1ra Etapa: Tramitación aduanera sin papeles: pagos de derechos de aduana, lista de contenedores de carga, courier, intercambio de documentos con la Autoridad Portuaria y / o Operadores de Terminales

2da Etapa: Conexión con  agencias de gobierno distintas a Aduanas, para el intercambio de información aduanera sin papeles

3ra Etapa: Intercambio de documentos con los miembros de la comunidad portuaria: Operadores de terminales, agentes navieros, autoridades portuarias (aire, mar, tierra), zonas de libre comercio, aerolíneas, compañías de seguros

4ta Etapa: Plataforma logística integrada nacional e internacionalmente: Transportistas de carga y proveedores de servicios logísticos, bancos, comerciantes

5ta Etapa: Sistema de intercambio regional de información (VUCES regionales)

1.4  Características de la VUCE

1.4.1 Arquitectura general

El flujo de trabajo integrado de una VUCE requiere de una arquitectura general con por lo menos tres componentes: la plataforma de trabajo al usuario (el “front-end”), una plataforma de interoperabilidad (las funcionalidades del software), y una plataforma de procesamiento y almacenamiento (el “back-end”).

- El front-end es el portal visible en la web, es la capa de presentación en la que interactúan los usuarios (ej.  Exportadores, importadores, agentes de aduana, agencias marítimas y otros) y los funcionarios públicos. Este portal debe ser diseñado con el usuario final en mente (debe ser “usuario-céntrico”) y por ende desarrollado con avanzados niveles de usabilidad en los procesos y el lenguaje. El portal debe producir la necesaria integración de las diferentes interacciones de una operación de comercio exterior.

- Los servicios de interoperabilidad corresponden a los servicios tecnológicos necesarios para producir el intercambio, conversión y adaptación de la información entre el usuario (desde el front-end) y el proceso posterior. Estos son el módulo de negocios y el de servicios transversales. Estos servicios se desarrollan utilizando estándares de intercambio de datos.

- El back-end corresponde a los servicios de procesamiento necesarios para aprobar las operaciones. En el caso de las plataformas más evolucionadas, este componente debe estar integrado en forma transaccional con las plataformas tecnológicas de soporte en cada institución.

1.4.2 Capas de la VUCE

La arquitectura de la VUCE puede ser también presentada en forma de capas:

- Capa de Presentación (Portal VUCE): es la capa que ven los usuarios, de operación continua (24x7), principalmente de ingreso y presentación de información.

- Módulos de Negocios: son los módulos donde se procesa el flujo correspondiente a la operación  y se validan las solicitudes. Esta capa es específica según el perfil del usuario que corresponda (ej. un exportador, un funcionario evaluador, etc.) y se puede  ingresar información o realizar transacciones.

- Módulos Transversales: son módulos de servicio tales como: autenticación, pasarela de pagos, almacenamiento, administración de perfiles, motor de workflow, reportería, ruteo y bitácora de operación, mecanismos de seguridad, etc. Un componente clave de este módulo es la capacidad de comunicación entre los sistemas locales, remotos y la capa de datos.

- Capa de Datos: La VUCE almacena  información de usuarios, sus transacciones y sus estados. También almacena información operacional para generar estadísticas y permitir la trazabilidad de las operaciones (ej. horario, resoluciones, actividad de usuarios, etc.).

II.  Antecedentes de la VUCE en Perú

2.1  Creación, componentes  y avances de la VUCE

En aras de agilizar los trámites de comercio exterior a través de medios electrónicos, Perú creó su ventanilla única de comercio exterior (VUCE) mediante decreto supremo N°   165-2006-EF el 20 de julio del 2006. La VUCE fue  concebida dentro del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) 2003-2013 y evolucionó como una idea pionera en la región latinoamericana entre 2006 y 2008; consolidándose con un marco general, una estructura legal y un equipo de trabajo entre 2009 y 2010.

La VUCE se ha convertido en la herramienta de facilitación comercial más importante del Perú en la última década, considerándosele como una de la más avanzada en la región. Presta un servicio de 24x7x365, cuenta con más de 12.000 usuarios activos al cierre del 2012 y más de 100.000 documentos tramitados en el año, lo que representa un crecimiento sobre el 100% respecto del 2011.

La implementación de la VUCE es presidida por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), y cuenta con una Comisión Especial de 27 instituciones (Anexo Nº1) que agrupa a ministerios y entidades vinculadas al comercio exterior, así como a los principales gremios empresariales del comercio exterior y del transporte internacional.

Componentes desarrollados

La VUCE actualmente cuenta con tres componentes: mercancías restringidas, portuarios, y origen; el coordinador técnico del componente de mercancías restringidas es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). En el componente portuario este rol lo ejerce la Autoridad Portuaria Nacional (APN), mientras que en el componente de origen este encargo lo tiene la Unidad de Origen del MINCETUR.

Componente de Mercancías restringidas: Permite a los usuarios realizar, a través de Internet, los trámites  para la obtención de los permisos, certificaciones, licencias y demás autorizaciones para el ingreso, tránsito o salida de mercancías restringidas, como por ejemplo: alimentos, medicamentos, animales, vegetales, equipos de telecomunicaciones, juguetes, etc.

Componente Portuario: Permite realizar, vía Internet, todos los trámites que requiere un buque para su recepción, estadía y despacho en los puertos, como por ejemplo: anuncio de arribo y zarpe, ficha técnicas, relación de carga, mercancías peligrosas, información de protección de buques e instalaciones portuarias (PBIP), tripulantes, etc.

Componente de Origen: Sistema para la calificación, emisión y gestión de los certificados de origen, exportador autorizado y Resoluciones anticipadas de origen, integrando a productores, exportadores, entidades competentes y Aduanas

El componente de trámites para mercancías restringidas de la VUCE incluye actualmente 96 procedimientos que se ejecutan en 8 entidades: el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Agricultura (MINAG), el Ministerio de la Producción (PRODUCE), la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) (Ex Instituto Tecnológico Pesquero), la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), y la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre (DGFFS).

Lo logrado a la fecha por la VUCE en cuanto al componente mercancías restringidas se resume en el siguiente cuadro:

CUADRO N°3

FUNCIONALIDADES DESARROLLADAS EN EL COMPONENTE MERCANCÍAS RESTRINGIDAS

Para los Importadores, Exportadores y Agentes de Aduana

- Autenticación

- Generación de tramites

- Pago electrónico

- Trazabilidad

- Modificaciones

- Obtención de documento autorizante

- Realización de consultas técnicas

- Consultas de lista de mercancías restringidas

Para las entidades: SENASA, MTC, DIGESA, DIGEMID, PRODUCE, ITP, etc

- Recepción del tramite

- Vinculación con el sistema de tramites

- Notificación electrónica

- Consolidación bancaria

- Resolución de tramite en la VUCE

Para SUNAT

- Disponibilidad de los documentos que autorizan las entidades

- Consultas técnicas a las entidades

- Acceso a la base de conocimientos

- Identificación de productos restringidos

Lo realizado por MINCETUR

- Cumplimiento del rol de facilitación del comercio exterior

- Monitoreo a las transacciones

- Monitoreo a la mesa de ayuda

- Gestión de indicadores

- Generación de estadísticas

FUENTE: VUCE-Perú (Abril 2013)

Durante el 2012, la mayor parte de los trámites realizados por la VUCE correspondieron a trámites de importación (56%), seguido por trámites de exportación (34%) y a trámites de registros previos (10%) (7)

Adicional a lo señalado son de destacar como logros:

- La Alta disponibilidad del portal web (www.vuce.gob.pe) que posibilita que el 30% de los trámites se inicien en horarios que antes el Estado no atendía a los administrados; y

- El ahorro de por lo menos S/. 200 nuevos soles  en cada trámite realizado por el administrado en el 2012, que representa para los operadores de comercio exterior, un ahorro de por lo menos 8 millones de dólares anuales.

2.2 Rol de las entidades que conforman la VUCE en las operaciones de comercio exterior

A continuación se resumen las funciones vinculadas al comercio exterior de las entidades que conforman la VUCE

A. Respecto al componente mercancías  restringidas

SENASA

- Otorgar permisos:

- Fitosanitario de Importación  y de de Tránsito Internacional  de plantas, productos vegetales y otros artículos que cuenten con requisitos aprobados.

- Zoosanitario de importación y de de tránsito internacional de animales, productos y subproductos de origen animal e insectos de valor benéfico (abejas), que cuenten con requisitos aprobados

- Sanitario de importación y de Tránsito internacional de animales, productos y subproductos de origen animal e insectos de valor benéfico (abejas), que cuenten con requisitos aprobados

- Expedir certificados:

- Sanitario Andino de Exportación o Re-exportación de animales, productos y subproductos de origen animal

- Fitosanitario  de Reexportación y de exportación de productos procesados o industrializados de origen vegetal

- De Tratamiento de Frío para productos vegetales de exportación

- Sanitario de Exportación o Reexportación de alimentos agropecuarios primarios y piensos

- Autorizar:

- Recintos que alberguen animales vivos que se encuentren en tránsito internacional

(7) Boletín Informativo VUCE

- La importación de animales, productos y subproductos de origen animal

- La importación de productos veterinarios y alimentos para animales no registrados, sólo para uso propio sin fines comerciales y de productos biológicos para uso no comercial

- La importación o tránsito internacional de alimentos agropecuarios primarios y piensos

- Registrar

- Los Centros de Investigación de importadores de germoplasma de semilla sexual

- Al Importador- Exportador,  Fabricante y Envasador, Distribuidor de productos biológicos formulados de uso agrícola

- Al Importador, Exportador, distribuidor, Fabricante, Formulador o  Envasador de plaguicidas químicos  de uso agrícola

- Al Asesor Técnico de empresas importadoras, exportadoras, fabricantes,  formuladoras, envasadoras, distribuidoras y establecimientos comerciales de plaguicidas químicos de  uso agrícola

- Al Profesional responsable de empresas importadoras-exportadoras, fabricantes-envasadoras, distribuidoras de producto  biológicos formulados

- Al Responsable técnico de fabricantes, comercializadores, importadores o exportadores de productos veterinarios o de Establecimientos de expendio

PRODUCE

- Autorizar

- La importación de los elementos componentes de nitrato de amonio

- Reglamentos técnicos

MTC

- Otorgar permisos

- De internamiento definitivo de equipos y aparatos de telecomunicaciones

- De internamiento temporal de equipos y aparatos de telecomunicaciones hasta por 6 meses

DIGESA

- Expedir certificados

- Sanitario Oficial de Exportación de alimentos y bebidas de consumo humano

- De Uso de Registro Sanitario de Producto Importado

- De libre Comercialización de alimentos, bebidas y de productos naturales fabricados y/o elaborados en el país, por despacho o lote de embarque país de destino.

- Autorizar

- La Importación sanitaria de Residuos Sólidos: a) No Peligrosos b) Peligrosos

- La importación de Desinfectantes y Plaguicidas de uso doméstico, industrial y en salud pública no destinados al comercio.

- La importación de Juguetes y/o Útiles de Escritorio

- La Importación de Sustancias Químicas sometidas al Procedimiento de Información y Consentimiento Fundamentado Previo (PIC)

- Registrar

- La Fabricación, Importación, Comercialización y Distribución de Juguetes y/o Útiles de Escritorio

ITP

- Expedir certificados

- Oficial sanitario y/o de calidad de los recursos y productos pesqueros y acuícolas con  fines de exportación

- Oficial sanitario y de calidad de muestras  sin valor comercial de productos pesqueros y acuícolas menor o igual a 100 kg. de peso neto, con fines  de exportación

- Oficial sanitario y de calidad para larvas, ovas fecundadas, animales y vegetales acuático y de su desinfección, con  fines de exportación

- Oficial de libre venta (o comercialización)  en el país, de los productos pesqueros y acuícolas; por lote de embarque y país de destino

- Oficial de internamiento temporal para  productos pesqueros y acuícolas importados, muestras sin valor

- Oficial sanitario y de calidad de los  productos pesqueros y acuícolas importados /  productos pesqueros y acuícolas que re-ingresan  al país

- Oficial sanitario y de calidad para larvas, ovas fecundadas, animales y vegetales acuáticos importados

- Expedir y /o renovar protocolos

- Técnico para habilitación sanitaria de planta o registro de procesamiento  industrial de productos pesqueros, acuícolas, centros de depuración, procesamiento artesanal o primario

- Técnico para registro sanitario de  productos pesqueros y acuícolas, nacionales o importados

- De ampliación a nuevos productos o adenda en protocolos técnicos para habilitación sanitaria o registro de planta de procesamiento industrial artesanal o primario

DIGEMID

- Inscribir o reinscribir

- En el Registro Sanitario de medicamentos cuyos principios activos o asociaciones se encuentran (CATEGORÍA Nº1)/ no se encuentran (CATEGORÍA Nº2) en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales

- En el Registro Sanitario de medicamentos  fabricados por encargo de una empresa nacional en un país extranjero

- En el Registro Sanitario de medicamentos Nacional e Importado utilizando el nombre de otro ya registrado por el mismo titular, cuando el producto no ha sido comercializado.

- En el Registro Sanitario de Productos Biológicos, Homeopáticos, Radiofármacos y Agentes de Diagnóstico, Nacionales e Importados.

- En el Registro Sanitario de Productos Biológicos, Homeopáticos, Radiofármacos, Agentes de Diagnóstico (Nacional e Importado) utilizando el nombre de otro ya registrado por  el mismo Titular cuando el producto no ha sido comercializado.

- En el Registro Sanitario  de Insumos o Material, Instrumental y Equipos de Uso Médico Quirúrgico u Odontológico Nacional o Importado.

- Expedir certificados

- De estupefacientes, psicotrópicos y precursores

- De Importación de patrones o estándares de referencia de Psicotrópicos o Precursores y de estupefacientes

- De Registro Sanitario de Medicamento Importado:

- De cambio de Razón Social del Fabricante y de productos farmacéuticos y otros no considerados en la Decisión 706, por rubro, país y fabricante.

- Reconociendo Notificación Sanitaria Obligatoria para Productos Cosméticos, Productos de Higiene doméstica

- De renovación o Ampliación de Notificación Sanitaria Obligatoria de Productos Cosméticos Nacional o Importados y/o fabricados fuera de la Sub-Región Andina o por terceros dentro o fuera de la Sub-Región Andina.

Autorizar

- La importación de productos en investigación. A) Psicotrópicos B) Otros

- La transferencia de Registro Sanitario por: Rubro, País y Fabricante

- La transferencia de Notificación Sanitaria Obligatoria por: Rubro, País y Fabricante.

MINCETUR

- Autorizar

- La importación de: Máquinas tragamonedas y/o memorias y Bienes relacionados con la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas

- Registrar

- Memorias de sólo lectura, modelos de máquinas tragamonedas o modalidades de juegos de casino.

IPEN

- Autorizar

- La importación de Fuentes de Radiación Nuevas, Usadas o Repotenciadas

- El Transporte/Exportación de Material Radiactivo o Nuclear

Dirección General de Flora y Fauna Silvestre (DGFFS – Ministerio de Agricultura)

- Autorizar

- El funcionamiento e Inscripción en el Registro de comerciantes y exportadores, centros de acopio, talleres o plantas de transformación primaria, depósitos y/o establecimientos comerciales de especímenes y productos forestales y de fauna silvestre al estado natural y con transformación primaria

- Otorgar permisos

- De exportación de productos de Flora y Fauna Silvestre

- Autorizar

- La importación, el internamiento o la exportación a/de  casas comercializadoras autorizadas para venta de armas de fuego, munición y artículos conexos

- La importación y el internamiento de equipos e insumos para la recarga de munición sin fines comerciales a personas naturales autorizadas

- Las importaciones a personas naturales y jurídicas autorizadas para la comercialización (vence el 31dic de cada año)

- El ingreso definitivo al país de armas, munición y artículos conexos

- El internamiento o la exportación de productos pirotécnicos y/o insumos químicos

- La salida o el internamiento de explosivos, insumos y conexos

- La  salida o el ingreso definitivo o temporal del/al país de armas, munición y/o artículos conexos

- Otorgar licencias

- Para exportación o importación de explosivos, insumos y conexos

MINEM

- Visar

- El cuadro de insumo producto "trafico de perfeccionamiento activo" reposición de mercancías en franquicia"

INC

- Autorizar

- La salida de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación

- Certificar

- Los bienes no pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación con fines de exportación

B. Respecto al componente Portuario

APN

- Autorizar

- El ingreso y zarpe de las naves a/y de los puertos de la República

- Otorgar,  renovar y modificar licencias

- De operación para agencias marítimas, fluviales y lacustres además de empresas privadas y cooperativas de trabajadores de estiba y desestiba

- De operación para la prestación de servicios básicos de:  Abastecimiento de Combustible; Almacenamiento; Amarre y desamarre; Avituallamiento; Buceo;  Dragado; Practicaje; Recojo de los residuos; Remolcaje  y Transporte de Personas

MIGRACIONES

- Expedir permisos y duplicados:

- Para bajar a tierra (Landing Card) para tripulantes que arriban embarcados o  para embarcarse en sus naves

DICAPI

- Inspeccionar:

- A las naves que ingresan o salen de los puertos.

- Certificar

- El levantamiento de deficiencias encontradas a fin de permitir el despacho de las naves.

- Las condiciones de las naves para transportar mercancías peligrosas.

- La capacidad de los buzos y entregar carné y duplicados

- Mediante otorgamiento de licencia, título o carné al práctico marítimo y/ o fluvial  sea por primera vez o por ascenso de categoría

- Autorizar

- El ingreso a aguas de dominio nacional, a naves con energía nuclear o materiales radioactivos.

- Registrar y entregar licencia de operación a empresas relacionadas a las actividades acuáticas:

- Armadores marítimos, fluviales y lacustres, pesqueras, clasificadoras de naves, empresas dedicadas al estudio de impacto ambiental, empresas de desguace y empresas de servicios generales relacionadas a la actividad acuática.

- Astilleros, varaderos, diques, talleres de reparaciones navales, empresas de trabajos submarinos y salvamento, empresas de fabricación y mantenimiento de equipos de seguridad acuática y empresas relacionadas a las actividades petroleras.

DIRESA- GOBIERNOS REGIONALES DEL CALLAO, PIURA, AREQUIPA, MOQUEGUA, IQUITOS

- Certificar   las condiciones de sanidad de las naves o la exención de las mismas

- Otorgar la autorización sanitaria para la entrada de las naves en un puerto, para embarcar o desembarcar y para descargar o cargar suministros o carga.

C.  Respecto al componente Origen

MINCETUR

- Expedir certificados

- De origen: Nuevos, duplicados, de anulación, de renovación

2.3 Procesos y procedimientos de las entidades de la VUCE

La búsqueda de mayores niveles de competitividad ha permitido evidenciar que gran parte de la ineficiencia de las entidades públicas, se debe a la organización departamental adoptada. Como respuesta  o alternativa a esta situación, se ha planteado el enfoque de procesos o de gestión por procesos, entendiéndose éste como: “secuencia de actividades que transforman una entrada o insumo (una solicitud de un bien o un servicio) en una salida (la entrega del bien o el servicio), añadiendo un valor en cada etapa de la cadena (mejores condiciones de calidad/ precio, rapidez, facilidad, comodidad entre otros)” (8)

Esta definición oficial de procesos estimamos se complementa si se precisa que se trata de una “secuencia ordenada de actividades interrelacionadas”

Bajo esta definición oficial y a partir de los procedimientos  vinculados al comercio exterior  de las entidades conformante de la VUCE (Anexo Nº 2 y 3) se ha procedido a identificar sus procesos  y actividades principales o subprocesos, como se aprecia en el siguiente cuadro:

(8)  DS N°004-2003-PCM”Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021” acápite 3.1d

CUADRO Nº4

PROCESOS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LAS ENTIDADES DE LA VUCE

| SENASA |  |
| --- | --- |
| Procesos | Actividades principales |
| Registro | Inscripción, cambio del titular, reubicación del producto renovación, ampliación de uso. |
| Permiso | Emisión, modificación, ampliación, renovación |
| Certificación | Emisión, renovación |
| Autorización | Emisión, renovación, modificación, ampliación |

| PRODUCE |  |
| --- | --- |
| Procesos | Actividades principales |
| Registro | Inscripción |
| Constancia | Emisión |
| Autorización | Emisión |

| MTC |  |
| --- | --- |
| Procesos | Actividades principales |
| Registro | Inscripción, renovación |
| Permiso | Emisión |
| Autorización | Emisión |

| DIGESA |  |
| --- | --- |
| Procesos | Actividades principales |
| Registro | Inscripción, reinscripción, modificación de datos, cambio de razón social, ampliación de servicio y de actividades, renovación. |
| Certificación | Emisión |
| Autorización | Emisión, cambio de titular |
| Notificación | Emisión |
| Aprobación de estudios | Emisión |
| Validación | Emisión |

| ITP |  |
| --- | --- |
| Procesos | Actividades principales |
| Certificación | Emisión |
| Protocolización | Emisión, renovación, ampliación o adenda |

| DIGEMID |  |
| --- | --- |
| Procesos | Actividades principales |
| Registro | Inscripción, reinscripción, modificación de nombre, modificación de fabricante, inclusión de un nuevo fabricante, cambio de formula |
| Notificación | Emisión, renovación, ampliación, reconocimiento, Transferencia |
| Aprobación | Emisión |
| Autorización | Emisión |

| MINCETUR |  |
| --- | --- |
| Procesos | Actividades principales |
| Registro | Emisión |
| Autorización | Emisión |
| Certificación | Emisión, duplicado, reemplazo, anulación |

| IPEN |  |
| --- | --- |
| Procesos | Actividades principales |
| Autorización | Emisión |

| DGFFS |  |
| --- | --- |
| Procesos | Actividades principales |
| Registro | Emisión |
| Autorización | Emisión |
| Permiso | Emisión |

| SUCAMEC |  |
| --- | --- |
| Procesos | Actividades principales |
| Registro | Emisión |
| Autorización | Emisión |
| Licencia | Emisión |

| MINEM |  |
| --- | --- |
| Procesos | Actividades principales |
| Visación | Emisión |

| INC |  |
| --- | --- |
| Procesos | Actividades principales |
| Autorización | Emisión |
| Certificación | Emisión |

| APN |  |
| --- | --- |
| Procesos | Actividades principales |
| Recepción de naves | Autorización de ingreso de naves, facilitación del control migratorio, facilitación del control sanitario, facilitación del control aduanero |
| Despacho de naves | Autorización de zarpe de naves, facilitación del control migratorio, facilitación del control sanitario, facilitación del control aduanero |
| Otorgamiento licencias | Emisión, renovación, operación para agencias marítimas, fluviales, lacustres |
| Otorgamiento licencias | Emisión, renovación operación para servicios Básicos |
| MIGRACIONES |  |
| Procesos | Actividades principales |
| Permisos | Emisión y duplicados para los que bajan a tierra y los tripulantes que se embarcan |

| DICAPI |  |
| --- | --- |
| Procesos | Actividades principales |
| Inspección de naves | Visitas a las naves que arriban y zarpan |
| Certificación | Levantamiento de deficiencias encontradas, |
| Autorización | Ingreso a aguas de dominio nacional de naves con energía nuclear o materiales radioactivos |
| Permiso | Manipulación de explosivos |
| Carnets para buzos | Matricula, emisión, ascensos, revalidación, duplicado |
| Carnets para prácticos | Otorgamiento, renovación, duplicados |
| Registros de empresas acuáticas | Inscripción, renovación |
| Licencias de operación para diques, astilleros y varaderos, | Expedición, renovación |

| DIRESA GOBIERNO REGIONAL CALLAO- GOBIERNO REGIONAL PIURA GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA- GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA GOBIERNO REGIONAL IQUITOS |  |
| --- | --- |
| Procesos | Actividades principales |
| Certificación de sanidad a bordo | Expedición |
| Autorización de libre plática marítima | Expedición |
| Autorización de patente sanitaria | Expedición. |

Como se aprecia estas entidades tienen procesos comunes básicos como son: registro, permisos, certificaciones y autorizaciones, alrededor de los cuales se pueden asociar y sistematizar los actuales procedimientos (tupas), lo cual redundará en su simplificación, constituyéndose por lo tanto en una actividad estratégica para el proceso de mejora continua de la VUCE.

Procedimientos vinculados al componente Mercancías Restringidas

El número de procedimientos vinculados a este componente según entidades de la VUCE se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO N°5

PROCEDIMIENTOS  DE LAS ENTIDADES DE LA VUCE VINCULADAS

AL COMPONENTE MERCANCIAS RESTRINGIDAS

| Entidad | En operación | Certificados | Pendientes | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIGESA | 23 |  | 0 | 23 |
| MTC | 8 |  | 0 | 8 |
| PRODUCE | 1 |  | 7 | 8 |
| SENASA | 6 |  | 80 | 86 |
| ITP | 10 |  | 0 | 10 |
| DIGEMID | 44 |  | 32 | 76 |
| MINAG | 1 |  | 1 | 2 |
| DGFFS | 3 |  | 1 | 4 |
| IPEN |  | 2 |  | 2 |
| MINCETUR |  | 2 |  | 2 |
| SUCAMEC |  |  | 13 | 13 |
| MINEM |  |  | 2 | 2 |
| OSINERGMIN |  |  | 1 | 1 |
| CULTURA |  |  | 2 | 2 |
| BNP |  |  | 3 | 3 |
| Archivo de la Nación |  |  | 2 | 2 |
| RREE |  |  | 1 | 1 |
| Total | 96 | 4 | 146 | 245 |

FUENTE: VUCE (Abril 2013)

Las entidades gubernamentales que participan en el componente portuario de la VUCE son: Autoridad Portuaria Nacional (APN), Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES), Dirección Regional de Salud (DIRESA). Estas entidades cuentan con los siguientes procedimientos:

CUADRO N°6

PROCEDIMIENTOS  DE LAS ENTIDADES DE LA VUCE VINCULADAS

AL COMPONENTE PORTUARIO

| Entidades | Procedimientos |
| --- | --- |
| APN | 6 |
| DICAPI | 24 |
| MIGRACIONES | 3 |
| DIRESA | 20 |
| Gobierno Regional Callao | (4) |
| Gobierno Regional Piura | (4) |
| Gobierno Regional Arequipa | (4) |
| Gobierno Regional Moquegua | (4) |
| Gobierno Regional Iquitos | (4) |
| Total | 53 |

Fuente: Estudio de procedimientos comprendidos en la Ventanilla Única Portuaria (VUP), elaborada por USAID/Facilitando el Comercio  en el 2011; actualizado por VUCE-MINCETUR en 2013

2.4 Operaciones centralizadas y descentralizadas en la VUCE

Los servicios de la VUCE pueden brindarse en forma centralizada y/o descentralizada.

La VUCE de Perú presenta una arquitectura global que permite ofrecer servicios para operaciones centralizadas y operaciones descentralizadas, dependiendo de la entidad que ejerce de contraparte.

Los servicios para operaciones centralizadas realizan el procesamiento del flujo completo del procedimiento administrativo en la propia plataforma de la VUCE, es decir que los procesos de los administrados (front end) y los procesos de los funcionarios de las entidades competentes (back end), se realizan en la misma plataforma central de la VUCE. Esto implica que el usuario final ingresa datos en el portal para iniciar una operación, y que los servicios públicos que deben emitir algún tipo de autorización o certificado ingresan igualmente a la plataforma como usuario para autorizar el proceso. Así, la operación es iniciada y validada localmente en la VUCE, sin participación de otros sistemas. Este modelo es adecuado para procesos que requieran baja carga tecnológica o procesos con alta intervención humana. También se utiliza cuando el servicio público participa esporádicamente en procesos de comercio o bien tiene poco desarrollo tecnológico.

Los servicios para operaciones descentralizadas permiten la separación tecnológica y funcional de los procesos de front-end con los del back-end, es decir que el procesamiento del flujo del procedimiento administrativo se realiza en cada institución responsable utilizando sus propios servicios y sistemas. Esto implica que el usuario final inicia la operación en el portal, y la información se comunica al propio sistema de la institución la cual debe generar la autorización, a través de intercambio electrónico de datos; así la operación es iniciada localmente, pero validada remotamente.

Los servicios con esta configuración, requieren de parte de las instituciones responsables de altos niveles de automatización de los servicios públicos y madurez tecnológica en términos de intercambio de datos, interoperabilidad y sistemas basados en arquitecturas de servicio. Esta opción tiene ventajas importantes ya que independiza el soporte tecnológico en los servicios públicos, pero plantean importantes desafíos tecnológicos y de operaciones.

2.5 Limitaciones y/u oportunidades de mejora

Si bien son de destacar los avances en  el componente mercancías restringidas de la VUCE, existen aún oportunidades de mejora, tanto a nivel de MINCETUR como de las entidades involucradas en la VUCE, debido a las limitaciones que restringen su eficacia y eficiencia, como son:

- En las entidades que la conforman:

- Falta de mayor prioridad en sus obligaciones frente a la VUCE

- Ausencia de nuevos enfoques de control (gestión de riesgo, control posterior)

- Falta de institucionalización de la mejora continua de procesos

- Limitaciones y en algunos casos obsolescencia de sus plataformas tecnológicas (hardware, software y comunicaciones)

- Restricciones  presupuestales, inercia burocrática y ausencia de instrumentos de gestión operativa

- Procesos engorrosos y desintegrados.

- En algunos casos, procedimientos poco sencillos, no estandarizados y con requerimientos duplicados

- Carencias básicas en  infraestructura física

- En MINCETUR

- Falta de organicidad de la VUCE en relación al MINCETUR

- Limitada asignación presupuestal no acorde a los compromisos que se asumen.

- Insuficiente formalización de su marco normativo, metodológico y procedimental

- Falta de una mayor disposición de profesionales especializados

- Limitaciones en la infraestructura tecnológica.

Estas dificultades o limitaciones que en mayor o menor grado presentan  el MINCETUR y las instituciones conformantes de la VUCE, coinciden con las limitaciones que se reconoce presentan gran parte de las entidades públicas en el Perú.

III. Expansión y consolidación  de la VUCE en el periodo 2013-2016

  - Objetivos estratégicos  generales

- Constituir a la VUCE como una herramienta que coadyuve al cumplimiento de obligaciones ante el sector público y lo habilite para una mejor gestión de sus operaciones de comercio exterior.

- Constituir la VUCE en la plataforma de interoperabilidad de las operaciones de comercio exterior ante los actores públicos y privados nacionales, así como frente a otras VUCEs.

- Contribuir en el fortalecimiento institucional de las entidades que participan en el comercio exterior.

  - Objetivos estratégicos transversales

- Formalizar el marco normativo y organizacional de la VUCE a nivel de MINCETUR

- Apoyar las adecuaciones normativas que requieran las entidades cuyos procedimientos se gestionan en la VUCE

- Apoyar a las entidades conformantes de la VUCE en el desarrollo y adecuaciones de sus sistemas de información

- Fomentar la cultura de riesgo en  las entidades integrantes de la VUCE

- Fomentar y liderar la gestión del cambio en las entidades que intervienen en la VUCE y  definir e implementar el Plan de mejora continua.

  - Consolidación y mejoras de la VUCE

3.3.1 Mejora institucional de MINCETUR

En consideración a lo logrado y a los objetivos  propuestos y para coadyuvar a un mejor aprovechamiento de los acuerdos comerciales suscritos por el Perú, resulta necesario proceder a la institucionalización de la VUCE, es decir a la formalización de su organización, precisando sus funciones al interior de MINCETUR y sus relaciones con las entidades con las que se vincula. Igualmente se debe explicitar la metodología y procedimientos utilizados en la implantación y funcionamiento de la VUCE, así como complementar la normatividad requerida para el normal funcionamiento de todos sus componentes. Estas acciones deberán estar enmarcadas en la política de modernización del sector público  aprobada en enero del 2013, por lo que se deberá incorporar los conceptos de mejora continua y control de riesgos, enfoque de procesos y presupuesto por resultados.

En consideración a lo citado se prevé la realización de las siguientes acciones de consolidación y mejora de la VUCE a nivel de MINCETUR:

De carácter normativo

1. Formular los aspectos legales y reglamentarios  requeridos para regular las  operaciones de los componentes de la VUCE referidos a aspectos administrativos, a la tecnología de información, a los componentes de la VUCE y a su  gobierno y sostenibilidad.

2. Formalizar compromisos entre el MINCETUR y las entidades involucradas que se reflejen en los documentos de gestión de estas instituciones, a fin de que asuman formalmente las obligaciones que les corresponden en la VUCE

3. Promover el apoyo financiero  de las acciones específicas consideradas en el presente proyecto vinculadas a las entidades que conforman la VUCE, coordinando con el MEF para que su aprobación sea bajo el concepto  de “presupuestos por resultados”

4. Actualizar y publicar los reglamentos operativos correspondientes a los componentes de  Mercancías Restringidas, de Origen y  Portuario de la VUCE

De carácter Tecnológico

5. Garantizar la operación de la plataforma tecnológica de la VUCE en base a los niveles de  servicio previstos:

6. Implementar el  e-Document Exchange y el e-Document Repository

7. Implementar el  gestor de workflow)

8. Implementar el datacenter de la VUCE.

9. Implementar el sistema de contingencia

10. Implementar el plan de capacitación del personal central de la VUCE y del personal de TI de las entidades vinculadas.

11. Adquirir herramientas para la gestión de la plataforma de la VUCE

12. Adquirir herramientas para la gestión de riesgos en el sector comercio exterior

13. Consolidar la adopción de buenas prácticas de TI en la Gobernanza de la     VUCE que cubra los procesos de contratación, construcción, implementación, operación y gestión de la VUCE

14. Certificar la plataforma tecnológica

15. Implementar y ampliar la plataforma de capacitación virtual

16. Implementar el cuadro de mando integral

17. Adquirir herramientas para la gestión de la plataforma de la VUCE

18. Adquirir herramientas para la gestión de riesgos en el sector comercio exterior

19. Implementar el Observatorio de Comercio Exterior

De organización y gestión

20.  Diseñar e implementar un adecuado proceso de gestión de cambios a nivel de la sede central de la VUCE y de las entidades que intervienen, priorizando las acciones de  coordinación, comunicación, análisis de impacto, movilización, capacitación y entrenamiento

21.   Diseñar e implementar un adecuado proceso de gestión de cambios a nivel de los usuarios, mejorando las actividades de coordinación y comunicación con los gremios empresariales, así como las acciones de capacitación y entrenamiento

22. Formalizar la incorporación de la VUCE en la estructura organizacional del  MINCETUR

23.  Elaborar los documentos de gestión de la VUCE

24. Asignar un  presupuesto específico para la VUCE y considerar sus compromisos   como meta en el presupuesto por resultados del MINCETUR

25.  Lograr que las entidades de la VUCE incorporen los compromisos que asumen    como parte de sus presupuestos por objetivos

26.  Apoyar el desarrollo de mecanismos de gestión de control de riesgos para los aspectos de evaluación de expedientes y de control posterior

27. Apoyar la institucionalización de la mejora continua de procesos: a) formalizando   planes de mejora del servicio; b) asegurando su periódico seguimiento y c)  formalizando la realización periódica de encuestas  a los usuarios sobre la calidad del servicio prestado

28.  Diseñar e implementar programas de capacitación para el personal de la VUCE central y de las entidades  que lo conforman, en aspectos de Logística internacional, TIC, legales, mejora de procesos, etc.

29.  Fomentar y apoyar la activa participación de los profesionales de la VUCE en los foros internacionales sobre facilitación de comercio exterior y VUCEs

30.  Documentar los procesos para alinear, planificar y organizar TI

31.  Documentar los procesos para construir, adquirir e implementar TI

32.  Documentar los procesos para entregar, dar servicio y soporte en TI

33.  Documentar los procesos para supervisar, evaluar y valorar TI

34.  Implementar los procesos de Gestión y operación de la VUCE

35. Implementar los mecanismos para el Gobierno de TI de acuerdo a prácticas internacionales

36. Establecer la Línea Base de modelo de madurez en Gobierno de TI

37. Sostener los procesos de Gestión y operación de la VUCE

38. Sostener el Gobierno de TI en la VUCE

Por la trascendencia en la gestión tecnológica de la VUCE son de destacar:

- La implementación del e-Document Exchange: Sistema que posibilita el mapeo de documentos electrónicos en distintos formatos, gestiona la recepción, validación y respuesta de los diferentes documentos electrónicos, gestión de la interoperabilidad en un ambiente seguro, gestión de colas de mensajes, manejo de excepciones en el intercambio de información, entre otras funcionalidades.

Este módulo permitirá a la VUCE contar con una sólida plataforma para gestionar el  intercambio electrónico de datos en los diversos frentes:

- Con entidades públicas que emiten permisos, licencias y certificaciones.

- Con empresas que cuentan con sistemas de información en el que conservan información para la obtención de permisos, licencias y certificaciones.

- Con la administración aduanera, para la validación de los permisos, licencias y certificaciones emitidos por otras entidades públicas.

- Con entidades públicas que cuentan con documentos que son requisitos para la tramitación de permisos, licencias y certificaciones, por ejemplo Registros Públicos, Registro de Identificación de Personas, Municipios, entre otros.

- Con operadores de comercio exterior que realizan trámites ante las entidades públicas y entre ellos.

- Con laboratorios y otras instituciones privadas que emiten documentos que son requisitos para tramitar los permisos, licencias y certificaciones.

- Con Ventanillas Únicas  de países que son socios comerciales, para la desmaterialización de los trámites.

- Con entidades públicas del exterior que requieran validar documentos emitidos por la VUCE.

- Con entidades públicas del exterior para recibir información que permita validar documentos emitidos en el exterior y en consecuencia simplificar los trámites.

•La implementación de e-Document Repository: Sistema que gestiona el almacenamiento de los documentos electrónicos, con funcionalidades para su archivo, búsqueda y explotación. Se contará con un servicio que sea capaz de custodiar los documentos electrónicos generados en la plataforma de la VUCE. El repositorio de documentos electrónicos permitirá:

- Almacenar el contenido de un documento, así como una determinada metainformación relativa a este documento.

- Recuperar la metainformación asociada a un documento, dado un identificador único de documento.

- Realizar una búsqueda en el repositorio en base a la metainformación de los documentos y obtener un listado de identificadores únicos de documentos que concuerdan con el criterio de búsqueda.

3.3.2  Mejora institucional de las entidades vinculadas a la VUCE

La experiencia en cuanto  al proceso de implantación de la VUCE en el Perú y en otros países,  evidencian que su mayor aprovechamiento está supeditado en gran parte, a las mejoras institucionales que se logren en las entidades  con las que se vincula. En  el caso de la VUCE de Perú, las mejoras institucionales de las entidades  que la conforman estarán orientadas, en primer lugar a continuar formalizando y automatizando sus procedimientos, luego se complementaran estas acciones coadyuvando,  a través del programa de acción de la VUCE para los siguientes años, a la  introducción de nuevos enfoques de control (gestión de riesgo, control posterior),  la institucionalización de la mejora continua de procesos, la estandarización y  simplificación de sus procedimientos y la modernización de sus plataformas tecnológicas. En detalle se considera la implementación de las siguientes acciones para el periodo 2013-2016:

- Aprobar los aspectos legales requeridos para regular las operaciones de los componentes de la VUCE en las que participan.

- Fortalecer los aspectos administrativos, de seguridad de la información y las atribuciones de fiscalización, de cobranza y del uso de firma digital.

3. Implantar mecanismos de gestión de control de riesgos, tanto para los aspectos de evaluación de expedientes como para el control posterior.

4.  Implementar un adecuado proceso de gestión de cambios en cumplimiento de la política de modernización del sector público y las exigencias que demanda la implementación de la VUCE

5. Mejorar, a nivel de los usuarios,  las actividades de coordinación y comunicación con los gremios empresariales, así como las acciones de capacitación y entrenamiento.

6.  Apoyar la institucionalización de la mejora continua de procesos.

7.  Formalizar  planes de mejora del servicio  y asegurar su periódico seguimiento

8. Formalizar  la realización periódica de encuestas  a los usuarios sobre la calidad del servicio prestado

9. Fortalecer sus infraestructuras tecnológicas como resultado de los compromisos asumidos en la VUCE.

10.  Mejorar el  acondicionamiento de sus data center, así como la compra de software y hardware de base de datos

- Participar en los programas de expansión, consolidación y mejoras incluidos en el presente proyecto.

- Adecuar  los sistemas de las entidades para lograr su interoperatavidad

- Desarrollar la clasificación de los principales productos restringidos de la VUCE que sean de su competencia

14.  Simplificar y racionalizar los procedimientos de las entidades de manera de reducir los tiempos de resolución de expedientes en un 15% anual del 2013 al 2015 y 10% el 2016

15.  Implementar los mecanismos de firmas digitales de sus funcionarios en la resolución de expedientes

16.   Implementar  Datacenter en  DIGESA, DIGEMED, ITP Y SUCAMEC

17. Mejorar  el equipamiento tecnológico de las áreas que resuelven expedientes en DIGESA y DIGEMID, ITP, SUCAMEC

18. Adoptar mecanismos de listas de chequeo y procesos de aseguramiento de calidad para consolidar la predictibilidad de los trámites en: DIGESA, DIGEMID, ITP, MTC, SUCAMEC y SENASA

19. Implementar el cuadro de mando para la gestión en base a indicadores

20. Optimizar los mecanismos de pagos de las tasas administrativas

21. Adecuar los sistemas para integrar la implementación de gestión de riesgo progresivamente en: DIGESA,  ITP, DIGEMID y SENASA.

22. Capacitar en buenas prácticas de evaluación de expedientes en DIGESA, ITP,  SENASA, DIGEMID, MTC y DGFFS.

23.   Aprobar el Reglamento Operativo del Componente Portuario de la VUCE

24. Implementar el módulo de recepción y despacho de naves del componente Portuario

25. Fortalecer la infraestructura tecnológica de la APN, DIRESAs, DICAPI y Migraciones en las áreas responsables de procesar la información del componente portuario de la VUCE

26. Elaborar un proyecto de inversión pública para el diseño, desarrollo e implementación del Port Community System en los principales puertos del país

27. Implementar los módulos: Gestión de producción, Gestión financiera, Gestión de B2B  para las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la VUCE.

28. Realizar reuniones de trabajo para la sensibilización sobre la gestión de riesgo en las entidades públicas vinculadas al comercio exterior

29. Diseñar y definir la aplicación de criterios de gestión de riesgo en DIGESA ITP,  DIGEMID, SENASA, DIRESAs, entidades certificadoras de Origen, MTC y SUCAMEC

30. Realizar las adecuaciones normativas en la evaluación y en los aspectos organizacionales en DIGESA, ITP, DIGEMID, SENASA, MTC y SUCAMEC para la adopción de los criterios de gestión de riesgo

32. Realizar las adecuaciones a los procesos y a los sistemas internos de DIGESA, ITP, DIGEMID, SENASA, MTC y SUCAMEC que posibiliten la adopción de los criterios de gestión de riesgo

37. Realizar capacitaciones al personal de DIGESA, ITP, DIRESAs, DIGEMID, SENASA, MTC,  SUCAMEC y DIRESA para la adopción de los criterios de gestión de riesgo

38. Desarrollar funcionalidades en la VUCE para atender la adopción de los criterios de gestión de riesgo en DIGESA, ITP, DIGEMID, SENASA, MTC,  SUCAMEC y DIRESA

39. Implementar criterios de gestión de riesgos en DIGESA , ITP, DIGEMID, DIRESAs, MTC,  SUCAMEC y DIRESA

40.  Implementar el control posterior en DIGESA, ITP, DIGEMID y SENASA

3.4 Productos de la VUCE (9)

Se continuará con la implantación de los componentes referidos a: Interoperabilidad con el despacho aduanero; Mercancías restringidas; Origen y Portuarios. Igualmente se implantaran en

forma progresiva, total o parcialmente, los componentes o productos: Clasificación de productos restringidos; Gestión del riesgo; Port Community System (PCS); E PYMEX; Gestión de riesgos; Zonas Francas; Plataforma de logística nacional; Servicios Financieros y Plataforma logística internacional

En consideración al impacto  previsto en el comercio exterior del Perú por efecto de la implantación de los diversos componentes de la VUCE, y a la complejidad de las  coordinaciones institucionales requeridas, tanto a nivel nacional como internacional, se ha establecidos en el siguiente cuadro,  los alcances de cada producto, las acciones principales a implementar y los impactos esperados al final del periodo 2013-2016

(9) En adelante se empleara indistintamente  la palabra “componente” o “producto”

CUADRO N°7

PRODUCTOS DE LA VUCE AL 2016

| Alcance | Acciones principales | Impactos esperados |
| --- | --- | --- |
| - Interoperabilidad con el despacho aduanero La información de los permisos, licencias, autorizaciones y certificados de mercancías restringidas debe ser validada en los procesos del despacho aduanero (SUNAT), con el propósito que la administración aduanera se asegure que se ha cumplido con tramitar dicha autorización. Los niveles de información requeridos por SUNAT está en función del nivel de detalle que se requiere validar: la existencia de la autorización, vigencia, identificación de productos, cantidades, saldos, etc. De otro lado, como consecuencia de la validación, la SUNAT debe enviar la información a la VUCE quien replicará a las entidades, respecto a la declaración con la que se utilizó el documento emitido por la entidad. | Culminar el ciclo nacional de los permisos, licencias, autorizaciones y certificados de mercancías restringidas emitidos por la VUCE Racionalizar la designación de los canales de control que realiza la administración aduanera a las mercancías restringidas Conocer el uso de los documentos resolutivos ante la administración aduanera. | Disminución de hasta 50% de las declaraciones que se orientan a canal naranja y rojo por el criterio de ser mercancías restringidas. Reducción de la presentación de documentos en el despacho aduanero, sin bajar los controles |
| - Clasificación de productos restringidos Un estado ideal para las operaciones de comercio exterior sería que exista una base de datos cerrada de los productos que son mercancías restringidas, respecto a los cuales se tramitarían sus autorizaciones ante el sector competente. El resto de mercancías serían consideradas automáticamente como no restringidas y por lo tanto no habría la obligación de trámite alguno. Esta situación ideal es compleja de implementar debido a la cantidad de productos y a la dinámica en cuanto a la aparición de nuevos productos. Sin embargo, es posible identificar un conjunto de productos que si son mercancías restringidas y que deben ser adecuadamente catalogados e identificados de manera específica, es decir con clasificación arancelaria y código de producto que posibilite una tramitación más fácil para el administrado, quien a partir del producto, podrá conocer qué trámite y qué entidad resolverá su expediente. Los procedimientos administrativos ya incorporados en la VUCE han permitido conformar una base de datos de los productos que las entidades han considerado como restringidos, esta información puede ser un buen punto de partida. Para aquellos procedimientos que aún no figuran en la VUCE se puede partir del listado de partidas arancelarias e ir ampliando su alcance mediante la aplicación de un procedimiento para actualizar la base de datos de mercancías restringidas. | Actualizar el procedimiento de SUNAT para el control de productos restringidos y prohibidos Elaborar la base de datos de productos restringidos, con clasificación arancelaria, código de producto, tipo de restricción, entidad responsable Elaborar la base de datos de productos que reiteradamente han sido consultados por la administración aduanera, pero que no son restringidos Habilitar funcionalidades en el componente de mercancías restringidas de la VUCE para que se inicie la solicitud a partir del producto. Aprobar el procedimiento de actualización de la base de datos de mercancías restringidas e implementar el sistema informático que lo soporte. Aprobar el procedimiento para la inspección simultanea entre la administración aduanera y la entidad que contrala las mercancías restringidas Implementar el sistema que soporte la inspección simultanea | Disminución de 50% del tiempo que le toma al administrado para conocer si el producto es o no restringido. Disminución de 70% de los requerimientos que exige SUNAT al administrado, para que una entidad elabore un documento indicando que la mercancía no es restringida. Clasificación y sistematización de los principales productos restringidos |
| - Mercancías restringidas La emisión de permisos, licencias, certificados y autorizaciones de mercancías restringidas se realiza actualmente para 96 procedimientos administrativos mediante la VUCE, esperándose culminar con 250 | Implementar: i) El motor de workflow para el proceso de resolución de expedientes; ii)Los formularios para los procedimientos administrativos; iii)Los mecanismos de firmas y certificados digitales para los funcionarios en el proceso de resolución de expedientes; iv)Progresivamente los mecanismos de firmas certificados digitales en los administrados; v) El cuadro de mando para la gestión en base a indicadores; vi) Fortalecer las infraestructuras tecnológicas en las entidades de control; vii) Adoptar mecanismos de listas de chequeo y procesos de aseguramiento de calidad para lograr la predictibilidad de los trámites; viii) Consolidar los mecanismos de alta disponibilidad; ix) Mejorar los mecanismos de pagos de las tasas administrativas. Complementariamente se deberán emprender las siguientes tareas: i) Fortalecimiento de capacidades en los funcionarios públicos; ii) Mejora de la infraestructura física de las entidades (ambientes de trabajo); iii) Adopción de mecanismos de gestión de riesgo. | Eficiente emisión de los permisos, licencias, certificados y autorizaciones de mercancías restringidas, con una disminución en el tiempo promedio anual de atención del 15% respecto al año anterior. Predictibilidad en la emisión de los permisos, licencias, certificados y autorizaciones de mercancías restringidas. Transparencia en la gestión de la emisión de los permisos, licencias, certificados y autorizaciones de mercancías restringidas Dos cientos cincuenta procedimientos tratados Reducción en el 2013, 2014 y 2015 de 15% en el tiempo de atención a los usuarios en relación al año anterior y reducción de 10% en el año 2016 respecto al 2015. Efectiva capacidad predictiva de los procedimientos utilizados en la VUCE Garantía de sostenibilidad y mejora continua en la prestación del servicio. |
| - Origen El alcance del componente origen de la VUCE debe cubrir los siguientes aspectos: i) Gestión y emisión de los certificados de origen; ii) Gestión del exportador autorizado; iii) Gestión de las resoluciones anticipadas de origen | Implementar una solución que permita la gestión y emisión de los certificados de origen. Implementar el certificado de origen digital. Implementar mecanismos de gestión de riesgo en la emisión de certificados de origen. Implementar el módulo de exportador autorizado Implementar el módulo de resoluciones anticipadas de origen. | Eficiente emisión de los certificados de origen. Gestión centralizada de todos los certificados de origen. Oportuna atención de los requerimientos de los países que necesitan validar los certificados de origen Operación plena del componente Certificado de Origen y declaraciones juradas Interoperabilidad de los certificados de Origen digital con 2 países |
| - Portuario Sistema para la gestión, por medios electrónicos, de los procedimientos administrativos y los requerimientos de información vinculados a la recepción, estadía y despacho de naves, integrando a las entidades competentes, los transportistas, sus representantes los agentes marítimos, las empresas prestadoras de servicios portuarios y el administrador portuario. Automatización de los permisos y licencias que se emiten a las empresas prestadoras de servicios portuarios. Complementariamente se debe trabajar en el fortalecimiento institucional en APN, DICAPI, MIGRACIONES y DIRESAs; así como en la adopción de criterios bajo gestión de riesgo. | Implementar el módulo de recepción y despacho de naves. Implementar el módulo de estadía de naves. Implementar el módulo de licencias para empresas prestadoras de servicios portuarios Fortalecer la infraestructura tecnológica de las entidades participantes. Implementar la interoperabilidad con agentes marítimos y administradores portuarios. Implementar criterios de gestión de riesgo para recepción y despacho de naves. | . Reducción a un 50% de los tiempos para la autorización del arribo y despacho de naves. Identificación bajo criterios de gestión de riesgo, de las naves en bajo, medio y alto riesgo. Gestión integral de la información del arribo y despacho de puertos. |
| - Port Community System (PCS) Es un sistema de información a tiempo real concebido para optimizar el paso de la mercancía por el complejo portuario. Permite la optimización, coordinación y aseguramiento de los procesos operacionales entre todos los actores de la comunidad implicados en la cadena logística portuaria El principio de coordinación se fundamenta en la notificación de eventos que permiten a la mercancía progresar en su paso por el complejo portuario. Gestiona información documental, logística y comercial No es un sistema de autorizaciones, sino una plataforma de comunicación. Su éxito radica en conectar el 100% de la comunidad. Las conexiones son en malla, no radiales entre todos los actores que mantienen vínculos operacionales. En importaciones permite la trazabilidad de la carga desde su llegada hasta su salida con destino al almacén del importador. | Diseñar e Implementar la infraestructura tecnológica requerida Implementar el Sistema Operacional que consta de cuatro módulos: módulo de automatización, módulo de control de procesos, módulo transaccional, módulo de colaboración empresarial. Entre las funcionalidades que se tendría en el sistema operacional estarían: autorización de embarque de mercancías peligrosas, gestión de oferta de flete marítimo, autorización de la salida de mercancías de la administración portuaria, ingreso y salida a terminales, traslados, operaciones de desconsolidación, salida de contenedores vacios, organización del transporte terrestre, confirmación de booking, etc. Implementar un Sistema estratégico que cuente con módulos para la gestión de la información gerencial, de apoyo a la toma de decisiones y el de información estratégica. | Aseguramiento integral de la trazabilidad de la cadena logística: importación, exportación y trasbordo Comparación de la información provisional anunciada, con los datos reales constatados provenientes de información de DUA y manifiesto, logísticos y comerciales. Seguridad y confidencialidad de datos de cada participantes de la cadena logística Mejor control de mercancías en el recinto y control remoto de los movimientos de carga. Mejor coordinación entre actores y uso de infraestructura, recursos humanos y material disponible. Reducción en la congestión en accesos urbanos y regionales Facilitación de la integración multimodal. Reducción de los tiempos de espera del transportista (camiones), con lo que podría realizar entre 4 y 5 viajes al día transportando contenedores. A la fecha sólo realiza 1 o 2 viajes. Implementación satisfactoria del Port Community System en 2 puertos |
| - E-PYMEX; e-PYMEX: Sistema que permitirá a las empresas pequeñas y medianas dedicadas a la exportación e importación, contar con funcionalidades para la gestión de la cadena suministros y la preparación de sus documentos electrónicos para el intercambio de información con entidades públicas y con empresas proveedoras de diversos servicios de la cadena de suministros. Las funcionalidades del e-PYMEX deben posibilitar a las empresas gestionar el cumplimiento de los requerimientos planteados por sus principales socios comerciales (clientes, proveedores, agente de aduana, banco, seguro, agente de carga, transportista internacional y local, entre otros) y ante las entidades públicas para la obtención de documentos requeridos para sus actividades de comercio exterior, tales como licencias, permisos, autorizaciones, certificaciones, entre otros. A través del sistema las pequeñas y medianas empresas podrán gestionar el flujo de sus actividades de comercio exterior, a través de la gestión de la información de sus ventas (directorio de clientes, atención de presupuestos, pedidos de compra, facturación, gestión de productos que salen), productos (descripción, categorización, clasificación, abastecimiento, inventario), compras (directorio de proveedores, solicitud de presupuestos, pedidos de compra, gestión de productos que ingresan), transporte (local e internacional), gestión de la documentación de comercio exterior (facturas, documentos de transporte, seguros, cartas de crédito), gestión de desempeño del negocio (tablero de mando, análisis gráfico). Complementariamente se gestionará catálogos de las empresas, centrales de riesgo e información vinculada al comercio exterior de utilidad para las empresas que hacen operaciones de comercio internacional. Cualquier usuario que desee información relacionada con el comercio podrá acceder al servicio sin ningún tipo de límite; se ofrecerá información suministrada tanto por el sector privado como público | Diseñar, desarrollar e Implementar los siguientes módulos: Gestión de ventas Gestión de compras Gestión de producción Gestión de inventarios Gestión financiera Gestión de B2B y B2G Gestión de catálogos (tablas maestras) | Participación activa en el logro de las metas planteadas para el 2016: duplicar las exportaciones, triplicar las exportaciones no tradicionales y duplicar el número de empresas exportadoras Apoyo relevante en la mejora en el posicionamiento del país en los Ranking vinculados al Comercio Exterior (Doing Business, índice de desempeño logístico) Disminución de los tiempos de atención a los administrados. Disminución del número de papeles que se presentan para los trámites aduaneros. Integración de la información de la cadena logística internacional de las pequeñas y medianas empresas. Mejora en la eficiencia de la cadena de suministros. Reducción de los costos para el procesamiento de las operaciones de comercio internacional. Reducción de la entrada repetida de datos, errores y retrasos. Capacidad de permitir a las empresas desarrollar nuevos servicios de valor añadido, tales como el seguimiento automatizado y sistemas de rastreo. Reducción en 20% del costo logístico para los exportadores e importadores. Generación de capacidades en las pequeñas y medianas empresas Brechas tecnológicas de las PYMES cerradas Facilidad en la inclusión de las PYMES al comercio exterior Mejora en la seguridad en la cadena logística de comercio exterior para los exportadores e importadores peruanos. Mejora en la transparencia y predictibilidad de los servicios públicos. |
| - Gestión de riesgo Las entidades públicas que emiten algún tipo de permiso, autorización, certificado, licencia en el marco del comercio exterior deben adecuar sus procesos para adoptar un control integral con criterios de gestión de riesgo. Esto significa un cambio trascendental en la forma de operar de las entidades, porque posibilitaría un control concurrente orientado a los riesgos que enfrenta y también obliga a potenciar el área de control posterior Los criterios de gestión de riesgo permitirán a las entidades a utilización de programas selectivos de verificación en función de criterios tales como la empresa solicitante (historial, patrones de comportamiento, etc.), el producto (trazabilidad, características, procesos productivos, etc.) Se deberán adoptar: a) normas que regulen la actuación de los funcionarios en el marco de la gestión de riesgo, b) modificar los procesos y procedimientos administrativos, c) potenciar el uso de herramientas tecnológicas que faciliten el procesamiento de la información, d) acceder a información externa que complemente la procesada por cada entidad para identificar los riesgos, e) gestionar el proceso de cambio que se iniciará con procesos de sensibilización en los funcionarios públicos y en los administrados. | Elaborar modelos de operación de las entidades con procesos de gestión de riesgo, priorizando aquellos que tiene mayor movimiento, relevancia económica o mayor impacto en los temas que controla cada entidad. Adoptar un marco normativo que regule la aplicación de la gestión de riesgo en las entidades vinculadas al comercio exterior. Utilizar de manera progresiva herramientas tecnológicas que faciliten la adopción de criterios de gestión de riesgo. Generar capacidades en las entidades de control para la implementación de gestión de riesgo. Implementar soluciones tecnológicas que incorporen criterio de gestión de riesgo y que se integren con las aplicaciones de cada entidad. | Optimización de la emisión de permisos, licencias, certificados y autorizaciones. Aquellos que se registren de bajo riesgo se emitirán en la quinta parte del tiempo que toma en el 2013, aquellos que se registren de riesgo medio se emitirán en la mitad del tiempo empleado en el 2013. Capacitación de 100 funcionarios en la aplicación de criterios de gestión de riesgo. Implementación del control posterior en por lo menos 4 entidades. |
| 9. Zonas francas El componente de zonas francas permitirá dotar de un software de gestión (sistema tipo ERP) para el control del ingreso y salida de mercancías, manejos de inventarios, entre otros, a todas las zonas francas y CETICOS, asimismo posibilitará su interconexión con el MINCETUR a fin de fortalecer el rol de supervisión que tiene el ministerio sobre el régimen. | - Mejorar la gestión de las zonas francas y CETICOS - Mejorar la supervisión que realiza el Ministerio - Mejorar los servicios que prestan las zonas francas y CETICOS | - 2015: Implementación de la solución en una zona franca - 2016: Implementación en dos las zonas francas |
| - Plataforma logística nacional; Interoperabilidad con los diversos servicios de la logística nacional integrada a los servicios que presta la VUCE Mediante este componente se podrá acceder a la oferta de servicios vinculados a transporte, almacenes, centros de distribución, centros de producción, servicios de asesoría entre otros, cuyas cotizaciones y transacciones se podrán realizar por este medio. | Adecuar el marco normativo para aceptar la interoperabilidad como mecanismo para la recepción de documentos electrónicos. Definir los documentos que se interoperarán. Definir e implementar la interoperabilidad organizacional, semántica, sintáctica y técnica. | Reducción de tiempo para las empresas y ciudadanos en la medida que el Estado esté más conectado y se produzcan interacciones más globales (meta-trámites) en lugar de transacciones unitarias Habilitación plena del intercambio electrónico de documentos |
| - Servicios financieros Incorporación de medios de pago, emisores de cartas de crédito y proveedores de seguros. Integración de proveedores privados de servicios financieros para hacer transacciones entre privados dentro de la VUCE Acceso a los productos que ofrecen el sistema financiero (bancos, compañías de seguros, etc.) para las operaciones de comercio exterior o sus procesos vinculados | Implementar el módulo de medios de pagos: Carta de Crédito, Cobranza en el exterior y Transferencias bancarias Implementar el módulo de Garantías: Cartas de Crédito Stand-By, Avales, Carta Fianza, Seguro de Crédito a la Exportación para Pequeñas y Medianas Empresas (SEPYMEX), Fondo de Garantía Empresarial (FOGEM) Implementar el módulo de Financiamiento: Financiamiento Pre – Embarque, Financiamiento Post-Embarque, Factoring Internacional | Simplificación de los trámites para el financiamiento a lo cargo de la cadena de suministros. Acceso simplificado al financiamiento para la PYMEs |
| 12. Plataforma logística internacional La interoperabilidad con las ventanillas únicas de los principales países que son socios comerciales del Perú y con las entidades públicas del exterior cuyas contrapartes nacionales gestionan sus documentos en la VUCE, es una necesidad para el país, tanto para facilitar el ingreso de los productos nacionales a otros mercados mediante la simplificación de la exigencia física de documentos, como para la agilización de la importación en el Perú. | Adecuar el marco normativo para aceptar la interoperabilidad como mecanismo para la recepción de documentos electrónicos. Desarrollar y suscribir los acuerdos de mutuo reconocimiento con los países que se desarrollará la interoperabilidad. Definir e implementar el framework de interoperabilidad: marco jurídico, estándares de operación y arquitectura basada en servicios. Definir los documentos que se interoperarán. Definir los países, VUCEs y entidades con los que se desarrollará la interoperabilidad. Definir e implementar la interoperabilidad organizacional, semántica, sintáctica y técnica. | Eliminación de la exigencia física de documentos generados por otras VUCEs. Simplificación de los procesos de validación, verificación de datos y seguridad de documentos. Reducción de tiempo en los trámites realizados por las empresas, en la medida que las VUCEs de los países estén más conectados y se produzcan interacciones más globales (meta-trámites) en lugar de transacciones unitarias Implementación del intercambio electrónico de documentos con 5 países |

IV. Plan de Trabajo

Para continuar coadyuvando al objetivo de facilitar el comercio exterior y mejorar la competitividad del país, es necesario por un lado consolidar  el componente de mercancías restringidas e implementar los componentes Portuarios  y Origen  y, por otro lado, implantar los otros componentes o productos que se implementarán en este período. Paralelamente se  implantarán las acciones de las áreas transversales

A continuación se detallan las acciones programadas para el periodo 2013-2016 a nivel de cada producto y área transversal:

PROGRAMA 2013-2016 SEGÚN PRODUCTO O COMPONENTE

I.	 Interoperabilidad con el despacho aduanero                                                                                 1.1  Inicio de discusiones técnicas con SUNAT (2013)

1.2  Adecuación de los sistemas aduaneros (2014-2015-2016)

1.3  Adecuación de la VUCE (2014-2015-2016)

1.4 Adecuación de los sistemas de las entidades que participan en el piloto (2014) /  primera etapa (2015) / segunda etapa de la interoperabilidad (2016)

1.5 Definición y publicación de la norma que regula la interoperabilidad entre el despacho aduanero y el componente de mercancías restringidas de la VUCE (2014)

1.6 Implementación del piloto de la interoperabilidad entre la VUCE y el despacho aduanero: 5 primeros procedimientos administrativos (2014) / 50% de los  procedimientos administrativos (2015-2016)

II.  Clasificación de productos restringidos

2.1  Inicio de discusiones técnicas con SUNAT  (2013)

2.2 Definición del Reglamento para la clasificación arancelaria y producto de las mercancías restringidas (a nivel de producto) (2014)

2.3 Definición de los mecanismos informáticos para la clasificación de productos restringidos. (2014)

2.4 Desarrollo e implementación del módulo informático que mediante la VUCE posibilitará la solicitud y atención de la clasificación arancelaria. (2014)

2.5  Aprobación del marco normativo para los productos que no son restringidos. (2014)

2.6  Desarrollo de la clasificación de los principales productos restringidos de: SENASA y DIGESA (2014)/ SANIPES, DIGEMID, SUCAMEC y PRODUCE (2015)/el resto (2016)

2.7  Adecuación de los sistemas informáticos en Aduanas para atender los requerimientos de clasificación de productos restringidos (2015)

2.8  Desarrollo y aprobación del procedimiento para la inspección simultanea entre la administración aduanera y la entidad que controla las mercancías restringidas. (2015)

2.9  Desarrollo del módulo en la VUCE que permita atender la inspección simultanea entre la administración aduanera y la entidad que controla las mercancías restringidas (2015)

2.10   Actualizar el procedimiento de SUNAT para el control de Productos restringidos y prohibidos (2015)

2.11  Elaborar la base de datos de productos que reiteradamente han sido consultados por la administración aduanera, pero que no son restringidos (2015)

2.12 Habilitar funcionalidades en el componente de mercancías restringidas de la VUCE para que se inicie la solicitud a partir del producto (2015)

2.13 Aprobar el procedimiento para la inspección simultanea entre la administración   aduanera y la entidad que controla las mercancías restringidas (2015)                                                                                                                                                                                                   2.14   Implementar el sistema que soporte la inspección simultánea (2015)

2.15  Implementar el módulo en la VUCE que permita atender la inspección simultanea entre la administración aduanera y la entidad que controla las mercancías restringida (2016)

III. Mercancías Restringidas

3.1  Incorporar procedimientos administrativos en la VUCE, hasta llegar a: 150 (2013)/  220 (2014)/el resto (2015)

3.2  Reducir los tiempos de resolución de expedientes en un 15% respecto al: 2012 (2013) / 2013 (2014) /2014 (2015)/ en un 10% respecto al 2015 (2016)

3.3 Garantizar la operación de la plataforma tecnológica en base a los niveles de servicio previstos (2013-2014)

3.4 Implementar los mecanismos de firmas digitales en los funcionarios de DIGESA, SUCAMEC y SANIPES  (2014) / MTC, SENASA y DGFFS (2015) / tres entidades adicionales (2016) en la resolución de expedientes

3.5 Implementación (2014) / Ampliación (2015) de Piloto para que los administrados utilicen firmas y certificados digitales

3.6 Implementación del Datacenter de DIGESA, DIGEMED, ITP Y SUCAMEC (2014-2015)

3.7 Mejora en el equipamiento tecnológico de las áreas que resuelven expedientes en DIGESA y DIGEMID (2014)/ ITP, SUCAMEC (2015)

3.8 Adoptar mecanismos de listas de chequeo y procesos de aseguramiento de calidad para consolidar la predictibilidad de los trámites en: DIGESA y DIGEMID (I Etapa: 2014,  II Etapa (2015) / ITP, MTC, SUCAMEC y SENASA (I Etapa: 2015) / (II Etapa: 2016)-

3.9 Implementar el cuadro de mando para la gestión en base a indicadores  (2014)

3.10 Fortalecer la infraestructura tecnológica en el nivel central de la VUCE para brindar servicios de  alta disponibilidad (2014-2015-2016)

3.11 Definir  (2014) e implementar (2015) la optimización de los mecanismos de pagos de las tasas administrativas

3.12 Adecuar los sistemas para integrar la implementación de gestión de riesgo en: DIGESA e ITP (2014) / DIGEMID y SENASA. (2015-2016)

3.13  Capacitar en buenas prácticas de evaluación de expedientes en DIGESA, ITP y SENASA (2014) / DIGESA, ITP, SENASA, DIGEMID, MTC y DGFFS. (2015-2016)

3.14  Implementar la interoperabilidad con tres laboratorios locales (2014-2015)

3.15  Definir (2014) e implementar (2015) mecanismos de contingencia optimizado para la VUCE

3.16  Adecuar el sistema para el Piloto de Interoperabilidad con otro país. En la entrega (requerimientos del otro país) y en la recepción (para su uso por la entidad seleccionada) (2014)

3.17  Mantener actualizado el sistema. (2015-2016)

3.18 Garantizar la operación de la plataforma tecnológica en base a los niveles de servicio previstos. (2015-2016)

IV. Origen

4.1	Aprobar el Reglamento Operativo del Componente Origen de la VUCE (2013)

4.2	Implementar el componente Origen de la VUCE: sistema para la gestión y emisión de certificadores de origen(2013)

4.3	Desarrollar el módulo para las consultas de los Certificados de Origen con el país que se iniciará la interoperabilidad de Certificados de Origen (2013)

4.4  Garantizar la operación de la plataforma tecnológica en base a los niveles de servicio (2013-2014-2015-2016)

4.5  Aprobar el marco normativo para  la implementación de los módulos: Gestión del exportador autorizado y Gestión de las resoluciones anticipadas de origen (2014)

4.6  Implementar los módulos de  Gestión del exportador autorizado y Gestión de las resoluciones anticipadas de origen (2014)

4.7 Implementar los mecanismos de firmas digitales en los funcionarios de: tres  (2014) / seis (2015) / todas (2016) las entidades certificadoras que emiten certificados de origen

4.8  Implementar (2014) /ampliar (2015-2016) el Piloto para que los administrados utilicen firmas y certificados digitales

4.9   Adecuar el módulo de gestión y emisión de certificadores de origen, para el Piloto de Interoperabilidad con otro país. En la entrega (requerimientos del otro país) y en la recepción (para su uso por SUNAT) (2014- 2015-2016)

4.10  Definir y diseñar (2014) /la implementación (2015) del sistema para la Unidad de   Origen que le permita gestionar en base a indicadores (2014

4.11 Implementar mecanismos de gestión de riesgo en la emisión de certificados de origen (2014)

4.12 Mantener actualizado el sistema (2015)

V. Portuario

5.1Aprobar el Reglamento Operativo del Componente Portuario de la VUCE (2013)

5.2Implementar el componente Portuario de la VUCE: módulo de recepción y despacho de naves (2013)

5.3 Garantizar la operación de la plataforma tecnológica en base a los niveles de servicio previstos (2013-2014-2015)

5.4 Implementar el módulo de estadía de la nave (2014)

5.5 Implementar el módulo de emisión de licencias a empresas prestadoras de servicios portuarios (2014)

5.6 Fortalecer la infraestructura tecnológica de la APN, DIRESAs, DICAPI y Migraciones en las áreas responsables de procesar la información del componente portuario de la VUCE (2014)

5.7 Implementar el piloto de interoperabilidad con por los menos cinco agentes marítimos (2014)

5.8  Implementar el piloto de interoperabilidad con un administrador portuario (2014)

5.9  Implementar la interoperabilidad con SUNAT (2014)

5.10  Mantener actualizado el sistema (2015-2016)

5.11  Implementar la interoperabilidad con los agentes marítimos (2015)

5.12  Implementar la interoperabilidad con los administradores portuarios (2015)

5.13  Implementar la interoperabilidad con SENASA (2015)

5.14  Desarrollar (2015)/implementar (2016) la aplicación de los criterios de gestión de riesgo en DIRESA-Callao

5.15	Implementar la contingencia del componente portuario (2015)

VI.   Port Community System (PCS)

6.1  Elaborar un estudio inicial sobre la definición de alcance de Port Community System en el Perú (2014)

6.2  Lograr el compromiso de la participación del sector público y privado en el PCS (2014)

6.3 Elaborar el proyecto de inversión pública para el diseño, desarrollo e implementación del Port Community System en los principales puertos del país (2014)

6.4  Contratar el desarrollo de PCS (2015)

6.5 Elaborar y aprobr el marco normativo que regule la puesta en operación del PCS (2015)

6.6 Implementar el PCS en el Puerto del Callao (Etapa 1)  (2015)                                               ……….  6.7 Garantizar la operación de la plataforma tecnológica en base a los niveles de servicio previstos (2015-2016)

6.8  Mantener actualizado el sistema (2016)

6.9 Implementar el PCS en el Puerto del Callao (Etapa 2)(2016)

6.10  Implementar el PCS en los puertos de Paita y Matarani (Etapa 1) (2016)

VII. E- PYMEX

7.1  Estudiar la validación del alcance del e-PYMEX (2013)

7.2 Elaborar el proyecto de inversión pública para el diseño, desarrollo e implementación del  e-PYMEX (2014

7.3 Definir al proveedor responsable del diseño y desarrollo del e-PYMEX (2014)

7.4 Diseñar el desarrollo del e-PYMEX (Etapa 1) (2014)

7.5  Diseñar y desarrollar el e-PYMEX (Etapa 2) (2015)

7.6 Diseñar y desarrollar el componente de interoperabilidad para el B2B desde el e-PYMEX  (2015)

7.7 Diseñar y desarrollar el módulo para que el sector privado atienda los requerimientos generados mediante el e-PYMEX (2015)

7.8   Implementar los módulos: Gestión de ventas, Gestión de compras, Gestión de inventarios, Gestión de B2G (cumplimiento y requerimientos), Gestión del sistema y Gestión de catálogos  (2015)

7.9  Lograr acuerdos con el sector privado para la atención de los requerimientos generados mediante el e-PYMEX (2015)

7.10 Conseguir una asociación estratégica con gremios empresariales para la difusión y capacitación (2015)

7.11  Difusión y capacitación de pymes (2015-2016).

7.12  Mantener actualizado el sistema (2016)

7.13 Implementar los módulos: Gestión de producción, Gestión financiera, Gestión de B2B (2016)

7.14  Implementar el componente de interoperabilidad para el B2B desde el e-PYMEX (2016)

7.15  Implementar el módulo para que el sector privado atienda los requerimientos generados mediante el e-PYMEX (2016)

VIII. Gestión de riesgo

8.1   Realizar un Seminario y reuniones de trabajo para la sensibilización sobre la gestión de riesgo en las entidades públicas vinculadas al comercio exterior (2013)

8.2  contratar una consultoría sobre lineamiento de la gestión de riesgos en DIGESA (2013)

8.3 Diseñar y definir la primera etapa de aplicación de criterios de gestión de riesgo en DIGESA e ITP (2014) / DIGEMID, SENASA y DIRESAs (2015) / entidades certificadoras de Origen (2015) / MTC y SUCAMEC (2016)

8.4 Realizar las adecuaciones normativas en la evaluación y en los aspectos organizaciones en DIGESA y SANIPES (2014)/ DIGEMID y SENASA (2015)/ MTC y SUCAMEC (2016) para la adopción de los criterios de gestión de riesgo (I Etapa)

8.5  Realizar las adecuaciones a los procesos y a los sistemas internos de DIGESA y SANIPES  (2014) / DIGEMID y SENASA (2015) / MTC y SUCAMEC. (2016) que posibiliten la adopción de los criterios de gestión de riesgo (I Etapa)

8.6 Realizar capacitaciones al personal de DIGESA, ITP  y DIRESAs (2014) /DIGEMID y SENASA (2015)/ MTC,  SUCAMEC y DIRESA para la adopción de los criterios de gestión de riesgo (I Etapa: 2016)

8.7  Desarrollar funcionalidades en la VUCE para atender la adopción de los criterios de gestión de riesgo en DIGESA e ITP(I Etapa: 2014) / DIGEMID y SENASA (I Etapa:2015)/ MTC,  SUCAMEC y DIRESA (2016)

8.8  Implementar los criterios de gestión de riesgos en DIGESA e ITP(I Etapa: 2014 , II Etapa: 2015, III Etapa :2016) / DIGEMID y SENASA (I Etapa: 2015, II Etapa:2016) / DIRESAs. (I Etapa: 2015) / MTC,  SUCAMEC y DIRESA.  (I Etapa: 2016)

8.9  Implementar el control posterior en DIGESA y SANIPES (I Etapa:2015) / DIGEMID y SENASA (I Etapa:2016)

IX. Zonas Francas

9.1 Elaborar un estudio inicial sobre la definición de alcance del sistema para zonas francas en el Perú (2014)

9.2 Lograr el compromiso de la participación de los actores del sector público y privado (2014)

9.3 Elaborar el proyecto de inversión pública para el diseño, desarrollo e implementación del    Sistema de Zonas Francas a nivel nacional (2014)

9.4  Diseñar y desarrollar  los siguientes módulos del Sistema de Zonas Francas:

- Módulo de Configuración: Exclusivo para uso del administrador de la herramienta y configuración de las tablas. (2015)

. Módulo de Seguridad: Permisos, accesos, contraseñas etc., de uso exclusivo del administrador. (2015)

- Módulo de Camiones: Registra los vehículos al ingreso y la salida de la Zona Franca con carga o vacios y a su vez, toma los registros de peso. (2015)

- Módulo de Movimiento de Mercancías: Contiene información de los movimientos de las mercancías de ingreso y salida, muestra los inventarios de los usuarios. (2015)

- Módulo de Visitantes: Controla el ingreso y salida de todo el personal de  visitantes a la Zona Franca. (2015)

-Módulo Compañías Usuarias Zona Franca: Registra información de ítems y componentes, elaboración de matrices insumo – producto para usuarios industriales. (2015)

- Módulo Monitoreo de Camiones: Consulta de la información de los vehículos que ingresan a la Zona Franca y aún no han salido. (2015)

- Módulo de Estadísticas: Generación de informes y reportes para el usuario operador, usuarios y entidades de control. (2015)

- Módulo de Áreas: Control de las áreas de los usuarios y de la Zona Franca (2015)

- Módulo de Contactos Comerciales: Gestión comercial y seguimiento a clientes. (2015)

- Módulo de Facturación: Facturación por periodos y de uso exclusivo del administrador de la herramienta (2015)

9.5  Implementar el Sistema de Zonas Francas en una (I Etapa: 2015)/ dos (II Etapa: (2016) Administración de Zona Franca

9.6  Mantener operativo el sistema (2016)

9.7  Garantizar la operación de la plataforma tecnológica en base a los niveles de servicio previstos (2016)

X. Plataforma de Logística Nacional

10.1 Adecuar el marco normativo para aceptar la interoperabilidad como mecanismo para la recepción de documentos electrónicos (2014)

10.2 Definir los documentos que se interoperarán (2014)

10.3 Estudiar la validación del alcance del componente de Plataforma Nacional (2014)

10.4 Coadyuvar en la Definición de estándares de calidad en prestación de servicios logísticos (2014)

10.5 Promover la Definición de estándares de calidad en prestación de servicios logísticos (2014)

10.6 Coadyuvar a la implementación de una Bolsa de Carga (10) (2014)

10.7 Implementar la interoperabilidad con la Bolsa de carga (2015)

10.8 Implementar la interoperabilidad con el sistema de cita de camiones (2015)

10.9 Definir los módulos y mecanismos de interoperabilidad en función del Plan Nacional de Logística (2015)

10.10 Lograr la interoperabilidad con los sistemas de administración de pasos de frontera

10.11 Lograr la Interoperabilidad con las Plataformas Logísticas

10.12 Implementar los  módulos de seguimiento de carga

10.13 Lograr la interoperabilidad con el Observatorio de Logística

XI. Servicios Financieros

11.1  Estudiar la validación del alcance del componente de servicios financieros (2014)

11.2  Lograr el compromiso de las empresas del sistema financiero (empresas bancarias, empresas financieras, cajas municipales, aseguradoras, etc) de participar en el componente de servicios financieros de la VUCE (2015)

11.3  Elaborar el proyecto de inversión pública para el diseño, desarrollo e implementación del componente de servicios financieros (2015)

(10)  La bolsa de carga es un punto virtual de encuentro de la oferta y la demanda de servicios de transporte y logística, generalmente realizado con ayuda de medios electrónicos. En general consiste en una plataforma informática de comunicación que contiene una base de datos que se actualiza cotidianamente, sobre la oferta y demanda de servicios de transporte y logística. En una primera fase la bolsa de carga puede concentrarse en el transporte y ampliar a otro tipo de servicios (almacenaje, empaquetado, consolidación, etc.).

11.4  Diseñar y desarrollar el componente de servicios financieros, con los siguientes módulos:

- Módulo de medios de pagos (Carta de Crédito, Cobranza en el exterior y Transferencias bancarias) (2016)

- Módulo de Garantías (Cartas de Crédito Stand-By, Avales, Carta Fianza, Seguro de Crédito a la Exportación para Pequeñas y Medianas Empresas (SEPYMEX) (2016)

11.7 Lograr los siguientes Fondos de Garantía Empresarial (FOGEM)), Módulo de Financiamiento (Financiamiento Pre – Embarque,  Financiamiento Post-Embarque, Factoring Internacional), Módulo de interoperabilidad, Módulo de administración del sistema (2016)

11.8  Implementar el componente de servicios financieros (Etapa 1) (2016)

11.9  Implementar  la integración con el componente e-PYMEX (2016)

XII. Plataforma Logística Internacional

12.1  Definir los países para iniciar interoperabilidad (2013)

12.2  Definir los documentos para iniciar la interoperabilidad (2013)

12.3  Lograr compromiso de las entidades locales participantes (2013)

12.4  Diseñar, desarrollar e implementar el Piloto de interoperabilidad: un documento, un país (2014).

12.5 Implementar el e- Document Exchange …………(2014)                                                                              12.6  Adecuar el marco normativo para aceptar la interoperabilidad como mecanismo para la recepción de documentos electrónicos.(2014-2016)

12.7  Ampliar el Piloto de interoperabilidad: cuatro documentos, seis países (2015)   diez documentos, seis países (2016)-Definir los documentos que se interoperarán

12.8 Definir los  países, VUCEs y entidades con los que se desarrollará la interoperabilidad (2015-2016)

12.9 Desarrollar y suscribir los acuerdos de mutuo reconocimiento con los países que se desarrollará la interoperabilidad (2015-2016)

XIII. Fortalecimiento de marco legal de la VUCE

13.1 Actualizar el  Reglamento Operativo de mercancías de la VUCE (2013)

13.2 Publicar el Reglamento Operativo de Origen (2013)

13.2 Publicar el Reglamento Operativo Portuario (2013)

13.4 Proponer y propiciar la aprobación de los aspectos legales y reglamentarios  requeridos para regular las operaciones de los componentes de la VUCE referidos a: i) los aspectos Administrativo; ii) los referidos a tecnología de información; iii) los referidos a los componentes de la VUCE; y iv) los referidos al gobierno y sostenibilidad de la VUCE (2014-2015-2016)

13.5 Formalizar compromisos entre el MINCETUR y las entidades involucradas que se reflejen en los documentos de gestión de estas instituciones a fin de que asuman formalmente las obligaciones que les corresponden (2014-2015-2016)

13.6  Promover el apoyo financiero  de las acciones especificas vinculadas a la VUCE de las entidades que la conforman, coordinando con el MEF para que su aprobación sea bajo el concepto  de “presupuestos por resultados” (2014-2015-2016)

XIV. Fortalecimientos de capacidades tecnológicas de la VUCEP

14.1 Garantizar la operación de la plataforma tecnológica en base a los niveles de servicio previstos (2013)

14.2  Implementar el e-Document Exchange (11)  (2014)

14.3  Implementar de gestor de workflow(2014)

14.4  Implementar el datacenter de la VUCE. (2014)

14.6  Implementar el sistema de contingencia (2014)

14.7  Implementar el plan de capacitación al personal de la VUCE y al personal de TI de las entidades vinculadas a la VUCE. (2014)

14.8  Adquirir herramientas para la gestión de la plataforma de la VUCE (2014)

14.9  Adquirir  herramientas para la gestión de riesgos en el sector comercio exterior. (2014)

14.10  Garantizar la operación de la plataforma tecnológica en base a los niveles de servicio previstos. (2014)

14.11 Implementar el  e-Document Repository (12) (2015)

14.12 Consolidar la adopción de buenas prácticas de TI en la Gobernanza de la VUCE que cubra los procesos de contratación, construcción, implementación, operación y gestión de la VUCE (2015-2016)

14.13  Certificar la plataforma tecnológica (2015-2016)

14.14 Implementar (2015) y ampliar (2016)  la plataforma de capacitación virtual (2015)

14.15 Implementar el cuadro de mando integral  (2015)

14.16 Implementar el plan de capacitación al personal de la VUCE y al personal de TI de las entidades vinculadas a la VUCE (2015-2016)

14.17 Adquirir  herramientas para la gestión de la plataforma de la VUCE (2015-2016)

14.18 Adquirir herramientas para la gestión de riesgos en el sector comercio exterior  (2015-2016)

14.19 Garantizar la operación de la plataforma tecnológica en base a los niveles de servicio previstos (2015-2016)

(11) Sistema que posibilita el mapeo de documentos electrónicos en distintos formatos, gestiona la recepción, validación y respuesta de los diferentes documentos electrónicos, gestión de la interoperabilidad en un ambiente seguro, gestión de colas de mensajes, manejo de excepciones en el intercambio de información, entre otras funcionalidades.

(12)Sistema que gestiona el almacenamiento de los documentos electrónicos, con funcionalidades para su archivo, búsqueda y explotación. Se contará con un servicio que sea capaz de custodiar los documentos electrónicos generados en la plataforma de la VUCE.

14.20 Ampliarlos productos en la plataforma de capacitación virtual (2016)

14.21 Implementar el Observatorio de Comercio Exterior (2016)

XV. Gestión y operación de la VUCE

15.1   Diseñar e implementar un adecuado proceso de gestión de cambios a nivel de las entidades que intervienen en la VUCE, para lo que se priorizara las acciones de  coordinación, comunicación, análisis de impacto, movilización, capacitación y entrenamiento (2013-2016)

15.2  Diseñar e implementar un adecuado proceso de gestión de cambios a nivel de los usuarios para lo cual se mejorara las actividades de coordinación y comunicación con los gremios empresariales, así como las acciones de capacitación y entrenamiento (2013-2016)

15.3  Formalizar la incorporación de la VUCE en la estructura organizacional del MINCETUR

15.4 Elaborar los documentos de gestión de la VUCE (2014-2015-2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               15.5  Asignar un  presupuesto específico para la VUCE y considerar sus compromisos  como meta en el presupuesto por resultados del MINCETUR (2014-2015-2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                15.6  Lograr que las entidades de la VUCE incorporen los compromisos que asumen  como parte de sus presupuestos por objetivos (2014-2015-2016)

15.7  Apoyar el desarrollo de mecanismos de gestión de control de riesgos para Los aspectos de evaluación de expedientes y de control posterior (2014-2015-2016)

15.8  Diseñar e implementar un adecuado proceso de gestión de cambios a nivel de las entidades que intervienen en la VUCE, para lo que se priorizara las acciones de  coordinación, comunicación, análisis de impacto, movilización, capacitación y entrenamiento (2014-2015-2016)

15.9 Apoyar la institucionalización de la mejora continua de procesos: a) formalizando   planes de mejora del servicio; b) asegurando su periódico seguimiento y c)  formalizando la realización periódica de encuestas  a los usuarios sobre la calidad del servicio prestado (2014-2015-2016)

15.10 Diseñar e implementar programas de capacitación para el personal de la VUCE central y de las entidades  que lo conforman, en aspectos de Logística internacional, TIC, legales, mejora de procesos, etc. (2014-2015-2016)

15.11 Fomentar y apoyar la activa participación de los profesionales de la VUCE en los foros internacionales sobre facilitación de comercio exterior y VUCEs (2014-2015-2016)

15.12 Documentar los procesos para alinear, planificar y organizar TI (2014)

15.11 Documentar los procesos para construir, adquirir e implementar TI (2014)

15.12 Documentar los procesos para entregar, dar servicio y soporte en TI (2014)

15.13 Documentar los procesos para supervisar, evaluar y valorar TI (2014)

15.14 Implementar los procesos de Gestión y operación de la VUCE  (2014)

15.16  Implementar los mecanismos para el Gobierno de TI de acuerdo a prácticas internacionales (2015)

15.17 Establecer la Línea Base de modelo de madurez en Gobierno de TI (2015)

15.18 Sostener los procesos de Gestión y operación de la VUCE (2016)

15.19  Sostener el Gobierno de TI en la VUCE (2016)

V. Presupuesto

| CUADRO N°8 PRESUPUESTO ANUAL 2013-2014 POR PRODUCTO (Expresado en dólares americanos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Componente; 2014; 2015; 2016; Total. Interoperabilidad con el despacho aduanero; 300,000; 150,000; 150,000; 600,000. Clasificación de productos restringidos; 250,000; 400,000; 250,000; 900,000. Mercancías restringidas; 7,000,000; 1,000,000; 800,000; 8,800,000. Origen; 400,000; 130,000; 70,000; 600,000. Portuario; 3,500,000; 500,000; 300,000; 4,300,000. Cargo Community System; 200,000; 6,000,000; 4,000,000; 10,200,000. E-PYMEX; 200,000; 2,200,000; 400,000; 2,800,000. Gestión de riesgo; 800,000; 1,000,000; 1,000,000; 2,800,000. Zonas Francas; 100,000; 2,000,000; 400,000; 2,500,000. Plataforma de logística nacional; 200,000; 800,000; 1,800,000; 2,800,000. Servicios financieros; 100,000; 300,000; 800,000; 1,200,000. Plataforma logística internacional; 800,000; 700,000; 700,000; 2,200,000. Subtotal de componentes; 13,850,000; 15,180,000; 10,670,000; 39,700,000. Elementos transversales; Total. Fortalecimiento de marco legal; 250,000; 300,000; 300,000; 850,000. Fortalecimiento de capacidades; 2,500,000; 2,500,000; 3,000,000; 8,000,000. Gestión y operación de la VUCE; 1,000,000; 1,200,000; 1,400,000; 3,600,000. Subtotal de elementos transversales; 3,750,000; 4,000,000; 4,700,000; 12,450,000. Total del presupuesto; 17,600,000; 19,180,000; 15,370,000; 52,150,000. CUADRO N°9 PRERSUPUESTO TOTAL 2014-2016 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Expresado en dólares americanos) |  |  |  |  |
|  | Componentes; Presupuesto Entidad; Donación; Presupuesto inv. directa; Préstamo; Total. Interoperabilidad con Despacho Ad.; 300,000; 300,000; 600,000. Clasificación productos restringidos; 100,000; 800,000; 900,000. Mercancías restringidas; 1,800,000; 3,000,000; 4,000,000; 8,800,000. Origen; 600,000; 600,000. Portuario; 800,000; 3,500,000; 4,300,000. Cargo Community System; 200,000; 10,000,000; 10,200,000. E-PYMEX; 300,000; 2,500,000; 2,800,000. Gestión de riesgo; 800,000; 2,000,000; 2,800,000. Zonas Francas; 2,500,000; 2,500,000. Plataforma de logística nacional; 300,000; 2,500,000; 2,800,000. Servicios financieros; 300,000; 500,000; 400,000; 1,200,000. Plataforma logística internac.; 700,000; 500,000; 1,000,000; 2,200,000. Subtotal de componentes; 8,700,000; 3,000,000; 7,000,000; 21,000,000; 39,700,000. Elementos transversales; Total. Fortalecimiento de marco legal; 350,000; 500,000; 850,000. Fortalecimiento de capacidades; 3,000,000; 1,000,000; 4,000,000; 8,000,000. Gestión y operación de la VUCE; 3,600,000; 3,600,000. Subtotal elementos transversales; 6,950,000; 1,000,000; 0; 4,500,000; 12,450,000. Total del presupuesto; 15,650,000; 4,000,000; 7,000,000; 25,500,000; 52,150,000. |  |  |  |  |

CUADRO N°10

VUCE: PRESUPUESTO TOTAL 2014-2016 SEGÚN ASPECTOS TRANSVERSALES (US$)

| Componentes | Hw + Sw | Desarrollo software | Estudios y consultorías | Mant Sw, Comunic | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interoperab. Despacho Ad. | 0 | 450,000 | 110,000 | 40,000 | 600,000 |
| Clasificación productos restringidos | 0 | 300,000 | 600,000 | 0 | 900,000 |
| Mercancías restringidas | 4,150,000 | 2,500,000 | 1,250,000 | 900,000 | 8,800,000 |
| Origen | 0 | 290,000 | 80,000 | 230,000 | 600,000 |
| Portuario | 1,000,000 | 1,800,000 | 600,000 | 900,000 | 4,300,000 |
| Cargo Community System | 1,800,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 400,000 | 10,200,000 |
| E-PYMEX | 300,000 | 1,650,000 | 550,000 | 300,000 | 2,800,000 |
| Gestión de riesgo | 350,000 | 1,200,000 | 1,050,000 | 200,000 | 2,800,000 |
| Zonas Francas | 550,000 | 1,200,000 | 550,000 | 200,000 | 2,500,000 |
| Plataforma de logística nacional | 350,000 | 1,600,000 | 700,000 | 150,000 | 2,800,000 |
| Servicios financieros | 50,000 | 600,000 | 550,000 | 0 | 1,200,000 |
| Plataforma logística internacional | 600,000 | 1,050,000 | 350,000 | 200,000 | 2,200,000 |
| Subtotal de componentes | 9,150,000 | 17,640,000 | 9,390,000 | 3,520,000 | 39,700,000 |
| Elementos transversales |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento de marco legal | 0 | 0 | 850,000 | 0 | 850,000 |
| Fortalecimiento de capacidades | 4,300,000 | 2,700,000 | 1,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| Gestión y operación de la VUCE | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 | 3,600,000 |
| Subtotal elementos transversales | 4,300,000 | 2,700,000 | 1,850,000 | 3,600,000 | 12,450,000 |
| Total del presupuesto | 13,450,000 | 20,340,000 | 11,240,000 | 7,120,000 | 52,150,000 |
|  | 25.79% | 39.00% | 21.55% | 13.65 |  |

VI. Estrategia de implementación del Proyecto

Las limitaciones señaladas en el proceso de implementación de la VUCE coinciden con las principales limitaciones de la gestión pública en el Perú reconocidas en la Política de Modernización de la Gestión Pública (Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM del 8 de enero del 2013), como son:

- Inadecuados procesos de prestación de los  servicios públicos

- Infraestructura, equipamiento y gestión logística insuficiente

- Inadecuada gestión de recursos humanos

- Carencia de sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento

Como respuesta a estas limitaciones, la Política de Modernización de la Gestión Pública establece como su objetivo general: Orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública para resultados. Entre los pilares centrales de esta política se mencionan

- El Presupuesto para resultados (10) y

- La Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional

En este contexto  y en consideración a los objetivos y líneas estratégicas transversales propuestas en el presente Proyecto, se puede sostener que el mayor éxito que alcance la VUCE en cuanto a su sustentabilidad y desarrollo futuro, está supeditado en gran medida a su fortaleza institucional tanto de la VUCE central en MINCETUR como de las entidades públicas que la integran, en particular las de mayor nivel de transacciones y/o de gravitación económica  o social de las mercancías intercambiadas con el exterior, por lo que el Proyecto no solo debe centrarse en potenciar a MINCETUR sino también a apoyar a estas entidades respecto a la mejora de su gestión en cuanto a sus acciones vinculadas con la VUCE.  Evidentemente tiene que dimensionarse este apoyo ya que en ningún momento se pretende suplir en los esfuerzos propios que le corresponde realizar a estas entidades frente a su problemática organizacional y los compromisos que asuma frente a la política de modernización de la gestión pública recientemente aprobada.

Por lo expuesto el presente proyecto se enmarca en un proceso de modernización institucional hacia una gestión pública por resultados que tiene como sustento básico el presupuesto por resultados y la gestión por procesos (DS. Nº 004-2013-PCM). Igualmente se considera la política de facilitación del comercio y dentro de ello el mejor aprovechamiento de los acuerdos comerciales internacionales suscritos por el Perú.

(10) A partir del año 2011, y en el marco de la programación presupuestal del año fiscal 2012, se introduce una nueva metodología de concepción y desarrollo del Presupuesto por Resultados (PpR) con el objetivo de  ampliarlo progresivamente al 100% del presupuesto no financiero ni previsional y lograr un manejo eficiente, efectivo y transparente de los recursos públicos (Anexo N°5).

Dada la característica multisectorial del proyecto VUCE, es necesario definir claramente el nivel de participación de las entidades públicas involucradas. Para ello resulta conveniente agrupar a estas entidades bajo las siguientes consideraciones:

- Entidades que están en proceso de reorganización o restructuración (Ej. SUCAMEC, ITP) cuyos presupuestos institucionales pueden considerar los requerimientos necesarios para el buen funcionamiento de la VUCE.

- Entidades incorporadas plenamente a la VUCE y que se les puede apoyar  con recursos del Proyecto (Ej. DIGESA)

- Resto de entidades:

•	A las que se apoyaran con recursos específicos del Proyecto de Cooperación (Ej. DIGEMID)

•	A las que no se considera apoyar con recursos directos del Proyecto, salvo los recursos propios de la VUCE previstos como parte de su programa anual (Ej. SENASA)

Son cuatro las líneas  de acción prioritarias a considerar en este proyecto

- Adecuación normativa y organizacional de la VUCE

- Racionalización, simplificación  y automatización de los procedimientos que se incorporan a la VUCE

- Desarrollo  y adecuaciones de los sistemas de información y comunicación

- Fomento a la gestión del cambio y al proceso de mejora continua

Estas líneas de acción se cumplirán de acuerdo a la Política de Modernización de la Gestión Pública bajo un enfoque de procesos orientados a mejorar la gestión de las actividades institucionales vinculadas con la VUCE. Se coordinara con el MEF para contemplar la posibilidad de que los aportes directos del proyecto a las actividades vinculadas con la VUCE de las entidades participantes se programen y ejecuten bajo el concepto de presupuesto por resultados. Igualmente se recomendara al MEF que aplique la exigencia  del presupuesto por resultados al componente presupuestal otorgado a las  entidades que lo destinan al apoyo sustantivo de sus actividades vinculadas a la VUCE.

Cabe reconocer como se ha señalado al comienzo del presente documento, que son grandes los logros de la VUCE y su repercusión positiva en las entidades que lo conforman, donde  ha permitido formalizar y automatizar sus procedimientos con los consiguientes ahorros de tiempo en su tramitación y sus efectos positivos en cuanto a transparencia y mejora en su   organización administrativa. Paralelo a esta constatación se reconoce también  que falta aún racionalizar y simplificar los procedimientos ya incorporados a la VUCE, por lo que se considerara esto como parte del proceso de mejora continua a implementar.

La experiencia ya ganada por la VUCE  y el reforzamiento de su forma de trabajo mediante la aplicación del enfoque por procesos, sería un valor agregado que la VUCE puede ofrecer  a las entidades que se incorporan a este proyecto de consolidación y expansión de la VUCE, ya que éstas   están en búsqueda de su  modernización institucional a través de una gestión pública para resultados,  tanto por necesidad propia  como por exigencia del DS. Nº004-2013-PCM, para lo cual contribuye significativamente la formulación, estandarización y automatización de sus procedimientos.

Finalmente se deberá determinar las características y niveles de dependencia de la Unidad Ejecutora del Proyecto. Se deberá contemplar la posibilidad de que dicha unidad dependa de una unidad especializada del MEF  o directamente del MINECETUR y, de ser esta última opción la que se adopte,  deberá definirse a la vez como hacerlo a su interior, analizando para ello experiencias anteriores.

VII. Organización de la ejecución del  Proyecto

Con el fin de facilitar el cumplimiento de las metas, objetivos y actividades del Proyecto se establecerá  la  siguiente organización, en la que los responsables podrán ser funcionarios de la VUCE y/o consultores contratados para tal efecto. Esta organización deberá compatibilizarse con la organización formal que adopte la VUCE dentro del MINCETUR:

- Coordinador general

Tendrá como principal cometido la realización de todas las funciones inherentes a la dirección ejecutiva del proyecto como:

- Hacer cumplir en forma eficaz y eficiente los objetivos dentro de los plazos aprobados en los Planes Operativos. Para ello deberá coordinar y supervisar el avance del proyecto en todos los aspectos: Organización, Planificación, Ejecución, Administración y Control.

- En caso de que se produzcan desvíos respecto de la planificación deberá informarlos al Comité, a MINCETUR y a la entidad cooperante y proponer las medidas correctivas necesarias.

- Procurar que los recursos se produzcan en el tiempo requerido  y sean adjudicados conforme a lo presupuestado, y en relación a su avance.

- Coordinadores  de Grupos Técnicos

Dentro de sus responsabilidades se considera:

- Planificar, dirigir, supervisar, coordinar y evaluar la realización y desarrollo de todas las tareas del Proyecto en el área técnica, normativa y tecnológica, en cada ente y de manera centralizada.

- Establecer objetivos operativos claros para los equipos y determinar los plazos en que se deben alcanzar, realizando el correspondiente seguimiento del desarrollo del proyecto y corrigiendo cualquier desviación que se produzca.

- Preparar la documentación operacional, técnica, administrativa y financiera del proyecto, entre otros: planes operativos, informes, presupuestos, expedientes de licitación, órdenes de pago, etc. para V°B° del Coordinador General.

- Apoyar la coordinación entre los servicios públicos para la realización de las distintas tareas de los grupos técnicos.

- Coordinar reuniones de trabajo para recoger los requerimientos y necesidades del sector privado relacionado con VUCE.

- Responsable del Equipo de Modelamiento

- Coordinar con los responsables de cada entidad de la VUCE, el levantamiento de los procesos operacionales de los certificados/permisos/trámites a automatizar en cada ente.

- Coordinar y dirigir a nivel macro y a través de los responsables de cada entidad de la VUCE, la implementación de los procesos operativos, identificando los actores, documentos, y modelo de datos requerido.

- Determinar los datos elementales a considerar en cada documento.

- Responsable del Equipo Normativo

- Definir el marco legal que ampare a la VUCE, en particular la incorporación de nuevos entes y trámites.

- Examinar la legislación, reglamentos y decretos para garantizar que el funcionamiento de VUCE cumpla con las normas nacionales e internacionales.

- Identificar vacios normativos y proponer soluciones.

- Proponer y establecer la estructura organizacional para el establecimiento y operación de las oficinas de VUCE en cada ente asociado, en particular aquellos operando con arquitectura descentralizada y responsables de sus propios sistemas informáticos

- Responsable del Equipo Tecnológico

- Definir la arquitectura tecnológica de VUCE, y su interacción con los sistemas y plataformas descentralizados, identificando los Casos de Uso de funcionalidades transversales del Sistema.

- Compatibilizar los recursos considerados en el Presupuesto del Proyecto, con las brechas tecnológicas de las entidades intervinientes en la VUCE.

- Preparar los Términos de Referencia para la o las licitaciones o concursos que se requieran para la implementación y puesta en marcha del Proyecto.

- Actuar como contraparte técnica de los proyectos tecnológicos.

VIII. Anexos

ANEXO Nº 1

ANEXO N°2

RELACIÒN DE PROCEDIMIENTOS DE LA VUCE VINCULADOS AL COMPONENTE MERCANCÌAS RETRIGIDAS SEGÚN ENTIDAD

| ENTIDAD | TUPA | NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO |
| --- | --- | --- |
| SENASA | CVI-01 | Permiso Fitosanitario de Importación - PFI y Permiso Fitosanitario de Tránsito Internacional - PFTI, de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentos, que cuenten con requisitos aprobados. Emisión, modificación y ampliación |
| SENASA | CA-01 | Permiso Zoosanitario para la importación - PZI y Permiso zoosanitario de tránsito internacional (PZTI) de animales, productos y subproductos de origen animal e insectos de valor benéfico (abejas), que cuenten con requisitos aprobados. Emisión, modificación o actualización. |
| SENASA | CVI-04 | Obtención de la constancia de inscripción de profesional responsable de predio para CPE * Decreto Supremo N° 032-2003-AG, establece procedimiento de Registro de importador, lugares de producción y responsable técnicos de material sujeto a CPE - Art. 120.7 y 120.8, modificación |
| SENASA | CVI-05 | Obtención de la constancia de inscripción de profesional responsable de predio para CPE * Decreto Supremo N° 032-2003-AG, establece procedimiento de Registro de importador, lugares de producción y responsable técnicos de material sujeto a CPE - Art. 120.7 y 120.8, modificación |
| SENASA | CVE-02 | Certificación de predios de frutas y hortalizas. |
| SENASA | CVE-03 | Certificación de funcionamiento de plantas de tratamiento cuarentenario y de poscosecha |
| SENASA | CVI-02 | Informe de Inspección y Verificación/ Autorización de Plaguicidas e Insumos Veterinarios - IIV |
| SENASA | CA-02 | Informe de Inspección y Verificación/ Autorización para importación de animales, productos y subproductos de origen animal |
| SENASA | CVI-03 | Registro de Almacén para Guarda Custodia |
| SENASA | CA-07 | Certificado Sanitario Andino de Exportación o Re-exportación de animales, productos y subproductos de origen animal |
| SENASA | IP-02 | Registro o renovación de Productos veterinarios farmacológicos |
| SENASA | CVE-01 | Certificado Fitosanitario, Certificados Fitosanitarios de Reexportación y Certificados de exportación de productos procesados o industrializados de origen vegetal |
| SENASA | IA-13 | Registro Nacional de Plaguicida Químico de Uso Agrícola |
| SENASA | IA-21 | Informe de Inspección y Verificación/ Autorización de Plaguicidas e Insumos Veterinarios. IIV/APIV para la importación de plaguicidas de uso agrícola. |
| SENASA | CVI-06 | Registro de Centros de investigación importadores de germoplasma de semilla sexual |
| SENASA | CVE-04 | Inspección del Tratamiento Hidrotérmico |
| SENASA | CVE-05 | Certificación del Tratamiento de Frío para productos vegetales de exportación |
| SENASA | CA-01 | Emisión del Permiso Sanitario de Importación - PSI y Permiso Sanitario de Tránsito internacional (PSTI) de animales, productos y subproductos de origen animal e insectos de valor benéfico (abejas), que cuenten con requisitos cuenten con requisitos aprobados y su modificación. |
| SENASA | CA-03 | Informe de Inspección y Verificación/ Autorización de Plaguicidas e Insumos Veterinarios - IIV/APIV para el tránsito internacional de animales, productos y sub productos de origen animal e insectos de valor benéfico (abejas), que cuenten con requisitos aprobados y su modificación. |
| SENASA | CA-04 | Autorización de recintos que alberguen animales vivos que se encuentren en realizando tránsito internacional |
| SENASA | VE-01 | Aprobación del Proyecto de Construcción de un camal de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, camélidos sudamericanos, équidos y bubalinos |
| SENASA | VE-02 | Apertura y funcionamiento de camales de bovinos, porcinos, ovinos, bubalinos, caprinos, camélidos sudamericanos y équidos |
| SENASA | CEE-SA-01 | Autorización del proyecto de Construcción de Plantas de Incubación o Granjas avícola |
| SENASA | CEE-SA-02 | Autorización del proyecto de Construcción de Centro de Acopio o Centros de Faenamiento de aves |
| SENASA | CEE-SA-03 | Autorización Sanitaria de Apertura y Funcionamiento de Plantas de Incubación y Granjas avícolas, Centros de Acopio y Faneamiento o su renovación |
| SENASA | CEE-SA-04 | Autorización sanitaria para la realización de ferias, exposiciones o cualquier clase de evento que implique presencia de aves |
| SENASA | CEE-SA-05 | Autorización de profesionales de la práctica privada para realizar actividades oficiales del Sistema sanitario avícola |
| SENASA | CEE-SP-01 | Autorización sanitaria de construcción de Granjas porcinas |
| SENASA | CEE-SP-02 | Autorización sanitaria de funcionamiento de Granja porcinas y su renovación responsable de granjas porcinas tecnificadas y su renovación |
| SENASA | CEE-SP-03 | Registro de Profesional responsable de granjas porcinas tecnificadas o suporcinas tecnificadas |
| SENASA | CEE-SP-04 | Registro de acopiadores de porcinos con fines comerciales |
| SENASA | CEE-SP-05 | Registro de establecimientos porcinos que utilicen residuos alimenticios humanos provenientes de restaurantes o centros comerciales afines y su renovación |
| SENASA | IA-01 | Registro de Producto Biológico Formulado |
| SENASA | IA-02 | Registro de Producto Experimental Biológico formulado |
| SENASA | IA-03 | Renovación del Registro de Producto Experimental Biológico formulado |
| SENASA | IA-04 | Registro de (Importador- Exportador, Fabricante y Envasador, Distribuidor de productos biológicos formulados de uso agrícola |
| SENASA | IA-05 | Registro de Importador, Exportador, distribuidor, Fabricante, Formulador o Envasador de plaguicidas químicos de uso agrícola |
| SENASA | IA-06 | Registro de Establecimientos Comerciales, Almacenes o depósitos de plaguicidas químicos de uso agrícola |
| SENASA | IA-08 | Registro de Asesor Técnico de empresas importadoras, exportadoras, fabricantes, formuladoras, envasadoras, distribuidoras y establecimientos comerciales de plaguicidas químicos de uso agrícola |
| SENASA | IA-09 | Registro de Profesional responsable de empresas importadoras-exportadoras, fabricantes-envasadoras, distribuidoras de producto biológicos formulados |
| SENASA | IA-10 | Registro de Personas naturales o jurídicas para realizar ensayos de campo |
| SENASA | IA-11 | Permiso para Experimentación de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola |
| SENASA | IA-12 | Renovación del Permiso para experimentación Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola |
| SENASA | IA-14 | Registro de Uso de Plaguicidas Químicos de uso Agrícolas (sólo para Importadores usuarios) |
| SENASA | IA-15 | Autorización de Protocolos de Ensayos de Eficacia |
| SENASA | IA-16 | Cambio o adición de Empresas fabricante o formuladora o de país de origen de plaguicidas químicos de uso agrícola registrados |
| SENASA | IA-17 | Ampliación de país de origen de Producto biológico formulado registrado |
| SENASA | IA-18 | Cambio o adición de uso para los cuales se registró el Plaguicida químico de uso agrícola |
| SENASA | IA-19 | Ampliación de uso de Producto biológico formulado registrado |
| SENASA | IA-20 | Reubicación del Producto en una categoría toxicológica diferente a la original |
| SENASA | IA-22 | Certificado de Libre Comercialización de plaguicida agrícola registrado |
| SENASA | IA-23 | Cambio de Titular de Registro de Plaguicida químico de uso Agrícola registrado |
| SENASA | IP-01 | Registro o renovación de Alimentos, Premezclas y Aditivos para animales (excepto alimentos medicados) |
| SENASA | IP-03 | Registro o renovación de Productos veterinarios biológicos |
| SENASA | IP-04 | Registro o renovación de Alimentos medicados |
| SENASA | IP-05 | Ampliación de país de origen de Productos veterinarios registrados |
| SENASA | IP-06 | Registro de Fabricante, Importador y/o Exportador, comercializador de Productos de uso Veterinario, Alimentos para animales y renovación |
| SENASA | IP-07 | Registro o renovación de Envasador de Productos de Uso Veterinario, Alimentos para animales |
| SENASA | IP-08 | Registro de Establecimiento de expendio de productos veterinarios y renovación |
| SENASA | IP-09 | Registro de Responsable técnico de fabricantes, comercializadores, importadores o exportadores de productos veterinarios o de Establecimientos de expendio |
| SENASA | IP-10 | Registro de Profesional Responsable de envasador de productos de uso veterinario |
| SENASA | IP-11 | Cambio de nombre comercial de Productos veterinarios y Alimentos para animales registrados |
| SENASA | IP-12 | Transferencia de Registro de Productos veterinarios y Alimentos para animales |
| SENASA | IP-13 | Aprobación de Diseños experimentales |
| SENASA | IP-14 | Autorización de la importación, uso o la manipulación de productos o sustancias destinadas a la investigación y realización de pruebas experimentales, con fines conocidos y diseños experimentales previamente |
| SENASA | IP-15 | Autorización de importación de productos veterinarios y alimentos para animales no registrados, sólo para uso propio sin fines comerciales y de productos biológicos para uso no comercial |
| SENASA | IP-16 | Modificación del Registro de Fabricante de productos veterinarios |
| SENASA | EP-17 | Autorización del cambio de excipientes de Productos de uso veterinario y alimento para animales |
| SENASA | IP-18 | Certificado de Libre Venta |
| SENASA | IP-19 | Cambio de volumen, peso y empaque de un Producto veterinario |
| SENASA | IP-20 | Refacciones o modificaciones de las áreas de fabricación de productos veterinarios |
| SENASA | IP-21 | Autorización de extensión de uso o aplicación farmacológica de un producto veterinario sin modificación de su formulación ni dosificación |
| SENASA | SPO-01 | Registro Nacional de Organismo de Certificación de la Producción Orgánica |
| SENASA | SPO-02 | Ampliación del área de acción del Organismo de Certificación de Producción Orgánica registrado |
| SENASA | SPO-03 | Renovación del Registro Nacional de Organismo de Certificación de la Producción Orgánica |
| SENASA | SIAG-01 | Autorización a Organismos de Certificación o de Inspección, o renovación |
| SENASA | SIAG-02 | Modificación/ampliación de la autorización a Organismos de Certificación u Organismos de inspección |
| SENASA | SIAG-03 | Autorización a Laboratorios de Ensayo o renovación |
| SENASA | SIAG-04 | Modificación/ampliación de la autorización a Laboratorios de Ensayo |
| SENASA | SIAG-05 | Autorización sanitaria de establecimiento dedicado al procesamiento primario de alimentos agropecuarios y piensos o su renovación |
| SENASA | SIAG-06 | Informe de Inspección y Verificación/ Autorización para la importación o tránsito internacional de alimentos agropecuarios primarios y piensos - IIV/APIV |
| SENASA | SIAG-07 | Certificado Sanitario de Exportación o Reexportación de alimentos agropecuarios primarios y piensos |
| SUNAT | 79 | Autorización de ingreso o salida del país de insumos químicos y productos fiscalizados. |
| PRODUCE | 123 | Constancia de cumplimiento de Reglamento Técnico |
| PRODUCE | 91 | Autorización para la importación de los elementos componentes de nitrato de amonio |
| PRODUCE | 90 | Inscripción en el Registro de usuarios de elementos de componentes de Nitrato de Amonio |
| MTC | DGCSC-1 | Homologación de equipos y/o aparatos de telecomunicaciones que se conectan a la red pública |
| MTC | DGCSC-2 | Homologación de equipos y/o aparatos de telecomunicaciones del Teleservicio Privado que utilizan espectro radioeléctrico. |
| MTC | DGCSC-3 | Homologación de equipos y/o aparatos de telecomunicaciones del Servicio de Radiofusión y Público que utilizan el espectro radioeléctrico. |
| MTC | DGCSC-4 | Homologación de centrales privadas, servidores de comunicación para transmisión de datos, de voz y valor añadido que se conecten a la red pública. |
| MTC | DGCC-33 | Inscripción en el registro de casa comercializadoras de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones |
| MTC | DGCC-34 | Renovación de la Inscripción en el registro de casa comercializadoras de Equipos y Aparatos de Telecomunicaciones |
| MTC | DGCC-35 | Permiso de internamento definitivo de equipos y aparatos de telecomunicaciones |
| MTC | DGCC-36 | Permiso de internamento temporal de equipos y aparatos de telecomunicaciones hasta por 6 meses |
| DIGESA | 33 | Certificado Sanitario Oficial de Exportación de alimentos y bebidas de consumo humano |
| DIGESA | 31 | Certificado de Uso de Registro Sanitario de Producto Importado. |
| DIGESA | 32 | Certificado de Libre Comercialización de alimentos, bebidas y de productos naturales fabricados y/o elaborados en el país, por despacho o lote de embarque país de destino. |
| DIGESA | 29 | Inscripción en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. |
| DIGESA | 30 | Transferencias, Ampliaciones o Modificaciones de Presentación, Cambio de Razón Social o Modificación y/o datos en el Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas. |
| DIGESA | 28 | Certificado de Libre Comercialización de Desinfectantes y Plaguicidas de Uso Doméstico, Industrial, Salud Pública, y Desinfectantes de Agua para Consumo Humano. |
| DIGESA | 10 | Autorización Sanitaria para la Importación de Residuos Sólidos: a) No Peligrosos b) Peligrosos |
| DIGESA | 11 | Autorización Sanitaria para la Exportación de Residuos Sólidos |
| DIGESA | 24 | Autorización Sanitaria de Desinfectantes y Plaguicidas de uso domestico, industrial y en salud pública (Nacional e Importado) |
| DIGESA | 25 | Autorización Sanitaria para la importación de Desinfectantes y Plaguicidas de uso doméstico, industrial y en salud pública no destinados al comercio. |
| DIGESA | 15 | Registro, Reinscripción o Ampliación de servicios y/o plantas de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) |
| DIGESA | 16 | Registro, Reinscripción o Ampliación de actividades y/o plantas de Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos (EC-RS) |
| DIGESA | 43 | Ampliación o Modificaciones de Presentación, Cambio de Razón Social y/o Datos en la Autorización Sanitaria de Desinfectantes y Plaguicidas de Uso Doméstico, Industrial y en Salud Pública (Nacional e Importado) |
| DIGESA | 18 | Modificación de Datos de Empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS), Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos (EC-RS) y Registro de Supervisore |
| DIGESA | 26 | Registro Sanitario de Desinfectantes de Agua para consumo humano en punto de uso. |
| DIGESA | 39 | Registro o Renovación para la Fabricación, Importación, Comercialización y Distribución de Juguetes y/o Útiles de Escritorio |
| DIGESA | 40 | Autorización Sanitaria para la Fabricación de Juguetes y/o Útiles de Escritorio |
| DIGESA | 41 | Autorización Sanitaria para la importación de Juguetes y/o Útiles de Escritorio |
| DIGESA | 42 | Copia Certificada de Autorización Sanitaria de Juguetes y/o Útiles de Escritorio |
| DIGESA | 22 | Notificación para la Exportación de Sustancias Peligrosas sujetas al Procedimiento de Información y Consentimiento Fundamentado Previo (PIC). |
| DIGESA | 23 | Autorización Sanitaria para la Importación de Sustancias Químicas sometidas al Procedimiento de Información y Consentimiento Fundamentado Previo (PIC) |
| DIGESA | 27 | Cambio de Titular de la Autorización Sanitaria de Plaguicidas y Desinfectantes de Uso Doméstico, Industrial y en Salud Pública |
| DIGESA | 37 | Aprobación de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) y actividades inherentes al Sector Salud |
| DIGESA | 34 | Habilitación Sanitaria de Fábrica de Alimentos y Bebidas, Suplementos y Complementos Naturales con propiedades nutricionales y de servicio de alimentación de pasajeros en los medios de transporte, destinados al consumo humano. |
| DIGESA | 35 | Validación Técnica Oficial del Plan HACCP |
| ITP | 22 | Certificado oficial sanitario y/o de calidad de los recursos y productos pesqueros y acuícolas con fines de exportación |
| ITP | 23 | Certificado oficial sanitario y de calidad de productos pesqueros y acuícolas / frescos refrigerados con fines de exportación |
| ITP | 25 | Certificado oficial sanitario y de calidad de muestras sin valor comercial de productos pesqueros y acuícolas menor o igual a 100 kg. de peso neto, con fines de exportación |
| ITP | 26 | Certificado oficial sanitario y de calidad de muestras de productos pesqueros y acuícolas importados, sin valor comercial, menor o igual a 100 kg. de peso neto |
| ITP | 27 | Certificado oficial sanitario y de calidad para larvas, ovas fecundadas, animales y vegetales acuáticos, con fines de exportación |
| ITP | 28 | Certificado oficial sanitario y de calidad de desinfección de larvas, ovas fecundadas, animales y vegetales acuáticos, con fines de exportación |
| ITP | 29 | Certificado oficial de libre venta (o comercialización) en el país, de los productos pesqueros y acuícolas; por lote de embarque y país de destino |
| ITP | 30 | Certificado oficial de internamiento temporal para productos pesqueros y acuícolas importados, muestras sin valor comercial o productos pesqueros y acuícolas que re-ingresan al país |
| ITP | 31 | Certificado oficial sanitario y de calidad de los productos pesqueros y acuícolas importados / productos pesqueros y acuícolas que re-ingresan al país |
| ITP | 33 | Certificado oficial sanitario y de calidad para larvas, ovas fecundadas, animales y vegetales acuáticos importados |
| ITP | 06 | Expedición del protocolo técnico para habilitación sanitaria de planta o registro de procesamiento industrial de productos pesqueros, acuícolas, centros de depuración, procesamiento artesanal o primario |
| ITP | 07 | Emisión o renovación de protocolo técnico para registro sanitario de productos pesqueros y acuícolas, nacionales o importados |
| ITP | 08 | Ampliación a nuevos productos o adenda en protocolos técnicos para habilitación sanitaria o registro de planta de procesamiento industrial artesanal o primario |
| ITP | 15 | Constancia de verificación del plan de análisis de peligros y control de puntos críticos (apcpc) |
| DIGEMID | 49 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de medicamentos cuyos principios activos o asociaciones se encuentran en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales (CATEGORÍA Nº 01) |
| DIGEMID | 50 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de medicamentos cuyos principios activos o asociaciones no se encuentren en el Petitorio Nacional de Medicamentos Esenciales y que se encuentran registrados en países de alta vigilancia sanitaria (CATEGORÍA Nº 02) |
| DIGEMID | 51 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de medicamentos cuyos principios activos no se encuentran considerados en las Categorías 1 y 2 (CATEGORÍA Nº 03) |
| DIGEMID | 52 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de medicamentos fabricados por encargo de una empresa nacional en un país extranjero |
| DIGEMID | 53 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de medicamentos Nacional e Importado utilizando el nombre de otro ya registrado por el mismo titular, cuando el producto no ha sido comercializado. |
| DIGEMID | 54 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de medicamentos utilizando el nombre de otro ya registrado por el mismo titular cuando el producto no ha sido comercializado fabricado en un tercer país por encargo de una empresa farmacéutica del país exportador del producto que no se comercializa ni se consume en el país fabricante. |
| DIGEMID | 55 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de medicamentos utilizando el nombre de otro ya registrado por el mismo titular cuando el producto no ha sido comercializado, fabricado por etapas en diferentes países y comercializado en uno de ellos. |
| DIGEMID | 56 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de medicamentos utilizando el nombre de otro ya registrado por el mismo titular cuando el producto no ha sido comercializado, fabricado en el extranjero por encargo de un laboratorio o droguería nacional, que no se comercializa en el país fabricante |
| DIGEMID | 57 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Productos Biológicos, Homeopáticos, Radiofármacos y Agentes de Diagnóstico, Nacionales e Importados. |
| DIGEMID | 58 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Productos Biológicos, Homeopáticos, Radiofármacos, Agentes de Diagnóstico, fabricados por encargo. |
| DIGEMID | 59 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Productos Biológicos, Homeopáticos, Radiofármacos, Agentes de Diagnóstico (Nacional e Importado) utilizando el nombre de otro ya registrado por el mismo Titular cuando el producto no ha sido comercializado. |
| DIGEMID | 60 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Productos Biológicos, Homeopáticos, Radiofármacos, Agentes de Diagnóstico, utilizando el nombre de otro ya registrado por el mismo titular cuando el producto no ha sido comercializado, fabricado en un tercer país por encargo de una empresa farmacéutica del país exportador del producto que no se comercializa ni se consume en el país fabricante. |
| DIGEMID | 61 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Productos Biológicos, Homeopáticos, Radiofármacos, Agentes de Diagnóstico, utilizando el nombre de otro ya registrado por el mismo titular, cuando el producto no ha sido comercializado, fabricado por etapas en diferentes países y comercializado en uno de ellos. |
| DIGEMID | 62 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Productos Biológico, Homeopático, Radiofármacos, Agentes de Diagnóstico, utilizando el nombre de otro ya registrado por el mismo titular, cuando Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Productos Biológico, Homeopático, Radiofármacos, Agentes de Diagnóstico, utilizando el nombre de otro ya registrado por el mismo titular, cuando el producto no ha sido comercializado, fabricado en el extranjero por encargo de un laboratorio o droguería nacional, que no se comercializa en el país fabricante. |
| DIGEMID | 63 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Productos Dietéticos y Edulcorantes, Nacionales e Importados |
| DIGEMID | 64 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Productos Dietéticos y Edulcorantes, fabricados por encargo. |
| DIGEMID | 65 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Productos Dietéticos y Edulcorantes (Nacional e Importado) utilizando el nombre de otro ya registrado por el mismo Titular cuando el producto no ha sido comercializado. |
| DIGEMID | 66 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Productos dietéticos y edulcorantes, utilizando el nombre de otro ya registrado por el mismo titular cuando el producto no ha sido comercializado, fabricado en un tercer país por encargo de una empresa farmacéutica del país exportador del producto, que no se comercializa ni se consume en el país fabricante. |
| DIGEMID | 67 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Productos dietéticos y edulcorantes, utilizando el nombre de otro ya registrado por el mismo titular, cuando el producto no ha sido comercializado, fabricado por etapas en diferentes países y comercializado en uno de ellos. |
| DIGEMID | 68 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Productos dietéticos y edulcorantes, utilizando el nombre de otro ya registrado por el mismo titular, cuando el producto no ha sido comercializado, fabricado en el extranjero por encargo de un laboratorio o droguería nacional, que no se comercializa en el país fabricante. |
| DIGEMID | 69 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Recursos Terapéuticos Naturales Nacional e Importado. |
| DIGEMID | 70 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Recursos Terapéuticos Naturales fabricados por encargo. |
| DIGEMID | 71 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Recursos Terapéuticos Naturales, Nacional o Importado, con el nombre de otro ya registrado por el titular del registro, cuando el producto no ha sido comercializado. |
| DIGEMID | 72 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Recursos Terapéuticos Naturales con el nombre de otro ya registrado por el titular del registro, cuando el producto no ha sido comercializado, fabricado en un tercer país por encargo de una empresa farmacéutica del país exportador del producto que no se comercializa ni se consume en el país del fabricante. |
| DIGEMID | 73 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Recursos Terapéuticos Naturales con el nombre de otro ya registrado por el titular del registro, cuando el producto no ha sido comercializado, fabricado por etapas en diferentes países y comercializados en uno de ellos. |
| DIGEMID | 74 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Recursos Terapéuticos Naturales con el nombre de otro ya registrado por el titular del registro, cuando el producto no ha sido comercializado, fabricado en el extranjero por encargo de un laboratorio o droguería que no se comercializa en el país fabricante. |
| DIGEMID | 77 | Inscripción o Reinscripción o Ampliación en el Registro Sanitario de Insumos o Material, Instrumental y Equipos de Uso Médico Quirúrgico u Odontológico Nacional o Importado. |
| DIGEMID | 78 | Inscripción o Reinscripción o Ampliación en el Registro Sanitario de Insumos o Material, Instrumental y Equipo de Uso Médico Quirúrgico u Odontológico fabricado por encargo. |
| DIGEMID | 79 | Inscripción o Reinscripción en el Registro Sanitario de Productos Sanitarios de Higiene Doméstica Nacional o Importado, no considerados en la Decisión 706 de la Comunidad Andina |
| DIGEMID | 80 | Notificación o Renovación o Ampliación de Notificación Sanitaria Obligatoria de Productos de Higiene Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal Nacional o Importados y/o fabricados fuera de la Sub-Región Andina o por terceros dentro o fuera de la Sub-Región Andina, se exceptúan a las desinfectantes de uso médico, ambientadores y limpiadores de superficie. |
| DIGEMID | 81 | Notificación o Renovación o Ampliación de Notificación Sanitaria Obligatoria de Productos Cosméticos Nacional o Importados y/o fabricados fuera de la Sub-Región Andina o por terceros dentro o fuera de la Sub-Región Andina. |
| DIGEMID | 82 | Notificación Sanitaria Obligatoria para Productos Cosméticos, Productos de Higiene Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal, cuando el producto ya está notificado dentro y fuera de la Sub-Región Andina. |
| DIGEMID | 83 | Reconocimiento de Notificación Sanitaria Obligatoria para Productos Cosméticos, Productos de Higiene doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal, dentro de la Sub-Región Andina. |
| DIGEMID | 84 | Modificación de Nombre de un Producto Cosmético dentro o fuera de la Sub-Región Andina. |
| DIGEMID | 85 | Cambio de Nombre de Productos de Higiene Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal Fabricados dentro y fuera de la Subregión Andina. |
| DIGEMID | 86 | Modificación de Fabricante de Productos de Higiene Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal Fabricados dentro o fuera de la Subregión Andina. |
| DIGEMID | 87 | Modificación de Fabricante de productos farmacéuticos, productos dietéticos y edulcorantes, recursos terapéuticos naturales productos galénicos, por cada Registro Sanitario cuando el cambio de fabricante es en un tercer país. |
| DIGEMID | 88 | Modificación de Fabricante de Productos Cosméticos dentro del Territorio Nacional y dentro o fuera de la Sub-Región Andina. |
| DIGEMID | 89 | Modificación de Razón Social del Titular o del Fabricante de la Notificación Sanitaria Obligatoria de productos cosméticos y productos de higiene domestica y productos Absorbentes de higiene personal por rubro, país y fabricante |
| DIGEMID | 90 | Inclusión de un Nuevo Fabricante para Productos Cosméticos ya Notificado dentro o fuera de la Sub-Región Andina o dentro del Territorio Nacional. |
| DIGEMID | 91 | Inclusión de un Nuevo Fabricante para Productos de Higiene Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal ya Notificado dentro o fuera de la Sub-Región Andina, o dentro del Territorio Nacional. |
| DIGEMID | 92 | Cambio de Fórmula de Productos Cosméticos. |
| DIGEMID | 93 | Cambio de Fórmula de Productos de Higiene Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal. |
| DIGEMID | 94 | Transferencia de Notificación Sanitaria Obligatoria por: Rubro, País y Fabricante. |
| DIGEMID | 95 | Aprobación de Ingreso de Muestras de Productos Cosméticos y Productos de de Higiene Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal sin Notificación Sanitaria Obligatoria. |
| DIGEMID | 96 | Certificado de Registro Sanitario de Productos Galénicos y Recursos Terapéuticos Naturales, importados: A) Con la misma fórmula o composición, fabricante y país, aun cuando tenga diferente denominación o marca. B) Que, aun cuando tenga diferente denominación o marca, la misma fórmula de principios activos, forma farmacéutica, dosificación y acciones terapéuticas pero diferentes excipientes, fabricante y país. |
| DIGEMID | 97 | Certificado de Registro Sanitario de Medicamento Importado: A) Con la misma fórmula o composición, fabricante y país, aun cuando tenga diferente denominación o marca. B) Que, aun cuando tenga diferente denominación o marca, la misma fórmula de principios activos, forma farmacéutica, dosificación y acciones terapéuticas pero diferentes excipientes, fabricante y país. |
| DIGEMID | 98 | Certificado de Registro Sanitario de Productos: Dietéticos y edulcorantes, Sanitarios y de higiene doméstica no comprendidos en la Decisión 706 de la Comunidad Andina, material o insumos, Instrumental y equipos de uso médico quirúrgico u odontológico, biológicos, agentes de diagnóstico, radiofármacos y productos homeopáticos: A) Con la misma fórmula o composición, fabricante y país, aun cuando tenga diferente denominación o marca. B) Que, aun cuando tenga diferente denominación o marca, la misma fórmula de principios activos, forma farmacéutica, dosificación y acciones terapéuticas pero diferentes excipientes, fabricantes y país. |
| DIGEMID | 99 | Cambio de Nombre de productos farmacéuticos, dietéticos y edulcorantes, galénicos, recursos terapéuticos naturales, insumos o material, instrumental y equipos de uso médico, quirúrgico u odontológico, productos sanitarios y de higiene doméstica no considerados en la Decisión 706, registrados, Nacional o Importado. |
| DIGEMID | 100 | Cambio de Condición de Venta. |
| DIGEMID | 101 | Cambio de Fabricante por cada registro sanitario de productos farmacéuticos, dietéticos y edulcorantes, galénicos, recursos terapéuticos naturales, Insumos o Material Médico, Instrumental y equipos de uso médico quirúrgico u odontológico Nacional o Importado. |
| DIGEMID | 104 | Cambio de Material de Envase para A) Productos Farmacéuticos, Productos Dietéticos o Edulcorantes, Galénicos, Recursos Terapéuticos Naturales, Insumos o Material o Instrumental de Uso Médico, Quirúrgico u Odontológico, Productos Sanitarios y de Higiene Doméstica no considerados en la Decisión 706. B) Productos cosméticos y Productos de Higiene Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal (PHD y PAHP). |
| DIGEMID | 105 | Cambio de información contenida en el rotulado para A) Productos Farmacéuticos, Productos Dietéticos o Edulcorantes, Galénicos, Recursos Terapéuticos Naturales, Insumos o Material o Instrumental de Uso Médico, Quirúrgico u Odontológico, Productos Sanitarios y de Higiene Doméstica no considerados en la Decisión 706. B) Productos cosméticos y Productos de Higiene Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal (PHD y PAHP). |
| DIGEMID | 106 | Cambio de Información contenida en el inserto. |
| DIGEMID | 107 | Cambio de Excipientes en la Fórmula de Productos Farmacéuticos, Productos Dietéticos y Edulcorantes, Recursos Terapéuticos Naturales e Insumos o Material Médico. |
| DIGEMID | 108 | Transferencia de Registro Sanitario por: Rubro, País y Fabricante |
| DIGEMID | 109 | Cambio o Ampliación de Forma de Presentación de: A) Productos Farmacéuticos, Productos Galénicos, Dietéticos y Edulcorantes, Recursos Terapéuticos Naturales, Insumos, Instrumental y Equipos de Uso Médico, Quirúrgico u Odontológico, Productos Sanitarios y de Higiene Doméstica no considerados en la Decisión 706. B) Productos de Higiene Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal (PHD y PAHP). |
| DIGEMID | 110 | Autorización de importación de productos en investigación. A) Psicotrópicos B) Otros |
| DIGEMID | 111 | Autorización para la importación de otros productos farmacéuticos y afines para fines exclusivos de investigación |
| DIGEMID | 112 | Cambio de Licenciante o Razón Social del Licenciante (Nacional o Importado) por rubro y fabricante. |
| DIGEMID | 113 | Certificado de Libre Comercialización |
| DIGEMID | 114 | Agotamiento de Stock de Productos Farmacéuticos, Galénicos, Dietéticos y Edulcorantes, Recursos Terapéuticos Naturales, Insumos o Material, Instrumental y Equipos de uso Médico Quirúrgico u Odontológico, Productos Sanitarios y de Higiene Doméstica no considerados en la Decisión 706. |
| DIGEMID | 115 | Cambio de Vida Útil de un A) Producto Farmacéutico, Galénico, Dietéticos y Edulcorantes, Recursos Terapéuticos Naturales, Insumos o Material, Instrumental y Equipos de uso Médico Quirúrgico u Odontológico, Productos Sanitarios y de Higiene Doméstica no considerados en la Decisión 706 B) Productos Cosméticos, Productos de Higiene Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal (PHD y PAHP). |
| DIGEMID | 116 | Cambio de Razón Social del Titular del Registro Sanitario de Productos Farmacéuticos, Galénicos, Dietéticos y Edulcorantes, Recursos Terapéuticos Naturales, Insumos o Material, Instrumental y Equipos de uso Médico Quirúrgico u Odontológico, Productos Sanitarios y de Higiene Doméstica no considerados en la Decisión 706, Productos Cosméticos B) Productos de Higiene Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal (PHD y PAHP), por rubro, país y fabricante. |
| DIGEMID | 117 | Cambio de Razón Social del Fabricante y/o acondicionante de productos farmacéuticos, productos dietéticos y edulcorantes, recursos Terapéuticos Naturales, Productos Galénicos, Insumos o Material, Instrumental y Equipos de Uso Médico Quirúrgico u Odontológico, Productos Sanitarios y de Higiene Doméstica no considerados en la Decisión 706, por rubro, país y fabricante. |
| DIGEMID | 118 | Cambio de Fabricante y/o acondicionante de productos fabricados por etapas, de Productos Farmacéuticos, Dietéticos y Edulcorantes, Recursos Terapéuticos Naturales, Productos Galénicos, Insumos o Material, Instrumental y Equipos de Uso Médico Quirúrgico u Odontológico, Productos Sanitarios y de Higiene Doméstica no considerados en la Decisión 706, Productos Cosméticos, Productos de Higiene Doméstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal (PHD y PAHP)por rubro país y fabricante. |
| DIGEMID | 119 | Certificado Oficial de Importación de Estupefacientes por encargo. |
| DIGEMID | 120 | Certificado Oficial de Importación de patrones o estándares de referencia de Estupefacientes por encargo |
| DIGEMID | 121 | Certificado Oficial de Importación de Psicotrópicos o Precursores. |
| DIGEMID | 122 | Certificado Oficial de Importación de patrones o estándares de referencia de Psicotrópicos o Precursores. |
| DIGEMID | 123 | Certificado oficial de exportación de estupefacientes (enaco) |
| DIGEMID | 124 | Certificado oficial de exportación de estupefacientes, psicotrópicos y precursores |
| MINCETUR | 26 | Autorización para la importación de: a) Máquinas tragamonedas y/o memorias de sólo F-001 lectura para su exhibición en ferias, exposiciones o eventos similares, b) Máquinas tragamonedas y/o memorias de sólo lectura para efectos de su autorización y registro, c) Bienes relacionados con la explotación de juegos de casino y máquinas tragamonedas |
| MINCETUR | 27 | Autorización y registro (homologación) de memorias de sólo lectura, modelos de máquinas tragamonedas o modalidades de juegos de casino y/o modificación de la autorización y registro otorgado: a) De memorias de sólo lectura, b)De modelos de máquinas tragamonedas, c)De modalidades de juegos de casino. |
| IPEN | 3.9.1 | Autorización para Importar Fuente de Radiación Nueva |
| IPEN | 3.9.2 | Autorización para Importar Fuente de Radiaciones Usada o Repotenciada |
| IPEN | 3.12 | Autorización de Transporte/Exportación de Material Radiactivo o Nuclear |
| DGFFS | 20 | Autorización de Funcionamiento e Inscripción en el Registro de comerciantes y exportadores, centros de acopio, talleres o plantas de transformación primaria, depósitos y/o establecimientos comerciales de especímenes y productos forestales y de fauna silvestre al estado natural y con transformación primaria |
| DGFFS | 34 | Permiso para importación o re-exportación de flora y fauna silvestres |
| DGFFS | 35 | Permiso de exportación de productos de Flora y Fauna Silvestre |
| SUCAMEC | 6 | Autorización de importación de equipos e insumos para la recarga de munición sin fines comerciales a personas naturales autorizadas (por un año) |
| SUCAMEC | 7 | Autorización de internamiento de equipos de recarga de munición sin fines comerciales a personas naturales autorizadas |
| SUCAMEC | 8 | Autorización de importación a personas naturales y jurídicas autorizadas para la comercialización (vence el 31dic de cada año) |
| SUCAMEC | 9 | Autorización de exportación a casas comercializadoras autorizadas para venta de armas de fuego, munición y artículos conexos |
| SUCAMEC | 10 | Autorización de internamiento a casas comercializadoras autorizadas (En función a la R.D. de Importación) |
| SUCAMEC | 11 | Autorización de ingreso definitivo al país de armas, munición y artículos conexos |
| SUCAMEC | 12 | Autorización de ingreso temporal al país de armas, munición y artículos conexos |
| SUCAMEC | 13 | Autorización de internamiento de munición por peruanos y extranjeros residentes en el Perú (una vez al año, hasta cien cartuchos por cada arma con licencia) |
| SUCAMEC | 32 | Autorización de salida definitiva del país de armas, munición y/o artículos conexos |
| SUCAMEC | 33 | Autorización de salida temporal del país de armas, munición y/o artículos conexos |
| SUCAMEC | 36 | Licencia para importación de explosivos, insumos y conexos (vence el 31dic de cada año) |
| SUCAMEC | 37 | Licencia para exportación de explosivos, insumos y conexos (vence el 31dic de cada año) |
| SUCAMEC | 38 | Autorización de internamiento de explosivos, insumos y conexos (En función a la vigencia de la Licencia de Importación) |
| SUCAMEC | 39 | Autorización de salida de explosivos, insumos y conexos (En función a la vigencia de la Licencia de Exportación) |
| SUCAMEC | 53 | Autorización para la importación de productos pirotécnicos (con vencimiento al 31 de diciembre) |
| SUCAMEC | 54 | Autorización para la importación de insumos químicos controlados por dicscamec (con vencimiento al 31 de diciembre) |
| SUCAMEC | 55 | Autorización de internamiento de productos pirotécnicos y/o insumos químicos (en función a la rd de importación) |
| SUCAMEC | 56 | Autorización para la exportación de productos pirotécnicos (con vencimiento al 31 de diciembre) |
| SUCAMEC | 57 | Autorización de salida de productos pirotécnicos (en función a la rd de exportación) |
| SUCAMEC | 72 | Autorización para la importación de artefactos, equipos u otros medios utilizables en la seguridad privada (01 año) |
| SUCAMEC | 73 | Autorización de internamiento de artefactos, equipos u otros medios utilizables en la seguridad privada. (En función a la RD de Importación) |
| SUCAMEC | 1 | Autorización de funcionamiento para la fabricación de armas, munición y artículos conexos. (por dos años) |
| SUCAMEC | 2 | Autorización del prototipo de armas, munición y/o artículos conexos a fabricar |
| SUCAMEC | 3 | Autorización para comercialización de armas, munición y artículos conexos (por dos años) |
| SUCAMEC | 4 | Autorización para comercialización de armas y munición de uso industrial, neumáticas y señales (por dos años) |
| SUCAMEC | 5 | Autorización para la recarga de munición de uso civil sin fines comerciales (por dos años) - personas naturales. |
| SUCAMEC | 34 | Licencia de funcionamiento de planta industrial de explosivos (por cinco años) |
| SUCAMEC | 35 | Autorización para la comercialización de explosivos, insumos y conexos para productos terminados por fabricas (En función a la Licencia de Funcionamiento como Planta Industrial vigente) |
| SUCAMEC | 45 | Autorización para la instalación de fábrica o taller de productos pirotécnicos (permanente) |
| SUCAMEC | 46 | Autorización para el funcionamiento de fábrica o taller de productos pirotécnicos de uso recreativo - por dos años (en función de la Autorización de Instalación) |
| SUCAMEC | 47 | Autorización para la ampliación de nueva línea de producción de productos pirotécnicos a fábrica o talleres autorizados |
| SUCAMEC | 48 | Autorización para depósito de productos pirotécnicos y/o insumos químicos (por dos años) |
| SUCAMEC | 49 | Autorización para la comercialización de productos pirotécnicos de uso industrial, recreativo y/o de servicios de espectáculo pirotécnico (por dos años) |
| SUCAMEC | 51 | Autorización para la comercialización de insumos químicos controlados (por dos años) |
| SUCAMEC | 71 | Autorización para la comercialización de equipos, artefactos o cualquier otro medio utilizable para la seguridad privada. (cinco años) |
| MINEM |  | Admisión temporal - visación del cuadro de insumo producto "tráfico de perfeccionamiento activo" reposición de mercancías en franquicia" |
| INC |  | Autorización de salida de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la nación |
| INC |  | Certificado de bienes no pertenecientes al patrimonio cultural de la nación con fines de exportación |

ANEXO Nº3

RELACIÒN DE PROCEDIMIENTOS DE LA VUCE VINCULADOS AL COMPONENTE PORTUARIO, SEGÚN ENTIDAD

- Autoridad Portuaria Nacional (APN) - 1.Recepción de naves: Autorizar el ingreso de las naves a los puertos de la República y permitir el control migratorio, sanitario, de seguridad y aduanero por parte de las entidades competentes 2. Despacho de naves: Autorizar el zarpe de las naves de los puertos de la República y permitir el control migratorio, sanitario, de seguridad y aduanero por parte de las entidades competentes. 3. Otorgamiento de licencias de operación para agencias marítimas, fluviales y lacustres, además de empresas privadas y cooperativas de trabajadores de estiba y desestiba 4. Renovación de licencias de operación para agencias marítimas, fluviales y lacustres, además de empresas privadas y cooperativas de trabajadores de estiba y desestiba 5. Otorgamiento de licencia de operación para la prestación de servicios básicos: Abastecimiento de Combustible; Almacenamiento; Amarre y desamarre; Avituallamiento; Buceo; Dragado; Practicaje; Recojo de los residuos; Remolcaje y Transporte de Personas 6.Renovación y modificación de licencias de operación para la prestación de servicios básicos.

Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú del Ministerio de Defensa (DICAPI) 7. Visita de inspección de seguridad y protección a naves durante los actos de recepción y despacho en puerto. 8. Inspección de naves por el Estado Rector del Puerto para el levantamiento de deficiencias 9. Autorización de arribo con explosivos o con otras mercancías y/o sustancias peligrosas especiales para el puerto o en tránsito (excepto radiactivas), obtención de autorización para desembarcarlas o embarcarlas y establecimiento de vigilancia especial. 10. Autorización para realizar operaciones de transbordo de explosivos a otra nave y establecimiento de vigilancia especial. 11. Autorización para efectuar operaciones de alijo de hidrocarburos o sustancias nocivas y/o perjudiciales líquidas a granel y establecimiento de vigilancia especial. 12. Permiso especial para manipular explosivos grupo de compatibilidad “L” en zona portuaria (aplicable a puertos y terminales autorizados para movilizar explosivos) y establecimiento de vigilancia especial. 13. Otorgamiento de autorización de ingreso a aguas de dominio nacional, a naves con energía nuclear o materiales radioactivos. 14. Otorgamiento del Certificado de aptitud para el transporte de mercancías peligrosas, refrenda y renovación 15. Otorgamiento del Certificado de aptitud para el transporte de mercancías peligrosas, refrenda y renovación 16. Matrícula y otorgamiento de carné para buzos de diferentes categorías, incluye rehabilitación. 17. Ascenso a la categoría inmediata superior para el personal de buzos y otorgamiento de carné. 18. Revalidación de carné de buzo, cada tres (03) años. 19. Duplicado de carné de buzo. 20. Registro de empresas relacionadas a las actividades acuáticas y otorgamiento de certificado de registro aplicada a los navieros, armadores marítimos, fluviales y lacustres, pesqueras, clasificadoras de naves, empresas dedicadas al estudio de impacto ambiental, empresas de desguace, empresas administradora de prácticos, servicio de guardianía a bordo y empresas de servicios generales relacionadas a la actividad acuática. 20. Renovación del certificado de registro relacionadas a las actividades acuáticas aplicada a los navieros, armadores marítimos, fluviales y lacustres, pesqueras, clasificadoras de naves, empresas dedicadas al estudio de impacto ambiental, empresas de desguace, empresas administradora de prácticos, servicio de guardianía a bordo y empresas de servicios generales relacionadas a la actividad acuática. 21. Registro de empresas relacionadas a las actividades acuáticas y otorgamiento de certificado de inscripción por primera vez y/o por renovación anual, aplicada a las agencias marítimas, empresas de estiba y desestiba, empresas de servicios de abastecimiento de combustible, amarre y desamarre, avituallamiento de naves, dragado, recojo de residuos, remolcaje, transporte de pasajeros y carga y turismo acuático. 22. Otorgamiento de licencia de operación y expedición de resolución directoral correspondiente para empresas relacionadas a las actividades acuáticas, la cual es de aplicación a los siguientes: astilleros, varaderos, diques, talleres de reparaciones navales, empresas de trabajos submarinos y salvamento, empresas de fabricación y mantenimiento de equipos de seguridad acuática y empresas relacionadas a las actividades petroleras. 23. Renovación anual de la licencia de operación de las empresas relacionadas a las actividades acuáticas, la cual es de aplicación a los siguientes: astilleros, varaderos, diques, talleres de reparaciones navales, empresas de trabajos submarinos y salvamento, empresas de fabricación y mantenimiento de equipos de seguridad acuática y empresas 30. Otorgamiento de carné de: representante legal de empresas o cooperativas de estiba y desestiba, empresas navieras, agente marítimo, procurador marítimo (anualmente); procurador pesquero, representante legal de astilleros, varaderos, diques, empresas de fabricación y mantenimiento de equipos de seguridad acuática, así como los representante legales de los clubes náuticos (cada dos años). 31. Renovación de carné de: representante legal de empresas o cooperativas de estiba y desestiba, empresas navieras, agente marítimo, procurador marítimo (anualmente); procurador pesquero, representante legal de astilleros, varaderos, diques, empresas de fabricación y mantenimiento de equipos de seguridad acuática, así como los representante legales de los clubes náuticos (cada dos años). 32. Autorización al aspirante a práctico para que efectúe prácticas de maniobras para el otorgamiento de licencia de práctico marítimo o fluvial por cada instalación portuaria o en caso de inhabilitación de licencia (incluye evaluación). 33. Otorgamiento de licencia y/o título y carné de práctico marítimo por primera vez o por ascenso de categoría según sea el caso. 34. Renovación anual de la licencia y/o título y carné de práctico marítimo o por duplicado por pérdida o deterioro. 35. Otorgamiento de licencia y carné de práctico fluvial. 36. Renovación cada dos (02) años de la licencia y carné de práctico fluvial o duplicado por pérdida o deterioro.

Dirección Regional de Sanidad Marítima Internacional - Gerencia Regional de Salud del Gobierno Regional del Callao, Piura, Arequipa, Moquegua y Tacna 37 a 41. Certificado de control de sanidad a bordo. 42 a 46. Certificado de exención de control de sanidad a bordo. 47 a 51. Libre plática marítima 52 a 56. Patente sanitaria marítima

Fuente: Estudio de procedimientos comprendidos en la ventanilla única portuaria (VUP)), elaborado por USAID / Facilitando comercio, en 2011 y actualización por VUCE- MINCETUR  en 2013

ANEXO N°4a

| (En dólares americanos) | PRESUPUESTO DEL 2014 POR ASPECTO TRANSVERSAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componente | Hw + Sw | Desarrollo de software | Estudios y consultorías | Operación: Mant Sw, Comunic | Total |
| Interoperabilidad Despacho Ad. |  | 250,000 | 50,000 |  | 300,000 |
| Clasificación productos restring. |  | 50,000 | 200,000 |  | 250,000 |
| Mercancías restringidas | 4,000,000 | 1,700,000 | 1,000,000 | 300,000 | 7,000,000 |
| Origen |  | 250,000 | 50,000 | 100,000 | 400,000 |
| Portuario | 1,000,000 | 1,500,000 | 600,000 | 400,000 | 3,500,000 |
| Cargo Community System |  |  | 200,000 |  | 200,000 |
| E-PYMEX |  |  | 200,000 |  | 200,000 |
| Gestión de riesgo | 150,000 | 400,000 | 250,000 |  | 800,000 |
| Zonas Francas |  |  | 100,000 |  | 100,000 |
| Plataforma de logística nacional |  |  | 200,000 |  | 200,000 |
| Servicios financieros |  |  | 100,000 |  | 100,000 |
| Plataforma logística internacional | 500,000 | 250,000 | 50,000 |  | 800,000 |
| Subtotal de componentes | 5,650,000 | 4,400,000 | 3,000,000 | 800,000 | 13,850,000 |
| Elementos transversales |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento de marco legal |  |  | 250,000 |  | 250,000 |
| Fortalecimiento de capacidades | 500,000 | 1,900,000 | 100,000 |  | 2,500,000 |
| Gestión y operación de la VUCE |  |  |  | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Subtotal elementos transversales | 500,000 | 1,900,000 | 350,000 | 1,000,000 | 3,750,000 |
| Total del presupuesto | 6,150,000 | 6,300,000 | 3,350,000 | 1,800,000 | 17,600,000 |

ANEXO N°4b

|  |  | (En dólares americanos) |  | PRESUPUESTO DEL 2015 POR ASPECTO TRANSVERSAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sec |  | Componente |  | Hw + Sw |  | Desarrollo de software |  | Estudios y consultorías |  | Operación: Mant Sw, Comunic |  | 2015 |  |
| 1 |  | Interoperabilidad despacho ad. |  |  |  | 100,000 |  | 30,000 |  | 20,000 |  | 150,000 |  |
| 2 |  | Clasificación productos restring. |  |  |  | 150,000 |  | 250,000 |  |  |  | 400,000 |  |
| 3 |  | Mercancías restringidas |  | 150,000 |  | 450,000 |  | 100,000 |  | 300,000 |  | 1,000,000 |  |
| 4 |  | Origen |  |  |  | 40,000 |  | 30,000 |  | 60,000 |  | 130,000 |  |
| 5 |  | Portuario |  |  |  | 300,000 |  |  |  | 200,000 |  | 500,000 |  |
| 6 |  | Cargo Community System |  | 1,000,000 |  | 4,000,000 |  | 800,000 |  | 200,000 |  | 6,000,000 |  |
| 7 |  | E-PYMEX |  | 300,000 |  | 1,500,000 |  | 300,000 |  | 100,000 |  | 2,200,000 |  |
| 8 |  | Gestión de riesgo |  | 100,000 |  | 400,000 |  | 400,000 |  | 100,000 |  | 1,000,000 |  |
| 9 |  | Zonas Francas |  | 500,000 |  | 1,200,000 |  | 200,000 |  | 100,000 |  | 2,000,000 |  |
| 10 |  | Plataforma de logística nacional |  | 100,000 |  | 600,000 |  | 100,000 |  |  |  | 800,000 |  |
| 11 |  | Servicios financieros |  |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  | 300,000 |  |
| 12 |  | Plataforma logística internacional |  | 50,000 |  | 400,000 |  | 150,000 |  | 100,000 |  | 700,000 |  |
|  |  | Subtotal de componentes |  | 2,200,000 |  | 9,140,000 |  | 2,660,000 |  | 1,180,000 |  | 15,180,000 |  |
|  |  | Elementos transversales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Fortalecimiento de marco legal |  |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  | 300,000 |  |
| 3 |  | Fortalecimiento de capacidades |  | 1,800,000 |  | 300,000 |  | 400,000 |  |  |  | 2,500,000 |  |
| 4 |  | Gestión y operación de la VUCE |  |  |  |  |  |  |  | 1,200,000 |  | 1,200,000 |  |
|  |  | Subtotal de elementos transversales |  | 1,800,000 |  | 300,000 |  | 700,000 |  | 1,200,000 |  | 4,000,000 |  |
|  |  | Total del presupuesto |  | 4,000,000 |  | 9,440,000 |  | 3,360,000 |  | 2,380,000 |  | 19,180,000 |  |
|  | Sec |  | Componente |  | Hw + Sw |  | Desarrollo de software |  | Estudios y consultorías |  | Operación: Mant Sw, Comunic |  | 2016 |
|  | 1 |  | Interoperabilidad con el despacho aduanero |  |  |  | 100,000 |  | 30,000 |  | 20,000 |  | 150,000 |
|  | 2 |  | Clasificación de productos restringidos |  |  |  | 100,000 |  | 150,000 |  |  |  | 250,000 |
|  | 3 |  | Mercancías restringidas |  |  |  | 350,000 |  | 150,000 |  | 300,000 |  | 800,000 |
|  | 4 |  | Origen |  |  |  |  |  |  |  | 70,000 |  | 70,000 |
|  | 5 |  | Portuario |  |  |  |  |  |  |  | 300,000 |  | 300,000 |
|  | 6 |  | Cargo Community System |  | 800,000 |  | 1,000,000 |  | 2,000,000 |  | 200,000 |  | 4,000,000 |
|  | 7 |  | E-PYMEX |  |  |  | 150,000 |  | 50,000 |  | 200,000 |  | 400,000 |
|  | 8 |  | Gestión de riesgo |  | 100,000 |  | 400,000 |  | 400,000 |  | 100,000 |  | 1,000,000 |
|  | 9 |  | Zonas Francas |  | 50,000 |  |  |  | 250,000 |  | 100,000 |  | 400,000 |
|  | 10 |  | Plataforma de logística nacional |  | 250,000 |  | 1,000,000 |  | 400,000 |  | 150,000 |  | 1,800,000 |
|  | 11 |  | Servicios financieros |  | 50,000 |  | 600,000 |  | 150,000 |  |  |  | 800,000 |
|  | 12 |  | Plataforma logística internacional |  | 50,000 |  | 400,000 |  | 150,000 |  | 100,000 |  | 700,000 |
|  |  |  | Subtotal de componentes |  | 1,300,000 |  | 4,100,000 |  | 3,730,000 |  | 1,540,000 |  | 10,670,000 |
|  |  |  | Elementos transversales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Fortalecimiento de marco legal de la VUCE |  |  |  |  |  | 300,000 |  |  |  | 300,000 |
|  | 3 |  | Fortalecimiento de capacidades de la VUCE en el MINCETUR |  | 2,000,000 |  | 500,000 |  | 500,000 |  |  |  | 3,000,000 |
|  | 4 |  | Gestión y operación de la VUCE |  |  |  |  |  |  |  | 1,400,000 |  | 1,400,000 |
|  |  |  | Subtotal de elementos transversales |  | 2,000,000 |  | 500,000 |  | 800,000 |  | 1,400,000 |  | 4,700,000 |
|  |  |  | Total del presupuesto |  | 3,300,000 |  | 4,600,000 |  | 4,530,000 |  | 2,940,000 |  | 15,370,000 |

ANEXO N°5

PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA*

Desde el año 2008, el Presupuesto Público es formulado en el marco de la implementación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR), proceso de reforma que se inició con el fin de lograr una  mayor eficiencia y eficacia del gasto público a través de una completa vinculación entre los recursos públicos asignados y los productos y resultados propuestos para favorecer a la población

A partir del año 2011, y en el marco de la programación presupuestal del año fiscal 2012, se introduce una nueva metodología de concepción y desarrollo del Presupuesto por Resultados con el objetivo de  ampliar progresivamente la cobertura del PpR al 100% del presupuesto no financiero ni previsional y lograr un manejo eficiente, efectivo y transparente de los recursos públicos.

La aplicación de esta estrategia requiere de:

1. Entidades verdaderamente comprometidas con alcanzar sus resultados propuestos; lo cual de acuerdo a la metodología del PpR se le denomina “la apropiación”.

2. Declaración explícita sobre la responsabilidad en el logro de resultados y productos que posibilite la rendición de cuentas

El PpR debe ser entendido por todos como un contrato, un compromiso, en el que las entidades reciben una transferencia de recursos por la entrega adecuada (eficiente y eficaz) de bienes y servicios que redundan en un mayor bienestar social. Y es necesario darle ciertas características a este contrato que permitan el cumplimiento de los compromisos, y esas características son: claridad en cuáles son los bienes y servicios que se comprometen a entregar, cuáles los resultados a alcanzar, y luego la rendición de cuentas a los ciudadanos sobre lo mismo en términos de eficiencia y eficacia.

No se pude hablar de presupuesto por resultados si no hay entidades comprometidas con el logro de sus resultados. La “apropiación” es lo que lleva a vincular la planificación de la institución con la programación presupuestaria

* Extractos: DGP-02/2012 “En camino de un presupuesto por resultados (PpR): una nota sobre los avances recientes en la programación presupuestaria”, Rodolfo Acuña, Franklin Huaita, Jorge Mesinas / Diciembre 2012

Uno de los requerimientos mínimos de estricto cumplimiento en los Lineamientos para la programación presupuestaria, ha sido justamente su vinculación con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2021, que contiene las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú en los próximos doce años

Los objetivos nacionales que consideran este Plan del Bicentenario, se basan en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. A partir de estos objetivos nacionales  y bajo un enfoque de planeamiento por resultados se definen los objetivos específicos.

El PpR es una estrategia que pretende crear los incentivos para que el conjunto de las decisiones de la administración pública alcancen los resultados esperados. Pero es un error creer que es la única estrategia, o que es condición suficiente para garantizar el logro de resultados. Para ello, hay que concebir un conjunto de reformas que construyan una verdadera “administración o gestión pública por resultados”, entre las cuales podemos mencionar, además del PpR, las reformas al servicio civil que promuevan la motivación del personal, una mejor estructura organizacional entre las instituciones públicas y al interior de las mismas, un ejercicio de control interno con un nivel de flexibilidad adecuado que permita a las gerencias enfocarse menos en sus procesos internos y más en sus resultados y el uso de sistemas informáticos de gestión

ANEXO Nº6

PLAN PERÙ 2021

PLAN ESTRATÈGICO DE DESARROLLO NACIONAL*

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2021 es un plan de largo plazo que contiene las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú en los próximos doce años.

Los criterios empleados en el Plan Perú 2021 se sustentan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional.

El Acuerdo Nacional ha aprobado 31 Políticas de Estado, las que han sido agrupadas en cuatro ejes temáticos: (i) Democracia y Estado de derecho; (ii) Equidad y justicia social;(iii) Competitividad del país; y (iv) Estado eficiente, transparente y descentralizado. Estas Políticas de Estado constituyen el marco orientador con base en el cual se han definido los objetivos nacionales, las políticas, y las metas y acciones incluidos en el Plan Perú 2021.

La formulación del Plan Perú 2021 ha partido de la identificación de las tendencias del entorno, denominadas megatendencias, para situar los problemas y oportunidades de la realidad nacional en ese contexto. Con base en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, así como la revisión de los diferentes instrumentos de planeamiento  laborados por las entidades públicas y privadas, se identificó seis objetivos nacionales, en torno a los cuales se definió seis ejes estratégicos para el Plan: (i) derechos fundamentales y dignidad de las personas; (ii) oportunidades y acceso a los servicios (iii) Estado y gobernabilidad; (iv) economía, competitividad y empleo; (v) desarrollo regional equilibrado e infraestructura y (vi) recursos naturales y ambiente.

Bajo un enfoque de planeamiento por resultados, cada objetivo nacional se desagregó en un número de objetivos específicos, para los que se definió un conjunto de indicadores y metas, así como acciones estratégicas, proyectos y programas nacionales. La lógica del planeamiento por resultados enfatiza el logro de los objetivos y las metas propuestos, los cuales ordenan las acciones a realizar que, por el ámbito nacional altamente complejo del Plan, requieren ser multisectoriales y multirregionales.

Este enfoque permitirá que en la programación multianual se incluyan acciones integradas de diversas entidades del Estado, en los diferentes niveles de gobierno, conducentes en su conjunto al logro de los objetivos y las metas nacionales. Esta lógica, a su vez, coincide con los esfuerzos que viene realizando el Ministerio de Economía y Finanzas para introducir el presupuesto por resultados como instrumento clave de la gestión presupuestal. Ello debería facilitar la articulación de los planes estratégicos de desarrollo con los planes estratégicos institucionales y los respectivos presupuestos, contribuyendo a una mayor eficacia de la gestión del Estado, a la calidad del gasto público y a la transparencia de la gestión presupuestal, así como a la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión estatal.

* Extractos del PLAN BICENTENARIO: El Perú hacia el 2021 / CEPLAN

La formulación de los planes estratégicos de desarrollo en sus diferentes niveles, bajo el marco orientador del Plan Perú 2021, deberá también contribuir a la mejora de la calidad de la inversión pública, al hacer posible la priorización de los proyectos de inversión del Estado. Al mismo tiempo, se abre un espacio para concertar las decisiones públicas con las del sector privado, posibilitando una mejor respuesta del Estado frente a las demandas de la sociedad, así como la coordinación pública y privada para emprender un camino definido hacia el logro de los objetivos nacionales.

En el diagnóstico del Plan 2021 se señala que según el ranking de competitividad del World Economic Forum, el Perú se ubica en el puesto 78 sobre 133 países con un puntaje de 4,0  Considerando que el puntaje máximo es 7, El Perú alcanza un nivel medio de competitividad, que aún tendría que superarse para una inserción más favorable en el comercio mundial

En el Plan se indica que el logro de los objetivos nacionales requiere acelerar la reforma del Estado con el fin de alcanzar una gestión pública eficiente que facilite la gobernabilidad.  El Plan Perú 2021 incluye el objetivo nacional de lograr un Estado eficiente, transparente y participativo, con vocación de servicio a la ciudadanía y que promueva el desarrollo económico.

En cuanto a los lineamientos de política referidos a la reforma de Estado se señala:

1. Reformar la administración del Estado para mejorar su capacidad de gestión en los niveles nacional, regional y local, asegurando su presencia en todo el territorio del país e incrementando la cobertura, eficiencia y calidad de sus servicios, y la celeridad en la atención de trámites.

2. Revalorar y fortalecer la carrera pública, promoviendo la alta competencia profesional, las capacidades técnicas de los funcionarios y su solvencia moral, mediante el establecimiento de un servicio civil y una carrera basada en la meritocracia, es decir, en su formación permanente y en la efectividad de su desempeño.

3. Promover el sistema nacional y regional del gobierno electrónico para mejorar la eficiencia y calidad de la gestión pública.

En cuanto al objetivo nacional referidos a la  Economía competitiva con alto nivel de empleo y productividad, se señala que lo que se busca es  lograr una economía dinámica y diversificada, integrada competitivamente a la economía mundial y con un mercado interno desarrollado, en un marco de reglas estables que promuevan la inversión privada con alta generación de empleo y elevada productividad del trabajo.

En cuanto a Competitividad e integración a los mercados globales se propone:

- Promover acuerdos internacionales para la diversificación de nuestros mercados de exportación en un marco de reciprocidad, y aprovechar las ventajas de los acuerdos y tratados comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea, el APEC, la CAN y el MERCOSUR.

2.  Estimular la producción exportable competitiva con alto valor agregado, incentivar

el establecimiento de una cadena logística y de información para el comercio exterior competitivo, apoyar la organización asociativa de PYMES en consorcios de  exportación, y promover alianzas público-privadas para la inversión en infraestructura de comercio exterior.