LEG/OPR/RGII/IDBDOCS591365

## ANEXO A

### EL PROYECTO

# Plan Puebla-Panamá

Proyecto de Interconexión Eléctrica entre Guatemala y México

I.	Objetivo

1.01	El objetivo general del Proyecto es el de aumentar la oferta de energía en Guatemala, mejorando los precios y aumentando la seguridad y calidad en el suministro eléctrico. Los objetivos específicos del Proyecto son: (a) interconectar el sistema eléctrico de Guatemala con el de México; (b) interconectar el sistema de México con el SIEPAC a través de la interconexión existente entre Guatemala y los otros cinco (5) países del Istmo; y (c) establecer los acuerdos y definir las reglas para permitir y promover los intercambios de energía entre agentes de México, Guatemala y otros países a través de Guatemala.

II.	Descripción

  - La interconexión Guatemala-México, consiste en la construcción de una línea de transmisión de energía eléctrica de 103 km a 400 kV y la expansión de dos subestaciones, una en Tapachula (México) y la otra en Los Brillantes, en Retalhuleu (Guatemala). La capacidad inicial del enlace se estima en 200 MW en la dirección México a Guatemala y de 70 MW en la dirección inversa. El Proyecto apoyará la porción de Guatemala que se ha estructurado en los siguientes componentes:

Componente I. Construcción de la línea de transmisión

  - Este Componente comprende la construcción de una línea de transmisión de 400 kV, con una longitud aproximada de 71 Km. Se propone utilizar siete tipos de estructuras de acero galvanizado autosoportadas, en configuración vertical y con dos cables de guarda. Se utilizarán dos conductores por fase ACSR/AS (KCM) 1113, con una tensión mecánica de 46.581 kN. Un cable de guarda será de tipo CGFO con una tensión mecánica de 16 kN y el otro cable de guarda será OPGW con 36 fibras ópticas para teleprotección y comunicaciones. Las cimentaciones serán de concreto reforzado y el ancho de servidumbre de 40 m.

Componente II. Adecuación de la Subestación Los Brillantes

  - La subestación Los Brillantes será adecuada para recibir la línea de interconexión, realizar la transformación de voltaje de 400 kV a 230kV e instalar un banco de reactores. Para la transformación, se adquirirán cuatro autotransformadores monofásicos, tres activos formando un banco trifásico y uno de reserva, cada uno de 75 MVA y 400/230 kV a ser instalados en la subestación Los Brillantes. La necesidad de reactores es un requerimiento definido en los estudios de comportamiento eléctrico, con el cual se busca compensar energía reactiva en la línea. Para lo anterior, se adquirirán e instalarán en la subestación, cuatro reactores de potencia con una capacidad de 66.67 MVARs (banco trifásico 3x16.67 MVARs y 1x16.67 MVARs de reserva).

  - Esta adecuación, incluye además una ampliación de la subestación, la cual consiste en la instalación de barras de 400 kV con acoplamiento de barras de 400 kV, ya que en la actualidad sólo tiene de 230 kV. Como parte de la ampliación, se construirán cuatro bahías de 400 kV: para recibir la línea de interconexión; para la transformación; para el banco de reactores; y para el acoplamiento de barras. La subestación incluirá la instalación de interruptores, seccionadores, protecciones, sistemas de medición y mando en los lados de 400kV y de 230 kV, los cuales permiten la conexión del banco de tranformación a las respectivas barras de 400kV y de 230 kV y el sistema de prevención de incendios. Se ha previsto la utilización de la tecnología de encapsulamiento con gas (GIS), con lo cual se reduce sustancialmente los requerimientos de terreno para la expansión y permite utilizar el área ya dispuesta en la subestación, con lo que se disminuyen los impactos ambientales y los costos de la subestación.

Componente III. Supervisión

  - Bajo este Componente se financiará la contratación de dos firmas especializadas para adelantar la supervisión de los contratos que suscribirá el INDE para la construcción de la línea y la adecuación de la subestación. El objetivo de estas firmas será el asegurar el cumplimiento de las especificaciones de las obras, los equipos, los montajes y en general de todos los servicios requeridos para la construcción de la línea y la ampliación de la subestación. Adicionalmente, se ha previsto la contratación de la auditoría externa y la supervisión ambiental del Proyecto.

III.	Costo del Proyecto y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Proyecto es el equivalente de cuarenta y tres millones doscientos noventa mil dólares (US$43.290.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en millones de US$)

| Categoría | BID | Aporte Local | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Línea de Transmisión | 16.45 | 3.55 | 20.00 |
| 1.1 Diseño, Obra Civil y Montaje | 3.93 | 0.00 | 3.93 |
| 1.2 Suministro de Materiales | 12.24 | 0.00 | 12.24 |
| 1.3 Plan de Mitigación Ambiental | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 1.4 Servidumbres | 0.00 | 1.20 | 1.20 |
| 1.5. Impuestos | 0.00 | 2.35 | 2.35 |
| 2. Adecuación de la Subestación Los Brillantes | 13.41 | 1.66 | 15.07 |
| 2.1 Diseño, Obra Civil y Montaje | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 2.2 Suministro Equipo Electromecánico | 6.58 | 0.00 | 6.58 |
| 2.3 Suministro y Montaje de Reactores | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 2.4 Transformadores 400/230 kV 225 MVA | 2.61 | 0.00 | 2.61 |
| 2.5 Plan de Mitigación Ambiental | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 2.6 Impuestos | 0.00 | 1.66 | 1.66 |
| 3. Supervisión | 1.74 | 0.25 | 1.99 |
| 3.1 Supervisión de Obras y Montajes | 1.47 | 0.18 | 1.65 |
| 3.2 Auditoria | 0.11 | 0.01 | 0.12 |
| 3.3 Supervisión ambiental | 0.16 | 0.06 | 0.22 |
| 4. Comisión de Inspección y Vigilancia | 0.38 | 0.00 | 0.38 |
| 5. Imprevistos | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
| 6. Gastos Financieros | 4.50 | 0.33 | 4.83 |
| 6.1 Comisión de Crédito | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 6.2 Intereses | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| Total Proyecto | 37.50 | 5.79 | 43.29 |
|  | 87% | 13% | 100% |

IV.	Ejecución

4.01	A fin de ejecutar adecuadamente el Proyecto el Organismo Ejecutor por intermedio de su Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica del INDE (ETCEE) ha constituido un grupo al interior de la organización, con el objetivo de coordinar las actividades tanto dentro de la ETCEE como con los organismos externos involucrados en la ejecución y supervisión del Proyecto. En principio, se han identificado los siguientes procesos principales, los cuales serán soportados por la estructura actual de la ETCEE, con el apoyo del grupo de coordinación: (a) la preparación y presentación al Banco de las solicitudes de desembolso; (b) el mantenimiento de un adecuado sistema contable de acuerdo a los requerimientos del Banco, según la cláusula 7.01 de las Normas Generales, así como de un sistema de control interno; (c) la presentación de informes financieros semestrales y Estados Financieros anuales consolidados del Proyecto; (d) la preparación de los documentos de licitación; (e) la coordinación con otras dependencias del INDE; (f) la coordinación con la CFE de México, de las actividades relativas al Proyecto; (g) la contratación de consultorías para tareas especializadas del Proyecto; (h) el seguimiento de las labores de las firmas encargadas de la supervisión de las obras civiles y electromecánicas; (i) el control y seguimiento de los programas de ejecución; (j) la coordinación de actividades relacionadas con la gestión de servidumbres y medio ambiente; (k) la preparación de los informes técnicos requeridos por el Banco; y (l) la revisión y trámite de las estimaciones de trabajo.

4.02	El Grupo de Trabajo Binacional a que se refiere el literal (b) de la Cláusula 3.02 de las Estipulaciones Especial de este Contrato, se establecerá con el propósito de promover la máxima utilización de la interconexión. El Grupo de Trabajo Binacional tendrá como objetivos, dentro de un marco de equidad y reciprocidad: (a) identificar las posibles barreras para el libre intercambio de energía eléctrica; (b) identificar las posibles barreras para la amplia utilización de la infraestructura que se construirá; (c) procurar resolver a la brevedad posible aquellas que queden dentro de su ámbito de competencia, y (d) proponer a las autoridades competentes en ambos países la problemática identificada para procurar su resolución.

V.	Licitaciones

  - Cuando los bienes y servicios que se adquieran o contraten para el Proyecto, incluidos los relacionados con transporte y seguros, se financien total o parcialmente con divisas del Financiamiento, los procedimientos y las bases específicas de las licitaciones u otras formas de contratación deberán permitir la libre concurrencia de proveedores de bienes y servicios originarios de países miembros del Banco. En consecuencia, en los citados procedimientos y bases específicas de las licitaciones o concursos, no se establecerán condiciones que impidan o restrinjan la oferta de bienes o la concurrencia de contratistas originarios de esos países.

  - Cuando se utilicen otras fuentes de crédito que no sean los recursos del Financiamiento ni los de la contrapartida local, el Organismo Ejecutor podrá convenir con el financiador el procedimiento que deba seguirse para la adquisición de bienes y servicios. Sin embargo, a solicitud del Banco, el Organismo Ejecutor deberá demostrar la razonabilidad tanto del precio pactado o pagado por la adquisición de dichos bienes y servicios, como de las condiciones financieras de los créditos. El Organismo Ejecutor deberá demostrar asimismo que la calidad de los bienes satisface los requerimientos técnicos del Proyecto.

VI.	Servicios de consultoría

  - En la selección y contratación de servicios de consultoría financiados total o parcialmente con recursos del Financiamiento: (a) deberán aplicarse los procedimientos acordados con el Banco, y (b) no podrán establecerse disposiciones o estipulaciones que restrinjan o impidan la participación de consultores originarios de los países miembros del Banco.

  - En lo que respecta a servicios de consultoría financiados con recursos de la contrapartida local, el Banco se reserva el derecho de revisar y aprobar, antes de que el Organismo Ejecutor proceda a la contratación correspondiente, los nombres y antecedentes de las firmas o consultores individuales seleccionados, los términos de referencia y los honorarios acordados. Esta disposición no se aplica a las contrataciones que se realicen con recursos provenientes de créditos de proveedores o del financiamiento complementario.

VII.	Mantenimiento

7.01	El propósito del mantenimiento es conservar las obras comprendidas en el Proyecto en las condiciones de operación en que se encontraban al momento de su terminación, dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar.

7.02	El primer plan anual de mantenimiento deberá corresponder al año fiscal siguiente al de la entrada en operación de la primera de las obras del Proyecto.

7.03	El plan anual de mantenimiento deberá incluir: (i) los detalles de la organización responsable del mantenimiento, el personal encargado y el número, tipo y estado de los equipos destinados al mantenimiento; (ii) la ubicación, el tamaño y el estado de los locales destinados a reparación y almacenamiento, así como el de los campamentos de mantenimiento; (iii) la información relativa a los recursos que serán invertidos en mantenimiento durante el año corriente y el monto de los que serán asignados en el presupuesto del año siguiente; y (iv) un informe sobre las condiciones del mantenimiento, basado en el sistema de evaluación de suficiencia establecido por el Organismo Ejecutor.

VIII.	Evaluación "ex post"

8.01	El informe de evaluación "ex post" a que se refiere la Cláusula 4.06 de las Estipulaciones Especiales de este Contrato, tendrá en cuenta, entre otros, los factores como de la operación por mercado de la línea, las diferencias estructurales de los mercados en Guatemala y México, las características técnicas de la interconexión, la concurrencia en ejecución con el proyecto SIEPAC y la estructura jurídica para el Proyecto. El Banco realizará la evaluación y el INDE apoyará el proceso de recolección y monitoreo de la información en los términos que se indican a continuación.

8.02	La evaluación "ex post" medirá el comportamiento de por lo menos las siguientes variables: (a) los diferenciales de costos de la energía transmitida; (b) el grado de utilización de la línea;  (c) la sustitución de nueva generación; y (d) el mejoramiento de la calidad del servicio. Se establece como meta que los diferenciales de costos de la energía transmitida a través de la línea al finalizar el año 2006, serán iguales o superiores a US$7.5/MWh (con factores de utilización mayores al 60%) o superiores a US$10/MWh (con factores de utilización no menores a 45%) y deberán sostenerse hasta el final del año 2008. El indicador de base será el costo promedio diario observado durante el año previo a la entrada en operación del enlace según los reportes que realiza anualmente el Administrador del Mercado Mayorista (AMM). La meta para el factor de utilización de la línea al finalizar el año 2006, será por lo menos del 45% (con diferenciales de costos mayores a US$10/MWh) o de por lo menos 60% (con diferenciales de costos no inferiores a US$7.5/MWh), deberá sostenerse hasta el final del año 2008 y el indicador de base de esta variable será del 0% de utilización de la línea. El factor de utilización será reportado mensualmente y consolidado cada año por la ETCEE del INDE. El factor de utilización de la línea se medirá con base en 200MW en la dirección México-Guatemala y de 70MW en la dirección inversa.

  - Para medir la sustitución de nueva generación, se evaluarán los costos económicos promedio de inversión en nueva generación térmica. Esta evaluación requiere del monitoreo anual de los costos, durante la etapa de construcción de la línea y durante los cinco años siguientes a la entrada en operación. Como fuente de estos datos, se propone realizar un muestreo representativo de los proyectos que se concluyen anualmente en los países de Latinoamérica. Se establece como meta que al finalizar el año 2009, se habrá generado por lo menos US$1.25 millones de ahorros anuales en inversiones en nueva generación, como resultado de un suministro de energía firme de 50 MW a través de la línea. El INDE recolectará la información nacional y proporcionará al Banco esta información a partir de los informes anuales del AMM.

  - Para medir la calidad de servicio al entrar en operación el Proyecto, las desviaciones de frecuencia máxima en el sistema de Guatemala, se habrán reducido a 0.1Hz. El valor base del indicador será 0.15 Hz y la fuente serán los informes de medición de frecuencia del centro de despacho, a partir de los cuales se calculará el promedio horario en horas de máxima demanda en días seleccionados aleatoriamente durante un período de medición de dos meses y con una muestra de datos no inferior a 50.