LEG/SGO/CID/IDBDOCS#891793

ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

Programa de Fortalecimiento de la Red Hospitalaria

I.	Objetivo

1.01	El fin del Programa es mejorar las condiciones de salud de la población guatemalteca. El objetivo es fortalecer la infraestructura de la red de servicios de salud a través de la inversión física en la red hospitalaria congruente con un adecuado manejo ambiental de los hospitales y apoyando el fortalecimiento de la gestión hospitalaria.

II.	Descripción

  - Para el logro del objetivo descrito en la Sección I anterior, el Programa comprende el financiamiento de actividades agrupadas en los siguientes componentes:

- Componente I. Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud

- Construcción de Hospitales para la Red Metropolitana de Salud

  - El objetivo de este subcomponente es configurar redes de servicios que permitan desconcentrar la demanda que actualmente reciben los hospitales de referencia nacional y solucionar el déficit de cobertura hospitalaria en áreas de gran concentración de población. Se financiarán los costos de preinversión, infraestructura y equipamiento de tres (3) hospitales de mediana complejidad, de aproximadamente noventa y dos (92) camas en tres áreas del Departamento de Guatemala: Noreste, Noroeste, y Sur, seleccionadas de conformidad con los criterios de elegibilidad establecidos en el Manual Operativo del Programa.

  - Los hospitales serán parte del patrimonio público (MSPAS), pero con un modelo gerencial que permita la venta de servicios a otras instituciones, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que tampoco cuenta con suficiente infraestructura hospitalaria en estas zonas. Serán hospitales de tipo “general” (conteniendo las cuatro especialidades básicas: clínica médica, clínica quirúrgica, ginecología-obstetricia y pediatría), con especialidades adicionales de traumatología y neonatología, dado el perfil epidemiológico observado. Los hospitales contendrán servicios asistenciales básicos de consulta externa; emergencia; hospitalización; centro quirúrgico obstétrico; laboratorio clínico y diagnóstico por imágenes.

  - Los terrenos para ubicación de los tres (3) hospitales en las municipalidades deberán tener una superficie suficiente para que se pueda tener una solución predial horizontal y que estén presentes las facilidades básicas de red eléctrica, abastecimiento de agua, infraestructura vial, de transporte colectivo y de comunicaciones. El terreno deberá ser compatible con futuras ampliaciones del hospital.

- Rehabilitación de Infraestructura Hospitalaria

  - El objetivo de este subcomponente es rehabilitar la infraestructura de los hospitales seleccionados para el mejoramiento del funcionamiento de la red de hospitales. Se financiarán los costos de preinversión, infraestructura y equipamiento de hospitales de la red para que éstos cumplan con las normas ambientales del país. Los hospitales fueron priorizados en función de criterios que permitan maximizar el acceso a las redes locales y regionales de salud y desconcentrar la derivación de pacientes innecesaria a hospitales de mayor complejidad, de conformidad con los criterios de elegibilidad establecidos en el Manual Operativo del Programa.

  - El financiamiento de los planes de inversión estará vinculado al cumplimiento de compromisos de gestión entre el MSPAS y los hospitales seleccionados, los cuales incluirán la implementación de un paquete de innovaciones de gestión descrito en el Componente III. Involucrarán también el manejo de la información epidemiológica y de los registros médicos, a través de la introducción de fichas clínicas de los pacientes. Involucrarán, además, los compromisos de asignar en los presupuestos recursos para el mantenimiento de los hospitales, de acuerdo a los criterios establecidos en el Componente II y la creación de una unidad específica para el mantenimiento dentro de la estructura funcional del hospital.

- Componente II. Mantenimiento de Infraestructura y Equipo y Manejo de Desechos Hospitalarios (DSHP)

  - Este componente tiene como objetivo apoyar el fortalecimiento técnico y financiero del MSPAS para programar y ejecutar estrategias que garanticen la sostenibilidad de las inversiones del Programa. Para cumplir este objetivo, se financiarán cuatro actividades: (i) la organización y operación de un sistema de mantenimiento de las inversiones hospitalarias; (ii) la implementación de un sistema eficiente de manejo de desechos hospitalarios; (iii) el fortalecimiento de la capacidad reguladora del MSPAS para las dos actividades anteriores; y (iv) un plan de acción para asegurar la operación y el mantenimiento adecuado de los hospitales beneficiados por el Programa. Asimismo, a fin de asegurar los recursos financieros necesarios para el mantenimiento de las inversiones del Programa, se ha acordado con el MSPAS incrementar el presupuesto asignado para el mantenimiento de las instalaciones físicas y del equipamiento hospitalario.

2.08	El sistema de mantenimiento tendrá las siguientes características: (i) los recursos serán presupuestados de manera que tendrán destino específico y no podrán ser ejecutados ni trasferidos a actividades distintas a las definidas en el plan de mantenimiento y en la programación físico financiera; y (ii) el mecanismo se normará y regulará por las estipulaciones 	del Manual Operativo del Programa y del Sistema Integrado Administrativo Financiero (SIAFI) del MSPAS. Los recursos serán asignados prioritariamente al mantenimiento preventivo y correctivo de las inversiones del Programa.

2.09	El MSPAS realizará la programación de recursos para el mantenimiento hospitalario con base en una asignación, que tendrá como meta aumentar, en forma gradual, del 1.63% actual a un 3%, el porcentaje del presupuesto de funcionamiento del MSPAS destinado al mantenimiento de las instalaciones físicas y del equipamiento de los hospitales atendidos por el Programa, sin detrimento de los recursos para el resto de los hospitales, de conformidad con los lineamientos y pautas establecidas en el Manual Operativo.

2.10	El componente también financiará el manejo de los DSHP de los hospitales atendidos por el Programa, a través de la formación de 3 redes de recolección y tratamiento en los tres hospitales regionales beneficiarios. Se financiarán dos mecanismos alternativos de operación: (i) la tercerización del servicio, mediante la contratación de firma(s) especializada(s); y (ii) la ejecución del servicio por la estructura del MSPAS responsable por el servicio, para lo cual se financiará un vehículo, un incinerador y dos técnicos de apoyo por red/. El plan de manejo incluye: recolección, transporte, tratamiento (incineración y/o esterilización) y disposición final de los DSHP. Adicionalmente, se financiarán actividades de consultorías para capacitación y asistencia técnica del MSPAS en la regulación de los temas de gestión del mantenimiento, de tecnología y gestión ambiental en los hospitales y el desarrollo de normas técnicas para inversiones (infraestructura y equipo), uso de tecnología y gestión ambiental.

2.11	Este componente financiará también una consultoría para la realización de un diagnóstico y plan de acción que identifique las necesidades y fuentes de recursos presupuestales y humanos requeridos para asegurar la operación sostenible de los hospitales, una vez concluidas las obras y terminado el Programa.

(c)	Componente III. Fortalecimiento de la Gestión Hospitalaria

2.12	Este componente tiene como objetivo facilitar la implementación del Modelo de Gestión Hospitalaria (MGH) desarrollado por el MSPAS en ocho (8) hospitales beneficiarios de ésta operación y en el Hospital de Puerto Barrios/. El MGH se concentra en tres áreas: (i) institucional, a través de la descentralización de la estructura organizativa de los hospitales hacia niveles gerenciales y comités técnicos y de gestión; (ii) recursos, por medio de la descentralización de los recursos presupuestales y humanos, así como la función de adquisiciones del MSPAS hacia los hospitales; y (iii) reorganización de servicios (farmacia, enfermería, etc.) y provisión de nuevos servicios, como orientación al público. La ejecución de estas actividades estará enmarcada dentro de Convenios de Inversión, Gestión y Mantenimiento que subscribirán los hospitales con el MSPAS. Dicho convenio establecerá que ambas partes se comprometerán a ejecutar un paquete integral de fortalecimiento del hospital, consistiendo de inversiones en infraestructura, compromisos de mantenimiento, manejo de DSHP y mejoras en la gestión hospitalaria. Asimismo el convenio incluirá incentivos para el cumplimento de las metas de producción y rendimiento. Este Componente financiará las siguientes tres (3) actividades:

(A)	Fortalecimiento del MSPAS para implementar y monitorear el MGH. El objetivo de esta actividad es fortalecer la Coordinación General de Hospitales (CGH) y sus Unidades de Asistencia Técnica Hospitalaria y de Proyectos para desarrollar y coordinar la implementación del MGH. Se financiará: (i) la contratación de expertos en cambios institucionales y modelos de gerenciamiento para capacitar a, por lo menos, seis (6) miembros de las unidades en la aplicación del modelo, la capacitación de personal para implementarlo y el entrenamiento de los funcionarios de los hospitales; (ii) la realización de talleres en los hospitales para diseminar y discutir el MGH con los funcionarios antes de la implementación; y (iii) la contratación de consultores especializados en recursos humanos, administración financiera, servicios médicos, mantenimiento, informática, y monitoreo para apoyar la instalación de las nuevas gerencias y servicios.

(B)	Implementación de la Estructura Organizacional. El objetivo de esta actividad es operacionalizar el modelo, el cual incluye la creación de nuevos niveles de gerencia y servicios de gestión en los hospitales. Se financiará la contratación y capacitación de expertos, siete (7) en promedio para los hospitales departamentales y ocho (8) para los regionales, quienes desempeñaran estas funciones.

(C)	Implementación de un Módulo Piloto de Atención Indígena. El objetivo de esta actividad es desarrollar prácticas médicas hospitalarias más pertinentes a las poblaciones indígenas. Para ello, se propone la implementación, a nivel piloto, de un Módulo de Atención Indígena al Hospital Regional de Cobán, donde el 93% de la población es indígena.

(d)	Componente IV. Monitoreo y Evaluación

- 2.13	Este componente tiene como objetivo apoyar al MSPAS en las actividades de supervisión, seguimiento y evaluación y en la comunicación social del Programa. El componente comprende el financiamiento de las siguientes actividades:

- Sistema de seguimiento y evaluación. Se financiará: (A) el levantamiento de información en los hospitales a rehabilitar para completar la línea de base del Programa; (B) el diseño de las especificaciones técnicas y montaje del sistema de seguimiento y evaluación; (C) la evaluación intermedia y final del Programa, enfocada en los indicadores del Marco Lógico; (D) el monitoreo de los Convenios de Inversión, Gestión y Mantenimiento; y (E) la presentación de informes de avance del Programa.

- Supervisión de proyectos. Se financiará: (A) el diseño y validación de manuales de supervisión de proyectos; (B) el desarrollo de normas y procedimientos de supervisión; (C) la capacitación de los funcionarios del MSPAS y de los hospitales; y (D) las especificaciones para la contratación y supervisión de servicios tercerizados de mantenimiento y gestión de DSHP.

- Comunicación social. Se financiarán eventos para la presentación y diseminación de resultados y logros del mismo, así como para el intercambio de experiencias en la ejecución de los proyectos de infraestructura, la implantación del MGH y la gestión ambiental y de mantenimiento en los hospitales.

- 2.14	El Programa también comprende el financiamiento de gastos de administración requeridos para el fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa-financiera de las dependencias del MSPAS relacionadas directamente con la ejecución del Programa.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$52.282.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

| - (en miles de US$) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Categoría de inversión | BID (CO) | GGU (AL) | CT (JPO) | GGU (AL) | Total | % |
| Componente I. Fortalecimiento de la red de servicios de salud | 40.724 | - |  | - | 40.724 | 78% |
| (i) Subcomponente - Construcción de hospitales | 25.500 | - |  | - | 25.500 | 49% |
| (ii) Subcomponente - Rehabilitación | 15.224 | - |  | - | 15.224 | 29% |
| Componente II. Mantenimiento de infraestructura y equipo y manejo de desechos | 5.573 | - |  | - | 5.573 | 11% |
| Componente III. Fortalecimiento de la gestión hospitalaria | - | - | 1.600 | 408 | 2.008 | 4% |
| Componente IV. Monitoreo y evaluación | 1.000 | - |  | - | 1.000 | 2% |
| Administración | 1.103 | - |  | - | 1.103 | 2% |
| Auditorías | 100 | - |  | - | 100 | 0% |
| Imprevistos | 1.500 | - |  | - | 1.500 | 3% |
| Gastos financieros | - | 274 | - | - | 274 | 1% |
| Intereses | - | 242 | - | - | 242 | 0% |
| FIV | - | - |  | - | - | 0% |
| Comisión de crédito | - | 32 | - | - | 32 | 0% |
| TOTAL | 50.000 | 274 | 1.600 | - 408 | 52.282 | 100% |

IV.	Ejecución

4.01	La UCPyP tendrá la responsabilidad de la coordinación técnica, administrativa y financiera del Programa y se apoyará en la Unidad de Planificación Estratégica (UPE) y en la Coordinación General de Hospitales (CGH) para la ejecución técnica de los componentes, y en la Gerencia General Administrativo Financiera (GGAF) para el apoyo en los temas administrativos y de adquisiciones del Programa. El Departamento de Adquisiciones y Mantenimiento (DAM) de la GGAF realizará los procesos de licitación y contrataciones del Programa. La UCPyP cuenta con un Director, y contará con un Coordinador Técnico y un Coordinador Administrativo para efectos del Programa, el cual coordinará con la GGAF.

4.02	Para coordinar la ejecución de las actividades del Programa, la UCPyP convocará periódicamente a las unidades y departamentos del MSPAS relacionados directamente con la ejecución del Programa. Las funciones básicas de la UCPyP son las siguientes: (a) gestionar y supervisar la ejecución de los POA; (b) velar por el cumplimiento de las diferentes etapas del ciclo de proyecto y su desarrollo; (c) implementar las recomendaciones y acciones definidas por el Despacho Ministerial; (d) coordinar el desarrollo de los proyectos de inversión, gestión y mantenimiento con los hospitales y sus unidades asistenciales; y (e) presentar los informes de ejecución del Programa, la información requerida por el Banco para el Informe de Seguimiento de Programa (ISDP), y formular recomendaciones para fortalecer la coordinación entre las diferentes dependencias del MSPAS y el Programa.

4.03	El Consejo Técnico del MSPAS servirá de instancia de asesoría y de direccionamiento estratégico del Programa. El Consejo Técnico tendrá principalmente la función de asegurar la articulación y coordinación interna del MSPAS definiendo los mecanismos y acciones operativas que deberá implementar y poner en funcionamiento la UCPyP. Cuando el Consejo Técnico trate aspectos técnicos del Programa, el Coordinador de la UCPyP participará y presentará a consideración del Consejo Técnico la documentación relacionada al Programa.

4.04	La GGAF apoyará la gestión administrativa y financiera del Programa y estará encargada de los aspectos financieros, presupuestales, contables y de adquisiciones que se requieran para la ejecución de los componentes. Esta gerencia se apoyará en la División Administrativa para los temas de gestión presupuestal y contable, y en el Departamento de Adquisiciones para los procesos de licitación y contratación.

V.	Mantenimiento

5.01	El propósito del mantenimiento es conservar las obras y mantener los bienes comprendidos en el Programa en las condiciones de operación en que se encontraban al momento de su terminación y de su adquisición, dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar.

5.02	El primer plan anual de mantenimiento deberá corresponder al año fiscal siguiente al de la entrada en operación de la primera de las obras del Programa y deberá incluir, entre otros, aspectos, información sobre la organización y el personal responsable del mantenimiento y el monto de recursos que serán invertidos en mantenimiento durante el año corriente y el monto de recursos ejecutados en el año inmediatamente anterior.

/	Después de la delineación de los lotes (redes), se decidirá sobre el mecanismo que se utilizará para cada uno de

ellos.

/	Excluyendo los Hospitales de Sololá, Chiquimula, Jutiapa y Mazatenango que ya están implementando el MGH e

incluyendo el Hospital de Puerto Barrios, el cual fue rehabilitado con fondos del Gobierno Japonés.

Recursos de otras fuentes de financiamiento.

Recursos de aporte local del GGU en efectivo o especie.