LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#549336

## ANEXO A

##### EL PROGRAMA

### Programa de Recuperación Ambiental de la Cuenca del Lago de Amatitlán

I.	Objeto

  - El Programa tiene por objeto revertir las tendencias actuales de deterioro ambiental en la Cuenca del Lago de Amatitlán para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona metropolitana de la ciudad de Guatemala. Mediante la ejecución del Programa se sentarán las bases de un plan de manejo ambiental a mediano plazo que debe ser acordado con las diferentes autoridades involucradas en la Cuenca del Lago de Amatitlán (CLA).

  - Los objetivos específicos de este Programa son: (i) fortalecer a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA) como la autoridad para el manejo ambiental de la cuenca con capacidades para analizar y poner en marcha las etapas siguientes del Plan de Mediano y Largo Plazo para el Manejo Sostenible de la Cuenca del Lago Amatitlán (PLANDEAMAT) y coordinar acciones con las autoridades municipales y nacionales; (ii) mejorar el servicio de recolección y disposición de basuras en los municipios del área sur de la cuenca; y (iii) estabilizar el cauce del río Villalobos para disminuir la entrada de sedimentos al lago de Amatitlán y reducir los riesgos a la infraestructura localizada cerca al mismo.

II.	Descripción

  - Para cumplir con los objetivos indicados en la sección I anterior, el Programa prevé el financiamiento de los siguientes tres (3) componentes:

Componente I. Fortalecimiento institucional.

  - Este componente comprende acciones orientadas al fortalecimiento de AMSA en sus actividades de: (i) planificación ambiental, (ii) control y vigilancia, y (iii) educación ambiental y, así mismo, fortalecer a los municipios en actividades básicas de manejo ambiental. Con los recursos del Programa se financiarán las siguientes actividades:

  - Mejoramiento de la planificación ambiental. Esta actividad comprende el financiamiento de los siguientes tres (3) estudios: (i) “Plan de Control de la contaminación del lago de Amatitlán y del río Villalobos” que tiene como objetivo desarrollar una estrategia de mediano y largo plazo para el control de la contaminación hídrica en la cuenca; (ii) “Modelo de Sedimentos en el río Villalobos y en el lago de Amatitlán”, el cual completará información existente sobre los problemas de sedimentos en la cuenca, buscando mejorar el conocimiento de los aspectos hidrodinámicos de su transporte en el río Villalobos y predecir su impacto en términos de erosión del cauce y de reducción del volumen y área del lago una vez se hayan realizado las obras de estabilización del cauce; y (iii) “Actualización del PLANDEAMAT y formulación de las siguientes etapas del plan de manejo sustentable de la CLA”, que permitirá actualizar la estrategia existente para resolver los problemas ambientales y de manejo de los recursos naturales de la cuenca, incluyendo una revisión de las responsabilidades institucionales en la ejecución de las acciones necesarias y las formas de financiamiento posibles para que las agencias responsables, AMSA, Municipalidades, entre otras, puedan cumplir sus responsabilidades.

  - Mejoramiento de la capacidad de vigilancia y control. Se consideran cuatro (4) acciones básicas para el desarrollo de esta actividad: (i) “Mejoramiento de los Laboratorios de AMSA”, la cual permitirá reforzar las instalaciones y equipos existentes, teniendo en cuenta que AMSA puede utilizar laboratorios especializados en el país para realizar análisis especiales y menos frecuentes, y que no es conveniente duplicar la capacidad de análisis ya existente en otras instituciones, sean éstas públicas o privadas; (ii) “Apoyo a la Unidad de Vigilancia y Control de AMSA”, que busca completar la dotación de esta unidad con el suministro del instrumental requerido para estas tareas y de dos (2) vehículos para el desplazamiento a los lugares de muestreo. Adicionalmente, se contemplan recursos para que los técnicos responsables asistan a cursos especializados, nacionales e internacionales, sobre estrategias y metodologías de control de contaminación y realicen viajes de estudio a agencias de control ambiental en Latinoamérica que hayan puesto en práctica programas similares; (iii) “Apoyo al Control de la Extracción de Áridos en el Río Villalobos”, que incluye recursos para montar un programa de control y financiar los dos (2) primeros años de su operación. Con los recursos del Programa se financiarán los costos de personal, vehículo, equipo de computación y equipo de campo; y (iv) “Apoyo a las Tareas de Ordenamiento Territorial”, la cual considera recursos para complementar el Sistema de Información Geográfica (SIG) compatibles con los que actualmente maneja AMSA, programas de base de datos, y la adquisición, de dos (2) vehículos para mejorar el cubrimiento de las acciones de esta dependencia de AMSA. Así mismo se incluyen recursos para capacitación de los funcionarios sobre aspectos prácticos en el trabajo sobre ordenamiento territorial que debe desarrollar una agencia con funciones de asesoría/coordinación tal como AMSA.

  - Educación ambiental. Los recursos destinados a educación ambiental tienen como objetivo fomentar nuevas actitudes de las comunidades respecto al medio ambiente. Se financiarán una serie de pequeños proyectos pilotos que incluyen, entre otros: (i) la construcción y dotación de un centro de divulgación ambiental, (ii) el reciclaje de los desechos sólidos acarreados por el río Villalobos al lago, (iii) la adquisición y dotación de una unidad móvil para educación ambiental, y (iv) la capacitación a docentes del sector oficial y privado.

  - Apoyo a la gestión ambiental de los municipios. Esta actividad contempla la capacitación relacionada con manejo ambiental (ordenamiento territorial, control de la gestión de servicios públicos, participación ciudadana), la cual se llevará a cabo mediante cursos con entidades especializadas a grupos de entre 5 a 15 funcionarios municipales por cada tema.

Componente II. Manejo de Residuos Sólidos.

  - Este componente contempla tres (3) acciones básicas destinadas a mejorar el manejo de los residuos sólidos en municipios de la zona sur de la Cuenca del lago de Amatitlán.

  - Adecuación y cierre del relleno del Km 22. Las obras de adecuación incluyen, entre otras, la complementación de la red de lixiviados, un depósito de lixiviados, los equipos para su recirculación al relleno, readecuación del muro de gaviones inferior, cunetas de borde para desviación de la escorrentía superficial, sondeos piezométricos y los sistemas de captación de gases. Las actividades de cierre del relleno incluyen la adecuación del lugar, el sellado definitivo de todas las celdas y la revegetación del área al término del período de operación.

  - Estudio de reforma de la estructura de los contratos de recolección y disposición de residuos sólidos. El Programa financiará servicios de consultoría para: (i) asesorar a los alcaldes y autoridades de los municipios que se beneficiarán con el nuevo relleno sanitario, y (ii) diseñar y poner en marcha un nuevo sistema de contratación de la recolección-transporte y disposición de los residuos sólidos que, manteniendo el carácter privado actual del sistema, resuelva los problemas de bajo cubrimiento, falta de incentivos para llevar los residuos al sitio de disposición final y haga factible financieramente la operación del nuevo relleno. Durante la realización del estudio para el nuevo sistema, se analizarán diversas alternativas, tanto de tarifas, tasas y mecanismos de cobro, como de contratación de los servicios de recolección y disposición, y sus implicaciones económicas y financieras, y se sostendrán discusiones con la asociación de recolectores para garantizar el entendimiento y la aceptación del modelo que se decida implantar. Así mismo, como resultado de este trabajo se deberán acordar las características del ente intermunicipal que será encargado por la Mancomunidad Metropolitana de Municipios del Departamento de Guatemala para realizar los contratos y supervisar la operación del nuevo relleno sanitario.

  - Estudio del diseño y construcción del nuevo relleno sanitario para la zona sur de la Cuenca del lago de Amatitlán. El Programa financiará los estudios de diseño final, incluyendo el estudio de impacto ambiental y la construcción de un nuevo relleno sanitario para beneficiar a los municipios de la zona sur de la cuenca. Este relleno deberá entrar en operación previo a iniciar la tareas del cierre del relleno del Km. 22. Los costos de construcción se han estimado con base en el sitio preseleccionado e incluyen las obras de acondicionamiento del sitio (nivelación e impermeabilización, drenaje pluvial, drenaje y tratamiento de lixiviados, muro de contención, encerramiento e iluminación) edificaciones para administración, báscula y caseta de control de ingreso. En el estudio de diseño del nuevo relleno se analizará la factibilidad de incluir sistemas de captura y tratamiento de metano con el fin de generar Certificados Transables por Reducción de Gases con Efecto Invernadero, en adelante los “Certificados”, en el marco del Protocolo de Kyoto, y las alternativas para comercializar los certificados que se puedan generar.

  - Adicionalmente, con recursos del Programa se financiarán los estudios del diseño final y la construcción de una planta de reciclaje, incluyendo obras civiles, equipos electromecánicos (alimentadores, rompedores de bolsas, bandas para transporte), carretillas tambores e implementos necesarios para procesar las basuras producidas. En esta planta trabajarán las personas que actualmente laboran en condiciones insalubres en el relleno del Km. 22.

  - Los recursos del Programa financiarán el proceso de licitación que asignará la construcción y operación de este relleno y de la planta de reciclaje a una firma especializada, la cual deberá cumplir con todas las normas ambientales y de operación que se indiquen en los estudios finales de diseño y en el estudio de impacto ambiental, el cual deberá ser aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

- Componente III. Inversiones en manejo de recursos naturales.

  - Este componente financiará obras y acciones orientadas a estabilizar el cauce y las laderas del río Villalobos, trabajos destinados a mejorar la cobertura vegetal en áreas criticas de la cuenca, y la elaboración de los planes de manejo para las áreas protegidas de la cuenca.

  - Estabilización del cauce y las laderas del río Villalobos y sus principales afluentes. Se incluye la construcción de aproximadamente sesenta (60) diques transversales al río, destinados a estabilizar la pendiente longitudinal del río y sus afluentes, y como resultado se deberá reducir la entrada de sedimentos al lago de Amatitlán. Los estudios de diseño, que se realizarán con recursos propios de AMSA, definirán la localización de estas estructuras y las zonas y reglas bajo las cuales se permitirá la extracción controlada de áridos.

  - Mejora de cobertura vegetal. Esta actividad se refiere a los trabajos de reforestación y mejoramiento de la cobertura vegetal en zonas afectadas por erosión o de recarga de acuíferos, con el objetivo de regularizar la escorrentía superficial, reducir la erosión de laderas y aumentar la recarga de los acuíferos. Se cubrirá un área de aproximadamente 800 hectáreas con reforestación y unas aproximadamente 450 hectáreas con regeneración natural y estructuras de conservación y estabilización de laderas, ubicadas ya sea en terrenos públicos y privados de los municipios de la Cuenca del Lago de Amatitlán y de conformidad con convenios suscritos entre AMSA y los beneficiarios aceptables para el Banco. Las áreas prioritarias para estas dos actividades son el Parque la Cerra en el Municipio de San Miguel Petapa y el Parque Naciones Unidas, en los Municipios Villa Nueva y Amatitlán. Con los recursos del Programa se contratará una firma especializada que realizará las tareas de reforestación y mantenimiento durante los dos (2) primeros años de ejecución. Los beneficiarios, mediante acuerdos suscritos con AMSA, se deberán comprometer a mantener las plantaciones en los siguientes años.

  - Planes de manejo de áreas protegidas. Se apoyará la terminación de los planes de manejo de las áreas protegidas en el Cerro Alux, Volcán Pacaya, Parque Naciones Unidas y Parque La Cerra. Los planes a preparar incluirán el diseño de mecanismos para contratar el manejo de estas áreas con organizaciones no gubernamentales, las cuales podrán promover ecoturismo y realizar acciones que les permitan obtener recursos para financiar la ejecución de las tareas señaladas en el plan de manejo sin afectar la calidad ambiental de los sitios. Así mismo, se incluyen recursos para delimitar, rotular y llevar a cabo algunas acciones de protección en las áreas protegidas del Cerro Alux y el parque La Cerra.

III.	Costo del Programa y plan de financiamiento

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de US$24.000.000, según la siguiente distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento:

Costo y financiamiento

(en miles de US$)

|  | Banco | Local | Total | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # I. ADMINISTRACION Y SUPERVISION | 1.725 |  | 1.725 | 7,2 |
| Asesorías técnicas y operativa de ejecución | 1.000 |  | 1.000 | 4,2 |
| Administración | 575 |  | 575 | 2,4 |
| Auditoría | 75 |  | 75 | 0,3 |
| Evaluación y seguimiento | 75 |  | 75 | 0,3 |
| # II. COSTOS DIRECTOS | 14.218 | 5.000 | 19.218 | 80,1 |
| II.1 Fortalecimiento institucional | 2.215 |  | 2.215 | 9,2 |
| II.1.1 Capacidad de planeamiento | 1.230 |  | 1.230 | 5,1 |
| II.1.2 Vigilancia y control | 535 |  | 535 | 2,2 |
| II.1.3 Educación ambiental | 250 |  | 250 | 1,0 |
| II.1.4 Apoyo técnico a municipalidades | 200 |  | 200 | 0,8 |
| II.2 Manejo de residuos sólidos | 7.790 | 1.090 | 8.880 | 37 |
| II.2.1 Adecuación y cierre del relleno del Km. 22 | 150 | 1.090 | 1.240 | 5,2 |
| II.2.2 Reforma sistema recolección y disposición | 440 |  | 440 | 1,8 |
| II.2.3 Diseño y construcción nuevo relleno sanitario | 7.200 |  | 7.200 | 30 |
| II.3 Manejo de recursos naturales | 4.213 | 3.910 | 8.123 | 33,8 |
| II.3.1 Estabilización cauce río Villalobos | 2.663 | 3.910 | 6.573 | 27,4 |
| II.3.2 Mejora cobertura vegetal | 1.000 |  | 1.000 | 4,2 |
| II.3.3 Planes de manejo áreas protegidas | 550 |  | 550 | 2,3 |
| III. Imprevistos | 1.377 | 0 | 1.377 | 5,7 |
| IV. COSTOS FINANCIEROS | 1.550 | 130 | 1.680 | 7,0 |
| IV.1 Intereses | 1.550 |  | 1.550 | 6,5 |
| IV.2 Comisión de crédito |  | 130 | 130 | 0,5 |
| IV.3 FIV | 0 | 0 | 0 |  |
| Total | 18.870 | 5.130 | 24.000 | 100 |
| #### Porcentaje | 78,6 | 21,4 | 100 |  |

IV.	Ejecución

(a)	Aspectos generales

  - La ejecución del Programa estará bajo la responsabilidad directa de la Dirección Ejecutiva de AMSA. Para la gestión técnica y administrativa, la Dirección Ejecutiva de AMSA se apoyará en sus áreas funcionales especializadas.

  - La Unidad Administrativa Financiera de AMSA tendrá las siguientes responsabilidades: (i) abrir las cuentas bancarias específicas y separadas para el manejo de los recursos del programa relacionados con el financiamiento del Banco y de la contrapartida local; (ii) mantener los sistemas adecuados para la administración y pago de los contratos de proveedores y consultores; (iii) mantener un sistema contable y financiero y de control interno adecuado para el registro de las transacciones efectuadas con los recursos del Programa; (iv) preparar las solicitudes de desembolsos y las respectivas justificaciones de gastos; (v) mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles para verificación por el personal del Banco y los auditores externos; y (vi) preparar los informes de progreso y financieros del Programa.

  - Para apoyar la ejecución del Programa, AMSA contratará, a más del asesor en gestión operativa con experiencia en la ejecución de proyectos de banca multilateral a que se refiere la Cláusula 3.02(b) de las Estipulaciones Especiales, a cuatro asesores con experiencia relevante en: (a) ingeniería sanitaria, particularmente en control de contaminación de aguas; (b) manejo de residuos sólidos; (c) hidráulica de ríos y transporte de sedimentos; y (d) manejo de recursos naturales, con énfasis en manejo de cobertura vegetal para protección de suelos y estabilidad de laderas. Estos asesores dependerán directamente de la Dirección Ejecutiva de AMSA; el asesor en gestión operativa trabajará en la División Financiera-Administrativa, y los cuatro asesores en áreas funcionales técnicas apoyarán directamente a la División de Control y Calidad Ambiental, a la División de Desechos Sólidos, a la División de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial (encargada de los temas de estabilidad del cauce del río Villalobos) y a la División de Conservación y Manejo de Suelos, respectivamente.

  - Así mismo, AMSA contratará personal de apoyo en aspectos administrativos, financieros y legales para reforzar la División Financiera-Administrativa.

  - El asesor en gestión operativa será responsable ante la Dirección Ejecutiva de los resultados de la ejecución del Programa, medidos en términos de la obtención de las metas de los componentes y actividades en forma satisfactoria. Además, deberá recomendar a la Dirección Ejecutiva ajustes que procedan para la ejecución del Programa; supervisar la preparación de los POAs y atender las consultas y conceptos previos con el Banco.

  - Los asesores técnicos apoyarán a los Jefes de las Divisiones respectivas en las siguientes tareas: (i) preparación de las versiones finales de los términos de referencia para las contrataciones de bienes y servicios; (ii) evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas para la provisión de bienes y servicios en sus áreas de especialidad y la selección y adjudicación que será aprobada por la Dirección Ejecutiva de AMSA; (iii) la supervisión técnica de la marcha de los contratos; y (iv) los procesos de seguimiento y control, así como las actividades que se desarrollen con el Banco como parte de la administración del Programa.

- (b)	Aspectos especiales

  - Componente de Manejo de Residuos Sólidos. AMSA contratará las consultorías y obras contempladas en este componente. El ingeniero sanitario con experiencia internacional, contratado para asesorar en el área de manejo de residuos sólidos y que se indica en el párrafo 4.03 anterior, apoyará a la División de Desecho Sólidos en estas tareas y por el período de su ejecución. Las obras de adecuación del relleno del Km. 22 a que se refiere el párrafo 2.08 anterior serán contratadas al inicio del Programa y las tareas de cierre del mismo se contratarán tan pronto entre en operación el nuevo relleno sanitario. Al inicio del Programa se contratarán también los estudios indicados en los párrafos 2.09 y 2.10 de este Anexo A.

  - El terreno seleccionado para la construcción del nuevo relleno sanitario será adquirido por la Mancomunidad Metropolitana de Municipios del Departamento de Guatemala, con recursos aportados por los municipios beneficiarios. La selección de este sitio deberá ser confirmada en el estudio de diseño y en el estudio de impacto ambiental del nuevo relleno. Previo al inicio de la construcción del relleno sanitario se deberán concluir los estudios indicados en los párrafos 2.09 y 2.10, que se refieren respectivamente a la Reforma del Sistema de Recolección y Disposición de Residuos Sólidos; y estudio de diseño del nuevo relleno sanitario incluyendo el Estudio de Impacto Ambiental, el cual deberá ser aprobado por el MARN. Los municipios que utilizarán el nuevo relleno han indicado su voluntad de asumir sus costos de operación y mantenimiento, pero los aspectos específicos del financiamiento serán acordados con base en los resultados de la consultoría para reformar el sistema de recolección de basuras en la zona.

  - Una vez finalizadas las obras en el nuevo relleno, AMSA hará entrega de éstas a la Mancomunidad Metropolitana de Municipios del Departamento de Guatemala, la cual se encargará de supervisar la operación del mismo a través de un pequeño cuerpo técnico que será diseñado y estructurado como parte del estudio para la Reforma del Sistema de Recolección y Disposición de Residuos Sólidos.

  - Componente de Manejo de Recursos Naturales. La contratación de las obras de estabilización del cauce del río Villalobos y sus afluentes será hecha por AMSA, la cual recibirá apoyo del especialista internacional en hidráulica de ríos y transporte de sedimentos contrato según lo indicado en el párrafo 4.03 anterior. Para la supervisión de los contratos de construcción, AMSA contratará una firma especializada.

  - Para la ejecución de acciones previstas para mejora de cobertura y estabilización de barrancos, AMSA contratará una firma especializada, pero previamente deberá establecer convenios con los beneficiarios propietarios de los terrenos, las cuales se deberán responsabilizar por el mantenimiento de las plantaciones y obras realizadas después del segundo año de ejecución de las mismas.

  - Los estudios para complementar los planes de manejo de las áreas protegidas en el Cerro Alux, en el Volcán Pacaya, en el parque Naciones Unidas y en el parque La Cerra serán contratados por AMSA en coordinación con las autoridades encargadas del manejo de estas áreas. Los estudios serán contratados con firmas o ONG especializadas siguiendo los procesos de contratación acordados con el Banco. Las inversiones previstas para cerramiento, rotulación y acciones de conservación en estos parques serán realizadas en coordinación con las autoridades encargadas del manejo de cada área, mediante licitaciones nacionales.

V.	Mantenimiento

5.01	El propósito del mantenimiento es conservar las bienes comprendidos en el Programa en las condiciones de operación en que se encontraban al momento de su adquisición, dentro de un nivel compatible con los servicios que deban prestar.

5.02	El plan anual de mantenimiento deberá incluir: (i) los detalles de la organización responsable del mantenimiento; y (ii) la información relativa a los recursos que serán invertidos en mantenimiento durante el año corriente y el monto de los que serán asignados en el presupuesto del año siguiente.